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 УТРАТИЛО СИЛУ           в соответствии с постановлением Правительства КР                     от 8 сентября 2008 года № 505   г.Бишкек, Дом Правительстваот 23 июня 2003 года № 384              ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ             О внесении изменений в постановление Правительства          Кыргызской Республики от 5 сентября 2001 года № 521          "О мерах по реализации Указа Президента Кыргызской         Республики "О Государственной программе комплексного              социально-экономического развития города Ош                          на 2001-2010 годы"      В целях конкретизации сроков исполнения мероприятий Государственнойпрограммы  социально-экономического развития города  Ош  на  2001-2010годы  с  учетом  итогов ее реализации за 2001-2002 годы  ПравительствоКыргызской Республики постановляет:   1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики от  5сентября  2001  года  №  521 "О мерах по реализации  Указа  ПрезидентаКыргызской   Республики  "О  Государственной  программе   комплексногосоциально-экономического  развития  города  Ош  на   2001-2010   годы"следующие изменения:   -  в  Плане  мероприятий  по  реализации Государственной  программыкомплексного социально-экономического развития города Ош на  2001-2010годы,  утвержденного  вышеуказанным постановлением,  пункт  7  раздела"Структурные  преобразования", пункт 2 раздела  "Транспорт",  пункт  8раздела "Охрана окружающей среды" исключить;   - Перечень объектов капитального строительства на 2001-2003 годы пог.Ош,  Перечень объектов капитального строительства на 2004-2010  годыпо   г.Ош,  утвержденных  вышеуказанным  постановлением,  изложить   вредакции согласно приложениям 1 и 2 к настоящему постановлению.   2.  Контроль  за выполнением настоящего постановления возложить  науправление   экономики,  инвестиций  и  государственной  собственностиАппарата Премьер-министра Кыргызской Республики.      Премьер-министр                                            Н.Танаев                                                       Приложение 1                                         к постановлению Правительства                                             Кыргызской Республики                                            от 23 июня 2003 года № 384                                  ПЕРЕЧЕНЬ                  объектов капитального строительства                    на 2001-2003 годы по городу Ош -----------------------------------------------------------------------|N |       Объекты        |Годы |       Всего      |    Предстоит|  |                      |     |                  |выполнить по годам|  |                      |     |------------------|-------------------|  |                      |     |  Кап.   |Мощность|      2001 год    ||  |                      |     |  влож.  |        |------------------||  |                      |     |(тыс.сом)|        |  Кап.   |Мощность||  |                      |     |         |        |  влож.  |        ||  |                      |     |         |        |(тыс.сом)|        ||  |                      |     |         |        |         |        ||--|----------------------|-----|---------|--------|---------|--------||1 |           2          |  3  |    4    |   5    |    6    |   7    ||--|----------------------|-----|---------|--------|---------|--------||  |Образование           |     |         |        |         |        ||1 |Завершение            |2001 |   3500,0|620     |   3500,0|620     ||  |строительства школы в |     |         |уч.м.   |         |уч.м.   ||  |мкр. "Анар"           |     |         |        |         |        ||--|----------------------|-----|---------|--------|---------|--------||2 |Реконструкция детсада |2001 |   2500,0|310     |   2500,0|310     ||  |под школу             |     |         |уч.м.   |         |уч.м.   ||  |им.Ломоносова         |     |         |        |         |        ||--|----------------------|-----|---------|--------|---------|--------||3 |Строительство школы в |2003-|  35000,0|644     |         |        ||  |жилмассиве "Калинина" |2010 |         |уч.м.   |         |        ||--|----------------------|-----|---------|--------|---------|--------||4 |Пристройка к школе    |2001-|   6250,0|240     |  1000,0 |        ||  |им.Алымкулова в       |2003 |         |уч.м.   |         |        ||  |с.Озгор               |     |         |        |         |        ||--|----------------------|-----|---------|--------|---------|--------||5 |Строительство школы N |2002 |   5301,0|320     |         |        ||  |51 в мкр."Амир-Темур" |     |         |уч.м.   |         |        ||  |                      |     |         |        |         |        ||  |                      |     |         |        |         |        ||--|----------------------|-----|---------|--------|---------|--------||6 |Строительство школы в |2002 |   1250,0|240     |         |        ||  |жилмассиве "Калинина" |     |         |уч.м.   |         |        ||  |N 49 Б                |     |         |        |         |        ||  |                      |     |         |        |         |        ||--|----------------------|-----|---------|--------|---------|--------||7 |Школа им.Гагарина     |2003 |   1800,0|Объект  |         |        ||  |(спортзал)            |     |         |        |         |        ||--|----------------------|-----|---------|--------|---------|--------||8 |Капитальный ремонт    |2003 |   3332,0|        |         |        ||  |школы и дошкольного   |     |         |        |         |        ||  |учреждения г.Ош       |     |         |        |         |        ||--|----------------------|-----|---------|--------|---------|--------||9 |Реконструкция детского|2002 |   2000,0|300 мест|         |        ||  |оздоровительного      |     |         |        |         |        ||  |лагеря "Жаштык"       |     |         |        |         |        ||--|----------------------|-----|---------|--------|---------|--------||10|Техническое оснащение |     | 218500,0|Объект  |         |        ||  |телерадиоцентра       |     |         |        |         |        ||--|----------------------|-----|---------|--------|---------|--------||11|Строительство         |2001-| 500000,0|Объект  |  10000,0|        ||  |студенческого корпуса |2010 |         |        |         |        ||  |ОшГУ                  |     |         |        |         |        ||  |                      |     |         |        |         |        ||  |                      |     |         |        |         |        ||--|----------------------|-----|---------|--------|---------|--------||12|Пристройка к учебному |2001-|  45000,0|Объект  |         |        ||  |корпусу ОшКУУ, с      |2010 |         |        |         |        ||  |актовым залом         |     |         |        |         |        ||  |                      |     |         |        |         |        ||--|----------------------|-----|---------|--------|---------|--------||  |Итого:                |     | 824433,0|        |  17000,0|        ||  |в том числе:          |     |         |        |         |        ||  |республиканский бюджет|     | 258500,0|        |   8500,0|        ||  |местный бюджет        |     |  10293,0|        |   2500,0|        ||  |инвестиции            |     | 524750,0|        |   6000,0|        ||  |средств предприятий,  |     |  30890,0|        |         |        ||  |организаций и другие  |     |         |        |         |        ||  |источники             |     |         |        |         |        ||--|----------------------|-----|---------|--------|---------|--------||  |Здравоохранение       |     |         |        |         |        ||13|Реконструкция и ремонт|2001-|  10600,0|Объект  |    600,0|        ||  |центральной           |2007 |         |        |         |        ||  |клинической больницы  |     |         |        |         |        ||--|----------------------|-----|---------|--------|---------|--------||14|Реконструкция гост.   |2001 |   2100,0|Объект  |   2100,0|Объект  ||  |"Ош-3000" под         |     |         |        |         |        ||  |городскую больницу    |     |         |        |         |        ||--|----------------------|-----|---------|--------|---------|--------||15|Центр дневного        |2002 |   2747,0|20 коек |         |        ||  |пребывания детей при  |     |         |        |         |        ||  |Доме ребенка          |     |         |        |         |        ||--|----------------------|-----|---------|--------|---------|--------||16|Капитальный ремонт    |2003 |   1232,0|Объект  |         |        ||  |зданий здравоохранения|     |         |        |         |        ||  |г.Ош                  |     |         |        |         |        ||--|----------------------|-----|---------|--------|---------|--------||  |Итого:                |     |  16679,0|        |   2700,0|        ||  |в том числе:          |     |         |        |         |        ||  |республиканский бюджет|     |  10600,0|        |    600,0|        ||  |местный бюджет        |     |   4450,0|        |   2100,0|        ||  |инвестиции            |     |   1629,0|        |         |        ||--|----------------------|-----|---------|--------|---------|--------||  |Объекты "Ош-3000"     |     |         |        |         |        ||17|Завершение            |2001-|   2100,0|Объект  |   1000,0|        ||  |строительства детского|2002 |         |        |         |        ||  |оздоровительного      |     |         |        |         |        ||  |центра г.Ош           |     |         |        |         |        ||--|----------------------|-----|---------|--------|---------|--------||18|Реконструкция и       |2001 |    450,0|Объект  |    450,0|Объект  ||  |капремонт здания к/т  |     |         |        |         |        ||  |"Космос" под обл.     |     |         |        |         |        ||  |филармонию            |     |         |        |         |        ||--|----------------------|-----|---------|--------|---------|--------||19|Реконструкция и       |2001-|   9175,0|Объект  |3000,0   |        ||  |строительство внешних |2003 |         |        |         |        ||  |инженерных сетей и    |     |         |        |         |        ||  |сооружений            |     |         |        |         |        ||  |центрального рынка    |     |         |        |         |        ||  |"Ош базары"           |     |         |        |         |        ||--|----------------------|-----|---------|--------|---------|--------||20|Озеленение горы       |2002 |    565,0|Объект  |         |        ||  |Сулайман-Тоо, мкр.    |     |         |        |         |        ||  |"Тюлейкен", "Анар"    |     |         |        |         |        ||  |и парков              |     |         |        |         |        ||--|----------------------|-----|---------|--------|---------|--------||21|Ремонт здания         |2001 |    200,0|Объект  |    200,0|Объект  ||  |областной детской     |     |         |        |         |        ||  |больницы              |     |         |        |         |        ||--|----------------------|-----|---------|--------|---------|--------||22|Завершение            |2001 |  10200,0|1000    |  10200,0|1000    ||  |строительства исто-   |     |         |кв.м    |         |кв.м    ||  |рико-краеведческого   |     |         |        |         |        ||  |музея                 |     |         |        |         |        ||--|----------------------|-----|---------|--------|---------|--------||23|Реконструкция и       |2001-|   1850,0|1200 м  |1000,0   |        ||  |модернизация          |2002 |         |        |         |        ||  |Кыргыздрамтеатра      |     |         |        |         |        ||  |им.Ибраимова и        |     |         |        |         |        ||  |Узбекского драмтеатра |     |         |        |         |        ||  |им.Бабура             |     |         |        |         |        ||--|----------------------|-----|---------|--------|---------|--------||24|Строительство здания, |2002 |   3600,0|Объект  |         |        ||  |выставочного зала     |     |         |        |         |        ||  |Союза художников      |     |         |        |         |        ||  |области               |     |         |        |         |        ||--|----------------------|-----|---------|--------|---------|--------||25|Завершение            |2001 |   3778,0|Объект  |   3778,0|Объект  ||  |строительства         |     |         |        |         |        ||  |телерадиоцентра       |     |         |        |         |        ||  |(строит. часть)       |     |         |        |         |        ||--|----------------------|-----|---------|--------|---------|--------||26|Завершение            |2001-|  23000,0|1,5 км  |   5000,0|0,8 км  ||  |строительства дороги  |2003 |         |        |         |        ||  |"Мини Великий Шелковый|     |         |        |         |        ||  |путь" вокруг горы     |     |         |        |         |        ||  |Сулайман-Тоо          |     |         |        |         |        ||--|----------------------|-----|---------|--------|---------|--------||27|Пристройка к          |2001-|   6500,0|Объект  |   1950,0|        ||  |резиденции            |2002 |         |        |         |        ||--|----------------------|-----|---------|--------|---------|--------||28|Музей-пещера          |2001 |   1000,0|Объект  |   1000,0|Объект  ||  |Сулайман-Тоо          |     |         |        |         |        ||--|----------------------|-----|---------|--------|---------|--------||  |Итого по объектам     |     |  62418,0|        |  27578,0|        ||  |"Ош-3000"             |     |         |        |         |        ||  |из них за счет:       |     |         |        |         |        ||  |республиканского      |     |  25528,0|        |  17378,0|        ||  |бюджета               |     |         |        |         |        ||  |инвестиции            |     |   9175,0|        |   3000,0|        ||  |средства предприятий, |     |  27715,0|        |   7200,0|        ||  |организаций и другие  |     |         |        |         |        ||  |источники             |     |         |        |         |        ||--|----------------------|-----|---------|--------|---------|--------||  |Прочие объекты        |     |         |        |         |        ||29|Ремонтно-восстанови-  |2001-|  32306,0|        |   4826,0|        ||  |тельные работы зданий |2003 |         |        |         |        ||  |МЭЧС, штаба ГО и      |     |         |        |         |        ||  |строительство жилого  |     |         |        |         |        ||  |дома                  |     |         |        |         |        ||--|----------------------|-----|---------|--------|---------|--------||  |Итого из              |     |  32306,0|        |   4826,0|        ||  |республиканского      |     |         |        |         |        ||  |бюджета               |     |         |        |         |        ||--|----------------------|-----|---------|--------|---------|--------||30|Водоснабжение         |2001-|  32822,0|27 км   |   2000,0|1,5 км  ||  |пос. Амир-Темир       |2010 |         |        |         |        ||  |(VIII очередь)        |     |         |        |         |        ||--|----------------------|-----|---------|--------|---------|--------||31|Водопровод в с.Жапалак|2001-|  47200,0|резерв. |6000,0   |5 км    ||  |                      |2010 |         |76 км   |         |        ||--|----------------------|-----|---------|--------|---------|--------||32|Реконструкция         |2001-|   8300,0|1,5 км  |         |        ||  |канализационного      |2003 |         |        |         |        ||  |коллектора в р-не АБЗ |     |         |        |         |        ||--|----------------------|-----|---------|--------|---------|--------||33|Реконструкция         |2001-|  10714,0|0,9 км  |   1100,0|        ||  |канализационного      |2003 |         |        |         |        ||  |коллектора в пойме    |     |         |        |         |        ||  |р.Ак-Буура (в р-не    |     |         |        |         |        ||  |парка им.Навои)       |     |         |        |         |        ||--|----------------------|-----|---------|--------|---------|--------||34|Водоснабжение         |2001-|   8567,0|3,6 км  |4000,0   |        ||  |пос. СМУ-ТТ           |2003 |         |        |         |        ||--|----------------------|-----|---------|--------|---------|--------||35|Реконструкция         |2002-|  31298,0|100 тыс.|         |        ||  |очистных сооружений   |2010 |         |куб.м/  |         |        ||  |(II очередь)          |     |         |сут.    |         |        ||--|----------------------|-----|---------|--------|---------|--------||36|Самотечный водовод от |2002-| 223994,0|8,25 км |         |        ||  |ВОС с.Озгор до        |2010 |         |        |         |        ||  |резервуаров мкр.      |     |         |        |         |        ||  |"Тюлейкен"            |     |         |        |         |        ||--|----------------------|-----|---------|--------|---------|--------||37|Правобережная         |2001-|   4200,0|Объект  |         |        ||  |набережная р.Ак-Буура |2002 |         |        |         |        ||--|----------------------|-----|---------|--------|---------|--------||38|Перевод котельной     |2001 |    314,0|Объект  |    314,0|Объект  ||  |195 квартала на       |     |         |        |         |        ||  |электроснабжение      |     |         |        |         |        ||  |                      |     |         |        |         |        ||  |                      |     |         |        |         |        ||--|----------------------|-----|---------|--------|---------|--------||39|Реконструкция тепловых|2002-|   2150,0|4300 пм |    430,0|860 пм  ||  |сетей с изоляцией в   |2010 |         |        |         |        ||  |мкр. "Курманжан Датка"|     |         |        |         |        ||  |диаметром 50-665 пм,  |     |         |        |         |        ||  |диаметром 80-855 пм,  |     |         |        |         |        ||  |диаметром 100-660 пм и|     |         |        |         |        ||  |более диаметра 250 мм |     |         |        |         |        ||  |1500 пм               |     |         |        |         |        ||--|----------------------|-----|---------|--------|---------|--------||40|Реконструкция тепловых|2001-|   2350,0|4700 пм |    470,0|940 км  ||  |сетей изоляцией в     |2010 |         |        |         |        ||  |мкр. "Туран"          |     |         |        |         |        ||  |диаметром 50-340 п/м, |     |         |        |         |        ||  |диаметром 100-560 п/м,|     |         |        |         |        ||  |диаметром 125-800 п/м |     |         |        |         |        ||  |и более до диаметра   |     |         |        |         |        ||  |250 мм                |     |         |        |         |        ||--|----------------------|-----|---------|--------|---------|--------||41|Реконструкция тепловых|2001-|    890,0|1780 пм |    296,0|593 пм  ||  |сетей с изоляцией в   |2010 |         |        |         |        ||  |м/р. "Сулайман-Тоо"   |     |         |        |         |        ||  |диаметром 50-600 п/м, |     |         |        |         |        ||  |диаметром 80-312 п/м, |     |         |        |         |        ||  |диаметром 100-485 п/м,|     |         |        |         |        ||  |диаметром 150-383 п/м |     |         |        |         |        ||--|----------------------|-----|---------|--------|---------|--------||42|Демонтаж котлов с     |2001-|    560,0|16 кот. |    186,0|4 кот.  ||  |заменой на стальные:  |2003 |         |        |         |        ||  |Запад-7, СШ           |     |         |        |         |        ||  |им.Тельмана,          |     |         |        |         |        ||  |Тубдиспансер,         |     |         |        |         |        ||  |Облроддом, Подгорная, |     |         |        |         |        ||  |СШ "Калинина",        |     |         |        |         |        ||  |СШ "Токтогула", СШ    |     |         |        |         |        ||  |"40 лет Кыргызстана", |     |         |        |         |        ||  |ул.Наукатская,        |     |         |        |         |        ||  |горроддом и СХТ-1     |     |         |        |         |        ||--|----------------------|-----|---------|--------|---------|--------||43|Ремонт крыши на       |2001-|    700,0|        |    140,0|        ||  |котельной и замена    |2010 |         |        |         |        ||  |окон и дверей СШ      |     |         |        |         |        ||  |"40 лет Кыргызстана", |     |         |        |         |        ||  |СШ "Токтогула",       |     |         |        |         |        ||  |д/с N 33, "Запад-7",  |     |         |        |         |        ||  |119 квартал,          |     |         |        |         |        ||  |195 квартал,          |     |         |        |         |        ||  |Запад-Тюлейкен, ЮВР-3,|     |         |        |         |        ||  |ЮВР-1, ДТБ-3, ФПИ,    |     |         |        |         |        ||  |Ленинградская,        |     |         |        |         |        ||  |СШ "70 лет октября",  |     |         |        |         |        ||  |Керме-Тоо, СХТ-2      |     |         |        |         |        ||--|----------------------|-----|---------|--------|---------|--------||44|Котельная             |2001-|   1000,0|Объект  |    500,0|        ||  |"Запад-Тюлейкен",     |2002 |         |        |         |        ||  |замена оборудования   |     |         |        |         |        ||  |химводоподготовки,    |     |         |        |         |        ||  |замена аккумуляторного|     |         |        |         |        ||  |бака                  |     |         |        |         |        ||--|----------------------|-----|---------|--------|---------|--------||45|Замена по мере        |2001-|  10000,0|Объект  |   1000,0|        ||  |необходимости         |2010 |         |        |         |        ||  |инженерного           |     |         |        |         |        ||  |оборудования в        |     |         |        |         |        ||  |котельных (насосы,    |     |         |        |         |        ||  |дымососы, вентиляторы)|     |         |        |         |        ||--|----------------------|-----|---------|--------|---------|--------||46|а) ВОС "Озгор" для    |2001-|  10600,0|180 тыс.|         |        ||  |   безреагентной      |2010 |         |куб.м/  |         |        ||  |   очистки речной воды|     |         |сут.    |         |        ||  |   построить один из  |     |         |        |         |        ||  |   трех вариантов:    |     |         |        |         |        ||  | - подрусловый        |     |         |        |         |        ||  |   водозабор;         |     |         |        |         |        ||  | - фильтрационную     |     |         |        |         |        ||  |   дамбу;             |     |         |        |         |        ||  | - первичные          |     |         |        |         |        ||  |   отстойники;        |     |         |        |         |        ||  |б) Бурение скважин для|2003-|  16350,0|180 тыс.|         |        ||  |   водопроводной воды |2007 |         |куб.м/  |         |        ||  |                      |     |         |сут.    |         |        ||--|----------------------|-----|---------|--------|---------|--------||47|Ремонт кровель        |2001-|   2300,0|5.5 тыс.|   1100,0|2,5 тыс.||  |основных              |2002 |         |кв.м    |         |кв.м    ||  |производственных      |     |         |        |         |        ||  |зданий                |     |         |        |         |        ||--|----------------------|-----|---------|--------|---------|--------||48|Водозабор "Малы"      |2002 |   3350,0|23 тыс. |         |        ||  |Реконструкция         |     |         |куб.м/  |         |        ||  |водазабора:           |     |         |сут.    |         |        ||  |Ремонт и реконструкция|     |         |        |         |        ||  |хлораторной           |     |         |        |         |        ||--|----------------------|-----|---------|--------|---------|--------||49|Реконструкция насосной|2002 |  10000,0|1200    |         |        ||  |станции N 5           |     |         |куб.м/ч |         |        ||--|----------------------|-----|---------|--------|---------|--------||50|Реконструкция насосной|2002 |    500,0|1800    |         |        ||  |станции N 9           |     |         |куб.м/ч |         |        ||--|----------------------|-----|---------|--------|---------|--------||51|Реконструкция насосной|2003 |   4400,0|600     |         |        ||  |станции N 4           |     |         |куб.м/ч |         |        ||--|----------------------|-----|---------|--------|---------|--------||52|Бурение скважин для   |2003-|   9000,0|15      |         |        ||  |водопроводной воды    |2010 |         |скваж.  |         |        ||  |                      |     |         |2400    |         |        ||  |                      |     |         |куб.м/ч |         |        ||--|----------------------|-----|---------|--------|---------|--------||53|Водовод 2х325 мм между|2003 |   3600,0|2 км    |         |        ||  |насосными станциями   |     |         |        |         |        ||  |N 4 и 5               |     |         |        |         |        ||--|----------------------|-----|---------|--------|---------|--------||54|Водовод диаметром     |2002-|   7000,0|4,5 км  |         |        ||  |200 мм по ул.Курманжан|2010 |         |        |         |        ||  |Датка, от ул.Навои до |     |         |        |         |        ||  |нового автовокзала    |     |         |        |         |        ||--|----------------------|-----|---------|--------|---------|--------||55|Установка приборов    |2001-|   1100,0|        |    200,0|        ||  |учета воды на         |2003 |         |        |         |        ||  |основание водовода    |     |         |        |         |        ||--|----------------------|-----|---------|--------|---------|--------||56|Разработка            |2001 |    200,0|        |    200,0|        ||  |технико-экономических |     |         |        |         |        ||  |расчетов водоснабжения|     |         |        |         |        ||  |г.Ош                  |     |         |        |         |        ||--|----------------------|-----|---------|--------|---------|--------||57|Реконструкция         |2001-|  16000,0|200 тыс.|         |        ||  |хлораторной с монтажом|2003 |         |куб.м/  |         |        ||  |установки по          |     |         |сут.    |         |        ||  |производству          |     |         |        |         |        ||  |гипохлорида натрия    |     |         |        |         |        ||  |или озона             |     |         |        |         |        ||--|----------------------|-----|---------|--------|---------|--------||58|Водопроводная сеть    |2002-|   1316,0|2400 пм |         |        ||  |в мкр. "Туран"        |2003 |         |        |         |        ||  |                      |     |         |        |         |        ||  |                      |     |         |        |         |        ||  |                      |     |         |        |         |        ||--|----------------------|-----|---------|--------|---------|--------||59|Водопроводная сеть в  |2002-|    731,0|1700 пм |         |        ||  |мкр. "Достук" с       |2003 |         |        |         |        ||  |насосной станцией     |     |         |        |         |        ||--|----------------------|-----|---------|--------|---------|--------||60|Водопроводная сеть в  |2002 |    120,0|1500 пм |         |        ||  |территориальном совете|     |         |        |         |        ||  |"Алымбек-Датка"       |     |         |        |         |        ||--|----------------------|-----|---------|--------|---------|--------||61|Водопроводная сеть в  |2002 |     20,0|350 пм  |         |        ||  |территориальном совете|     |         |        |         |        ||  |"Ак-Буура"            |     |         |        |         |        ||--|----------------------|-----|---------|--------|---------|--------||62|Водопроводная сеть в  |2002 |     80,0|1200 пм |         |        ||  |территориальном совете|     |         |        |         |        ||  |"Амир-Темур"          |     |         |        |         |        ||  |                      |     |         |        |         |        ||--|----------------------|-----|---------|--------|---------|--------||63|Водопроводная сеть в  |2002-|    875,0|4500 пм |         |        ||  |массиве Калинина с    |2003 |         |        |         |        ||  |насосной станцией     |     |         |        |         |        ||  |                      |     |         |        |         |        ||  |                      |     |         |        |         |        ||--|----------------------|-----|---------|--------|---------|--------||64|Водопроводная сеть в  |2003 |   1390,0|4700 пм |         |        ||  |селе Алмалык          |     |         |        |         |        ||  |                      |     |         |        |         |        ||  |                      |     |         |        |         |        ||--|----------------------|-----|---------|--------|---------|--------||65|Общественная баня в   |2003 |    627,0|Объект  |         |        ||  |селе Озгор            |     |         |        |         |        ||  |                      |     |         |        |         |        ||--|----------------------|-----|---------|--------|---------|--------||66|Улучшение уличного    |2002-|   2452,0|Объект  |         |        ||  |освещения г.Ош        |2006 |         |        |         |        ||--|----------------------|-----|---------|--------|---------|--------||67|Благоустройство парков|2003 |    500,0|Объект  |         |        ||  |им.Токтогула и Навои  |     |         |        |         |        ||--|----------------------|-----|---------|--------|---------|--------||68|Капитальный ремонт    |2003 |    100,0|Объект  |         |        ||  |детского бассейна     |     |         |        |         |        ||  |парка Навои           |     |         |        |         |        ||--|----------------------|-----|---------|--------|---------|--------||  |Итого:                |     | 477670,0|        |  17936,0|        ||  |в том числе:          |     |         |        |         |        ||  |республиканский бюджет|     | 134903,0|        |  13100,0|        ||  |местный бюджет        |     |   4471,0|        |    894,0|        ||  |инвестиции            |     | 300209,0|        |  16470,0|        ||  |средств предприятий,  |     |  38087,0|        |   4836,0|        ||  |организаций и другие  |     |         |        |         |        ||  |источники             |     |         |        |         |        ||--|----------------------|-----|---------|--------|---------|--------||  |Инженерные сети       |     |         |        |         |        ||  |индивидуальной        |     |         |        |         |        ||  |застройки города Ош   |     |         |        |         |        ||69|М-н "Ак-Тилек", дороги|2002-|   8600,0|5 км    |         |        ||  |                      |2007 |         |грав.   |         |        ||  |                      |     |         |        |         |        ||--|----------------------|-----|---------|--------|---------|--------||70|Массив Калинина,      |2002-|   6800,0|11 км   |         |        ||  |дороги                |2007 |         |        |         |        ||  |                      |     |         |        |         |        ||--|----------------------|-----|---------|--------|---------|--------||71|Жапалакская сельская  |2001-|   9000,0|Объект  |   3000,0|        ||  |управа                |2003 |         |        |         |        ||  |Понижение уровня      |     |         |        |         |        ||  |грунтовых вод в       |     |         |        |         |        ||  |населенных пунктах    |     |         |        |         |        ||  |"Тээке", "Керме-Тоо", |     |         |        |         |        ||  |"Гульбар-Толойкон"    |     |         |        |         |        ||--|----------------------|-----|---------|--------|---------|--------||72|Завершение            |2003-|  65318,0|        |         |        ||  |строительства насосной|2007 |         |        |         |        ||  |станции в массиве     |     |         |        |         |        ||  |"Катта-Сай" для полива|     |         |        |         |        ||  |1200 га               |     |         |        |         |        ||--|----------------------|-----|---------|--------|---------|--------||73|Мкр. "Достук", дороги |2002-|   5000,0|15 км   |         |        ||  |                      |2007 |         |        |         |        ||--|----------------------|-----|---------|--------|---------|--------||  |Итого:                |     |  94718,0|        |   3000,0|        ||  |в том числе:          |     |         |        |         |        ||  |республиканский бюджет|     |  16700,0|        |   3000,0|        ||  |местный бюджет        |     |  12700,0|        |      -  |        ||  |инвестиции            |     |  65318,0|        |      -  |        ||--|----------------------|-----|---------|--------|---------|--------||  |Транспорт             |     |         |        |         |        ||74|Строительство         |2003-|  28500,0|Объект  |         |        ||  |троллейбусной линии   |2005 |         |        |         |        ||  |III маршрута          |     |         |        |         |        ||--|----------------------|-----|---------|--------|---------|--------||  |Итого:                |     |  28500,0|        |      -  |        ||  |в том числе:          |     |         |        |         |        ||  |республиканский бюджет|     |  22500,0|        |         |        ||  |местный бюджет        |     |   6000,0|        |         |        ||--|----------------------|-----|---------|--------|---------|--------||  |Градостроительство    |     |         |        |         |        ||75|Завершение разработки |2003 |   2400,0|        |         |        ||  |Генплана г.Ош, центра |     |         |        |         |        ||  |и комплекса           |     |         |        |         |        ||  |Сулайман-Тоо          |     |         |        |         |        ||--|----------------------|-----|---------|--------|---------|--------||  |Электроэнергетика     |     |         |        |         |        ||76|Замена трансформаторов|2002 |  10000,0|25 т.кВа|  10000,0|25 т.кВа||  |на ПС 110 кв "Центр"  |     |         |        |         |        ||  |                      |     |         |        |         |        ||--|----------------------|-----|---------|--------|---------|--------||77|Реконструкция в/ч     |2001 |    580,0|Объект  |    580,0|Объект  ||  |постов в в/ч защите   |     |         |        |         |        ||  |ВЛ 110 кВ ТЭЦ         |     |         |        |         |        ||  |"Ош-Узловая"          |     |         |        |         |        ||--|----------------------|-----|---------|--------|---------|--------||78|Реконструкция участка |2001 |   5000,0|8 км    |   5000,0|8 км    ||  |ВЛ 35 кВ "Ош Алмалык" |     |         |        |         |        ||--|----------------------|-----|---------|--------|---------|--------||79|Производственные      |2001 |   7500,0|Объект  |   7500,0|Объект  ||  |помещения для         |     |         |        |         |        ||  |испытания             |     |         |        |         |        ||  |электрооборудования,  |     |         |        |         |        ||  |ремонта оборудования и|     |         |        |         |        ||  |автотранспорта        |     |         |        |         |        ||--|----------------------|-----|---------|--------|---------|--------||80|Реконструкция         |2001 |   2000,0|0,2 км  |   2000,0|0,2 км  ||  |внутриквартальных     |     |         |        |         |        ||  |теплосетей г.Ош       |     |         |        |         |        ||--|----------------------|-----|---------|--------|---------|--------||81|Реконструкция         |2001-|   2000,0|0,2 км  |   2000,0|        ||  |теплосети М-1 по      |2004 |         |        |         |        ||  |ул.Салиевой г.Ош      |     |         |        |         |        ||--|----------------------|-----|---------|--------|---------|--------||82|Реконструкция         |2002-|   8400,0|2,6 км  |         |        ||  |магистрали М-5 по     |2003 |         |        |         |        ||  |улице Курманжан Датка |     |         |        |         |        ||  |г.Ош                  |     |         |        |         |        ||--|----------------------|-----|---------|--------|---------|--------||83|Замена трансформатора |2002 |  13300,0|25 тыс. |         |        ||  |ПС 110/35/10 кВа      |     |         |кВа     |         |        ||  |"Ош-6" на 25 тыс.кВа  |     |         |        |         |        ||--|----------------------|-----|---------|--------|---------|--------||  |Итого:                |     |  48780,0|        |  27080,0|        ||  |в т.ч.                |     |         |        |         |        ||  |собственные средства  |     |  48780,0|        |  27080,0|        ||  |мин., вед.            |     |         |        |         |        ||--|----------------------|-----|---------|--------|---------|--------||  |Охрана окружающей     |     |         |        |         |        ||  |среды                 |     |         |        |         |        ||84|Построить (или        |2001 |    250,0|Объект  |    250,0|Объект  ||  |перепрофилировать в   |     |         |        |         |        ||  |промзоне г.Ош         |     |         |        |         |        ||  |мастерскую в          |     |         |        |         |        ||  |мини-завод) завод по  |     |         |        |         |        ||  |производству и ремонту|     |         |        |         |        ||  |мусорных контейнеров, |     |         |        |         |        ||  |мусоровозов, машин    |     |         |        |         |        ||--|----------------------|-----|---------|--------|---------|--------||85|Обеспечить            |2002-|   3000,0|        |         |        ||  |проектирование и      |2010 |         |        |         |        ||  |строительство         |     |         |        |         |        ||  |усовершенствованных   |     |         |        |         |        ||  |свалок (полигонов) для|     |         |        |         |        ||  |твердых бытовых       |     |         |        |         |        ||  |отходов (ТБО)         |     |         |        |         |        ||--|----------------------|-----|---------|--------|---------|--------||86|Произвести техническую|2001-|По факту |        |         |        ||  |ревизию и             |2010 |         |        |         |        ||  |пуско-наладку         |     |         |        |         |        ||  |сооружений по         |     |         |        |         |        ||  |предварительной       |     |         |        |         |        ||  |очистке сточных вод   |     |         |        |         |        ||  |АООТ "Текстильщик",   |     |         |        |         |        ||  |АО "Жибек", АО "Аска",|     |         |        |         |        ||  |АО "Дан-Азык"         |     |         |        |         |        ||--|----------------------|-----|---------|--------|---------|--------||  |Итого:                |     |   3250,0|        |    250,0|        ||  |в том числе:          |     |         |        |         |        ||  |инвестиции            |     |   2000,0|        |    150,0|        ||  |собствен. сред. мин., |     |   1250,0|        |    100,0|        ||  |ведом.                |     |         |        |         |        ||  |Всего:                |     |1591154,0|        | 100370,0|        ||  |в том числе:          |     |         |        |         |        ||  |республиканский бюджет|     | 503437,0|        |  47404,0|        ||  |местный бюджет        |     |  37914,0|        |   4600,0|        ||  |инвестиции            |     | 903081,0|        |   9150,0|        ||  |собствен. сред, мин., |     | 146722,0|        |  39216,0|        ||  |ведом. и других       |     |         |        |         |        ||  |организаций           |     |         |        |         |        |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                  |   Источник   |   Ответственные    |                                  |финансирования|    исполнители     |----------------------------------|              |                    ||     2002 год   |    2003 год    |              |                    ||----------------|----------------|              |                    ||  Кап.  | Мощ-  |  Кап.  | Мощ-  |              |                    ||  влож. | ность |  влож. | ность |              |                    ||  (тыс. |       |  (тыс. |       |              |                    ||  сом)  |       |  сом)  |       |              |                    ||--------|-------|--------|-------|--------------|--------------------||   8    |   9   |   10   |  11   |      12      |         13         ||--------|-------|--------|-------|--------------|--------------------||        |       |        |       |              |                    ||        |       |        |       |Респуб. бюджет|Мэрия г.Ош, Минфин  ||        |       |        |       |              |                    ||        |       |        |       |              |                    ||--------|-------|--------|-------|--------------|--------------------||        |       |        |       |Местный бюджет|МОиК, Ошская        ||        |       |        |       |              |облгосадминистрация,||        |       |        |       |              |Мэрия г.Ош          ||--------|-------|--------|-------|--------------|--------------------||        |       |  3000,0|       |Респуб. бюджет|МОиК                ||        |       |        |       |              |                    ||--------|-------|--------|-------|--------------|--------------------||  1000,0|       |  4250,0|240    |Инвестиции    |Мэрия г.Ош          ||        |       |        |мест   |              |                    ||        |       |        |       |              |                    ||--------|-------|--------|-------|--------------|--------------------||5301,0  |320    |        |       |Местный       |Мэрия г.Ош          ||        |уч.м.  |        |       |бюджет,       |                    ||        |       |        |       |спонсорск.    |                    ||        |       |        |       |помощь        |                    ||--------|-------|--------|-------|--------------|--------------------||  1250,0|240    |        |       |Местный       |Мэрия г.Ош          ||        |уч.м.  |        |       |бюджет,       |                    ||        |       |        |       |спонсорск.    |                    ||        |       |        |       |помощь        |                    ||--------|-------|--------|-------|--------------|--------------------||        |       |  1800,0|Объект |Местный бюджет|Мэрия г.Ош          ||        |       |        |       |              |                    ||--------|-------|--------|-------|--------------|--------------------||        |       |  3332,0|       |Местный бюджет|Мэрия г.Ош          ||        |       |        |       |              |                    ||        |       |        |       |              |                    ||--------|-------|--------|-------|--------------|--------------------||  2000,0|300    |        |       |Местный бюджет|Мэрия г.Ош          ||        |мест   |        |       |              |                    ||        |       |        |       |              |                    ||--------|-------|--------|-------|--------------|--------------------||        |       |218500,0|Объект |Инвестиции    |Госкомимущества и   ||        |       |        |       |              |инвестиций, ГТРК    ||--------|-------|--------|-------|--------------|--------------------|| 10000,0|       | 10000,0|       |Инвестиции,   |Ошская              ||        |       |        |       |респуб.       |облгосадминистрация,||        |       |        |       |бюджет,       |Минфин              ||        |       |        |       |собственные   |                    ||        |       |        |       |средства      |                    ||--------|-------|--------|-------|--------------|--------------------||  1500,0|       | 10000,0|       |Респуб.       |ОшКУУ               ||        |       |        |       |бюджет,       |                    ||        |       |        |       |собственные   |                    ||        |       |        |       |средства      |                    ||--------|-------|--------|-------|--------------|--------------------|| 21051,0|       |250882,0|       |              |                    ||        |       |        |       |              |                    ||  5000,0|       | 11000,0|       |              |                    ||  2661,0|       |  5132,0|       |              |                    ||  6000,0|       |227750,0|       |              |                    ||  7390,0|       |  7000,0|       |              |                    ||        |       |        |       |              |                    ||        |       |        |       |              |                    ||--------|-------|--------|-------|--------------|--------------------||        |       |        |       |              |                    ||  4500,0|       |  5500,0|       |Респуб. бюджет|Минздрав            ||        |       |        |       |              |                    ||        |       |        |       |              |                    ||--------|-------|--------|-------|--------------|--------------------||        |       |        |       |Местный бюджет|Ошская              ||        |       |        |       |              |облгосадминистрация ||        |       |        |       |              |                    ||--------|-------|--------|-------|--------------|--------------------||  2335,0|20 коек|   412,0|       |Помощь межд.  |Мэрия г.Ош          ||        |       |        |       |орг., местный |                    ||        |       |        |       |бюджет        |                    ||--------|-------|--------|-------|--------------|--------------------||        |       |  1232,0|       |Местный бюджет|Мэрия г.Ош          ||        |       |        |       |              |                    ||        |       |        |       |              |                    ||--------|-------|--------|-------|--------------|--------------------||  6835,0|       |  7144,0|       |              |                    ||        |       |        |       |              |                    ||  4500,0|       |  5500,0|       |              |                    ||  2335,0|       |  1644,0|       |              |                    ||        |       |        |       |              |                    ||--------|-------|--------|-------|--------------|--------------------||        |       |        |       |              |                    ||  1100,0|       |        |       |Дж-Абадск.    |Ошская              ||        |       |        |       |область       |облгосадминистрация ||        |       |        |       |              |                    ||        |       |        |       |              |                    ||--------|-------|--------|-------|--------------|--------------------||        |       |        |       |Респуб. бюджет|Ошская              ||        |       |        |       |              |облгосадминистрация ||        |       |        |       |              |                    ||        |       |        |       |              |                    ||--------|-------|--------|-------|--------------|--------------------||  3000,0|       |  3175,0|       |Привлечение   |Минвнешторгпром,    ||        |       |        |       |инвестиций    |Ошская              ||        |       |        |       |              |облгосадминистрация ||        |       |        |       |              |                    ||        |       |        |       |              |                    ||        |       |        |       |              |                    ||--------|-------|--------|-------|--------------|--------------------||   565,0|Объект |        |       |Государствен- |Ошская              ||        |       |        |       |ное агентство |облгосадминистрация ||        |       |        |       |по лесному    |                    ||        |       |        |       |хозяйству     |                    ||--------|-------|--------|-------|--------------|--------------------||        |       |        |       |Соцфонд КР    |Ошская              ||        |       |        |       |              |облгосадминистрация ||        |       |        |       |              |                    ||--------|-------|--------|-------|--------------|--------------------||        |       |        |       |Респуб. бюджет|Ошская              ||        |       |        |       |              |облгосадминистрация ||        |       |        |       |              |                    ||        |       |        |       |              |                    ||--------|-------|--------|-------|--------------|--------------------||   850,0|1200 км|        |       |ГАО "Кыргыз-  |Ошская              ||        |       |        |       |нефтегаз"     |облгосадминистрация ||        |       |        |       |              |                    ||        |       |        |       |              |                    ||        |       |        |       |              |                    ||        |       |        |       |              |                    ||--------|-------|--------|-------|--------------|--------------------||  3600,0|Объект |        |       |Местный бюджет|Ошская              ||        |       |        |       |              |облгосадминистрация ||        |       |        |       |              |                    ||        |       |        |       |              |                    ||--------|-------|--------|-------|--------------|--------------------||        |       |        |       |Респуб. бюджет|Ошская              ||        |       |        |       |              |облгосадминистрация ||        |       |        |       |              |                    ||        |       |        |       |              |                    ||--------|-------|--------|-------|--------------|--------------------||  5000,0|0,5 км |  5000,0|0,2 км |АО            |Ошская              ||        |       |        |       |"Кыргызалтын" |облгосадминистрация ||        |       |        |       |              |                    ||        |       |        |       |              |                    ||        |       |        |       |              |                    ||--------|-------|--------|-------|--------------|--------------------||  4550,0|Объект |        |       |Респуб. бюджет|Ошская              ||        |       |        |       |              |облгосадминистрация ||--------|-------|--------|-------|--------------|--------------------||        |       |        |       |Респуб. бюджет|Ошская              ||        |       |        |       |              |облгосадминистрация ||--------|-------|--------|-------|--------------|--------------------|| 18665,0|       |  8175,0|       |              |                    ||        |       |        |       |              |                    ||        |       |        |       |              |                    ||  8150,0|       |        |       |              |                    ||        |       |        |       |              |                    ||  3000,0|       |  3175,0|       |              |                    ||  7515,0|       |  5000,0|       |              |                    ||        |       |        |       |              |                    ||        |       |        |       |              |                    ||--------|-------|--------|-------|--------------|--------------------||        |       |        |       |              |                    || 12480,0|       |  4500,0|       |Респуб. бюджет|МЭЧС                ||        |       |        |       |              |                    ||        |       |        |       |              |                    ||        |       |        |       |              |                    ||        |       |        |       |              |                    ||--------|-------|--------|-------|--------------|--------------------|| 12480,0|       |  4500,0|       |              |                    ||        |       |        |       |              |                    ||        |       |        |       |              |                    ||--------|-------|--------|-------|--------------|--------------------||  5500,0|4,2 км |  6000,0|4,7 км |Респуб. бюджет|МЭЧС, Мэрия г.Ош    ||        |       |        |       |              |                    ||        |       |        |       |              |                    ||--------|-------|--------|-------|--------------|--------------------||  6000,0|10 км  |  6000,0|7,6 км |Респуб. бюджет|Минфин, МЭЧС, Ошская||        |       |        |       |              |облгосадминистрация ||--------|-------|--------|-------|--------------|--------------------||  3300,0|       |  5000,0|1,5 км |Респуб. бюджет|МЭЧС, Ошская        ||        |       |        |       |              |облгосадминистрация ||        |       |        |       |              |                    ||--------|-------|--------|-------|--------------|--------------------||  4000,0|       |  5614,0|0,9 км |Респуб. бюджет|МЭЧС, Мэрия г.Ош    ||        |       |        |       |              |                    ||        |       |        |       |              |                    ||        |       |        |       |              |                    ||        |       |        |       |              |                    ||--------|-------|--------|-------|--------------|--------------------||  2500,0|       |  2067,0|3,6 км |Респуб. бюджет|Мэрия г.Ош          ||        |       |        |       |              |                    ||--------|-------|--------|-------|--------------|--------------------||  4000,0|       |  4000,0|       |Инвестиции    |Мэрия г.Ош          ||        |       |        |       |              |                    ||        |       |        |       |              |                    ||--------|-------|--------|-------|--------------|--------------------||  2000,0|       |  3000,0|       |Инвестиции    |Мэрия г.Ош          ||        |       |        |       |              |                    ||        |       |        |       |              |                    ||        |       |        |       |              |                    ||--------|-------|--------|-------|--------------|--------------------||  1200,0|       |  3000,0|Объект |Респуб. бюджет|МЭЧС, Ошская        ||        |       |        |       |              |облгосадминистрация ||--------|-------|--------|-------|--------------|--------------------||        |       |        |       |Местный       |Кыргызжилкоммунсоюз ||        |       |        |       |бюджет,       |                    ||        |       |        |       |частные,      |                    ||        |       |        |       |собственные   |                    ||        |       |        |       |средства      |                    ||--------|-------|--------|-------|--------------|--------------------||   430,0|860 пм |   430,0|860 пм |Средства      |Кыргызжилкоммунсоюз ||        |       |        |       |предприятий,  |                    ||        |       |        |       |частные,      |                    ||        |       |        |       |собственные   |                    ||        |       |        |       |средства      |                    ||        |       |        |       |Ошского ТКЭ   |                    ||        |       |        |       |              |                    ||        |       |        |       |              |                    ||--------|-------|--------|-------|--------------|--------------------||   470,0| 940 пм|   470,0|940 пм |Собственные   |Кыргызжилкоммунсоюз ||        |       |        |       |средства      |                    ||        |       |        |       |Ошского       |                    ||        |       |        |       |объединения   |                    ||        |       |        |       |"Теплокоммун- |                    ||        |       |        |       |энерго"       |                    ||        |       |        |       |              |                    ||        |       |        |       |              |                    ||--------|-------|--------|-------|--------------|--------------------||   296,0|593 пм |   296,0|593 пм |Собственные   |Кыргызжилкоммунсоюз ||        |       |        |       |средства      |                    ||        |       |        |       |Ошского       |                    ||        |       |        |       |объединения   |                    ||        |       |        |       |"Теплокоммун- |                    ||        |       |        |       |энерго"       |                    ||        |       |        |       |              |                    ||--------|-------|--------|-------|--------------|--------------------||   186,0|4 кот. |   188,0|4 кот. |Средства      |Кыргызжилкоммунсоюз ||        |       |        |       |предприятий   |                    ||        |       |        |       |              |                    ||        |       |        |       |              |                    ||        |       |        |       |              |                    ||        |       |        |       |              |                    ||        |       |        |       |              |                    ||        |       |        |       |              |                    ||        |       |        |       |              |                    ||        |       |        |       |              |                    ||        |       |        |       |              |                    ||--------|-------|--------|-------|--------------|--------------------||   140,0|       |   140,0|       |Средства      |Кыргызжилкоммунсоюз ||        |       |        |       |предприятий   |                    ||        |       |        |       |              |                    ||        |       |        |       |              |                    ||        |       |        |       |              |                    ||        |       |        |       |              |                    ||        |       |        |       |              |                    ||        |       |        |       |              |                    ||        |       |        |       |              |                    ||        |       |        |       |              |                    ||        |       |        |       |              |                    ||        |       |        |       |              |                    ||        |       |        |       |              |                    ||--------|-------|--------|-------|--------------|--------------------||   500,0|Объект |        |       |Средства      |Кыргызжилкоммунсоюз ||        |       |        |       |предприятий   |                    ||        |       |        |       |              |                    ||        |       |        |       |              |                    ||        |       |        |       |              |                    ||        |       |        |       |              |                    ||--------|-------|--------|-------|--------------|--------------------||  1000,0|       |  1000,0|       |Собственные   |Кыргызжилкоммунсоюз ||        |       |        |       |средства      |                    ||        |       |        |       |предприятий   |                    ||        |       |        |       |              |                    ||        |       |        |       |              |                    ||        |       |        |       |              |                    ||--------|-------|--------|-------|--------------|--------------------||        |       | 10600,0|180    |Инвестиции    |Мэрия г.Ош          ||        |       |        |тыс.   |              |                    ||        |       |        |куб.м/ |              |                    ||        |       |        |сут.   |              |                    ||        |       |        |       |              |                    ||        |       |        |       |              |                    ||        |       |        |       |              |                    ||        |       |        |       |              |                    ||        |       |        |       |              |                    ||        |       |        |       |              |                    ||        |       |        |       |              |                    ||  2000,0|       |  5000,0|       |Инвестиции    |Мэрия г.Ош          ||        |       |        |       |              |                    ||        |       |        |       |              |                    ||--------|-------|--------|-------|--------------|--------------------||  1200,0|3 тыс. |        |       |Средства      |Мэрия г.Ош          ||        |кв.м   |        |       |предприятий   |                    ||        |       |        |       |              |                    ||        |       |        |       |              |                    ||--------|-------|--------|-------|--------------|--------------------||  3350,0|23 тыс.|        |       |Средства      |Мэрия г.Ош          ||        |куб.м/ |        |       |предприятий   |                    ||        |сут.   |        |       |              |                    ||        |       |        |       |              |                    ||        |       |        |       |              |                    ||--------|-------|--------|-------|--------------|--------------------|| 10000,0|       |        |       |Респуб. бюджет|Мэрия г.Ош          ||        |       |        |       |              |                    ||--------|-------|--------|-------|--------------|--------------------||   500,0|1800   |        |       |Респуб. бюджет|Мэрия г.Ош          ||        |куб.м/ч|        |       |              |                    ||--------|-------|--------|-------|--------------|--------------------||        |       |  4400,0|600    |Респуб. бюджет|Мэрия г.Ош          ||        |       |        |куб.м/ч|              |                    ||--------|-------|--------|-------|--------------|--------------------||        |       |  3000,0|5      |Средства      |Мэрия г.Ош          ||        |       |        |скваж. |предприятий   |                    ||        |       |        |       |              |                    ||        |       |        |       |              |                    ||--------|-------|--------|-------|--------------|--------------------||        |       |  3600,0|2 км   |Средства      |Мэрия г.Ош          ||        |       |        |       |предприятий   |                    ||        |       |        |       |              |                    ||--------|-------|--------|-------|--------------|--------------------||  3100,0|2 км   |  3100,0|2 км   |Респуб. бюджет|Мэрия г.Ош          ||        |       |        |       |              |                    ||        |       |        |       |              |                    ||        |       |        |       |              |                    ||--------|-------|--------|-------|--------------|--------------------||   400,0|       |   500,0|       |Средства      |Мэрия г.Ош          ||        |       |        |       |предприятий   |                    ||        |       |        |       |              |                    ||--------|-------|--------|-------|--------------|--------------------||        |       |        |       |Средства      |Мэрия г.Ош          ||        |       |        |       |предприятий   |                    ||        |       |        |       |              |                    ||        |       |        |       |              |                    ||--------|-------|--------|-------|--------------|--------------------||  8000,0|100    |8000,0  |100    |Инвестиции    |Мэрия г.Ош          ||        |куб.м/ч|        |тыс.   |              |                    ||        |       |        |куб.м/с|              |                    ||        |       |        |       |              |                    ||        |       |        |       |              |                    ||        |       |        |       |              |                    ||--------|-------|--------|-------|--------------|--------------------||   163,0|       |  1153,0|       |Местный       |Мэрия г.Ош          ||        |       |        |       |бюджет,       |                    ||        |       |        |       |инвестиции,   |                    ||        |       |        |       |средства      |                    ||        |       |        |       |населения     |                    ||--------|-------|--------|-------|--------------|--------------------||   498,0|1700 пм|   233,0|       |Местный       |Мэрия г.Ош          ||        |       |        |       |бюджет,       |                    ||        |       |        |       |инвестиции    |                    ||--------|-------|--------|-------|--------------|--------------------||   120,0|1500 пм|        |       |Средства      |Мэрия г.Ош          ||        |       |        |       |населения     |                    ||        |       |        |       |              |                    ||--------|-------|--------|-------|--------------|--------------------||    20,0|350 пм |        |       |Средства      |Мэрия г.Ош          ||        |       |        |       |населения     |                    ||        |       |        |       |              |                    ||--------|-------|--------|-------|--------------|--------------------||    80,0|1200 пм|        |       |Местный       |Мэрия г.Ош          ||        |       |        |       |бюджет,       |                    ||        |       |        |       |средства      |                    ||        |       |        |       |населения     |                    ||--------|-------|--------|-------|--------------|--------------------||   361,0|2700 пм|   514,0|1800 пм|Местный       |Мэрия г.Ош          ||        |       |        |       |бюджет,       |                    ||        |       |        |       |инвестиции,   |                    ||        |       |        |       |средства      |                    ||        |       |        |       |населения     |                    ||--------|-------|--------|-------|--------------|--------------------||        |       |  1390,0|4700 пм|Респ., мест.  |Мэрия г.Ош          ||        |       |        |       |бюджеты,      |                    ||        |       |        |       |средства      |                    ||        |       |        |       |населения     |                    ||--------|-------|--------|-------|--------------|--------------------||        |       |   627,0|Объект |Местный       |Мэрия г.Ош          ||        |       |        |       |бюджет,       |                    ||        |       |        |       |инвестиции    |                    ||--------|-------|--------|-------|--------------|--------------------||   452,0|       |   300,0|       |Местный бюджет|Мэрия г.Ош          ||        |       |        |       |              |                    ||--------|-------|--------|-------|--------------|--------------------||        |       |   500,0|Объект |Местный бюджет|Мэрия г.Ош          ||        |       |        |       |              |                    ||--------|-------|--------|-------|--------------|--------------------||        |       |   100,0|Объект |Местный бюджет|Мэрия г.Ош          ||        |       |        |       |              |                    ||        |       |        |       |              |                    ||--------|-------|--------|-------|--------------|--------------------|| 61766,0|       | 80222,0|       |              |                    ||        |       |        |       |              |                    || 36100,0|       | 36381,0|       |              |                    ||  1877,0|       |        |       |              |                    || 32097,0|       |        |       |              |                    ||  8302,0|       |  9867,0|       |              |                    ||        |       |        |       |              |                    ||        |       |        |       |              |                    ||--------|-------|--------|-------|--------------|--------------------||        |       |        |       |              |                    ||        |       |        |       |              |                    ||        |       |        |       |              |                    ||  1500,0|1 км   |  1500,0|1 км   |Респуб. и     |Мэрия г.Ош          ||        |       |        |       |местный       |                    ||        |       |        |       |бюджеты       |                    ||--------|-------|--------|-------|--------------|--------------------||  1000,0|1,6 км |  1000,0|2 км   |Респуб. и     |Мэрия г.Ош          ||        |       |        |       |местный       |                    ||        |       |        |       |бюджеты       |                    ||--------|-------|--------|-------|--------------|--------------------||  3000,0|       |  3000,0|Объект |Респуб. бюджет|МЭЧС                ||        |       |        |       |              |                    ||        |       |        |       |              |                    ||        |       |        |       |              |                    ||        |       |        |       |              |                    ||        |       |        |       |              |                    ||        |       |        |       |              |                    ||--------|-------|--------|-------|--------------|--------------------||  1000,0|       | 25000,0|       |Инвестиции    |Мэрия г.Ош          ||        |       |        |       |              |                    ||        |       |        |       |              |                    ||        |       |        |       |              |                    ||        |       |        |       |              |                    ||--------|-------|--------|-------|--------------|--------------------||   219,0|1,5 км |  1900,0|5 км   |Местный бюджет|Мэрия г.Ош          ||        |       |        |       |              |                    ||--------|-------|--------|-------|--------------|--------------------||  6719,0|       | 32400,0|       |              |                    ||        |       |        |       |              |                    ||  4500,0|       |  4000,0|       |              |                    ||  1219,0|       |  3400,0|       |              |                    ||  1000,0|       | 25000,0|       |              |                    ||--------|-------|--------|-------|--------------|--------------------||        |       |        |       |              |                    ||        |       |  1500,0|       |Местный бюджет|Мэрия г.Ош          ||        |       |        |       |              |                    ||        |       |        |       |              |                    ||--------|-------|--------|-------|--------------|--------------------||     -  |       |  1500,0|       |              |                    ||        |       |        |       |              |                    ||        |       |        |       |              |                    ||        |       |  1500,0|       |              |                    ||--------|-------|--------|-------|--------------|--------------------||        |       |        |       |              |                    ||        |       |   350,0|       |Респуб. бюджет|Мэрия г.Ош          ||        |       |        |       |              |                    ||        |       |        |       |              |                    ||        |       |        |       |              |                    ||--------|-------|--------|-------|--------------|--------------------||        |       |        |       |              |                    ||        |       |        |       |Собственные   |ОАО "Национальная   ||        |       |        |       |средства      |электрическая сеть  ||        |       |        |       |              |Кыргызстана"        ||--------|-------|--------|-------|--------------|--------------------||        |       |        |       |Собственные   |ОАО "Национальная   ||        |       |        |       |средства      |электрическая сеть  ||        |       |        |       |              |Кыргызстана"        ||        |       |        |       |              |                    ||--------|-------|--------|-------|--------------|--------------------||        |       |        |       |Собственные   |АО "Ошэлектро"      ||        |       |        |       |средства      |                    ||--------|-------|--------|-------|--------------|--------------------||        |       |        |       |Собственные   |АО "Ошэлектро"      ||        |       |        |       |средства      |                    ||        |       |        |       |              |                    ||        |       |        |       |              |                    ||        |       |        |       |              |                    ||        |       |        |       |              |                    ||--------|-------|--------|-------|--------------|--------------------||        |       |        |       |Собственные   |ОАО "Электрические  ||        |       |        |       |средства      |станции"            ||        |       |        |       |              |                    ||--------|-------|--------|-------|--------------|--------------------||        |       |        |       |Собственные   |ОАО "Электрические  ||        |       |        |       |средства      |станции"            ||        |       |        |       |              |                    ||--------|-------|--------|-------|--------------|--------------------||  5175,0|1,7 км |  3225,0|0,9 км |Собственные   |ОАО "Электрические  ||        |       |        |       |средства      |станции"            ||        |       |        |       |              |                    ||        |       |        |       |              |                    ||--------|-------|--------|-------|--------------|--------------------|| 13300,0|25 тыс.|        |       |Собственные   |ОАО "Национальная   ||        |кВа    |        |       |средства      |электрическая сеть  ||        |       |        |       |              |Кыргызстана"        ||--------|-------|--------|-------|--------------|--------------------|| 18475,0|       |  3225,0|       |              |                    ||        |       |        |       |              |                    || 18475,0|       |  3225,0|       |              |                    ||        |       |        |       |              |                    ||--------|-------|--------|-------|--------------|--------------------||        |       |        |       |              |                    ||        |       |        |       |              |                    ||        |       |        |       |Собственные   |Мэрия г.Ош          ||        |       |        |       |средства      |                    ||        |       |        |       |предприятий   |                    ||        |       |        |       |              |                    ||        |       |        |       |              |                    ||        |       |        |       |              |                    ||        |       |        |       |              |                    ||        |       |        |       |              |                    ||--------|-------|--------|-------|--------------|--------------------||  1500,0|       |   750,0|       |Инвестиции,   |Мэрия г.Ош          ||        |       |        |       |средства      |                    ||        |       |        |       |предприятий   |                    ||        |       |        |       |              |                    ||        |       |        |       |              |                    ||        |       |        |       |              |                    ||        |       |        |       |              |                    ||--------|-------|--------|-------|--------------|--------------------||        |       |        |       |Инвестиции,   |Мэрия г.Ош          ||        |       |        |       |средства      |                    ||        |       |        |       |предприятий   |                    ||        |       |        |       |              |                    ||        |       |        |       |              |                    ||        |       |        |       |              |                    ||        |       |        |       |              |                    ||        |       |        |       |              |                    ||        |       |        |       |              |                    ||--------|-------|--------|-------|--------------|--------------------||  1500,0|       |   750,0|       |              |                    ||        |       |        |       |              |                    ||  1000,0|       |   400,0|       |              |                    ||   500,0|       |   350,0|       |              |                    ||        |       |        |       |              |                    ||147491,0|       |388798,0|       |              |                    ||        |       |        |       |              |                    || 70730,0|       | 61381,0|       |              |                    ||  7109,0|       | 13553,0|       |              |                    || 27470,0|       |288422,0|       |              |                    || 42182,0|       | 25442,0|       |              |                    ||        |       |        |       |              |                    ||        |       |        |       |              |                    |-----------------------------------------------------------------------      Руководитель Аппарата Премьер-министра     Министр Кыргызской Республики                     Б.Талгарбеков                                                    Приложение 2                                          к постановлению Правительства                                              Кыргызской Республики                                           от 23 июня 2003 года N 384                                ПЕРЕЧЕНЬ                  объектов капитального строительства                    на 2004-2010 годы по городу Ош -----------------------------------------------------------------------|N |        Объекты        |  Годы   |        Всего     |Ответственные||  |                       |         |------------------| исполнители ||  |                       |         | Кап. вл.|Мощность|             ||  |                       |         | тыс.сом |        |             ||--|-----------------------|---------|---------|--------|-------------||1 |Строительство интерната|2009-2010|  24000,0|240     |МОиК         ||  |со смешанными языками  |         |         |уч.м.   |             ||  |обучения               |         |         |        |             ||--|-----------------------|---------|---------|--------|-------------||2 |Строительство отдельных|2005-2007|   4000,0|4       |Мэрия г.Ош   ||  |мастерских по труду в  |         |         |объекта |             ||  |СШ N 10, 33, 44, 45    |         |         |        |             ||--|-----------------------|---------|---------|--------|-------------||3 |Строительство          |2007-2009|  20000,0|9       |Мэрия г.Ош   ||  |спортивных залов в СШ  |         |         |объектов|             ||  |N 13, 17, 47, 45, 44,  |         |         |        |             ||  |46, 32, 33, 37         |         |         |        |             ||--|-----------------------|---------|---------|--------|-------------||4 |Строительство школы в  |2006-2007|  19000,0|400     |МОиК         ||  |мкр. "Достук"          |         |         |уч.м.   |             ||--|-----------------------|---------|---------|--------|-------------||5 |Строительство Детского |2006-2007|   4000,0|150     |МОиК         ||  |дома                   |         |         |уч.м.   |             ||--|-----------------------|---------|---------|--------|-------------||6 |Строительство школы в  |2004-2005|  35000,0|844     |Мэрия г.Ош   ||  |мкр. "Ак-Тилек"        |         |         |уч.м.   |             ||--|-----------------------|---------|---------|--------|-------------||7 |Строительство школы в  |2005-2006|  19000,0|420     |Мэрия г.Ош   ||  |мкр. "Амир-Темур",     |         |         |уч.м.   |             ||  |4 очередь              |         |         |        |             ||--|-----------------------|---------|---------|--------|-------------||8 |Строительство школы в  |2009-2010|  13000,0|320     |МОиК         ||  |мкр. "Амир-Темур",     |         |         |уч.м.   |             ||  |8 очередь              |         |         |        |             ||--|-----------------------|---------|---------|--------|-------------||9 |Строительство школы в  |2004-2010|  20000,0|696     |МОиК         ||  |селе Тюлейкен,         |         |         |уч.м.   |             ||  |2 очередь              |         |         |        |             ||--|-----------------------|---------|---------|--------|-------------||10|Школа им.Маяковского в |2004-2006|  14700,0|844     |Мэрия г.Ош   ||  |с."Тюлейкен"           |         |         |уч.м.   |             ||--|-----------------------|---------|---------|--------|-------------||11|Строительство школы    |2003-2010|  32000,0|844     |МОиК         ||  |им.Калинина            |         |         |уч.м.   |             ||--|-----------------------|---------|---------|--------|-------------||12|Реконструкция детсада  |2004-2010|   3500,0|360     |Минфин КР    ||  |АО "Ак-Таш" под школу  |         |         |уч.м.   |             ||--|-----------------------|---------|---------|--------|-------------||13|Строительство          |2004-2010|  10000,0|Объект  |Мэрия г.Ош   ||  |спортзалов, площадок   |         |         |        |             ||--|-----------------------|---------|---------|--------|-------------||14|Строительство          |2001-2010| 470000,0|Объект  |МОиК         ||  |студенческого кампуса  |         |         |        |             ||  |ОшГУ                   |         |         |        |             ||--|-----------------------|---------|---------|--------|-------------||15|Пристройка к учебному  |2004-2010|  33500,0|Объект  |МОиК         ||  |корпусу ОшКУУ с актовым|         |         |        |             ||  |залом на 700 мест      |         |         |        |             ||--|-----------------------|---------|---------|--------|-------------||16|Детский сад в мкр.     |2004-2010|  47628,0|280 м.  |Мэрия г.Ош   ||  |"Достук"               |         |         |        |             ||--|-----------------------|---------|---------|--------|-------------||  |Итого:                 |         | 769328,0|        |             ||--|-----------------------|---------|---------|--------|-------------||17|Радиологический корпус |2005-2010|  80967,0|120 коек|Минздрав     ||  |онкологического        |         |         |        |             ||  |диспансера (на 120     |         |         |        |             ||  |коек)                  |         |         |        |             ||--|-----------------------|---------|---------|--------|-------------||18|Поликлиника            |2004-2010|  36742,0|200 пос.|Минздрав     ||  |пос.Калинина           |         |         |        |             ||--|-----------------------|---------|---------|--------|-------------||19|Поликлиника в массиве  |2004-2010|  38102,0|200 пос.|Минздрав     ||  |"Достук"               |         |         |        |             ||--|-----------------------|---------|---------|--------|-------------||20|Поликлиника по ул.Джим |2004-2010|  65318,0|380 пос.|Минздрав     ||--|-----------------------|---------|---------|--------|-------------||21|Поликлиника в мкр.     |2004-2010|  65318,0|380 пос.|Минздрав     ||  |Юго-Восток             |         |         |        |             ||--|-----------------------|---------|---------|--------|-------------||22|Кожно-венерологический |2001-2010|  60040,0|120 коек|Минздрав     ||  |диспансер              |         |         |        |             ||--|-----------------------|---------|---------|--------|-------------||23|Реконструкция приемного|2004-2010|   2300,0|Объект  |Минздрав,    ||  |отделения городской    |         |         |        |Мэрия г.Ош   ||  |детской инфекционной   |         |         |        |             ||  |больницы               |         |         |        |             ||--|-----------------------|---------|---------|--------|-------------||24|Реконструкция и ремонт |2004-2010|   7755,0|Объект  |Минздрав     ||  |Центральной клинической|         |         |        |             ||  |больницы               |         |         |        |             ||--|-----------------------|---------|---------|--------|-------------||25|Пристройка к Центру    |2004-2010|   1406,0|Объект  |Ошская       ||  |"Брак и семья"         |         |         |        |облгосадми-  ||  |                       |         |         |        |нистрация    ||--|-----------------------|---------|---------|--------|-------------||  |Итого:                 |         | 357948,0|        |             ||--|-----------------------|---------|---------|--------|-------------||26|Ремонтно-восстанови-   |2004-2005|  10500,0|        |МЭиЧС        ||  |тельные работы зданий  |         |         |        |             ||  |МЭиЧС, штаба ГО,       |         |         |        |             ||  |строительство жилого   |         |         |        |             ||  |дома                   |         |         |        |             ||--|-----------------------|---------|---------|--------|-------------||  |Итого:                 |         |  10500,0|        |Мэрия г.Ош   ||--|-----------------------|---------|---------|--------|-------------||27|Строительство          |2005-2010|  48989,0|Объект  |Мэрия г.Ош   ||  |водоочистной станции в |         |         |        |             ||  |с.Озгор (3 очередь)    |         |         |        |             ||--|-----------------------|---------|---------|--------|-------------||28|Строительство очистных |2005-2010|  51030,0|80      |Мэрия г.Ош   ||  |сооружений 3 очереди   |         |         |куб.м/ч |             ||--|-----------------------|---------|---------|--------|-------------||29|Устройство озонаторных |2004-2007|  20412,0|22,5    |Мэрия г.Ош   ||  |установок для          |         |         |км/час  |             ||  |обеззараживания воды с |         |         |озона   |             ||  |озоном на ВОС "Озгор"  |         |         |        |             ||--|-----------------------|---------|---------|--------|-------------||30|Строительство дороги   |2000-2005|  23000,0|1,5 км  |АО           ||  |"Мини-Великий Шелковый |         |         |        |"Кыргызалтын"||  |путь" вокруг           |         |         |        |             ||  |Сулайман-Тоо           |         |         |        |             ||--|-----------------------|---------|---------|--------|-------------||31|Реконструкция котельной|2003-2010|  60555,0|2,5 МВТ |Кыргызжил-   ||  |в мкр. "Западный"      |         |         |        |коммунсоюз   ||--|-----------------------|---------|---------|--------|-------------||32|Мусороперерабатывающий |2005-2010|  40144,0|2,5 МВТ |Мэрия г.Ош   ||  |завод в г.Ош           |         |         |        |             ||--|-----------------------|---------|---------|--------|-------------||33|Реконструкция ж/б      |2004-2010|   4500,0|3 км    |Мэрия г.Ош   ||  |водовода диаметром     |         |         |        |             ||  |1000 мм по ул.Ленина   |         |         |        |             ||--|-----------------------|---------|---------|--------|-------------||34|Реконструкция тепловых |2001-2010|    760,0|1720 п/м|Кыргызжил-   ||  |сетей с изоляцией в    |         |         |        |коммунсоюз   ||  |мкр. "Курманжан Датка" |         |         |        |             ||  |диаметром 50-663 п/м,  |         |         |        |             ||  |диаметром 80-850 п/м,  |         |         |        |             ||  |диаметром 100-660 п/м и|         |         |        |             ||  |более 250-1500 п/м     |         |         |        |             ||--|-----------------------|---------|---------|--------|-------------||35|Реконструкция тепловых |2001-2010|    940,0|1880 п/м|Кыргызжил-   ||  |сетей с изоляцией в    |         |         |        |коммунсоюз   ||  |мкр. Туран"            |         |         |        |             ||  |диаметром 50-340 п/м,  |         |         |        |             ||  |диаметром 100-560 п/м, |         |         |        |             ||  |диаметром 125-800 п/м и|         |         |        |             ||  |более 250-3000 п/м     |         |         |        |             ||--|-----------------------|---------|---------|--------|-------------||36|Реконструкция водовода |2004-2010|   9000,0|4 км    |Мэрия г.Ош   ||  |диаметром 400 мм       |         |         |        |             ||  |по ул.Кыргызстана      |         |         |        |             ||--|-----------------------|---------|---------|--------|-------------||37|Строительство          |2004-2010|  10000,0|5 км    |Мэрия г.Ош   ||  |канализационного       |         |         |        |             ||  |коллектора от          |         |         |        |             ||  |мкр. Туран" до мкр.    |         |         |        |             ||  |"Западный"             |         |         |        |             ||--|-----------------------|---------|---------|--------|-------------||38|Строительство          |2004-2010|  14000,0|        |Мэрия г.Ош   ||  |канализационного       |         |         |        |             ||  |коллектора от мкр.     |         |         |        |             ||  |Туран" до мкр. "Анар"  |         |         |        |             ||--|-----------------------|---------|---------|--------|-------------||39|Реконструкция          |2004-2010|   6000,0|4 км    |Мэрия г.Ош   ||  |коллектора диаметром   |         |         |        |             ||  |400 мм от СМУ-ТТ до    |         |         |        |             ||  |микрорайона "Западный" |         |         |        |             ||--|-----------------------|---------|---------|--------|-------------||40|Строительство          |2004-2010|   9000,0|5 км    |Мэрия г.Ош   ||  |коллектора диаметром   |         |         |        |             ||  |300 мм по ул.Курманжан |         |         |        |             ||  |Датка от ул.Навои до   |         |         |        |             ||  |нового автовокзала     |         |         |        |             ||--|-----------------------|---------|---------|--------|-------------||41|Гелиоустановка на жилых|2001-2010|  19800,0|        |Мэрия г.Ош   ||  |домах в мкр.           |         |         |        |             ||  |"Керме-Тоо", "Анар",   |         |         |        |             ||  |"Тюлейкен"             |         |         |        |             ||--|-----------------------|---------|---------|--------|-------------||42|Строительство          |2004-2010|  15649,0|1,5 км  |Мэрия г.Ош   ||  |подруслового водовода  |         |         |        |             ||  |в с.Озгор              |         |         |        |             ||--|-----------------------|---------|---------|--------|-------------||43|Реконструкция насосной |2004-2010|   8683,0|1200    |Мэрия г.Ош   ||  |станции N 5            |         |         |куб.м/ч |             ||--|-----------------------|---------|---------|--------|-------------||44|Реконструкция насосной |2004-2010|    500,0|1800    |Мэрия г.Ош   ||  |станции N 9            |         |         |куб.м/ч |             ||--|-----------------------|---------|---------|--------|-------------||45|Реконструкция насосной |2004-2010|   3610,0|600     |Мэрия г.Ош   ||  |станции N 4            |         |         |куб.м/ч |             ||--|-----------------------|---------|---------|--------|-------------||46|Водовод и резервуары   |2001-2010|  19041,0|1/3000  |МЭиЧС        ||  |мкр. "Тюлейкен"        |         |         |куб.м   |             ||--|-----------------------|---------|---------|--------|-------------||47|Водопровод в с.Жапалак |2001-2010|  29200,0|53,4 км |Минфин, МЭиЧС||--|-----------------------|---------|---------|--------|-------------||48|Проектирование и       |2004-2010|  51452,0|44 км   |Мэрия г.Ош   ||  |строительство          |         |         |        |             ||  |водоснабжения массива  |         |         |        |             ||  |"Калинина"             |         |         |        |             ||--|-----------------------|---------|---------|--------|-------------||49|Реконструкция очистных |2003-2010|  23298,0|100 тыс.|Мэрия г.Ош   ||  |сооружений (2 очередь) |         |         |куб.м/  |             ||  |                       |         |         |сут.    |             ||--|-----------------------|---------|---------|--------|-------------||50|Самотечный водовод от  |2002-2010| 218994,0|8,25 км |Мэрия г.Ош   ||  |ВОС до резервуаров     |         |         |        |             ||  |"Тюлейкен"             |         |         |        |             ||--|-----------------------|---------|---------|--------|-------------||51|Ремонт кровли на       |2001-2010|    280,0|        |Кыргызжил-   ||  |котельной СШ "40 лет   |         |         |        |коммунсоюз   ||  |Кыргызстана", 119      |         |         |        |             ||  |квартал, 195 квартал   |         |         |        |             ||--|-----------------------|---------|---------|--------|-------------||52|Замена по мере         |2001-2010|   7000,0|Объект  |Кыргызжил-   ||  |необходимости          |         |         |        |коммунсоюз   ||  |инженерного            |         |         |        |             ||  |оборудования в         |         |         |        |             ||  |котельных              |         |         |        |             ||--|-----------------------|---------|---------|--------|-------------||53|ВОС "Озгор", бурение   |2002-2010|   9350,0|180 тыс.|Мэрия г.Ош   ||  |скважин для            |         |         |куб.м/  |             ||  |водопроводной воды     |         |         |сут.    |             ||--|-----------------------|---------|---------|--------|-------------||54|Бурение скважин для    |2003-2010|   6000,0|10      |Мэрия г.Ош   ||  |водопроводной воды     |         |         |скваж.  |             ||  |                       |         |         |2400    |             ||  |                       |         |         |куб.м   |             ||--|-----------------------|---------|---------|--------|-------------||55|Строительство водовода |2002-2010|   3000,0|5 км    |Мэрия г.Ош   ||  |и разводящих сетей в   |         |         |        |             ||  |мкр. "Достук"          |         |         |        |             ||--|-----------------------|---------|---------|--------|-------------||56|Водовод диаметром      |2002-2010|   4000,0|4,5 км  |Мэрия г.Ош   ||  |200 мм по ул.Курманжан |         |         |        |             ||  |Датка от ул.А.Навои до |         |         |        |             ||  |нового автовокзала     |         |         |        |             ||--|-----------------------|---------|---------|--------|-------------||57|Разводящие сети в мкр. |2001-2010|   9000,0|16,2 км |Мэрия г.Ош   ||  |"Ак-Тилек"             |         |         |        |             ||--|-----------------------|---------|---------|--------|-------------||58|Реконструкция водовода |2002-2010|  12000,0|6 км    |Мэрия г.Ош   ||  |диаметром 1000 мм от   |         |         |        |             ||  |плотины до ВОС "Озгор" |         |         |        |             ||  |с заменой ж/б труб на  |         |         |        |             ||  |стальные и замена      |         |         |        |             ||  |технолог. водовода ВОС |         |         |        |             ||  |"Озгор"                |         |         |        |             ||--|-----------------------|---------|---------|--------|-------------||59|Строительство          |2002-2010|  10000,0|9 км    |Мэрия г.Ош   ||  |коллектора диаметром   |         |         |        |             ||  |500 мм от мкр.         |         |         |        |             ||  |"Черемушки" до мкр.    |         |         |        |             ||  |"Западный"             |         |         |        |             ||--|-----------------------|---------|---------|--------|-------------||60|Улучшение уличного     |2004-2005|   1700,0|        |Мэрия г.Ош   ||  |освещения города Ош    |         |         |        |             ||--|-----------------------|---------|---------|--------|-------------||  |Итого:                 |         | 750887,0|        |             ||--|-----------------------|---------|---------|--------|-------------||  |Инженерные сети        |         |         |        |             ||  |индивидуальной         |         |         |        |             ||  |застройки города Ош    |         |         |        |             ||  |Микрорайон "Туран"     |         |         |        |             ||61|Водоснабжение          |2002-2010|   5000,0|27 км   |Мэрия г.Ош   ||--|-----------------------|---------|---------|--------|-------------||62|Канализация            |2002-2010|  10500,0|3 км    |Мэрия г.Ош   ||--|-----------------------|---------|---------|--------|-------------||  |Микрорайон "Ак-Тилек"  |         |         |        |             ||63|Дороги                 |2002-2007|   8600,0|2 км    |Мэрия г.Ош   ||--|-----------------------|---------|---------|--------|-------------||  |Микрорайон "Достук"    |         |         |        |             ||64|Дороги                 |2004-2005|   2881,0|        |Мэрия г.Ош   ||--|-----------------------|---------|---------|--------|-------------||  |Массив "Калинина"      |         |         |        |             ||65|Дороги                 |2002-2007|   6800,0|4 км    |Мэрия г.Ош   ||--|-----------------------|---------|---------|--------|-------------||  |Жапалакская сельская   |         |         |        |             ||  |управа                 |         |         |        |             ||66|Завершение             |2002-2007|  30318,0|        |Мэрия г.Ош   ||  |строительства насосной |         |         |        |             ||  |станции в массиве      |         |         |        |             ||  |"Катта-Сай" для полива |         |         |        |             ||  |1200 га                |         |         |        |             ||--|-----------------------|---------|---------|--------|-------------||  |Итого:                 |         |  64099,0|        |             ||--|-----------------------|---------|---------|--------|-------------||67|Мост через улицу       |2003-2010|  27896,0|260 км  |Мэрия г.Ош,  ||  |Ак-Буура по ул.Уч-Куча |         |         |        |Минтранс-    ||  |                       |         |         |        |коммуникаций ||--|-----------------------|---------|---------|--------|-------------||68|Мост по улице          |2004-2010|   1482,8|Объект  |Мэрия г.Ош,  ||  |Шахтерской в р-не      |         |         |        |Минтранс-    ||  |Геологородка           |         |         |        |коммуникаций ||--|-----------------------|---------|---------|--------|-------------||69|Троллейбусная линия    |2003-2007|  27000,0|16 км   |Мэрия г.Ош,  ||  |III маршрута "Центр -  |         |         |        |Минтранс-    ||  |Западный - Жапалак"    |         |         |        |коммуникаций ||--|-----------------------|---------|---------|--------|-------------||  |Итого:                 |         |  56378,8|        |             ||--|-----------------------|---------|---------|--------|-------------||70|Завершение разработки  |2004-2010|   2050,0|        |Минфин КР,   ||  |генплана г.Ош, ПДП     |         |         |        |Госархстрой- ||  |центра и комплекса     |         |         |        |инспекция    ||  |"Сулайман-Тоо"         |         |         |        |             ||--|-----------------------|---------|---------|--------|-------------||  |Итого:                 |         |         |        |             ||--|-----------------------|---------|---------|--------|-------------||71|Замена трансформатора  |2004-2010|  88500,0|250 тыс.|ОАО          ||  |ПС 220 кВ "Узловая"    |         |         |кВт     |"Национальная||  |                       |         |         |        |электрическая||  |                       |         |         |        |сеть         ||  |                       |         |         |        |Кыргызстана" ||--|-----------------------|---------|---------|--------|-------------||72|Реконструкция полностью|         | 100000,0|4       |АО           ||  |самортизированных      |         |         |объекта |"Ошэлектро"  ||  |ПС 35/10-6 к-В "Ош-1", |         |         |        |             ||  |"Ош-4", "Ош-5", "Ош-7" |         |         |        |             ||--|-----------------------|---------|---------|--------|-------------||73|Строительство и        |2001-2006| 120000,0|        |АО           ||  |реконструкция          |         |         |        |"Ошэлектро"  ||  |распределительных      |         |         |        |             ||  |сетей: 0,4 кв          |         |         |        |             ||  |протяженностью 91 км,  |         |         |        |             ||  |ВЛ-6-10 кВ - 63 км,    |         |         |        |             ||  |КЛ (кабельные линии)   |         |         |        |             ||  |6-10 кВ - 66 км,       |         |         |        |             ||  |КЛ-04 кВ - 76 км       |         |         |        |             ||--|-----------------------|---------|---------|--------|-------------||74|Строительство и        |2001-2007|  30000,0|Объект  |АО           ||  |реконструкция          |         |         |        |"Ошэлектро"  ||  |трансформаторных       |         |         |        |             ||  |подстанций ТП 6-1 в    |         |         |        |             ||  |количестве 1 штук      |         |         |        |             ||--|-----------------------|---------|---------|--------|-------------||75|Реконструкция          |2004-2006|   5000,0|0,5 км  |ОАО "Электри-||  |теплосетей М-4 по улице|         |         |        |ческие       ||  |Кыргызстана г.Ош       |         |         |        |станции"     ||--|-----------------------|---------|---------|--------|-------------||  |Итого                  |         | 343500,0|        |             ||--|-----------------------|---------|---------|--------|-------------||  |Всего                  |         |2354690,0|        |             |-----------------------------------------------------------------------      Руководитель Аппарата Премьер-министра     Министр Кыргызской Республики                     Б.Талгарбеков 
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