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УТРАТИЛО СИЛУ
в соответствии с постановлением Кабинета Министров КР
от 24 июня 2022 года № 335

г.Бишкек, Дом Правительстваот 20 июня 2007 года № 234            ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ           О внесении изменения в постановление Правительства           Кыргызской Республики от 6 февраля 2007 года № 37           "О мерах по ликвидации последствий землетрясений,            произошедших 26 декабря 2006 года на территории        Нарынской и Иссык-Кульской областей, 8 января 2007 года        на территории Баткенской области, и внесении изменений       в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики"      В связи  с  уточнением  сметной  стоимости  проектных и строитель-но-монтажных работ объектов образования и здравоохранения, пострадавшихот землетрясений, Правительство Кыргызской Республики постановляет:     1. Приложение к
постановлению
Правительства Кыргызской  Республикиот  6 февраля 2007 года № 37 "О мерах по ликвидации последствий землет-рясений,  произошедших 26 декабря 2006 года на территории  Нарынской  иИссык-Кульской  областей,  8  января 2007 года на территории Баткенскойобласти,  и внесении изменений в некоторые решения  Правительства  Кыр-гызской Республики" изложить в редакции согласно
приложению
к настояще-му постановлению.     2. Министерству финансов Кыргызской Республики в установленном по-рядке внести на одобрение Правительства  Кыргызской  Республики  проектЗакона Кыргызской Республики о внесении соответствующих изменений в
За-
кон
Кыргызской Республики "О республиканском бюджете  на  2007  год"  сучетом  увеличения  объемов капитальных вложений на ликвидацию последс-твий землетрясений.      Премьер-министр                                  А.Атамбаев                                                     Приложение                                          к постановлению Правительства                                              Кыргызской Республики                                           от 20 июня 2007 года № 234
ПЕРЕЧЕНЬ
объектов проектирования и строительства в 2007 году            за счет республиканского бюджета, пострадавших             от стихийных бедствий в Нарынской, Баткенской                       и Иссык-Кульской областях -----------------------------------------------------------------------| № |Наименова-|Едини-| Мощ-| Сметная |Строительство|Заказчик|Примеча-||п/п|    ние   |  ца  |ность|стоимость|   объектов  |        |   ние  ||   | объекта, | изме-|     |объектов,|-------------|        |        ||   |   место  | рения|     |   тыс.  |Начало|Завер-|        |        ||   |расположе-|      |     |  сомов  |      |шение |        |        ||   |    ния   |      |     |         |      |      |        |        ||---|----------|------|-----|---------|------|------|--------|--------|| 1 |     2    |   3  |  4  |    5    |   6  |  7   |    8   |    9   ||---|----------|------|-----|---------|------|------|--------|--------||   |Всего по  |      |     |327277,76|      |      |        |        ||   |республи- |      |     |         |      |      |        |        ||   |ке, в     |      |     |         |      |      |        |        ||   |том числе:|      |     |         |      |      |        |        ||---------------------------------------------------------------------||               1. Нарынская область (Кочкорский район)               ||---------------------------------------------------------------------||                         Объекты образования                         ||---------------------------------------------------------------------||1.1|Школа в   |Коли- | 480 | 48546,75|Апрель|Август|Управ-  |В т.ч.  ||   |с.Акжар   |чество|     |         |      |2007  |жилстрой|сметная ||   |          |уч.   |     |         |      |года  |Госстроя|стои-   ||   |          |мест  |     |         |      |      |КР      |мость   ||   |          |      |     |         |      |      |        |спортза-||   |          |      |     |         |      |      |        |ла -    ||   |          |      |     |         |      |      |        |5741,89 ||   |          |      |     |         |      |      |        |тыс.    ||   |          |      |     |         |      |      |        |сомов   ||---|----------|------|-----|---------|------|------|--------|--------||1.2|Школа в   |Коли- | 240 | 30551,73|Март  |Август|Управ-  |В т.ч.  ||   |с.Семизбел|чество|     |         |      |2007  |жилстрой|сметная ||   |          |уч.   |     |         |      |года  |Госстроя|стои-   ||   |          |мест  |     |         |      |      |КР      |мость   ||   |          |      |     |         |      |      |        |спортза-||   |          |      |     |         |      |      |        |ла -    ||   |          |      |     |         |      |      |        |5741,89 ||   |          |      |     |         |      |      |        |тыс.    ||   |          |      |     |         |      |      |        |сомов   ||---|----------|------|-----|---------|------|------|--------|--------||1.3|Школа     |Коли- | 360 | 38279,24|Апрель|Август|Управ-  |В т.ч.  ||   |им.Аблесо-|чество|     |         |      |2007  |жилстрой|сметная ||   |ва в      |уч.   |     |         |      |года  |Госстроя|стои-   ||   |с.Каракун-|мест  |     |         |      |      |КР      |мость   ||   |гей       |      |     |         |      |      |        |спортза-||   |          |      |     |         |      |      |        |ла -    ||   |          |      |     |         |      |      |        |5741,89 ||   |          |      |     |         |      |      |        |тыс.    ||   |          |      |     |         |      |      |        |сомов   ||---|----------|------|-----|---------|------|------|--------|--------||1.4|Школа     |Коли- | 600 | 72867,90|Апрель|Август|Управ-  |В т.ч.  ||   |им.Арабае-|чество|     |         |      |2007  |жилстрой|сметная ||   |ва в      |уч.   |     |         |      |года  |Госстроя|стои-   ||   |с.Кочкор  |мест  |     |         |      |      |КР      |мость   ||   |          |      |     |         |      |      |        |спортза-||   |          |      |     |         |      |      |        |ла -    ||   |          |      |     |         |      |      |        |5741,89 ||   |          |      |     |         |      |      |        |тыс.    ||   |          |      |     |         |      |      |        |сомов   ||---|----------|------|-----|---------|------|------|--------|--------||   |Итого:    |      |     |190245,62|      |      |        |        ||---------------------------------------------------------------------||                       Объекты здравоохранения                       ||---------------------------------------------------------------------||1.5|ФАП в     |Коли- |   4 |  2081,17|Март  |Август|Управ-  |        ||   |с.Исакеева|чество|     |         |      |2007  |жилстрой|        ||   |          |мед.  |     |         |      |года  |Госстроя|        ||   |          |ра-   |     |         |      |      |КР      |        ||   |          |ботн. |     |         |      |      |        |        ||---|----------|------|-----|---------|------|------|--------|--------||1.6|ФАП в     |Коли- |   4 |  2224,50|Март  |Август|Управ-  |        ||   |с.Каратоо |чество|     |         |      |2007  |жилстрой|        ||   |          |мед.  |     |         |      |года  |Госстроя|        ||   |          |ра-   |     |         |      |      |КР      |        ||   |          |ботн. |     |         |      |      |        |        ||---|----------|------|-----|---------|------|------|--------|--------||1.7|Кочкорский|Коли- |  32 | 10880,62|Апрель|Ноябрь|Управ-  |        ||   |районный  |чество|     |         |      |2007  |жилстрой|        ||   |центр     |мед.  |     |         |      |года  |Госстроя|        ||   |Госсан-   |ра-   |     |         |      |      |КР      |        ||   |эпиднад-  |ботн. |     |         |      |      |        |        ||   |зора      |      |     |         |      |      |        |        ||---|----------|------|-----|---------|------|------|--------|--------||   |Итого:    |      |     | 15186,29|      |      |        |        ||---------------------------------------------------------------------||                        2. Баткенская область                        ||---------------------------------------------------------------------||                         Объекты образования                         ||---------------------------------------------------------------------||2.1|Гимназия  |Коли- | 160 | 23115,84|Март  |Август|Управ-  |        ||   |N 5 в     |чество|     |         |      |2007  |жилстрой|        ||   |с.Катран  |уч.   |     |         |      |года  |Госстроя|        ||   |Ляйлякско-|мест  |     |         |      |      |КР      |        ||   |го района |      |     |         |      |      |        |        ||---|----------|------|-----|---------|------|------|--------|--------||2.2|Школа в   |Коли- | 120 | 21749,30|Май   |Август|Управ-  |В т.ч.  ||   |с.Озгоруш |чество|     |         |      |2007  |жилстрой|сметная ||   |Ляйлякско-|уч.   |     |         |      |года  |Госстроя|стои-   ||   |го района |мест  |     |         |      |      |КР      |мость   ||   |          |      |     |         |      |      |        |спортза-||   |          |      |     |         |      |      |        |ла -    ||   |          |      |     |         |      |      |        |5741,89 ||   |          |      |     |         |      |      |        |тыс.    ||   |          |      |     |         |      |      |        |сомов   ||---|----------|------|-----|---------|------|------|--------|--------||2.3|Школа     |Коли- | 200 | 22000,0 |Июнь  |Август|Мин-    |        ||   |им.Сыдыко-|чество|     |         |      |2007  |образ.  |        ||   |ва в      |уч.   |     |         |      |года  |и науки |        ||   |с.Самат   |мест  |     |         |      |      |        |        ||   |Ляйлякско-|      |     |         |      |      |        |        ||   |го района |      |     |         |      |      |        |        ||---|----------|------|-----|---------|------|------|--------|--------||2.4|Школа     |Коли- | 240 | 24000,0 |Июнь  |Август|Мин-    |        ||   |им.Токто- |чество|     |         |      |2007  |образ.  |        ||   |гула в    |уч.   |     |         |      |года  |и науки |        ||   |с.Исфана  |мест  |     |         |      |      |        |        ||   |Ляйлякско-|      |     |         |      |      |        |        ||   |го района |      |     |         |      |      |        |        ||---|----------|------|-----|---------|------|------|--------|--------||   |Итого:    |      |     | 90865,14|      |      |        |        ||---------------------------------------------------------------------||                       Объекты здравоохранения                       ||---------------------------------------------------------------------||2.5|ФАП в     |Коли- |   2 |  1939,84|Март  |Август|Управ-  |        ||   |с.Божой   |чество|     |         |      |2007  |жилстрой|        ||   |Баткенско-|мед.  |     |         |      |года  |Госстроя|        ||   |го района |ра-   |     |         |      |      |КР      |        ||   |          |ботн. |     |         |      |      |        |        ||---|----------|------|-----|---------|------|------|--------|--------||2.6|ФАП в     |Коли- |   2 |  1939,84|Март  |Август|Управ-  |        ||   |с.Рават   |чество|     |         |      |2007  |жилстрой|        ||   |Баткенско-|мед.  |     |         |      |года  |Госстроя|        ||   |го района |ра-   |     |         |      |      |КР      |        ||   |          |ботн. |     |         |      |      |        |        ||---|----------|------|-----|---------|------|------|--------|--------||2.7|ФАП в     |Коли- |   2 |  1939,84|Март  |Август|Управ-  |        ||   |с.Жаныбак |чество|     |         |      |2007  |жилстрой|        ||   |Баткенско-|мед.  |     |         |      |года  |Госстроя|        ||   |го района |ра-   |     |         |      |      |КР      |        ||   |          |ботн. |     |         |      |      |        |        ||---|----------|------|-----|---------|------|------|--------|--------||2.8|ФАП в     |Коли- |   2 |  1939,84|Март  |Август|Управ-  |        ||   |с.Аксай   |чество|     |         |      |2007  |жилстрой|        ||   |Баткенско-|мед.  |     |         |      |года  |Госстроя|        ||   |го района |ра-   |     |         |      |      |КР      |        ||   |          |ботн. |     |         |      |      |        |        ||---|----------|------|-----|---------|------|------|--------|--------||2.9|ФАП в     |Коли- |   4 |  2224,50|Июнь  |Август|Управ-  |        ||   |с.Аксуу   |чество|     |         |      |2007  |жилстрой|        ||   |Баткенско-|мед.  |     |         |      |года  |Госстроя|        ||   |го района |ра-   |     |         |      |      |КР      |        ||   |          |ботн. |     |         |      |      |        |        ||---|----------|------|-----|---------|------|------|--------|--------||   |Итого:    |      |     |  9983,86|      |      |        |        ||---------------------------------------------------------------------||                      3. Иссык-Кульская область                      ||---------------------------------------------------------------------||3.1|Школа в   |Коли- | 120 | 20996,85|Май   |Август|Управ-  |В т.ч.  ||   |с.Туурасуу|чество|     |         |      |2007  |жилстрой|сметная ||   |Тонского  |уч.   |     |         |      |года  |Госстроя|стои-   ||   |района    |мест  |     |         |      |      |КР      |мость   ||   |          |      |     |         |      |      |        |спортза-||   |          |      |     |         |      |      |        |ла -    ||   |          |      |     |         |      |      |        |5741,89 ||   |          |      |     |         |      |      |        |тыс.    ||   |          |      |     |         |      |      |        |сомов   ||---|----------|------|-----|---------|------|------|--------|--------||   |Итого:    |      |     | 20996,85|      |      |        |        |-----------------------------------------------------------------------     Примечание: Заказчикам оплату производить по фактически  выполнен-ным работам.      Руководитель Аппарата Правительства     Министр Кыргызской Республики                     М.Исмаилов
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