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УТРАТИЛО СИЛУ
в соответствии с постановлением Кабинета Министров КР
от 24 июня 2022 года № 335


г.Бишкек, Дом Правительстваот 13 августа 2007 года № 328            ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ                     О ходе строительства и ремонта            общеобразовательных школ Кыргызской Республики      Правительство Кыргызской Республики отмечает,  что министерствами,государственными  комитетами,  административными ведомствами,  местнымигосударственными администрациями и органами местного самоуправления го-родов Бишкек и Ош проводится определенная работа по строительству и ре-монту общеобразовательных организаций Кыргызской Республики.     В текущем году из республиканского бюджета предусмотрено выделениесредств на строительство и завершение ранее начатой  строительством  51школы на 11,9 тыс. ученических мест, в том числе:     - 302,1 млн. сомов - на строительство 9 школ, пострадавших от зем-летрясений, произошедших 26 декабря 2006 года на территории Нарынской иИссык-Кульской областей и 8 января 2007 года на  территории  Баткенскойобласти;     - 187,9 млн. сомов - на строительство 42 школ по статье "Капиталь-ные вложения".     Из 42 намечаемых объектов строительства 34 переходящих, находящих-ся в разной степени готовности, и 8 новых школ.     За счет Централизованного фонда сокращения бедности на текущий ре-монт  общеобразовательных школ Кыргызской Республики выделено 90,0 млн.сомов, из расчета 82,60 сома на одного учащегося.     В целях  создания условий для своевременного завершения строитель-ства и ремонта общеобразовательных школ  Кыргызской  Республики  Прави-тельство Кыргызской Республики постановляет:     1. Признать работу Министерства  образования  и  науки  КыргызскойРеспублики по строительству и ремонту общеобразовательных школ Кыргызс-кой Республики недостаточной.     2. Министерству финансов Кыргызской Республики:     - обеспечить своевременное финансирование строительства и  ремонтаобщеобразовательных школ Кыргызской Республики;     - совместно с Министерством образования и науки Кыргызской Респуб-лики  сформировать  дополнительный  перечень  общеобразовательных школ,подлежащих строительству в 2007 году за счет  средств  республиканскогобюджета,  с учетом внесенных изменений в республиканский бюджет на 2007год, замечаний и предложений глав государственных администраций Ошской,Таласской, Иссык-Кульской и Чуйской областей.     3. Государственному агентству по государственным закупкам и  мате-риальным резервам при Правительстве Кыргызской Республики разрешить Го-сударственному агентству по архитектуре и строительству при  Правитель-стве Кыргызской Республики, Министерству образования и науки КыргызскойРеспублики,  государственным администрациям областей и мэрии города  Ошосуществлять закупку услуг по строительству и ремонту общеобразователь-ных школ методом из одного источника.     4. Государственному  агентству  по архитектуре и строительству приПравительстве Кыргызской Республики обеспечить строгий контроль за соб-людением  строительных норм и правил при строительстве зданий общеобра-зовательных школ.     5. Местным государственным администрациям и органам местного само-управления обеспечить завершение текущего  ремонта  общеобразовательныхшкол к 15 августа 2007 года.     6. Контроль за выполнением настоящего постановления  возложить  наМинистерство образования и науки Кыргызской Республики.      Премьер-министр Кыргызской Республики           А.Атамбаев
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