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УТРАТИЛО СИЛУ           в соответствии с постановлением Правительства КР                     от 8 сентября 2008 года № 505   г.Бишкек, Дом Правительстваот 3 апреля 2008 года № 117            ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ           О внесении изменений в постановление Правительства          Кыргызской Республики от 5 сентября 2001 года № 521                "О мерах по реализации Указа Президента          Кыргызской Республики "О государственной программе            комплексного социально-экономического развития                     города Ош на 2001-2010 годы"      В целях конкретизации сроков исполнения мероприятий  Государствен-ной  программы социально-экономического развития города Ош на 2001-2010годы,  с учетом итогов ее реализации за  2001-2007  годы  ПравительствоКыргызской Республики постановляет:     Внести в постановление Правительства Кыргызской  Республики  от  5сентября  2001  года № 521 "О мерах по реализации Указа Президента Кыр-гызской Республики "О государственной программе  комплексного  социаль-но-экономического развития города Ош на 2001-2010 годы" следующие изме-нения:     - в пункте 1:     абзац третий изложить в следующей редакции:     "Перечень объектов капитального строительства на 2001-2003 годы погороду Ош;".     дополнить абзацами четвертым и пятым следующего содержания:     "Перечень объектов капитального строительства на 2004-2007 годы погороду Ош;";     "Перечень объектов капитального строительства на 2008-2010 годы погороду Ош.";     - Перечень объектов капитального строительства на 2004-2010  годы,утвержденный  указанным  постановлением,  изложить  в редакции согласноприложению № 1 к настоящему постановлению;     - дополнить постановление приложением в редакции согласно приложе-нию N 2 к настоящему постановлению.      Премьер-министр Кыргызской Республики             И.Чудинов                                                   Приложение № 1                                          к постановлению Правительства                                              Кыргызской Республики                                           от 3 апреля 2008 года № 117                                                     "Утвержден                                           постановлением Правительства                                               Кыргызской Республики                                             от 5 сентября 2001 № 521                                ПЕРЕЧЕНЬ             Объектов капитального строительства на период                      2004-2007 годы по городу Ош -----------------------------------------------------------------------|№ |      Объекты      | Год ввода| Мощность |   Кап.   |Ответственные||  |                   |в эксплуа-|          | вложения | исполнители ||  |                   |   тацию  |          |(тыс. сом)|             ||--|-------------------|----------|----------|----------|-------------|| 1|         2         |     3    |     4    |     5    |      6      ||--|-------------------|----------|----------|----------|-------------||1 |Строительство      |2004-2007 |240 уч.м. |   24000,0|МОиН         ||  |интерната со       |          |          |          |             ||  |смешанными языками |          |          |          |             ||  |обучения           |          |          |          |             ||--|-------------------|----------|----------|----------|-------------||2 |Строительство      |2004-2007 |150 уч.м. |    4000,0|МОиН         ||  |детского дома      |          |          |          |             ||--|-------------------|----------|----------|----------|-------------||3 |Строительство школы|2004-2007 |320 уч.м. |   13000,0|МОиН         ||  |в "Амир-Темур", 8  |          |          |          |             ||  |очередь            |          |          |          |             ||--|-------------------|----------|----------|----------|-------------||4 |Строительство школы|2004-2007 |696 уч.м. |   20000,0|МОиН         ||  |в с.Тюлейкен, 2    |          |          |          |             ||  |очереди            |          |          |          |             ||--|-------------------|----------|----------|----------|-------------||5 |Школа              |2004-2007 |844 уч.м. |   14700,0|Мэрия города ||  |им.Маяковского в   |          |          |          |Ош           ||  |с.Тюлейкен         |          |          |          |             ||--|-------------------|----------|----------|----------|-------------||6 |Реконструкция      |2004-2007 |360 уч.м. |    3500,0|Минфин       ||  |детсада АО "Ак-Таш"|          |          |          |             ||  |под школу          |          |          |          |             ||--|-------------------|----------|----------|----------|-------------||7 |Строительство      |2004-2007 |объект    |   10000,0|Мэрия города ||  |спортивных залов,  |          |          |          |Ош           ||  |площадок           |          |          |          |             ||--|-------------------|----------|----------|----------|-------------||8 |Строительство      |2004-2007 |объект    |  470000,0|МОиН         ||  |студенческого      |          |          |          |             ||  |кампуса ОшГУ       |          |          |          |             ||--|-------------------|----------|----------|----------|-------------||9 |Детский сад в мкр. |2004-2007 |280 м     |   47628,0|Мэрия города ||  |"Достук"           |          |          |          |Ош           ||--|-------------------|----------|----------|----------|-------------||  |Итого:             |          |          |  606828,0|             ||--|-------------------|----------|----------|----------|-------------||  |Здравоохранение    |          |          |          |             ||--|-------------------|----------|----------|----------|-------------||1 |Радиологический    |2004-2007 |120 коек  |   80967,0|Минздрав     ||  |корпус             |          |          |          |             ||  |онкологического    |          |          |          |             ||  |диспансера на 120  |          |          |          |             ||  |коек               |          |          |          |             ||--|-------------------|----------|----------|----------|-------------||2 |Поликлиника в      |2004-2007 |200       |   36742,0|Минздрав     ||  |поселке Калинина   |          |посещений |          |             ||  |                   |          |в смену   |          |             ||--|-------------------|----------|----------|----------|-------------||3 |Поликлиника в      |2004-2007 |201       |   38102,0|Минздрав     ||  |массиве "Достук"   |          |посещений |          |             ||  |                   |          |в смену   |          |             ||--|-------------------|----------|----------|----------|-------------||4 |Поликлиника по     |2004-2007 |202       |   65318,0|Минздрав     ||  |улице Джим         |          |посещений |          |             ||  |                   |          |в смену   |          |             ||--|-------------------|----------|----------|----------|-------------||5 |Поликлиника в мкр. |2004-2007 |203       |   65318,0|Минздрав     ||  |"Юго-Восток"       |          |посещений |          |             ||  |                   |          |в смену   |          |             ||--|-------------------|----------|----------|----------|-------------||6 |Кожно-венерологи-  |2004-2007 |120 коек  |   60040,0|Минздрав     ||  |ческий диспансер   |          |          |          |             ||--|-------------------|----------|----------|----------|-------------||  |Итого:             |          |          |  346487,0|             ||--|-------------------|----------|----------|----------|-------------||1 |Реконструкция      |2004-2007 |1200 куб. |    8683,0|Мэрия города ||  |насосной станции   |          |м/ч       |          |Ош           ||  |№ 5                |          |          |          |             ||--|-------------------|----------|----------|----------|-------------||2 |Реконструкция      |2004-2007 |600 куб.  |    3610,0|Мэрия города ||  |насосной станции   |          |м/ч       |          |Ош           ||  |№ 4                |          |          |          |             ||--|-------------------|----------|----------|----------|-------------||3 |Бурение скважин для|2004-2007 |10 скважин|    6000,0|Мэрия города ||  |водопроводной воды |          |          |          |Ош           ||--|-------------------|----------|----------|----------|-------------||4 |Водовод д. 200     |2004-2007 |4,5 км    |    4000,0|Мэрия города ||  |метров по          |          |          |          |Ош           ||  |ул.К-Датка, от     |          |          |          |             ||  |ул.Навои до нового |          |          |          |             ||  |автовокзала        |          |          |          |             ||--|-------------------|----------|----------|----------|-------------||5 |Улучшение уличного |2004-2007 |          |    1700,0|Мэрия города ||  |освещения          |          |          |          |Ош           ||--|-------------------|----------|----------|----------|-------------||6 |Строительство      |2004-2007 |объект    |   48989,0|Мэрия города ||  |водоочистной       |          |          |          |Ош           ||  |станции в с.Озгор  |          |          |          |             ||  |(3 очередь)        |          |          |          |             ||--|-------------------|----------|----------|----------|-------------||7 |Строительство      |2004-2007 |80 куб.   |   51030,0|Мэрия города ||  |очистных сооружений|          |м/ч       |          |Ош           ||  |(3 очередь)        |          |          |          |             ||--|-------------------|----------|----------|----------|-------------||8 |Реконструкция ж/б  |2004-2007 |3 км      |    4500,0|Мэрия города ||  |водовода д. 1000   |          |          |          |Ош           ||  |метров по ул.Ленина|          |          |          |             ||--|-------------------|----------|----------|----------|-------------||9 |Реконструкция      |2004-2007 |4 км      |    9000,0|Мэрия города ||  |водовода д. 400    |          |          |          |Ош           ||  |метров по          |          |          |          |             ||  |ул.Кыргызстана     |          |          |          |             ||--|-------------------|----------|----------|----------|-------------||10|Строительство      |2004-2007 |5 км      |   10000,0|Мэрия города ||  |канализационного   |          |          |          |Ош           ||  |коллектора от мкр. |          |          |          |             ||  |"Туран" до мкр.    |          |          |          |             ||  |"Западный"         |          |          |          |             ||--|-------------------|----------|----------|----------|-------------||11|Реконструкция      |2004-2007 |4 км      |    6000,0|Мэрия города ||  |коллектора д. 400  |          |          |          |Ош           ||  |метров от СМУ-ТТ до|          |          |          |             ||  |мкр. "Западный"    |          |          |          |             ||--|-------------------|----------|----------|----------|-------------||12|Строительство      |2004-2007 |5 км      |    9000,0|Мэрия города ||  |коллектора д. 300  |          |          |          |Ош           ||  |метров по          |          |          |          |             ||  |ул.Курманжан-Датка |          |          |          |             ||  |от ул.Навои до     |          |          |          |             ||  |нового автовокзала |          |          |          |             ||--|-------------------|----------|----------|----------|-------------||13|Гелиоустановка на  |2004-2007 |          |   19800,0|Мэрия города ||  |жилых домах в мкр. |          |          |          |Ош           ||  |"Керме-Тоо",       |          |          |          |             ||  |"Анар", "Тюлейкен" |          |          |          |             ||--|-------------------|----------|----------|----------|-------------||14|Реконструкция      |2004-2007 |6 км      |   12000,0|Мэрия города ||  |водовода д. 1000   |          |          |          |Ош           ||  |метров от плотины  |          |          |          |             ||  |до ВОС "Озгор" с   |          |          |          |             ||  |заменой ж/б труб на|          |          |          |             ||  |стальные и замена  |          |          |          |             ||  |технологич.        |          |          |          |             ||  |водовода ВОС       |          |          |          |             ||  |"Озгор"            |          |          |          |             ||--|-------------------|----------|----------|----------|-------------||15|Строительство      |2004-2007 |9 км      |   10000,0|Мэрия города ||  |коллектора д. 500  |          |          |          |Ош           ||  |метров от мкр.     |          |          |          |             ||  |Черемушки до мкр.  |          |          |          |             ||  |Западный           |          |          |          |             ||--|-------------------|----------|----------|----------|-------------||16|Устр-во озонаторных|2004-2007 |22,5      |   20412,0|Мэрия города ||  |установок для      |          |км/час    |          |Ош           ||  |обеззараживания    |          |озона     |          |             ||  |воды в ВОС "Озгор" |          |          |          |             ||--|-------------------|----------|----------|----------|-------------||17|Реконструкция      |2004-2007 |1880 п/м  |     940,0|Кыргызжилком-||  |тепловых сетей с   |          |          |          |мунсоюз      ||  |изоляцией в мкр.   |          |          |          |             ||  |"Туран" д. 50-340  |          |          |          |             ||  |п/м, д. 100-560    |          |          |          |             ||  |п/м, д. 125-800 п/м|          |          |          |             ||  |и более 250-3000   |          |          |          |             ||  |п/м                |          |          |          |             ||--|-------------------|----------|----------|----------|-------------||18|Водопровод в       |2004-2007 |53,4 км   |   29200,0|Минфин, МЧС  ||  |с.Жапалак          |          |          |          |             ||--|-------------------|----------|----------|----------|-------------||19|Проектирование и   |2004-2007 |44 км     |   51452,0|Мэрия города ||  |стр-во             |          |          |          |Ош           ||  |водоснабжения      |          |          |          |             ||  |массива "Калинина" |          |          |          |             ||--|-------------------|----------|----------|----------|-------------||20|Реконструкция      |2004-2007 |100 тыс.  |   23298,0|Мэрия города ||  |очистных сооружений|          |куб.м/сут.|          |Ош           ||  |(2 очередь)        |          |          |          |             ||--|-------------------|----------|----------|----------|-------------||21|Самотечный водовод |2004-2007 |8,25 км   |  218994,0|Мэрия города ||  |от ВОС до          |          |          |          |Ош           ||  |резервуаров        |          |          |          |             ||  |"Тюлейкен"         |          |          |          |             ||--|-------------------|----------|----------|----------|-------------||22|ВОС "Озгор" бурение|2004-2007 |180 тыс.  |    9350,0|Мэрия города ||  |скважин для        |          |куб.м/сут.|          |Ош           ||  |водопроводной воды |          |          |          |             ||--|-------------------|----------|----------|----------|-------------||23|Строительство      |2004-2007 |1,5 км    |   23000,0|АО           ||  |дороги вокруг      |          |          |          |"Кыргызалтын"||  |Сулайман-Тоо       |          |          |          |             ||--|-------------------|----------|----------|----------|-------------||24|Ремонт кровли на   |2004-2007 |          |     280,0|Кыргызжилком-||  |котельной СШ "40   |          |          |          |мунсоюз      ||  |лет Кыргызстана",  |          |          |          |             ||  |119 квартал, 195   |          |          |          |             ||  |квартал            |          |          |          |             ||--|-------------------|----------|----------|----------|-------------||  |Итого:             |          |          |  581238,0|             ||--|-------------------|----------|----------|----------|-------------||1 |Ремонтно-восстано- |2004-2007 |          |   10500,0|МЧС          ||  |вительные работы   |          |          |          |             ||  |зданий МЧС, штаба  |          |          |          |             ||  |ГО и строительство |          |          |          |             ||  |жилого дома        |          |          |          |             ||--|-------------------|----------|----------|----------|-------------||  |Итого:             |          |          |   10500,0|             ||--|-------------------|----------|----------|----------|-------------||1 |Мост через улицу   |2004-2007 |260 км    |   27896,0|Мэрия города ||  |Ак-Буура по        |          |          |          |Ош,          ||  |ул.Уч-Куча         |          |          |          |Минтранском- ||  |                   |          |          |          |муникаций    ||--|-------------------|----------|----------|----------|-------------||2 |Мост по улице      |2004-2007 |объект    |    1482,8|Мэрия города ||  |Шахтерской в районе|          |          |          |Ош,          ||  |Геологогородка     |          |          |          |Минтранском- ||  |                   |          |          |          |муникаций    ||--|-------------------|----------|----------|----------|-------------||  |Итого:             |          |          |   29378,8|             ||--|-------------------|----------|----------|----------|-------------||1 |Жапалакская с/у.   |2004-2007 |          |   30318,0|Мэрия города ||  |Завершение стр-ва  |          |          |          |Ош           ||  |насосной станции в |          |          |          |             ||  |массиве Катта-Сай  |          |          |          |             ||  |для полива 1200 га |          |          |          |             ||--|-------------------|----------|----------|----------|-------------||2 |Завершение         |2004-2007 |          |    2050,0|Минфин КР,   ||  |разработки Генплана|          |          |          |Госстрой     ||  |города Ош, ПДП     |          |          |          |             ||  |центра и комплекса |          |          |          |             ||  |Сулайман-Тоо       |          |          |          |             ||--|-------------------|----------|----------|----------|-------------||3 |Инженерные сети    |2004-2007 |27 км     |    5000,0|Мэрия города ||  |индивидуальной     |          |          |          |Ош           ||  |застройки города Ош|          |          |          |             ||  |мкр. "Туран"       |          |          |          |             ||  |Водоснабжение      |          |          |          |             ||--|-------------------|----------|----------|----------|-------------||4 |Канализация        |2004-2007 |3 км      |   10500,0|Мэрия города ||  |                   |          |          |          |Ош           ||--|-------------------|----------|----------|----------|-------------||5 |Замена             |2004-2007 |250 тыс.  |   88500,0|ОАО          ||  |трансформатора ПС  |          |кВт       |          |"Национальная||  |220 кВ "Узловая"   |          |          |          |электрическая||  |                   |          |          |          |сеть         ||  |                   |          |          |          |Кыргызстана" ||--|-------------------|----------|----------|----------|-------------||6 |Реконструкция      |2004-2007 |4 объекта |  100000,0|АО           ||  |полностью          |          |          |          |"Ошэлектро"  ||  |самоаммортизирован-|          |          |          |             ||  |ных ПС             |          |          |          |             ||  |35/10-6 кВ "Ош-1", |          |          |          |             ||  |"Ош-4", "Ош-7"     |          |          |          |             ||--|-------------------|----------|----------|----------|-------------||7 |Строительство и    |2004-2007 |          |  120000,0|АО           ||  |реконструкция      |          |          |          |"Ошэлектро"  ||  |распределительных  |          |          |          |             ||  |сетей:             |          |          |          |             ||  |0,4 кВ             |          |          |          |             ||  |протяженностью 91  |          |          |          |             ||  |км, ВЛ-6-10 кВ - 63|          |          |          |             ||  |км, КЛ (кабельные  |          |          |          |             ||  |линии) 6-10 кВ - 66|          |          |          |             ||  |км, кЛ-0,4 кВ - 76 |          |          |          |             ||  |км                 |          |          |          |             ||--|-------------------|----------|----------|----------|-------------||8 |Мусороперерабаты-  |2004-2007 |2,5 МВТ   |   40144,0|Мэрия города ||  |вающий завод в г.Ош|          |          |          |Ош           ||--|-------------------|----------|----------|----------|-------------||9 |Строительство и    |2004-2007 |объект    |   30000,0|АО           ||  |реконструкция      |          |          |          |"Ошэлектро"  ||  |трансформаторных   |          |          |          |             ||  |подстанций (ТП) 6-1|          |          |          |             ||  |в кол-ве 1 шт.     |          |          |          |             ||--|-------------------|----------|----------|----------|-------------||  |Итого:             |          |          |  426512,0|             ||--|-------------------|----------|----------|----------|-------------||  |Всего:             |          |          | 2000943,8|             |-----------------------------------------------------------------------      Руководитель Аппарата Правительства -     министр Кыргызской Республики                     М.Исмаилов                                                   Приложение N 2                                          к постановлению Правительства                                              Кыргызской Республики                                           от 3 апреля 2008 года N 117                                                     "Утвержден                                           постановлением Правительства                                               Кыргызской Республики                                             от 5 сентября 2001 N 521                                ПЕРЕЧЕНЬ                  объектов капитального строительства                    на 2008-2010 годы по городу Ош -----------------------------------------------------------------------|N |    Объекты    |        Всего      | Предстоит выполнить по годам|  |               |-------------------|-------------------------------|  |               |стоимость|мощность |        2008       |   2009|  |               |         |         |-------------------|-----------|  |               |         |         |кап. влож.|мощность|кап. влож.||--|---------------|---------|---------|----------|--------|----------|| 1|       2       |    3    |    4    |     5    |    6   |     7    ||----------------------------------------------------------------------|                             Образование|----------------------------------------------------------------------|1 |Строительство  |  80000,0|704 уч.м.|  30000,0 |        |  50000,0 ||  |школы в мкр.   |         |         |          |        |          ||  |"Ак-Тилек"     |         |         |          |        |          ||--|---------------|---------|---------|----------|--------|----------||2 |Строительство  |  52000,0|420 уч.м.|          |        |  16000,0 ||  |школы в мкр.   |         |         |          |        |          ||  |"Амир-Тимур",  |         |         |          |        |          ||  |4 очередь      |         |         |          |        |          ||--|---------------|---------|---------|----------|--------|----------||3 |Строительство  |  23550,0|320 уч.м.|   7000,0 |320     |   8000,0 ||  |школы в массиве|         |         |          |уч.м.   |          ||  |Калинина       |         |         |          |        |          ||--|---------------|---------|---------|----------|--------|----------||4 |Строительство  |  52000,0|420 уч.м.|  20000,0 |        |  16000,0 ||  |школы в мкр.   |         |         |          |        |          ||  |"Достук"       |         |         |          |        |          ||--|---------------|---------|---------|----------|--------|----------||5 |Пристройка к   |  18900,0|192 уч.м.|   6000,0 |        |   6000,0 ||  |школе          |         |         |          |        |          ||  |им.Ломоносова  |         |         |          |        |          ||--|---------------|---------|---------|----------|--------|----------||6 |Строительство  |  30000,0|3 объекта|  10000,0 |объект  |  10000,0 ||  |спортивных     |         |         |          |        |          ||  |залов СШ       |         |         |          |        |          ||--|---------------|---------|---------|----------|--------|----------||7 |Пристройка к   |  12000,0|объект   |   4000,0 |        |   4000,0 ||  |учебному       |         |         |          |        |          ||  |кампусу ОшКУУ с|         |         |          |        |          ||  |актовым залом  |         |         |          |        |          ||  |на 700 мест    |         |         |          |        |          ||--|---------------|---------|---------|----------|--------|----------||8 |Строительство  |   4000,0|3 объекта|   1000,0 |объект  |   1000,0 ||  |отдельных      |         |         |          |        |          ||  |мастерских по  |         |         |          |        |          ||  |труду в СШ     |         |         |          |        |          ||  |N 33; 44; 45   |         |         |          |        |          ||--|---------------|---------|---------|----------|--------|----------||  |Итого:         | 272450,0|         |  61000,0 |        | 128000,0 ||--|---------------|---------|---------|----------|--------|----------||  |в том числе:   |         |         |          |        |          ||--|---------------|---------|---------|----------|--------|----------||  |республиканский| 217550,0|         |  47000,0 |        | 108000,0 ||  |бюджет         |         |         |          |        |          ||--|---------------|---------|---------|----------|--------|----------||  |местный бюджет |  42900,0|         |  14000,0 |        |  14000,0 ||--|---------------|---------|---------|----------|--------|----------||  |инвестиции     |  12000,0|         |          |        |   6000,0 ||--|---------------|---------|---------|----------|--------|----------||  |средства       |         |         |          |        |          ||  |предприятий,   |         |         |          |        |          ||  |организаций и  |         |         |          |        |          ||  |других         |         |         |          |        |          ||----------------------------------------------------------------------|                           Здравоохранение|----------------------------------------------------------------------|1 |Капремонт      |    700,0|объект   |    700,0 |        |          ||  |здания АДО ГТБ |         |         |          |        |          ||--|---------------|---------|---------|----------|--------|----------||2 |Пристройка к   |   7000,0|объект   |          |        |   3000,0 ||  |центру "Брак и |         |         |          |        |          ||  |семья"         |         |         |          |        |          ||--|---------------|---------|---------|----------|--------|----------||3 |Капитальный    |   1600,0|объект   |    600,0 |        |   1000,0 ||  |ремонт детского|         |         |          |        |          ||  |реабилитацион- |         |         |          |        |          ||  |ного центра    |         |         |          |        |          ||--|---------------|---------|---------|----------|--------|----------||4 |Капитальный    |   2500,0|объект   |          |        |   1000,0 ||  |ремонт         |         |         |          |        |          ||  |городского     |         |         |          |        |          ||  |перинатального |         |         |          |        |          ||  |центра         |         |         |          |        |          ||--|---------------|---------|---------|----------|--------|----------||5 |Строительство  |   2000,0|объект   |   2000,0 |        |          ||  |грузопассажир- |         |         |          |        |          ||  |ского лифта    |         |         |          |        |          ||  |хирургического |         |         |          |        |          ||  |отделения ТГБ  |         |         |          |        |          ||--|---------------|---------|---------|----------|--------|----------||6 |Капитальный    |   3200,0|объект   |          |        |   1700,0 ||  |ремонт станции |         |         |          |        |          ||  |скорой помощи  |         |         |          |        |          ||--|---------------|---------|---------|----------|--------|----------||  |Итого:         |  17000,0|         |   3300,0 |        |   6700,0 ||--|---------------|---------|---------|----------|--------|----------||  |в том числе:   |         |         |          |        |          ||--|---------------|---------|---------|----------|--------|----------||  |республиканский|  15300,0|         |   2600,0 |        |   6200,0 ||  |бюджет         |         |         |          |        |          ||--|---------------|---------|---------|----------|--------|----------||  |местный бюджет |    500,0|         |    500,0 |        |          ||--|---------------|---------|---------|----------|--------|----------||  |инвестиции     |   1200,0|         |    200,0 |        |    500,0 ||--|---------------|---------|---------|----------|--------|----------||  |средства       |         |         |          |        |          ||  |предприятий,   |         |         |          |        |          ||  |организаций и  |         |         |          |        |          ||  |других         |         |         |          |        |          ||  |источников     |         |         |          |        |          ||----------------------------------------------------------------------|                              Культура|----------------------------------------------------------------------|1 |Реконструкция  |   4200,0|объект   |          |        |   1500,0 ||  |кинотеатра     |         |         |          |        |          ||  |"Кыргызстан"   |         |         |          |        |          ||  |               |         |         |          |        |          ||--|---------------|---------|---------|----------|--------|----------||2 |Реконструкция  |   2300,0|объект   |    500,0 |объект  |   1800,0 ||  |кинотеатра     |         |         |          |        |          ||  |"Семетей"      |         |         |          |        |          ||--|---------------|---------|---------|----------|--------|----------||3 |Реконструкция  |    400,0|объект   |    400,0 |        |          ||  |дет. худ. шк.  |         |         |          |        |          ||  |им.Г.Айтиева   |         |         |          |        |          ||--|---------------|---------|---------|----------|--------|----------||4 |Реконструкция и|   4000,0|2 объекта|    700,0 |        |   1300,0 ||  |благоустройство|         |         |          |        |          ||  |гор. парков    |         |         |          |        |          ||  |(А.Навои,      |         |         |          |        |          ||  |им.Токтогула)  |         |         |          |        |          ||--|---------------|---------|---------|----------|--------|----------||5 |Капитальный    |   4500,0|объект   |          |        |   2000,0 ||  |ремонт ОКДТ    |         |         |          |        |          ||  |им.С.Ибраимова |         |         |          |        |          ||--|---------------|---------|---------|----------|--------|----------||6 |Пристройка к   |   9000,0|объект   |   1500,0 |        |   2500,0 ||  |зданию Ошского |         |         |          |        |          ||  |отделения союза|         |         |          |        |          ||  |художников     |         |         |          |        |          ||  |Кыргызской     |         |         |          |        |          ||  |Республики     |         |         |          |        |          ||--|---------------|---------|---------|----------|--------|----------||7 |Капитальный    |    700,0|объект   |    700,0 |объект  |          ||  |ремонт         |         |         |          |        |          ||  |сельского дома |         |         |          |        |          ||  |культуры       |         |         |          |        |          ||  |с.Жапалак      |         |         |          |        |          ||--|---------------|---------|---------|----------|--------|----------||8 |Строительство  |  85000,0|объект   |  85000,0 |объект  |          ||  |канатной дороги|         |         |          |        |          ||  |на             |         |         |          |        |          ||  |"Сулайман-Тоо" |         |         |          |        |          ||--|---------------|---------|---------|----------|--------|----------||9 |Техническое    | 350000,0|объект   |          |        | 150000,0 ||  |оснащение ЭлТР |         |         |          |        |          ||  |               |         |         |          |        |          ||--|---------------|---------|---------|----------|--------|----------||10|Строительство  |  25000,0|2000 мест|   7000,0 |        |  18000,0 ||  |цирка на 2000  |         |         |          |        |          ||  |мест           |         |         |          |        |          ||--|---------------|---------|---------|----------|--------|----------||  |Итого:         | 485100,0|         |  95800,0 |        | 177100,0 ||--|---------------|---------|---------|----------|--------|----------||  |в том числе:   |         |         |          |        |          ||--|---------------|---------|---------|----------|--------|----------||  |республиканский| 370000,0|         |   2000,0 |        | 157800,0 ||  |бюджет         |         |         |          |        |          ||--|---------------|---------|---------|----------|--------|----------||  |местный бюджет |   4300,0|         |   1800,0 |        |   1000,0 ||--|---------------|---------|---------|----------|--------|----------||  |инвестиции     | 110800,0|         |  92000,0 |        |  18300,0 ||--|---------------|---------|---------|----------|--------|----------||  |средства       |         |         |          |        |          ||  |предприятий,   |         |         |          |        |          ||  |организаций и  |         |         |          |        |          ||  |других         |         |         |          |        |          ||  |источников     |         |         |          |        |          ||----------------------------------------------------------------------|                       Коммунальное хозяйство|----------------------------------------------------------------------|                  I. Водоснабжение и канализование|----------------------------------------------------------------------|1 |Реконструкция  |  10000,0|20 тыс.  |   3500,0 |        |   3500,0 ||  |ОСК-1 очередь  |         |куб.м    |          |        |          ||  |(мощность - 20 |         |         |          |        |          ||  |тыс. куб.м),   |         |         |          |        |          ||  |ОСК-2          |         |         |          |        |          ||--|---------------|---------|---------|----------|--------|----------||2 |Строительство  |   1000,0|объект   |   1000,0 |объект  |          ||  |хлораторной    |         |         |          |        |          ||  |станции ВОС    |         |         |          |        |          ||  |"Малы"         |         |         |          |        |          ||--|---------------|---------|---------|----------|--------|----------||3 |Строительств   |   1000,0|V-100    |          |        |   1000,0 ||  |насосной       |         |куб.м    |          |        |          ||  |станции второго|         |         |          |        |          ||  |подъема с      |         |         |          |        |          ||  |установкой 2-х |         |         |          |        |          ||  |насосов ЦНС    |         |         |          |        |          ||  |105/120 и      |         |         |          |        |          ||  |резервуара     |         |         |          |        |          ||  |V=100 куб.м    |         |         |          |        |          ||  |в мкр. "Туран" |         |         |          |        |          ||--|---------------|---------|---------|----------|--------|----------||4 |Водоснабжение  |  12000,0|12 км    |   4000,0 |3 км    |   4000,0 ||  |Жапалак с\у    |         |         |          |        |          ||--|---------------|---------|---------|----------|--------|----------||5 |Ремонт и замена|   5000,0|0,5 км   |   2000,0 |0,2 км  |   2000,0 ||  |сетей по       |         |         |          |        |          ||  |ул.Ферганская  |         |         |          |        |          ||  |D 500 мм,      |         |         |          |        |          ||  |протяженностью |         |         |          |        |          ||  |0,5 км         |         |         |          |        |          ||--|---------------|---------|---------|----------|--------|----------||6 |Реконструкция  |   2000,0|V=3000   |   2000,0 |3000    |          ||  |аварийного     |         |куб.м    |          |куб.м   |          ||  |резервуара мкр.|         |         |          |        |          ||  |"Амир-Тимур"   |         |         |          |        |          ||--|---------------|---------|---------|----------|--------|----------||7 |Строительство  |  15000,0|6,5 км   |   3000,0 |1,5 км  |   5000,0 ||  |канализационно-|         |         |          |        |          ||  |го коллектора  |         |         |          |        |          ||  |от мкр. "Туран"|         |         |          |        |          ||  |до мкр. "Анар" |         |         |          |        |          ||--|---------------|---------|---------|----------|--------|----------||8 |Строительство  |  16400,0|0,8 км   |   5000,0 |        |   5000,0 ||  |подруслового   |         |         |          |        |          ||  |водовода в     |         |         |          |        |          ||  |с.Озгур        |         |         |          |        |          ||--|---------------|---------|---------|----------|--------|----------||9 |Реконструкция  |   2300,0|1800     |          |        |   2300,0 ||  |насосной       |         |куб.м/ч  |          |        |          ||  |станции N 9    |         |         |          |        |          ||--|---------------|---------|---------|----------|--------|----------||10|Строительство  |  21000,0|1        |  18000,0 |1 скваж.|   3000,0 ||  |глубинной      |         |скважина |          |        |          ||  |насосной       |         |10 км    |          |        |          ||  |станции и сетей|         |         |          |        |          ||  |водоснабжения  |         |         |          |        |          ||  |массива        |         |         |          |        |          ||  |Калинина       |         |         |          |        |          ||--|---------------|---------|---------|----------|--------|----------||11|Строительство  |  10000,0|5 км     |   8000,0 |2,0 км  |   2000,0 ||  |водовода и     |         |         |          |        |          ||  |разводящих     |         |         |          |        |          ||  |сетей в мкр.   |         |         |          |        |          ||  |"Достук"       |         |         |          |        |          ||--|---------------|---------|---------|----------|--------|----------||12|Разводящие сети|   4000,0|16,2 км  |   1000,0 |1 км    |   1000,0 ||  |в мкр.         |         |         |          |        |          ||  |"Ак-Тилек"     |         |         |          |        |          ||  |               |         |         |          |        |          ||--|---------------|---------|---------|----------|--------|----------||13|Строительство  |   4000,0|2,0 км   |   2000,0 |1,0 км  |   2000,0 ||  |разводящих     |         |         |          |        |          ||  |сетей          |         |         |          |        |          ||  |водоснабжения в|         |         |          |        |          ||  |микрорайоне    |         |         |          |        |          ||  |"Туран"        |         |         |          |        |          ||--|---------------|---------|---------|----------|--------|----------||  |Итого:         | 103700,0| 101900,0|  49500,0 |        |  30800,0 ||--|---------------|---------|---------|----------|--------|----------||  |в том числе:   |         |         |          |        |          ||--|---------------|---------|---------|----------|--------|----------||  |республиканский|  23500,0|         |   9600,0 |        |   7100,0 ||  |бюджет         |         |         |          |        |          ||--|---------------|---------|---------|----------|--------|----------||  |местный бюджет |  39300,0|         |  10650,0 |        |  14650,0 ||--|---------------|---------|---------|----------|--------|----------||  |инвестиции     |  39100,0|         |  29250,0 |        |   8250,0 ||--|---------------|---------|---------|----------|--------|----------||  |средства       |   1800,0|         |          |        |    800,0 ||  |предприятий,   |         |         |          |        |          ||  |организаций и  |         |         |          |        |          ||  |других         |         |         |          |        |          ||  |источников     |         |         |          |        |          ||----------------------------------------------------------------------|                         II. Теплоснабжение|----------------------------------------------------------------------|1 |Перевод        |     96,0|объект   |     96,0 |объект  |          ||  |котельной      |         |         |          |        |          ||  |музучилища на  |         |         |          |        |          ||  |электрическое  |         |         |          |        |          ||  |отопление      |         |         |          |        |          ||--|---------------|---------|---------|----------|--------|----------||2 |Замена т\с в   |   4500,0|3,7 км   |   1500,0 |        |   1800,0 ||  |мкр. К-Датка   |         |         |          |        |          ||  |D 50-665 м,    |         |         |          |        |          ||  |D-80-850,      |         |         |          |        |          ||  |D-150-660,     |         |         |          |        |          ||  |D - до         |         |         |          |        |          ||  |250-1500 м     |         |         |          |        |          ||--|---------------|---------|---------|----------|--------|----------||3 |Установка      |     25,0|4 шт.    |     25,0 |4 шт.   |          ||  |водомерных     |         |         |          |        |          ||  |счетчиков в    |         |         |          |        |          ||  |котельных в    |         |         |          |        |          ||  |кол-ве 4 шт.   |         |         |          |        |          ||--|---------------|---------|---------|----------|--------|----------||4 |Установка      |     33,0|45 шт.   |     17,0 |23 шт.  |     16,0 ||  |электрических  |         |         |          |        |          ||  |счетчиков и    |         |         |          |        |          ||  |котельных на   |         |         |          |        |          ||  |высокое и      |         |         |          |        |          ||  |низкое         |         |         |          |        |          ||  |напряжение в   |         |         |          |        |          ||  |кол-ве 45 шт.  |         |         |          |        |          ||--|---------------|---------|---------|----------|--------|----------||5 |Замена         |    600,0|20 шт.   |    200,0 |5 шт.   |    200,0 ||  |изношенных     |         |         |          |        |          ||  |котлов в кол-ве|         |         |          |        |          ||  |20 шт.         |         |         |          |        |          ||--|---------------|---------|---------|----------|--------|----------||6 |Замена         |    300,0|         |    100,0 |        |    100,0 ||  |изношенного    |         |         |          |        |          ||  |вспомогательно-|         |         |          |        |          ||  |го оборудования|         |         |          |        |          ||  |по котельным   |         |         |          |        |          ||  |(насосы,       |         |         |          |        |          ||  |вентиляторы,   |         |         |          |        |          ||  |дымососы,      |         |         |          |        |          ||  |дымовые трубы) |         |         |          |        |          ||--|---------------|---------|---------|----------|--------|----------||7 |Ремонт кровель |    400,0|10 шт.   |    120,0 |3 шт.   |    120,0 ||  |в зданиях      |         |         |          |        |          ||  |котельных в    |         |         |          |        |          ||  |кол-ве 10 шт.  |         |         |          |        |          ||--|---------------|---------|---------|----------|--------|----------||8 |Замена         |    560,0|10 шт.   |    168,0 |3 шт.   |    168,0 ||  |рубероидной    |         |         |          |        |          ||  |кровли         |         |         |          |        |          ||  |котельных на   |         |         |          |        |          ||  |асбоцементные в|         |         |          |        |          ||  |кол-ве 14 шт.  |         |         |          |        |          ||--|---------------|---------|---------|----------|--------|----------||9 |Реконструкция  |   8000,0|4,0 км   |   2000,0 |1,0 км  |   3000,0 ||  |квартальных    |         |         |          |        |          ||  |тепловых сетей |         |         |          |        |          ||  |ТЭЦ г.Ош       |         |         |          |        |          ||--|---------------|---------|---------|----------|--------|----------||10|Реконструкция  |   4000,0|0,6 км   |   4000,0 |0,6 км  |          ||  |тепломагистрали|         |         |          |        |          ||  |М-1 по         |         |         |          |        |          ||  |ул.Салиевой    |         |         |          |        |          ||--|---------------|---------|---------|----------|--------|----------||11|Реконструкция  |  10000,0|1,2 км   |   5000,0 |0,6 км  |   5000,0 ||  |тепломагистрали|         |         |          |        |          ||  |М-4 по         |         |         |          |        |          ||  |ул.пр.Масалиева|         |         |          |        |          ||--|---------------|---------|---------|----------|--------|----------||  |Итого:         |  28514,0|         |   9658,0 |        |   9941,0 ||--|---------------|---------|---------|----------|--------|----------||  |в том числе:   |         |         |          |        |          ||--|---------------|---------|---------|----------|--------|----------||  |республиканский|         |         |          |        |          ||  |бюджет         |         |         |          |        |          ||--|---------------|---------|---------|----------|--------|----------||  |местный бюджет |         |         |          |        |          ||--|---------------|---------|---------|----------|--------|----------||  |инвестиции     |         |         |          |        |          ||--|---------------|---------|---------|----------|--------|----------||  |средства       |  28514,0|         |   9658,0 |        |   9941,0 ||  |предприятий,   |         |         |          |        |          ||  |организаций и  |         |         |          |        |          ||  |других         |         |         |          |        |          ||  |источников     |         |         |          |        |          ||----------------------------------------------------------------------|                   III. Дорожно-мостовое хозяйство|----------------------------------------------------------------------|1 |Новое          |  46000,0|7,0 км   |  10000,0 |1,5 км  |  14000,0 ||  |строительство  |         |         |          |        |          ||  |дорог м-на     |         |         |          |        |          ||  |"Ак-Тилек" и   |         |         |          |        |          ||  |микрорайона    |         |         |          |        |          ||  |"Достук",      |         |         |          |        |          ||  |массива        |         |         |          |        |          ||  |Калинина       |         |         |          |        |          ||--|---------------|---------|---------|----------|--------|----------||2 |Кап. ремонт    |  45000,0|         |  12000,0 |        |  15000,0 ||  |дорог госу-    |         |         |          |        |          ||  |дарственного   |         |         |          |        |          ||  |значения в     |         |         |          |        |          ||  |городской черте|         |         |          |        |          ||--|---------------|---------|---------|----------|--------|----------||3 |Дорожно-ремонт-|  68000,0|         |  20000,0 |        |  23000,0 ||  |ные работы гор.|         |         |          |        |          ||  |дорог и их     |         |         |          |        |          ||  |содержание     |         |         |          |        |          ||--|---------------|---------|---------|----------|--------|----------||4 |Ремонт         |  12000,0|3 шт.    |   4000,0 |1 мост  |   4000,0 ||  |реконструкция  |         |         |          |        |          ||  |мостов в т.ч.  |         |         |          |        |          ||  |через Арава-   |         |         |          |        |          ||  |но-Акбуринский |         |         |          |        |          ||  |канал через    |         |         |          |        |          ||  |с.Учар,        |         |         |          |        |          ||  |р.Ак-Бура по   |         |         |          |        |          ||  |ул.Навои через |         |         |          |        |          ||  |канал Увам по  |         |         |          |        |          ||  |ул.Ленинград-  |         |         |          |        |          ||  |ской через     |         |         |          |        |          ||  |канал Увам     |         |         |          |        |          ||  |с.Озгур        |         |         |          |        |          ||--|---------------|---------|---------|----------|--------|----------||5 |Мощение        |   6000,0|12000    |   2000,0 |        |   2000,0 ||  |тротуаров      |         |кв.м     |          |        |          ||  |               |         |         |          |        |          ||  |               |         |         |          |        |          ||--|---------------|---------|---------|----------|--------|----------||  |Итого:         | 177000,0| 177000,0|  48000,0 |        |  58000,0 ||--|---------------|---------|---------|----------|--------|----------||  |в том числе:   |         |         |          |        |          ||--|---------------|---------|---------|----------|--------|----------||  |республиканский|  45000,0|         |  12000,0 |        |  15000,0 ||  |бюджет         |         |         |          |        |          ||--|---------------|---------|---------|----------|--------|----------||  |местный бюджет | 108550,0|         |  30850,0 |        |  35850,0 ||--|---------------|---------|---------|----------|--------|----------||  |инвестиции     |  23000,0|         |   5000,0 |        |   7000,0 ||--|---------------|---------|---------|----------|--------|----------||  |средства       |    450,0|         |    150,0 |        |    150,0 ||  |предприятий,   |         |         |          |        |          ||  |организаций и  |         |         |          |        |          ||  |других         |         |         |          |        |          ||  |источников     |         |         |          |        |          ||----------------------------------------------------------------------|                          Электроснабжение|----------------------------------------------------------------------|1 |Установка      |   4550,0|   13    |   1500,0 |    4   |   1500,0 ||  |дополнит. ТП,  |         |         |          |        |          ||  |КТП 6-10\0,4 кв|         |         |          |        |          ||--|---------------|---------|---------|----------|--------|----------||2 |Реконструкция  |   4570,0|   14,5  |   1500,0 |5,0 км  |   1500,0 ||  |ВЛ-6-10 кв     |         |         |          |        |          ||--|---------------|---------|---------|----------|--------|----------||3 |Замена         |   4800,0|   16    |   1600,0 |5 шт.   |   1600,0 ||  |перегруженных  |         |         |          |        |          ||  |силовых        |         |         |          |        |          ||  |тротуаров      |         |         |          |        |          ||--|---------------|---------|---------|----------|--------|----------||4 |Реконструкция  |   2980,0|   14    |   1500,0 |6,0 км  |    740,0 ||  |ВЛ-0,4 кв      |         |         |          |        |          ||--|---------------|---------|---------|----------|--------|----------||5 |Замена         |   5800,0|    6    |   1900,0 |2,0 км  |   1900,0 ||  |КЛЭП-6-10 кв   |         |         |          |        |          ||--|---------------|---------|---------|----------|--------|----------||6 |Замена         |   4275,0|    5,7  |   1425,0 |2,0 км  |   1425,0 ||  |КЛЭП-0,4 кв    |         |         |          |        |          ||--|---------------|---------|---------|----------|--------|----------||7 |Замена         |  80000,0|объект   |  30000,0 |объект  |  50000,0 ||  |трансформатора |         |         |          |        |          ||  |на ПС          |         |         |          |        |          ||  |220\110\10 кВ  |         |         |          |        |          ||  |"Узловая"      |         |         |          |        |          ||--|---------------|---------|---------|----------|--------|----------||  |Итого:         | 106975,0|         |  39425,0 |        |  58665,0 ||--|---------------|---------|---------|----------|--------|----------||  |в том числе:   |         |         |          |        |          ||--|---------------|---------|---------|----------|--------|----------||  |республиканский|         |         |          |        |          ||  |бюджет         |         |         |          |        |          ||--|---------------|---------|---------|----------|--------|----------||  |местный бюджет |         |         |          |        |          ||--|---------------|---------|---------|----------|--------|----------||  |инвестиции     |         |         |          |        |          ||--|---------------|---------|---------|----------|--------|----------||  |средства       | 106975,0|         |  39425,0 |        |  58665,0 ||  |предприятий,   |         |         |          |        |          ||  |организаций и  |         |         |          |        |          ||  |других         |         |         |          |        |          ||  |источников     |         |         |          |        |          ||----------------------------------------------------------------------|                              Транспорт|----------------------------------------------------------------------|1 |Строительство  |  32000,0|4,2 км   |   5000,0 |        |  17000,0 ||  |троллейбусной  |         |         |          |        |          ||  |линии III      |         |         |          |        |          ||  |маршрута       |         |         |          |        |          ||--|---------------|---------|---------|----------|--------|----------||  |Итого          |  32000,0|         |   5000,0 |        |  17000,0 ||--|---------------|---------|---------|----------|--------|----------||  |в том числе:   |         |         |          |        |          ||--|---------------|---------|---------|----------|--------|----------||  |республиканский|         |         |          |        |          ||  |бюджет         |         |         |          |        |          ||--|---------------|---------|---------|----------|--------|----------||  |местный бюджет |  32000,0|         |   5000,0 |        |  17000,0 ||--|---------------|---------|---------|----------|--------|----------||  |инвестиции     |         |         |          |        |          ||--|---------------|---------|---------|----------|--------|----------||  |средства       |         |         |          |        |          ||  |предприятий,   |         |         |          |        |          ||  |организаций и  |         |         |          |        |          ||  |других         |         |         |          |        |          ||  |источников     |         |         |          |        |          ||----------------------------------------------------------------------|                              Экология|----------------------------------------------------------------------|1 |Реабилитация и |   4000,0|         |   1000,0 |        |   1500,0 ||  |реконструкция  |         |         |          |        |          ||  |городской      |         |         |          |        |          ||  |свалки         |         |         |          |        |          ||  |               |         |         |          |        |          ||  |               |         |         |          |        |          ||  |               |         |         |          |        |          ||--|---------------|---------|---------|----------|--------|----------||  |Итого          |   4000,0|         |   1000,0 |        |   1500,0 ||--|---------------|---------|---------|----------|--------|----------||  |в том числе:   |         |         |          |        |          ||--|---------------|---------|---------|----------|--------|----------||  |республиканский|         |         |          |        |          ||  |бюджет         |         |         |          |        |          ||--|---------------|---------|---------|----------|--------|----------||  |местный бюджет |   1000,0|         |          |        |    500,0 ||--|---------------|---------|---------|----------|--------|----------||  |инвестиции     |         |         |          |        |          ||--|---------------|---------|---------|----------|--------|----------||  |средства       |   3000,0|         |   1000,0 |        |   1000,0 ||  |предприятий,   |         |         |          |        |          ||  |организаций и  |         |         |          |        |          ||  |других         |         |         |          |        |          ||  |источников     |         |         |          |        |          ||----------------------------------------------------------------------|                              Орошение|----------------------------------------------------------------------|1 |Машинное       |   4500,0|500,0 га |   2000,0 |200 га  |   2500,0 ||  |орошение "Кат- |         |         |          |        |          ||  |та-Сайского"   |         |         |          |        |          ||  |массива        |         |         |          |        |          ||--|---------------|---------|---------|----------|--------|----------||  |Итого          |   4500,0|         |   2000,0 |        |   2500,0 ||--|---------------|---------|---------|----------|--------|----------||  |в том числе:   |         |         |          |        |          ||--|---------------|---------|---------|----------|--------|----------||  |республиканский|         |         |          |        |          ||  |бюджет         |         |         |          |        |          ||--|---------------|---------|---------|----------|--------|----------||  |местный бюджет |   4500,0|         |   2000,0 |        |   2500,0 ||--|---------------|---------|---------|----------|--------|----------||  |инвестиции     |         |         |          |        |          ||--|---------------|---------|---------|----------|--------|----------||  |средства       |         |         |          |        |          ||  |предприятий и  |         |         |          |        |          ||  |организаций и  |         |         |          |        |          ||  |других         |         |         |          |        |          ||  |источников     |         |         |          |        |          ||--|---------------|---------|---------|----------|--------|----------||  |Итого по всем  |1231239,0|         | 314683,0 |        | 490206,0 ||  |разделам       |         |         |          |        |          ||--|---------------|---------|---------|----------|--------|----------||  |в том числе:   |         |         |          |        |          ||--|---------------|---------|---------|----------|--------|----------||  |республиканский| 671350,0|         |  73200,0 |        | 294100,0 ||  |бюджет         |         |         |          |        |          ||--|---------------|---------|---------|----------|--------|----------||  |местный бюджет | 233050,0|         |  64800,0 |        |  85500,0 ||--|---------------|---------|---------|----------|--------|----------||  |инвестиции     | 186100,0|         | 126450,0 |        |  40050,0 ||--|---------------|---------|---------|----------|--------|----------||  |собственные    | 140739,0|         |  50233,0 |        |  70556,0 ||  |средства мин.  |         |         |          |        |          ||  |ведом. и других|         |         |          |        |          ||  |организаций    |         |         |          |        |          |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                  |    Источник     |  Ответственные  |----------------------------------|  финансирования |   исполнители   |            |         2010        |                 |                 |------------|---------------------|                 |                 ||  мощность |кап. влож.| мощность |                 |                 ||-----------|----------|----------|-----------------|-----------------||     8     |     9    |    10    |        11       |        12       |----------------------------------------------------------------------|                                                                      |----------------------------------------------------------------------||704 уч.м.  |          |          |Республиканский  |Мэрия города Ош  ||           |          |          |бюджет,          |                 ||           |          |          |инвестиции       |                 ||-----------|----------|----------|-----------------|-----------------||           |  16000,0 |420 уч.м. |Республиканский  |Мэрия города Ош  ||           |          |          |бюджет,          |                 ||           |          |          |инвестиции       |                 ||           |          |          |                 |                 ||-----------|----------|----------|-----------------|-----------------||320 уч.м.  |   8550,0 |320 уч.   |Республиканский  |Мэрия города Ош  ||           |          |мест      |бюджет,          |                 ||           |          |          |инвестиции       |                 ||-----------|----------|----------|-----------------|-----------------||420 уч.м.  |  16000,0 |420 уч.   |Республиканский  |Мэрия города Ош  ||           |          |мест      |бюджет,          |                 ||           |          |          |инвестиции       |                 ||-----------|----------|----------|-----------------|-----------------||           |   6900,0 |192 уч.м. |Респ. местный    |Мэрия города Ош  ||           |          |          |бюджет           |                 ||           |          |          |                 |                 ||-----------|----------|----------|-----------------|-----------------||объект     |  10000,0 |объекта   |Респ. местный    |Мэрия города Ош  ||           |          |          |бюджет           |                 ||           |          |          |                 |                 ||-----------|----------|----------|-----------------|-----------------||           |   4000,0 |объект    |Республиканский  |МОиН, ОшКУУ      ||           |          |          |бюджет           |                 ||           |          |          |                 |                 ||           |          |          |                 |                 ||           |          |          |                 |                 ||-----------|----------|----------|-----------------|-----------------||объект     |   2000,0 |объект    |Местный бюджет   |Мэрия города Ош  ||           |          |          |                 |                 ||           |          |          |                 |                 ||           |          |          |                 |                 ||           |          |          |                 |                 ||-----------|----------|----------|-----------------|-----------------||   128000,0|  83450,0 |          |                 |                 ||-----------|----------|----------|-----------------|-----------------||           |          |          |                 |                 ||-----------|----------|----------|-----------------|-----------------||           |  62550,0 |          |                 |                 ||           |          |          |                 |                 ||-----------|----------|----------|-----------------|-----------------||           |  14900,0 |          |                 |                 ||-----------|----------|----------|-----------------|-----------------||           |   6000,0 |          |                 |                 ||-----------|----------|----------|-----------------|-----------------||           |          |          |                 |                 ||           |          |          |                 |                 ||           |          |          |                 |                 ||           |          |          |                 |                 |----------------------------------------------------------------------|                                                                      |----------------------------------------------------------------------||           |          |          |Республиканский  |Минздрав,        ||           |          |          |бюджет           |мэрия города Ош  ||-----------|----------|----------|-----------------|-----------------||           |   4000,0 |объект    |Республиканский  |Минздрав,        ||           |          |          |бюджет,          |мэрия города Ош  ||           |          |          |инвестиции       |                 ||-----------|----------|----------|-----------------|-----------------||объект     |          |          |Республиканский  |Минздрав,        ||           |          |          |бюджет,          |мэрия города Ош  ||           |          |          |инвестиции       |                 ||           |          |          |                 |                 ||-----------|----------|----------|-----------------|-----------------||           |   1500,0 |объект    |Республиканский  |Минздрав,        ||           |          |          |бюджет           |мэрия города Ош  ||           |          |          |                 |                 ||           |          |          |                 |                 ||           |          |          |                 |                 ||-----------|----------|----------|-----------------|-----------------||           |          |          |Республиканский  |Минздрав,        ||           |          |          |бюджет, местный  |мэрия города Ош  ||           |          |          |бюджет           |                 ||           |          |          |                 |                 ||           |          |          |                 |                 ||-----------|----------|----------|-----------------|-----------------||           |   1500,0 |объект    |Республиканский  |Минздрав,        ||           |          |          |бюджет           |мэрия города Ош  ||           |          |          |                 |                 ||-----------|----------|----------|-----------------|-----------------||           |   7000,0 |          |                 |                 ||-----------|----------|----------|-----------------|-----------------||           |          |          |                 |                 ||-----------|----------|----------|-----------------|-----------------||           |   6500,0 |          |                 |                 ||           |          |          |                 |                 ||-----------|----------|----------|-----------------|-----------------||           |          |          |                 |                 ||-----------|----------|----------|-----------------|-----------------||           |    500,0 |          |                 |                 ||-----------|----------|----------|-----------------|-----------------||           |          |          |                 |                 ||           |          |          |                 |                 ||           |          |          |                 |                 ||           |          |          |                 |                 ||           |          |          |                 |                 |----------------------------------------------------------------------|                                                                      |----------------------------------------------------------------------||           |   2700,0 |объект    |Республиканский  |Минкультинформ   ||           |          |          |бюджет,          |                 ||           |          |          |Минкультуры, и   |                 ||           |          |          |информации       |                 ||-----------|----------|----------|-----------------|-----------------||объект     |          |          |Республиканский  |Минкультинформ   ||           |          |          |бюджет           |и ГосКино        ||           |          |          |                 |                 ||-----------|----------|----------|-----------------|-----------------||           |          |          |Местный бюджет   |Мэрия города Ош  ||           |          |          |                 |                 ||           |          |          |                 |                 ||-----------|----------|----------|-----------------|-----------------||           |   2000,0 |объект    |Местный бюджет,  |Мэрия города Ош  ||           |          |          |инвестиции       |                 ||           |          |          |                 |                 ||           |          |          |                 |                 ||           |          |          |                 |                 ||-----------|----------|----------|-----------------|-----------------||           |   2500,0 |объект    |Республиканский  |Минкультура      ||           |          |          |бюджет,          |                 ||           |          |          |инвестиции       |                 ||-----------|----------|----------|-----------------|-----------------||           |   5000,0 |объект    |Республиканский  |Мэрия города Ош  ||           |          |          |бюджет,          |                 ||           |          |          |инвестиции       |                 ||           |          |          |                 |                 ||           |          |          |                 |                 ||           |          |          |                 |                 ||-----------|----------|----------|-----------------|-----------------||           |          |          |Местный бюджет   |Мэрия города Ош  ||           |          |          |                 |                 ||           |          |          |                 |                 ||           |          |          |                 |                 ||           |          |          |                 |                 ||-----------|----------|----------|-----------------|-----------------||           |          |          |Инвестиции       |Мэрия города Ош  ||           |          |          |                 |                 ||           |          |          |                 |                 ||           |          |          |                 |                 ||-----------|----------|----------|-----------------|-----------------||           | 200000,0 |объект    |Республиканский  |Минкультинформ   ||           |          |          |бюджет,          |                 ||           |          |          |инвестиции       |                 ||-----------|----------|----------|-----------------|-----------------||2000 мест  |          |          |Инвестиции       |Мэрия города Ош  ||           |          |          |                 |                 ||           |          |          |                 |                 ||-----------|----------|----------|-----------------|-----------------||   177100,0| 212200,0 |          |                 |                 ||-----------|----------|----------|-----------------|-----------------||           |          |          |                 |                 ||-----------|----------|----------|-----------------|-----------------||           | 210200,0 |          |                 |                 ||           |          |          |                 |                 ||-----------|----------|----------|-----------------|-----------------||           |   1500,0 |          |                 |                 ||-----------|----------|----------|-----------------|-----------------||           |    500,0 |          |                 |                 ||-----------|----------|----------|-----------------|-----------------||           |          |          |                 |                 ||           |          |          |                 |                 ||           |          |          |                 |                 ||           |          |          |                 |                 ||           |          |          |                 |                 |----------------------------------------------------------------------|                                                                      |----------------------------------------------------------------------|                                                                      |----------------------------------------------------------------------||объект     |   3000,0 |объект    |Респ. местный    |Мэрия города Ош  ||           |          |          |бюджет           |                 ||           |          |          |                 |                 ||           |          |          |                 |                 ||           |          |          |                 |                 ||-----------|----------|----------|-----------------|-----------------||           |          |          |Республиканский  |Мэрия города Ош  ||           |          |          |бюджет           |                 ||           |          |          |                 |                 ||           |          |          |                 |                 ||-----------|----------|----------|-----------------|-----------------||объект     |          |          |Местный бюджет   |Мэрия города Ош  ||           |          |          |                 |                 ||           |          |          |                 |                 ||           |          |          |                 |                 ||           |          |          |                 |                 ||           |          |          |                 |                 ||           |          |          |                 |                 ||           |          |          |                 |                 ||           |          |          |                 |                 ||           |          |          |                 |                 ||-----------|----------|----------|-----------------|-----------------||3 км       |   4000,0 |3 км      |Республиканский  |Мэрия города Ош  ||           |          |          |бюджет           |                 ||-----------|----------|----------|-----------------|-----------------||0,2 км     |   1000,0 |0,1 км    |Респ., местный   |Мэрия города Ош  ||           |          |          |бюджет           |                 ||           |          |          |                 |                 ||           |          |          |                 |                 ||           |          |          |                 |                 ||           |          |          |                 |                 ||-----------|----------|----------|-----------------|-----------------||           |          |          |Респ., местный   |Мэрия города Ош  ||           |          |          |бюджет           |                 ||           |          |          |                 |                 ||           |          |          |                 |                 ||-----------|----------|----------|-----------------|-----------------||2 км       |   7000,0 |3 км      |Местный бюджет   |Мэрия города Ош  ||           |          |          |                 |                 ||           |          |          |                 |                 ||           |          |          |                 |                 ||           |          |          |                 |                 ||-----------|----------|----------|-----------------|-----------------||           |   6400,0 |0,8 км    |Респ., местный   |Мэрия города Ош  ||           |          |          |бюджет,          |                 ||           |          |          |инвестиции       |                 ||           |          |          |                 |                 ||-----------|----------|----------|-----------------|-----------------||объект     |          |          |Местный бюджет,  |Мэрия города Ош  ||           |          |          |собст. ср-ва     |                 ||           |          |          |                 |                 ||-----------|----------|----------|-----------------|-----------------||1 км       |          |          |Местный бюджет   |Мэрия города Ош  ||           |          |          |                 |                 ||           |          |          |                 |                 ||           |          |          |                 |                 ||           |          |          |                 |                 ||           |          |          |                 |                 ||           |          |          |                 |                 ||-----------|----------|----------|-----------------|-----------------||2,0 км     |          |          |Местный бюджет,  |Мэрия города Ош  ||           |          |          |инвестиции       |                 ||           |          |          |                 |                 ||           |          |          |                 |                 ||           |          |          |                 |                 ||-----------|----------|----------|-----------------|-----------------||2,0 км     |   2000,0 |3,5 км    |Республиканский  |Мэрия города Ош  ||           |          |          |бюджет, местный  |                 ||           |          |          |бюджет,          |                 ||           |          |          |инвестиции       |                 ||-----------|----------|----------|-----------------|-----------------||1,0 км     |          |          |                 |                 ||           |          |          |                 |                 ||           |          |          |                 |                 ||           |          |          |                 |                 ||           |          |          |                 |                 ||           |          |          |                 |                 ||-----------|----------|----------|-----------------|-----------------||    30800,0|  23400,0 |          |                 |                 ||-----------|----------|----------|-----------------|-----------------||           |          |          |                 |                 ||-----------|----------|----------|-----------------|-----------------||           |   6800,0 |          |                 |                 ||           |          |          |                 |                 ||-----------|----------|----------|-----------------|-----------------||           |  14000,0 |          |                 |                 ||-----------|----------|----------|-----------------|-----------------||           |   1600,0 |          |                 |                 ||-----------|----------|----------|-----------------|-----------------||           |   1000,0 |          |                 |                 ||           |          |          |                 |                 ||           |          |          |                 |                 ||           |          |          |                 |                 ||           |          |          |                 |                 |----------------------------------------------------------------------|                                                                      |----------------------------------------------------------------------||           |          |          |Межпроизводствен-|Мэрия города Ош  ||           |          |          |ное объединение  |                 ||           |          |          |"Теплоснабжение" |                 ||           |          |          |                 |                 ||           |          |          |                 |                 ||-----------|----------|----------|-----------------|-----------------||           |   1200,0 |          |Республиканский  |Мэрия города Ош  ||           |          |          |бюджет,          |                 ||           |          |          |Межпроизводствен-|                 ||           |          |          |ное объединение  |                 ||           |          |          |"Теплоснабжение" |                 ||           |          |          |                 |                 ||           |          |          |                 |                 ||-----------|----------|----------|-----------------|-----------------||           |          |          |Межпроизводствен-|Мэрия города Ош  ||           |          |          |ное объединение  |                 ||           |          |          |"Теплоснабжение" |                 ||           |          |          |                 |                 ||           |          |          |                 |                 ||-----------|----------|----------|-----------------|-----------------||22 шт.     |          |          |Межпроизводствен-|Мэрия города Ош  ||           |          |          |ное объединение  |                 ||           |          |          |"Теплоснабжение" |                 ||           |          |          |                 |                 ||           |          |          |                 |                 ||           |          |          |                 |                 ||           |          |          |                 |                 ||           |          |          |                 |                 ||-----------|----------|----------|-----------------|-----------------||5 шт.      |    200,0 |5 шт.     |Межпроизводствен-|Мэрия города Ош  ||           |          |          |ное объединение  |                 ||           |          |          |"Теплоснабжение" |                 ||           |          |          |                 |                 ||-----------|----------|----------|-----------------|-----------------||           |    100,0 |          |Межпроизводствен-|Мэрия города Ош  ||           |          |          |ное объединение  |                 ||           |          |          |"Теплоснабжение" |                 ||           |          |          |                 |                 ||           |          |          |                 |                 ||           |          |          |                 |                 ||           |          |          |                 |                 ||           |          |          |                 |                 ||           |          |          |                 |                 ||-----------|----------|----------|-----------------|-----------------||3 шт.      |    160,0 |4 шт.     |Межпроизводствен-|Мэрия города Ош  ||           |          |          |ное объединение  |                 ||           |          |          |"Теплоснабжение" |                 ||           |          |          |                 |                 ||-----------|----------|----------|-----------------|-----------------||3 шт.      |    224,0 |4 шт.     |Межпроизводствен-|Мэрия города Ош  ||           |          |          |ное объединение  |                 ||           |          |          |"Теплоснабжение" |                 ||           |          |          |                 |                 ||           |          |          |                 |                 ||           |          |          |                 |                 ||-----------|----------|----------|-----------------|-----------------||1,0 км     |   3000,0 |1,0 км    |ОАО              |Мэрия города Ош, ||           |          |          |Электрические    |ТЭЦ              ||           |          |          |станции          |                 ||           |          |          |                 |                 ||-----------|----------|----------|-----------------|-----------------||           |          |          |ОАО              |Мэрия города Ош, ||           |          |          |Электрические    |ТЭЦ              ||           |          |          |станции          |                 ||           |          |          |                 |                 ||-----------|----------|----------|-----------------|-----------------||0,6 км     |          |          |ОАО              |Мэрия города Ош, ||           |          |          |Электрические    |ТЭЦ              ||           |          |          |станции          |                 ||           |          |          |                 |                 ||-----------|----------|----------|-----------------|-----------------||           |   8915,0 |          |                 |                 ||-----------|----------|----------|-----------------|-----------------||           |          |          |                 |                 ||-----------|----------|----------|-----------------|-----------------||           |          |          |                 |                 ||           |          |          |                 |                 ||-----------|----------|----------|-----------------|-----------------||           |          |          |                 |                 ||-----------|----------|----------|-----------------|-----------------||           |          |          |                 |                 ||-----------|----------|----------|-----------------|-----------------||           |   8915,0 |          |                 |                 ||           |          |          |                 |                 ||           |          |          |                 |                 ||           |          |          |                 |                 ||           |          |          |                 |                 |----------------------------------------------------------------------|                                                                      |----------------------------------------------------------------------||2,5 км     |  22000,0 |3,0 км    |Инвестиции,      |Мэрия города Ош  ||           |          |          |местный бюджет   |                 ||           |          |          |                 |                 ||           |          |          |                 |                 ||           |          |          |                 |                 ||           |          |          |                 |                 ||           |          |          |                 |                 ||           |          |          |                 |                 ||-----------|----------|----------|-----------------|-----------------||           |  18000,0 |          |Республиканский  |Мэрия города Ош  ||           |          |          |бюджет           |                 ||           |          |          |                 |                 ||           |          |          |                 |                 ||           |          |          |                 |                 ||-----------|----------|----------|-----------------|-----------------||           |  25000,0 |          |Местный бюджет   |Мэрия города Ош  ||           |          |          |                 |                 ||           |          |          |                 |                 ||           |          |          |                 |                 ||-----------|----------|----------|-----------------|-----------------||1 мост     |   4000,0 |1 мост    |Местный бюджет   |Мэрия города Ош  ||           |          |          |                 |                 ||           |          |          |                 |                 ||           |          |          |                 |                 ||           |          |          |                 |                 ||           |          |          |                 |                 ||           |          |          |                 |                 ||           |          |          |                 |                 ||           |          |          |                 |                 ||           |          |          |                 |                 ||           |          |          |                 |                 ||           |          |          |                 |                 ||           |          |          |                 |                 ||           |          |          |                 |                 ||-----------|----------|----------|-----------------|-----------------||           |   2000,0 |          |Местный бюджет,  |Мэрия города Ош  ||           |          |          |собственные      |                 ||           |          |          |средства, частные|                 ||           |          |          |предприятия      |                 ||-----------|----------|----------|-----------------|-----------------||    58000,0|  71000,0 |          |                 |                 ||-----------|----------|----------|-----------------|-----------------||           |          |          |                 |                 ||-----------|----------|----------|-----------------|-----------------||           |  18000,0 |          |                 |                 ||           |          |          |                 |                 ||-----------|----------|----------|-----------------|-----------------||           |  41850,0 |          |                 |                 ||-----------|----------|----------|-----------------|-----------------||           |  11000,0 |          |                 |                 ||-----------|----------|----------|-----------------|-----------------||           |    150,0 |          |                 |                 ||           |          |          |                 |                 ||           |          |          |                 |                 ||           |          |          |                 |                 ||           |          |          |                 |                 |----------------------------------------------------------------------|                                                                      |----------------------------------------------------------------------||     4     |   1550,0 |     5    |ОАО Ошэлектро    |ОАО Ошэлектро    ||           |          |          |                 |                 ||           |          |          |                 |                 ||-----------|----------|----------|-----------------|-----------------||4,5 км     |   1570,0 |5,0 км    |ОАО Ошэлектро    |ОАО Ошэлектро    ||           |          |          |                 |                 ||-----------|----------|----------|-----------------|-----------------||5 шт.      |   1600,0 |6 шт.     |ОАО Ошэлектро    |ОАО Ошэлектро    ||           |          |          |                 |                 ||           |          |          |                 |                 ||           |          |          |                 |                 ||-----------|----------|----------|-----------------|-----------------||     4     |    740,0 |4,0 км    |ОАО Ошэлектро    |ОАО Ошэлектро    ||           |          |          |                 |                 ||-----------|----------|----------|-----------------|-----------------||2,0 км     |   2000,0 |2,0 км    |ОАО Ошэлектро    |ОАО Ошэлектро    ||           |          |          |                 |                 ||-----------|----------|----------|-----------------|-----------------||2,0 км     |   1425,0 |1,7 км    |ОАО Ошэлектро    |ОАО Ошэлектро    ||           |          |          |                 |                 ||-----------|----------|----------|-----------------|-----------------||объект     |          |          |ОАО НЭСК,        |ОАО НЭСК,        ||           |          |          |ОАО Ошэлектро    |мэрия города Ош, ||           |          |          |                 |ОАО Ошэлектро    ||           |          |          |                 |                 ||           |          |          |                 |                 ||-----------|----------|----------|-----------------|-----------------||           |   8885,0 |          |                 |                 ||-----------|----------|----------|-----------------|-----------------||           |          |          |                 |                 ||-----------|----------|----------|-----------------|-----------------||           |          |          |                 |                 ||           |          |          |                 |                 ||-----------|----------|----------|-----------------|-----------------||           |          |          |                 |                 ||-----------|----------|----------|-----------------|-----------------||           |          |          |                 |                 ||-----------|----------|----------|-----------------|-----------------||           |   8885,0 |          |                 |                 ||           |          |          |                 |                 ||           |          |          |                 |                 ||           |          |          |                 |                 ||           |          |          |                 |                 |----------------------------------------------------------------------|                                                                      |----------------------------------------------------------------------||объект     |  10000,0 |          |Местный бюджет   |Мэрия города Ош  ||           |          |          |                 |                 ||           |          |          |                 |                 ||           |          |          |                 |                 ||-----------|----------|----------|-----------------|-----------------||           |  10000,0 |          |                 |                 ||-----------|----------|----------|-----------------|-----------------||           |          |          |                 |                 ||-----------|----------|----------|-----------------|-----------------||           |          |          |                 |                 ||           |          |          |                 |                 ||-----------|----------|----------|-----------------|-----------------||           |  10000,0 |          |                 |                 ||-----------|----------|----------|-----------------|-----------------||           |          |          |                 |                 ||-----------|----------|----------|-----------------|-----------------||           |          |          |                 |                 ||           |          |          |                 |                 ||           |          |          |                 |                 ||           |          |          |                 |                 ||           |          |          |                 |                 |----------------------------------------------------------------------|                                                                      |----------------------------------------------------------------------||           |   1500,0 |          |Госагентство     |Мэрия города Ош  ||           |          |          |по охране        |                 ||           |          |          |окружающей среды |                 ||           |          |          |и лесному        |                 ||           |          |          |хозяйству при    |                 ||           |          |          |ПКР, местный     |                 ||           |          |          |бюджет           |                 ||-----------|----------|----------|-----------------|-----------------||           |   1500,0 |          |                 |                 ||-----------|----------|----------|-----------------|-----------------||           |          |          |                 |                 ||-----------|----------|----------|-----------------|-----------------||           |          |          |                 |                 ||           |          |          |                 |                 ||-----------|----------|----------|-----------------|-----------------||           |    500,0 |          |                 |                 ||-----------|----------|----------|-----------------|-----------------||           |          |          |                 |                 ||-----------|----------|----------|-----------------|-----------------||           |   1000,0 |          |                 |                 ||           |          |          |                 |                 ||           |          |          |                 |                 ||           |          |          |                 |                 ||           |          |          |                 |                 |----------------------------------------------------------------------|                                                                      |----------------------------------------------------------------------||300 га     |          |          |Местный бюджет   |Мэрия города Ош  ||           |          |          |                 |                 ||           |          |          |                 |                 ||           |          |          |                 |                 ||-----------|----------|----------|-----------------|-----------------||           |      0,0 |          |                 |                 ||-----------|----------|----------|-----------------|-----------------||           |          |          |                 |                 ||-----------|----------|----------|-----------------|-----------------||           |          |          |                 |                 ||           |          |          |                 |                 ||-----------|----------|----------|-----------------|-----------------||           |          |          |                 |                 ||-----------|----------|----------|-----------------|-----------------||           |          |          |                 |                 ||-----------|----------|----------|-----------------|-----------------||           |          |          |                 |                 ||           |          |          |                 |                 ||           |          |          |                 |                 ||           |          |          |                 |                 ||           |          |          |                 |                 ||-----------|----------|----------|-----------------|-----------------||           | 426350,0 |          |                 |                 ||           |          |          |                 |                 ||-----------|----------|----------|-----------------|-----------------||           |          |          |                 |                 ||-----------|----------|----------|-----------------|-----------------||           | 304050,0 |          |                 |                 ||           |          |          |                 |                 ||-----------|----------|----------|-----------------|-----------------||           |  82750,0 |          |                 |                 ||-----------|----------|----------|-----------------|-----------------||           |  19600,0 |          |                 |                 ||-----------|----------|----------|-----------------|-----------------||           |  19950,0 |          |                 |                 ||           |          |          |                 |                 ||           |          |          |                 |                 ||           |          |          |                 |                 |-----------------------------------------------------------------------                                                                     ".      Руководитель Аппарата Правительства -     министр Кыргызской Республики                     М.Исмаилов
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