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УТРАТИЛО СИЛУ
в соответствии с постановлением Правительства КР
от 7 мая 2009 года № 279

ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 апреля 2008 года № 135
О мерах по накоплению необходимого объема воды на
Токтогульском водохранилище и подготовке отраслей
экономики и населения Кыргызской Республики
к осенне-зимнему периоду 2008/2009 года

(В редакции постановления Правительства КР от
31 июля 2008 года № 416)

Правительство Кыргызской Республики отмечает, что министерства, государственные комитеты, административные ведомства, местные государственные администрации и органы местного самоуправления городов Бишкек и Ош, предприятия топливно-энергетического комплекса осенне-зимний период 2007-2008 года прошли удовлетворительно, несмотря на затяжной холодный период в декабре-феврале 2007-2008 года.
Сложные погодные условия, несбалансированность потребностей экономики и населения Кыргызской Республики в топливных и энергетических ресурсах, отсутствие эффективного механизма управления режимами электропотребления, ухудшение качества теплоснабжения и несоблюдение установленных лимитов потребления электроэнергии по регионам привело к неуправляемому росту потребления электрической энергии и мощности в энергосистеме Кыргызской Республики.
В связи с возросшим потреблением электроэнергии в прошедший отопительный период и максимальной загрузкой каскада Токтогульских гидроэлектростанций, запасы воды в Токтогульском водохранилище к апрелю 2008 года достигли критического объема - 6,5 млрд.куб.м., тогда как к началу осенне-зимнего периода (1 октября 2008 года) необходимо довести объем воды до 12 млрд.куб.м.
Обсудив сложившуюся ситуацию с водным балансом Токтогульского водохранилища, в целях обеспечения потребностей отраслей экономики и населения электроэнергией и топливом в 2008 и 2009 годах и своевременной подготовки министерств, государственных комитетов, административных ведомств и регионов республики к прохождению предстоящего отопительного периода Правительство Кыргызской Республики постановляет:
1. Принять к сведению доклад министра промышленности, энергетики и топливных ресурсов Кыргызской Республики о прохождении отопительного периода 2007/2008 года и ситуации по накоплению воды на Токтогульском водохранилище.
2. Образовать республиканский штаб по стабилизации водно-энергетической ситуации и подготовке отраслей экономики и населения Кыргызской Республики к осенне-зимнему периоду 2008/2009 года (далее - Штаб) в составе согласно приложению № 1.
3. Утвердить прилагаемые План  мероприятий по накоплению воды на Токтогульском водохранилище и подготовке отраслей экономики и населения Кыргызской Республики к осенне-зимнему периоду 2008/2009 года (далее План) и положение о Штабе.
4. Министерствам, государственным комитетам, административным ведомствам, иным органам исполнительной власти, областным государственным администрациям и органам местного самоуправления городов Бишкек и Ош, государственному предприятию "Комур", Кыргызжилкоммунсоюзу, открытым акционерным обществам "Электрические станции", "Национальная электрическая сеть Кыргызстана", "Северэлектро", "Ошэлектро", "Востокэлектро", "Жалалабатэлектро", "Кыргызгаз", "Кыргызнефтегаз" и "Бишкектеплосеть":
- обеспечить выполнение Плана, соблюдение установленного лимита потребления электрической энергии по регионам и создание необходимого запаса топлива на котельных согласно приложениям № 2-10;
- до 15 июня 2008 года провести тендеры по определению поставщиков топлива для бюджетных организаций, заключить с ними договоры и представить их в Министерство финансов Кыргызской Республики;
- обеспечить укомплектование электроприемников, не допускающих перерывов в электроснабжении, автономными источниками электроснабжения в виде дизельных (бензиновых) генераторов или аккумуляторных батарей;
- в месячный срок представить в Министерство промышленности, энергетики и топливных ресурсов Кыргызской Республики программу по поэтапному переводу источников теплоснабжения, использующих электроэнергию для целей отопления на альтернативные виды топлива с указанием необходимых объемов и источников финансирования. Министерству промышленности, энергетики и топливных ресурсов Кыргызской Республики обобщить и направить указанные материалы в месячный срок в Министерство финансов Кыргызской Республики;
- создать рабочие комиссии по проверке готовности отопительных котельных и предприятий топливно-энергетического комплекса с участием Государственной инспекции по энергетике и газу при Министерстве промышленности, энергетики и топливных ресурсов Кыргызской Республики, проверить готовность объектов к отопительному периоду до 10 октября 2008 года с составлением акта готовности;
- обеспечить представление информации о выполнении настоящего постановления, а также об основных технико-экономических показателях в Министерство промышленности, энергетики и топливных ресурсов Кыргызской Республики, по состоянию на 1 число, к 20 числу каждого месяца.
5. Министерству промышленности, энергетики и топливных ресурсов Кыргызской Республики:
- принять меры по обеспечению акционерными обществами "Электрические станции", "Национальная электрическая сеть Кыргызстана", "Кыргызгаз" и "Кыргызнефтегаз", "Северэлектро", "Востокэлектро", "Ошэлектро", "Жалалабатэлектро" и "Бишкектеплосеть", совместным предприятием "Кыргыз Петролеум Компани", Кыргызжилкоммунсоюзом, коммунальным предприятием "Бишкектеплоэнерго" и государственным предприятием "Комур" заданий согласно приложениям № 11-20;
- совместно с мэрией города Бишкек и открытым акционерным обществом "Северэлектро" осуществить в одном из районов города Бишкек пилотный проект по установке электросчетчиков по предоплате;
- установить для распределительных электрических компаний величину потерь электроэнергии в размере до 30 процентов по итогам 2008 года;
- разработать и утвердить топливно-энергетический баланс Кыргызской Республики на период с 1 мая 2008 года по 1 мая 2009 года, и довести до государственных администраций областей и органов местного самоуправления городов Бишкек и Ош.
6. Местному самоуправлению города Бишкек обеспечить ежемесячное перечисление денежных средств в счет текущих платежей потребителей электрической и тепловой энергии, финансируемых из местного бюджета, для целевого финансирования ремонтно-восстановительных работ ТЭЦ города Бишкек в размере 2,5 млн.сомов и транспортировки кара-кечинского и таш-кумырского углей на ТЭЦ города Бишкек - 3,0 млн.сомов на расчетные счета открытого акционерного общества "Электрические станции" и государственного предприятия "Комур".
7. Министерству финансов Кыргызской Республики:
- выделить Кыргызжилкоммунсоюзу 200 млн.сомов на централизованную заготовку топлива с внесением соответствующих поправок в бюджет по итогам первого полугодия 2008 года в установленном порядке;
- предусмотреть в разрабатываемом проекте республиканского бюджета на 2009 год необходимые средства на проведение работ по переводу электрических котлов на альтернативные виды топлива;
- обеспечить выделение 20-процентной предоплаты после предоставления бюджетными организациями заключенных и надлежащим образом оформленных договоров с поставщиками на поставку угля;
- осуществлять своевременное финансирование бюджетных потребителей за потребленную электрическую и тепловую энергию, природный газ по состоянию на 1 число текущего месяца;
- осуществлять выделение средств бюджетным организациям в пределах установленных лимитов потребления тепловой и электрической энергии, природного газа;
- обеспечить погашение дебиторской задолженности Кыргызжилкоммунсоюза и Министерства обороны Кыргызской Республики перед открытым акционерным обществом "Кыргызгаз";
- реструктуризировать в установленном порядке долговое обязательство по бюджетной ссуде в размере 8 млн.долларов США открытого акционерного общества "Электрические станции" в части отсрочки выплаты основной суммы и процентов на срок до 1 июня 2009 года.
8. Министерству иностранных дел Кыргызской Республики оказывать содействие в допуске на территорию сопредельных государств (Республика Казахстан, Республика Таджикистан и Республика Узбекистан) ремонтно-технического персонала, технологического оборудования и приспособлений, применяемых при ремонте линий электропередачи, проходящих по этим территориям, и для их последующего пропуска на территорию Кыргызской Республики.
9. Государственному комитету Кыргызской Республики по управлению государственным имуществом, Государственному комитету Кыргызской Республики по налогам и сборам, Государственному таможенному комитету Кыргызской Республики, Государственному фонду развития экономики при Министерстве финансов Кыргызской Республики, Государственному агентству по государственным закупкам и материальным резервам при Правительстве Кыргызской Республики, Специальному фонду при Министерстве сельского, водного хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики по финансированию водохозяйственных объектов Токтогульского района на время подготовки к осенне-зимнему периоду не допускать закрытия расчетных счетов открытых акционерных обществ "Электрические станции", "Национальные электрические сети Кыргызстана", "Северэлектро", "Востокэлектро", "Ошэлектро", "Жалалабатэлектро", "Бишкектеплосеть", "Кыргызнефтегаз", "Кыргызгаз", коммунального предприятия "Бишкектеплоэнерго", Кыргызжилкоммунсоюза, государственного предприятия "Комур" и предприятий, задействованных в заготовке топлива.
10. Государственному агентству по государственным закупкам и материальным резервам при Правительстве Кыргызской Республики установить для предприятий, вырабатывающих электро- и теплоэнергию следующие размеры пороговых сумм, направляемых на закупку товаров, работ и услуг:
- минимальная пороговая сумма - 5 млн.сомов;
- максимальная пороговая сумма - 10 млн.сомов.
11. Государственному таможенному комитету Кыргызской Республики рассмотреть вопрос о выдаче открытому акционерному обществу "Электрические станции" лицензии на учреждение таможенного склада закрытого типа на ТЭЦ города Бишкек.
12. Признать утратившими силу:
- постановление Правительства Кыргызской Республики от 2 августа 2007 года № 307 "Об итогах прохождения осенне-зимнего периода 2006/2007 года и подготовке отраслей экономики и населения Кыргызской Республики к осенне-зимнему периоду 2007/2008 года";
- постановление Правительства Кыргызской Республики от 13 февраля 2007 года № 48 "О ходе выполнения постановления Правительства Кыргызской Республики от 2 августа 2007 года № 307 "Об итогах прохождения осенне-зимнего периода 2006/2007 года и подготовке отраслей экономики и населения Кыргызской Республики к осенне-зимнему периоду 2007/2008 года".
13. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министерство промышленности, энергетики и топливных ресурсов Кыргызской Республики.

Премьер-министр	И.Чудинов

Утвержден

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по накоплению воды на Токтогульском водохранилище
и подготовке отраслей экономики и населения Кыргызской
Республики к осенне-зимнему периоду 2008/2009 года

┌──┬─────────────────────────────────┬────────────┬───────────────────┐
│№ │    Наименование мероприятий     │    Срок    │   Ответственные   │
│  │                                 │ исполнения │                   │
├──┼─────────────────────────────────┼────────────┼───────────────────┤
│1 │Создать постоянно действующие    │До 10 мая   │Министерства,      │
│  │штабы по стабилизации            │2008 года   │государственные    │
│  │водно-энергетической ситуации и  │            │комитеты,          │
│  │подготовке к осенне-зимнему      │            │облгосадминистрации│
│  │периоду с ежедекадным            │            │и мэрии городов    │
│  │рассмотрением на заседаниях хода │            │Бишкек и Ош, ОАО   │
│  │подготовки к отопительному       │            │"Северэлектро", ОАО│
│  │сезону, обратив особое внимание  │            │"Востокэлектро",   │
│  │на обеспеченность топливом       │            │ОАО                │
│  │населения и своевременное        │            │"Жалалабатэлектро",│
│  │выделение средств льготной       │            │ОАО "Ошэлектро"    │
│  │категории граждан                │            │                   │
├──┼─────────────────────────────────┼────────────┼───────────────────┤
│2 │Обеспечить ежедневный контроль за│Постоянно   │Министерства,      │
│  │соблюдением и распределением     │            │государственные    │
│  │лимитов потребления              │            │комитеты,          │
│  │электроэнергии в разрезе         │            │облгосадминистрации│
│  │областей, с принятием необходимых│            │и мэрии городов    │
│  │мер. В случае несоблюдения       │            │Бишкек и Ош, ОАО   │
│  │установленных лимитов            │            │"Северэлектро", ОАО│
│  │рассматривать вопрос соответствия│            │"Востокэлектро",   │
│  │занимаемой должности             │            │ОАО                │
│  │руководителей распределительных  │            │"Жалалабатэлектро",│
│  │энергокомпаний                   │            │ОАО "Ошэлектро"    │
├──┼─────────────────────────────────┼────────────┼───────────────────┤
│3 │Обеспечить своевременную         │С 1 мая     │Минпромэнерго,     │
│  │корректировку установленных      │2008 года   │Минфин             │
│  │лимитов потребления              │            │                   │
│  │электроэнергии в разрезе областей│            │                   │
│  │и распределительных              │            │                   │
│  │энергокомпаний в зависимости от  │            │                   │
│  │накопления необходимого объема   │            │                   │
│  │воды в Токтогульском             │            │                   │
│  │водохранилище                    │            │                   │
├──┼─────────────────────────────────┼────────────┼───────────────────┤
│4 │Провести ревизию потребителей,   │С 1 мая     │Минпромэнерго, ОАО │
│  │использующих электроэнергию на   │2008 года   │"Северэлектро", ОАО│
│  │цели отопления и горячего        │            │"Востокэлектро",   │
│  │водоснабжения и произвести       │            │ОАО                │
│  │отключение:                      │            │"Жалалабатэлектро",│
│  │- электронагревательных приборов │            │ОАО "Ошэлектро"    │
│  │  и устройств саун (за           │            │                   │
│  │  исключением общественных бань),│            │                   │
│  │  торгово-развлекательных        │            │                   │
│  │  заведений, используемых для    │            │                   │
│  │  целей отопления и горячего     │            │                   │
│  │  водоснабжения;                 │            │                   │
│  │- электрических котлов, мощность │            │                   │
│  │  которых превышает разрешенную  │            │                   │
│  │  техническими условиями         │            │                   │
├──┼─────────────────────────────────┼────────────┼───────────────────┤
│5 │Производить отключение           │Постоянно   │Минпромэнерго, ОАО │
│  │потребителей, нарушающих         │            │"Северэлектро", ОАО│
│  │установленный режим потребления  │            │"Востокэлектро",   │
│  │электроэнергии, ликвидировать    │            │ОАО                │
│  │ранее выданные технические       │            │"Жалалабатэлектро",│
│  │условия на электроотопление у    │            │ОАО "Ошэлектро"    │
│  │потребителей, нарушающих условия │            │                   │
│  │договора на электроснабжение     │            │                   │
├──┼─────────────────────────────────┼────────────┼───────────────────┤
│6 │Разработать Порядок планирования │10 мая      │Минпромэнерго, ОАО │
│  │распределительными               │2008 года   │"Северэлектро", ОАО│
│  │энергокомпаниями объемов         │            │"Востокэлектро",   │
│  │суточного потребления            │            │ОАО                │
│  │электроэнергии и мощности        │            │"Жалалабатэлектро",│
│  │                                 │            │ОАО "Ошэлектро"    │
├──┼─────────────────────────────────┼────────────┼───────────────────┤
│7 │Обеспечить своевременное         │1 июня      │Минпромэнерго,     │
│  │представление крупными           │2008 года   │ОАО "Электрические │
│  │промышленными предприятиями,     │            │станции", ОАО "НЭС │
│  │распределительными               │            │Кыргызстана", ОАО  │
│  │энергокомпаниями суточных        │            │"Северэлектро", ОАО│
│  │графиков потребления мощности    │            │"Востокэлектро",   │
│  │системному оператору - ОАО "НЭС  │            │ОАО                │
│  │Кыргызстана"                     │            │"Жалалабатэлектро",│
│  │                                 │            │ОАО "Ошэлектро"    │
├──┼─────────────────────────────────┼────────────┼───────────────────┤
│8 │Завершить работы по установке    │1 октября   │Минпромэнерго, ОАО │
│  │токоограничивающих устройств на  │2008 года   │"Северэлектро", ОАО│
│  │вводе в соответствии с выданными │            │"Востокэлектро",   │
│  │техническими условиями и         │            │ОАО                │
│  │заключенным контрактом, с учетом │            │"Жалалабатэлектро",│
│  │отключения электронагревательных │            │ОАО "Ошэлектро"    │
│  │приборов и устройств             │            │                   │
├──┼─────────────────────────────────┼────────────┼───────────────────┤
│9 │Провести инвентаризацию бытовых  │1 августа   │Минпромэнерго, ОАО │
│  │потребителей, использующих       │2008 года   │"Северэлектро", ОАО│
│  │электроэнергию на цели отопления │            │"Востокэлектро",   │
│  │с выдачей предписания на запрет  │            │ОАО                │
│  │включения до 1 апреля 2009 года и│            │"Жалалабатэлектро",│
│  │опломбировать                    │            │ОАО "Ошэлектро"    │
├──┼─────────────────────────────────┼────────────┼───────────────────┤
│10│Завершить работы по              │1 октября   │Минпромэнерго, ОАО │
│  │перезаключению контрактов на     │2008 года   │"Северэлектро", ОАО│
│  │снабжение электроэнергией бытовых│            │"Востокэлектро",   │
│  │потребителей с уточнением        │            │ОАО                │
│  │разрешенной к использованию      │            │"Жалалабатэлектро",│
│  │мощности                         │            │ОАО "Ошэлектро"    │
├──┼─────────────────────────────────┼────────────┼───────────────────┤
│11│Провести инвентаризацию не       │До 1 июля   │Минпромэнерго,     │
│  │бытовых потребителей,            │2008 года   │ОАО "Электрические │
│  │использующих электроэнергию на   │            │станции", ОАО "НЭС │
│  │цели отопления и горячего        │            │Кыргызстана", ОАО  │
│  │водоснабжения, с обязательной    │            │"Северэлектро", ОАО│
│  │опломбировкой                    │            │"Востокэлектро",   │
│  │электронагревательных приборов и │            │ОАО                │
│  │устройств и выдачей предписания о│            │"Жалалабатэлектро",│
│  │создании необходимых запасов     │            │ОАО "Ошэлектро"    │
│  │органического топлива и          │            │                   │
│  │составлением соответствующего    │            │                   │
│  │акта                             │            │                   │
├──┼─────────────────────────────────┼────────────┼───────────────────┤
│12│Запретить выдачу разрешений на   │С 1 мая     │Минпромэнерго, ОАО │
│  │подключение токоприемников,      │2008 года   │"Северэлектро", ОАО│
│  │использующих электроэнергию для  │            │"Востокэлектро",   │
│  │целей отопления и горячего       │            │ОАО                │
│  │водоснабжения                    │            │"Жалалабатэлектро",│
│  │                                 │            │ОАО "Ошэлектро"    │
├──┼─────────────────────────────────┼────────────┼───────────────────┤
│13│Разработать и утвердить новые    │1 июня      │Минпромэнерго, ОАО │
│  │типовые контракты на снабжение   │2008 года   │"Северэлектро", ОАО│
│  │электроэнергией бытовых и не     │            │"Востокэлектро",   │
│  │бытовых потребителей с учетом    │            │ОАО                │
│  │форс-мажорных обстоятельств      │            │"Жалалабатэлектро",│
│  │                                 │            │ОАО "Ошэлектро"    │
├──┼─────────────────────────────────┼────────────┼───────────────────┤
│14│Утвердить перечень крупных       │До 10 мая   │Минпромэнерго,     │
│  │промышленных потребителей,       │2008 года   │ОАО "Электрические │
│  │обязанных заключить контракты на │            │станции", ОАО "НЭС │
│  │куплю-продажу электроэнергии с   │            │Кыргызстана"       │
│  │ОАО "Электрические станции" и на │            │                   │
│  │передачу электроэнергии с ОАО    │            │                   │
│  │"НЭС Кыргызстана"                │            │                   │
├──┼─────────────────────────────────┼────────────┼───────────────────┤
│15│Разработать Методику определения │1 июля      │Минпромэнерго, ОАО │
│  │рыночных тарифов в случае импорта│2008 года   │"Северэлектро", ОАО│
│  │мощности и (или) электроэнергии и│            │"Востокэлектро",   │
│  │механизма возмещения оплаты      │            │ОАО                │
│  │распределительными               │            │"Жалалабатэлектро",│
│  │энергокомпаниями за импорт       │            │ОАО "Ошэлектро"    │
│  │электроэнергии                   │            │                   │
├──┼─────────────────────────────────┼────────────┼───────────────────┤
│16│Организовать и провести          │До 10 мая   │Минпромэнерго,     │
│  │региональное совещание           │2008 года   │Минсельводхозпром, │
│  │руководителей и экспертов        │            │МИД                │
│  │водохозяйственных и              │            │                   │
│  │водно-энергетических отраслей    │            │                   │
│  │Республики Казахстан, Республики │            │                   │
│  │Таджикистан и Республики         │            │                   │
│  │Узбекистан с целью подписания    │            │                   │
│  │межправительственного соглашения │            │                   │
│  │о рациональном использовании     │            │                   │
│  │водно-энергетического            │            │                   │
│  │регулирования бассейна рек       │            │                   │
│  │Нарын-Сырдарьинского             │            │                   │
├──┼─────────────────────────────────┼────────────┼───────────────────┤
│17│Обеспечить устойчивую            │Постоянно   │Минпромэнерго,     │
│  │параллельную работу энергосистемы│            │ОАО "Электрические │
│  │республики в составе объединенной│            │станции", ОАО "НЭС │
│  │энергетической системы           │            │Кыргызстана"       │
│  │Центральной Азии и взаимодействие│            │                   │
│  │с энергосистемами                │            │                   │
│  │Центрально-азиатских государств и│            │                   │
│  │объединенным диспетчерским       │            │                   │
│  │центром "Энергия"                │            │                   │
├──┼─────────────────────────────────┼────────────┼───────────────────┤
│18│Составить графики погашения      │До 10 мая   │Минпромэнерго      │
│  │задолженности распределительных  │2008 года   │                   │
│  │энергокомпаний, числящейся на 1  │            │                   │
│  │января 2008 года, перед ОАО      │            │                   │
│  │"Электрические станции" и ОАО    │            │                   │
│  │"НЭС Кыргызстана" и              │            │                   │
│  │Государственной инспекцией по    │            │                   │
│  │энергетике и газу при            │            │                   │
│  │Минпромэнерго и обеспечить       │            │                   │
│  │безусловное их выполнение        │            │                   │
├──┼─────────────────────────────────┼────────────┼───────────────────┤
│19│Разрешить в осенне-зимний период │III квартал │Минпромэнерго,     │
│  │применение графиков отключения   │2008 года   │ОАО "Электрические │
│  │потребителей с питающих центров в│I квартал   │станции", ОАО "НЭС │
│  │соответствии с Инструкцией о     │2009 года   │Кыргызстана", ОАО  │
│  │порядке разработки и применения  │            │"Северэлектро", ОАО│
│  │графиков отключения (ограничения)│            │"Востокэлектро",   │
│  │электрической энергии (мощности) │            │ОАО                │
│  │противоаварийной автоматики в    │            │"Жалалабатэлектро",│
│  │Национальной энергетической      │            │ОАО "Ошэлектро"    │
│  │системе Кыргызской Республики в  │            │                   │
│  │случаях несоблюдения крупными    │            │                   │
│  │промышленными предприятиями или  │            │                   │
│  │распределительными               │            │                   │
│  │энергокомпаниями потребляемой    │            │                   │
│  │мощности, утвержденной часовым   │            │                   │
│  │суточным графиком                │            │                   │
├──┼─────────────────────────────────┼────────────┼───────────────────┤
│20│Обеспечить постоянную            │Постоянно   │Министерства,      │
│  │разъяснительную заботу среди     │            │государственные    │
│  │населения с привлечением средств │            │комитеты,          │
│  │массовой информации о            │            │облгосадминистрации│
│  │необходимости проводимых         │            │и мэрии городов    │
│  │мероприятий по успешному         │            │Бишкек и Ош        │
│  │прохождению предстоящего         │            │                   │
│  │осенне-зимнего периода, по       │            │                   │
│  │рациональному и эффективному     │            │                   │
│  │использованию топлива и энергии, │            │                   │
│  │а также по энергосбережению      │            │                   │
├──┼─────────────────────────────────┼────────────┼───────────────────┤
│21│Разработать и утвердить Методику │1 июля      │Минпромэнерго,     │
│  │по расчету стоимости             │2008 года   │ОАО "Электрические │
│  │электрической и тепловой энергии,│            │станции"           │
│  │вырабатываемой на ТЭЦ города     │            │                   │
│  │Бишкек, учитывающую режим ее     │            │                   │
│  │работы                           │            │                   │
├──┼─────────────────────────────────┼────────────┼───────────────────┤
│22│Перед началом отопительного      │1 сентября  │Минпромэнерго,     │
│  │периода 2008/2009 года провести  │2008 года   │ОАО "Электрические │
│  │проверку наличия пломб на        │            │станции", ОАО "НЭС │
│  │коммутационных аппаратах         │            │Кыргызстана", ОАО  │
│  │отключенных электронагревательных│            │"Северэлектро", ОАО│
│  │приборов и устройств. При        │            │"Востокэлектро",   │
│  │выявлении фактов нарушения,      │            │ОАО                │
│  │ранее набросанных принять меры в │            │"Жалалабатэлектро",│
│  │соответствии с законодательством │            │ОАО "Ошэлектро"    │
├──┼─────────────────────────────────┼────────────┼───────────────────┤
│23│Осуществить ремонт основного     │III квартал │Минпромэнерго,     │
│  │оборудования на ТЭЦ городов      │2008 года   │ОАО "Электрические │
│  │Бишкек и Ош и создать необходимый│            │станции"           │
│  │запас топочного мазута           │            │                   │
├──┼─────────────────────────────────┼────────────┼───────────────────┤
│24│Дополнительно выработать         │2008 год    │ОАО "Электрические │
│  │электрическую энергию на ТЭЦ     │I квартал   │станции",          │
│  │города Бишкек до 1,0 млрд.кВтч и │2009 года   │Минпромэнерго      │
│  │осуществить импорт электрической │            │                   │
│  │энергии из Таджикистана и        │            │                   │
│  │Узбекистана до 500 млн.кВтч с    │            │                   │
│  │условиями возврата этого объема  │            │                   │
│  │электроэнергии в период 2009-2010│            │                   │
│  │годов                            │            │                   │
├──┼─────────────────────────────────┼────────────┼───────────────────┤
│25│Установить режим работы ТЭЦ      │2008 год    │ОАО "Электрические │
│  │города Бишкек на текущий год:    │I квартал   │станции",          │
│  │май-июнь - 180 МВт, в летний     │2009 года   │Минпромэнерго      │
│  │период - 54 МВт, сентябрь - 130  │            │                   │
│  │МВт, а в зимний период - 315 МВт │            │                   │
├──┼─────────────────────────────────┼────────────┼───────────────────┤
│26│Завершить ремонтные работы на 4-х│1 октября   │ОАО "Электрические │
│  │гидроагрегатах Токтогульской ГЭС │2008 года   │станции",          │
│  │                                 │            │Минпромэнерго      │
├──┼─────────────────────────────────┼────────────┼───────────────────┤
│27│Обеспечить покупку местного угля │Постоянно   │Минпромэнерго,     │
│  │в объеме не менее 100 тыс.тонн, в│            │ОАО "Электрические │
│  │том числе с месторождений        │            │станции"           │
│  │"Кара-Кече" - не менее 50        │            │                   │
│  │тыс.тонн и "Таш-Комур" - не менее│            │                   │
│  │50 тыс.тонн для ТЭЦ городов      │            │                   │
│  │Бишкек и Ош                      │            │                   │
├──┼─────────────────────────────────┼────────────┼───────────────────┤
│28│Обеспечить первоочередные        │Постоянно   │Минпромэнерго, ОАО │
│  │внутриреспубликанские поставки в │            │"Кыргызнефтегаз",  │
│  │необходимом объеме топочного     │            │СП "Кыргыз         │
│  │мазута на ТЭЦ городов Бишкек и   │            │Петролеум Компани" │
│  │Ош, котельные                    │            │                   │
│  │Кыргызжилкоммунсоюза,            │            │                   │
│  │министерств, административных    │            │                   │
│  │ведомств т.д.                    │            │                   │
├──┼─────────────────────────────────┼────────────┼───────────────────┤
│29│Ввести новый уровень тарифов для │1 июня      │Минпромэнерго      │
│  │конечных потребителей и          │2008 года   │                   │
│  │пересмотреть отпускной тариф на  │            │                   │
│  │электрическую и тепловую энергию │            │                   │
│  │от ОАО "Электрические станции"   │            │                   │
├──┼─────────────────────────────────┼────────────┼───────────────────┤
│30│Установить тариф на              │1 июня      │Минпромэнерго      │
│  │электроэнергию и мощность,       │2008 года   │                   │
│  │потребленную распределительными  │            │                   │
│  │электрокомпаниями сверх          │            │                   │
│  │установленных лимитов            │            │                   │
├──┼─────────────────────────────────┼────────────┼───────────────────┤
│31│Выполнить реконструкцию          │IV квартал  │ОАО "НЭС           │
│  │подстанций "Избаскент" и         │2008 года   │Кыргызстана",      │
│  │"Узловая"                        │            │Минпромэнерго      │
├──┼─────────────────────────────────┼────────────┼───────────────────┤
│32│Решить вопрос дополнительной     │III квартал │Минпромэнерго,     │
│  │поставки природного газа для ТЭЦ │2008 года   │ОАО "Кыргызгаз"    │
│  │города Бишкек в объеме 62        │            │                   │
│  │млн.куб.м. до конца 2008 года    │            │                   │
├──┼─────────────────────────────────┼────────────┼───────────────────┤
│33│Обобщить полученные материалы и  │III квартал │Минпромэнерго      │
│  │представить информацию в Аппарат │2008 года   │                   │
│  │Правительства Кыргызской         │            │                   │
│  │Республики к 20 сентября и 20    │            │                   │
│  │ноября 2008 года                 │            │                   │
├──┼─────────────────────────────────┼────────────┼───────────────────┤
│34│Разработать программу по         │20 мая      │Министерства,      │
│  │региональному энергосбережению и │2008 года   │государственные    │
│  │представить ее в Министерство    │            │комитеты,          │
│  │промышленности, энергетики и     │            │облгосадминистрации│
│  │топливных ресурсов Кыргызской    │            │и мэрии городов    │
│  │Республики                       │            │Бишкек и Ош        │
├──┼─────────────────────────────────┼────────────┼───────────────────┤
│35│Подготовить промышленные,        │15 сентября │Министерства,      │
│  │отопительные и ведомственные     │2008 года   │государственные    │
│  │котельные к работе в             │            │комитеты,          │
│  │осенне-зимний период 2008/2009   │            │облгосадминистрации│
│  │года                             │            │и мэрии городов    │
│  │                                 │            │Бишкек и Ош,       │
│  │                                 │            │Кыргызжилкоммунсоюз│
├──┼─────────────────────────────────┼────────────┼───────────────────┤
│36│Обеспечить своевременное         │Постоянно   │Министерства,      │
│  │финансирование из местного       │            │государственные    │
│  │бюджета подготовку объектов к    │            │комитеты,          │
│  │осенне-зимнему периоду и принять │            │облгосадминистрации│
│  │необходимые меры по недопущению  │            │и мэрии городов    │
│  │дебиторской задолженности перед  │            │Бишкек и Ош        │
│  │энергетическими компаниями,      │            │                   │
│  │Кыргызжилкоммунсоюзом и угольными│            │                   │
│  │предприятиями республики         │            │                   │
├──┼─────────────────────────────────┼────────────┼───────────────────┤
│37│Организовать предоставление      │Постоянно   │Минпромэнерго,     │
│  │транспортных услуг по перевозке  │            │облгосадминистрации│
│  │угля, его доставке покупателям и │            │и мэрии городов    │
│  │в пункты реализации угля в       │            │Бишкек и Ош        │
│  │регионах, доступные для населения│            │                   │
├──┼─────────────────────────────────┼────────────┼───────────────────┤
│38│Обеспечить завоз сжиженного газа │Постоянно   │Минпромэнерго,     │
│  │и его поставки населению         │            │облгосадминистрации│
│  │                                 │            │и мэрии городов    │
│  │                                 │            │Бишкек и Ош        │
├──┼─────────────────────────────────┼────────────┼───────────────────┤
│39│Провести сверку и погасить       │До 1 августа│Минпромэнерго,     │
│  │дебиторскую задолженность        │2008 года   │Минфин             │
│  │бюджетных потребителей за уголь  │            │                   │
├──┼─────────────────────────────────┼────────────┼───────────────────┤
│40│Совместно с распределительными   │1 июня      │Минпромэнерго,     │
│  │электро- и теплокомпаниями       │2008 года   │Минфин             │
│  │составить графики по поэтапному  │            │                   │
│  │выделению средств на покрытие    │            │                   │
│  │расходов при их приеме на баланс │            │                   │
│  │электрических и тепловых сетей,  │            │                   │
│  │находящихся на балансе бюджетных │            │                   │
│  │организаций                      │            │                   │
└──┴─────────────────────────────────┴────────────┴───────────────────┘

Приложение № 1

СОСТАВ
республиканского штаба по стабилизации водно-энергетической
ситуации и подготовке отраслей экономики и населения
Кыргызской Республики к осенне-зимнему периоду 2008/2009 года

Первый вице-премьер-министр Кыргызской Республики, председатель штаба;
министр промышленности, энергетики и топливных ресурсов Кыргызской Республики, заместитель председателя штаба;
члены штаба:
министр здравоохранения Кыргызской Республики;
министр образования Кыргызской Республики;
первый заместитель министра обороны Кыргызской Республики;
председатель пограничной службы Кыргызской Республики;
заместитель министра промышленности, энергетики и топливных ресурсов Кыргызской Республики;
заместитель министра финансов Кыргызской Республики;
заместитель министра внутренних дел Кыргызской Республики;
заместитель министра юстиции Кыргызской Республики;
заместитель министра труда и социального развития Кыргызской Республики;
заместитель председателя Государственного комитета Кыргызской Республики по управлению государственным имуществом;
директор Государственной инспекции по энергетике и газу при Министерстве промышленности, энергетики и топливных ресурсов Кыргызской Республики;
глава государственной администрации - губернатор Чуйской области;
глава государственной администрации - губернатор Ошской области;
глава государственной администрации - губернатор Джалал-Абадской области;
глава государственной администрации - губернатор Иссык-Кульской области;
глава государственной администрации - губернатор Нарынской области;
глава государственной администрации - губернатор Таласской области;
глава государственной администрации - губернатор Баткенской области;
мэр гор. Бишкек;
мэр гор. Ош;
председатель Кыргызжилкоммунсоюза;
генеральный директор государственного предприятия "Комур";
генеральный директор открытого акционерного общества "Электрические станции";
генеральный директор открытого акционерного общества "Национальная электрическая сеть Кыргызстана";
генеральный директор открытого акционерного общества "Кыргызнефтегаз";
генеральный директор открытого акционерного общества "Кыргызгаз";
заведующий отделом энергетики и минеральных ресурсов Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

Руководитель Аппарата Правительства -	М.Исмаилов

Приложение № 2

ЛИМИТ
потребления электрической энергии и создание
необходимого запаса топлива по Джалал-Абадской
области к осенне-зимнему периоду 2008/2009 года

(УТРАТИЛО СИЛУ
в соответствии с постановлением Правительства КР
от 31 июля 2008 года № 416)


Приложение № 3

ЛИМИТ
потребления электрической энергии и создание
необходимого запаса топлива по Ошской области
к осенне-зимнему периоду 2008/2009 года

(УТРАТИЛО СИЛУ
в соответствии с постановлением Правительства КР
от 31 июля 2008 года № 416)

Приложение № 4

ЛИМИТ
потребления электрической энергии и создание
необходимого запаса топлива мэрии города Ош
к осенне-зимнему периоду 2008/2009 года

(УТРАТИЛО СИЛУ
в соответствии с постановлением Правительства КР
от 31 июля 2008 года № 416)

Приложение № 5

ЛИМИТ
потребления электрической энергии и создание
необходимого запаса топлива по Баткенской области
к осенне-зимнему периоду 2008/2009 года

(УТРАТИЛО СИЛУ
в соответствии с постановлением Правительства КР
от 31 июля 2008 года № 416)

Приложение № 6

ЛИМИТ
потребления электрической энергии и создание
необходимого запаса топлива по Чуйской области
к осенне-зимнему периоду 2008/2009 года

(УТРАТИЛО СИЛУ
в соответствии с постановлением Правительства КР
от 31 июля 2008 года № 416)

Приложение № 7

ЛИМИТ
потребления электрической энергии и создание
необходимого запаса топлива по Таласской области
к осенне-зимнему периоду 2008/2009 года

(УТРАТИЛО СИЛУ
в соответствии с постановлением Правительства КР
от 31 июля 2008 года № 416)

Приложение № 8

ЛИМИТ
потребления электрической энергии и создание
необходимого запаса топлива мэрии города Бишкек
к осенне-зимнему периоду 2008/2009 года

(УТРАТИЛО СИЛУ
в соответствии с постановлением Правительства КР
от 31 июля 2008 года № 416)

Приложение № 9

ЛИМИТ
потребления электрической энергии и создание
необходимого запаса топлива по Нарынской области
к осенне-зимнему периоду 2008/2009 года

(УТРАТИЛО СИЛУ
в соответствии с постановлением Правительства КР
от 31 июля 2008 года № 416)

Приложение № 10

ЛИМИТ
потребления электрической энергии и создание
необходимого запаса топлива по Иссык-Кульской области
к осенне-зимнему периоду 2008/2009 года

(УТРАТИЛО СИЛУ
в соответствии с постановлением Правительства КР
от 31 июля 2008 года № 416)

Приложение № 11

ЗАДАНИЕ
Министерству промышленности, энергетики и топливных ресурсов
Кыргызской Республики, ГП "Комур", ОАО "Кыргызгаз", ОАО
"Кыргызнефтегаз", ОАО "Электрические станции" по поставке
угля, природного газа и мазута на тепловые электростанции
ОАО "Электрические станции" для подготовки к отопительному
сезону 2008/2009 года

(УТРАТИЛО СИЛУ
в соответствии с постановлением Правительства КР
от 31 июля 2008 года № 416)

Приложение № 12

ЗАДАНИЕ
ОАО "Кыргызнефтегаз" и СП "Кыргыз Петролеум Компани"
на поставку природного газа и мазута в осенне-зимний
период 2008/2009 года

(мазут - тыс.т, газ - млн.куб.м)
┌──────────┬───┬──────┬───────────────────────────────────────────────┐
│          │Ос-│Необ- │                                               │
│          │та-│ходимо│                                               │
│          │ток│поста-│                                               │
│          │на │ вить │                                               │
│          │1. │  во  │                                               │
│          │04.│II-IV │                                               │
│          │08 │ кв.  │                                               │
│          │г. │ 2008 │                                               │
│          │   │ г. и │                                               │
│          │   │I кв. │                                               │
│          │   │ 2009 │                                               │
│          │   │  г.  ├────────────────────────────────┬──────────────┤
│          │   │Всего │            2008 год            │  2009 год    │
├──────────┼───┼──────┼─────┬─────┬─────┬────┬────┬────┼────┬────┬────┤
│          │   │      │1.07.│1.09.│Сен- │Окт-│Но- │Дек-│Ян- │Фев-│Март│
│          │   │      │ 08  │ 08  │тябрь│ябрь│ябрь│абрь│варь│раль│    │
│          │   │      │(IV- │(VII-│     │    │    │    │    │    │    │
│          │   │      │VI)  │VIII)│     │    │    │    │    │    │    │
├──────────┼───┼──────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│    1     │ 2 │  3   │  4  │  5  │  6  │ 7  │ 8  │ 9  │ 10 │ 11 │ 12 │
├──────────┼───┼──────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│Поставка  │   │      │     │     │     │    │    │    │    │    │    │
│топливных │   │      │     │     │     │    │    │    │    │    │    │
│ресурсов  │   │      │     │     │     │    │    │    │    │    │    │
├──────────┼───┼──────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│Природного│   │ 21   │ 4   │ 4   │ 2   │ 2  │ 2  │ 2  │ 2  │ 2  │ 1  │
│газа в том│   │      │     │     │     │    │    │    │    │    │    │
│числе:    │   │      │     │     │     │    │    │    │    │    │    │
├──────────┼───┼──────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│Для       │   │  3,5 │ 0,6 │ 0,4 │ 0,2 │ 0,4│ 0,4│ 0,4│ 0,4│ 0,4│ 0,3│
│населения │   │      │     │     │     │    │    │    │    │    │    │
├──────────┼───┼──────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│Мазут,    │   │ 40   │10   │ 6,6 │ 3,7 │ 3,7│ 3,6│ 3,6│ 3,6│ 2,6│ 2,6│
│всего в   │   │      │     │     │     │    │    │    │    │    │    │
│том числе:│   │      │     │     │     │    │    │    │    │    │    │
├──────────┼───┼──────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│"КЭС", ТЭЦ│   │ 20   │ 5   │ 3,6 │ 1,7 │ 1,7│ 1,6│ 1,6│ 1,6│ 1,6│ 1,6│
│гор. Ош   │   │      │     │     │     │    │    │    │    │    │    │
│          │   │      │     │     │     │    │    │    │    │    │    │
├──────────┼───┼──────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│"Кыргыз-  │   │ 20   │ 5   │ 3   │ 2   │ 2  │ 2  │ 2  │ 2  │ 1  │ 1  │
│жилкоммун-│   │      │     │     │     │    │    │    │    │    │    │
│союз",    │   │      │     │     │     │    │    │    │    │    │    │
│всего:    │   │      │     │     │     │    │    │    │    │    │    │
│в том     │   │      │     │     │     │    │    │    │    │    │    │
│числе:    │   │      │     │     │     │    │    │    │    │    │    │
│- ОАО     │   │ 10   │ 2,5 │ 1,5 │ 1   │ 1  │ 1  │ 1  │ 1  │ 0,5│ 0,5│
│"Кыргыз-  │   │      │     │     │     │    │    │    │    │    │    │
│нефтегаз";│   │      │     │     │     │    │    │    │    │    │    │
│- СП      │   │ 10   │ 2,5 │ 1,5 │ 1   │ 1  │ 1  │ 1  │ 1  │ 0,5│ 0,5│
│"Кыргыз   │   │      │     │     │     │    │    │    │    │    │    │
│Петролеум │   │      │     │     │     │    │    │    │    │    │    │
│Компани"  │   │      │     │     │     │    │    │    │    │    │    │
└──────────┴───┴──────┴─────┴─────┴─────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘
Руководитель Аппарата Правительства -	М.Исмаилов

Приложение № 13

ГРАФИК
накопления воды и выработки электроэнергии электростанциями
ОАО "Электрические станции", передачи электроэнергии
по электрическим сетям ОАО "НЭСК" и отпуска электроэнергии
в распредэлектрокомпании ОАО "Северэлектро", ОАО
"Востокэлектро", ОАО "Ошэлектро", ОАО "Жалалабатэлектро"

(УТРАТИЛО СИЛУ
в соответствии с постановлением Правительства КР
от 31 июля 2008 года № 416)

Приложение № 14

ЗАДАНИЕ
ОАО "Электрические станции"

(УТРАТИЛО СИЛУ
в соответствии с постановлением Правительства КР
от 31 июля 2008 года № 416)

Приложение № 15

ЗАДАНИЕ
ОАО "Электрические станции", ОАО "НЭС Кыргызстана",
распределительным энергокомпаниям по подготовке
ТЭЦ и ГЭС, электро и теплосетей к эксплуатации
в осенне-зимний период 2008/2009 года

┌───┬────────────┬────┬────────────────────────────────────────┬──────┐
│ № │Наименование│Ед. │                2008 год                │Ответ-│
│п/п│оборудования│изм.├────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤ствен-│
│   │            │    │ Всего  │   I   │  II   │  III  │  IV   │ ные  │
│   │            │    │        │квартал│квартал│квартал│квартал│      │
├───┼────────────┼────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┤
│1  │ОАО "ЭС"    │    │        │       │       │       │       │ОАО   │
│   │ремонт:     │    │        │       │       │       │       │"Элек-│
├───┼────────────┼────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤триче-│
│1.1│Энергетичес-│шт./│  5/790 │   -   │ 1/140 │ 1/140 │ 3/510 │ские  │
│   │кие котлы   │т   │        │       │       │       │       │стан- │
│   │            │па- │        │       │       │       │       │ции"  │
│   │            │ра/ч│        │       │       │       │       │      │
├───┼────────────┼────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤      │
│1.2│Турбины     │шт./│  2/110 │   -   │ 1/60  │   -   │ 1/50  │      │
│   │            │МВт │        │       │       │       │       │      │
├───┼────────────┼────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤      │
│1.3│Турбогене-  │шт./│  2/120 │   -   │ 1/60  │   -   │ 1/60  │      │
│   │раторы      │МВт │        │       │       │       │       │      │
├───┼────────────┼────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤      │
│1.4│Гидроагре-  │шт./│ 11/1775│   -   │ 7/1085│ 3/390 │ 1/300 │      │
│   │гаты        │МВт │        │       │       │       │       │      │
├───┼────────────┼────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤      │
│1.5│Трансформа- │шт./│  2/325 │   -   │ 1/125 │ 1/200 │   -   │      │
│   │торы        │МВА │        │       │       │       │       │      │
├───┼────────────┼────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤      │
│1.6│Средства на │млн.│        │       │       │       │       │      │
│   │ремонт      │сом.│        │       │       │       │       │      │
├───┼────────────┼────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┤
│2  │ОАО "НЭСК"  │    │        │       │       │       │       │ОАО   │
│   │ремонт:     │    │        │       │       │       │       │"НЭСК"│
├───┼────────────┼────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤      │
│2.1│ЛЭП 110 кВ и│км  │ 628,2  │ 28    │310,2  │270    │ 20    │      │
│   │выше        │    │        │       │       │       │       │      │
├───┼────────────┼────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤      │
│2.2│Трансформа- │шт./│11/212,3│ 1/10  │ 3/51  │6/126,3│ 1/25  │      │
│   │торы 110 кВ │МВА │        │       │       │       │       │      │
│   │и выше      │    │        │       │       │       │       │      │
├───┼────────────┼────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤      │
│2.3│Средства на │млн.│  24,194│  3,155│  9,802│  9,677│  1,560│      │
│   │ремонт      │сом.│        │       │       │       │       │      │
├───┼────────────┼────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┤
│3  │ОАО "Север- │    │        │       │       │       │       │ОАО   │
│   │электро"    │    │        │       │       │       │       │"Се-  │
├───┼────────────┼────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤вер-  │
│   │Ремонт:     │    │        │       │       │       │       │элек- │
├───┼────────────┼────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤тро"  │
│3.1│ПС 35 кВ    │шт. │  21    │  0    │  9    │ 11    │  1    │      │
├───┼────────────┼────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤      │
│3.2│КТП         │шт. │1563    │376    │414    │421    │352    │      │
│   │10/6/0,4 кВ │    │        │       │       │       │       │      │
├───┼────────────┼────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤      │
│3.3│ЛЭП-6-10-0,4│км  │2842,5  │527,7  │808,4  │808,5  │697,9  │      │
│   │кВ          │    │        │       │       │       │       │      │
├───┼────────────┼────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤      │
│3.4│ВЛ-35 кВ    │км  │ 216,55 │  0    │ 73,86 │117,81 │ 24,88 │      │
├───┼────────────┼────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤      │
│3.5│Средства на │млн.│ 160,71 │ 30,63 │ 49,52 │ 46,15 │ 34,41 │      │
│   │ремонт      │сом.│        │       │       │       │       │      │
├───┼────────────┼────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┤
│4  │ОАО "Восток-│    │        │       │       │       │       │ОАО   │
│   │электро"    │    │        │       │       │       │       │"Вос- │
├───┼────────────┼────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ток-  │
│   │Ремонт:     │    │        │       │       │       │       │элек- │
├───┼────────────┼────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤тро"  │
│4.1│ПС-35/6/10  │шт. │  64    │ 11    │ 22    │ 22    │  9    │      │
│   │кВ          │    │        │       │       │       │       │      │
├───┼────────────┼────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤      │
│4.2│КТП 10/6/0,4│шт. │ 810    │145    │248    │262    │155    │      │
│   │кВ          │    │        │       │       │       │       │      │
├───┼────────────┼────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤      │
│4.3│ЛЭП-6-10-0,4│км  │1270    │204    │417    │430    │219    │      │
│   │кВ          │    │        │       │       │       │       │      │
├───┼────────────┼────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤      │
│4.4│ВЛ-35 кВ    │км  │ 967,1  │158,89 │266,88 │412,69 │128,65 │      │
├───┼────────────┼────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤      │
│4.5│Средства на │млн.│  77,7  │  6,8  │ 25,8  │ 30,5  │ 14,6  │      │
│   │ремонт      │сом.│        │       │       │       │       │      │
├───┼────────────┼────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┤
│5  │ОАО         │    │        │       │       │       │       │ОАО   │
│   │"Ошэлектро" │    │        │       │       │       │       │"Ош-  │
├───┼────────────┼────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤элек- │
│   │Ремонт:     │    │        │       │       │       │       │тро"  │
├───┼────────────┼────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤      │
│5.1│ПС-35 кВ    │шт. │  12    │  2    │  4    │  6    │   -   │      │
├───┼────────────┼────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤      │
│5.2│Трансформа- │шт. │   2    │   -   │  1    │  1    │   -   │      │
│   │торы 35 кВ  │    │        │       │       │       │       │      │
├───┼────────────┼────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤      │
│5.3│КТП 10/6/0,4│шт. │ 660    │ 63    │270    │255    │ 72    │      │
│   │кВ          │    │        │       │       │       │       │      │
├───┼────────────┼────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤      │
│5.4│ЛЭП-6-10-0,4│км  │1910    │150    │915    │755    │ 90    │      │
│   │кВ          │    │        │       │       │       │       │      │
├───┼────────────┼────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤      │
│5.5│ВЛ-35 кВ    │км  │  70,6  │  4,5  │  5,1  │ 40,9  │ 20,1  │      │
├───┼────────────┼────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤      │
│5.6│Средства на │млн.│  68,7  │ 13,5  │ 22,8  │ 18,1  │ 14,3  │      │
│   │ремонт      │сом.│        │       │       │       │       │      │
├───┼────────────┼────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┤
│6  │ОАО "Жалала-│    │        │       │       │       │       │ОАО   │
│   │батэлектро" │    │        │       │       │       │       │"Жала-│
├───┼────────────┼────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤лабат-│
│   │Ремонт:     │    │        │       │       │       │       │элек- │
├───┼────────────┼────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤тро"  │
│6.1│Трансформа- │шт./│  54    │  8    │ 19    │ 20    │  7    │      │
│   │торы 35 кВ  │МВА │        │       │       │       │       │      │
├───┼────────────┼────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤      │
│6.2│КТП 10/6/0,4│шт./│1700    │400    │445    │450    │405    │      │
│   │кВ          │МВА │        │       │       │       │       │      │
├───┼────────────┼────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤      │
│6.3│ЛЭП-6-10-0,4│км  │2550    │595    │711    │693    │551    │      │
│   │кВ          │    │        │       │       │       │       │      │
├───┼────────────┼────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤      │
│6.4│ВЛ-35 кВ    │км  │ 250    │ 48    │ 82    │ 83    │ 37    │      │
├───┼────────────┼────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤      │
│6.5│Средства на │млн.│  45,346│ 10,335│ 12,812│ 13,055│  9,144│      │
│   │ремонт      │сом.│        │       │       │       │       │      │
├───┼────────────┼────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┤
│7  │ОАО "Бишкек-│    │        │       │       │       │       │ОАО   │
│   │теплосеть"  │    │        │       │       │       │       │"Биш- │
├───┼────────────┼────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤кек-  │
│7.1│Ремонт      │м   │5305    │1100   │1650   │1650   │905    │тепло-│
│   │тепловых    │    │        │       │       │       │       │сеть" │
│   │сетей в     │    │        │       │       │       │       │      │
│   │т.ч.:       │    │        │       │       │       │       │      │
├───┼────────────┼────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤      │
│7.2│- магистра- │м   │   -    │   -   │   -   │   -   │   -   │      │
│   │  льных     │    │        │       │       │       │       │      │
├───┼────────────┼────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤      │
│7.3│- распреде- │м   │5305    │1100   │1650   │1650   │905    │      │
│   │  лительных │    │        │       │       │       │       │      │
├───┼────────────┼────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤      │
│7.4│Средства на │млн.│  40,45 │  7,11 │ 12,72 │ 12,05 │  8,57 │      │
│   │ремонт      │сом.│        │       │       │       │       │      │
└───┴────────────┴────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────┘
Примечание: ОАО "Электрические станции" обеспечить подготовку основного оборудования для несения максимальных тепловых и электрических нагрузок в осенне-зимний период 2008/2009 года.

Руководитель Аппарата Правительства -	М.Исмаилов

Приложение № 16

ЗАДАНИЕ
ОАО "Северэлектро", ОАО "Востокэлектро", ОАО
"Жалалабатэлектро", ОАО "Ошэлектро" по строительству и
реконструкции ВЛ 0,4-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ в 2008 году

┌─────┬─────────────────┬────┬────────────────────────────────┬───────┐
│  №  │  Наименование   │Ед. │             2008 год           │Ответс-│
│ п/п │    области      │изм.├───────┬─────┬─────┬─────┬──────┤твенные│
│     │                 │    │ Всего │ I   │ II  │ III │  IV  │       │
│     │                 │    │       │ кв. │ кв. │ кв. │  кв. │       │
├─────┼─────────────────┼────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼───────┤
│     │ОАО "Север-      │    │       │     │     │     │      │ОАО    │
│     │электро"         │    │       │     │     │     │      │"Север-│
├─────┼─────────────────┼────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┤элект- │
│1    │ВЛ 10-0,4 кВ     │км  │23,3   │0    │5,6  │9,3  │8,4   │ро"    │
├─────┼─────────────────┼────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┤       │
│2    │КЛ 10-0,4 кВ     │км  │103    │0    │3,3  │2    │5,2   │       │
├─────┼─────────────────┼────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┤       │
│3    │Установка        │шт. │65     │10   │22   │18   │15    │       │
│     │дополнительных   │    │       │     │     │     │      │       │
│     │КТП-6-10/0,4 кВ  │    │       │     │     │     │      │       │
├─────┼─────────────────┼────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┤       │
│4    │Замена           │шт. │75     │1    │30   │22   │22    │       │
│     │трансформаторов  │    │       │     │     │     │      │       │
│     │6-10/0,4 кВ      │    │       │     │     │     │      │       │
├─────┼─────────────────┼────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┤       │
│5    │Строительство    │шт./│1/4    │0    │1/4  │0    │0     │       │
│     │ПС-35/10 кВ      │МВА │       │     │     │     │      │       │
├─────┼─────────────────┼────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┤       │
│6    │Строительство и  │км  │0,9    │0    │0    │0,9  │0     │       │
│     │реконструкция    │    │       │     │     │     │      │       │
│     │ВЛ-35 кВ         │    │       │     │     │     │      │       │
├─────┼─────────────────┼────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┤       │
│7    │Вынос приборов   │шт. │30690  │7100 │7860 │7750 │7980  │       │
│     │учета            │    │       │     │     │     │      │       │
├─────┼─────────────────┼────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┤       │
│8    │Кап. вложения    │млн.│162,1  │31,9 │47,1 │41,6 │41,5  │       │
│     │                 │сом.│       │     │     │     │      │       │
├─────┼─────────────────┼────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┤       │
│     │в том числе:     │    │       │     │     │     │      │       │
├─────┼─────────────────┼────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┤       │
│1    │город Бишкек     │    │       │     │     │     │      │       │
├─────┼─────────────────┼────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┤       │
│1.1  │ВЛ 10-0,4кВ      │км  │6      │0    │2    │1,6  │2,4   │       │
├─────┼─────────────────┼────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┤       │
│1.2  │КЛ 10-0,4 кВ     │км  │8,1    │0    │3,3  │2    │2,8   │       │
├─────┼─────────────────┼────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┤       │
│1.3  │Установка        │шт. │21     │6    │6    │6    │3     │       │
│     │дополнительных   │    │       │     │     │     │      │       │
│     │КТП-6-10/0,4 кВ  │    │       │     │     │     │      │       │
├─────┼─────────────────┼────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┤       │
│1.4  │Замена           │шт. │20     │0    │8    │6    │6     │       │
│     │трансформаторов  │    │       │     │     │     │      │       │
│     │6-10/0,4 кВ      │    │       │     │     │     │      │       │
├─────┼─────────────────┼────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┤       │
│1.5  │Строительство    │шт. │1/4    │0    │0    │1/4  │0     │       │
│     │ПС-35/10 кВ      │    │       │     │     │     │      │       │
├─────┼─────────────────┼────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┤       │
│1.6  │Строительство и  │км  │0,9    │0    │0    │0,9  │0     │       │
│     │реконструкция    │    │       │     │     │     │      │       │
│     │ВЛ-35 кВ         │    │       │     │     │     │      │       │
├─────┼─────────────────┼────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┤       │
│1.7  │Вынос приборов   │шт. │3530   │430  │950  │840  │1310  │       │
│     │учета            │    │       │     │     │     │      │       │
├─────┼─────────────────┼────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┤       │
│1.8  │Кап. вложения    │млн.│34,7   │4,1  │11,2 │8,6  │10,8  │       │
│     │                 │сом.│       │     │     │     │      │       │
├─────┼─────────────────┼────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┤       │
│2    │Чуйская область  │    │       │     │     │     │      │       │
├─────┼─────────────────┼────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┤       │
│2.1  │ВЛ 10-0,4 кВ     │км  │17,3   │0    │3,6  │7,7  │6     │       │
├─────┼─────────────────┼────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┤       │
│2.2  │КЛ 10-0,4 кВ     │км  │2,4    │0    │0    │0    │2,4   │       │
├─────┼─────────────────┼────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┤       │
│2.3  │Установка        │шт. │39     │4    │14   │10   │11    │       │
│     │дополнительных   │    │       │     │     │     │      │       │
│     │КТП-6-10/0,4 кВ  │    │       │     │     │     │      │       │
├─────┼─────────────────┼────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┤       │
│2.4  │Замена           │шт. │50     │1    │20   │15   │14    │       │
│     │трансформаторов  │    │       │     │     │     │      │       │
│     │6-10/0,4 кВ      │    │       │     │     │     │      │       │
├─────┼─────────────────┼────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┤       │
│2.5  │Вынос приборов   │шт. │25600  │6300 │6500 │6500 │6300  │       │
│     │учета            │    │       │     │     │     │      │       │
├─────┼─────────────────┼────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┤       │
│2.6  │Кап. вложения    │млн.│121,3  │26,6 │34,2 │31,4 │29,1  │       │
│     │                 │сом.│       │     │     │     │      │       │
├─────┼─────────────────┼────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┤       │
│3    │Таласская область│    │       │     │     │     │      │       │
├─────┼─────────────────┼────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┤       │
│3.1  │Установка        │шт. │5      │0    │2    │2    │1     │       │
│     │дополнительных   │    │       │     │     │     │      │       │
│     │КТП-6-10/0,4 кВ  │    │       │     │     │     │      │       │
├─────┼─────────────────┼────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┤       │
│3.2  │Замена           │шт. │5      │0    │2    │1    │2     │       │
│     │трансформаторов  │    │       │     │     │     │      │       │
│     │6-10/0,4 кВ      │    │       │     │     │     │      │       │
├─────┼─────────────────┼────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┤       │
│3.3  │Вынос приборов   │шт. │1560   │370  │410  │410  │370   │       │
│     │учета            │    │       │     │     │     │      │       │
├─────┼─────────────────┼────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┤       │
│3.4  │Кап. вложения    │млн.│6,1    │1,2  │1,7  │1,6  │1,6   │       │
│     │                 │сом.│       │     │     │     │      │       │
├─────┼─────────────────┼────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼───────┤
│     │ОАО              │    │       │     │     │     │      │ОАО    │
│     │"Востокэлектро"  │    │       │     │     │     │      │"Вос-  │
├─────┼─────────────────┼────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┤токэле-│
│1    │ВЛ 10-0,4кВ      │км  │3,2    │1    │1    │1,2  │      │ктро"  │
├─────┼─────────────────┼────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┤       │
│2    │Установка        │шт. │57     │14   │15   │15   │13    │       │
│     │дополнительных   │    │       │     │     │     │      │       │
│     │КТП-6-10/0,4 кВ  │    │       │     │     │     │      │       │
├─────┼─────────────────┼────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┤       │
│3    │Замена           │шт. │12     │2    │3    │4    │3     │       │
│     │трансформаторов  │    │       │     │     │     │      │       │
│     │6-10/0,4 кВ      │    │       │     │     │     │      │       │
├─────┼─────────────────┼────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┤       │
│4    │Строительство и  │км  │11,57  │-    │4    │5    │2,57  │       │
│     │реконструкция    │    │       │     │     │     │      │       │
│     │ВЛ-35 кВ         │    │       │     │     │     │      │       │
├─────┼─────────────────┼────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┤       │
│5    │Реконструкция    │км  │62,37  │14,4 │15,6 │16,6 │15,77 │       │
│     │ВЛ-10-0,4 кВ с   │    │       │     │     │     │      │       │
│     │заменой провода  │    │       │     │     │     │      │       │
│     │на большее       │    │       │     │     │     │      │       │
│     │сечение          │    │       │     │     │     │      │       │
├─────┼─────────────────┼────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┤       │
│6    │Вынос приборов   │шт. │22000  │4800 │5650 │6250 │5300  │       │
│     │учета            │    │       │     │     │     │      │       │
├─────┼─────────────────┼────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┤       │
│7    │Кап. вложения    │млн.│103,195│24   │26   │27   │26,195│       │
│     │                 │сом.│       │     │     │     │      │       │
├─────┼─────────────────┼────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┤       │
│     │в том числе:     │    │       │     │     │     │      │       │
├─────┼─────────────────┼────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┤       │
│4    │Иссык-Кульская   │    │       │     │     │     │      │       │
│     │область          │    │       │     │     │     │      │       │
├─────┼─────────────────┼────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┤       │
│4.1  │ВЛ 10-0,4 кВ     │км  │3,2    │1    │1    │1,2  │      │       │
├─────┼─────────────────┼────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┤       │
│4.2  │Установка        │шт. │17     │4    │5    │5    │3     │       │
│     │дополнительных   │    │       │     │     │     │      │       │
│     │КТП-6-10/0,4 кВ  │    │       │     │     │     │      │       │
├─────┼─────────────────┼────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┤       │
│4.3  │Замена           │шт. │9      │2    │2    │3    │2     │       │
│     │трансформаторов  │    │       │     │     │     │      │       │
│     │6-10/0,4 кВ      │    │       │     │     │     │      │       │
├─────┼─────────────────┼────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┤       │
│4.4  │Строительство и  │км  │11,57  │     │4    │5    │2,57  │       │
│     │реконструкция    │    │       │     │     │     │      │       │
│     │ВЛ-35 кВ         │    │       │     │     │     │      │       │
├─────┼─────────────────┼────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┤       │
│4.5  │Реконструкция    │км  │33,87  │8,4  │8,6  │8,6  │8,27  │       │
│     │ВЛ-10-0,4 кВ с   │    │       │     │     │     │      │       │
│     │заменой провода  │    │       │     │     │     │      │       │
│     │на большее       │    │       │     │     │     │      │       │
│     │сечение          │    │       │     │     │     │      │       │
├─────┼─────────────────┼────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┤       │
│4.6  │Вынос приборов   │шт. │5000   │1150 │1500 │1600 │750   │       │
│     │учета            │    │       │     │     │     │      │       │
├─────┼─────────────────┼────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┤       │
│4.7  │Кап. вложения    │млн.│56,685 │14   │15   │15   │12,685│       │
│     │                 │сом.│       │     │     │     │      │       │
├─────┼─────────────────┼────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┤       │
│5    │Нарынская область│    │       │     │     │     │      │       │
├─────┼─────────────────┼────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┤       │
│5.1  │ВЛ 10-0,4кВ      │км  │       │     │     │     │      │       │
├─────┼─────────────────┼────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┤       │
│5.2  │Установка        │шт. │40     │10   │10   │10   │10    │       │
│     │дополнительных   │    │       │     │     │     │      │       │
│     │КТП-6-10/0,4 кВ  │    │       │     │     │     │      │       │
├─────┼─────────────────┼────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┤       │
│5.3  │Замена           │шт. │3      │     │1    │1    │1     │       │
│     │трансформаторов  │    │       │     │     │     │      │       │
│     │6-10/0,4 кВ      │    │       │     │     │     │      │       │
├─────┼─────────────────┼────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┤       │
│5.4  │Реконструкция    │км  │28,5   │6    │7    │8    │7,5   │       │
│     │ВЛ-10-0,4 кВ с   │    │       │     │     │     │      │       │
│     │заменой провода  │    │       │     │     │     │      │       │
│     │на большее       │    │       │     │     │     │      │       │
│     │сечение          │    │       │     │     │     │      │       │
├─────┼─────────────────┼────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┤       │
│5.5  │Вынос приборов   │шт. │17000  │3650 │4150 │4650 │4550  │       │
│     │учета            │    │       │     │     │     │      │       │
├─────┼─────────────────┼────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┤       │
│5.6  │Кап. вложения    │млн.│46,510 │10   │11   │12   │13,51 │       │
│     │                 │сом.│       │     │     │     │      │       │
├─────┼─────────────────┼────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼───────┤
│     │ОАО "Ошэлектро"  │    │       │     │     │     │      │ОАО    │
├─────┼─────────────────┼────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┤"Ошэле-│
│1    │ВЛ 10-0,4 кВ     │км  │57     │10   │10,5 │17   │19,5  │ктро"  │
├─────┼─────────────────┼────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┤       │
│2    │КЛ 10-0,4 кВ     │км  │2      │0,5  │0,5  │0,5  │0,5   │       │
├─────┼─────────────────┼────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┤       │
│3    │Установка        │шт. │40     │7    │7    │13   │13    │       │
│     │дополнительных   │    │       │     │     │     │      │       │
│     │КТП-6-10/0,4 кВ  │    │       │     │     │     │      │       │
├─────┼─────────────────┼────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┤       │
│4    │Замена           │шт. │20     │4    │4    │5    │7     │       │
│     │трансформаторов  │    │       │     │     │     │      │       │
│     │6-10/0,4 кВ      │    │       │     │     │     │      │       │
├─────┼─────────────────┼────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┤       │
│5    │Строительство и  │км  │13     │     │     │     │13    │       │
│     │реконструкция    │    │       │     │     │     │      │       │
│     │ВЛ-35 кВ         │    │       │     │     │     │      │       │
├─────┼─────────────────┼────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┤       │
│6    │Реконструкция    │км  │25     │5    │5    │7    │8     │       │
│     │ВЛ-10-0,4 кВ с   │    │       │     │     │     │      │       │
│     │заменой провода  │    │       │     │     │     │      │       │
│     │на большее       │    │       │     │     │     │      │       │
│     │сечение          │    │       │     │     │     │      │       │
├─────┼─────────────────┼────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┤       │
│7    │Установка        │шт. │1850   │460  │460  │460  │470   │       │
│     │приборов учета   │    │       │     │     │     │      │       │
├─────┼─────────────────┼────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┤       │
│8    │Кап. вложения    │млн.│98,6   │18,5 │19,7 │29,7 │30,7  │       │
│     │                 │сом.│       │     │     │     │      │       │
├─────┼─────────────────┼────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┤       │
│     │в том числе:     │    │       │     │     │     │      │       │
├─────┼─────────────────┼────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┤       │
│6    │Ошская область   │    │       │     │     │     │      │       │
├─────┼─────────────────┼────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┤       │
│6.1  │ВЛ 10-0,4 кВ     │км  │35     │5,8  │5,8  │10   │13,4  │       │
├─────┼─────────────────┼────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┤       │
│6.2  │Установка        │шт. │20     │3    │3    │7    │7     │       │
│     │дополнительных   │    │       │     │     │     │      │       │
│     │КТП-6-10/0,4 кВ  │    │       │     │     │     │      │       │
├─────┼─────────────────┼────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┤       │
│6.3  │Замена           │шт. │10     │2    │2    │3    │3     │       │
│     │трансформаторов  │    │       │     │     │     │      │       │
│     │6-10/0,4 кВ      │    │       │     │     │     │      │       │
├─────┼─────────────────┼────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┤       │
│6.4  │Строительство и  │км  │13     │     │     │     │13    │       │
│     │реконструкция    │    │       │     │     │     │      │       │
│     │ВЛ-35 кВ         │    │       │     │     │     │      │       │
├─────┼─────────────────┼────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┤       │
│6.5  │Реконструкция    │км  │10     │2    │2    │3    │3     │       │
│     │ВЛ-10-0,4 кВ с   │    │       │     │     │     │      │       │
│     │заменой провода  │    │       │     │     │     │      │       │
│     │на большее       │    │       │     │     │     │      │       │
│     │сечение          │    │       │     │     │     │      │       │
├─────┼─────────────────┼────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┤       │
│6.6  │Установка        │шт. │1000   │300  │300  │200  │200   │       │
│     │приборов учета   │    │       │     │     │     │      │       │
├─────┼─────────────────┼────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┤       │
│6.7  │Кап. вложения    │млн.│57,7   │9,6  │10,8 │17   │20,3  │       │
│     │                 │сом.│       │     │     │     │      │       │
├─────┼─────────────────┼────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┤       │
│7    │город Ош         │    │       │     │     │     │      │       │
├─────┼─────────────────┼────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┤       │
│7.1  │ВЛ 10-0,4кВ      │км  │9      │2,2  │1,7  │3    │2,1   │       │
├─────┼─────────────────┼────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┤       │
│7.2  │КЛ 10-0,4 кВ     │км  │2      │0,5  │0,5  │0,5  │0,5   │       │
├─────┼─────────────────┼────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┤       │
│7.3  │Установка        │шт. │10     │2    │2    │3    │3     │       │
│     │дополнительных   │    │       │     │     │     │      │       │
│     │КТП-6-10/0,4 кВ  │    │       │     │     │     │      │       │
├─────┼─────────────────┼────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┤       │
│7.4  │Замена           │шт. │5      │1    │1    │1    │2     │       │
│     │трансформаторов  │    │       │     │     │     │      │       │
│     │6-10/0,4 кВ      │    │       │     │     │     │      │       │
├─────┼─────────────────┼────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┤       │
│7.5  │Установка        │шт. │350    │60   │60   │160  │70    │       │
│     │приборов учета   │    │       │     │     │     │      │       │
├─────┼─────────────────┼────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┤       │
│7.6  │Реконструкция    │км  │5      │1    │1    │2    │1     │       │
│     │ВЛ-10-0,4 кВ с   │    │       │     │     │     │      │       │
│     │заменой провода  │    │       │     │     │     │      │       │
│     │на большее       │    │       │     │     │     │      │       │
│     │сечение          │    │       │     │     │     │      │       │
├─────┼─────────────────┼────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┤       │
│7.7  │Кап. вложения    │млн.│24,2   │6,3  │5,8  │8,5  │3,6   │       │
│     │                 │сом.│       │     │     │     │      │       │
├─────┼─────────────────┼────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┤       │
│8    │Баткенская       │    │       │     │     │     │      │       │
│     │область          │    │       │     │     │     │      │       │
├─────┼─────────────────┼────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┤       │
│8.1  │ВЛ 10-0,4 кВ     │км  │13     │2    │3    │4    │4     │       │
├─────┼─────────────────┼────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┤       │
│8.2  │Установка        │шт. │10     │2    │2    │3    │3     │       │
│     │дополнительных   │    │       │     │     │     │      │       │
│     │КТП-6-10/0,4 кВ  │    │       │     │     │     │      │       │
├─────┼─────────────────┼────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┤       │
│8.3  │Замена           │шт./│5      │1    │1    │1    │2     │       │
│     │трансформаторов  │МВА │       │     │     │     │      │       │
│     │6-10/0,4 кВ      │    │       │     │     │     │      │       │
├─────┼─────────────────┼────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┤       │
│8.4  │Установка        │шт. │500    │100  │100  │100  │200   │       │
│     │приборов учета   │    │       │     │     │     │      │       │
├─────┼─────────────────┼────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┤       │
│8.5  │Реконструкция    │км  │10     │2    │2    │2    │4     │       │
│     │ВЛ-10-0,4 кВ с   │    │       │     │     │     │      │       │
│     │заменой провода  │    │       │     │     │     │      │       │
│     │на большее       │    │       │     │     │     │      │       │
│     │сечение          │    │       │     │     │     │      │       │
├─────┼─────────────────┼────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┤       │
│8.6  │Кап. вложения    │млн.│16,7   │2,6  │3,1  │4,2  │6,8   │       │
│     │                 │сом.│       │     │     │     │      │       │
├─────┼─────────────────┼────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼───────┤
│     │ОАО "Жалалабат-  │    │       │     │     │     │      │ОАО    │
│     │электро"         │    │       │     │     │     │      │"Жала- │
├─────┼─────────────────┼────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┤лабат- │
│9    │Джалал-Абадская  │    │       │     │     │     │      │элект- │
│     │область          │    │       │     │     │     │      │ро"    │
├─────┼─────────────────┼────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┤       │
│9.1  │ВЛ 10-0,4кВ      │км  │21     │3    │4    │6    │8     │       │
├─────┼─────────────────┼────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┤       │
│9.2  │Установка        │шт. │13     │1    │3    │4    │5     │       │
│     │дополнительных   │    │       │     │     │     │      │       │
│     │КТП-6-10/0,4 кВ  │    │       │     │     │     │      │       │
├─────┼─────────────────┼────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┤       │
│9.3  │Замена           │шт. │20     │5    │4    │4    │7     │       │
│     │трансформаторов  │    │       │     │     │     │      │       │
│     │6-10/0,4 кВ      │    │       │     │     │     │      │       │
├─────┼─────────────────┼────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┤       │
│9.4  │Реконструкция    │км  │10     │1    │2    │4    │3     │       │
│     │ВЛ-10-0,4 кВ с   │    │       │     │     │     │      │       │
│     │заменой провода  │    │       │     │     │     │      │       │
│     │на большее       │    │       │     │     │     │      │       │
│     │сечение          │    │       │     │     │     │      │       │
├─────┼─────────────────┼────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┤       │
│9.5  │Вынос приборов   │шт. │4000   │3400 │200  │200  │200   │       │
│     │учета            │    │       │     │     │     │      │       │
├─────┼─────────────────┼────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┤       │
│9.6  │Реконструкция    │кв.м│400    │150  │-    │100  │150   │       │
│     │производственного│    │       │     │     │     │      │       │
│     │здания при базе  │    │       │     │     │     │      │       │
│     │предприятия      │    │       │     │     │     │      │       │
├─────┼─────────────────┼────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┤       │
│9.7  │Реконструкция    │км  │1,5    │-    │-    │-    │1,5   │       │
│     │ВЛ-35 кВ         │    │       │     │     │     │      │       │
│     │Шекафтар-Терексай│    │       │     │     │     │      │       │
├─────┼─────────────────┼────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┤       │
│9.8  │Строительство    │кв.м│200    │-    │100  │100  │-     │       │
│     │склада при базе  │    │       │     │     │     │      │       │
│     │ОАО "Жалалабат-  │    │       │     │     │     │      │       │
│     │электро"         │    │       │     │     │     │      │       │
├─────┼─────────────────┼────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┤       │
│9.9  │Строительство    │кв.м│350    │-    │175  │87   │88    │       │
│     │базы Аксыйского  │    │       │     │     │     │      │       │
│     │РЭС              │    │       │     │     │     │      │       │
├─────┼─────────────────┼────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┤       │
│9.10 │Кап. вложения    │млн.│38,4   │12,6 │6,1  │8    │11,7  │       │
│     │                 │сом.│       │     │     │     │      │       │
├─────┼─────────────────┼────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼───────┤
│10   │Всего по         │    │       │     │     │     │      │       │
│     │республике:      │    │       │     │     │     │      │       │
├─────┼─────────────────┼────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┤       │
│10.1 │ВЛ 10-0,4 кВ     │км  │104,5  │14   │21,1 │33,5 │35,9  │       │
├─────┼─────────────────┼────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┤       │
│10.2 │КЛ 10-0,4 кВ     │км  │12,5   │0,5  │3,8  │2,5  │5,7   │       │
├─────┼─────────────────┼────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┤       │
│10.3 │Установка        │шт. │175    │32   │47   │50   │46    │       │
│     │дополнительных   │    │       │     │     │     │      │       │
│     │КТП-6-10/0,4 кВ  │    │       │     │     │     │      │       │
├─────┼─────────────────┼────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┤       │
│10.4 │Замена           │шт. │127    │12   │41   │35   │39    │       │
│     │трансформаторов  │    │       │     │     │     │      │       │
│     │6-10/0,4 кВ      │    │       │     │     │     │      │       │
├─────┼─────────────────┼────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┤       │
│10.5 │Реконструкция    │км  │97,37  │20,4 │22,6 │27,6 │26,77 │       │
│     │ВЛ-10-0,4 кВ с   │    │       │     │     │     │      │       │
│     │заменой провода  │    │       │     │     │     │      │       │
│     │на большее       │    │       │     │     │     │      │       │
│     │сечение          │    │       │     │     │     │      │       │
├─────┼─────────────────┼────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┤       │
│10.6 │Строительство    │шт./│1/4    │0    │1/4  │0    │0     │       │
│     │ПС-35/10 кВ      │МВА │       │     │     │     │      │       │
├─────┼─────────────────┼────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┤       │
│10.7 │Строительство и  │км  │26,97  │0    │4    │6,9  │17,07 │       │
│     │реконструкция    │    │       │     │     │     │      │       │
│     │ВЛ-35 кВ         │    │       │     │     │     │      │       │
├─────┼─────────────────┼────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┤       │
│10.8 │Вынос и установка│шт. │58540  │15760│14170│14660│13950 │       │
│     │приборов учета   │    │       │     │     │     │      │       │
├─────┼─────────────────┼────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┤       │
│10.9 │Реконструкция    │кв.м│400    │150  │-    │100  │150   │       │
│     │производственного│    │       │     │     │     │      │       │
│     │здания при базе  │    │       │     │     │     │      │       │
│     │предприятия      │    │       │     │     │     │      │       │
├─────┼─────────────────┼────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┤       │
│10.10│Строительство    │кв.м│200    │-    │100  │100  │-     │       │
│     │склада при базе  │    │       │     │     │     │      │       │
│     │ОАО "Жалалабат-  │    │       │     │     │     │      │       │
│     │электро"         │    │       │     │     │     │      │       │
├─────┼─────────────────┼────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┤       │
│10.11│Строительство    │кв.м│350    │-    │175  │87   │88    │       │
│     │базы Аксыйского  │    │       │     │     │     │      │       │
│     │РЭС              │    │       │     │     │     │      │       │
├─────┼─────────────────┼────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┤       │
│10.12│Кап. вложения    │млн.│402,3  │87   │98,9 │106,3│110,1 │       │
│     │                 │сом.│       │     │     │     │      │       │
└─────┴─────────────────┴────┴───────┴─────┴─────┴─────┴──────┴───────┘
Руководитель Аппарата Правительства -	М.Исмаилов

Приложение № 17

ЗАДАНИЕ
ОАО "Кыргызгаз" по поставке природного и сжиженного
газа населению в осенне-зимний период 2008/2009 года

┌──────────┬────┬─────────────────────────────────────────────────────┐
│          │Нео-│     График поставки (природный газ, млн.куб.м),     │
│          │бхо-│                сжиженный газ (тонн)                 │
│          │димо├─────┬─────┬─────┬─────────────────┬─────────────────┤
│          │пос-│ II  │III  │В том│   IV квартал    │    I квартал    │
│          │та- │квар-│квар-│числе│   2008 года     │    2009 года    │
│          │вить│ тал │ тал │сен- │                 │                 │
│          │во  │2008 │2008 │тябрь│                 │                 │
│          │II- │года │года │     │                 │                 │
│          │IV  │     │     │     │                 │                 │
│          │кв. │     │     │     │                 │                 │
│          │2008│     │     │     │                 │                 │
│          │года│     │     │     │                 │                 │
│          │и I │     │     │     │                 │                 │
│          │кв. │     │     │     │                 │                 │
│          │2009│     │     │     │                 │                 │
│          │года│     │     │     │                 │                 │
│          │Все-│     │     │     │                 │                 │
│          │го  │     │     │     │                 │                 │
├──────────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┤
│          │    │     │     │     │ Ок- │Но-  │Де-  │Ян-  │Фев- │Март │
│          │    │     │     │     │тябрь│ябрь │кабрь│варь │раль │     │
├──────────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│    1     │  3 │   4 │  5  │  6  │  7  │  8  │  9  │ 10  │ 11  │ 12  │
├──────────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│Природный │ 750│139  │140  │ 48  │ 54  │ 73  │ 88  │100  │ 78  │ 78  │
│газ всего:│    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│в том     │    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│числе:    │    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│- на      │ 660│122  │124  │ 42  │ 48  │ 64  │ 78  │ 88  │ 68  │ 68  │
│  севере  │    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│- на юге  │  90│ 17  │ 16  │  6  │  6  │  9  │ 10  │ 12  │ 10  │ 10  │
├──────────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│В том     │ 109│ 17,5│ 13,2│  4,7│  5,9│  9,8│ 17,7│ 17,8│ 14,8│ 12,3│
│числе для │    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│населения,│    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│всего:    │    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│в том     │    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│числе:    │    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
│- север   │  84│ 13  │  9,3│  3,3│  4,3│  7,5│ 14  │ 14,2│ 12  │  9,7│
│- юг      │  25│  4,5│  3,9│  1,4│  1,6│  2,3│  3,7│  3,6│  2,8│  2,6│
├──────────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│Сжиженный │2400│600  │600  │200  │200  │200  │200  │200  │200  │200  │
│газ       │    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
└──────────┴────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
Руководитель Аппарата Правительства -	М.Исмаилов

Приложение № 18

ЗАДАНИЕ
ОАО "Кыргызгаз" на замену малонадежных газопроводов
и предельно изношенного оборудования на 2008 год

┌───┬───────────────────────────┬───────┬─────────────────────────────┐
│ № │   Наименование области    │  Ед.  │      План на 2008 год       │
│п/п│                           │  изм. ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
│   │                           │       │Всего│I кв.│ II  │ III │ IV  │
│   │                           │       │     │     │ кв. │ кв. │ кв. │
├───┼───────────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 1 │            2              │   3   │  4  │  5  │  6  │  7  │  8  │
├───┼───────────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│   │Южное УМГ                  │п.м.   │ 5300│     │ 2500│     │ 2800│
│   │                           │т.сом  │36960│14000│13270│ 3550│ 6140│
├───┼───────────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│1  │Замена участка             │п.м.   │ 2000│     │     │     │ 2000│
│   │магистрального газопровода │тыс.сом│ 7600│    -│ 3000│ 3000│ 1600│
│   │Урсатьевская-Фергана I     │       │     │     │     │     │     │
│   │нитка 220-222 км           │       │     │     │     │     │     │
├───┼───────────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│2  │Укрепление опор,           │п.м.   │    -│     │     │     │     │
│   │восстановление изоляции,   │тыс.сом│  450│     │     │  200│  250│
│   │засыпка оголенных участков │       │     │     │     │     │     │
│   │МГ к п.Айдаркен            │       │     │     │     │     │     │
├───┼───────────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│3  │Восстановление АГРС        │п.м.   │    -│     │     │     │     │
│   │Кызыл-Кия (операторная,    │тыс.сом│  270│    -│  270│    -│    -│
│   │КИПиА)                     │       │     │     │     │     │     │
├───┼───────────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│4  │Реконструкция 5-ти ГРСов   │п.м.   │    -│     │     │     │     │
│   │Арка, Жалалабат, МЭЛЗ      │тыс.сом│  350│    -│    -│  350│    -│
│   │п.Кок-Таш, Майлусуу-ДКС,   │       │     │     │     │     │     │
│   │Сузак-IV                   │       │     │     │     │     │     │
├───┼───────────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│5  │Восстановление             │п.м.   │    -│     │     │     │     │
│   │электроснабжения всех ГРСов│тыс.сом│  450│    -│    -│    -│  450│
│   │Юга и домов оператора      │       │     │     │     │     │     │
├───┼───────────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│6  │Замена МГ                  │п.м.   │  800│     │     │     │  800│
│   │Майлуу-Суу-Жалал-Абад в    │тыс.сом│ 3840│    -│    -│    -│ 3840│
│   │районе р.Кугарт            │       │     │     │     │     │     │
├───┼───────────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│7  │Замена газопровода высокого│п.м.   │ 2500│     │ 2500│     │     │
│   │давления от ГРС-3 до ТЭЦ-2 │тыс.сом│24000│14000│10000│    -│    -│
├───┼───────────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│   │По Бишкекскому УГХ         │п.м.   │ 1100│     │     │     │ 1100│
│   │                           │т.сом  │10500│ 2500│ 3000│ 2500│ 2500│
├───┼───────────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│1  │То же обводного газопровода│п.м.   │ 1100│     │     │     │ 1100│
│   │ГРС-1 - ГРС-2 на участке   │тыс.сом│10000│ 2500│ 2500│ 2500│ 2500│
│   │- от ул.Фучика до          │       │     │     │     │     │     │
│   │  ул.Васильева;            │       │     │     │     │     │     │
│   │- от ул.Фучика до          │       │     │     │     │     │     │
│   │  Биофабрики               │       │     │     │     │     │     │
├───┼───────────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│2  │Восстановление оборудования│п.м.   │     │     │     │     │     │
│   │и стендов учебного полигона│тыс.сом│  500│    -│  500│    -│    -│
├───┼───────────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│   │По Джалал-Абадскому УГХ    │п.м.   │  755│     │     │     │  755│
│   │                           │т.сом  │ 3531│  230│  585│ 1320│ 1396│
├───┼───────────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│1  │Замена газопровода среднего│п.м.   │пере-│     │     │     │     │
│   │давления по ул.Ленина      │       │ходя │     │     │     │     │
│   │                           │тыс.сом│ 1396│    -│  550│  660│  186│
├───┼───────────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│2  │То же низкого по           │п.м.   │  755│     │     │     │  755│
│   │ул.Токтогула               │тыс.сом│ 1655│    -│   35│  500│ 1120│
├───┼───────────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│3  │Ремонт ГРП № 4, 7, 10, 59  │п.м.   │     │     │     │     │     │
│   │                           │тыс.сом│  250│    -│    -│  160│   90│
├───┼───────────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│5  │Бокс Майлуу-Сууйского      │п.м.   │     │     │     │     │     │
│   │участка                    │тыс.сом│  230│  230│    -│    -│    -│
├───┼───────────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│   │По Ошскому УГХ             │п.м.   │ 3170│     │     │ 2000│ 1170│
│   │                           │т.сом  │ 9814│    -│  500│ 7778│ 1536│
├───┼───────────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│1  │Замена газопровода среднего│п.м.   │ 1170│     │     │     │ 1170│
│   │давления по ул.Нагорная    │тыс.сом│ 3536│    -│  500│ 1500│ 1536│
├───┼───────────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│2  │Замена газопровода среднего│п.м.   │ 2000│     │     │ 2000│     │
│   │давления по ул.Кирова г.Ош │тыс.сом│ 6278│    -│    -│ 6278│    -│
├───┼───────────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│   │По Чуйскому УГХ            │п.м.   │ 2029│     │     │     │ 2029│
│   │                           │т.сом  │28900│ 2500│ 7400│ 9500│ 9500│
├───┼───────────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│1  │Замена газопровода среднего│п.м.   │  800│     │     │     │  800│
│   │давления                   │тыс.сом│ 5000│    -│    -│ 2000│ 3000│
│   │ул. Московская-Гагарина    │       │     │     │     │     │     │
│   │г.Кант                     │       │     │     │     │     │     │
├───┼───────────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│2  │То же ул.Жакыпова          │п.м.   │ 1229│     │     │     │ 1229│
│   │                           │тыс.сом│ 4000│     │     │     │ 4000│
├───┼───────────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│3  │Строительство стационарных │п.м.   │     │     │     │     │     │
│   │и передвижных АГНКС        │тыс.сом│19900│ 2500│ 7400│ 7500│ 2500│
├───┼───────────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│   │По Баткенскому УГХ         │п.м.   │  500│     │  200│  300│     │
│   │                           │т.сом  │  440│  140│  120│  180│    -│
├───┼───────────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│1  │Замена газопровода низкого │п.м.   │  200│     │  200│     │     │
│   │давления г.Кызыл-Кия       │тыс.сом│  120│    -│  120│    -│    -│
├───┼───────────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│2  │Замена газопровода низкого │п.м.   │  300│     │     │  300│     │
│   │давления п.Кадамжай        │тыс.сом│  180│    -│    -│  180│    -│
├───┼───────────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│3  │Реконструкция ГРП - 2 шт.  │п.м.   │     │     │     │     │     │
│   │Кадамжай, Айдаркен         │тыс.сом│  140│  140│    -│    -│    -│
├───┼───────────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│   │Всего по республике:       │       │     │     │     │     │     │
│   │Замена газопровода         │п.м.   │12854│    -│ 2700│ 2300│ 7854│
│   │Общий объем работ          │т.сом  │90145│19370│24875│24828│21072│
└───┴───────────────────────────┴───────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
Руководитель Аппарата Правительства -	М.Исмаилов

Приложение № 19

ЗАДАНИЕ
на заготовку топлива на отопительных котельных
КП "Бишкектеплоэнерго" и Кыргызжилкоммунсоюза
к осенне-зимнему периоду 2008/2009 года

┌───┬───────────────────────────────┬──────────────────────────────────
│ № │     Наименование регионов     │  Уголь с нарастающим (тыс.тонн)
│п/п│                               ├──────┬────────┬────────┬────────┬
│   │                               │Всего │01.09.08│01.10.08│01.11.08│
├───┼───────────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼
│ 1 │                2              │   3  │   4    │   5    │   6    │
├───┼───────────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼
│I  │По котельным КП                │      │        │        │        │
│   │"Бишкектеплоэнерго", всего:    │  9,6 │   2,0  │   4,0  │   6,0  │
│   │местный бюджет                 │  6,9 │   2,0  │   4,0  │   5,0  │
│   │республиканский бюджет         │  2,7 │   -    │   -    │   1,0  │
├───┼───────────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼
│I  │По котельным                   │      │        │        │        │
│   │Кыргызжилкоммунсоюза, всего:   │104,94│  33,7  │  56,1  │  79,4  │
│   │централизованно                │ 79,97│  25,66 │  43,73 │  58,9  │
│   │из бюджета области             │ 24,97│   8,04 │  12,37 │  20,5  │
├───┼───────────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼
│2.1│Ошская область, всего:         │  1,1 │   0,3  │   0,6  │   0,9  │
│   │централизованно                │  0,6 │   0,2  │   0,4  │   0,6  │
│   │из бюджета области             │  0,5 │   0,1  │   0,2  │   0,3  │
├───┼───────────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼
│2.2│гор. Ош, всего:                │  3,5 │   1,5  │   2,5  │   3,0  │
│   │централизованно                │  2,0 │   0,6  │   1,2  │   1,6  │
│   │из бюджета области             │  1,5 │   0,9  │   1,3  │   1,4  │
├───┼───────────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼
│2.3│Джалал-Абадская область,       │      │        │        │        │
│   │всего:                         │  1,0 │   0,3  │   0,6  │   0,9  │
│   │централизованно                │  0,8 │   0,24 │   0,48 │   0,72 │
│   │из бюджета области             │  0,2 │   0,06 │   0,12 │   0,18 │
├───┼───────────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼
│2.4│Таласская область, всего:      │  2,0 │   0,5  │   1,0  │   1,5  │
│   │централизованно                │  1,7 │   0,42 │   0,85 │   1,28 │
│   │из бюджета области             │  0,3 │   0,08 │   0,15 │   0,22 │
├───┼───────────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼
│2.5│Нарынская область, всего:      │ 12,0 │   4,8  │   8,4  │  10,8  │
│   │централизованно                │  9,0 │   3,6  │   6,3  │   8,1  │
│   │из бюджета области             │  3,0 │   1,2  │   2,1  │   2,7  │
├───┼───────────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼
│2.6│Баткенская область, всего:     │  -   │   -    │   -    │   -    │
│   │централизованно                │      │        │        │        │
│   │из бюджета области             │      │        │        │        │
├───┼───────────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼
│2.7│Иссык-Кульская область, всего: │ 40,34│   9,0  │  18,0  │  27,3  │
│   │централизованно                │ 32,27│   7,0  │  14,5  │  21,6  │
│   │из бюджета области             │  8,07│   2,0  │   3,5  │   5,7  │
├───┼───────────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼
│2.8│Чуйская область, всего:        │ 45,0 │  17,3  │  25,0  │  35,0  │
│   │централизованно                │ 33,6 │  13,6  │  20,0  │  25,0  │
│   │из бюджета области             │ 11,4 │   3,7  │   5,0  │  10,0  │
│   │В т.ч. Кара-Балта              │      │        │        │        │
│   │ТЭЦ - ПО "ЭТВ"                 │      │        │        │        │
│   │Всего:                         │ 39,7 │  15,7  │  20,0  │  31,0  │
│   │централизованно                │ 31,0 │  12    │  15,0  │  25,0  │
│   │из бюджета области             │  8,7 │   3,7  │   5,0  │   6,0  │
└───┴───────────────────────────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴
──────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┐
                  │          Мазут с нарастающим (тыс.тонн)           │
┬────────┬────────┼──────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┤
│01.01.09│20.02.09│Всего │01.09.08│01.10.08│01.11.08│01.01.09│01.02.09│
┼────────┼────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│   7    │   8    │  9   │   10   │   11   │   12   │   13   │   14   │
┼────────┼────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│        │        │      │        │        │        │        │        │
│   8,6  │    9,6 │  1,3 │   0,3  │   0,6  │   0,9  │  1,2   │  1,3   │
│   5,9  │    6,9 │  1,3 │   0,3  │   0,6  │   0,9  │  1,2   │  1,3   │
│   2,7  │        │  -   │   -    │   -    │   -    │  -     │        │
┼────────┼────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│        │        │      │        │        │        │        │        │
│        │ 104,94 │ 27,23│   9,4  │ 16,9   │  22,4  │        │ 27,23  │
│        │  79,97 │ 23,64│   7,9  │ 14,87  │  19,55 │        │ 23,64  │
│        │  24,97 │  3,59│   1,5  │  2,03  │   2,89 │        │  3,59  │
┼────────┼────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│        │   1,1  │  -   │   -    │  -     │   -    │  -     │  -     │
│        │   0,6  │      │        │        │        │        │        │
│        │   0,5  │      │        │        │        │        │        │
┼────────┼────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│        │   3,5  │  3,0 │   1,2  │  2,1   │   2,7  │        │  3,0   │
│        │   2,0  │  2,7 │   1,0  │  1,87  │   2,4  │        │  2,7   │
│        │   1,5  │  0,3 │   0,2  │  0,23  │   0,3  │        │  0,3   │
┼────────┼────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│        │        │      │        │        │        │        │        │
│        │   1,0  │  4,15│   1,2  │  2,4   │   3,6  │        │  4,15  │
│        │   0,8  │  3,7 │   0,9  │  2,0   │   3,15 │        │  3,7   │
│        │   0,2  │  0,45│   0,3  │  0,4   │   0,45 │        │  0,45  │
┼────────┼────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│        │   2,0  │  1,6 │   0,5  │  0,8   │   1,2  │        │  1,6   │
│        │   1,7  │  1,5 │   0,4  │  0,8   │   1,2  │        │  1,5   │
│        │   0,3  │  0,1 │   0,1  │  -     │   -    │        │  0,1   │
┼────────┼────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│        │  12,0  │  -   │   -    │  -     │   -    │  -     │  -     │
│        │   9,0  │      │        │        │        │        │        │
│        │   3,0  │      │        │        │        │        │        │
┼────────┼────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│   -    │   -    │  -   │   -    │  -     │   -    │  -     │  -     │
│        │        │      │        │        │        │        │        │
│        │        │      │        │        │        │        │        │
┼────────┼────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│        │  40,34 │  3,78│   0,8  │  1,6   │   2,4  │        │  3,78  │
│        │  32,27 │  3,14│   0,6  │  1,2   │   1,8  │        │  3,14  │
│        │   8,07 │  0,64│   0,2  │  0,4   │   0,6  │        │  0,64  │
┼────────┼────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│        │  45,0  │ 14,7 │   5,7  │ 10,0   │  12,5  │        │ 14,7   │
│        │  33,6  │ 12,6 │   5,0  │  9,0   │  11,0  │        │ 12,6   │
│        │  11,4  │  2,1 │   0,7  │  1,0   │   1,5  │        │  2,1   │
│        │        │      │        │        │        │        │        │
│        │        │      │        │        │        │        │        │
│        │  39,7  │  1,6 │   0,6  │  1,0   │   1,4  │        │  1,6   │
│        │  31,0  │  1,25│   0,5  │  0,8   │   1,1  │        │  1,25  │
│        │   8,7  │  0,35│   0,1  │  0,2   │   0,3  │        │  0,3   │
┴────────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘
Руководитель Аппарата Правительства -	М.Исмаилов

Приложение № 20

ЗАДАНИЕ
Кыргызжилкоммунсоюзу на подготовку отопительных
котельных к отопительному сезону
осенне-зимнего периода 2008/2009 года

┌────────────────────────────────┬─────────┬──────────────────────────┐
│      Наименование области      │  Всего  │В том числе работающих на:│
│                                │котельных│                          │
├────────────────────────────────┼─────────┼────┬───────┬────┬────────┤
│                                │         │газе│мазуте,│угле│электро-│
│                                │         │    │солярке│    │энергии │
├────────────────────────────────┼─────────┼────┼───────┼────┼────────┤
│КП "Бишкектеплоэнерго"          │         │    │       │    │        │
├────────────────────────────────┼─────────┼────┼───────┼────┼────────┤
│гор. Бишкек                     │    61   │ 25 │    3  │  22│    11  │
├────────────────────────────────┼─────────┼────┼───────┼────┼────────┤
│КП "Кыргызжилкоммунсоюз"        │   225   │ 33 │   24  │ 101│    67  │
│в том числе:                    │         │    │       │    │        │
├────────────────────────────────┼─────────┼────┼───────┼────┼────────┤
│Таласская                       │     7   │  - │    1  │   5│     1  │
├────────────────────────────────┼─────────┼────┼───────┼────┼────────┤
│Чуйская                         │    45   │ 13 │   13  │  14│     5  │
├────────────────────────────────┼─────────┼────┼───────┼────┼────────┤
│Джалал-Абадская                 │    43   │ 17 │    3  │  17│     6  │
├────────────────────────────────┼─────────┼────┼───────┼────┼────────┤
│Нарынская                       │    22   │  - │    -  │  10│    12  │
├────────────────────────────────┼─────────┼────┼───────┼────┼────────┤
│Иссык-Кульская                  │    50   │  - │    3  │  24│    23  │
├────────────────────────────────┼─────────┼────┼───────┼────┼────────┤
│Баткенская                      │     -   │  - │    -  │   -│     -  │
├────────────────────────────────┼─────────┼────┼───────┼────┼────────┤
│Ошская                          │    13   │  - │    -  │  12│     1  │
├────────────────────────────────┼─────────┼────┼───────┼────┼────────┤
│город Ош                        │    45   │  3 │    4  │  19│    19  │
├────────────────────────────────┼─────────┼────┼───────┼────┼────────┤
│Всего по республике:            │   286   │ 58 │   27  │ 123│    78  │
└────────────────────────────────┴─────────┴────┴───────┴────┴────────┘
Руководитель Аппарата Правительства -	М.Исмаилов
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