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УТРАТИЛО СИЛУ
в соответствии с постановлением Правительства КР
от 16 мая 2011 года № 230


ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 мая 2009 года № 279
О подготовке отраслей экономики и населения
Кыргызской Республики к осенне-зимнему периоду
2009/2010 года и мерах по накоплению необходимого
объема воды в Токтогульском водохранилище 

(В редакции постановления Правительства КР от 5 марта 2010 года № 127)

В целях обеспечения потребностей отраслей экономики и населения в электроэнергии и топливных ресурсах на предстоящий осенне-зимний период 2009/2010 года и своевременной подготовки министерств, государственных комитетов, административных ведомств и регионов республики к прохождению предстоящего отопительного периода Правительство Кыргызской Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке отраслей экономики и населения Кыргызской Республики к осенне-зимнему периоду 2009/2010 года (далее - План).
2. Министерствам, государственным комитетам, административным ведомствам, иным органам исполнительной власти, государственным администрациям областей, мэриям городов Бишкек и Ош, акционерным обществам "Электрические станции", "Национальная электрическая сеть Кыргызстана", "Кыргызгаз", "Кыргызнефтегаз", "Северэлектро", "Востокэлектро", "Ошэлектро", "Жалалабатэлектро", "Бишкектеплосеть", коммунальному предприятию "Бишкектеплоэнерго", государственным предприятиям "Кыргызжилкоммунсоюз" и "Комур":
- обеспечить выполнение Плана, соблюдение установленного лимита потребления электрической энергии по регионам, создание необходимого запаса топлива, а также выполнение заданий, предусмотренных в приложениях № 1-21 к настоящему постановлению;
- до 15 июня 2009 года провести тендеры по определению поставщиков топлива для бюджетных организаций, заключить с ними договоры и представить их в Министерство финансов Кыргызской Республики;
- обеспечить укомплектование электроприемников, не допускающих перерывов в электроснабжении, автономными источниками электроснабжения в виде дизельных (бензиновых) генераторов или аккумуляторных батарей;
- в месячный срок представить в Министерство промышленности, энергетики и топливных ресурсов Кыргызской Республики и Министерство финансов Кыргызской Республики план на 2009 год по переводу источников теплоснабжения, использующих электроэнергию для целей отопления, на альтернативные виды топлива с поименным перечнем переводимых объектов, графиком проведения работ, указанием необходимых затрат (сметой) и источников финансирования;
- обеспечить переход, включая подведомственные организации, на использование энергосберегающих ламп, предпочтительно отечественного производства;
- создать рабочие комиссии по проверке готовности отопительных котельных и предприятий топливно-энергетического комплекса с участием представителей Государственной инспекции по энергетике и газу при Министерстве промышленности, энергетики и топливных ресурсов Кыргызской Республики и проверить готовность объектов к отопительному периоду до 10 октября 2009 года с составлением актов готовности;
- обеспечить представление ежемесячной информации об исполнении настоящего постановления, а также об основных технико-экономических показателях в Министерство промышленности, энергетики и топливных ресурсов Кыргызской Республики, по состоянию на 1 число, к 20 числу месяца, следующего за отчетным периодом.
(В редакции постановления Правительства КР от 5 марта 2010 года № 127)
3. Республиканскому штабу по стабилизации водно-энергетической ситуации и подготовке отраслей экономики и населения Кыргызской Республики к осенне-зимнему периоду 2009/2010 года:
- образовать межведомственные комиссии по контролю за подготовкой к отопительному сезону в северном и южном направлениях с включением в их состав представителей министерств, административных ведомств, предприятий топливно-энергетического комплекса;
- утвердить персональный состав комиссий, программу действий, принять иные меры, необходимые для организации работы комиссий.
4. Министерству промышленности, энергетики и топливных ресурсов Кыргызской Республики:
- совместно с Министерством финансов Кыргызской Республики в срок до 15 мая 2009 года разработать и в установленном порядке внести на рассмотрение Правительства Кыргызской Республики предложения по покрытию дефицита денежных средств в энергетическом секторе;
- обеспечить выполнение распределительными электрическими компаниями заданий по сокращению по итогам 2009 года потерь электроэнергии до 25 процентов и сокращению дебиторской задолженности потребителей за тепло-, электроэнергию и природный газ - не менее, чем на 15 процентов;
- в срок до 1 июля 2009 приступить к практическому осуществлению пилотного проекта по передаче на договорной основе функций сбыта районных электрических сетей в одном из населенных пунктов Таласской области;
- в срок до 15 мая 2009 года внести на утверждение Республиканского штаба по стабилизации водно-энергетической ситуации и подготовке отраслей экономики и населения Кыргызской Республики к осенне-зимнему периоду 2009/2010 года топливно-энергетический баланс Кыргызской Республики на период с 1 апреля 2009 года по 1 апреля 2010 года, и довести до государственных администраций областей и мэрий городов Бишкек и Ош.
5. Установить персональную ответственность глав местных государственных администраций, органов местного самоуправления, руководителей предприятий топливно-энергетического комплекса за превышение потерь электроэнергии свыше 25 процентов по итогам 2009 года, увеличение дебиторской задолженности потребителей за потребленные тепло-, электроэнергию и природный газ и соблюдение лимита потребления электроэнергии согласно приложениям № 2-10 к настоящему постановлению.
6. Мэрии города Бишкек обеспечить ежемесячное перечисление денежных средств в счет текущих платежей потребителей электрической и тепловой энергии, финансируемых из местного бюджета, для целевого финансирования ремонтно-восстановительных работ ТЭЦ города Бишкек в размере 2,5 млн. сомов и транспортировки кара-кечинского и таш-кумырского угля на ТЭЦ города Бишкек - 3,0 млн. сомов на расчетные счета открытого акционерного общества "Электрические станции" и государственного предприятия "Комур".
7. Министерству финансов Кыргызской Республики:
- дополнительно выделить государственному предприятию "Кыргызжилкоммунсоюз" 249,6 млн. сомов на централизованную заготовку топлива с внесением в установленном порядке соответствующих поправок в бюджет по итогам первого полугодия 2009 года;
- обеспечить выделение 20-процентной предоплаты после предоставления бюджетными организациями заключенных и надлежащим образом оформленных договоров с поставщиками на поставку угля;
- осуществлять своевременное финансирование бюджетных потребителей за потребленную электрическую, тепловую энергию, природный газ, уголь и мазут.
8. В случае необходимости ремонта линий электропередачи республики, проходящих по территории сопредельных государств (Республика Казахстан, Республика Таджикистан и Республика Узбекистан), Министерству иностранных дел Кыргызской Республики, Государственному таможенному комитету Кыргызской Республики и Пограничной службе Кыргызской Республики оказать содействие при пропуске через государственную границу ремонтно-технического персонала, технологического оборудования и приспособлений.
9. Рекомендовать Государственному комитету Кыргызской Республики по управлению государственным имуществом, Государственному комитету Кыргызской Республики по налогам и сборам, Государственному таможенному комитету Кыргызской Республики, Государственному фонду развития экономики при Министерстве финансов Кыргызской Республики, Государственному агентству по государственным закупкам и материальным резервам при Правительстве Кыргызской Республики, Специальному фонду при Министерстве сельского, водного хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики по финансированию водохозяйственных объектов Токтогульского района на время подготовки к осенне-зимнему периоду не допускать действий, направленных на арест и закрытие расчетных счетов открытых акционерных обществ "Электрические станции", "Национальная электрическая сеть Кыргызстана", "Северэлектро", "Востокэлектро", "Ошэлектро", "Жалалабатэлектро", "Бишкектеплосеть", "Кыргызнефтегаз", "Кыргызгаз", коммунального предприятия "Бишкектеплоэнерго", государственных предприятий "Кыргызжилкоммунсоюз" и "Комур".
10. Министерству промышленности, энергетики и топливных ресурсов Кыргызской Республики ежемесячно осуществлять координацию и мониторинг выполнения Плана и заданий, предусмотренных в приложениях № 1-21 к настоящему постановлению.
11. Признать утратившими силу:
- постановление Правительства Кыргызской Республики от 9 апреля 2008 года № 135 "О мерах по накоплению необходимого объема воды на Токтогульском водохранилище и подготовке отраслей экономики и населения Кыргызской Республики к осенне-зимнему периоду 2008/2009 года";
- постановление Правительства Кыргызской Республики от 31 июля 2008 года № 416 "О ходе выполнения постановления Правительства Кыргызской Республики от 9 апреля 2008 года № 135 "О мерах по накоплению необходимого объема воды на Токтогульском водохранилище и подготовке отраслей экономики и населения Кыргызской Республики к осенне-зимнему периоду 2008/2009 года";
- постановление Правительства Кыргызской Республики от 29 октября 2008 года № 602 "Об итогах подготовки отраслей экономики и населения Кыргызской Республики к осенне-зимнему периоду 2008/2009 года".
12. Настоящее постановление вступает в силу с 11 мая 2009 года.
13. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министерство промышленности, энергетики и топливных ресурсов Кыргызской Республики.

Премьер-министр	И.Чудинов

Утвержден

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по подготовке отраслей экономики и населения
Кыргызской Республики к осенне-зимнему периоду
2009/2010 года     

┌──┬───────────────────────────────┬──────────┬───────────────────────┐
│№ │    Наименование мероприятий   │   Срок   │     Ответственные     │
│  │                               │исполнения│                       │
├──┼───────────────────────────────┼──────────┼───────────────────────┤
│1 │Создать в областях, городах    │До 20 мая │Облгосадминистрации,   │
│  │Бишкек и Ош постоянно          │2009 года │мэрии городов Бишкек и │
│  │действующие штабы по подготовке│          │Ош с участием          │
│  │к осенне-зимнему периоду с     │          │представителей         │
│  │ежемесячным рассмотрением на   │          │министерств,           │
│  │заседаниях хода подготовки к   │          │государственных        │
│  │отопительному сезону, обратив  │          │комитетов,             │
│  │особое внимание на             │          │административных       │
│  │обеспеченность топливом        │          │ведомств, предприятий  │
│  │населения и своевременное      │          │топливно-энергетическо-│
│  │выделение средств льготной     │          │го комплекса (далее -  │
│  │категории граждан              │          │предприятия ТЭК)       │
├──┼───────────────────────────────┼──────────┼───────────────────────┤
│2 │Провести совещание             │До 1      │Минпромэнерго,         │
│  │руководителей и экспертов      │сентября  │Минсельводхозпром, МИД │
│  │водохозяйственных и            │2009 года │                       │
│  │водно-энергетических отраслей  │          │                       │
│  │Республики Казахстан,          │          │                       │
│  │Республики Таджикистан,        │          │                       │
│  │Республики Узбекистан и        │          │                       │
│  │Туркменистана с целью          │          │                       │
│  │подписания                     │          │                       │
│  │межправительственного          │          │                       │
│  │соглашения о рациональном      │          │                       │
│  │использовании                  │          │                       │
│  │водно-энергетического          │          │                       │
│  │регулирования бассейна рек     │          │                       │
│  │Нарын и Сырдарья               │          │                       │
├──┼───────────────────────────────┼──────────┼───────────────────────┤
│3 │Обеспечить накопление воды в   │          │Минпромэнерго, ОАО     │
│  │Токтогульском водохранилище:   │          │"Электрические станции"│
│  │- на начало осенне-зимнего     │На 1      │(по согласованию),     │
│  │  периода 2009/2010 года в     │октября   │облгосадминистрации,   │
│  │  объеме не менее 11,0 млрд.   │2009 года │мэрии городов Бишкек и │
│  │  куб.м;                       │          │Ош, предприятия ТЭК,   │
│  │- на конец осенне-зимнего      │На 1      │министерства,          │
│  │  периода 2009/2010 года в     │апреля    │государственные        │
│  │  объеме не менее 6,6 млрд.    │2010 года │комитеты,              │
│  │  куб.м                        │          │административные       │
│  │                               │          │ведомства              │
├──┼───────────────────────────────┼──────────┼───────────────────────┤
│4 │Обеспечить соблюдение лимита   │Ежемесячно│Минпромэнерго,         │
│  │потребления электроэнергии     │          │облгосадминистрации,   │
│  │согласно приложениям № 2-10 к  │          │мэрии городов,         │
│  │настоящему постановлению и     │          │райгосадминистрации    │
│  │приказам Минпромэнерго с       │          │айыл окмоту (по        │
│  │ежедневным контролем его       │          │согласованию), ОАО     │
│  │соблюдения в разрезе областей, │          │"Электрические станции"│
│  │городов, районов, айыл окмоту  │          │(по согласованию), ОАО │
│  │                               │          │"НЭСК" (по             │
│  │                               │          │согласованию),         │
│  │                               │          │распределительные      │
│  │                               │          │электрокомпании (по    │
│  │                               │          │согласованию),         │
│  │                               │          │министерства,          │
│  │                               │          │государственные        │
│  │                               │          │комитеты,              │
│  │                               │          │административные       │
│  │                               │          │ведомства              │
├──┼───────────────────────────────┼──────────┼───────────────────────┤
│5 │Своевременно производить       │По мере   │Минпромэнерго          │
│  │корректировку установленного   │необходи- │                       │
│  │лимита потребления             │мости     │                       │
│  │электроэнергии в разрезе       │          │                       │
│  │областей и распределительных   │          │                       │
│  │электрокомпаний в зависимости  │          │                       │
│  │от объема воды в Токтогульском │          │                       │
│  │водохранилище                  │          │                       │
├──┼───────────────────────────────┼──────────┼───────────────────────┤
│6 │При несоблюдении установленного│По мере   │Минпромэнерго, ОАО     │
│  │лимита потребления             │необходи- │"Электрические станции"│
│  │электроэнергии, дефиците       │мости     │(по согласованию), ОАО │
│  │мощности и несвоевременной     │          │"НЭСК" (по             │
│  │оплате разрешить в             │          │согласованию),         │
│  │осенне-зимний период применение│          │распределительные      │
│  │графиков ограничения           │          │электрокомпании (по    │
│  │потребителей с питающих центров│          │согласованию),         │
│  │и по графикам местной разгрузки│          │облгосадминистрации и  │
│  │в соответствии с действующими  │          │мэрии городов,         │
│  │нормативными документами       │          │райгосадминистрации,   │
│  │                               │          │айыл окмоту (по        │
│  │                               │          │согласованию)          │
├──┼───────────────────────────────┼──────────┼───────────────────────┤
│7 │Осуществлять постоянный        │Постоянно │ГИЭ при Минпромэнерго, │
│  │контроль по недопущению        │          │министерства,          │
│  │потребления бюджетными         │          │государственные        │
│  │организациями электрической    │          │комитеты,              │
│  │энергии сверх установленного   │          │административные       │
│  │для них лимита                 │          │ведомства              │
├──┼───────────────────────────────┼──────────┼───────────────────────┤
│8 │Создать рабочую группу по      │До 15 мая │Минпромэнерго,         │
│  │контролю за соблюдением лимита │2009 года │предприятия ТЭК        │
│  │потребления электроэнергии и   │          │                       │
│  │ходом подготовки к             │          │                       │
│  │осенне-зимнему периоду         │          │                       │
│  │2009/2010 года                 │          │                       │
├──┼───────────────────────────────┼──────────┼───────────────────────┤
│9 │Разработать и внести на        │До 1      │Минпромэнерго          │
│  │рассмотрение Правительства     │сентября  │                       │
│  │Кыргызской Республики          │2009 года │                       │
│  │предложения, предусматривающие │          │                       │
│  │передачу вновь устанавливаемых │          │                       │
│  │приборов учета энергии и       │          │                       │
│  │природного газа в собственность│          │                       │
│  │потребителей электрической,    │          │                       │
│  │тепловой энергии и природного  │          │                       │
│  │газа                           │          │                       │
├──┼───────────────────────────────┼──────────┼───────────────────────┤
│10│Завершить работы по организации│До 1 июля │ОАО "НЭСК" (по         │
│  │высокочастотной связи во всех  │2009 года │согласованию), РЭКи (по│
│  │структурных подразделениях     │          │согласованию), ОАО     │
│  │предприятий ТЭК в целях        │          │"Кыргызгаз" (по        │
│  │проведения селекторных         │          │согласованию), ГП      │
│  │совещаний                      │          │"Кыргызжилкоммунсоюз"  │
├──┼───────────────────────────────┼──────────┼───────────────────────┤
│11│Обеспечить своевременное       │Постоянно │Минпромэнерго, ОАО     │
│  │представление                  │          │"Электрические станции"│
│  │распределительными             │          │и ОАО "НЭСК" (по       │
│  │электрокомпаниями и крупными   │          │согласованию), РЭКи (по│
│  │промышленными предприятиями    │          │согласованию)          │
│  │суточных графиков потребления  │          │                       │
│  │мощности системному оператору  │          │                       │
│  │- ОАО "НЭСК"                   │          │                       │
├──┼───────────────────────────────┼──────────┼───────────────────────┤
│12│Провести совместную проверку   │До 1      │ГИЭ при Минпромэнерго, │
│  │укомплектования                │сентября  │министерства,          │
│  │электроприемников, не          │2009 года │государственные        │
│  │допускающих перерывов в        │          │комитеты,              │
│  │электроснабжении, автономными  │          │административные       │
│  │источниками электроснабжения в │          │ведомства,             │
│  │виде дизельных (бензиновых)    │          │облгосадминистрации и  │
│  │генераторов или аккумуляторных │          │мэрии городов Бишкек и │
│  │батарей                        │          │Ош                     │
├──┼───────────────────────────────┼──────────┼───────────────────────┤
│13│За исключением                 │Постоянно │ГИЭ при Минпромэнерго, │
│  │электрокотельных, входящих в   │          │ОАО "Электрические     │
│  │перечень согласно пункту 14    │          │станции", ОАО "НЭСК"   │
│  │настоящего плана, запретить    │          │(по согласованию), РЭКи│
│  │использование электроэнергии   │          │(по согласованию)      │
│  │на цели отопления              │          │                       │
├──┼───────────────────────────────┼──────────┼───────────────────────┤
│14│Определить и утвердить перечень│До 1      │Минпромэнерго, ОАО     │
│  │электрических котельных, работа│сентября  │"Электрические         │
│  │которых разрешается в          │2009 года │станции", ОАО "НЭСК"   │
│  │осенне-зимний период 2009-2010 │          │(по согласованию), РЭКи│
│  │года, с указанием разрешенной  │          │(по согласованию)      │
│  │мощности электрических котлов, │          │                       │
│  │режима их работы и лимита      │          │                       │
│  │потребления электроэнергии     │          │                       │
├──┼───────────────────────────────┼──────────┼───────────────────────┤
│15│Производить отключение и       │Постоянно │ГИЭ при Минпромэнерго, │
│  │аннулировать технические       │          │ОАО "Электрические     │
│  │условия у потребителей, имеющих│          │станции", ОАО "НЭСК",  │
│  │трехфазный ввод, при нарушении │          │РЭКи                   │
│  │установленного режима          │          │                       │
│  │потребления электроэнергии и   │          │                       │
│  │самовольном подключении        │          │                       │
│  │электрического отопительного   │          │                       │
│  │оборудования                   │          │                       │
├──┼───────────────────────────────┼──────────┼───────────────────────┤
│16│Осуществлять постоянный        │Постоянно │ГИЭ при Минпромэнерго, │
│  │контроль по недопущению        │          │ОАО "Электрические     │
│  │самовольного подключения       │          │станции", ОАО "НЭСК",  │
│  │потребителями электрических    │          │РЭКи                   │
│  │отопительных установок         │          │                       │
├──┼───────────────────────────────┼──────────┼───────────────────────┤
│17│Продолжить работу по переводу  │Постоянно │Министерства,          │
│  │электрических источников       │          │государственные        │
│  │теплоснабжения на использование│          │комитеты,              │
│  │альтернативных видов топлива   │          │административные       │
│  │                               │          │ведомства,             │
│  │                               │          │облгосадминистрации и  │
│  │                               │          │мэрии городов Бишкек и │
│  │                               │          │Ош, ГП                 │
│  │                               │          │"Кыргызжилкоммунсоюз", │
│  │                               │          │КП "Бишкектеплоэнерго" │
├──┼───────────────────────────────┼──────────┼───────────────────────┤
│18│При строительстве новых        │Постоянно │Госстрой               │
│  │объектов предусмотреть в       │          │                       │
│  │строительных нормах и правилах │          │                       │
│  │(СНИП) требования, обязывающие │          │                       │
│  │строителей при проектировании  │          │                       │
│  │систем отопления               │          │                       │
│  │предусматривать возможность    │          │                       │
│  │использования альтернативных   │          │                       │
│  │электрической энергии видов    │          │                       │
│  │топлива                        │          │                       │
├──┼───────────────────────────────┼──────────┼───────────────────────┤
│19│Подготовить промышленные,      │До 20     │Министерства,          │
│  │отопительные и ведомственные   │сентября  │государственные        │
│  │котельные к работе в           │2009 года │комитеты,              │
│  │осенне-зимний период 2009/2010 │          │административные       │
│  │года                           │          │ведомства,             │
│  │                               │          │облгосадминистрации,   │
│  │                               │          │мэрии городов Бишкек и │
│  │                               │          │Ош, ГП                 │
│  │                               │          │"Кыргызжилкоммунсоюз", │
│  │                               │          │КП "Бишкектеплоэнерго" │
├──┼───────────────────────────────┼──────────┼───────────────────────┤
│20│Создать рабочие комиссии,      │До 10     │ГИЭ при Минпромэнерго, │
│  │призванные осуществлять        │октября   │министерства,          │
│  │проверки готовности            │2009 года │ведомства,             │
│  │отопительных котельных и       │          │государственные        │
│  │предприятий ТЭК к отопительному│          │комитеты,              │
│  │периоду с составлением акта    │          │облгосадминистрации и  │
│  │готовности, и заслушивать их   │          │мэрии городов Бишкек и │
│  │отчеты по результатам работы   │          │Ош, предприятия ТЭК    │
├──┼───────────────────────────────┼──────────┼───────────────────────┤
│21│Осуществить пилотные проекты по│До 1      │Распределительные      │
│  │внедрению в одном из жилых     │октября   │электрокомпании        │
│  │массивов городов Бишкек,       │2009 года │                       │
│  │Чолпон-Ата, Ош, Нарын, Токмок, │          │                       │
│  │Джалал-Абад, Талас, Баткен по  │          │                       │
│  │установке электрических        │          │                       │
│  │счетчиков со СМАРТ-картой      │          │                       │
├──┼───────────────────────────────┼──────────┼───────────────────────┤
│22│Не допускать подачу            │Постоянно │Предприятия ТЭК        │
│  │электрической, тепловой энергии│          │                       │
│  │и природного газа потребителям │          │                       │
│  │при наличии дебиторской        │          │                       │
│  │задолженности                  │          │                       │
├──┼───────────────────────────────┼──────────┼───────────────────────┤
│23│Обеспечить создание            │Постоянно │Облгосадминистрации и  │
│  │дополнительных баз по          │          │мэрии городов, ГП      │
│  │реализации твердого топлива для│          │"Комур"                │
│  │населения в пунктах, не        │          │                       │
│  │охваченных в прошедший         │          │                       │
│  │отопительный период 2008-2009  │          │                       │
│  │года с предоставлением         │          │                       │
│  │транспортных услуг по его      │          │                       │
│  │доставке                       │          │                       │
├──┼───────────────────────────────┼──────────┼───────────────────────┤
│24│ГП "Комур" обеспечить          │Постоянно │Минпромэнерго, ГП      │
│  │координацию и контроль поставки│          │"Комур", ОАО           │
│  │местных углей ГП               │          │"Электрические станции"│
│  │"Кыргызжилкоммунсоюз", в объеме│          │(по согласованию), ГП  │
│  │не менее 25% от годового плана │          │"Кыргызжилкоммунсоюз"  │
│  │заготовки угля, и ОАО          │          │                       │
│  │"Электрические станции", в     │          │                       │
│  │объеме 100 тыс. тонн для ТЭЦ   │          │                       │
│  │города Бишкек, в том числе 80  │          │                       │
│  │тыс. тонн каракечинского угля и│          │                       │
│  │20 тыс. тонн ташкумырского, с  │          │                       │
│  │заключением соответствующих    │          │                       │
│  │договоров с угледобывающими    │          │                       │
│  │предприятиями                  │          │                       │
├──┼───────────────────────────────┼──────────┼───────────────────────┤
│25│Принять меры по обеспечению    │Постоянно │Минпромэнерго,         │
│  │завоза в Кыргызскую Республику │          │облгосадминистрации,   │
│  │сжиженного газа и его поставки │          │мэрии городов Бишкек и │
│  │населению                      │          │Ош                     │
├──┼───────────────────────────────┼──────────┼───────────────────────┤
│26│Ежеквартально утверждать       │Ежеквар-  │Госантимонополии       │
│  │оптовые цены на мазут и твердое│тально    │                       │
│  │топливо для местных            │          │                       │
│  │товаропроизводителей,          │          │                       │
│  │поставляющих продукцию         │          │                       │
│  │бюджетным организациям за счет │          │                       │
│  │средств республиканского и     │          │                       │
│  │местного бюджета, согласно     │          │                       │
│  │представленных расчетов        │          │                       │
├──┼───────────────────────────────┼──────────┼───────────────────────┤
│27│Обеспечить авиационной техникой│По мере   │МЧС, ОАО "НЭСК" (по    │
│  │для облета и доставки          │необходи- │согласованию)          │
│  │оборудования и специалистов при│мости     │                       │
│  │выявлении и ликвидации         │          │                       │
│  │аварийных отключений линий     │          │                       │
│  │электропередачи, проходящих в  │          │                       │
│  │недоступных для использования  │          │                       │
│  │другой техники условиях        │          │                       │
├──┼───────────────────────────────┼──────────┼───────────────────────┤
│28│Обеспечить финансирование      │По мере   │Минфин, МЧС            │
│  │аварийно-восстановительных     │необходи- │                       │
│  │ремонтных работ, проводимых    │мости     │                       │
│  │ОАО "НЭСК" и "Электрические    │          │                       │
│  │станции" по восстановлению     │          │                       │
│  │поврежденных объектов,         │          │                       │
│  │разрушенных в результате       │          │                       │
│  │стихийных бедствий (оползни,   │          │                       │
│  │сели, лавины, разливы горных   │          │                       │
│  │рек и т.д.) в пределах         │          │                       │
│  │фактических затрат из фонда    │          │                       │
│  │предупреждения и ликвидации    │          │                       │
│  │чрезвычайных ситуаций          │          │                       │
├──┼───────────────────────────────┼──────────┼───────────────────────┤
│29│Обеспечить постоянную          │Постоянно │Облгосадминистрации и  │
│  │разъяснительную работу среди   │          │мэрии городов Бишкек и │
│  │населения с привлечением       │          │Ош, министерства,      │
│  │средств массовой информации о  │          │государственные        │
│  │необходимости проводимых       │          │комитеты, предприятия  │
│  │мероприятий по успешному       │          │ТЭК                    │
│  │прохождению предстоящего       │          │                       │
│  │осенне-зимнего периода, по     │          │                       │
│  │рациональному и эффективному   │          │                       │
│  │использованию топлива и        │          │                       │
│  │энергии, а также по            │          │                       │
│  │энергосбережению и заготовке   │          │                       │
│  │топлива                        │          │                       │
├──┼───────────────────────────────┼──────────┼───────────────────────┤
│30│Оказывать содействие           │Постоянно │МВД                    │
│  │энергокомпаниям по выполнению  │          │                       │
│  │решений данного постановления, │          │                       │
│  │в части отключения             │          │                       │
│  │потребителей, использующих     │          │                       │
│  │электроэнергию на цели         │          │                       │
│  │отопления, горячего            │          │                       │
│  │водоснабжения, приготовления   │          │                       │
│  │пищи, а также по применению    │          │                       │
│  │санкций к нарушителям Правил   │          │                       │
│  │пользования электрической      │          │                       │
│  │энергии, допустивших           │          │                       │
│  │самовольное включение          │          │                       │
│  │электронагревательных приборов │          │                       │
├──┼───────────────────────────────┼──────────┼───────────────────────┤
│31│Рекомендовать ОАО "МС ЭЛЗ", ОАО│Постоянно │Минпромэнерго, ОАО "МС │
│  │"БМЗ" проводить соответствующие│          │ЭЛЗ", ОАО "БМЗ" (по    │
│  │маркетинговые и организационные│          │согласованию)          │
│  │мероприятия по налаживанию     │          │                       │
│  │сбыта энергосберегающих ламп   │          │                       │
│  │бюджетным организациям         │          │                       │
├──┼───────────────────────────────┼──────────┼───────────────────────┤
│32│Рекомендовать максимально      │Постоянно │Предприятия ТЭК,       │
│  │размещать на отечественных     │          │Госзакупок             │
│  │предприятиях заявки предприятий│          │                       │
│  │ТЭК на изготовление            │          │                       │
│  │оборудования и продукции       │          │                       │
├──┼───────────────────────────────┼──────────┼───────────────────────┤
│33│Обеспечить представление       │До 20     │Министерства,          │
│  │информации о выполнении        │числа     │ведомства,             │
│  │настоящего постановления, а    │каждого   │государственные        │
│  │также об основных              │месяца    │комитеты,              │
│  │технико-экономических          │          │облгосадминистрации и  │
│  │показателях в Министерство     │          │мэрии городов Бишкек и │
│  │промышленности, энергетики и   │          │Ош, предприятия ТЭК    │
│  │топливных ресурсов Кыргызской  │          │                       │
│  │Республики, по состоянию на 1  │          │                       │
│  │число каждого месяца           │          │                       │
└──┴───────────────────────────────┴──────────┴───────────────────────┘

Приложение № 1

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
по потерям электроэнергии на 2009 год по
ОАО "Северэлектро", ОАО "Востокэлектро",
ОАО "Ошэлектро", ОАО "Жалалабатэлектро"

┌───────────────────┬──────────┬───────────────────────────────────────
│     Показатели    │ Ед. изм. │           ОАО "Северэлектро"
│                   │          ├─────────┬─────────┬─────────┬────────┬
│                   │          │  I-кв.  │  II-кв. │ III-кв. │ IV-кв. │
│                   │          │ (факт.) │ (план.) │ (план.) │ (план.)│
├───────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼
│         1         │     2    │    3    │    4    │    5    │    6   │
├───────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼
│Поступление        │млн.кВтч  │  1333,0 │  778,8  │  697,0  │ 1292,4 │
│электроэнергии     │          │         │         │         │        │
├───────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼
│Потери             │млн.кВтч  │   425,1 │  152,5  │  111,7  │  337,9 │
│электроэнергии     │          │         │         │         │        │
├───────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼
│(*) то же в %      │     %    │  31,9%  │  19,6%  │  16,0%  │  26,1% │
├───────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼
│Технические потери │млн.кВтч  │   220,0 │   87,5  │   68,6  │  209,3 │
├───────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼
│(*) то же в %      │     %    │  16,5%  │  11,2%  │   9,8%  │  16,2% │
├───────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼
│Коммерческие потери│млн.кВтч  │   205,1 │   65,0  │   43,1  │  128,7 │
├───────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼
│(*) то же в %      │     %    │  15,4%  │   8,3%  │   6,2%  │  10,0% │
└───────────────────┴──────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┴
───────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐
           │                   ОАО "Востокэлектро"                    │
┬──────────┼──────────┬──────────┬───────────┬────────────┬───────────┤
│   2009   │   I-кв.  │  II-кв.  │  III-кв.  │   IV-кв.   │    2009   │
│ (план.)  │  (факт.) │ (план.)  │  (план.)  │  (план.)   │  (план.)  │
┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┤
│     7    │     8    │     9    │     10    │     11     │     12    │
┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┤
│  4101,2  │   413,1  │   260,2  │   225,5   │    384,4   │   1283,2  │
│          │          │          │           │            │           │
┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┤
│  1027,2  │   136,5  │    50,0  │    35,2   │     99,6   │    321,3  │
│          │          │          │           │            │           │
┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┤
│   25,0%  │   33,0%  │   19,2%  │   15,6%   │   25,9%    │    25,0%  │
┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┤
│   585,3  │    93,6  │    28,7  │    21,6   │     61,6   │    205,5  │
┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┤
│   14,3%  │   22,7%  │   11,0%  │    9,6%   │   16,0%    │    16,0%  │
┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┤
│   441,9  │    42,9  │    21,3  │    13,6   │     38,0   │    115,8  │
┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┤
│   10,8%  │   10,4%  │    8,2%  │    6,0%   │    9,9%    │     9,0%  │
┴──────────┴──────────┴──────────┴───────────┴────────────┴───────────┘
┌───────────────────┬──────────┬───────────────────────────────────────
│     Показатели    │ Ед. изм. │            ОАО "Ошэлектро"
│                   │          ├─────────┬─────────┬─────────┬────────┬
│                   │          │  I-кв.  │  II-кв. │ III-кв. │ IV-кв. │
│                   │          │ (факт.) │ (план.) │ (план.) │ (план.)│
├───────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼
│         1         │     2    │    3    │    4    │    5    │    6   │
├───────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼
│Поступление        │млн.кВтч  │  542,1  │  328,2  │  293,0  │ 527,5  │
│электроэнергии     │          │         │         │         │        │
├───────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼
│Потери             │млн.кВтч  │  167,1  │   64,2  │   47,0  │ 143,3  │
│электроэнергии     │          │         │         │         │        │
├───────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼
│(*) то же в %      │     %    │   30,8% │  19,6%  │  16,0%  │  27,2% │
├───────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼
│Технические потери │млн.кВтч  │  113,6  │   36,8  │   28,8  │  87,3  │
├───────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼
│(*) то же в %      │     %    │   20,9% │  11,2%  │   9,8%  │  16,6% │
├───────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼
│Коммерческие потери│млн.кВтч  │   53,5  │   27,4  │   18,1  │  56,0  │
├───────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼
│(*) то же в %      │     %    │    9,9% │   8,3%  │   6,2%  │  10,6% │
└───────────────────┴──────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┴
───────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐
           │                  ОАО "Жалалабатэлектро"                  │
┬──────────┼──────────┬──────────┬───────────┬────────────┬───────────┤
│   2009   │   I-кв.  │  II-кв.  │  III-кв.  │   IV-кв.   │    2009   │
│ (план.)  │  (факт.) │  (план.) │  (план.)  │   (план.)  │  (план.)  │
┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┤
│     7    │     8    │     9    │     10    │     11     │     12    │
┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┤
│  1690,8  │  386,6   │   211,9  │   199,8   │    323,2   │   1121,5  │
│          │          │          │           │            │           │
┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┤
│   421,5  │  124,1   │    41,0  │    31,8   │     83,4   │    280,3  │
│          │          │          │           │            │           │
┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┤
│   25,0%  │   32,1%  │   19,4%  │   15,9%   │   25,8%    │   25,0%   │
┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┤
│   266,5  │   77,8   │    23,6  │    19,6   │     50,5   │    171,6  │
┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┤
│   15,8%  │   20,1%  │   11,1%  │    9,8%   │   15,6%    │   15,3%   │
┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┤
│   155,0  │   46,3   │    17,5  │    12,1   │     32,9   │    108,8  │
┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┤
│    9,2%  │   12,0%  │    8,2%  │    6,1%   │   10,2%    │    9,7%   │

Руководитель Аппарата Правительства -	Н.Айтмурзаев

Приложение № 2

ЛИМИТ
потребления электрической энергии и создание
необходимого запаса топлива по Джалал-Абадской
области к осенне-зимнему периоду 2009/2010 года

Внимание! Приложение отменено в части соблюдения лимитов потребления электрической энергии в соответствии с п.1 постановления Правительства КР от 5 марта 2010 года № 127

┌─────┬─────────────────────────┬──────────┬───────────────────────────
│№ п/п│Наименование мероприятий │   Всего  │          2009 год
│     │                         │          ├───────┬───────┬──────────┬
│     │                         │          │Апрель │  Май  │   Июнь   │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│  1  │           2             │     3    │   4   │   5   │     6    │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│I    │Электрическая энергия:   │          │       │       │          │
│     │(млн.кВт.час)            │          │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│1.1  │Лимит потребления эл.    │1447,5    │ 94,2  │  86   │  83,7    │
│     │энергии по области всего:│          │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│1.1.1│в том числе лимит        │1176,2    │ 76,1  │  70   │  65,8    │
│     │потребления по РЭК       │          │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│1.1.2│в том числе лимит        │  33,8    │  2,8  │   2,8 │   2,8    │
│     │потребления по КПП       │          │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│1.1.3│Прочие (потери НЭСК, ХН) │ 237,6    │ 15,2  │  13,2 │  15      │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│1.2  │Предельная разрешенная   │          │290    │ 240   │ 240      │
│     │величина мощности по     │          │       │       │          │
│     │области (МВт)            │          │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│II   │Подготовка котельных     │ 760      │  0    │  12   │ 244      │
│     │(шт.)                    │          │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│2.1  │Промышленных, связанных с│   1      │       │       │          │
│     │теплоснабжением населения│          │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│2.2  │По учреждениям Минздрава │ 127      │       │  12   │  15      │
│     │КР                       │          │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│     │По учреждениям           │ 599      │       │       │ 225      │
│     │Минобразования КР        │          │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│2.4  │- республиканский бюджет │   2      │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│2.5  │- местный бюджет         │ 597      │       │       │ 225      │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│2.6  │По учреждениям           │  33      │       │       │   4      │
│     │Кыргызжилкоммунсоюза     │          │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│III  │Поставка и создание      │          │       │       │          │
│     │запасов топлива:         │          │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│3.1  │Населения:               │          │       │       │          │
│     ├─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│     │- уголь, (тыс. тонн)     │ 116,0    │  0,0  │   0,0 │   0,0    │
│     ├─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│     │- природный газ,         │   5,8    │  0,435│   0,34│   0,31   │
│     │  (млн.куб.м)            │          │       │       │          │
│     ├─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│     │- сжиженный газ (тонн)   │1200      │100    │ 100   │ 100      │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│3.2  │По учреждениям Минздрава │          │       │       │          │
│     │КР республиканский       │          │       │       │          │
│     │бюджет:                  │          │       │       │          │
│     ├─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│     │- газ (тыс.куб.м)        │ 439,00   │  7,00 │   6,90│   5,90   │
│     ├─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│     │- уголь (тыс.т)          │   1,748  │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│3.3  │По учреждениям           │          │       │       │          │
│     │Минобразования КР:       │          │       │       │          │
│     ├─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│     │- уголь (тыс.т)          │   0,160  │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│3.4  │По учреждениям           │          │       │       │          │
│     │образования местный      │          │       │       │          │
│     │бюджет:                  │          │       │       │          │
│     ├─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│     │- уголь (тыс.т)          │  10,5    │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│3.5  │По учреждениям МВД КР:   │          │       │       │          │
│     ├─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│     │- уголь (тыс.т)          │   0,57   │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│3.6  │Погранслужба КР:         │          │       │       │          │
│     ├─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│     │- уголь (тыс.т)          │   0,38016│       │       │   0,08016│
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│3.7  │Минюст КР (ГУИН):        │          │       │       │          │
│     ├─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│     │- уголь (тыс.т)          │   0,1    │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│3.8  │Госагентство по ПТО      │          │       │       │          │
│     │республиканский бюджет:  │          │       │       │          │
│     ├─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│     │- уголь (тыс.т)          │   0,28   │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│3.9  │Кыргызжилкоммунсоюз      │          │       │       │          │
│     │республиканский бюджет:  │          │       │       │          │
│     ├─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│     │- мазут (тыс.т)          │   3,43   │       │       │   0,34   │
│     ├─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│     │- уголь (тыс.т)          │          │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│3.10 │Кыргызжилкоммунсоюз      │          │       │       │          │
│     │местный бюджет:          │          │       │       │          │
│     ├─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│     │- мазут (тыс.т)          │          │       │       │          │
│     ├─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│     │- уголь (тыс.т)          │   0,8    │       │       │   0,08   │
└─────┴─────────────────────────┴──────────┴───────┴───────┴──────────┴
─────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐
                                                 │       2010 год     │
┬──────┬───────┬────────┬────────┬───────┬───────┼──────┬───────┬─────┤
│ Июль │Август │Сентябрь│Октябрь │Ноябрь │Декабрь│Январь│Февраль│Март │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│   7  │   8   │   9    │   10   │   11  │   12  │  13  │   14  │ 15  │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│ 83,6 │ 89,8  │ 79     │ 86,6   │122,6  │195,2  │208,2 │162,5  │156,2│
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│ 65,7 │ 71,3  │ 62,8   │ 68,7   │ 97,9  │156,6  │175,5 │135,5  │130,4│
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│  2,9 │  2,9  │  2,8   │  3,4   │  3,4  │  3,6  │  2   │  2,1  │  2,2│
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│ 15,1 │ 15,6  │ 13,4   │ 14,5   │ 21,2  │ 35    │ 30,7 │ 24,9  │ 23,6│
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│210   │240    │280     │260     │370    │450    │450   │450    │450  │
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│315   │146    │ 43     │  0     │  0    │  0    │  0   │  0    │  0  │
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │       │  1     │        │       │       │      │       │     │
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│ 31   │ 40    │ 29     │        │       │       │      │       │     │
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│277   │ 97    │        │        │       │       │      │       │     │
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │  2    │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│277   │ 95    │  0     │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│  7   │  9    │ 13     │        │       │       │      │       │     │
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│  5,0 │ 20,0  │ 25,0   │ 30,0   │ 30,0  │  6,0  │  0,0 │  0,0  │  0,0│
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│  0,31│  0,3  │  0,35  │  0,38  │  0,47 │  0,82 │ 0,865│  0,62 │  0,6│
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│100   │100    │100     │100     │100    │100    │100   │100    │100  │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│  5,10│  4,80 │  6,90  │  7,90  │ 78,90 │ 79,70 │ 81,50│ 78,40 │76,00│
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│  0,15│  0,17 │  0,212 │  0,236 │  0,62 │  0,36 │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │  0,032│  0,032 │  0,032 │  0,032│  0,032│      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │  0,8  │  2,2   │  4,2   │  3,3  │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │       │  0,1425│  0,1425│ 0,1425│ 0,1425│      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│  0,15│  0,15 │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │       │  0,025 │  0,025 │  0,025│  0,025│      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │       │  0,07  │  0,07  │  0,07 │  0,07 │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│  0,35│  0,34 │  0,34  │  0,35  │  0,34 │  0,34 │  0,86│  0,17 │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│  0,08│  0,08 │  0,08  │  0,08  │  0,08 │  0,08 │  0,2 │  0,04 │     │
┴──────┴───────┴────────┴────────┴───────┴───────┴──────┴───────┴─────┘

Руководитель Аппарата Правительства -	Н.Айтмурзаев

Приложение № 3

ЛИМИТ
потребления электрической энергии и создание
необходимого запаса топлива по Ошской области
к осенне-зимнему периоду 2009/2010 года

Внимание! Приложение отменено в части соблюдения лимитов потребления электрической энергии в соответствии с п.1 постановления Правительства КР от 5 марта 2010 года № 127

┌─────┬─────────────────────────┬──────────┬───────────────────────────
│№ п/п│Наименование мероприятий │   Всего  │          2009 год
│     │                         │          ├───────┬───────┬──────────┬
│     │                         │          │Апрель │  Май  │   Июнь   │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│  1  │           2             │     3    │   4   │   5   │     6    │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│I    │Электрическая энергия:   │          │       │       │          │
│     │(млн.кВт.час)            │          │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│1.1  │Лимит потребления эл.    │  842,7   │ 56    │ 57,5  │  47,5    │
│     │энергии по области всего:│          │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│1.1.1│в том числе лимит        │  774,1   │ 50,6  │ 49,3  │  42,4    │
│     │потребления по РЭК       │          │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│1.1.2│в том числе лимит        │   28,8   │  2,7  │  6,1  │   2,7    │
│     │потребления по КПП       │          │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│1.1.3│Прочие (потери "НЭСК",   │   39,9   │  2,7  │  2,1  │   2,5    │
│     │ХН)                      │          │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│1.2  │Предельная разрешенная   │          │160    │125    │ 100      │
│     │величина мощности по     │          │       │       │          │
│     │области (МВт)            │          │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│II   │Подготовка котельных     │  429     │       │  0    │  71      │
│     │(шт.)                    │          │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│2.2  │По учреждениям Минздрава │  197     │       │       │  20      │
│     │КР                       │          │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│2.3  │По учреждениям           │  222     │       │       │  50      │
│     │Минобразования КР        │          │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│2.4  │- республиканский бюджет │    2     │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│2.5  │- местный бюджет         │  220     │       │       │  50      │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│2.6  │По учреждениям           │   10     │       │       │   1      │
│     │Кыргызжилкоммунсоюза     │          │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│III  │Поставка и создание      │          │       │       │          │
│     │запасов топлива:         │          │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│3.1  │Населения:               │          │       │       │          │
│     ├─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│     │- уголь, (тыс. тонн)     │  125,9   │       │       │          │
│     ├─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│     │- природный газ          │ 1040     │100    │ 90    │  70      │
│     │(тыс.куб.м)              │          │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│3.2  │По учреждениям Минздрава │          │       │       │          │
│     │КР:                      │          │       │       │          │
│     ├─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│     │- уголь (тыс.т)          │    3,1   │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│3.3  │По учреждениям           │          │       │       │          │
│     │образования местный      │          │       │       │          │
│     │бюджет:                  │          │       │       │          │
│     ├─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│     │- уголь (тыс.т)          │   17,206 │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│3.4  │По учреждениям МВД КР    │          │       │       │          │
│     │республиканский бюджет:  │          │       │       │          │
│     ├─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│     │- уголь (тыс.т)          │    0,797 │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│3.5  │По учреждениям Минобороны│          │       │       │          │
│     │республиканский бюджет:  │          │       │       │          │
│     ├─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│     │- уголь (тыс.т)          │    0,473 │  0,061│  0,016│   0,006  │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│3.6  │Погранслужба КР          │          │       │       │          │
│     │республиканский бюджет:  │          │       │       │          │
│     ├─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│     │- уголь (тыс.т)          │    1,5363│       │       │   0,33634│
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│3.7  │Минюст КР (ГУИН):        │          │       │       │          │
│     ├─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│     │- уголь (тыс.т)          │    0,09  │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│3.8  │Госагентство по ПТО      │          │       │       │          │
│     │республиканский бюджет:  │          │       │       │          │
│     ├─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│     │- уголь (тыс.т)          │    0,702 │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│3.9  │Кыргызжилкоммунсоюз      │          │       │       │          │
│     │республиканский бюджет:  │          │       │       │          │
│     ├─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│     │- уголь (тыс.т)          │    1,59  │       │       │   0,16   │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│3.10 │Кыргызжилкоммунсоюз      │          │       │       │          │
│     │местный бюджет:          │          │       │       │          │
│     ├─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│     │- уголь (тыс.т)          │    0,75  │       │       │   0,08   │
└─────┴─────────────────────────┴──────────┴───────┴───────┴──────────┴
─────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐
                                                 │       2010 год     │
┬──────┬───────┬────────┬────────┬───────┬───────┼──────┬───────┬─────┤
│ Июль │Август │Сентябрь│Октябрь │Ноябрь │Декабрь│Январь│Февраль│Март │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│   7  │   8   │   9    │   10   │   11  │   12  │  13  │   14  │  15 │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│ 47,4 │ 48,1  │ 49,4   │ 60,1   │ 75,1  │102    │115   │ 91,6  │ 93  │
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│ 42,5 │ 43,2  │ 44,3   │ 53,9   │ 68    │ 95,3  │110,2 │ 87,6  │ 86,8│
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│  2,7 │  2,7  │  2,7   │  2,8   │  2,8  │  1,6  │  0,2 │  0,1  │  1,9│
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│  2,2 │  2,3  │  2,4   │  3,4   │  4,4  │  5,1  │  4,7 │  3,9  │  4,3│
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│100   │100    │110     │200     │210    │210    │210   │210    │210  │
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│132   │105    │ 86     │ 35     │       │       │      │       │     │
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│ 30   │ 50    │ 62     │ 35     │       │       │      │       │     │
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│100   │ 52    │ 20     │        │       │       │      │       │     │
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │  2    │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│100   │ 50    │ 20     │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│  2   │  3    │  4     │        │       │       │      │       │     │
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│ 24   │ 24    │ 24     │ 30,9   │ 23    │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│ 60   │ 60    │ 70     │ 80     │ 90    │100    │120   │110    │ 90  │
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│  0,3 │  0,5  │  0,8   │  0,6   │  0,8  │  0,1  │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│  1,55│  2,95 │  2,95  │  3,95  │  4,818│  0,988│      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │       │  0,199 │  0,199 │  0,199│  0,199│      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│ 0,002│  0,002│  0,005 │  0,008 │  0,032│  0,109│ 0,129│  0,103│     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│  0,4 │  0,4  │  0,4   │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │       │  0,02  │  0,02  │  0,02 │  0,03 │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │       │  0,1775│  0,1775│ 0,1775│ 0,1775│      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│  0,16│  0,16 │  0,16  │   0,16 │  0,15 │  0,16 │  0,4 │  0,09 │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│  0,07│  0,08 │  0,07  │   0,08 │  0,07 │  0,08 │  0,18│  0,04 │     │
┴──────┴───────┴────────┴────────┴───────┴───────┴──────┴───────┴─────┘

Руководитель Аппарата Правительства -	Н.Айтмурзаев

Приложение № 4

            ЛИМИТ
потребления электрической энергии и создание
необходимого запаса топлива мэрии города Ош
к осенне-зимнему периоду 2009/2010 года

Внимание! Приложение отменено в части соблюдения лимитов потребления электрической энергии в соответствии с п.1 постановления Правительства КР от 5 марта 2010 года № 127

┌─────┬─────────────────────────┬──────────┬───────────────────────────
│№ п/п│Наименование мероприятий │   Всего  │          2009 год
│     │                         │          ├───────┬───────┬──────────┬
│     │                         │          │Апрель │  Май  │   Июнь   │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│  1  │           2             │     3    │   4   │   5   │     6    │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│I    │Электрическая энергия:   │          │       │       │          │
│     │(млн.кВт.час)            │          │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│1.1  │Лимит потребления эл.    │  592,5   │ 35,8  │ 33,6  │  30,6    │
│     │энергии по области всего:│          │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│1.1.1│в том числе лимит        │  563,6   │ 34    │ 32,2  │  28,9    │
│     │потребления по РЭК       │          │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│1.1.2│в том числе лимит        │    0     │  0    │  0    │   0      │
│     │потребления по КПП       │          │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│1.1.3│Прочие (потери "НЭСК",   │   28,9   │  1,8  │  1,4  │   1,7    │
│     │ХН)                      │          │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│1.2  │Предельная разрешенная   │          │100    │ 80    │  70      │
│     │величина мощности по     │          │       │       │          │
│     │городу (МВт)             │          │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│II   │Подготовка котельных     │   45     │       │       │   5      │
│     │(шт.)                    │          │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│2.6  │По учреждениям           │   45     │       │       │   5      │
│     │Кыргызжилкоммунсоюза     │          │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│III  │Поставка и создание      │          │       │       │          │
│     │запасов топлива:         │          │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│3.1  │Населения:               │          │       │       │          │
│     ├─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│     │- уголь, (тыс. тонн)     │   16,0   │       │       │   1,0    │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│3.2  │По учреждениям           │          │       │       │          │
│     │Минобразования КР:       │          │       │       │          │
│     ├─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│     │- уголь (тыс.т)          │    0,13  │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│3.3  │По учреждениям           │          │       │       │          │
│     │образования местный      │          │       │       │          │
│     │бюджет:                  │          │       │       │          │
│     ├─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│     │- уголь (тыс.т)          │    0,53  │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│3.4  │По учреждениям МВД КР:   │          │       │       │          │
│     ├─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│     │- уголь (тыс.т)          │    0,1   │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│3.5  │По учреждениям           │          │       │       │          │
│     │Минобороны               │          │       │       │          │
│     │республиканский бюджет:  │          │       │       │          │
│     ├─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│     │- уголь (тыс.т)          │    2,21  │  0,079│  0,08 │   0,079  │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│3.6  │Погранслужба КР          │          │       │       │          │
│     │республиканский бюджет:  │          │       │       │          │
│     ├─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│     │- уголь (тыс.т)          │    0,3002│       │       │   0,0502 │
│     ├─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│     │- мазут (тыс.т)          │    0,6   │       │       │   0,2    │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│3.7  │Кыргызжилкоммунсоюз      │          │       │       │          │
│     │республиканский бюджет:  │          │       │       │          │
│     ├─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│     │- мазут (тыс.т)          │    2,1   │       │       │   0,21   │
│     ├─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│     │- уголь (тыс.т)          │          │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│3.8  │Кыргызжилкоммунсоюз      │          │       │       │          │
│     │местный бюджет:          │          │       │       │          │
│     ├─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│     │- мазут (тыс.т)          │          │       │       │          │
│     ├─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│     │- уголь (тыс.т)          │    2,8   │       │       │   0,28   │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│3.9  │ТЭЦ г.Ош:                │          │       │       │          │
│     ├─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│     │- мазут импортный (тыс.т)│   25     │  2,6  │  2,7  │   2,7    │
│     ├─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│     │- газ (млн.куб.м)        │    1,20  │  0,15 │  0,15 │   0,15   │
└─────┴─────────────────────────┴──────────┴───────┴───────┴──────────┴
─────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐
                                                 │       2010 год     │
┬──────┬───────┬────────┬────────┬───────┬───────┼──────┬───────┬─────┤
│ Июль │Август │Сентябрь│Октябрь │Ноябрь │Декабрь│Январь│Февраль│Март │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│   7  │   8   │   9    │   10   │   11  │   12  │  13  │   14  │  15 │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│29,1  │29,1   │  31    │  39,3  │ 53,6  │ 81,6  │ 90,6 │ 70,2  │ 67,9│
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│27,7  │27,7   │  29,4  │  37    │ 50,4  │ 77,5  │ 86,9 │ 67,2  │ 64,7│
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│ 0    │ 0     │   0    │   0    │  0    │  0    │  0   │  0    │  0  │
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│ 1,4  │ 1,4   │   1,6  │   2,3  │  3,2  │  4,1  │  3,7 │  3    │  3,2│
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│70    │70     │  80    │ 120    │130    │140    │140   │140    │140  │
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│ 8    │15     │  17    │        │       │       │      │       │     │
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│ 8    │15     │  17    │        │       │       │      │       │     │
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│ 2,0  │ 3,0   │   3,0  │   3,0  │  4,0  │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │ 0,010 │   0,030│   0,040│  0,025│  0,025│      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │       │   0,2  │   0,2  │   0,13│       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │       │   0,025│   0,025│  0,025│  0,025│      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│ 0,075│ 0,077 │   0,079│   0,08 │  0,352│  0,41 │ 0,471│  0,428│     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│ 0,125│ 0,125 │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│ 0,2  │ 0,2   │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│ 0,21 │ 0,21  │   0,21 │   0,21 │  0,21 │  0,21 │  0,53│  0,1  │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│ 0,28 │ 0,28  │   0,28 │   0,28 │  0,28 │  0,28 │  0,70│  0,14 │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│ 1,8  │ 1,8   │   1,7  │   2,7  │  2,6  │  1,6  │  1,6 │  1,6  │  1,6│
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│ 0,15 │ 0,15  │   0,15 │   0,15 │  0,05 │  0,00 │  0,00│  0,00 │ 0,10│
┴──────┴───────┴────────┴────────┴───────┴───────┴──────┴───────┴─────┘

Руководитель Аппарата Правительства -	Н.Айтмурзаев

Приложение № 5

ЛИМИТ
потребления электрической энергии и создание
необходимого запаса топлива по Баткенской
области к осенне-зимнему периоду 2009/2010 года

Внимание! Приложение отменено в части соблюдения лимитов потребления электрической энергии в соответствии с п.1 постановления Правительства КР от 5 марта 2010 года № 127

┌─────┬─────────────────────────┬──────────┬───────────────────────────
│№ п/п│Наименование мероприятий │   Всего  │          2009 год
│     │                         │          ├───────┬───────┬──────────┬
│     │                         │          │Апрель │  Май  │   Июнь   │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│  1  │           2             │     3    │   4   │   5   │     6    │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│I    │Электрическая энергия:   │          │       │       │          │
│     │(млн.кВт.час)            │          │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│1.1  │Лимит потребления эл.    │ 614,3    │ 46,4  │  39,3 │  38,5    │
│     │энергии по области всего:│          │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│1.1.1│в том числе лимит        │ 499,9    │ 33,6  │  30,5 │  26,7    │
│     │потребления по РЭК       │          │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│1.1.2│в том числе лимит        │  88,6    │ 11,0  │   7,5 │  10,2    │
│     │потребления по КПП       │          │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│1.1.3│Прочие (потери "НЭСК",   │  25,8    │  1,8  │   1,3 │   1,5    │
│     │ХН)                      │          │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│1.2  │Предельная разрешенная   │          │108    │  90   │  80      │
│     │величина мощности по     │          │       │       │          │
│     │области (МВт)            │          │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│II   │Подготовка котельных     │ 321      │       │  50   │  50      │
│     │(шт.)                    │          │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│2.1  │Промышленных, связанных  │   1      │       │       │          │
│     │с теплоснабжением        │          │       │       │          │
│     │населения                │          │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│2.2  │По учреждениям Минздрава │ 207      │       │  50   │  50      │
│     │КР                       │          │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│2.3  │По учреждениям           │ 113      │       │       │          │
│     │Минобразования КР        │          │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│2.4  │- республиканский бюджет │   3      │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│2.5  │- местный бюджет         │ 110      │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│III  │Поставка и создание      │          │       │       │          │
│     │запасов топлива:         │          │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│3.1  │Населения:               │          │       │       │          │
│     ├─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│     │- уголь, (тыс. тонн)     │  44,9    │       │       │   2,0    │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│3.2  │По учреждениям Минздрава │          │       │       │          │
│     │КР:                      │          │       │       │          │
│     ├─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│     │- уголь (тыс.т)          │   1,8    │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│3.3  │По учреждениям           │          │       │       │          │
│     │Минобразования КР:       │          │       │       │          │
│     ├─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│     │- уголь (тыс.т)          │   0,325  │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│3.4  │По учреждениям           │          │       │       │          │
│     │образования местный      │          │       │       │          │
│     │бюджет:                  │          │       │       │          │
│     ├─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│     │- уголь (тыс.т)          │  11,6    │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│3.5  │По учреждениям МВД КР:   │          │       │       │          │
│     ├─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│     │- уголь (тыс.т)          │   0,315  │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│3.5  │По учреждениям           │          │       │       │          │
│     │Минобороны:              │          │       │       │          │
│     ├─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│     │- уголь (тыс.т)          │   0,042  │  0,003│       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│3.6  │Погранслужба КР:         │          │       │       │          │
│     ├─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│     │- уголь (тыс.т)          │   0,89148│       │       │   0,14148│
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│3.7  │Минсоцтруд               │          │       │       │          │
│     │республиканский бюджет:  │          │       │       │          │
│     ├─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│     │- уголь (тыс.т)          │   0,3151 │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│3.8  │Госагентство по ПТО      │          │       │       │          │
│     │республиканский бюджет:  │          │       │       │          │
│     ├─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│     │- уголь (тыс.т)          │   0,5967 │       │       │          │
└─────┴─────────────────────────┴──────────┴───────┴───────┴──────────┴
─────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐
                                                 │       2010 год     │
┬──────┬───────┬────────┬────────┬───────┬───────┼──────┬───────┬─────┤
│ Июль │Август │Сентябрь│Октябрь │Ноябрь │Декабрь│Январь│Февраль│Март │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│   7  │   8   │   9    │   10   │   11  │   12  │  13  │   14  │  15 │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│ 37,5 │ 37,9  │ 37,1   │ 46,2   │ 54,0  │ 72,5  │ 78,1 │ 62,8  │ 63,8│
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│ 25,8 │ 26,1  │ 26,3   │ 35,6   │ 45,7  │ 64,1  │ 71,5 │ 57,1  │ 56,9│
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│ 10,4 │ 10,4  │  9,3   │  8,4   │  5,4  │  5,0  │  3,6 │  3,2  │  4,1│
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│  1,3 │  1,4  │  1,4   │  2,2   │  2,9  │  3,4  │  3,0 │  2,5  │  2,8│
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│ 80   │ 80    │ 80     │140     │140    │160    │160   │160    │150  │
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│ 90   │ 89    │ 34     │  8     │       │       │      │       │     │
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │  1    │        │        │       │       │      │       │     │
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│ 50   │ 50    │  4     │  3     │       │       │      │       │     │
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│ 40   │ 38    │ 30     │  5     │       │       │      │       │     │
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │  3    │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│ 40   │ 35    │ 30     │  5     │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│  2,0 │  2,0  │  3,0   │  4,0   │  8,0  │ 12,0  │ 10,0 │  1,9  │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│  0,1 │  0,3  │  0,3   │  0,5   │  0,5  │  0,1  │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │  0,065│  0,065 │  0,065 │  0,065│  0,065│      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│  0,8 │  1,2  │  3,2   │  4     │  2,4  │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │       │  0,079 │  0,079 │  0,079│  0,079│      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │       │        │  0,003 │  0,007│  0,009│ 0,011│  0,009│     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│  0,25│  0,25 │  0,25  │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │       │        │        │  0,053│  0,083│ 0,090│  0,068│0,021│
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │       │  0,1492│  0,1492│ 0,1492│ 0,1492│      │       │     │
┴──────┴───────┴────────┴────────┴───────┴───────┴──────┴───────┴─────┘

Руководитель Аппарата Правительства -	Н.Айтмурзаев

Приложение № 6

ЛИМИТ
потребления электрической энергии и создание
необходимого запаса топлива по Чуйской области
к осенне-зимнему периоду 2009/2010 года

Внимание! Приложение отменено в части соблюдения лимитов потребления электрической энергии в соответствии с п.1 постановления Правительства КР от 5 марта 2010 года № 127

┌─────┬─────────────────────────┬──────────┬───────────────────────────
│№ п/п│Наименование мероприятий │   Всего  │          2009 год
│     │                         │          ├───────┬───────┬──────────┬
│     │                         │          │Апрель │  Май  │   Июнь   │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│  1  │           2             │     3    │   4   │   5   │     6    │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│I    │Электрическая энергия:   │          │       │       │          │
│     │(млн.кВт.час)            │          │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│1.1  │Лимит потребления эл.    │ 2552,8   │168,8  │141,9  │  132,1   │
│     │энергии по области всего:│          │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│1.1.1│в том числе лимит        │ 2012,5   │131,2  │108    │   96     │
│     │потребления по РЭК       │          │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│1.1.2│в том числе лимит        │  225,6   │ 21,1  │ 19,9  │   21,1   │
│     │потребления по КПП       │          │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│1.1.3│Прочие (потери "НЭСК",   │  314,8   │ 16,5  │ 13,9  │   15     │
│     │ХН)                      │          │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│1.2  │Предельная разрешенная   │          │423    │330    │  285     │
│     │величина мощности по     │          │       │       │          │
│     │области (МВт)            │          │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│II   │Подготовка котельных     │  576     │       │ 30    │   95     │
│     │(шт.)                    │          │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│2.1  │Промышленных, связанных с│    5     │       │       │          │
│     │теплоснабжением населения│          │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│2.2  │По учреждениям Минздрава │  172     │       │ 30    │   40     │
│     │КР                       │          │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│2.3  │По учреждениям           │  354     │       │       │   50     │
│     │образования КР           │          │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│2.4  │- республиканский бюджет │    5     │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│2.5  │- местный бюджет         │  349     │       │       │   50     │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│2.6  │По учреждениям           │   45     │       │       │    5     │
│     │Кыргызжилкоммунсоюза     │          │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│III  │Поставка и создание      │          │       │       │          │
│     │запасов топлива:         │          │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│3.1  │Населения:               │          │       │       │          │
│     ├─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│     │- уголь, (тыс. тонн)     │  220,8   │  0,3  │  0,2  │    0,1   │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│3.2  │По учреждениям Минздрава │          │       │       │          │
│     │КР:                      │          │       │       │          │
│     ├─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│     │- уголь (тыс.т)          │    2     │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│3.3  │По учреждениям           │          │       │       │          │
│     │Минобразования КР:       │          │       │       │          │
│     ├─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│     │- уголь (тыс.т)          │    2,265 │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│3.4  │По учреждениям           │          │       │       │          │
│     │образования местный      │          │       │       │          │
│     │бюджет:                  │          │       │       │          │
│     ├─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│     │- уголь (тыс.т)          │   18,52  │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│3.5  │По учреждениям МВД КР:   │          │       │       │          │
│     ├─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│     │- уголь (тыс.т)          │    0,51  │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│3.6  │По учреждениям Минобороны│          │       │       │          │
│     │КР:                      │          │       │       │          │
│     ├─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│     │ - уголь (тыс.т)         │    2,953 │  0,034│  0,025│    0,026 │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│3.7  │Пограничная служба КР:   │          │       │       │          │
│     ├─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│     │- уголь (тыс.т)          │    0,48  │       │       │    0,16  │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│3.8  │Минюст КР (ГУИН):        │          │       │       │          │
│     ├─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│     │- уголь (тыс.т)          │    3,594 │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│3.9  │Минсоцтруд               │          │       │       │          │
│     │республиканский бюджет:  │          │       │       │          │
│     ├─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│     │- уголь (тыс.т)          │    2,383 │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│3.10 │Кыргызжилкоммунсоюз      │          │       │       │          │
│     │республиканский бюджет:  │          │       │       │          │
│     ├─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│     │- мазут (тыс.т)          │   12,29  │       │       │    1,23  │
│     ├─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│     │- уголь (тыс.т)          │   36,84  │       │       │    3,68  │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│3.11 │Кыргызжилкоммунсоюз      │          │       │       │          │
│     │местный бюджет:          │          │       │       │          │
│     ├─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│     │- мазут (тыс.т)          │    2,31  │       │       │    0,23  │
│     ├─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│     │- уголь (тыс.т)          │    6,63  │       │       │    0,66  │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│3.12 │Госагентство по ПТО      │          │       │       │          │
│     │республиканский бюджет:  │          │       │       │          │
│     ├─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│     │- уголь (тыс.т)          │    0,12  │       │       │          │
└─────┴─────────────────────────┴──────────┴───────┴───────┴──────────┴
─────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐
                                                 │       2010 год     │
┬──────┬───────┬────────┬────────┬───────┬───────┼──────┬───────┬─────┤
│ Июль │Август │Сентябрь│Октябрь │Ноябрь │Декабрь│Январь│Февраль│Март │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│   7  │   8   │   9    │   10   │   11  │   12  │  13  │   14  │  15 │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│133,5 │134,9  │ 139,6  │ 195,2  │246,3  │335,7  │358,8 │283    │283,1│
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│ 95   │ 98    │ 103    │ 156,1  │198,9  │263,8  │293,9 │230,3  │238,3│
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│ 23,6 │ 23,9  │  22,9  │  18,2  │ 20,1  │ 26,5  │ 11   │  6,8  │ 10,5│
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│ 14,9 │ 12,9  │  13,7  │  20,9  │ 27,4  │ 45,4  │ 54   │ 45,9  │ 34,3│
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│300   │300    │ 335    │ 510    │550    │580    │580   │580    │560  │
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│211   │209    │  31    │        │       │       │      │       │     │
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│  1   │  2    │   2    │        │       │       │      │       │     │
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│ 50   │ 40    │  12    │        │       │       │      │       │     │
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│152   │152    │   0    │        │       │       │      │       │     │
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│  2   │  3    │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│150   │149    │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│  8   │ 15    │  17    │        │       │       │      │       │     │
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│  0,1 │  0,2  │   0,3  │  30,1  │ 45,1  │ 47,2  │ 48,1 │ 43,2  │  5,7│
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │  0,3  │   0,3  │   0,4  │  0,5  │  0,5  │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │  0,453│   0,453│   0,453│  0,453│  0,453│      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │       │   1,52 │   2,48 │  3,32 │  3,55 │  3,55│  3,25 │ 0,85│
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │       │   0,128│   0,128│  0,128│  0,128│      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│ 0,026│  0,028│   0,03 │   0,044│  0,5  │  0,72 │  0,8 │  0,72 │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│  0,16│  0,16 │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │       │   0,899│   0,899│  0,899│  0,899│      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │       │        │   0,048│  0,491│  0,542│ 0,543│  0,542│0,218│
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│  1,23│  1,23 │   1,23 │   1,23 │  1,22 │  1,23 │  3,08│  0,61 │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│  3,68│  3,68 │   3,68 │   3,68 │  3,69 │  3,7  │  9,21│  1,84 │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│  0,23│  0,23 │   0,23 │   0,24 │  0,23 │  0,23 │  0,57│  0,12 │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│  0,67│  0,66 │   0,66 │   0,67 │  0,66 │  0,66 │  1,66│  0,33 │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │       │   0,03 │   0,03 │  0,03 │  0,03 │      │       │     │
┴──────┴───────┴────────┴────────┴───────┴───────┴──────┴───────┴─────┘
Руководитель Аппарата Правительства -	Н.Айтмурзаев

Приложение № 7

ЛИМИТ
потребления электрической энергии и создание
необходимого запаса топлива по Таласской области
к осенне-зимнему периоду 2009/2010 года

Внимание! Приложение отменено в части соблюдения лимитов потребления электрической энергии в соответствии с п.1 постановления Правительства КР от 5 марта 2010 года № 127

┌─────┬─────────────────────────┬──────────┬───────────────────────────
│№ п/п│Наименование мероприятий │   Всего  │          2009 год
│     │                         │          ├───────┬───────┬──────────┬
│     │                         │          │Апрель │  Май  │   Июнь   │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│  1  │           2             │     3    │   4   │   5   │     6    │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│I    │Электрическая энергия:   │          │       │       │          │
│     │(млн.кВт.час)            │          │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│1.1  │Лимит потребления эл.    │  357,3   │  21,3 │  18,8 │   14,4   │
│     │энергии по области всего:│          │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│1.1.1│в том числе лимит        │  331,3   │  19,5 │  17   │   13     │
│     │потребления по РЭК       │          │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│1.1.2│в том числе лимит        │    1,7   │   0   │   0,4 │    0,3   │
│     │потребления по КПП       │          │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│1.1.3│Прочие (потери "НЭСК",   │   24,4   │   1,8 │   1,5 │    1,1   │
│     │ХН)                      │          │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│1.2  │Предельная разрешенная   │          │  63   │  40   │   30     │
│     │величина мощности по     │          │       │       │          │
│     │области (МВт)            │          │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│II   │Подготовка котельных     │  219     │       │   5   │   45     │
│     │(шт.)                    │          │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│2.2  │По учреждениям Минздрава │   72     │       │   5   │   10     │
│     │КР                       │          │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│2.3  │По учреждениям           │  140     │       │       │   34     │
│     │Минобразования КР        │          │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│2.4  │- республиканский бюджет │    1     │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│2.5  │- местный бюджет         │  139     │       │       │   34     │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│2.6  │По учреждениям           │    7     │       │       │    1     │
│     │Кыргызжилкоммунсоюза     │          │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│III  │Поставка и создание      │          │       │       │          │
│     │запасов топлива:         │          │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│3.1  │Населения:               │          │       │       │          │
│     ├─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│     │- уголь, (тыс. тонн)     │   41,5   │       │       │    7,0   │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│3.2  │По учреждениям Минздрава │          │       │       │          │
│     │КР:                      │          │       │       │          │
│     ├─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│     │- уголь (тыс.т)          │    0,5   │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│3.3  │По учреждениям           │          │       │       │          │
│     │Минобразования КР:       │          │       │       │          │
│     ├─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│     │- уголь (тыс.т)          │    0,45  │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│3.4  │По учреждениям           │          │       │       │          │
│     │образования местный      │          │       │       │          │
│     │бюджет:                  │          │       │       │          │
│     ├─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│     │- уголь (тыс.т)          │    2,048 │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│3.5  │По учреждениям МВД КР:   │          │       │       │          │
│     ├─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│     │- уголь (тыс.т)          │    0,468 │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│3.6  │Пограничная служба КР:   │          │       │       │          │
│     ├─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│     │- уголь (тыс.т)          │    0,35  │       │       │    0,1   │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│3.7  │Минюст КР (ГУИН):        │          │       │       │          │
│     ├─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│     │- уголь (тыс.т)          │    0,04  │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│3.8  │Минсоцтруд               │          │       │       │          │
│     │республиканский бюджет:  │          │       │       │          │
│     ├─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│     │- уголь (тыс.т)          │    0,0212│       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│3.9  │Госагентство по ПТО      │          │       │       │          │
│     │республиканский бюджет:  │          │       │       │          │
│     ├─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│     │- уголь (тыс.т)          │    0,09  │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│3.10 │Кыргызжилкоммунсоюз      │          │       │       │          │
│     │республиканский бюджет:  │          │       │       │          │
│     ├─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│     │- мазут (тыс.т)          │    1,5   │       │       │    0,15  │
│     ├─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│     │- уголь (тыс.т)          │    1,9   │       │       │    0,19  │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│3.11 │Кыргызжилкоммунсоюз      │          │       │       │          │
│     │местный бюджет:          │          │       │       │          │
│     ├─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│     │- мазут (тыс.т)          │    0,1   │       │       │    0,01  │
│     ├─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│     │- уголь (тыс.т)          │    0,3   │       │       │    0,03  │
└─────┴─────────────────────────┴──────────┴───────┴───────┴──────────┴
─────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐
                                                 │       2010 год     │
┬──────┬───────┬────────┬────────┬───────┬───────┼──────┬───────┬─────┤
│ Июль │Август │Сентябрь│Октябрь │Ноябрь │Декабрь│Январь│Февраль│Март │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│   7  │   8   │   9    │   10   │   11  │   12  │  13  │   14  │  15 │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│13,7  │ 14,8  │ 17,2   │ 27     │35,6   │ 53,9  │ 55,4 │ 42,6  │ 42,6│
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│12    │ 13    │ 15     │ 24,6   │33,1   │ 50    │ 52,9 │ 40,6  │ 40,6│
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│ 0    │  0,1  │  0,6   │  0,3   │ 0     │  0    │  0   │  0    │  0  │
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│ 1,7  │  1,7  │  1,6   │  2     │ 2,5   │  3,9  │  2,5 │  2    │  2  │
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│35    │ 40    │ 45     │ 80     │90     │110    │110   │110    │100  │
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│60    │ 59    │ 50     │        │       │       │      │       │     │
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│25    │ 22    │ 10     │        │       │       │      │       │     │
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│34    │ 35    │ 37     │        │       │       │      │       │     │
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │  1    │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│34    │ 34    │ 37     │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│ 1    │  2    │  3     │        │       │       │      │       │     │
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│ 8,0  │ 10,0  │  8,5   │  8,0   │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│ 0,02 │  0,08 │  0,1   │  0,2   │ 0,1   │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │  0,075│  0,075 │  0,075 │ 0,075 │  0,075│ 0,075│       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│ 0,41 │  0,47 │  0,47  │  0,47  │ 0,228 │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │       │  0,117 │  0,117 │ 0,117 │  0,117│      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│ 0,125│  0,125│        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │       │  0,01  │  0,01  │ 0,01  │  0,01 │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │       │        │        │ 0,004 │  0,004│0,0052│  0,004│0,004│
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │       │  0,0225│  0,0225│ 0,0225│ 0,0225│      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│ 0,15 │  0,15 │  0,15  │  0,15  │ 0,15  │  0,15 │  0,38│  0,07 │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│ 0,19 │  0,19 │  0,19  │  0,19  │ 0,19  │  0,19 │  0,48│  0,09 │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│ 0,01 │  0,01 │  0,01  │  0,01  │ 0,01  │  0,01 │  0,03│       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│ 0,03 │  0,03 │  0,03  │  0,03  │ 0,03  │  0,03 │  0,08│  0,01 │     │
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Приложение № 8

ЛИМИТ
потребления электрической энергии и создание
необходимого запаса топлива мэрии города Бишкек
к осенне-зимнему периоду 2009/2010 года

Внимание! Приложение отменено в части соблюдения лимитов потребления электрической энергии в соответствии с п.1 постановления Правительства КР от 5 марта 2010 года № 127

┌─────┬─────────────────────────┬──────────┬───────────────────────────
│№ п/п│Наименование мероприятий │   Всего  │          2009 год
│     │                         │          ├───────┬───────┬──────────┬
│     │                         │          │Апрель │  Май  │   Июнь   │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│  1  │           2             │     3    │   4   │   5   │     6    │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│I    │Электрическая энергия:   │          │       │       │          │
│     │(млн.кВт.час)            │          │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│1.1  │Лимит потребления эл.    │ 2095,3   │158,2  │136,3  │ 128,8    │
│     │энергии по городу всего: │          │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│1.1.1│в том числе лимит        │ 1936,5   │148,1  │127    │ 119      │
│     │потребления по РЭК       │          │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│1.1.2│в том числе лимит        │  115     │  8,6  │  8,1  │   8,7    │
│     │потребления по КПП       │          │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│1.1.3│Прочие (потери "НЭСК",   │   43,9   │  1,5  │  1,3  │   1,2    │
│     │ХН)                      │          │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│1.2  │Предельная разрешенная   │          │360    │290    │ 230      │
│     │величина мощности по     │          │       │       │          │
│     │области (МВт)            │          │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│II   │Подготовка котельных     │   97     │  0    │ 14    │  22      │
│     │(шт.)                    │          │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│2.1  │Промышленных, связанных с│    5     │       │       │          │
│     │теплоснабжением населения│          │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│2.2  │По учреждениям Минздрава │          │       │       │          │
│     │КР                       │          │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│2.3  │- местный бюджет         │   32     │       │  5    │   7      │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│2.4  │По учреждениям КП        │   60     │       │  9    │  15      │
│     │"Бишкектеплокоммунэнерго"│          │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│III  │Поставка и создание      │          │       │       │          │
│     │запасов топлива:         │          │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│3.1  │Населения:               │          │       │       │          │
│     ├─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│     │- уголь, (тыс. тонн)     │  130     │       │       │   1      │
│     ├─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│     │- природный газ (млн.    │   90,06  │  4,40 │  3,52 │   3,52   │
│     │  куб.м)                 │          │       │       │          │
│     ├─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│     │- сжиженный газ (тонн)   │ 1850     │150    │150    │ 150      │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│3.3  │По учреждениям Минздрава │          │       │       │          │
│     │местный бюджет:          │          │       │       │          │
│     ├─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│     │- уголь (тыс.т) печное   │    0,09  │       │       │          │
│     │  отопление              │          │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│3.4  │По учреждениям           │          │       │       │          │
│     │образования местный      │          │       │       │          │
│     │бюджет:                  │          │       │       │          │
│     ├─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│     │- уголь (тыс.т) печное   │    0,095 │       │       │          │
│     │  отопление              │          │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│3.5  │По учреждениям МВД КР:   │          │       │       │          │
│     ├─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│     │- уголь (тыс.т)          │    0,352 │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│3.6  │По учреждениям           │          │       │       │          │
│     │Минобороны:              │          │       │       │          │
│     ├─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│     │- уголь (тыс.т)          │    0,325 │  0,003│  0,003│   0,003  │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│3.7  │Пограничная служба КР:   │          │       │       │          │
│     ├─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│     │- уголь (тыс.т)          │    0,06  │       │       │   0,03   │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│3.8  │Минюст КР (ГУИН):        │          │       │       │          │
│     ├─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│     │- уголь (тыс.т)          │    0,1   │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│3.9  │КП                       │          │       │       │          │
│     │"Бишкектеплокоммунэнерго"│          │       │       │          │
│     │респуб. бюджет:          │          │       │       │          │
│     ├─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│     │- уголь (тыс.т)          │    2,7   │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│3.10 │КП                       │          │       │       │          │
│     │"Бишкектеплокоммунэнерго"│          │       │       │          │
│     │местный бюджет:          │          │       │       │          │
│     ├─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│     │- мазут (тыс.т)          │    1,3   │       │       │          │
│     ├─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│     │- уголь (тыс.т)          │    7,2   │       │       │          │
│     ├─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│     │- газ (млн.куб.м)        │   23,192 │  0,90 │  0,30 │   0,58   │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│3.11 │ТЭЦ г.Бишкек:            │          │       │       │          │
│     ├─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│     │- уголь (тыс.т)          │  900     │ 53    │ 41    │  42      │
│     ├─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│     │- мазут (тыс.т)          │  100     │  6,5  │  4,5  │   5      │
│     ├─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│     │- газ (млн.куб.м)        │   28     │       │       │          │
└─────┴─────────────────────────┴──────────┴───────┴───────┴──────────┴
─────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐
                                                 │       2010 год     │
┬──────┬───────┬────────┬────────┬───────┬───────┼──────┬───────┬─────┤
│ Июль │Август │Сентябрь│Октябрь │Ноябрь │Декабрь│Январь│Февраль│Март │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│   7  │   8   │   9    │   10   │   11  │   12  │  13  │   14  │  15 │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│132,4 │129,6  │130,3   │161,9   │198,9  │259,6  │245,4 │206,8  │207  │
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│122   │119    │120     │148,8   │181,1  │236    │227,5 │190,9  │197,1│
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│  8,3 │  8,4  │  8,1   │  9,4   │ 10,9  │ 13,2  │ 12,1 │ 11,4  │  7,9│
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│  2,1 │  2,2  │  2,3   │  3,7   │  6,9  │ 10,5  │  5,9 │  4,4  │  2  │
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│270   │250    │300     │450     │500    │580    │580   │580    │500  │
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│ 25   │ 31    │  4     │        │       │       │      │       │     │
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │       │  4     │  1     │       │       │      │       │     │
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│ 10   │ 10    │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│ 15   │ 21    │        │        │       │       │      │       │     │
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│ 15,4 │ 21,7  │ 29,2   │ 27,8   │ 22,0  │ 12,9  │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│  3,01│  3,01 │  3,85  │  4,40  │  8,00 │ 14,30 │ 18,40│ 15,40 │ 8,25│
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│170   │200    │200     │170     │150    │120    │120   │120    │150  │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │  0,01 │  0,02  │  0,03  │  0,03 │       │      │       │     │
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │       │  0,095 │        │       │       │      │       │     │
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │       │  0,088 │  0,088 │  0,088│  0,088│      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│ 0,003│  0,002│  0,003 │  0,003 │  0,05 │  0,105│  0,1 │  0,05 │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│  0,03│       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │  0,05 │  0,05  │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │       │        │  1,0   │       │  1,7  │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │  0,3  │  0,3   │  0,3   │       │  0,3  │      │  0,1  │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │  2,0  │  2,0   │  1,2   │       │  1    │      │  1    │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│  0,89│  0,89 │  0,90  │  0,90  │  3,13 │  3,78 │  4,10│  3,78 │ 3,03│
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│ 53   │ 92    │130     │143     │117    │100    │ 42   │ 43    │ 44  │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│  5,3 │  5,3  │  5,4   │  3     │  8,5  │ 14,5  │ 18   │ 13,5  │ 10,5│
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │       │        │  3,5   │  5    │  5    │  5   │  4,5  │  5  │

Руководитель Аппарата Правительства -	Н.Айтмурзаев

Приложение № 9

ЛИМИТ
потребления электрической энергии и создание
необходимого запаса топлива по Нарынской области
к осенне-зимнему периоду 2009/2010 года

Внимание! Приложение отменено в части соблюдения лимитов потребления электрической энергии в соответствии с п.1 постановления Правительства КР от 5 марта 2010 года № 127

┌─────┬─────────────────────────┬──────────┬───────────────────────────
│№ п/п│Наименование мероприятий │   Всего  │          2009 год
│     │                         │          ├───────┬───────┬──────────┬
│     │                         │          │Апрель │  Май  │   Июнь   │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│  1  │           2             │     3    │   4   │   5   │     6    │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│I    │Электрическая энергия:   │          │       │       │          │
│     │(млн.кВт.час)            │          │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│1.1  │Лимит потребления эл.    │ 570,6    │  41,6 │  38,8 │  34      │
│     │энергии по области всего:│          │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│1.1.1│в том числе лимит        │ 531,2    │  39   │  36,7 │  32,2    │
│     │потребления по РЭК       │          │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│1.1.2│в том числе лимит        │   0      │   0   │   0   │   0      │
│     │потребления по КПП       │          │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│1.1.3│Прочие (потери "НЭСК",   │  39,3    │   2,5 │   2,1 │   1,7    │
│     │ХН)                      │          │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│1.2  │Предельная разрешенная   │          │ 100   │  85   │  75      │
│     │величина мощности по     │          │       │       │          │
│     │области (МВт)            │          │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│II   │Подготовка котельных     │ 264      │       │   5   │  53      │
│     │(шт.)                    │          │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│2.2  │По учреждениям Минздрава │  82      │       │   5   │  25      │
│     │КР                       │          │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│2.3  │По учреждениям           │ 165      │       │       │  25      │
│     │Минобразования КР        │          │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│2.4  │- местный бюджет         │ 165      │       │       │  25      │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│2.5  │По учреждениям           │  17      │       │       │   3      │
│     │Кыргызжилкоммунсоюза     │          │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│III  │Поставка и создание      │          │       │       │          │
│     │запасов топлива:         │          │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│3.1  │Населения:               │          │       │       │          │
│     ├─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│     │- уголь, (тыс. тонн)     │  22      │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│3.2  │По учреждениям Минздрава │          │       │       │          │
│     │КР:                      │          │       │       │          │
│     ├─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│     │- уголь (тыс.т)          │   1,2    │       │       │   0,1    │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│3.3  │По учреждениям           │          │       │       │          │
│     │образования местный      │          │       │       │          │
│     │бюджет:                  │          │       │       │          │
│     ├─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│     │- уголь (тыс.т)          │  10,6    │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│3.4  │По учреждениям МВД КР:   │          │       │       │          │
│     ├─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│     │- уголь (тыс.т)          │   0,641  │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│3.5  │Пограничная служба КР:   │          │       │       │          │
│     ├─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│     │- уголь (тыс.т)          │   4,6334 │       │       │   0,6334 │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│3.6  │Минюст КР (ГУИН):        │          │       │       │          │
│     ├─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│     │- уголь (тыс.т)          │   0,08   │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│3.7  │Госагентство по ПТО      │          │       │       │          │
│     │республиканский бюджет:  │          │       │       │          │
│     ├─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│     │- уголь (тыс.т)          │   0,466  │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│3.8  │Кыргызжилкоммунсоюз      │          │       │       │          │
│     │республиканский бюджет:  │          │       │       │          │
│     ├─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│     │- уголь (тыс.т)          │   5,7    │       │       │   0,57   │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│3.9  │Кыргызжилкоммунсоюз      │          │       │       │          │
│     │местный бюджет:          │          │       │       │          │
│     ├─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│     │- уголь (тыс.т)          │          │       │       │          │
└─────┴─────────────────────────┴──────────┴───────┴───────┴──────────┴
─────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐
                                                 │       2010 год     │
┬──────┬───────┬────────┬────────┬───────┬───────┼──────┬───────┬─────┤
│ Июль │Август │Сентябрь│Октябрь │Ноябрь │Декабрь│Январь│Февраль│Март │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│   7  │   8   │   9    │   10   │   11  │   12  │  13  │   14  │  15 │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│33,4  │30,4   │ 27,1   │ 37,9   │ 51,9  │ 73,8  │ 79,8 │ 63,6  │ 58,3│
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│31,8  │29     │ 26     │ 35,7   │ 49,1  │ 66,8  │ 73,2 │ 58    │ 53,8│
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│ 0    │ 0     │  0     │  0     │  0    │  0    │  0   │  0    │  0  │
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│ 1,6  │ 1,4   │  1,2   │  2,2   │  2,9  │  7    │  6,7 │  5,5  │  4,5│
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│85    │70     │ 70     │110     │140    │160    │160   │160    │150  │
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│84    │77     │ 25     │ 20     │       │       │      │       │     │
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│30    │22     │        │        │       │       │      │       │     │
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│50    │50     │ 20     │ 20     │       │       │      │       │     │
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│50    │50     │ 20     │ 20     │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│ 4    │ 5     │  5     │        │       │       │      │       │     │
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│ 0,500│ 2,800 │  4,500 │  6,500 │  6,500│  1,200│      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│ 0,2  │ 0,2   │  0,3   │  0,3   │  0,1  │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│ 0,2  │ 2,0   │  3,5   │  2,3   │  2,0  │  0,6  │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │       │  0,1603│  0,1603│  0,16 │ 0,1603│      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│ 1    │ 1     │  1     │  1     │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │       │  0,02  │  0,02  │  0,02 │  0,02 │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │       │  0,1165│  0,1165│ 0,1165│ 0,1165│      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│ 0,57 │ 0,57  │  0,57  │  0,57  │  0,57 │  0,57 │  1,43│  0,28 │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │

Руководитель Аппарата Правительства -	Н.Айтмурзаев

Приложение № 10

ЛИМИТ
потребления электрической энергии и создание
необходимого запаса топлива по Иссык-Кульской области
к осенне-зимнему периоду 2009/2010 года

Внимание! Приложение отменено в части соблюдения лимитов потребления электрической энергии в соответствии с п.1 постановления Правительства КР от 5 марта 2010 года № 127

┌─────┬─────────────────────────┬──────────┬───────────────────────────
│№ п/п│Наименование мероприятий │   Всего  │          2009 год
│     │                         │          ├───────┬───────┬──────────┬
│     │                         │          │Апрель │  Май  │   Июнь   │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│  1  │           2             │     3    │   4   │   5   │     6    │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│I    │Электрическая энергия:   │          │       │       │          │
│     │(млн.кВт.час)            │          │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│1.1  │Лимит потребления эл.    │ 1178,6   │  84   │ 75,9  │   70,6   │
│     │энергии по области всего:│          │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│1.1.1│в том числе лимит        │  803,8   │  57,4 │ 49,4  │   45,5   │
│     │потребления по РЭК       │          │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│1.1.2│в том числе лимит        │   25,1   │   1,8 │  1,3  │    1,2   │
│     │потребления по КПП       │          │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│1.1.3│Лимит потребления эл.    │  252,5   │  20   │ 21    │   20,5   │
│     │энергии Кумтор ОК        │          │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│1.1.4│Прочие (потери "НЭСК",   │   97,3   │   4,7 │  4,2  │    3,4   │
│     │ХН)                      │          │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│1.2  │Предельная разрешенная   │          │ 180   │150    │  130     │
│     │величина мощности по     │          │       │       │          │
│     │области (МВт)            │          │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│II   │Подготовка котельных     │  253     │   0   │ 15    │   55     │
│     │(шт.)                    │          │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│2.2  │По учреждениям Минздрава │  129     │       │ 15    │   25     │
│     │КР                       │          │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│2.3  │По учреждениям           │   75     │       │       │   25     │
│     │Минобразования КР        │          │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│2.4  │- местный бюджет         │   75     │       │       │   25     │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│2.5  │По учреждениям           │   49     │       │       │    5     │
│     │Кыргызжилкоммунсоюза     │          │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│III  │Поставка и создание      │          │       │       │          │
│     │запасов топлива:         │          │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│3.1  │Населения:               │          │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│     │- уголь, (тыс. тонн)     │   63,6   │   1,1 │  1,6  │    1,7   │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│3.2  │По учреждениям Минздрава │          │       │       │          │
│     │КР:                      │          │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│     │- уголь (тыс.т)          │    1,3   │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│3.3  │По учреждениям           │          │       │       │          │
│     │Минобразования КР:       │          │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│     │- уголь (тыс.т)          │    0,050 │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│3.4  │По учреждениям           │          │       │       │          │
│     │образования местный      │          │       │       │          │
│     │бюджет:                  │          │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│     │- уголь (тыс.т)          │    6,6533│       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│3.5  │По учреждениям МВД КР:   │          │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│     │- уголь (тыс.т)          │    0,925 │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│3.6  │По учреждениям           │          │       │       │          │
│     │Минобороны:              │          │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│     │- уголь (тыс.т)          │    2,415 │   0,2 │  0,035│    0,033 │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│3.7  │Пограничная служба КР:   │          │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│     │- уголь (тыс.т)          │    0,446 │       │       │    0,046 │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│3.8  │Минюст КР (ГУИН):        │          │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│     │- уголь (тыс.т)          │    0,16  │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│3.9  │Госагентство по ПТО      │          │       │       │          │
│     │республиканский бюджет:  │          │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│     │- уголь (тыс.т)          │    0,29  │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│3.10 │Кыргызжилкоммунсоюз      │          │       │       │          │
│     │республиканский бюджет:  │          │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│     │- мазут (тыс.т)          │    3,67  │       │       │    0,37  │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│     │- уголь (тыс.т)          │   39,3   │       │       │    3,93  │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│3.11 │Кыргызжилкоммунсоюз      │          │       │       │          │
│     │местный бюджет:          │          │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│     │- мазут (тыс.т)          │          │       │       │          │
├─────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼
│     │- уголь (тыс.т)          │    9,5   │       │       │    0,95  │
└─────┴─────────────────────────┴──────────┴───────┴───────┴──────────┴
─────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐
                                                 │       2010 год     │
┬──────┬───────┬────────┬────────┬───────┬───────┼──────┬───────┬─────┤
│ Июль │Август │Сентябрь│Октябрь │Ноябрь │Декабрь│Январь│Февраль│Март │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│   7  │   8   │   9    │   10   │   11  │   12  │  13  │   14  │  15 │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│ 72,8 │ 72,5  │ 68,8   │ 89,9   │110,4  │143,6  │146,5 │123,4  │120,1│
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│ 47,2 │ 47,3  │ 44,2   │ 58,8   │ 74    │100    │105,8 │ 88    │ 86,2│
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│  1,5 │  1,3  │  1,3   │  1,9   │  2,8  │  3,5  │  3,2 │  3    │  2,4│
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│ 20   │ 20    │ 20     │ 21     │ 22    │ 23    │ 23   │ 20,5  │ 21,5│
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│  4,1 │  4    │  3,4   │  8,2   │ 11,6  │ 17,1  │ 14,5 │ 12    │ 10  │
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│130   │140    │150     │200     │220    │270    │270   │270    │250  │
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│ 64   │ 68    │ 51     │        │       │       │      │       │     │
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│ 29   │ 30    │ 30     │        │       │       │      │       │     │
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│ 25   │ 25    │        │        │       │       │      │       │     │
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│ 25   │ 25    │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│ 10   │ 13    │ 21     │        │       │       │      │       │     │
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│  4,0 │  5,1  │  7,8   │  8,5   │ 10,8  │ 11,3  │  6,6 │  4,1  │  1,5│
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│  0,1 │  0,2  │  0,2   │  0,2   │  0,4  │  0,2  │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │  0,010│  0,010 │  0,010 │  0,010│  0,010│      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │  1,308│  1,9775│  1,813 │  0,851│ 0,7038│      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │ 0,2313│ 0,23125│  0,2313│0,23125│       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│0,0328│ 0,033 │ 0,033  │  0,064 │0,413  │ 0,5102│0,5546│ 0,5062│     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│  0,2 │  0,2  │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │       │  0,04  │  0,04  │  0,04 │  0,04 │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │       │  0,0725│  0,0725│ 0,0725│ 0,0725│      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│  0,36│  0,37 │  0,37  │  0,37  │  0,36 │  0,37 │  0,92│  0,18 │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│  3,93│  3,93 │  3,93  │  3,93  │  3,93 │  3,93 │  9,83│  1,96 │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│      │       │        │        │       │       │      │       │     │
┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│  0,95│  0,95 │  0,95  │  0,95  │  0,95 │  0,95 │  2,38│  0,47 │     │
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Приложение № 11

ЗАДАНИЕ
Министерству промышленности, энергетики и топливных
ресурсов Кыргызской Республики, ГП "Комур",
ОАО "Кыргызгаз", ОАО "Кыргызнефтегаз",
ОАО "Электрические станции" по поставке угля,
природного газа и мазута на тепловые электростанции
ОАО "Электрические станции" для подготовки
к отопительному сезону 2009/2010 года

(уголь, мазут - тыс.т, газ - млн.куб.м)
┌──────────────┬──────┬───────┬────────────────────────────────────────
│Наименование, │Оста- │ Необ- │           График поставки
│   топливо    │ ток  │ходимо ├────────────────────────────────────────
│              │  на  │поста- │             2009 год
│              │01.04.│вить во├──────┬─────┬─────┬──────┬─────┬───────┬
│              │2009  │ II-IV │Апрель│ Май │Июнь │II кв.│Июль │Август │
│              │ года │  кв.  │      │     │     │      │     │       │
│              │      │ 2009  │      │     │     │      │     │       │
│              │      │года и │      │     │     │      │     │       │
│              │      │в I кв.│      │     │     │      │     │       │
│              │      │ 2010  │      │     │     │      │     │       │
│              │      │ года  │      │     │     │      │     │       │
├──────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼
│      1       │  2   │   3   │   4  │  5  │  6  │   7  │  8  │   9   │
├──────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼
│ОАО           │      │       │      │     │     │      │     │       │
│"Электрические│      │       │      │     │     │      │     │       │
│станции"      │      │       │      │     │     │      │     │       │
├──────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼
│Уголь, всего  │ 17,0 │ 900   │ 53   │41   │42   │136   │53   │ 92    │
├──────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼
│в том числе:  │      │       │      │     │     │      │     │       │
├──────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼
│импортный     │ 12,0 │ 800   │ 43   │31   │32   │106   │43   │ 82    │
├──────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼
│кыргызский    │  5,0 │ 100   │ 10   │10   │10   │ 30   │10   │ 10    │
│              │      │       │      │     │     │      │     │       │
│              │      │       │      │     │     │      │     │       │
├──────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼
│в том числе:  │      │       │      │     │     │      │     │       │
├──────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼
│кара-кечинский│  5,0 │  80   │  8   │ 8   │ 8   │ 24   │ 8   │  8    │
│              │      │       │      │     │     │      │     │       │
│              │      │       │      │     │     │      │     │       │
├──────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼
│таш-кумырский │  -   │  20   │  2   │ 2   │ 2   │  6   │ 2   │  2    │
│              │      │       │      │     │     │      │     │       │
│              │      │       │      │     │     │      │     │       │
├──────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼
│Мазут, всего  │  3,65│ 125,0 │  9,1 │ 7,2 │ 7,7 │ 24,0 │ 7,1 │  7,1  │
├──────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼
│в т.ч.        │      │       │      │     │     │      │     │       │
├──────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼
│импортный     │  -   │ 125,0 │  9,1 │ 7,2 │ 7,7 │ 24,0 │ 7,1 │  7,1  │
├──────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼
│кыргызский    │  3,65│   0,0 │  0   │ 0   │ 0   │  0   │ 0   │  0    │
├──────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼
│Газ           │      │  29,2 │  0,15│ 0,15│ 0,15│  0,45│ 0,15│  0,15 │
│              │      │       │      │     │     │      │     │       │
├──────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼
│ТЭЦ города    │      │       │      │     │     │      │     │       │
│Бишкек        │      │       │      │     │     │      │     │       │
├──────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼
│Уголь, всего  │ 17,0 │ 900   │ 53   │41   │42   │136   │53   │ 92    │
├──────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼
│В том числе:  │      │       │      │     │     │      │     │       │
├──────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼
│импортный     │ 12,0 │ 800   │ 43   │31   │32   │106   │43   │ 82    │
├──────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼
│кыргызский    │  5,0 │ 100   │ 10   │10   │10   │ 30   │10   │ 10    │
│              │      │       │      │     │     │      │     │       │
│              │      │       │      │     │     │      │     │       │
├──────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼
│в том числе:  │      │       │      │     │     │      │     │       │
├──────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼
│кара-кечинский│  5,0 │  80   │  8   │ 8   │ 8   │ 24   │ 8   │  8    │
│              │      │       │      │     │     │      │     │       │
│              │      │       │      │     │     │      │     │       │
├──────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼
│таш-кумырский │  -   │  20   │  2   │ 2   │ 2   │  6   │ 2   │  2    │
│              │      │       │      │     │     │      │     │       │
│              │      │       │      │     │     │      │     │       │
├──────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼
│Мазут         │  -   │ 100,0 │  6,5 │ 4,5 │ 5,0 │ 16,0 │ 5,3 │  5,3  │
│импортный     │      │       │      │     │     │      │     │       │
├──────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼
│Газ           │      │  28   │      │     │     │      │     │       │
│              │      │       │      │     │     │      │     │       │
├──────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼
│ТЭЦ города Ош │      │       │      │     │     │      │     │       │
├──────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼
│Мазут:        │      │       │      │     │     │      │     │       │
│- кыргызский  │  3,65│   0,0 │  0   │ 0   │ 0   │  0   │ 0   │  0    │
├──────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼
│- импортный   │      │  25,0 │  2,6 │ 2,7 │ 2,7 │  8,0 │ 1,8 │  1,8  │
├──────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼
│Газ           │      │   1,2 │  0,15│ 0,15│ 0,15│  0,45│ 0,15│  0,15 │
│              │      │       │      │     │     │      │     │       │
└──────────────┴──────┴───────┴──────┴─────┴─────┴──────┴─────┴───────┴
────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┐
                                                            │ Ответ-  │
────────────────────────────────────┬───────────────────────┤ственные │
                                    │       2010 год        │         │
┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┬─────┤         │
│Сен- │ III │ Ок- │ Но- │ Де- │ IV  │Ян-  │Фев- │Март │I кв.│         │
│тябрь│ кв. │тябрь│ябрь │кабрь│ кв. │варь │раль │     │     │         │
│     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │         │
│     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │         │
│     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │         │
│     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │         │
│     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │         │
┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤
│  10 │  11 │  12 │  13 │  14 │  15 │  16 │  17 │  18 │ 19  │    20   │
┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤
│     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │         │
│     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │         │
│     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │         │
┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤
│130  │275  │143  │117  │100  │360  │42   │43   │44   │129  │         │
┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤
│     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │         │
┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤
│120  │245  │133  │107  │ 95  │335  │37   │38   │39   │114  │ОАО "ЭС" │
┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤
│ 10  │ 30  │ 10  │ 10  │  5  │ 25  │ 5   │ 5   │ 5   │ 15  │МПЭТР,   │
│     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │ГП       │
│     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │"Комур"  │
┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤
│     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │         │
┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤
│  8  │ 24  │  8  │  8  │  4  │ 20  │ 4   │ 4   │ 4   │ 12  │МПЭТР,   │
│     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │ГП       │
│     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │"Комур"  │
┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤
│  2  │  6  │  2  │  2  │  1  │  5  │ 1   │ 1   │ 1   │  3  │МПЭТР,   │
│     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │ГП       │
│     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │"Комур"  │
┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤
│  7,1│ 21,3│  5,7│ 11,1│ 16,1│ 32,9│19,6 │15,1 │12,1 │ 46,8│         │
┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤
│     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │         │
┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤
│  7,1│ 21,3│  5,7│ 11,1│ 16,1│ 32,9│19,6 │15,1 │12,1 │ 46,8│ОАО "ЭС" │
┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤
│  0  │  0  │  0  │  0  │  0  │  0  │ 0   │ 0   │ 0   │  0  │         │
┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤
│ 0,15│ 0,45│ 3,65│ 5,05│  5,0│ 13,7│ 5,0 │ 4,5 │ 5,1 │ 14,6│ОАО "ЭС",│
│     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │ОАО "КГ" │
┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤
│     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │         │
│     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │         │
┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤
│130  │275  │143  │117  │100  │360  │42   │43   │44   │129  │ОАО "ЭС" │
┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤
│     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │         │
┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤
│120  │245  │133  │107  │ 95  │335  │37   │38   │39   │114  │ОАО "ЭС" │
┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤
│ 10  │ 30  │ 10  │ 10  │  5  │ 25  │ 5   │ 5   │ 5   │ 15  │МПЭТР,   │
│     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │ГП       │
│     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │"Комур"  │
┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤
│     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │         │
┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤
│  8  │ 24  │  8  │  8  │  4  │ 20  │ 4   │ 4   │ 4   │ 12  │МПЭТР,   │
│     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │ГП       │
│     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │"Комур"  │
┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤
│  2  │  6  │  2  │  2  │  1  │  5  │ 1   │ 1   │ 1   │  3  │МПЭТР,   │
│     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │ГП       │
│     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │"Комур"  │
┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤
│  5,4│ 16,0│  3,0│  8,5│ 14,5│ 26,0│18,0 │13,5 │10,5 │ 42,0│ОАО "ЭС" │
│     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │         │
┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤
│     │     │  3,5│  5,0│  5,0│ 13,5│ 5,0 │ 4,5 │ 5,0 │ 14,5│ОАО "ЭС",│
│     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │ОАО "КГ" │
┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤
│     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │         │
┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤
│     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │         │
│  0  │  0  │  0  │  0  │  0  │  0  │ 0   │ 0   │ 0   │  0  │         │
┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤
│  1,7│  5,3│  2,7│  2,6│  1,6│  6,9│ 1,6 │ 1,6 │ 1,6 │  4,8│ОАО "ЭС" │
┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤
│ 0,15│ 0,45│ 0,15│ 0,05│     │  0,2│ 0   │ 0   │ 0,1 │  0,1│ОАО "ЭС",│
│     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │ОАО "КГ" │
┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────────┘
Примечание: ОАО "ЭС" - ОАО "Электрические станции", ОАО "КГ" - ОАО "Кыргызгаз", МПЭТР - Министерство промышленности, энергетики и топливных ресурсов Кыргызской Республики.

Руководитель Аппарата Правительства -	Н.Айтмурзаев

Приложение № 12

ЗАДАНИЕ
ОАО "Кыргызнефтегаз" и СП "Кыргыз Петролеум Компани"
на поставку природного газа и мазута в осенне-зимний
период 2009/2010 года

(мазут - тыс.т, газ - млн.куб.м)
┌───────────────────────────┬───────┬─────────────┬────────────────────
│                           │Остаток│ Необходимо  │
│                           │  на   │поставить во ├────────────────────
│                           │1.04.09│  II-IV кв.  │2009 год
│                           │   г.  │  2009 г. и  ├────────┬──────────┬
│                           │       │I кв. 2010 г.│1.07.08 │  1.09.08 │
│                           │       │    Всего    │(IV-VI) │(VII-VIII)│
├───────────────────────────┼───────┼─────────────┼────────┼──────────┼
│              1            │   2   │       3     │    4   │     5    │
├───────────────────────────┼───────┼─────────────┼────────┼──────────┼
│Поставка топливных ресурсов│       │             │        │          │
├───────────────────────────┼───────┼─────────────┼────────┼──────────┼
│Природного газа в том      │       │     13      │  2,986 │   2,079  │
│числе:                     │       │             │        │          │
├───────────────────────────┼───────┼─────────────┼────────┼──────────┼
│Для населения              │       │      5,063  │  0,670 │   0,36   │
├───────────────────────────┼───────┼─────────────┼────────┼──────────┼
│Мазут, всего в том числе:  │       │     20      │  2     │   2      │
├───────────────────────────┼───────┼─────────────┼────────┼──────────┼
│ТЭЦ гор. Ош                │       │      0      │  0     │   0      │
├───────────────────────────┼───────┼─────────────┼────────┼──────────┼
│"Кыргызжилкоммунсоюз",     │       │     20      │        │   2      │
│всего:                     │       │             │        │          │
│в том числе:               │       │             │        │          │
│- ОАО "Кыргызнефтегаз";    │       │     10      │        │   1      │
│- СП "Кыргыз Петролеум     │       │      2      │        │   0,2    │
│  Компани"                 │       │             │        │          │
│- мазут импортный          │       │      8      │        │   0,8    │
└───────────────────────────┴───────┴─────────────┴────────┴──────────┴
──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
                                                                      │
─────────────────────────────────────────┬────────────────────────────┤
                                         │           2010 год         │
┬──────────┬─────────┬─────────┬─────────┼────────┬──────────┬────────┤
│ Сентябрь │ Октябрь │  Ноябрь │ Декабрь │ Январь │  Февраль │  Март  │
│          │         │         │         │        │          │        │
┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────┤
│     6    │    7    │    8    │    9    │   10   │    11    │   12   │
┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────┤
│          │         │         │         │        │          │        │
┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────┤
│   1,103  │  1,222  │  1,342  │  1,403  │  1,011 │   0,892  │  0,962 │
│          │         │         │         │        │          │        │
┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────┤
│   0,250  │  0,310  │  0,520  │  0,650  │  1,011 │   0,892  │  0,400 │
┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────┤
│   2      │  2      │  3      │  3      │  3     │   3      │  0     │
┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────┤
│   0      │  0      │  0      │  0      │  0     │   0      │  0     │
┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────┤
│   2      │  2      │  3      │  3      │  3     │   3      │  0     │
│          │         │         │         │        │          │        │
│          │         │         │         │        │          │        │
│   1      │  1      │  1,5    │  1,5    │  1,5   │   1,5    │  0     │
│   0,2    │  0,2    │  0,3    │  0,3    │  0,3   │   0,3    │  0     │
│          │         │         │         │        │          │        │
│   0,8    │  0,8    │  1,2    │  1,2    │  1,2   │   1,2    │  0     │
┴──────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┴──────────┴────────┘
Руководитель Аппарата Правительства -	Н.Айтмурзаев

Приложение № 13

ГРАФИК
накопления воды и выработки электроэнергии
электростанциями ОАО "Электрические станции",
передачи электроэнергии по электрическим сетям
ОАО "НЭСК" и отпуска электроэнергии
в распредэлектрокомпании ОАО "Северэлектро",
ОАО "Востокэлектро", ОАО "Ошэлектро",
ОАО "Жалалабатэлектро"

(млн. кВтч)
┌───────────┬──────────────────────────────────────────┬───────┬──────┐
│           │                2009 год                  │ 2009  │ 2010 │
│           ├──────┬──────┬───────┬──────┬──────┬──────┤  год  │  год │
│           │I кв. │II кв.│6 мес. │  III │9 мес.│IV кв.│Всего: │ I кв.│
│           │      │      │       │  кв. │      │      │       │      │
├───────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┤
│Объем воды │   6,4│   9,1│       │  11  │      │   9,4│       │   6,6│
│на Токто-  │      │      │       │      │      │      │       │      │
│гульском   │      │      │       │      │      │      │       │      │
│водохрани- │      │      │       │      │      │      │       │      │
│лище (млрд.│      │      │       │      │      │      │       │      │
│куб.м.)    │      │      │       │      │      │      │       │      │
├───────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┤
│Выработка  │3136,6│2206,0│5342,6 │2630,1│7972,7│3154,4│11127,1│3752,7│
│электро-   │      │      │       │      │      │      │       │      │
│энергии,   │      │      │       │      │      │      │       │      │
│всего:     │      │      │       │      │      │      │       │      │
├───────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┤
│ГЭС        │2628,6│2111,0│4739,6 │2530,1│7269,7│2867,4│10137,1│3357,7│
├───────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┤
│ТЭЦ        │ 508,0│  95,0│ 603,0 │ 100,0│ 703,0│ 287,0│  990,0│ 395,0│
├───────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┤
│Поступление│2962,3│2122,0│5084,3 │2545,0│7629,3│3007,7│10637,0│3573,8│
│электро-   │      │      │       │      │      │      │       │      │
│энергии в  │      │      │       │      │      │      │       │      │
│сети       │      │      │       │      │      │      │       │      │
├───────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┤
│ОАО "НЭС   │      │      │       │      │      │      │       │      │
│Кыргызста- │      │      │       │      │      │      │       │      │
│на"        │      │      │       │      │      │      │       │      │
├───────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┤
│в т.ч.     │      │ 200,0│ 200,0 │ 800,0│1000,0│      │ 1000,0│      │
│экспорт    │      │      │       │      │      │      │       │      │
│электро-   │      │      │       │      │      │      │       │      │
│энергии    │      │      │       │      │      │      │       │      │
├───────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┤
│передача   │ 150,7│ 202,6│ 353,3 │ 206,4│ 559,7│ 209,2│  768,9│ 152,7│
│электро-   │      │      │       │      │      │      │       │      │
│энергии    │      │      │       │      │      │      │       │      │
│КПП, всего:│      │      │       │      │      │      │       │      │
├───────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┤
│передача   │2572,3│1538,2│4110,5 │1375,5│5486,0│2462,8│ 7948,8│3031,8│
│электро-   │      │      │       │      │      │      │       │      │
│энергии    │      │      │       │      │      │      │       │      │
│РЭК, всего:│      │      │       │      │      │      │       │      │
├───────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┤
│Отпуск     │2654,5│1579,1│4233,60│1415,1│5648,7│2527,5│ 8176,2│3107,2│
│электро-   │      │      │       │      │      │      │       │      │
│энергии от │      │      │       │      │      │      │       │      │
│ОАО "Элект-│      │      │       │      │      │      │       │      │
│рические   │      │      │       │      │      │      │       │      │
│станции" в │      │      │       │      │      │      │       │      │
│сети РЭК,  │      │      │       │      │      │      │       │      │
│всего:     │      │      │       │      │      │      │       │      │
├───────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┤
│в том      │1304,7│ 778,8│2083,50│ 697,0│2780,5│1292,4│ 4072,9│1512,1│
│числе: ОАО │      │      │       │      │      │      │       │      │
│"Северэлек-│      │      │       │      │      │      │       │      │
│тро"       │      │      │       │      │      │      │       │      │
├───────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┤
│ОАО "Вос-  │ 414,1│ 260,3│ 674,40│ 225,4│ 899,8│ 384,4│ 1284,2│ 465,0│
│токэлектро"│      │      │       │      │      │      │       │      │
├───────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┤
│ОАО        │ 541,3│ 328,2│ 869,50│ 293,0│1162,5│ 527,5│ 1690,0│ 688,8│
│"Ошэлектро"│      │      │       │      │      │      │       │      │
├───────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┤
│ОАО "Жала- │ 394,4│ 211,8│ 606,20│ 199,7│ 805,9│ 323,2│ 1129,1│ 441,3│
│лабатэлект-│      │      │       │      │      │      │       │      │
│ро"        │      │      │       │      │      │      │       │      │
└───────────┴──────┴──────┴───────┴──────┴──────┴──────┴───────┴──────┘
Руководитель Аппарата Правительства -	Н.Айтмурзаев

Приложение № 14

ЗАДАНИЕ
ОАО "Электрические станции"

I. По выработке электроэнергии и мощности на ТЭЦ города Бишкек на 2009 год и I квартал 2010 года

┌──────────────┬──────┬────────────────────────────────────────────────
│  Показатели  │ Ед.  │                 2009 год
│              │ изм. ├──────┬──────┬───┬────┬──────┬────┬──────┬─────┬
│              │      │ I кв.│Апрель│Май│Июнь│II кв.│Июль│Август│Сен- │
│              │      │      │      │   │    │      │    │      │тябрь│
├──────────────┼──────┼──────┼──────┼───┼────┼──────┼────┼──────┼─────┼
│      1       │   2  │  3   │   4  │ 5 │ 6  │   7  │ 8  │   9  │ 10  │
├──────────────┼──────┼──────┼──────┼───┼────┼──────┼────┼──────┼─────┼
│Выработка     │млн.  │ 492,2│  40  │ 25│ 30 │  95  │ 33 │  33  │  34 │
│электроэнергии│кВт.ч │      │      │   │    │      │    │      │     │
├──────────────┼──────┼──────┼──────┼───┼────┼──────┼────┼──────┼─────┼
│Среднесуточная│МВт   │      │  60  │ 35│ 40 │      │ 45 │  45  │  50 │
│мощность      │      │      │      │   │    │      │    │      │     │
└──────────────┴──────┴──────┴──────┴───┴────┴──────┴────┴──────┴─────┴
────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────┐
                                            │         2010 год        │
┬───────┬───────┬──────┬───────┬──────┬─────┼──────┬───────┬────┬─────┤
│III кв.│Октябрь│Ноябрь│Декабрь│IV кв.│ Год │Январь│Февраль│Март│I кв.│
│       │       │      │       │      │     │      │       │    │     │
┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────┼────┼─────┤
│   11  │   12  │  13  │  14   │  15  │ 16  │  17  │   18  │ 19 │  20 │
┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────┼────┼─────┤
│  100  │   45  │  95  │  140  │ 280  │967,2│ 160  │  120  │ 100│ 380 │
│       │       │      │       │      │     │      │       │    │     │
┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────┼────┼─────┤
│       │   60  │ 135  │  190  │      │     │ 215  │  180  │ 135│     │
│       │       │      │       │      │     │      │       │    │     │
┴───────┴───────┴──────┴───────┴──────┴─────┴──────┴───────┴────┴─────┘

II. По выработке электроэнергии и мощности
на ТЭЦ города Ош на 2009 год и I квартал 2010 года

┌──────────────┬──────┬────────────────────────────────────────────────
│  Показатели  │ Ед.  │                 2009 год
│              │ изм. ├──────┬──────┬───┬────┬──────┬────┬──────┬─────┬
│              │      │ I кв.│Апрель│Май│Июнь│II кв.│Июль│Август│Сен- │
│              │      │      │      │   │    │      │    │      │тябрь│
├──────────────┼──────┼──────┼──────┼───┼────┼──────┼────┼──────┼─────┼
│      1       │   2  │  3   │   4  │ 5 │  6 │   7  │ 8  │   9  │ 10  │
├──────────────┼──────┼──────┼──────┼───┼────┼──────┼────┼──────┼─────┼
│Выработка     │млн.  │ 15,8 │   0  │ 0 │  0 │   0  │  0 │   0  │  0  │
│электроэнергии│кВт.ч │      │      │   │    │      │    │      │     │
├──────────────┼──────┼──────┼──────┼───┼────┼──────┼────┼──────┼─────┼
│Среднесуточная│МВт   │      │   0  │ 0 │  0 │      │  0 │   0  │  0  │
│мощность      │      │      │      │   │    │      │    │      │     │
└──────────────┴──────┴──────┴──────┴───┴────┴──────┴────┴──────┴─────┴
────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────┐
                                            │         2010 год        │
┬───────┬───────┬──────┬───────┬──────┬─────┼──────┬───────┬────┬─────┤
│III кв.│Октябрь│Ноябрь│Декабрь│IV кв.│ Год │Январь│Февраль│Март│I кв.│
│       │       │      │       │      │     │      │       │    │     │
┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────┼────┼─────┤
│   11  │   12  │  13  │   14  │  15  │ 16  │  17  │   18  │ 19 │  20 │
┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────┼────┼─────┤
│   0   │   0   │   0  │   7   │   7  │ 22,8│   9  │   6   │  0 │  15 │
│       │       │      │       │      │     │      │       │    │     │
┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────┼────┼─────┤
│       │   0   │   0  │   9   │      │     │  12  │   9   │  0 │     │
│       │       │      │       │      │     │      │       │    │     │
┴───────┴───────┴──────┴───────┴──────┴─────┴──────┴───────┴────┴─────┘
Руководитель Аппарата Правительства -	Н.Айтмурзаев

Приложение № 15

ЗАДАНИЕ
ОАО "Электрические станции", ОАО "НЭСК",
распределительным энергокомпаниям по подготовке
ТЭЦ и ГЭС, электро и теплосетей к эксплуатации
в осенне-зимний период 2009/2010 года

┌───┬────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────────
│ № │       Наименование оборудования        │ Ед. изм. │  2009 год
│п/п│                                        │          ├─────────────┬
│   │                                        │          │    Всего    │
├───┼────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼
│ 1 │                    2                   │     3    │       4     │
├───┼────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼
│1  │ОАО "ЭС" ремонт:                        │          │             │
├───┼────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼
│1.1│Энергетические котлы                    │шт./т     │    7/1060   │
│   │                                        │пара/ч    │             │
├───┼────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼
│1.2│Турбоагрегаты                           │шт./МВт   │    3/185    │
├───┼────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼
│1.3│Гидроагрегаты                           │шт./МВт   │    9/1245   │
├───┼────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼
│1.4│Трансформаторы                          │шт./МВА   │    2/325    │
├───┼────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼
│2  │ОАО "НЭСК" ремонт:                      │          │             │
├───┼────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼
│2.1│ЛЭП 110 кВ и выше                       │км        │    944      │
├───┼────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼
│2.2│Трансформаторы 110 кВ и выше            │шт./МВА   │    7/98,6   │
├───┼────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼
│2.3│Средства на ремонт                      │млн.сом   │     29,304  │
├───┼────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼
│3  │ОАО "Северэлектро"                      │          │             │
├───┼────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼
│   │Ремонт:                                 │          │             │
├───┼────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼
│3.1│ПС 35 кВ                                │шт.       │     24      │
├───┼────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼
│3.2│КТП 10/6/0,4 кВ                         │шт.       │   1435      │
├───┼────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼
│3.3│ЛЭП-6-10-0,4 кВ                         │км        │   3178,75   │
├───┼────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼
│3.4│ВЛ-35 кВ                                │км        │    187,34   │
├───┼────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼
│3.5│Средства на ремонт                      │млн.сом   │    165,22   │
├───┼────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼
│4  │ОАО "Востокэлектро"                     │          │             │
├───┼────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼
│   │Ремонт:                                 │          │             │
├───┼────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼
│4.1│ПС-35/6/10 кВ                           │шт.       │     10      │
├───┼────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼
│4.2│КТП 10/6/0,4 кВ                         │шт.       │    800      │
├───┼────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼
│4.3│ЛЭП-6-10-0,4 кВ                         │км        │   1220      │
├───┼────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼
│4.4│ВЛ-35 кВ                                │км        │    123,7    │
├───┼────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼
│4.5│Средства на ремонт                      │млн.сом   │     45,0    │
├───┼────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼
│5  │ОАО "Ошэлектро"                         │          │             │
├───┼────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼
│   │Ремонт:                                 │          │             │
├───┼────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼
│5.1│ПС-35 кВ                                │шт.       │     14      │
├───┼────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼
│5.2│Трансформаторы 35 кВ                    │шт.       │      2      │
├───┼────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼
│5.3│КТП 10/6/0,4 кВ                         │шт.       │    680      │
├───┼────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼
│5.4│ЛЭП-6-10-0,4 кВ                         │км        │   1940      │
├───┼────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼
│5.5│ВЛ-35 кВ                                │км        │    155,12   │
├───┼────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼
│5.6│Средства на ремонт                      │млн.сом   │     66,23   │
├───┼────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼
│6  │ОАО "Жалалабатэлектро"                  │          │             │
├───┼────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼
│   │Ремонт:                                 │          │             │
├───┼────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼
│6.1│Трансформаторы 35 кВ                    │шт./МВА   │   47/228,7  │
├───┼────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼
│6.2│КТП 10/6/0,4 кВ                         │шт./МВА   │ 1600/186,7  │
├───┼────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼
│6.3│ЛЭП-6-10-0,4 кВ                         │км        │   2525      │
├───┼────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼
│6.4│ВЛ-35 кВ                                │км        │    325      │
├───┼────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼
│6.5│Средства на ремонт                      │млн.сом   │     47,0    │
├───┼────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼
│7  │ОАО "Бишкектеплосеть"                   │          │             │
├───┼────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼
│7.1│Ремонт тепловых сетей в т.ч.:           │м         │   4705      │
├───┼────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼
│7.2│- магистральных                         │м         │       -     │
├───┼────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼
│7.3│- распределительных                     │м         │   4705      │
├───┼────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼
│7.4│Средства на ремонт                      │млн.сом   │     41,42   │
└───┴────────────────────────────────────────┴──────────┴─────────────┴
────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┐
                                                    │  Ответственные  │
┬───────────┬────────────┬─────────────┬────────────┤                 │
│ I квартал │ II квартал │ III квартал │ IV квартал │                 │
┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────────┤
│     5     │      6     │      7      │      8     │         9       │
┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────────┤
│           │            │             │            │ОАО              │
┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤"Электрические   │
│     -     │    1/140   │     1/120   │    5/800   │станции"         │
│           │            │             │            │                 │
┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤                 │
│     -     │     -      │     2/125   │    1/60    │                 │
┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤                 │
│     -     │    2/310   │     4/730   │    3/205   │                 │
┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤                 │
│     -     │    1/125   │     1/200   │      -     │                 │
┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────────┤
│           │            │             │            │ОАО "НЭСК"       │
┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤                 │
│   10      │   409      │    482,7    │    42,3    │                 │
┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤                 │
│    0      │    3/36    │     4/62,6  │     0      │                 │
┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤                 │
│    3,453  │    13,082  │     11,045  │     1,724  │                 │
┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────────┤
│           │            │             │            │ОАО              │
┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤"Северэлектро"   │
│           │            │             │            │                 │
┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤                 │
│    1      │     9      │     14      │     0      │                 │
┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤                 │
│  290      │   410      │    416      │   319      │                 │
┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤                 │
│  651,235  │   856,625  │    911,085  │   759,8    │                 │
┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤                 │
│   10,92   │    30,15   │    130,62   │    15,65   │                 │
┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤                 │
│   36,47   │    45,14   │     48,81   │    34,80   │                 │
┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────────┤
│           │            │             │            │ОАО              │
┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤"Востокэлектро"  │
│           │            │             │            │                 │
┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤                 │
│    1      │     5      │      3      │     1      │                 │
┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤                 │
│  150      │   230      │    270      │   150      │                 │
┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤                 │
│  195      │   415      │    420      │   190      │                 │
┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤                 │
│    0      │    92,2    │     31,5    │     0      │                 │
┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤                 │
│   10      │    12      │     13      │    10      │                 │
┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────────┤
│           │            │             │            │ОАО "Ошэлектро"  │
┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤                 │
│           │            │             │            │                 │
┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤                 │
│    3      │     5      │      6      │      -     │                 │
┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤                 │
│     -     │     1      │      1      │      -     │                 │
┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤                 │
│   73      │   278      │    248      │     81     │                 │
┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤                 │
│  161      │   954      │    746      │     79     │                 │
┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤                 │
│    6,97   │    24,16   │     90,85   │     33,14  │                 │
┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤                 │
│   14,76   │    23,16   │     15,96   │     12,35  │                 │
┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────────┤
│           │            │             │            │ОАО              │
┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤"Жалалабатэл-о"  │
│           │            │             │            │                 │
┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤                 │
│   5/24,4  │   18/87,4  │    20/97,3  │    4/19,6  │                 │
┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤                 │
│ 356/41,7  │  434/50,8  │   444/51,9  │  366/42,3  │                 │
┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤                 │
│  567      │   713      │    704      │    541     │                 │
┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤                 │
│   52      │    99      │    110      │     64     │                 │
┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤                 │
│   10,24   │    12,86   │     13,47   │     10,43  │                 │
┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────────┤
│           │            │             │            │ОАО              │
┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤"Бишкектеплосеть"│
│  950      │  1380      │   1370      │   1005     │                 │
┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤                 │
│     -     │     -      │      -      │      -     │                 │
┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤                 │
│  950      │  1380      │   1370      │   1005     │                 │
┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤                 │
│    6,72   │    13,60   │     12,17   │      8,92  │                 │
┴───────────┴────────────┴─────────────┴────────────┴─────────────────┘
Примечание: ОАО "Электрические станции" обеспечить подготовку основного оборудования для несения максимальных тепловых и электрических нагрузок в осенне-зимний период 2009/2010 года.

Руководитель Аппарата Правительства -	Н.Айтмурзаев

Приложение № 16

ЗАДАНИЕ
ОАО "Северэлектро", ОАО "Востокэлектро",
ОАО "Жалалабатэлектро", ОАО "Ошэлектро"
по строительству и реконструкции ВЛ 0,4-10 кВ,
ТП 10/0,4 кВ в 2009 году

┌─────┬────────────────────────────────────────┬────────┬──────────────
│  №  │         Наименование области           │Ед. изм.│  2009 год
│ п/п │                                        │        ├─────────────┬
│     │                                        │        │    Всего    │
├─────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────────┼
│  1  │                    2                   │    3   │       4     │
├─────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────────┼
│     │ОАО "Северэлектро"                      │        │             │
├─────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────────┼
│1    │ВЛ 10-0,4 кВ                            │км      │    145,4    │
├─────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────────┼
│2    │КП 10-0,4 кВ                            │км      │      6,8    │
├─────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────────┼
│3    │Установка дополнительных КТП-6-10/0,4 кВ│шт.     │     81      │
├─────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────────┼
│4    │Замена трансформаторов 6-10/0,4 кВ      │шт.     │     39      │
├─────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────────┼
│5    │Строительство ПС-35/10 кВ               │шт./МВА │      8      │
├─────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────────┼
│6    │Вынос приборов учета                    │шт.     │  39600      │
├─────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────────┼
│7    │Кап. вложения                           │млн.сом │    190,0    │
├─────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────────┼
│     │в том числе:                            │        │             │
├─────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────────┼
│1    │город Бишкек                            │        │             │
├─────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────────┼
│1.1  │ВЛ 10-0,4 кВ                            │км      │     41,4    │
├─────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────────┼
│1.2  │КЛ 10-0,4 кВ                            │км      │      6,8    │
├─────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────────┼
│1.3  │Установка дополнительных КТП-6-10/0,4 кВ│шт.     │     24      │
├─────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────────┼
│1.4  │Вынос приборов учета                    │шт.     │  18600      │
├─────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────────┼
│1.5  │Кап. вложения                           │млн.сом │     56,27   │
├─────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────────┼
│2    │Чуйская область                         │        │             │
├─────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────────┼
│2.1  │ВЛ 10-0,4 кВ                            │км      │     82,4    │
├─────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────────┼
│2.2  │Установка дополнительных КТП-6-10/0,4 кВ│шт.     │     37      │
├─────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────────┼
│2.3  │Замена трансформаторов 6-10/0,4 кВ      │шт.     │     14      │
├─────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────────┼
│2.4  │Строительство ПС-35/10 кВ               │шт.     │      8      │
├─────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────────┼
│2.5  │Вынос приборов учета                    │шт.     │  21000      │
├─────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────────┼
│2.6  │Кап. вложения                           │млн.сом │    119,37   │
├─────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────────┼
│3    │Таласская область                       │        │             │
├─────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────────┼
│3.1  │ВЛ 10-0,4 кВ                            │км      │     22      │
├─────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────────┼
│3.2  │Установка дополнительных КТП-6-10/0,4 кВ│шт.     │     20      │
├─────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────────┼
│3.3  │Замена трансформаторов 6-10/0,4 кВ      │шт.     │     25      │
├─────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────────┼
│3.4  │Кап. вложения                           │млн.сом │     14,36   │
├─────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────────┼
│     │ОАО "Востокэлектро"                     │        │             │
├─────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────────┼
│1    │ВЛ 10-0,4 кВ                            │км      │      4,2    │
├─────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────────┼
│2    │Установка дополнительных КТП-6-10/0,4 кВ│шт.     │     33      │
├─────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────────┼
│3    │Замена трансформаторов 6-10/0,4 кВ      │шт.     │      8      │
├─────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────────┼
│4    │Строительство и реконструкция ВЛ-35 кВ  │км      │      3,57   │
├─────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────────┼
│5    │Реконструкция ВЛ-10-0,4 кВ с заменой    │км      │     37,17   │
│     │провода на большее сечение              │        │             │
├─────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────────┼
│6    │Кап. вложения                           │млн.сом │     27,068  │
├─────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────────┼
│     │в том числе:                            │        │             │
├─────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────────┼
│4    │Иссык-Кульская область                  │        │             │
├─────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────────┼
│4.1  │ВЛ 10-0,4 кВ                            │км      │      4,2    │
├─────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────────┼
│4.2  │Установка дополнительных КТП-6-10/0,4 кВ│шт.     │     13      │
├─────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────────┼
│4.3  │Замена трансформаторов 6-10/0,4 кВ      │шт.     │      8      │
├─────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────────┼
│4.4  │Строительство и реконструкция ВЛ-35 кВ  │км      │      3,57   │
├─────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────────┼
│4.5  │Реконструкция ВЛ-10-0,4 кВ с заменой    │км      │     24,17   │
│     │провода на большее сечение              │        │             │
├─────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────────┼
│4.6  │Кап. вложения                           │млн.сом │     18,135  │
├─────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────────┼
│5    │Нарынская область                       │        │             │
├─────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────────┼
│5.1  │Установка дополнительных КТП-6-10/0,4 кВ│шт.     │     20      │
├─────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────────┼
│5.2  │Реконструкция ВЛ-10-0,4 кВ с заменой    │км      │     13      │
│     │провода на большее сечение              │        │             │
├─────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────────┼
│5.3  │Кап. вложения                           │млн.сом │      8,932  │
├─────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────────┼
│5.4  │Проект "Нарын-III"                      │млн.сом │      5      │
├─────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────────┼
│     │ОАО "Ошэлектро"                         │        │             │
├─────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────────┼
│1    │ВЛ 10-0,4 кВ                            │км      │     25      │
├─────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────────┼
│2    │КЛ 10-0,4 кВ                            │км      │      2      │
├─────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────────┼
│3    │Установка дополнительных КТП-6-10/0,4 кВ│шт.     │     40      │
├─────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────────┼
│4    │Замена трансформаторов 6-10/0,4 кВ      │шт.     │     20      │
├─────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────────┼
│5    │Строительство и реконструкция ВЛ-35 кВ  │км      │     13      │
├─────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────────┼
│6    │Установка приборов учета                │шт.     │   7300      │
├─────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────────┼
│7    │Кап. вложения                           │млн.сом │    121,2    │
├─────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────────┼
│     │в том числе:                            │        │             │
├─────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────────┼
│6    │Ошская область                          │        │             │
├─────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────────┼
│6.1  │ВЛ 10-0,4 кВ                            │км      │     15      │
├─────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────────┼
│6.2  │Установка дополнительных КТП-6-10/0,4 кВ│шт.     │     20      │
├─────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────────┼
│6.3  │Замена трансформаторов 6-10/0,4 кВ      │шт.     │     10      │
├─────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────────┼
│6.4  │Строительство и реконструкция ВЛ-35 кВ  │км      │     13      │
├─────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────────┼
│6.5  │Установка приборов учета                │шт.     │   1300      │
├─────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────────┼
│6.6  │Кап. вложения                           │млн.сом │     48,0    │
├─────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────────┼
│7    │город Ош                                │        │             │
├─────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────────┼
│7.1  │ВЛ 10-0,4 кВ                            │км      │      4      │
├─────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────────┼
│7.2  │КЛ 10-0,4 кВ                            │км      │      2      │
├─────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────────┼
│7.3  │Установка дополнительных КТП-6-10/0,4 кВ│шт.     │     10      │
├─────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────────┼
│7.4  │Замена трансформаторов 6-10/0,4 кВ      │шт.     │      5      │
├─────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────────┼
│7.5  │Установка приборов учета                │шт.     │   5000      │
├─────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────────┼
│7.6  │Кап. вложения                           │млн.сом │     58,6    │
├─────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────────┼
│8    │Баткенская область                      │        │             │
├─────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────────┼
│8.1  │ВЛ 10-0,4 кВ                            │км      │      6      │
├─────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────────┼
│8.2  │Установка дополнительных КТП-6-10/0,4 кВ│шт.     │     10      │
├─────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────────┼
│8.3  │Замена трансформаторов 6-10/0,4 кВ      │шт./МВА │      5      │
├─────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────────┼
│8.4  │Установка приборов учета                │шт.     │   1000      │
├─────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────────┼
│8.5  │Кап. вложения                           │млн.сом │     14,6    │
├─────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────────┼
│     │ОАО "Жалалабатэлектро"                  │        │             │
├─────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────────┼
│9    │Джалал-Абадская область                 │        │             │
├─────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────────┼
│9.1  │ВЛ 10-0,4 кВ                            │км      │     16      │
├─────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────────┼
│9.2  │Установка дополнительных КТП-6-10/0,4 кВ│шт.     │     10      │
├─────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────────┼
│9.3  │Замена трансформаторов 6-10/0,4 кВ      │шт.     │     20      │
├─────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────────┼
│9.4  │Реконструкция ВЛ-10-0,4 кВ с заменой    │км      │      8      │
│     │провода на большее сечение              │        │             │
├─────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────────┼
│9.5  │Реконструкция ВЛ-35 кВ Шекафтар-Терексай│км      │      1,5    │
├─────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────────┼
│9.6  │Вынос ВЛ-35 кВ Арал-Ленинская из зоны   │км      │      1,5    │
│     │паводка                                 │        │             │
├─────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────────┼
│9.7  │Вынос приборов учета                    │шт.     │   2600      │
├─────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────────┼
│9.8  │Строительство базы Аксы РЭС             │кв.м    │    240      │
│     │                                        │        │             │
├─────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────────┼
│9.9  │Кап. вложения                           │млн.сом │     30,96   │
├─────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────────┼
│10   │ВСЕГО ПО РЕСПУБЛИКЕ:                    │        │             │
├─────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────────┼
│10.1 │ВЛ 10-0,4 кВ                            │км      │    190,6    │
├─────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────────┼
│10.2 │КЛ 10-0,4 кВ                            │км      │      8,8    │
├─────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────────┼
│10.3 │Установка дополнительных КТП-6-10/0,4 кВ│шт.     │    164      │
├─────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────────┼
│10.4 │Замена трансформаторов 6-10/0,4 кВ      │шт.     │     87      │
├─────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────────┼
│10.5 │Реконструкция ВЛ-10-0,4 кВ с заменой    │км      │     45,17   │
│     │провода на большее сечение              │        │             │
├─────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────────┼
│10.6 │Строительство ПС-35/10 кВ               │шт./МВА │      8,00   │
├─────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────────┼
│10.7 │Строительство и реконструкция ВЛ-35 кВ  │км      │     18,07   │
├─────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────────┼
│10.8 │Вынос ВЛ-35 кВ Арал-Ленинская из зоны   │км      │      1,5    │
│     │паводка                                 │        │             │
├─────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────────┼
│10.9 │Вынос и установка приборов учета        │шт.     │  49500      │
├─────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────────┼
│10.10│Строительство базы Аксы                 │кв.м    │    240      │
├─────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────────┼
│10.11│Кап. вложения                           │млн.сом │    369,228  │
└─────┴────────────────────────────────────────┴────────┴─────────────┴
────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┐
                                                    │  Ответственные  │
┬───────────┬────────────┬─────────────┬────────────┤                 │
│   I кв.   │   II кв.   │   III кв.   │   IV кв.   │                 │
┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────────┤
│     5     │      6     │      7      │      8     │         9       │
┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────────┤
│           │            │             │            │ОАО              │
┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤"Северэлектро"   │
│   22,57   │    43,44   │     43,44   │    35,95   │                 │
┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤                 │
│    0,8    │     2      │      2      │     2      │                 │
┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤                 │
│   16      │    22      │     23      │    20      │                 │
┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤                 │
│    7      │    11      │     12      │     9      │                 │
┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤                 │
│    1      │     3      │      2      │     2      │                 │
┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤                 │
│ 8000      │ 11000      │  11000      │  9600      │                 │
┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤                 │
│   47,5    │    47,5    │     47,5    │    47,5    │                 │
┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤                 │
│           │            │             │            │                 │
┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤                 │
│           │            │             │            │                 │
┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤                 │
│    6,21   │    12,42   │     12,42   │    10,35   │                 │
┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤                 │
│    1      │     2      │      2      │     1,8    │                 │
┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤                 │
│    6      │     6      │      6      │     6      │                 │
┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤                 │
│ 4000      │  5000      │   5000      │  4600      │                 │
┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤                 │
│   14,07   │    14,07   │     14,07   │    14,07   │                 │
┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤                 │
│           │            │             │            │                 │
┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤                 │
│   12,36   │    24,72   │     24,72   │    20,6    │                 │
┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤                 │
│    5      │    11      │     12      │     9      │                 │
┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤                 │
│    2      │     4      │      5      │     3      │                 │
┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤                 │
│    1      │     3      │      2      │     2      │                 │
┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤                 │
│ 4000      │  6000      │   6000      │  5000      │                 │
┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤                 │
│   29,842  │    29,842  │     29,842  │    29,842  │                 │
┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤                 │
│           │            │             │            │                 │
┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤                 │
│    5      │     6      │      6      │     5      │                 │
┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤                 │
│    5      │     5      │      5      │     5      │                 │
┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤                 │
│    5      │     7      │      7      │     6      │                 │
┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤                 │
│    3,59   │     3,59   │      3,59   │     3,59   │                 │
┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────────┤
│           │            │             │            │ОАО              │
┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤"Востокэлектро"  │
│    1      │     1      │      1,2    │     1      │                 │
┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤                 │
│    8      │     9      │      9      │     7      │                 │
┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤                 │
│    2      │     2      │      2      │     2      │                 │
┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤                 │
│     -     │     1      │      1      │     1,57   │                 │
┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤                 │
│    8      │     9      │     11      │     9,17   │                 │
│           │            │             │            │                 │
┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤                 │
│    4      │     7,5    │      8,1    │     7,467  │                 │
┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤                 │
│           │            │             │            │                 │
┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤                 │
│           │            │             │            │                 │
┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤                 │
│    1      │     1      │      1,2    │     1      │                 │
┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤                 │
│    3      │     4      │      4      │     2      │                 │
┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤                 │
│    2      │     2      │      2      │     2      │                 │
┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤                 │
│           │     1      │      1      │     1,57   │                 │
┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤                 │
│    5      │     6      │      7      │     6,17   │                 │
│           │            │             │            │                 │
┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤                 │
│    2,5    │     5,5    │      5,6    │     4,535  │                 │
┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤                 │
│           │            │             │            │                 │
┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤                 │
│    5      │     5      │      5      │     5      │                 │
┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤                 │
│    3      │     3      │      4      │     3      │                 │
│           │            │             │            │                 │
┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤                 │
│    1,5    │     2      │      2,5    │     2,932  │                 │
┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤                 │
│           │     2      │      2      │     1      │                 │
┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────────┤
│           │            │             │            │ОАО "Ошэлектро"  │
┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤                 │
│    5      │     5      │      6      │     9      │                 │
┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤                 │
│    0,5    │     0,5    │      0,5    │     0,5    │                 │
┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤                 │
│    8      │     8      │     12      │    12      │                 │
┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤                 │
│    4      │     4      │      6      │     6      │                 │
┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤                 │
│           │            │             │    13      │                 │
┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤                 │
│ 1000      │  1000      │   2000      │  3300      │                 │
┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤                 │
│   20,3    │    22,9    │     29,9    │    48,1    │                 │
┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤                 │
│           │            │             │            │                 │
┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤                 │
│           │            │             │            │                 │
┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤                 │
│    2      │     3      │      3      │     7      │                 │
┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤                 │
│    4      │     4      │      6      │     6      │                 │
┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤                 │
│    2      │     2      │      3      │     3      │                 │
┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤                 │
│           │            │             │    13      │                 │
┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤                 │
│  300      │   300      │    300      │   400      │                 │
┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤                 │
│    4,7    │    10,3    │     10,5    │    22,5    │                 │
┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤                 │
│           │            │             │            │                 │
┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤                 │
│    1      │     1      │      1      │     1      │                 │
┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤                 │
│    0,5    │     0,5    │      0,5    │     0,5    │                 │
┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤                 │
│    2      │     2      │      3      │     3      │                 │
┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤                 │
│    1      │     1      │      1      │     2      │                 │
┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤                 │
│  500      │   500      │   1500      │  2500      │                 │
┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤                 │
│   12,2    │     9,8    │     16,8    │    19,8    │                 │
┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤                 │
│           │            │             │            │                 │
┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤                 │
│    2      │     1      │      2      │     1      │                 │
┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤                 │
│    2      │     2      │      3      │     3      │                 │
┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤                 │
│    1      │     1      │      2      │     1      │                 │
┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤                 │
│  200      │   200      │    200      │   400      │                 │
┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤                 │
│    3,4    │     2,8    │      2,6    │     5,8    │                 │
┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────────┤
│           │            │             │            │ОАО "Жалалабат-  │
┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤электро"         │
│           │            │             │            │                 │
┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤                 │
│    2      │     5      │      5      │     4      │                 │
┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤                 │
│    1      │     3      │      3      │     3      │                 │
┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤                 │
│    5      │     4      │      4      │     7      │                 │
┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤                 │
│    2      │     2      │      2      │     2      │                 │
│           │            │             │            │                 │
┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤                 │
│     -     │     0,5    │      1      │      -     │                 │
┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤                 │
│     -     │     0,5    │      1      │      -     │                 │
│           │            │             │            │                 │
┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤                 │
│  600      │   600      │    800      │   600      │                 │
┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤                 │
│     -     │   120      │    120      │            │                 │
│           │            │             │            │                 │
┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤                 │
│    4,66   │     8,76   │     10,77   │     6,77   │                 │
┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────────┤
│           │            │             │            │                 │
┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤                 │
│   30,57   │    54,44   │     55,64   │    49,95   │                 │
┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤                 │
│    1,3    │     2,5    │      2,5    │     2,5    │                 │
┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤                 │
│   33      │    42      │     47      │    42      │                 │
┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤                 │
│   18      │    21      │     24      │    24      │                 │
┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤                 │
│   10      │    11      │     13      │    11,17   │                 │
│           │            │             │            │                 │
┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤                 │
│    1      │     3,00   │      2      │     2      │                 │
┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤                 │
│           │     1,5    │      2      │    14,57   │                 │
┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤                 │
│     -     │     0,5    │      1      │      -     │                 │
│           │            │             │            │                 │
┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤                 │
│ 9600      │ 12600      │  13800      │ 13500      │                 │
┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤                 │
│           │   120      │    120      │            │                 │
┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤                 │
│   76,46   │    86,66   │     96,27   │   109,837  │                 │
┴───────────┴────────────┴─────────────┴────────────┴─────────────────┘

Руководитель Аппарата Правительства -	Н.Айтмурзаев


ЗАДАНИЕ
ОАО "Кыргызгаз" по поставке природного и
сжиженного газа населению в осенне-зимний
период 2009/2010 года

┌───────┬──────┬──────────────────────────────────────────────────────┐
│       │ Необ-│     График поставки (природный газ: млн.куб.м),      │
│       │ходимо│                сжиженный газ (тонн)                  │
│       │поста-├─────┬─────┬─────┬─────────────────┬──────────────────┤
│       │ вить │ II  │ III │В том│   IV квартал    │    I квартал     │
│       │  во  │квар-│квар-│числе│    2009 года    │    2010 года     │
│       │ II-IV│ тал │ тал │сен- ├─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬──────┤
│       │  кв. │2009 │2009 │тябрь│ Ок- │ Но- │ Де- │ Ян- │Фев- │ Март │
│       │ 2009 │года │года │     │тябрь│ябрь │кабрь│варь │раль │      │
│       │года и│     │     │     │     │     │     │     │     │      │
│       │ I кв.│     │     │     │     │     │     │     │     │      │
│       │ 2010 │     │     │     │     │     │     │     │     │      │
│       │ года │     │     │     │     │     │     │     │     │      │
│       │Всего │     │     │     │     │     │     │     │     │      │
├───────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│    1  │   2  │  3  │  4  │  5  │  6  │  7  │  8  │  9  │  10 │  11  │
├───────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│Природ-│ 750  │139  │140  │ 48  │ 54  │ 73  │ 88  │100  │ 78  │ 78   │
│ный газ│      │     │     │     │     │     │     │     │     │      │
│всего: │      │     │     │     │     │     │     │     │     │      │
│в том  │      │     │     │     │     │     │     │     │     │      │
│числе: │      │     │     │     │     │     │     │     │     │      │
│- на   │ 660  │122  │124  │ 42  │ 48  │ 64  │ 78  │ 88  │ 68  │ 68   │
│севере │      │     │     │     │     │     │     │     │     │      │
│- на   │  90  │ 17  │ 16  │  6  │  6  │  9  │ 10  │ 12  │ 10  │ 10   │
│юге    │      │     │     │     │     │     │     │     │     │      │
├───────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│В том  │ 109  │ 17,5│ 13,2│  4,7│  5,9│  9,8│ 17,7│ 17,8│ 14,8│ 12,3 │
│числе  │      │     │     │     │     │     │     │     │     │      │
│для    │      │     │     │     │     │     │     │     │     │      │
│населе-│      │     │     │     │     │     │     │     │     │      │
│ния,   │      │     │     │     │     │     │     │     │     │      │
│всего: │      │     │     │     │     │     │     │     │     │      │
│в том  │      │     │     │     │     │     │     │     │     │      │
│числе: │      │     │     │     │     │     │     │     │     │      │
│- север│  84  │ 13  │  9,3│  3,3│  4,3│  7,5│ 14  │ 14,2│ 12  │  9,7 │
│- юг   │  25  │  4,5│  3,9│  1,4│  1,6│  2,3│  3,7│  3,6│  2,8│  2,6 │
├───────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│Сжижен-│2400  │600  │600  │200  │200  │200  │200  │200  │200  │200   │
│ный газ│      │     │     │     │     │     │     │     │     │      │

Руководитель Аппарата Правительства -	Н.Айтмурзаев

Приложение № 18

ЗАДАНИЕ
ОАО "Кыргызгаз" на замену малонадежных
газопроводов и предельно изношенного
оборудования на 2009 год

┌───┬───────────────────────────┬───────┬─────────────────────────────┐
│ № │   Наименование области    │  Ед.  │      План на 2009 год       │
│п/п│                           │  изм. ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
│   │                           │       │Всего│I кв.│ II  │ III │ IV  │
│   │                           │       │     │     │ кв. │ кв. │ кв. │
├───┼───────────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 1 │            2              │   3   │  4  │  5  │  6  │  7  │  8  │
├───┼───────────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│   │Южное УМГ                  │п.м.   │ 4130│     │     │     │ 4130│
│   │                           │т.сом  │58240│12000│ 9470│12100│24670│
├───┼───────────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│1  │Замена участка             │п.м.   │ 2000│     │     │     │ 2000│
│   │магистрального газопровода │тыс.сом│28930│  -  │ 9000│ 9000│10930│
│   │Урсатьевская-Фергана I     │       │     │     │     │     │     │
│   │нитка 220-222 км           │       │     │     │     │     │     │
├───┼───────────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│2  │Восстановление перемычки   │п.м.   │  -  │     │     │     │     │
│   │газопроводов               │тыс.сом│ 2470│     │     │ 1200│ 1540│
│   │Маданият-ДКС-Майлусуу-IV   │       │     │     │     │     │     │
│   │Жалалабат                  │       │     │     │     │     │     │
├───┼───────────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│3  │Восстановление АГРС        │п.м.   │  -  │     │     │     │     │
│   │Кызыл-Кия (строительство   │тыс.сом│  470│  -  │  470│  -  │  -  │
│   │операторная, КИПиА)        │       │     │     │     │     │     │
├───┼───────────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│4  │Реконструкция 5-ти ГРСов   │п.м.   │  -  │     │     │     │     │
│   │Арка, МЭЛЗ, Кок-Таш,       │тыс.сом│  520│  -  │  -  │  520│  -  │
│   │Майлусуу-ДКС, Сузак-IV     │       │     │     │     │     │     │
├───┼───────────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│5  │Восстановление             │п.м.   │  -  │     │     │     │     │
│   │электроснабжения ГРСов Юга │тыс.сом│  300│  -  │  -  │  -  │  300│
│   │и домов оператора (9 ед.)  │       │     │     │     │     │     │
├───┼───────────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│6  │Замена МГ                  │п.м.   │ 2130│     │     │     │ 2130│
│   │Майлуу-Суу-Жалал-Абад в    │тыс.сом│23900│12000│  -  │  -  │11900│
│   │районе р.Кугарт            │       │     │     │     │     │     │
├───┼───────────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│7  │Замена линейных кранов     │п.м.   │     │     │     │     │     │
│   │Ду-300 - 2 ед., Ду-500 - 1 │тыс.сом│ 1380│  -  │  -  │ 1380│  -  │
│   │ед.                        │       │     │     │     │     │     │
├───┼───────────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│   │По Бишкекскому УГХ         │п.м.   │ 2018│     │     │     │ 2018│
│   │                           │т.сом  │12324│ 3000│ 3000│ 3000│ 3324│
├───┼───────────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│1  │Замена обводного           │п.м.   │ 2018│     │     │     │ 2018│
│   │газопровода ГРС-1 - ГРС-2  │тыс.сом│12324│ 3000│ 3000│ 3000│ 3324│
├───┼───────────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│   │По Джалал-Абадскому УГХ    │п.м.   │ 1095│     │     │     │ 1095│
│   │                           │т.сом  │ 2655│  -  │  265│  860│ 1530│
├───┼───────────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│1  │Замена газопровода среднего│п.м.   │  340│     │     │     │  340│
│   │давления по ул.Бакиева     │тыс.сом│  520│  -  │  -  │  200│  320│
├───┼───────────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│2  │То же низкого по           │п.м.   │  755│  -  │     │     │  755│
│   │ул.Токтогула               │тыс.сом│ 1655│     │   35│  500│ 1120│
├───┼───────────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│3  │Ремонт ГРП № 4, 7, 10, 59  │п.м.   │     │     │     │     │     │
│   │                           │тыс.сом│  250│  -  │  -  │  160│   90│
├───┼───────────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│4  │Бокс Майлуу-Сууйского      │п.м.   │     │     │     │     │     │
│   │участка                    │тыс.сом│  230│  -  │  230│  -  │  -  │
├───┼───────────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│   │По Ошскому УГХ             │п.м.   │ 2000│     │     │ 2000│     │
│   │                           │т.сом  │ 9778│  -  │ 4500│ 4078│ 1200│
├───┼───────────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│1  │Замена газопровода среднего│п.м.   │ 2000│     │     │ 2000│     │
│   │давления по ул.Кирова г.Ош │тыс.сом│ 6278│  -  │ 3500│ 2778│  -  │
├───┼───────────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│2  │Ремонтно-восстановительные │п.м.   │  -  │     │     │  -  │     │
│   │работы газопроводов, замена│тыс.сом│ 3500│  -  │ 1000│ 1300│ 1200│
│   │запорной арматуры          │       │     │     │     │     │     │
├───┼───────────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│   │По Чуйскому УГХ            │п.м.   │ 1865│     │     │ 1865│  -  │
│   │                           │т.сом  │ 6000│  -  │ 3000│ 3000│  -  │
├───┼───────────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│1  │Замена газопровода среднего│п.м.   │ 1865│     │     │ 1865│  -  │
│   │давления                   │тыс.сом│ 6000│  -  │ 3000│ 3000│  -  │
│   │ул.Пушкина-Токтогула г.Кант│       │     │     │     │     │     │
├───┼───────────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│   │По Баткенскому УГХ         │п.м.   │  500│     │  200│  300│     │
│   │                           │т.сом  │  440│  140│  120│  180│  -  │
├───┼───────────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│1  │Замена газопровода низкого │п.м.   │  200│     │  200│     │     │
│   │давления 1 м.р. г.Кызыл-Кия│тыс.сом│  520│  200│  320│  -  │  -  │
├───┼───────────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│2  │Замена газопровода низкого │п.м.   │  500│     │     │  500│     │
│   │давления с.Жошук           │тыс.сом│  520│  -  │  -  │  520│  -  │
├───┼───────────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│3  │Реконструкция ГРП - 3 шт.  │п.м.   │     │     │     │     │     │
│   │Жошук, Айдаркен, Уч-Коргон │тыс.сом│  140│  140│  -  │  -  │  -  │
├───┼───────────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│   │Всего по республике:       │       │     │     │     │     │     │
│   │Замена газопровода         │п.м.   │11808│  -  │  200│ 4365│ 7243│
│   │Общий объем работ          │т.сом  │90177│15340│20555│23558│30724│
└───┴───────────────────────────┴───────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

Руководитель Аппарата Правительства -	Н.Айтмурзаев

Приложение № 19

ЗАДАНИЕ
на заготовку топлива на отопительных котельных
КП "Бишкектеплоэнерго" и Кыргызжилкоммунсоюза
к осенне-зимнему периоду 2009/2010 года

┌───┬─────────────┬────────────────────────────────────────────────────
│ № │ Наименование│          Уголь с нарастающим (тыс.тонн)
│п/п│  регионов   ├──────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬
│   │             │Всего │01.09.09│01.10.09│01.11.09│01.01.10│01.02.10│
├───┼─────────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼
│ 1 │      2      │   3  │    4   │    5   │    6   │    7   │    8   │
├───┼─────────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼
│1  │По котельным │  9,9 │   2    │   4    │   6,2  │   8,9  │    -   │
│   │КП "БТЭ",    │      │        │        │        │        │        │
│   │всего:       │      │        │        │        │        │        │
│   │местный      │  7,2 │   2    │   4    │   5,2  │   6,2  │    -   │
│   │бюджет       │      │        │        │        │        │        │
│   │республикан- │  2,7 │    -   │   -    │   1    │   2,7  │    -   │
│   │ский бюджет  │      │        │        │        │        │        │
├───┼─────────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼
│II │По котельным │106,11│  31,83 │  42,44 │  53,06 │  74,28 │ 100,80 │
│   │КЖКС всего:  │      │        │        │        │        │        │
│   │централизо-  │ 85,33│  25,60 │  34,13 │  42,67 │  59,73 │  81,06 │
│   │ванно        │      │        │        │        │        │        │
│   │из бюджета   │ 20,78│   6,23 │   8,31 │  10,39 │  14,55 │  19,74 │
│   │области      │      │        │        │        │        │        │
├───┼─────────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼
│2.1│Ошская       │  2,34│   0,70 │   0,94 │   1,17 │   1,64 │   2,22 │
│   │область,     │      │        │        │        │        │        │
│   │всего:       │      │        │        │        │        │        │
│   │централизо-  │  1,59│   0,48 │   0,64 │   0,8  │   1,11 │   1,51 │
│   │ванно        │      │        │        │        │        │        │
│   │из бюджета   │  0,75│   0,23 │   0,30 │   0,37 │   0,53 │   0,71 │
│   │области      │      │        │        │        │        │        │
├───┼─────────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼
│2.2│гор. Ош,     │  2,8 │   0,84 │   1,12 │   1,4  │   1,96 │   2,66 │
│   │всего:       │      │        │        │        │        │        │
│   │централизо-  │   -  │    -   │   -    │    -   │    -   │    -   │
│   │ванно        │      │        │        │        │        │        │
│   │из бюджета   │  2,8 │   0,84 │   1,12 │   1,4  │   1,96 │   2,66 │
│   │области      │      │        │        │        │        │        │
├───┼─────────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼
│2.3│Джалал-Абад- │  0,8 │   0,24 │   0,32 │   0,4  │   0,56 │   0,76 │
│   │ская область,│      │        │        │        │        │        │
│   │всего:       │      │        │        │        │        │        │
│   │централизо-  │   -  │    -   │   -    │    -   │    -   │    -   │
│   │ванно        │      │        │        │        │        │        │
│   │из бюджета   │  0,8 │   0,24 │   0,32 │   0,4  │   0,56 │   0,76 │
│   │области      │      │        │        │        │        │        │
├───┼─────────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼
│2.4│Таласская    │  2,2 │   0,66 │   0,88 │   1,1  │   1,54 │   2,09 │
│   │область,     │      │        │        │        │        │        │
│   │всего:       │      │        │        │        │        │        │
│   │централизо-  │  1,9 │   0,57 │   0,76 │   0,95 │   1,33 │   1,81 │
│   │ванно        │      │        │        │        │        │        │
│   │из бюджета   │  0,3 │   0,09 │   0,12 │   0,15 │   0,21 │   0,29 │
│   │области      │      │        │        │        │        │        │
├───┼─────────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼
│2.5│Нарынская    │  5,7 │   1,71 │   2,28 │   2,85 │   3,99 │   5,42 │
│   │область,     │      │        │        │        │        │        │
│   │всего:       │      │        │        │        │        │        │
│   │централизо-  │  5,7 │   1,71 │   2,28 │   2,85 │   3,99 │   5,42 │
│   │ванно        │      │        │        │        │        │        │
│   │из бюджета   │   -  │    -   │   -    │    -   │    -   │    -   │
│   │области      │      │        │        │        │        │        │
├───┼─────────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼
│2.6│Баткенская   │   -  │    -   │   -    │    -   │    -   │    -   │
│   │область,     │      │        │        │        │        │        │
│   │всего:       │      │        │        │        │        │        │
├───┼─────────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼
│2.7│Иссык-Куль-  │ 48,8 │  14,64 │  19,52 │  24,4  │  34,16 │  46,36 │
│   │ская область,│      │        │        │        │        │        │
│   │всего:       │      │        │        │        │        │        │
│   │централизо-  │ 39,3 │  11,74 │  15,72 │  19,65 │  27,51 │  37,34 │
│   │ванно        │      │        │        │        │        │        │
│   │из бюджета   │  9,5 │   2,85 │   3,80 │   4,75 │   6,65 │   9,03 │
│   │области      │      │        │        │        │        │        │
├───┼─────────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼
│2.8│Чуйская      │ 43,47│  13,04 │  17,39 │  21,74 │  30,43 │  41,30 │
│   │область,     │      │        │        │        │        │        │
│   │всего:       │      │        │        │        │        │        │
│   │централизо-  │ 36,84│  11,05 │  14,74 │  18,42 │  25,79 │  35,00 │
│   │ванно        │      │        │        │        │        │        │
│   │из бюджета   │  6,63│   1,99 │   2,65 │   3,32 │   4,64 │   6,30 │
│   │области      │      │        │        │        │        │        │
│   │В т.ч.       │      │        │        │        │        │        │
│   │Кара-Балта   │      │        │        │        │        │        │
│   │ТЭЦ-ПО "ЭТВ" │      │        │        │        │        │        │
│   │Всего:       │ 39,0 │  11,70 │  15,60 │  19,5  │  27,3  │  37,05 │
│   │централизо-  │ 34,3 │  10,29 │  13,72 │  17,15 │  24,01 │  32,59 │
│   │вано         │      │        │        │        │        │        │
│   │из бюджета   │  4,7 │   1,41 │   1,88 │   2,35 │   3,29 │   4,47 │
│   │области      │      │        │        │        │        │        │
└───┴─────────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴
─────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┐
         │          Мазут с нарастающим (тыс.тонн)                    │
┬────────┼──────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┤
│01.03.10│Всего │01.09.09│01.10.09│01.11.09│01.01.10│01.02.10│01.03.10│
┼────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│   9    │  10  │   11   │   12   │   13   │   14   │   15   │   16   │
┼────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│   9,9  │  1,3 │   0,3  │   0,6  │   0,9  │   1,2  │    -   │   1,3  │
│        │      │        │        │        │        │        │        │
│        │      │        │        │        │        │        │        │
│   7,2  │  1,3 │   0,3  │   0,6  │   0,9  │   1,2  │    -   │   1,3  │
│        │      │        │        │        │        │        │        │
│    -   │   -  │    -   │    -   │    -   │    -   │    -   │    -   │
│        │      │        │        │        │        │        │        │
┼────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ 106,11 │ 25,40│   7,62 │  10,16 │  12,71 │  17,78 │  24,13 │  25,40 │
│        │      │        │        │        │        │        │        │
│  85,33 │ 22,99│   6,90 │   9,20 │  11,50 │  16,09 │  21,84 │  22,99 │
│        │      │        │        │        │        │        │        │
│  20,78 │  2,41│   0,72 │   0,96 │   1,21 │   1,69 │   2,29 │   2,41 │
│        │      │        │        │        │        │        │        │
┼────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│   2,34 │   -  │    -   │    -   │    -   │    -   │    -   │    -   │
│        │      │        │        │        │        │        │        │
│        │      │        │        │        │        │        │        │
│   1,59 │      │        │        │        │        │        │        │
│        │      │        │        │        │        │        │        │
│   0,75 │      │        │        │        │        │        │        │
│        │      │        │        │        │        │        │        │
┼────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│   2,8  │  2,1 │   0,63 │   0,84 │   1,05 │   1,47 │   2,00 │   2,1  │
│        │      │        │        │        │        │        │        │
│    -   │  2,1 │   0,63 │   0,84 │   1,05 │   1,47 │   2,00 │   2,1  │
│        │      │        │        │        │        │        │        │
│   2,8  │   -  │    -   │    -   │    -   │    -   │    -   │    -   │
│        │      │        │        │        │        │        │        │
┼────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│   0,8  │  3,43│   1,03 │   1,37 │   1,72 │   2,40 │   3,26 │   3,43 │
│        │      │        │        │        │        │        │        │
│        │      │        │        │        │        │        │        │
│    -   │  3,43│   1,03 │   1,37 │   1,72 │   2,40 │   3,26 │   3,43 │
│        │      │        │        │        │        │        │        │
│   0,8  │   -  │    -   │    -   │    -   │    -   │    -   │    -   │
│        │      │        │        │        │        │        │        │
┼────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│   2,2  │  1,6 │   0,48 │   0,64 │   0,80 │   1,12 │   1,52 │   1,6  │
│        │      │        │        │        │        │        │        │
│        │      │        │        │        │        │        │        │
│   1,9  │  1,5 │   0,45 │   0,60 │   0,75 │   1,05 │   1,43 │   1,5  │
│        │      │        │        │        │        │        │        │
│   0,3  │  0,1 │   0,03 │   0,04 │   0,05 │   0,07 │   0,10 │   0,1  │
│        │      │        │        │        │        │        │        │
┼────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│   5,7  │   -  │    -   │    -   │    -   │    -   │    -   │    -   │
│        │      │        │        │        │        │        │        │
│        │      │        │        │        │        │        │        │
│   5,7  │      │        │        │        │        │        │        │
│        │      │        │        │        │        │        │        │
│    -   │      │        │        │        │        │        │        │
│        │      │        │        │        │        │        │        │
┼────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│    -   │   -  │    -   │    -   │    -   │    -   │    -   │    -   │
│        │      │        │        │        │        │        │        │
│        │      │        │        │        │        │        │        │
┼────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│  48,8  │  3,67│   1,10 │   1,47 │   1,84 │   2,57 │   3,49 │   3,67 │
│        │      │        │        │        │        │        │        │
│        │      │        │        │        │        │        │        │
│  39,3  │  3,67│   1,10 │   1,47 │   1,84 │   2,57 │   3,49 │   3,67 │
│        │      │        │        │        │        │        │        │
│   9,5  │   -  │    -   │    -   │    -   │    -   │    -   │    -   │
│        │      │        │        │        │        │        │        │
┼────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│  43,47 │ 14,6 │   4,38 │   5,84 │   7,30 │  10,22 │  13,87 │  14,6  │
│        │      │        │        │        │        │        │        │
│        │      │        │        │        │        │        │        │
│  36,84 │ 12,29│   3,69 │   4,92 │   6,15 │   8,60 │  11,68 │  12,29 │
│        │      │        │        │        │        │        │        │
│   6,63 │  2,31│   0,69 │   0,92 │   1,15 │   1,62 │   2,19 │   2,31 │
│        │      │        │        │        │        │        │        │
│        │      │        │        │        │        │        │        │
│        │      │        │        │        │        │        │        │
│        │      │        │        │        │        │        │        │
│  39,0  │  1,6 │   0,48 │   0,64 │   0,80 │   1,12 │   1,52 │   1,6  │
│  34,3  │  1,25│   0,38 │   0,50 │   0,63 │   0,88 │   1,19 │   1,25 │
│        │      │        │        │        │        │        │        │
│   4,7  │  0,35│   0,11 │   0,14 │   0,18 │   0,25 │   0,33 │   0,35 │
│        │      │        │        │        │        │        │        │
┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘

Руководитель Аппарата Правительства -	Н.Айтмурзаев

Приложение № 20

ЗАДАНИЕ
KП "Бишкектеплоэнерго" и ГП "Кыргызжилкоммунсоюз"
на подготовку отопительных котельных к отопительному
сезону осенне-зимнего периода 2009/2010 года

┌─────────────────────────────┬─────────┬─────────────────────────────┐
│          Регионы            │  Всего  │ В том числе работающих на:  │
│                             │котельных├─────┬───────┬──────┬────────┤
│                             │         │ газе│мазуте,│ угле │электро-│
│                             │         │     │солярке│      │энергии │
├─────────────────────────────┼─────────┼─────┼───────┼──────┼────────┤
│КП "Бишкектеплоэнерго"       │         │     │       │      │        │
├─────────────────────────────┼─────────┼─────┼───────┼──────┼────────┤
│Город Бишкек                 │    60   │  24 │    3  │   22 │   11   │
├─────────────────────────────┼─────────┼─────┼───────┼──────┼────────┤
│ГП "Кыргызжилкоммунсоюз"     │   206   │  37 │   25  │   89 │   55   │
│в том числе:                 │         │     │       │      │        │
├─────────────────────────────┼─────────┼─────┼───────┼──────┼────────┤
│Таласская область            │     7   │  -  │    1  │    6 │        │
├─────────────────────────────┼─────────┼─────┼───────┼──────┼────────┤
│Чуйская область              │    45   │  14 │   15  │   11 │    5   │
├─────────────────────────────┼─────────┼─────┼───────┼──────┼────────┤
│Джалал-Абадская область      │    33   │  17 │    3  │    8 │    5   │
├─────────────────────────────┼─────────┼─────┼───────┼──────┼────────┤
│Нарынская область            │    17   │  -  │   -   │    8 │    9   │
├─────────────────────────────┼─────────┼─────┼───────┼──────┼────────┤
│Иссык-Кульская область       │    49   │  -  │    3  │   26 │   20   │
├─────────────────────────────┼─────────┼─────┼───────┼──────┼────────┤
│Баткенская область           │    -    │  -  │   -   │   -  │    -   │
├─────────────────────────────┼─────────┼─────┼───────┼──────┼────────┤
│Ошская область               │    10   │  -  │   -   │   10 │    -   │
├─────────────────────────────┼─────────┼─────┼───────┼──────┼────────┤
│Город Ош                     │    45   │   6 │    3  │   20 │   16   │
├─────────────────────────────┼─────────┼─────┼───────┼──────┼────────┤
│Всего по республике:         │   266   │  61 │   28  │  111 │   66   │
└─────────────────────────────┴─────────┴─────┴───────┴──────┴────────┘

Руководитель Аппарата Правительства -
министр Кыргызской Республики Н.Айтмурзаев


Приложение № 21
к постановлению Правительства
Кыргызской Республики
от 7 мая 2009 года № 279

ПЕРЕЧЕНЬ
местных товаропроизводителей твердого топлива,
привлекаемых к обеспечению бюджетных организаций
сезонными запасами топлива для прохождения
отопительного периода 2009/2010 годов

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                           Северный регион                           │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│            Нарынская область (месторождение "Кара-Кече")            │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1. ЗАО "Шарбон"                                                      │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2. ПКФ "Беш-Сары-К"                                                  │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3. ОсОО "Нарк Тоо"                                                   │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4. ОсОО "Ак-Жол Комур"                                               │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5. ОсОО "Нарын Комур"                                                │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│6. ОсОО "Джумгалсуукурулуш"                                          │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│7. ОАО "Кара-Кечекомур"                                              │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│8. ОсОО "Демильге плюс ЛТД"                                          │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                       Иссык-Кульская область                        │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1. ОАО "Шахта Жыргалан"                                              │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2. ОсОО "Кок-Белькомур"                                              │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                            Южный регион                             │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                         Баткенская область                          │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1. АО "Сулюктакомур"                                                 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2. АООТ "Сулюкташахта курулуш"                                       │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3. АО "Кызыл-Киякомур"                                               │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4. ОсОО "Т.Ибраимова"                                                │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5. ОсОО "Ак-Булак комур"                                             │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│6. ОсОО "Нур"                                                        │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                       Джалал-Абадская область                       │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1. ОАО "Таш-Комур"                                                   │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2. ОсОО "Тегене"                                                     │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3. ОсОО "Тюлек"                                                      │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4. ОсОО "Горное богатство"                                           │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                           Ошская область                            │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1. ОсОО "Перити Коал"                                                │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2. ОсОО "Шахта Беш-Бурхан"                                           │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Руководитель Аппарата Правительства -	Н.Айтмурзаев
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