(Утратил силу в соответствии с постановлением Кабинета Министров КР от 14 января 2022 года №9)

ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 января 2009 года №26

Об утверждении Плана мероприятий по улучшению мелиоративного состояния орошаемых земель в Кыргызской Республике на 2009-2010 годы

В Кыргызской Республике наблюдается тенденция к увеличению площадей в мелиоративном отношении неблагополучных земель, на начало 2008 года они составляют 106,8 тыс. га.

За последние десять лет количество подтопленных населенных пунктов на территории республики возросло в два раза. Из-за отсутствия средств местных бюджетов и землепользователей ремонтно-восстановительные работы внутрихозяйственной коллекторно-дренажной сети не проводятся. Ремонт межхозяйственных коллекторно-дренажных сетей, находящихся на балансе Департамента водного хозяйства Министерства сельского, водного хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики, и другие мелиоративные мероприятия по улучшению земель также осуществляются не в полном объеме из-за недостаточности финансовых средств.

В целях мелиоративного улучшения состояния орошаемых земель, осуществления эксплуатации коллекторно-дренажных сетей в соответствии с техническими нормами и правилами Правительство Кыргызской Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по улучшению мелиоративного состояния орошаемых земель Кыргызской Республики на 2009-2010 годы (далее - План мероприятий).

2. Министерству сельского, водного хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики и Государственному агентству по регистрации прав на недвижимое имущество при Правительстве Кыргызской Республики, местным государственным администрациям и органам местного самоуправления принять необходимые меры по выполнению Плана мероприятий.

3. Установить, что финансирование Плана мероприятий из республиканского бюджета осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусматриваемых в республиканском бюджете Департаменту водного хозяйства Министерства сельского, водного хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики, в соответствии с законами Кыргызской Республики о республиканском бюджете Кыргызской Республики на очередной финансовый год.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел агропромышленного комплекса и природопользования Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

Премьер-министр	И.Чудинов

Утвержден
 постановлением Правительства
 Кыргызской Республики
 от 19 января 2009 года №26

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 по улучшению мелиоративного состояния орошаемых земель в Кыргызской Республике на 2009-2010 годы

1. Введение

2. Проблемы и обоснование необходимости их решения

3. Основные цели, задачи, пути и этапы реализации Плана

мероприятий

4. Обеспечение реализации Плана мероприятий

5. Функции и полномочия государственных органов

исполнительной власти в реализации Плана мероприятий

6. Финансовое и ресурсное обеспечение и механизм

реализации Плана мероприятий

7. Оценка эффективности, социально-экономических

и экологических последствий реализации Плана

мероприятий

Приложение 1. Мероприятия по улучшению мелиоративного состояния

орошаемых земель в Кыргызской Республике на

2009-2010 годы

Приложение 2. Мероприятия по улучшению мелиоративного состояния

орошаемых земель в Кыргызской Республике на

2009-2010 годы

Кыргызская Республика располагает поверхностными водными ресурсами до 50,0 куб.км стока в год, без использования которых невозможно развитие орошаемого земледелия, промышленности, энергетики. Около 20 процентов поверхностных водных ресурсов, формируемых на территории Кыргызстана, используются на нужды республики, остальной сток уходит за пределы республики в Китайскую Народную Республику, Республику Узбекистан, Республику Таджикистан, Республику Казахстан.

До приобретения независимости, в советский период в республике была создана отрасль мелиорации и водного хозяйства - мощная мелиоративно-ирригационная сеть, система водохранилищ с соответствующей инфраструктурой.

После распада СССР, из-за ограниченности средств на проведение мелиорации, процесс износа мелиоративных объектов, мелиоративной инфраструктуры усугубляется.

1. Введение

Неудовлетворительное мелиоративное состояние земель и мелиоративных объектов обусловлено, прежде всего, дефицитом средств и инвестиций, направляемых в мелиорацию земель. В результате недостаточного финансирования, недостаточной гармонизации действующей нормативной правовой базы по управлению мелиоративным фондом отмечаются следующие негативные явления:

- продолжающийся процесс деградации мелиоративных систем;

- ухудшение мелиоративного состояния земель;

- неэффективное управление мелиоративным фондом вследствие недостаточной координации и согласованности действий государственных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.

После реорганизации крупных сельскохозяйственных предприятий (колхозов и совхозов) в результате создания мелких фермерских хозяйств, большая часть внутрихозяйственных мелиоративных систем оказалась бесхозной, ухудшилось состояние мелиоративных объектов и орошаемых земель.

Для решения указанных проблем требуются значительные финансовые средства, в том числе на частичную компенсацию затрат сельских товаропроизводителей по реабилитации мелиоративных объектов и улучшению мелиоративного состояния орошаемых земель.

Для решения вышеназванных проблем в рамках Плана мероприятий по улучшению мелиоративного состояния орошаемых земель в Кыргызской Республике на 2009-2010 годы (далее - План мероприятий) предусматриваются меры, направленные на распределение функций и ответственности по эксплуатации и содержанию коллекторно-дренажных сетей между государственными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления.

2. Проблемы и обоснование необходимости их решения

Основными проблемами развития мелиорации являются:

- моральный и физический износ мелиоративной инфраструктуры;

- снижение эффективности использования мелиоративных ресурсов;

- усиливающееся отрицательное воздействие антропогенного и техногенного характера на мелиоративные объекты;

- ухудшение мелиоративного состояния орошаемых земель;

- снижение продуктивности орошаемых земель;

- низкая эффективность системы мониторинга мелиоративного состояния;

- несовершенство коммуникаций, оборудования и технологий по информационному обеспечению мелиоративных мероприятий.

Перечисленные проблемы в мелиорации республики осложняются недостаточной степенью урегулированности мелиоративных отношений в целом, с которой в свою очередь связаны следующие проблемы:

- несовершенство и недостаточная гармонизация нормативной правовой базы по вопросам мелиорации и мелиоративной деятельности;

- несовершенство действующей системы управления инфраструктурой мелиоративного фонда;

- несовершенство системы государственного контроля за состоянием мелиоративного фонда и неблагополучных в мелиоративном отношении земель;

- недостаточные темпы развития демократических институтов мелиоративных отношений, связанных с формированием общественных объединений (ассоциаций) водопользователей и активизацией их участия в управлении и содержании мелиоративных объектов и мелиоративной инфраструктуры;

- недостаточная координация функций между государственными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления в сфере управления мелиоративными объектами.

3. Основные цели, задачи, пути и этапы реализации Плана мероприятий

План мероприятий разработан в целях улучшения мелиоративного состояния орошаемых земель, предотвращения подтопления населенных пунктов и направлен на решение следующих задач:

- повышение продуктивности неблагополучных и орошаемых земель;

- повышение урожайности сельскохозяйственных культур на орошаемых землях;

- предотвращение подтопления населенных пунктов;

- привлечение инвестиций.

Основные пути решения задач:

а) в технической сфере:

- реабилитация до проектного уровня технического состояния действующих объектов мелиоративной инфраструктуры;

- восстановление:

пропускной способности коллекторно-дренажной сети и сооружений;

производительности скважин вертикального дренажа;

- реконструкция существующих и строительство новых коллекторно-дренажных систем;

- предупреждение вторичного засоления земель;

- предупреждение подтопления гражданских и промышленных объектов;

- повышение эффективности использования оросительной сети за счет сокращения потерь воды на фильтрацию и непроизводственные сбросы, путем внедрения прогрессивных технологий поливов, транспортировки и распределения воды, применение агротехнических приемов;

б) в правовой сфере:

- гармонизация и дальнейшее совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей отношения в сфере мелиорации и принципы деятельности в области мелиорации земель;

- повышение ответственности хозяйствующих субъектов и населения за обеспечение рационального использования мелиоративных объектов;

- совершенствование норм и правил проектирования, строительства и безопасной, эффективной эксплуатации мелиоративных систем и сооружений;

- оптимизация процедур государственного регулирования, контроля использования и охраны мелиоративного фонда, адаптированных к нынешним социально-экономическим условиям;

в) в институциональной сфере:

- оптимизация структуры управления мелиоративными системами;

- разграничение полномочий, ответственности и совершенствование координации между субъектами отношений в сфере мелиорации;

- совершенствование нормативной правовой базы государственного контроля за рациональным использованием мелиоративных объектов;

г) в водно-экономической сфере:

- формирование инвестиционного климата, направленного на привлечение финансовых ресурсов;

- развитие рыночных стимулов экономного использования средств и охраны мелиоративных объектов;

д) в сфере охраны водных ресурсов:

- модернизация системы мониторинга используемых и сбросных вод (количества и качества);

- ограничение любых видов водопользования, приводящих к деградации мелиоративных объектов, загрязнению, засолению или истощению вод;

- реабилитация и развитие систем очистки сточных и коллекторно-дренажных вод с последующим возвратом для повторного использования;

- упорядочение применения минеральных удобрений, гербицидов, пестицидов, дефолиантов и ограничение их попадания в мелиоративные объекты;

- упорядочение утилизации отходов животноводческих предприятий.

Планом мероприятий предусматривается решение следующих организационных вопросов:

- обеспечение координации действий государственных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления по эксплуатации и техническому обслуживанию дренажных систем межхозяйственного и внутрихозяйственного значения на всей орошаемой площади в соответствии с их балансовой принадлежностью;

- эффективное перераспределение функциональных обязанностей государственных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления по управлению и использованию мелиоративных объектов.

Реализацию Плана мероприятий предполагается провести в два этапа.

На первом этапе:

- оптимизация структуры управления мелиоративными системами;

- разграничение полномочий и ответственности, совершенствование координации отношений в сфере мелиорации между субъектами;

- повышение ответственности государственных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и ассоциаций водопользователей за выполнение принятых обязательств;

- усиление мер государственного контроля за рациональным использованием мелиоративных объектов.

На втором этапе:

- оптимизация отношений в сфере мелиорации между субъектами;

- совершенствование нормативной правовой базы в сфере мелиорации;

- оптимизация структуры государственных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, участвующих в управлении мелиоративным фондом и мелиоративными системами, на основе координации, разграничения функций и полномочий между ними.

4. Обеспечение реализации Плана мероприятий

Нормативно-правовое обеспечение осуществляется:

- Министерством сельского, водного хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики (далее - Минсельводхозпром);

- Департаментом водного хозяйства Минсельводхозпрома.

Научно-методическое обеспечение Плана мероприятий осуществляется:

- Проектно-конструкторским технологическим институтом "Водавтоматика и метрология";

- Кыргызским научно-исследовательским институтом ирригации;

- Кыргызским государственным аграрным университетом имени К.И.Скрябина.

Информационно-консультативное обеспечение Плана мероприятий осуществляется:

- Минсельводхозпромом;

- Департаментом водного хозяйства Минсельводхозпрома и его бассейновыми и районными управлениями.

Финансово-техническое обеспечение Плана мероприятий осуществляют:

- государственные администрации областей и районов;

- органы местного самоуправления;

- ассоциации водопользователей (АВП);

- инвестиции крестьянских и фермерских хозяйств, сельскохозяйственных предпринимателей;

- Министерство финансов Кыргызской Республики;

- Минсельводхозпром;

- международные финансовые институты.

Кадровое обеспечение осуществляется:

- Кыргызским государственным аграрным университетом имени К.И.Скрябина;

- Гидротехническим техникумом при Кыргызском государственном аграрном университете имени К.И.Скрябина.

5. Функции и полномочия государственных органов исполнительной власти в реализации Плана мероприятий

Минсельводхозпром и Департамент водного хозяйства участвуют и координируют реализацию Плана мероприятий.

В реализации Плана мероприятий будут задействованы:

- Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики (вопросы прогнозирования подтопления населенных пунктов и защита населенных пунктов от подтопления);

- Государственное агентство по регистрации прав на недвижимое имущество при Правительстве Кыргызской Республики (регулирование вопросов по отводу земель);

- Министерство образования и науки Кыргызской Республики (поддержка в целевой подготовке специалистов);

- Министерство финансов Кыргызской Республики (финансовое обеспечение).

Местные государственные администрации, органы местного самоуправления, местные сообщества содействуют реализации Плана мероприятий на местах.

В связи с недостаточностью бюджетного финансирования, для реализации Плана мероприятий предполагается привлечение международных донорских организаций и проектов.

6. Финансовое и ресурсное обеспечение и механизм реализации Плана мероприятий

Для реализации Плана мероприятий в целом предусматриваются финансовые средства в сумме 207,17 млн. сомов, из которых обеспечиваются:

- республиканским бюджетом - 65,28 млн. сомов;

- средствами землепользователей - 12,16 млн. сомов;

- средствами, накопленными на специальном счете Государственного агентства по регистрации прав на недвижимое имущество при Правительстве Кыргызской Республики (далее - Госрегистр) от возмещения потерь сельскохозяйственного производства, - 26,84 млн. сомов;

- средствами проектов государственной инвестиции (ПГИ) и грантов 102,89 млн. сомов.

Объемы финансовых средств используемых для реализации Плана мероприятий из республиканского и местного бюджета, средств, поступающих на специальный счет Госрегистра от возмещения потерь сельскохозяйственного производства, зарубежных инвестиций и средств землепользователей указаны в приложениях к Плану мероприятий.

Механизм реализации Плана мероприятий заключается в последовательном и поэтапном исполнении государственными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления и хозяйствующими субъектами прилагаемых мероприятий по улучшению мелиоративного состояния орошаемых земель в Кыргызской Республике на 2009-2010 годы (приложения №1 и 2).

7. Оценка эффективности, социально-экономических и экологических последствий реализации Плана мероприятий

Ожидаемые социально-экономические и экологические последствия при реализации Плана мероприятий:

- реабилитация неблагополучных земель;

- улучшение мелиоративного состояния и повышение продуктивности орошаемых земель на площади 26,7 тыс. га;

- сокращение в течение двух лет по республике неблагополучных в мелиоративном отношении земель на площади 60 тыс. га;

- гарантированное обеспечение населения продовольствием;

- укрепление и развитие мелиоративных инфраструктур.

Приложение 
 №1 к Плану мероприятий
 по улучшению мелиоративного
 состояния орошаемых земель
 в Кыргызской Республике
 на 2009-2010 годы

МЕРОПРИЯТИЯ
 по улучшению мелиоративного состояния орошаемых земель в Кыргызской Республике на 2009-2010 годы

┌───┬───────────────────────────┬───────────┬──────────┬───────────────

│ N │        Мероприятия        │Индикаторы,│   Сроки  │   Источники

│п/п│                           │     га    │реализации│финансирования

│   │                           │           │          │ (тыс. сомов)

│   │                           │           │          ├──────────────┬

│   │                           │           │          │    Всего     │

│   │                           │           │          │              ├

│   │                           │           │          │              │

│   │                           │           │          │              ├

│   │                           │           │          │              │

│   │                           │           │          │              │

│   │                           │           │          │              │

│   │                           │           │          │              │

│   │                           │           │          │              │

│   │                           │           │          │              │

├───┼───────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼

│ 1 │              2            │      3    │     4    │       5      │

├───┼───────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼

│   │Реабилитация существующих и│   26670   │2009      │    207174,3  │

│   │строительство новых КДС по │           │2010      │              │

│   │государственной сети и     │           │гг.       │              │

│   │внутрихозяйственным сетям  │           │          │              │

│   │по республике              │           │          │              │

├───┼───────────────────────────┼───────────┤          ├──────────────┼

│1  │Реабилитация существующих и│   12864   │          │     99354,7  │

│   │строительство новых КДС по │           │          │              │

│   │государственной сети, в том│           │          │              │

│   │числе по областям:         │           │          │              │

├───┼───────────────────────────┼───────────┤          ├──────────────┼

│   │Баткенская                 │    2552   │          │     25908,7  │

├───┼───────────────────────────┼───────────┤          ├──────────────┼

│   │Джалал-Абадская            │     -     │          │       585,0  │

├───┼───────────────────────────┼───────────┤          ├──────────────┼

│   │Ошская                     │     -     │          │       585,0  │

├───┼───────────────────────────┼───────────┤          ├──────────────┼

│   │Иссык-Кульская             │     792   │          │      6300,0  │

├───┼───────────────────────────┼───────────┤          ├──────────────┼

│   │Нарынская                  │    1002   │          │      6600,0  │

├───┼───────────────────────────┼───────────┤          ├──────────────┼

│   │Таласская                  │    1580   │          │     10880,0  │

├───┼───────────────────────────┼───────────┤          ├──────────────┼

│   │Чуйская                    │    6938   │          │     48496,0  │

├───┼───────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼

│2  │Реабилитация существующих и│   13806   │2009      │    107819,6  │

│   │строительство новых КДС по │           │2010      │              │

│   │внутрихозяйственным сетям, │           │гг.       │              │

│   │в том числе по областям:   │           │          │              │

├───┼───────────────────────────┼───────────┤          ├──────────────┼

│   │Баткенская                 │    1900   │          │     17984,9  │

├───┼───────────────────────────┼───────────┤          ├──────────────┼

│   │Джалал-Абадская            │    3600   │          │     27000,0  │

├───┼───────────────────────────┼───────────┤          ├──────────────┼

│   │Ошская                     │    4000   │          │     32585,0  │

├───┼───────────────────────────┼───────────┤          ├──────────────┼

│   │Иссык-Кульская             │     462   │          │      3700,5  │

├───┼───────────────────────────┼───────────┤          ├──────────────┼

│   │Нарынская                  │     -     │          │       -      │

├───┼───────────────────────────┼───────────┤          ├──────────────┼

│   │Таласская                  │     476   │          │      2897,2  │

├───┼───────────────────────────┼───────────┤          ├──────────────┼

│   │Чуйская                    │    3368   │          │     23652,0  │

└───┴───────────────────────────┴───────────┴──────────┴──────────────┴

──────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐

│Исполнители│

│           │

│           │

┬─────────────────────────────────────────────────────────┤           │

│                        в том числе:                     │           │

├──────────────────────────────────────────┬──────────────┤           │

│                 внутренние               │    внешние   │           │

├───────────────┬──────────────┬───────────┼──────────────┤           │

│республиканский│  средства    │  средства │    ПГИ и     │           │

│    бюджет     │ землепользо- │Госрегистра│донор/партнеры│           │

│               │  вателей     │           │              │           │

│               │  и органов   │           │              │           │

│               │  местного    │           │              │           │

│               │самоуправления│           │              │           │

┼───────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤

│       6       │       7      │     8     │       9      │     10    │

┼───────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤

│    65276,0    │   12156,2    │  26848,5  │   102893,6   │Минсельвод-│

│               │              │           │              │хозпром,   │

│               │              │           │              │Госрегистр,│

│               │              │           │              │землеполь- │

│               │              │           │              │зователи и │

┼───────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┤органы     │

│    65276,0    │    3170,0    │   5000,0  │    25908,7   │местного   │

│               │              │           │              │самоуправ- │

│               │              │           │              │ления      │

│               │              │           │              │           │

┼───────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┤           │

│               │              │           │    25908,7   │           │

┼───────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┤           │

│               │     585,0    │           │       -      │           │

┼───────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┤           │

│               │     585,0    │           │       -      │           │

┼───────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┤           │

│     4300,0    │    2000,0    │           │       -      │           │

┼───────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┤           │

│     4600,0    │              │   2000,0  │       -      │           │

┼───────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┤           │

│     7880,0    │              │   3000,0  │       -      │           │

┼───────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┤           │

│    48496,0    │              │           │       -      │           │

┼───────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤

│               │    8986,2    │  21848,5  │    76984,9   │Минсельвод-│

│               │              │           │              │хозпром,   │

│               │              │           │              │Госрегистр,│

│               │              │           │              │землеполь- │

┼───────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┤зователи и │

│               │              │           │    17984,9   │органы     │

┼───────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┤местного   │

│               │              │           │    27000,0   │самоуправ- │

┼───────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┤ления      │

│               │     585,0    │           │    32000,0   │           │

┼───────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┤           │

│               │              │   3700,5  │       -      │           │

┼───────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┤           │

│       -       │       -      │     -     │       -      │           │

┼───────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┤           │

│       -       │    2897,2    │     -     │       -      │           │

┼───────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┤           │

│               │    5504,0    │  18148,0  │       -      │           │

┴───────────────┴──────────────┴───────────┴──────────────┴───────────┘

Приложение 
 №2 к Плану мероприятий
 по улучшению мелиоративного
 состояния орошаемых земель
 в Кыргызской Республике
 на 2009-2010 годы

МЕРОПРИЯТИЯ
 по улучшению мелиоративного состояния орошаемых земель в Кыргызской Республике на 2009-2010 годы

┌────────────────────────────────────┬──────────┬────────┬────────────┬

│           Виды мероприятий         │ Ед. изм. │ Кол-во │    Объем,  │

│                                    │          │        │ тыс. куб.м │

│                                    │          │        │            │

├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼

│                  1                 │     2    │    3   │      4     │

├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼

│Всего по Республике, в том числе:   │          │        │            │

├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼

│Мехочистка открытых КДС             │км        │ 1020,5 │    5102,5  │

├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼

│Промывка закрытых КДС               │км        │  277   │            │

├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼

│Восстановление вертикального дренажа│шт.       │   45   │            │

├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼

│Строительство наблюдательных скважин│шт.       │  191   │            │

├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼

│Ремонт наблюдательных скважин       │шт.       │   45   │            │

├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼

│Средства государственного бюджета   │тыс. сомов│        │            │

├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼

│Средства землепользователей и другие│тыс. сомов│        │            │

├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼

│Средства Госрегистра                │тыс. сомов│        │            │

├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼

│Средства доноров и партнеров        │тыс. сомов│        │            │

├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼

│По внутрихозяйственным сетям        │          │        │            │

├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼

│Мехочистка открытых КДС             │км        │  552,9 │    2764,5  │

├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼

│Промывка закрытых КДС               │км        │  121,4 │            │

├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼

│Восстановление вертикального дренажа│шт.       │   20   │            │

├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼

│Строительство наблюдательных скважин│шт.       │   60   │            │

├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼

│По государственной сети             │          │        │            │

├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼

│Мехочистка открытых КДС             │км        │  467,6 │    2338    │

├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼

│Промывка закрытых КДС               │км        │  155,6 │            │

├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼

│Восстановление вертикального дренажа│шт.       │   25   │            │

├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼

│Строительство наблюдательных скважин│шт.       │  131   │            │

├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼

│Ремонт наблюдательных скважин       │шт.       │   45   │            │

├────────────────────────────────────┴──────────┴────────┴────────────┴

│                         Баткенская область

├────────────────────────────────────┬──────────┬────────┬────────────┬

│Всего по области, в том числе:      │          │        │            │

├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼

│Мехочистка открытых КДС             │км        │  121   │     605    │

├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼

│Промывка закрытых КДС               │км        │   65,6 │            │

├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼

│Восстановление вертикального дренажа│шт.       │   45   │            │

├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼

│Строительство наблюдательных скважин│шт.       │        │            │

├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼

│Ремонт наблюдательных скважин       │шт.       │   45   │            │

├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼

│Средства государственного бюджета   │тыс. сомов│        │            │

├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼

│Средства землепользователей и другие│тыс. сомов│        │            │

├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼

│Средства Госрегистра                │тыс. сомов│        │            │

├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼

│Средства Азиатского банка развития  │тыс. сомов│        │            │

├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼

│По внутрихозяйственным сетям        │          │        │            │

├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼

│Мехочистка открытых КДС             │км        │   40   │     200    │

├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼

│Промывка закрытых КДС               │км        │   39   │            │

├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼

│Восстановление вертикального дренажа│шт.       │   20   │            │

├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼

│По государственной сети             │          │        │            │

├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼

│Мехочистка открытых КДС             │км        │   81   │     405    │

├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼

│Промывка закрытых КДС               │км        │   26,6 │            │

├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼

│Восстановление вертикального дренажа│шт.       │   25   │            │

├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼

│Строительство наблюдательных скважин│шт.       │        │            │

├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼

│Ремонт наблюдательных скважин       │шт.       │   45   │            │

├────────────────────────────────────┴──────────┴────────┴────────────┴

│                           Ошская область

├────────────────────────────────────┬──────────┬────────┬────────────┬

│Всего по области, в том числе:      │          │        │            │

├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼

│Мехочистка открытых КДС             │км        │  200   │    1000    │

├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼

│Строительство наблюдательных скважин│шт.       │  120   │            │

├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼

│Средства государственного бюджета   │тыс. сомов│        │            │

├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼

│Средства землепользователей и другие│тыс. сомов│        │            │

├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼

│Средства Госрегистра                │тыс. сомов│        │            │

├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼

│Средства Азиатского банка развития  │тыс. сомов│        │            │

├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼

│По внутрихозяйственным сетям        │          │        │            │

├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼

│Мехочистка открытых КДС             │км        │  200   │    1000    │

├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼

│Строительство наблюдательных скважин│шт.       │   60   │            │

├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼

│По государственной сети             │          │        │            │

├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼

│Мехочистка открытых КДС             │км        │        │            │

├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼

│Строительство наблюдательных скважин│шт.       │   60   │            │

├────────────────────────────────────┴──────────┴────────┴────────────┴

│                       Джалал-Абадская область

├────────────────────────────────────┬──────────┬────────┬────────────┬

│Всего по области, в том числе:      │          │        │            │

├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼

│Мехочистка открытых КДС             │км        │  150   │     750    │

├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼

│Промывка закрытых КДС               │км        │   30   │            │

├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼

│Строительство наблюдательных скважин│шт.       │   60   │            │

├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼

│Средства государственного бюджета   │тыс. сомов│        │            │

├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼

│Средства землепользователей и другие│тыс. сомов│        │            │

├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼

│Средства Госрегистра                │тыс. сомов│        │            │

├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼

│Средства Азиатского банка развития  │тыс. сомов│        │            │

├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼

│По внутрихозяйственным сетям        │          │        │            │

├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼

│Мехочистка открытых КДС             │км        │  150   │     750    │

├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼

│Промывка закрытых КДС               │км        │   30   │            │

├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼

│Строительство наблюдательных скважин│шт.       │        │            │

├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼

│По государственной сети             │          │        │            │

├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼

│Строительство наблюдательных скважин│шт.       │   60   │            │

├────────────────────────────────────┴──────────┴────────┴────────────┴

│                       Иссык-Кульская область

├────────────────────────────────────┬──────────┬────────┬────────────┬

│Всего по области, в том числе:      │          │        │            │

├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼

│Мехочистка открытых КДС             │км        │   62,7 │     313,5  │

├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼

│Промывка закрытых КДС               │км        │        │            │

├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼

│Строительство наблюдательных скважин│шт.       │        │            │

├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼

│Средства государственного бюджета   │тыс. сомов│        │            │

├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼

│Средства землепользователей и другие│тыс. сомов│        │            │

├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼

│Средства Госрегистра                │тыс. сомов│        │            │

├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼

│Средства доноров и партнеров        │тыс. сомов│        │            │

├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼

│По внутрихозяйственным сетям        │          │        │            │

├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼

│Мехочистка открытых КДС             │км        │   23,1 │     115,5  │

├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼

│Промывка закрытых КДС               │км        │        │            │

├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼

│По государственной сети             │          │        │            │

├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼

│Мехочистка открытых КДС             │км        │   39,6 │     198    │

├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼

│Промывка закрытых КДС               │км        │        │            │

├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼

│Строительство наблюдательных скважин│шт.       │        │            │

├────────────────────────────────────┴──────────┴────────┴────────────┴

│                          Нарынская область

├────────────────────────────────────┬──────────┬────────┬────────────┬

│Всего по области, в том числе:      │          │        │            │

├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼

│Мехочистка открытых КДС             │км        │   32,6 │     163    │

├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼

│Промывка закрытых КДС               │км        │   17,5 │            │

├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼

│Строительство наблюдательных скважин│шт.       │        │            │

├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼

│Средства государственного бюджета   │т.сом     │        │            │

├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼

│Средства землепользователей и другие│т.сом     │        │            │

├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼

│Средства Госрегистра                │т.сом     │        │            │

├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼

│Средства доноров и партнеров        │т.сом     │        │            │

├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼

│По внутрихозяйственным сетям        │          │        │            │

├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼

│По государственной сети             │          │        │            │

├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼

│Мехочистка открытой КДС             │км        │   32,6 │     163    │

├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼

│Промывка закрытых КДС               │км        │   17,5 │            │

├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼

│Строительство наблюдательных скважин│шт.       │        │            │

├────────────────────────────────────┴──────────┴────────┴────────────┴

│                          Таласская область

├────────────────────────────────────┬──────────┬────────┬────────────┬

│Всего по области, в том числе:      │          │        │            │

├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼

│Мехочистка открытых КДС             │км        │   67,6 │     338    │

├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼

│Промывка закрытых КДС               │км        │   35,2 │            │

├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼

│Строительство наблюдательных скважин│шт.       │   11   │            │

├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼

│Средства государственного бюджета   │тыс. сомов│        │            │

├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼

│Средства землепользователей и другие│тыс. сомов│        │            │

├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼

│Средства Госрегистра                │тыс. сомов│        │            │

├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼

│Средства доноров и партнеров        │тыс. сомов│        │            │

├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼

│По внутрихозяйственным сетям        │          │        │            │

├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼

│Мехочистка открытых КДС             │км        │   12,6 │      63    │

├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼

│Промывка закрытых КДС               │км        │   11,2 │            │

├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼

│По государственной сети             │          │        │            │

├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼

│Мехочистка открытых КДС             │км        │   55   │     275    │

├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼

│Промывка закрытых КДС               │км        │   24   │            │

├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼

│Строительство наблюдательных скважин│шт.       │   11   │            │

├────────────────────────────────────┴──────────┴────────┴────────────┴

│                           Чуйская область

├────────────────────────────────────┬──────────┬────────┬────────────┬

│Всего по области, в том числе:      │          │        │            │

├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼

│Мехочистка открытых КДС             │км        │  386,6 │    1933    │

├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼

│Промывка закрытых КДС               │км        │  128,7 │            │

├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼

│Строительство наблюдательных скважин│шт.       │        │            │

├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼

│Средства государственного бюджета   │тыс. сомов│        │            │

├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼

│Средства землепользователей и другие│тыс. сомов│        │            │

├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼

│Средства Госрегистра                │тыс. сомов│        │            │

├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼

│Средства доноров и партнеров        │тыс. сомов│        │            │

├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼

│По внутрихозяйственным сетям        │          │        │            │

├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼

│Мехочистка открытых КДС             │км        │  127,2 │     636    │

├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼

│Промывка закрытых КДС               │км        │   41,2 │            │

├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼

│По государственной сети             │          │        │            │

├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼

│Мехочистка открытых КДС             │км        │  259,4 │    1297    │

├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼

│Промывка закрытых КДС               │км        │   87,5 │            │

├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼

│Строительство наблюдательных скважин│шт.       │        │            │

└────────────────────────────────────┴──────────┴────────┴────────────┴

┬────────────┬────────────────────────────────────────┬───────────────┐

│    Сумма,  │           В том числе по годам         │ Мелиорируемая │

│ тыс. сомов ├────────┬──────────┬────────┬───────────┤               │

│            │ Кол-во │   2009   │ Кол-во │    2010   │               │

┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤

│      5     │    6   │     7    │    8   │     9     │       10      │

┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤

│  207174,25 │        │ 111401   │        │  95773,7  │     26670     │

┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤

│  163100,5  │  540,6 │  86485,9 │  479,9 │  76614,6  │     20410     │

┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤

│   23683,2  │  154,1 │  13421,3 │  122,9 │  10261,9  │      5540     │

┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤

│   18168,55 │   25   │  10093,8 │   20   │   8074,8  │       720     │

┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤

│    2042    │  125   │   1299,6 │   66   │    742,4  │               │

┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤

│     180    │   25   │    100   │   20   │     80    │               │

┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤

│   65276    │        │  31800   │        │  33476    │               │

┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤

│   12156,2  │        │   6776,3 │        │   5379,9  │               │

┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤

│   26848,5  │        │  17200,5 │        │   9648    │               │

┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤

│  102893,6  │        │  55623,8 │        │  47269,8  │               │

┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤

│  107819,6  │        │  59884,3 │        │  47935,3  │     13806     │

┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤

│   88452,5  │  299,4 │  47900,5 │  253,5 │  40552    │     11058     │

┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤

│   10707,2  │   82,1 │   7361,3 │   39,3 │   3345,9  │      2428     │

┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤

│    8074,9  │   10   │   4037,5 │   10   │   4037,4  │       320     │

┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤

│     585    │   60   │    585   │        │           │               │

┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤

│   99354,65 │        │  51516,3 │        │  47838,4  │     12864     │

┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤

│   74648    │  241,2 │  38585,4 │  226,4 │  36062,6  │      9352     │

┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤

│   12976    │   72   │   6060   │   83,6 │   6916    │      3112     │

┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤

│   10093,65 │   15   │   6056,25│   10   │   4037,4  │       400     │

┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤

│    1457    │   65   │    714,6 │   66   │    742,4  │               │

┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤

│     180    │   25   │    100   │   20   │     80    │               │

┴────────────┴────────┴──────────┴────────┴───────────┴───────────────┤

│

┬────────────┬────────┬──────────┬────────┬───────────┬───────────────┤

│   43893,55 │        │  25423,8 │        │  18469,8  │      4452     │

┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤

│   19375    │   75   │  11975   │   46   │   7400    │      2420     │

┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤

│    6170    │   34,5 │   3255   │   31,1 │   2915    │      1312     │

┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤

│   18168,55 │   25   │  10093,8 │   20   │   8074,8  │       720     │

┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤

│            │        │          │        │           │               │

┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤

│     180    │   25   │    100   │   20   │     80    │               │

┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤

│            │        │          │        │           │               │

┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤

│            │        │          │        │           │               │

┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤

│            │        │          │        │           │               │

┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤

│   43893,6  │        │  25423,8 │        │  18469,8  │               │

┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤

│   17984,9  │        │   9792,5 │        │   8192,4  │      1900     │

┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤

│    6400    │   25   │   4000   │   15   │   2400    │       800     │

┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤

│    3510    │   19,5 │   1755   │   19,5 │   1755    │       780     │

┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤

│    8074,9  │   10   │   4037,5 │   10   │   4037,4  │       320     │

┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤

│   25908,65 │        │  15631,3 │        │  10277,4  │      2552     │

┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤

│   12975    │   50   │   7975   │   31   │   5000    │      1620     │

┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤

│    2660    │   15   │   1500   │   11,6 │   1160    │       532     │

┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤

│   10093,65 │   15   │   6056,25│   10   │   4037,4  │       400     │

┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤

│            │        │          │        │           │               │

┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤

│     180    │   25   │    100   │   20   │     80    │               │

┴────────────┴────────┴──────────┴────────┴───────────┴───────────────┤

│

┬────────────┬────────┬──────────┬────────┬───────────┬───────────────┤

│   33170    │        │  16585   │        │  16585    │      4000     │

┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤

│   32000    │  100   │  16000   │  100   │  16000    │      4000     │

┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤

│    1170    │   60   │    585   │   60   │    585    │               │

┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤

│            │        │          │        │           │               │

┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤

│    1170    │        │    585   │   60   │    585    │               │

┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤

│            │        │          │        │           │               │

┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤

│   32000    │        │  16000   │        │  16000    │               │

┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤

│   32585    │        │  16585   │        │  16000    │      4000     │

┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤

│   32000    │  100   │  16000   │  100   │  16000    │      4000     │

┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤

│     585    │   60   │    585   │        │           │               │

┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤

│     585    │        │          │        │    585    │               │

┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤

│            │        │          │        │           │               │

┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤

│     585    │        │          │   60   │    585    │               │

┴────────────┴────────┴──────────┴────────┴───────────┴───────────────┤

│

┬────────────┬────────┬──────────┬────────┬───────────┬───────────────┤

│   27585    │        │  14785   │        │  12800    │      3600     │

┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤

│   24000    │   70   │  11200   │   80   │  12800    │      3000     │

┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤

│    3000    │   30   │   3000   │        │           │       600     │

┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤

│     585    │   60   │    585   │        │           │               │

┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤

│            │        │          │        │           │               │

┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤

│     585    │        │    585   │        │           │               │

┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤

│            │        │          │        │           │               │

┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤

│   27000    │        │  14200   │        │  12800    │               │

┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤

│   27000    │        │  14200   │        │  12800    │      3600     │

┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤

│   24000    │   70   │  11200   │   80   │  12800    │      3000     │

┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤

│    3000    │   30   │   3000   │        │           │       600     │

┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤

│            │        │          │        │           │               │

┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤

│     585    │        │    585   │        │           │               │

┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤

│     585    │   60   │    585   │        │           │               │

┴────────────┴────────┴──────────┴────────┴───────────┴───────────────┤

│

┬────────────┬────────┬──────────┬────────┬───────────┬───────────────┤

│   10000,5  │        │   7000,5 │        │   3000    │      1254     │

┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤

│   10000,5  │   43,7 │   7000,5 │   19   │   3000    │      1254     │

┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤

│            │        │          │        │           │               │

┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤

│            │        │          │        │           │               │

┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤

│    4300    │        │   3100   │        │   1200    │               │

┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤

│    2000    │        │   1000   │        │   1000    │               │

┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤

│    3700,5  │        │   2900,5 │        │    800    │               │

┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤

│            │        │          │        │           │               │

┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤

│    3700,5  │        │   2900,5 │        │    800    │       462     │

┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤

│    3700,5  │   18,1 │   2900,5 │    5   │    800    │       462     │

┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤

│            │        │          │        │           │               │

┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤

│    6300    │        │   4100   │        │   2200    │       792     │

┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤

│    6300    │   25,6 │   4100   │   14   │   2200    │       792     │

┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤

│            │        │          │        │           │               │

┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤

│            │        │          │        │           │               │

┴────────────┴────────┴──────────┴────────┴───────────┴───────────────┤

│

┬────────────┬────────┬──────────┬────────┬───────────┬───────────────┤

│    6600    │        │   3100   │        │   3500    │      1002     │

┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤

│    5200    │   15,6 │   2500   │   17   │   2700    │       652     │

┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤

│    1400    │    7,5 │    600   │   10   │    800    │       350     │

┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤

│            │        │          │        │           │               │

┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤

│    4600    │        │   2100   │        │   2500    │               │

┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤

│            │        │          │        │           │               │

┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤

│    2000    │        │   1000   │        │   1000    │               │

┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤

│            │        │          │        │           │               │

┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤

│            │        │          │        │           │               │

┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤

│    6600    │        │   3100   │        │   3500    │      1002     │

┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤

│    5200    │   15,6 │   2500   │   17   │   2700    │       652     │

┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤

│    1400    │    7,5 │    600   │   10   │    800    │       350     │

┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤

│            │        │          │        │           │               │

┴────────────┴────────┴──────────┴────────┴───────────┴───────────────┤

│

┬────────────┬────────┬──────────┬────────┬───────────┬───────────────┤

│   13777,2  │        │   6706,3 │        │   7070,9  │      2056     │

┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤

│   10673    │   31,3 │   5010,4 │   36,3 │   5662,6  │      1352     │

┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤

│    2817,2  │   19,6 │   1566,3 │   15,6 │   1250,9  │       704     │

┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤

│     287    │    5   │    129,6 │    6   │    157,4  │               │

┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤

│    7880    │        │   3600   │        │   4280    │               │

┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤

│    2897,2  │        │   1606,3 │        │   1290,9  │               │

┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤

│    3000    │        │   1500   │        │   1500    │               │

┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤

│            │        │          │        │           │               │

┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤

│    2897,2  │        │   1606,3 │        │   1290,9  │       476     │

┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤

│    2000    │    6,3 │   1000   │    6,3 │   1000    │       252     │

┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤

│     897,2  │    7,6 │    606,3 │    3,6 │    290,9  │       224     │

┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤

│   10880    │        │   5100   │        │   5780    │      1580     │

┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤

│    8673    │   25   │   4010,4 │   30   │   4662,6  │      1100     │

┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤

│    1920    │   12   │    960   │   12   │    960    │       480     │

┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤

│     287    │    5   │    129,6 │    6   │    157,4  │               │

┴────────────┴────────┴──────────┴────────┴───────────┴───────────────┤

│

┬────────────┬────────┬──────────┬────────┬───────────┬───────────────┤

│   72148    │        │  37800   │        │  34348    │     10306     │

┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤

│   61852    │  205   │  32800   │  181,6 │  29052    │      7732     │

┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤

│   10296    │   62,5 │   5000   │   66,2 │   5296    │      2574     │

┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤

│            │        │          │        │           │               │

┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤

│   48496    │        │  23000   │        │  25496    │               │

┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤

│    5504    │        │   3000   │        │   2504    │               │

┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤

│   18148    │        │  11800   │        │   6348    │               │

┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤

│            │        │          │        │           │               │

┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤

│   23652    │        │  14800   │        │   8852    │      3368     │

┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤

│   20352    │   80   │  12800   │   47,2 │   7552    │      2544     │

┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤

│    3300    │   25   │   2000   │   16,2 │   1300    │       824     │

┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤

│   48496    │        │  23000   │        │  25496    │      6938     │

┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤

│   41500    │  125   │  20000   │  134,4 │  21500    │      5188     │

┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤

│    6996    │   37,5 │   3000   │   50   │   3996    │      1750     │

┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤

│            │        │          │        │           │               │

┴────────────┴────────┴──────────┴────────┴───────────┴───────────────┘

Примечание: КДС - коллекторно-дренажная сеть.

Госрегистр - Государственное агентство по регистрации недвижимого имущества при Правительстве Кыргызской Республики.