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(Утратил силу в соответствии с постановлением Кабинета Министров КР от 14 января 2022 года №9)

ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 января 2009 года №26
Об утверждении Плана мероприятий по улучшению мелиоративного состояния орошаемых земель в Кыргызской Республике на 2009-2010 годы
В Кыргызской Республике наблюдается тенденция к увеличению площадей в мелиоративном отношении неблагополучных земель, на начало 2008 года они составляют 106,8 тыс. га.
За последние десять лет количество подтопленных населенных пунктов на территории республики возросло в два раза. Из-за отсутствия средств местных бюджетов и землепользователей ремонтно-восстановительные работы внутрихозяйственной коллекторно-дренажной сети не проводятся. Ремонт межхозяйственных коллекторно-дренажных сетей, находящихся на балансе Департамента водного хозяйства Министерства сельского, водного хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики, и другие мелиоративные мероприятия по улучшению земель также осуществляются не в полном объеме из-за недостаточности финансовых средств.
В целях мелиоративного улучшения состояния орошаемых земель, осуществления эксплуатации коллекторно-дренажных сетей в соответствии с техническими нормами и правилами Правительство Кыргызской Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по улучшению мелиоративного состояния орошаемых земель Кыргызской Республики на 2009-2010 годы (далее - План мероприятий).
2. Министерству сельского, водного хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики и Государственному агентству по регистрации прав на недвижимое имущество при Правительстве Кыргызской Республики, местным государственным администрациям и органам местного самоуправления принять необходимые меры по выполнению Плана мероприятий.
3. Установить, что финансирование Плана мероприятий из республиканского бюджета осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусматриваемых в республиканском бюджете Департаменту водного хозяйства Министерства сельского, водного хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики, в соответствии с законами Кыргызской Республики о республиканском бюджете Кыргызской Республики на очередной финансовый год.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел агропромышленного комплекса и природопользования Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

Премьер-министр	И.Чудинов

Утвержден
 постановлением Правительства
 Кыргызской Республики
 от 19 января 2009 года №26

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 по улучшению мелиоративного состояния орошаемых земель в Кыргызской Республике на 2009-2010 годы
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Приложение 2. Мероприятия по улучшению мелиоративного состояния
орошаемых земель в Кыргызской Республике на
2009-2010 годы

Кыргызская Республика располагает поверхностными водными ресурсами до 50,0 куб.км стока в год, без использования которых невозможно развитие орошаемого земледелия, промышленности, энергетики. Около 20 процентов поверхностных водных ресурсов, формируемых на территории Кыргызстана, используются на нужды республики, остальной сток уходит за пределы республики в Китайскую Народную Республику, Республику Узбекистан, Республику Таджикистан, Республику Казахстан.
До приобретения независимости, в советский период в республике была создана отрасль мелиорации и водного хозяйства - мощная мелиоративно-ирригационная сеть, система водохранилищ с соответствующей инфраструктурой.
После распада СССР, из-за ограниченности средств на проведение мелиорации, процесс износа мелиоративных объектов, мелиоративной инфраструктуры усугубляется.

1. Введение

Неудовлетворительное мелиоративное состояние земель и мелиоративных объектов обусловлено, прежде всего, дефицитом средств и инвестиций, направляемых в мелиорацию земель. В результате недостаточного финансирования, недостаточной гармонизации действующей нормативной правовой базы по управлению мелиоративным фондом отмечаются следующие негативные явления:
- продолжающийся процесс деградации мелиоративных систем;
- ухудшение мелиоративного состояния земель;
- неэффективное управление мелиоративным фондом вследствие недостаточной координации и согласованности действий государственных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.
После реорганизации крупных сельскохозяйственных предприятий (колхозов и совхозов) в результате создания мелких фермерских хозяйств, большая часть внутрихозяйственных мелиоративных систем оказалась бесхозной, ухудшилось состояние мелиоративных объектов и орошаемых земель.
Для решения указанных проблем требуются значительные финансовые средства, в том числе на частичную компенсацию затрат сельских товаропроизводителей по реабилитации мелиоративных объектов и улучшению мелиоративного состояния орошаемых земель.
Для решения вышеназванных проблем в рамках Плана мероприятий по улучшению мелиоративного состояния орошаемых земель в Кыргызской Республике на 2009-2010 годы (далее - План мероприятий) предусматриваются меры, направленные на распределение функций и ответственности по эксплуатации и содержанию коллекторно-дренажных сетей между государственными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления.

2. Проблемы и обоснование необходимости их решения

Основными проблемами развития мелиорации являются:
- моральный и физический износ мелиоративной инфраструктуры;
- снижение эффективности использования мелиоративных ресурсов;
- усиливающееся отрицательное воздействие антропогенного и техногенного характера на мелиоративные объекты;
- ухудшение мелиоративного состояния орошаемых земель;
- снижение продуктивности орошаемых земель;
- низкая эффективность системы мониторинга мелиоративного состояния;
- несовершенство коммуникаций, оборудования и технологий по информационному обеспечению мелиоративных мероприятий.
Перечисленные проблемы в мелиорации республики осложняются недостаточной степенью урегулированности мелиоративных отношений в целом, с которой в свою очередь связаны следующие проблемы:
- несовершенство и недостаточная гармонизация нормативной правовой базы по вопросам мелиорации и мелиоративной деятельности;
- несовершенство действующей системы управления инфраструктурой мелиоративного фонда;
- несовершенство системы государственного контроля за состоянием мелиоративного фонда и неблагополучных в мелиоративном отношении земель;
- недостаточные темпы развития демократических институтов мелиоративных отношений, связанных с формированием общественных объединений (ассоциаций) водопользователей и активизацией их участия в управлении и содержании мелиоративных объектов и мелиоративной инфраструктуры;
- недостаточная координация функций между государственными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления в сфере управления мелиоративными объектами.

3. Основные цели, задачи, пути и этапы реализации Плана мероприятий

План мероприятий разработан в целях улучшения мелиоративного состояния орошаемых земель, предотвращения подтопления населенных пунктов и направлен на решение следующих задач:
- повышение продуктивности неблагополучных и орошаемых земель;
- повышение урожайности сельскохозяйственных культур на орошаемых землях;
- предотвращение подтопления населенных пунктов;
- привлечение инвестиций.
Основные пути решения задач:
а) в технической сфере:
- реабилитация до проектного уровня технического состояния действующих объектов мелиоративной инфраструктуры;
- восстановление:
пропускной способности коллекторно-дренажной сети и сооружений;
производительности скважин вертикального дренажа;
- реконструкция существующих и строительство новых коллекторно-дренажных систем;
- предупреждение вторичного засоления земель;
- предупреждение подтопления гражданских и промышленных объектов;
- повышение эффективности использования оросительной сети за счет сокращения потерь воды на фильтрацию и непроизводственные сбросы, путем внедрения прогрессивных технологий поливов, транспортировки и распределения воды, применение агротехнических приемов;
б) в правовой сфере:
- гармонизация и дальнейшее совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей отношения в сфере мелиорации и принципы деятельности в области мелиорации земель;
- повышение ответственности хозяйствующих субъектов и населения за обеспечение рационального использования мелиоративных объектов;
- совершенствование норм и правил проектирования, строительства и безопасной, эффективной эксплуатации мелиоративных систем и сооружений;
- оптимизация процедур государственного регулирования, контроля использования и охраны мелиоративного фонда, адаптированных к нынешним социально-экономическим условиям;
в) в институциональной сфере:
- оптимизация структуры управления мелиоративными системами;
- разграничение полномочий, ответственности и совершенствование координации между субъектами отношений в сфере мелиорации;
- совершенствование нормативной правовой базы государственного контроля за рациональным использованием мелиоративных объектов;
г) в водно-экономической сфере:
- формирование инвестиционного климата, направленного на привлечение финансовых ресурсов;
- развитие рыночных стимулов экономного использования средств и охраны мелиоративных объектов;
д) в сфере охраны водных ресурсов:
- модернизация системы мониторинга используемых и сбросных вод (количества и качества);
- ограничение любых видов водопользования, приводящих к деградации мелиоративных объектов, загрязнению, засолению или истощению вод;
- реабилитация и развитие систем очистки сточных и коллекторно-дренажных вод с последующим возвратом для повторного использования;
- упорядочение применения минеральных удобрений, гербицидов, пестицидов, дефолиантов и ограничение их попадания в мелиоративные объекты;
- упорядочение утилизации отходов животноводческих предприятий.
Планом мероприятий предусматривается решение следующих организационных вопросов:
- обеспечение координации действий государственных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления по эксплуатации и техническому обслуживанию дренажных систем межхозяйственного и внутрихозяйственного значения на всей орошаемой площади в соответствии с их балансовой принадлежностью;
- эффективное перераспределение функциональных обязанностей государственных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления по управлению и использованию мелиоративных объектов.
Реализацию Плана мероприятий предполагается провести в два этапа.
На первом этапе:
- оптимизация структуры управления мелиоративными системами;
- разграничение полномочий и ответственности, совершенствование координации отношений в сфере мелиорации между субъектами;
- повышение ответственности государственных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и ассоциаций водопользователей за выполнение принятых обязательств;
- усиление мер государственного контроля за рациональным использованием мелиоративных объектов.
На втором этапе:
- оптимизация отношений в сфере мелиорации между субъектами;
- совершенствование нормативной правовой базы в сфере мелиорации;
- оптимизация структуры государственных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, участвующих в управлении мелиоративным фондом и мелиоративными системами, на основе координации, разграничения функций и полномочий между ними.

4. Обеспечение реализации Плана мероприятий

Нормативно-правовое обеспечение осуществляется:
- Министерством сельского, водного хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики (далее - Минсельводхозпром);
- Департаментом водного хозяйства Минсельводхозпрома.
Научно-методическое обеспечение Плана мероприятий осуществляется:
- Проектно-конструкторским технологическим институтом "Водавтоматика и метрология";
- Кыргызским научно-исследовательским институтом ирригации;
- Кыргызским государственным аграрным университетом имени К.И.Скрябина.
Информационно-консультативное обеспечение Плана мероприятий осуществляется:
- Минсельводхозпромом;
- Департаментом водного хозяйства Минсельводхозпрома и его бассейновыми и районными управлениями.
Финансово-техническое обеспечение Плана мероприятий осуществляют:
- государственные администрации областей и районов;
- органы местного самоуправления;
- ассоциации водопользователей (АВП);
- инвестиции крестьянских и фермерских хозяйств, сельскохозяйственных предпринимателей;
- Министерство финансов Кыргызской Республики;
- Минсельводхозпром;
- международные финансовые институты.
Кадровое обеспечение осуществляется:
- Кыргызским государственным аграрным университетом имени К.И.Скрябина;
- Гидротехническим техникумом при Кыргызском государственном аграрном университете имени К.И.Скрябина.

5. Функции и полномочия государственных органов исполнительной власти в реализации Плана мероприятий

Минсельводхозпром и Департамент водного хозяйства участвуют и координируют реализацию Плана мероприятий.
В реализации Плана мероприятий будут задействованы:
- Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики (вопросы прогнозирования подтопления населенных пунктов и защита населенных пунктов от подтопления);
- Государственное агентство по регистрации прав на недвижимое имущество при Правительстве Кыргызской Республики (регулирование вопросов по отводу земель);
- Министерство образования и науки Кыргызской Республики (поддержка в целевой подготовке специалистов);
- Министерство финансов Кыргызской Республики (финансовое обеспечение).
Местные государственные администрации, органы местного самоуправления, местные сообщества содействуют реализации Плана мероприятий на местах.
В связи с недостаточностью бюджетного финансирования, для реализации Плана мероприятий предполагается привлечение международных донорских организаций и проектов.

6. Финансовое и ресурсное обеспечение и механизм реализации Плана мероприятий

Для реализации Плана мероприятий в целом предусматриваются финансовые средства в сумме 207,17 млн. сомов, из которых обеспечиваются:
- республиканским бюджетом - 65,28 млн. сомов;
- средствами землепользователей - 12,16 млн. сомов;
- средствами, накопленными на специальном счете Государственного агентства по регистрации прав на недвижимое имущество при Правительстве Кыргызской Республики (далее - Госрегистр) от возмещения потерь сельскохозяйственного производства, - 26,84 млн. сомов;
- средствами проектов государственной инвестиции (ПГИ) и грантов 102,89 млн. сомов.
Объемы финансовых средств используемых для реализации Плана мероприятий из республиканского и местного бюджета, средств, поступающих на специальный счет Госрегистра от возмещения потерь сельскохозяйственного производства, зарубежных инвестиций и средств землепользователей указаны в приложениях к Плану мероприятий.
Механизм реализации Плана мероприятий заключается в последовательном и поэтапном исполнении государственными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления и хозяйствующими субъектами прилагаемых мероприятий по улучшению мелиоративного состояния орошаемых земель в Кыргызской Республике на 2009-2010 годы (приложения №1 и 2).

7. Оценка эффективности, социально-экономических и экологических последствий реализации Плана мероприятий

Ожидаемые социально-экономические и экологические последствия при реализации Плана мероприятий:
- реабилитация неблагополучных земель;
- улучшение мелиоративного состояния и повышение продуктивности орошаемых земель на площади 26,7 тыс. га;
- сокращение в течение двух лет по республике неблагополучных в мелиоративном отношении земель на площади 60 тыс. га;
- гарантированное обеспечение населения продовольствием;
- укрепление и развитие мелиоративных инфраструктур.

Приложение 
 №1 к Плану мероприятий
 по улучшению мелиоративного
 состояния орошаемых земель
 в Кыргызской Республике
 на 2009-2010 годы

МЕРОПРИЯТИЯ
 по улучшению мелиоративного состояния орошаемых земель в Кыргызской Республике на 2009-2010 годы

┌───┬───────────────────────────┬───────────┬──────────┬───────────────
│ N │        Мероприятия        │Индикаторы,│   Сроки  │   Источники
│п/п│                           │     га    │реализации│финансирования
│   │                           │           │          │ (тыс. сомов)
│   │                           │           │          ├──────────────┬
│   │                           │           │          │    Всего     │
│   │                           │           │          │              ├
│   │                           │           │          │              │
│   │                           │           │          │              ├
│   │                           │           │          │              │
│   │                           │           │          │              │
│   │                           │           │          │              │
│   │                           │           │          │              │
│   │                           │           │          │              │
│   │                           │           │          │              │
├───┼───────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼
│ 1 │              2            │      3    │     4    │       5      │
├───┼───────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼
│   │Реабилитация существующих и│   26670   │2009      │    207174,3  │
│   │строительство новых КДС по │           │2010      │              │
│   │государственной сети и     │           │гг.       │              │
│   │внутрихозяйственным сетям  │           │          │              │
│   │по республике              │           │          │              │
├───┼───────────────────────────┼───────────┤          ├──────────────┼
│1  │Реабилитация существующих и│   12864   │          │     99354,7  │
│   │строительство новых КДС по │           │          │              │
│   │государственной сети, в том│           │          │              │
│   │числе по областям:         │           │          │              │
├───┼───────────────────────────┼───────────┤          ├──────────────┼
│   │Баткенская                 │    2552   │          │     25908,7  │
├───┼───────────────────────────┼───────────┤          ├──────────────┼
│   │Джалал-Абадская            │     -     │          │       585,0  │
├───┼───────────────────────────┼───────────┤          ├──────────────┼
│   │Ошская                     │     -     │          │       585,0  │
├───┼───────────────────────────┼───────────┤          ├──────────────┼
│   │Иссык-Кульская             │     792   │          │      6300,0  │
├───┼───────────────────────────┼───────────┤          ├──────────────┼
│   │Нарынская                  │    1002   │          │      6600,0  │
├───┼───────────────────────────┼───────────┤          ├──────────────┼
│   │Таласская                  │    1580   │          │     10880,0  │
├───┼───────────────────────────┼───────────┤          ├──────────────┼
│   │Чуйская                    │    6938   │          │     48496,0  │
├───┼───────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼
│2  │Реабилитация существующих и│   13806   │2009      │    107819,6  │
│   │строительство новых КДС по │           │2010      │              │
│   │внутрихозяйственным сетям, │           │гг.       │              │
│   │в том числе по областям:   │           │          │              │
├───┼───────────────────────────┼───────────┤          ├──────────────┼
│   │Баткенская                 │    1900   │          │     17984,9  │
├───┼───────────────────────────┼───────────┤          ├──────────────┼
│   │Джалал-Абадская            │    3600   │          │     27000,0  │
├───┼───────────────────────────┼───────────┤          ├──────────────┼
│   │Ошская                     │    4000   │          │     32585,0  │
├───┼───────────────────────────┼───────────┤          ├──────────────┼
│   │Иссык-Кульская             │     462   │          │      3700,5  │
├───┼───────────────────────────┼───────────┤          ├──────────────┼
│   │Нарынская                  │     -     │          │       -      │
├───┼───────────────────────────┼───────────┤          ├──────────────┼
│   │Таласская                  │     476   │          │      2897,2  │
├───┼───────────────────────────┼───────────┤          ├──────────────┼
│   │Чуйская                    │    3368   │          │     23652,0  │
└───┴───────────────────────────┴───────────┴──────────┴──────────────┴
──────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
                                                          │Исполнители│
                                                          │           │
                                                          │           │
┬─────────────────────────────────────────────────────────┤           │
│                        в том числе:                     │           │
├──────────────────────────────────────────┬──────────────┤           │
│                 внутренние               │    внешние   │           │
├───────────────┬──────────────┬───────────┼──────────────┤           │
│республиканский│  средства    │  средства │    ПГИ и     │           │
│    бюджет     │ землепользо- │Госрегистра│донор/партнеры│           │
│               │  вателей     │           │              │           │
│               │  и органов   │           │              │           │
│               │  местного    │           │              │           │
│               │самоуправления│           │              │           │
┼───────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
│       6       │       7      │     8     │       9      │     10    │
┼───────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
│    65276,0    │   12156,2    │  26848,5  │   102893,6   │Минсельвод-│
│               │              │           │              │хозпром,   │
│               │              │           │              │Госрегистр,│
│               │              │           │              │землеполь- │
│               │              │           │              │зователи и │
┼───────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┤органы     │
│    65276,0    │    3170,0    │   5000,0  │    25908,7   │местного   │
│               │              │           │              │самоуправ- │
│               │              │           │              │ления      │
│               │              │           │              │           │
┼───────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┤           │
│               │              │           │    25908,7   │           │
┼───────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┤           │
│               │     585,0    │           │       -      │           │
┼───────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┤           │
│               │     585,0    │           │       -      │           │
┼───────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┤           │
│     4300,0    │    2000,0    │           │       -      │           │
┼───────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┤           │
│     4600,0    │              │   2000,0  │       -      │           │
┼───────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┤           │
│     7880,0    │              │   3000,0  │       -      │           │
┼───────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┤           │
│    48496,0    │              │           │       -      │           │
┼───────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
│               │    8986,2    │  21848,5  │    76984,9   │Минсельвод-│
│               │              │           │              │хозпром,   │
│               │              │           │              │Госрегистр,│
│               │              │           │              │землеполь- │
┼───────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┤зователи и │
│               │              │           │    17984,9   │органы     │
┼───────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┤местного   │
│               │              │           │    27000,0   │самоуправ- │
┼───────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┤ления      │
│               │     585,0    │           │    32000,0   │           │
┼───────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┤           │
│               │              │   3700,5  │       -      │           │
┼───────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┤           │
│       -       │       -      │     -     │       -      │           │
┼───────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┤           │
│       -       │    2897,2    │     -     │       -      │           │
┼───────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┤           │
│               │    5504,0    │  18148,0  │       -      │           │
┴───────────────┴──────────────┴───────────┴──────────────┴───────────┘

Приложение 
 №2 к Плану мероприятий
 по улучшению мелиоративного
 состояния орошаемых земель
 в Кыргызской Республике
 на 2009-2010 годы

МЕРОПРИЯТИЯ
 по улучшению мелиоративного состояния орошаемых земель в Кыргызской Республике на 2009-2010 годы

┌────────────────────────────────────┬──────────┬────────┬────────────┬
│           Виды мероприятий         │ Ед. изм. │ Кол-во │    Объем,  │
│                                    │          │        │ тыс. куб.м │
│                                    │          │        │            │
├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼
│                  1                 │     2    │    3   │      4     │
├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼
│Всего по Республике, в том числе:   │          │        │            │
├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼
│Мехочистка открытых КДС             │км        │ 1020,5 │    5102,5  │
├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼
│Промывка закрытых КДС               │км        │  277   │            │
├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼
│Восстановление вертикального дренажа│шт.       │   45   │            │
├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼
│Строительство наблюдательных скважин│шт.       │  191   │            │
├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼
│Ремонт наблюдательных скважин       │шт.       │   45   │            │
├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼
│Средства государственного бюджета   │тыс. сомов│        │            │
├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼
│Средства землепользователей и другие│тыс. сомов│        │            │
├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼
│Средства Госрегистра                │тыс. сомов│        │            │
├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼
│Средства доноров и партнеров        │тыс. сомов│        │            │
├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼
│По внутрихозяйственным сетям        │          │        │            │
├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼
│Мехочистка открытых КДС             │км        │  552,9 │    2764,5  │
├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼
│Промывка закрытых КДС               │км        │  121,4 │            │
├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼
│Восстановление вертикального дренажа│шт.       │   20   │            │
├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼
│Строительство наблюдательных скважин│шт.       │   60   │            │
├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼
│По государственной сети             │          │        │            │
├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼
│Мехочистка открытых КДС             │км        │  467,6 │    2338    │
├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼
│Промывка закрытых КДС               │км        │  155,6 │            │
├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼
│Восстановление вертикального дренажа│шт.       │   25   │            │
├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼
│Строительство наблюдательных скважин│шт.       │  131   │            │
├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼
│Ремонт наблюдательных скважин       │шт.       │   45   │            │
├────────────────────────────────────┴──────────┴────────┴────────────┴
│                         Баткенская область
├────────────────────────────────────┬──────────┬────────┬────────────┬
│Всего по области, в том числе:      │          │        │            │
├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼
│Мехочистка открытых КДС             │км        │  121   │     605    │
├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼
│Промывка закрытых КДС               │км        │   65,6 │            │
├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼
│Восстановление вертикального дренажа│шт.       │   45   │            │
├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼
│Строительство наблюдательных скважин│шт.       │        │            │
├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼
│Ремонт наблюдательных скважин       │шт.       │   45   │            │
├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼
│Средства государственного бюджета   │тыс. сомов│        │            │
├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼
│Средства землепользователей и другие│тыс. сомов│        │            │
├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼
│Средства Госрегистра                │тыс. сомов│        │            │
├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼
│Средства Азиатского банка развития  │тыс. сомов│        │            │
├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼
│По внутрихозяйственным сетям        │          │        │            │
├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼
│Мехочистка открытых КДС             │км        │   40   │     200    │
├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼
│Промывка закрытых КДС               │км        │   39   │            │
├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼
│Восстановление вертикального дренажа│шт.       │   20   │            │
├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼
│По государственной сети             │          │        │            │
├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼
│Мехочистка открытых КДС             │км        │   81   │     405    │
├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼
│Промывка закрытых КДС               │км        │   26,6 │            │
├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼
│Восстановление вертикального дренажа│шт.       │   25   │            │
├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼
│Строительство наблюдательных скважин│шт.       │        │            │
├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼
│Ремонт наблюдательных скважин       │шт.       │   45   │            │
├────────────────────────────────────┴──────────┴────────┴────────────┴
│                           Ошская область
├────────────────────────────────────┬──────────┬────────┬────────────┬
│Всего по области, в том числе:      │          │        │            │
├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼
│Мехочистка открытых КДС             │км        │  200   │    1000    │
├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼
│Строительство наблюдательных скважин│шт.       │  120   │            │
├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼
│Средства государственного бюджета   │тыс. сомов│        │            │
├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼
│Средства землепользователей и другие│тыс. сомов│        │            │
├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼
│Средства Госрегистра                │тыс. сомов│        │            │
├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼
│Средства Азиатского банка развития  │тыс. сомов│        │            │
├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼
│По внутрихозяйственным сетям        │          │        │            │
├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼
│Мехочистка открытых КДС             │км        │  200   │    1000    │
├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼
│Строительство наблюдательных скважин│шт.       │   60   │            │
├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼
│По государственной сети             │          │        │            │
├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼
│Мехочистка открытых КДС             │км        │        │            │
├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼
│Строительство наблюдательных скважин│шт.       │   60   │            │
├────────────────────────────────────┴──────────┴────────┴────────────┴
│                       Джалал-Абадская область
├────────────────────────────────────┬──────────┬────────┬────────────┬
│Всего по области, в том числе:      │          │        │            │
├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼
│Мехочистка открытых КДС             │км        │  150   │     750    │
├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼
│Промывка закрытых КДС               │км        │   30   │            │
├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼
│Строительство наблюдательных скважин│шт.       │   60   │            │
├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼
│Средства государственного бюджета   │тыс. сомов│        │            │
├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼
│Средства землепользователей и другие│тыс. сомов│        │            │
├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼
│Средства Госрегистра                │тыс. сомов│        │            │
├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼
│Средства Азиатского банка развития  │тыс. сомов│        │            │
├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼
│По внутрихозяйственным сетям        │          │        │            │
├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼
│Мехочистка открытых КДС             │км        │  150   │     750    │
├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼
│Промывка закрытых КДС               │км        │   30   │            │
├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼
│Строительство наблюдательных скважин│шт.       │        │            │
├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼
│По государственной сети             │          │        │            │
├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼
│Строительство наблюдательных скважин│шт.       │   60   │            │
├────────────────────────────────────┴──────────┴────────┴────────────┴
│                       Иссык-Кульская область
├────────────────────────────────────┬──────────┬────────┬────────────┬
│Всего по области, в том числе:      │          │        │            │
├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼
│Мехочистка открытых КДС             │км        │   62,7 │     313,5  │
├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼
│Промывка закрытых КДС               │км        │        │            │
├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼
│Строительство наблюдательных скважин│шт.       │        │            │
├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼
│Средства государственного бюджета   │тыс. сомов│        │            │
├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼
│Средства землепользователей и другие│тыс. сомов│        │            │
├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼
│Средства Госрегистра                │тыс. сомов│        │            │
├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼
│Средства доноров и партнеров        │тыс. сомов│        │            │
├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼
│По внутрихозяйственным сетям        │          │        │            │
├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼
│Мехочистка открытых КДС             │км        │   23,1 │     115,5  │
├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼
│Промывка закрытых КДС               │км        │        │            │
├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼
│По государственной сети             │          │        │            │
├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼
│Мехочистка открытых КДС             │км        │   39,6 │     198    │
├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼
│Промывка закрытых КДС               │км        │        │            │
├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼
│Строительство наблюдательных скважин│шт.       │        │            │
├────────────────────────────────────┴──────────┴────────┴────────────┴
│                          Нарынская область
├────────────────────────────────────┬──────────┬────────┬────────────┬
│Всего по области, в том числе:      │          │        │            │
├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼
│Мехочистка открытых КДС             │км        │   32,6 │     163    │
├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼
│Промывка закрытых КДС               │км        │   17,5 │            │
├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼
│Строительство наблюдательных скважин│шт.       │        │            │
├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼
│Средства государственного бюджета   │т.сом     │        │            │
├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼
│Средства землепользователей и другие│т.сом     │        │            │
├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼
│Средства Госрегистра                │т.сом     │        │            │
├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼
│Средства доноров и партнеров        │т.сом     │        │            │
├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼
│По внутрихозяйственным сетям        │          │        │            │
├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼
│По государственной сети             │          │        │            │
├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼
│Мехочистка открытой КДС             │км        │   32,6 │     163    │
├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼
│Промывка закрытых КДС               │км        │   17,5 │            │
├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼
│Строительство наблюдательных скважин│шт.       │        │            │
├────────────────────────────────────┴──────────┴────────┴────────────┴
│                          Таласская область
├────────────────────────────────────┬──────────┬────────┬────────────┬
│Всего по области, в том числе:      │          │        │            │
├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼
│Мехочистка открытых КДС             │км        │   67,6 │     338    │
├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼
│Промывка закрытых КДС               │км        │   35,2 │            │
├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼
│Строительство наблюдательных скважин│шт.       │   11   │            │
├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼
│Средства государственного бюджета   │тыс. сомов│        │            │
├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼
│Средства землепользователей и другие│тыс. сомов│        │            │
├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼
│Средства Госрегистра                │тыс. сомов│        │            │
├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼
│Средства доноров и партнеров        │тыс. сомов│        │            │
├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼
│По внутрихозяйственным сетям        │          │        │            │
├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼
│Мехочистка открытых КДС             │км        │   12,6 │      63    │
├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼
│Промывка закрытых КДС               │км        │   11,2 │            │
├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼
│По государственной сети             │          │        │            │
├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼
│Мехочистка открытых КДС             │км        │   55   │     275    │
├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼
│Промывка закрытых КДС               │км        │   24   │            │
├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼
│Строительство наблюдательных скважин│шт.       │   11   │            │
├────────────────────────────────────┴──────────┴────────┴────────────┴
│                           Чуйская область
├────────────────────────────────────┬──────────┬────────┬────────────┬
│Всего по области, в том числе:      │          │        │            │
├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼
│Мехочистка открытых КДС             │км        │  386,6 │    1933    │
├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼
│Промывка закрытых КДС               │км        │  128,7 │            │
├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼
│Строительство наблюдательных скважин│шт.       │        │            │
├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼
│Средства государственного бюджета   │тыс. сомов│        │            │
├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼
│Средства землепользователей и другие│тыс. сомов│        │            │
├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼
│Средства Госрегистра                │тыс. сомов│        │            │
├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼
│Средства доноров и партнеров        │тыс. сомов│        │            │
├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼
│По внутрихозяйственным сетям        │          │        │            │
├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼
│Мехочистка открытых КДС             │км        │  127,2 │     636    │
├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼
│Промывка закрытых КДС               │км        │   41,2 │            │
├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼
│По государственной сети             │          │        │            │
├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼
│Мехочистка открытых КДС             │км        │  259,4 │    1297    │
├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼
│Промывка закрытых КДС               │км        │   87,5 │            │
├────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────┼
│Строительство наблюдательных скважин│шт.       │        │            │
└────────────────────────────────────┴──────────┴────────┴────────────┴
┬────────────┬────────────────────────────────────────┬───────────────┐
│    Сумма,  │           В том числе по годам         │ Мелиорируемая │
│ тыс. сомов ├────────┬──────────┬────────┬───────────┤               │
│            │ Кол-во │   2009   │ Кол-во │    2010   │               │
┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│      5     │    6   │     7    │    8   │     9     │       10      │
┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│  207174,25 │        │ 111401   │        │  95773,7  │     26670     │
┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│  163100,5  │  540,6 │  86485,9 │  479,9 │  76614,6  │     20410     │
┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│   23683,2  │  154,1 │  13421,3 │  122,9 │  10261,9  │      5540     │
┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│   18168,55 │   25   │  10093,8 │   20   │   8074,8  │       720     │
┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│    2042    │  125   │   1299,6 │   66   │    742,4  │               │
┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│     180    │   25   │    100   │   20   │     80    │               │
┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│   65276    │        │  31800   │        │  33476    │               │
┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│   12156,2  │        │   6776,3 │        │   5379,9  │               │
┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│   26848,5  │        │  17200,5 │        │   9648    │               │
┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│  102893,6  │        │  55623,8 │        │  47269,8  │               │
┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│  107819,6  │        │  59884,3 │        │  47935,3  │     13806     │
┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│   88452,5  │  299,4 │  47900,5 │  253,5 │  40552    │     11058     │
┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│   10707,2  │   82,1 │   7361,3 │   39,3 │   3345,9  │      2428     │
┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│    8074,9  │   10   │   4037,5 │   10   │   4037,4  │       320     │
┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│     585    │   60   │    585   │        │           │               │
┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│   99354,65 │        │  51516,3 │        │  47838,4  │     12864     │
┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│   74648    │  241,2 │  38585,4 │  226,4 │  36062,6  │      9352     │
┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│   12976    │   72   │   6060   │   83,6 │   6916    │      3112     │
┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│   10093,65 │   15   │   6056,25│   10   │   4037,4  │       400     │
┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│    1457    │   65   │    714,6 │   66   │    742,4  │               │
┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│     180    │   25   │    100   │   20   │     80    │               │
┴────────────┴────────┴──────────┴────────┴───────────┴───────────────┤
                                                                      │
┬────────────┬────────┬──────────┬────────┬───────────┬───────────────┤
│   43893,55 │        │  25423,8 │        │  18469,8  │      4452     │
┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│   19375    │   75   │  11975   │   46   │   7400    │      2420     │
┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│    6170    │   34,5 │   3255   │   31,1 │   2915    │      1312     │
┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│   18168,55 │   25   │  10093,8 │   20   │   8074,8  │       720     │
┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│            │        │          │        │           │               │
┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│     180    │   25   │    100   │   20   │     80    │               │
┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│            │        │          │        │           │               │
┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│            │        │          │        │           │               │
┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│            │        │          │        │           │               │
┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│   43893,6  │        │  25423,8 │        │  18469,8  │               │
┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│   17984,9  │        │   9792,5 │        │   8192,4  │      1900     │
┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│    6400    │   25   │   4000   │   15   │   2400    │       800     │
┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│    3510    │   19,5 │   1755   │   19,5 │   1755    │       780     │
┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│    8074,9  │   10   │   4037,5 │   10   │   4037,4  │       320     │
┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│   25908,65 │        │  15631,3 │        │  10277,4  │      2552     │
┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│   12975    │   50   │   7975   │   31   │   5000    │      1620     │
┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│    2660    │   15   │   1500   │   11,6 │   1160    │       532     │
┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│   10093,65 │   15   │   6056,25│   10   │   4037,4  │       400     │
┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│            │        │          │        │           │               │
┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│     180    │   25   │    100   │   20   │     80    │               │
┴────────────┴────────┴──────────┴────────┴───────────┴───────────────┤
                                                                      │
┬────────────┬────────┬──────────┬────────┬───────────┬───────────────┤
│   33170    │        │  16585   │        │  16585    │      4000     │
┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│   32000    │  100   │  16000   │  100   │  16000    │      4000     │
┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│    1170    │   60   │    585   │   60   │    585    │               │
┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│            │        │          │        │           │               │
┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│    1170    │        │    585   │   60   │    585    │               │
┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│            │        │          │        │           │               │
┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│   32000    │        │  16000   │        │  16000    │               │
┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│   32585    │        │  16585   │        │  16000    │      4000     │
┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│   32000    │  100   │  16000   │  100   │  16000    │      4000     │
┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│     585    │   60   │    585   │        │           │               │
┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│     585    │        │          │        │    585    │               │
┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│            │        │          │        │           │               │
┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│     585    │        │          │   60   │    585    │               │
┴────────────┴────────┴──────────┴────────┴───────────┴───────────────┤
                                                                      │
┬────────────┬────────┬──────────┬────────┬───────────┬───────────────┤
│   27585    │        │  14785   │        │  12800    │      3600     │
┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│   24000    │   70   │  11200   │   80   │  12800    │      3000     │
┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│    3000    │   30   │   3000   │        │           │       600     │
┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│     585    │   60   │    585   │        │           │               │
┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│            │        │          │        │           │               │
┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│     585    │        │    585   │        │           │               │
┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│            │        │          │        │           │               │
┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│   27000    │        │  14200   │        │  12800    │               │
┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│   27000    │        │  14200   │        │  12800    │      3600     │
┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│   24000    │   70   │  11200   │   80   │  12800    │      3000     │
┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│    3000    │   30   │   3000   │        │           │       600     │
┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│            │        │          │        │           │               │
┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│     585    │        │    585   │        │           │               │
┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│     585    │   60   │    585   │        │           │               │
┴────────────┴────────┴──────────┴────────┴───────────┴───────────────┤
                                                                      │
┬────────────┬────────┬──────────┬────────┬───────────┬───────────────┤
│   10000,5  │        │   7000,5 │        │   3000    │      1254     │
┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│   10000,5  │   43,7 │   7000,5 │   19   │   3000    │      1254     │
┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│            │        │          │        │           │               │
┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│            │        │          │        │           │               │
┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│    4300    │        │   3100   │        │   1200    │               │
┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│    2000    │        │   1000   │        │   1000    │               │
┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│    3700,5  │        │   2900,5 │        │    800    │               │
┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│            │        │          │        │           │               │
┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│    3700,5  │        │   2900,5 │        │    800    │       462     │
┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│    3700,5  │   18,1 │   2900,5 │    5   │    800    │       462     │
┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│            │        │          │        │           │               │
┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│    6300    │        │   4100   │        │   2200    │       792     │
┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│    6300    │   25,6 │   4100   │   14   │   2200    │       792     │
┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│            │        │          │        │           │               │
┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│            │        │          │        │           │               │
┴────────────┴────────┴──────────┴────────┴───────────┴───────────────┤
                                                                      │
┬────────────┬────────┬──────────┬────────┬───────────┬───────────────┤
│    6600    │        │   3100   │        │   3500    │      1002     │
┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│    5200    │   15,6 │   2500   │   17   │   2700    │       652     │
┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│    1400    │    7,5 │    600   │   10   │    800    │       350     │
┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│            │        │          │        │           │               │
┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│    4600    │        │   2100   │        │   2500    │               │
┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│            │        │          │        │           │               │
┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│    2000    │        │   1000   │        │   1000    │               │
┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│            │        │          │        │           │               │
┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│            │        │          │        │           │               │
┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│    6600    │        │   3100   │        │   3500    │      1002     │
┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│    5200    │   15,6 │   2500   │   17   │   2700    │       652     │
┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│    1400    │    7,5 │    600   │   10   │    800    │       350     │
┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│            │        │          │        │           │               │
┴────────────┴────────┴──────────┴────────┴───────────┴───────────────┤
                                                                      │
┬────────────┬────────┬──────────┬────────┬───────────┬───────────────┤
│   13777,2  │        │   6706,3 │        │   7070,9  │      2056     │
┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│   10673    │   31,3 │   5010,4 │   36,3 │   5662,6  │      1352     │
┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│    2817,2  │   19,6 │   1566,3 │   15,6 │   1250,9  │       704     │
┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│     287    │    5   │    129,6 │    6   │    157,4  │               │
┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│    7880    │        │   3600   │        │   4280    │               │
┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│    2897,2  │        │   1606,3 │        │   1290,9  │               │
┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│    3000    │        │   1500   │        │   1500    │               │
┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│            │        │          │        │           │               │
┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│    2897,2  │        │   1606,3 │        │   1290,9  │       476     │
┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│    2000    │    6,3 │   1000   │    6,3 │   1000    │       252     │
┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│     897,2  │    7,6 │    606,3 │    3,6 │    290,9  │       224     │
┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│   10880    │        │   5100   │        │   5780    │      1580     │
┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│    8673    │   25   │   4010,4 │   30   │   4662,6  │      1100     │
┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│    1920    │   12   │    960   │   12   │    960    │       480     │
┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│     287    │    5   │    129,6 │    6   │    157,4  │               │
┴────────────┴────────┴──────────┴────────┴───────────┴───────────────┤
                                                                      │
┬────────────┬────────┬──────────┬────────┬───────────┬───────────────┤
│   72148    │        │  37800   │        │  34348    │     10306     │
┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│   61852    │  205   │  32800   │  181,6 │  29052    │      7732     │
┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│   10296    │   62,5 │   5000   │   66,2 │   5296    │      2574     │
┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│            │        │          │        │           │               │
┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│   48496    │        │  23000   │        │  25496    │               │
┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│    5504    │        │   3000   │        │   2504    │               │
┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│   18148    │        │  11800   │        │   6348    │               │
┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│            │        │          │        │           │               │
┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│   23652    │        │  14800   │        │   8852    │      3368     │
┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│   20352    │   80   │  12800   │   47,2 │   7552    │      2544     │
┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│    3300    │   25   │   2000   │   16,2 │   1300    │       824     │
┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│   48496    │        │  23000   │        │  25496    │      6938     │
┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│   41500    │  125   │  20000   │  134,4 │  21500    │      5188     │
┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│    6996    │   37,5 │   3000   │   50   │   3996    │      1750     │
┼────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│            │        │          │        │           │               │
┴────────────┴────────┴──────────┴────────┴───────────┴───────────────┘
Примечание: КДС - коллекторно-дренажная сеть.
Госрегистр - Государственное агентство по регистрации недвижимого имущества при Правительстве Кыргызской Республики.
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