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                         УТРАТИЛА СИЛУ           в соответствии с постановлением Правительства КР                     от 20 апреля 2007 года № 140                                                    Утверждена                                           постановлением Правительства                                               Кыргызской Республики                                           от 18 ноября 1998 года N 747                                ПРОГРАММА           мероприятий по ликвидации последствий стихийного                      бедствия на реке Шахимардан -----------------------------------------------------------------------Наименование объекта |Сроки     |Источники        |Ответственный                     |исполнения|финансирования   |исполнитель---------------------|----------|-----------------|--------------------Первоочередные меры: |          |                 |1. Дезактивация      |ноябрь    |Минздрав МЧСиГО  |Минздравканалов и берегов    |1998 года |                 |реки Шахимардан для  |          |                 |предотвращения       |          |                 |вспышки эпидемии     |          |                 |инфекционных         |          |                 |заболеваний          |          |                 |2. Ремонтно          |ноябрь    |МЧСиГО           |Минфин МЧСиГОвосстановительные    |1998 года |                 |работы на            |          |                 |водопроводе          |          |                 |Азим-Булак           |          |                 |3. Переселение       |ноябрь    |МЧСиГО           |Минфин МЧСиГОжителей разрушенных  |1998 года |                 |жилых домов          |          |                 |4. Восстановление    |ноябрь    |АО               |АО "Кыргызэнерго"линий разрушенных    |1998 года |"Кыргызэнерго"   |электропередач,      |          |                 |трансформаторных     |          |                 |подстанций           |          |                 |5. Ремонт головного  |1998 год  |Минсельводхоз    |Минсельводхозводозаборного        |          |Кадамжайская     |Кадамжайскаясооружения, очистка  |          |райгосадминистра-|райгосадминистрацияканалов              |          |ция              |6. Восстановление    |1998 год  |Кадамжайская     |Кадамжайскаяразрушенных          |          |райгосадминистра-|райгосадминистрация,пешеходных мостов    |          |ция, айыл окмоту |айыл окмоту7. Ремонтно-         |1998 год  |Минтранскоммуник-|Минтранскоммуникацийвосстановительные    |          |аций             |работы и             |          |                 |дорожных сооружений  |          |                 |8. Ремонт            |1998 год  |Кыргызжилкоммунс-|Кыргызжилкоммунсоюзгазопроводов         |          |оюз Кадамжайская |Кадамжайская                     |          |райгосадминистра-|райгосадминистрация                     |          |ция              |Превентивные меры:   |          |                 |1.Берегоукрепительные|1998-1999 |Минфин МЧСиГО    |Минфин МЧСиГОработы р.Шахимардан  |годы      |                 |(1,5 км ниже по      |          |                 |течению водозаборного|          |                 |сооружения)          |          |                 |-----------------------------------------------------------------------
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