ЖОГОРКУ КЕНЕШ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 июня 2011 года №698-V

О результатах проверки обращения Генерального директора закрытого акционерного общества "Джеруйалтын" Франза Шлоссера о незаконном аннулировании лицензии на право пользования месторождением "Джеруй"

Обсудив заключение рабочей группы по проверке обращения Генерального директора закрытого акционерного общества (далее - ЗАО) "Джеруйалтын" Франза Шлоссера о незаконном аннулировании лицензии на право пользования месторождением "Джеруй", образованной решением Комитета Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию от 11 января 2011 года, Жогорку Кенеш Кыргызской Республики констатирует следующее.

Государственным агентством по геологии и минеральным ресурсам при Правительстве Кыргызской Республики 19 июля 2006 года выдана лицензия № 639 АЕ ЗАО "Джеруйалтын", учредителями которого являются ОАО "Кыргызалтын" с 40 процентами акций и компания "GG Holding" с 60 процентами акций. За весь период работы им в освоение указанного месторождения вложено 56,7 млн. долларов США.

Государственным агентством по геологии и минеральным ресурсам при Правительстве Кыргызской Республики 23 октября 2008 года заключено с ЗАО "Джеруйалтын" лицензионное соглашение № 3, в соответствии с которым компания должна была до 1 ноября 2010 года завершить проектирование и строительство всех объектов комбината при капиталовложении в сумме 200 млн. долларов США и произвести 80 кг золота.

Однако к 1 ноября 2010 года все эти условия остались невыполненными без объективных на то причин.

Ссылка руководства ЗАО "Джеруйалтын" на то, что Фонд развития Кыргызской Республики, оформив с ЗАО "Джеруйалтын" договор о доверительном управлении акциями ЗАО "Джеруйалтын", в дальнейшем заблокировала все работы по освоению месторождения, не выдерживает никакой критики. В указанном договоре речь не шла о передаче права собственности на акции, обговаривалось лишь о поручении Фонду развития Кыргызской Республики представлять интересы акционера перед третьими лицами без права заключения сделки, провести работу по оценке акций и поиску потенциального покупателя. Данный договор никоим образом не мешал непосредственно освоению месторождения.

В настоящее время работы на месторождении "Джеруй" приостановлены, в адрес Жогорку Кенеша Кыргызской Республики поступают обращения от жителей Таласской области о том, что в связи с прекращением деятельности компании на месторождении около 400 человек остались без работы.

На основании вышеизложенного Жогорку Кенеш Кыргызской Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать законность действий Правительства Кыргызской Республики по аннулированию лицензии на право пользования месторождением "Джеруй".

2. Поручить Правительству Кыргызской Республики:

- в соответствии с Законом Кыргызской Республики "О недрах" провести тендер по определению компании - разработчика месторождения "Джеруй" с обеспечением его объективности и прозрачности;

- принять необходимые меры к ускорению работ по освоению и скорейшему вводу в эксплуатацию месторождения "Джеруй".

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Комитет Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию (Арапбаев А.А.).

Торага	А.Келдибеков