УТРАТИЛО СИЛУ

в соответствии с постановлением Кабинета Министров КР

от 14 января 2022 года N 9

г.Бишкек, Дом Правительства

от 20 марта 2000 года N 149

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О ходе выполнения Программы развития

угольной промышленности Кыргызской Республики

на период до 2005 года за 1999 год

Правительство Кыргызской Республики отмечает,  что образованным  в

феврале    1999    года    акционерным   обществом    открытого   типа

"Корпорация   "Кыргызкомур"   проделана   определенная    работа    по

выполнению   Программы развития  угольной  промышленности   Кыргызской

Республики на период до 2005 года.

За рассматриваемый  период  акционерное  общество  открытого  типа

"Корпорация    "Кыргызкомур"   добилось    повышения     эффективности

управления  угольной   отраслью,   проводило   единую  техническую   и

тарифную   политику,   мониторинг   производственно-хозяйственной    и

финансово-экономической  деятельности  предприятий  угольной  отрасли,

осуществляло  мероприятия  по реабилитации и дальнейшему  эффективному

функционированию отрасли в рыночных условиях.

Правительством  Кыргызской  Республики  в  1999   году   в   целях

государственной поддержки угольной отрасли были приняты постановления,

направленные   на   улучшение   финансово-экономического     состояния

угледобывающих предприятий.

Акционерное  общество  открытого  типа  "Корпорация  "Кыргызкомур"

особое    внимание    уделяло    вопросам   развития   Кара-Кечинского

буроугольного   месторождения.  По  инициативе  Министерства   внешней

торговли  и  промышленности  Кыргызской  Республики   и   акционерного

общества   открытого  типа  "Корпорация  "Кыргызкомур"  был   заключен

трехсторонний  договор между  государственным  акционерным   обществом

"Разрез    "Ак-Улак",    туристическим   коммерческим   обществом    с

ограниченной  ответственностью  "Виканат"  и   акционерным   обществом

"Кыргызэнерго",   согласно   которому  в   обмен   на   электроэнергию

государственному  акционерному  обществу  "Разрез   "Ак-Улак"    будет

поставлена  горно-карьерная и транспортная техника на 4,3 млн.долларов

США,   что будет способствовать доведению добычи угля в 2000  году  до

200 тыс.тонн.

Акционерным обществом  открытого  типа  "Корпорация  "Кыргызкомур"

осуществлялось   софинансирование строительства линии  электропередачи

35  кВ  "Дыйкан  -  Кара-Кече".  В 1999  году   на   эти   цели   было

выделено  4 млн.сомов.

В 1999  году   государственным   акционерным   обществом   "Разрез

"Ак-Улак"    было   добыто   на  Кара-Кечинском  месторождении   140,0

тыс.тонн угля, или 112 процентов по сравнению с 1998 годом.

В целом по отрасли в 1999 году добыто 306,0 тыс.тонн угля, или 101

процент  к  уровню  1998  года.   Наметилась  тенденция   стабилизации

добычи угля.

Вместе с тем из-за неисполнения отдельных поручений  Правительства

Кыргызской   Республики   Программа развития  угольной  промышленности

Кыргызской Республики на период до 2005 года в 1999 году выполнена  не

полностью.

Так,  постановлением  Правительства Кыргызской  Республики  от  13

августа    1998    года    N   544  "О  Программе  развития   угольной

промышленности  Кыргызской  Республики на  период  до  2005  года"  на

развитие  Кара-Кечинского  месторождения  было предусмотрено выделение

50 млн.сомов,  из них получено 6 млн.сомов.

Постановлением Правительства  Кыргызской  Республики  от 16 апреля

1999   года   N  222  "О  неотложных  мерах  по  выводу   из   кризиса

государственного  акционерного общества "Шахта "Жыргалан",  возникшего

в результате эндогенного пожара,  происшедшего 15 июля 1998 года, было

предусмотрено выделение 10 млн.сомов, из них получено 7,4 млн.сомов.

Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 22  сентября

1999   года   N   517 "О финансовой поддержке угольной  промышленности

Кыргызской  Республики  в 1999 году" было предусмотрено  выделение  25

млн.сомов   на   пополнение  оборотных  средств,   из   них   угольные

предпрития получили  17  млн.сомов,  а из предусмотренных  по  разделу

"капитальные    вложения"    44    млн.сомов    для   государственного

акционерного общества "Разрез "Ак-Улак", недополученных в  1998  году,

выделено всего 25 млн.сомов.

В  результате,  несмотря  на принимаемые меры  по  государственной

поддержке,   финансовое положение предприятий отрасли остается  крайне

тяжелым.

Дебиторская   задолженность  предприятий   акционерного   общества

открытого   типа   "Корпорация  "Кыргызкомур"  на 1 января  2000  года

составила  53,2 млн.сомов, кредиторская задолженность - 95,2 млн.сомов

против  82,8 млн.сомов  в  1998  году,  убытки  предприятий отрасли  -

8,7  млн.сомов.  Просроченная  задолженность  предприятий  отрасли   и

штрафные  санкции и пени по налогам в республиканский бюджет составили

11,4 млн.сомов.

На   основании  вышеизложенного,  для  обеспечения  энергетической

безопасности    республики   и  стабилизации  финансово-экономического

состояния  угольной промышленности республики Правительство Кыргызской

Республики постановляет:

1.   Признать   работу   акционерного  общества   открытого   типа

"Корпорация "Кыргызкомур" по выполнению в 1999 году Программы развития

угольной  промышленности Кыргызской Республики на период до 2005  года

удовлетворительной.

2. Внести изменения в  прогнозные  показатели  Программы  развития

угольной   промышленности  Кыргызской  Республики на  период  до  2005

года согласно приложению.

3. Рекомендовать  акционерному обществу открытого типа "Корпорация

"Кыргызкомур":

- принять  исчерпывающие  меры по выполнению индикативного плана в

2000   году,    а   также   обеспечить   целевое    использование    и

своевременный возврат бюджетных ссуд и кредитов;

-  совместно  с  акционерным  обществом "Кыргызэнерго"  обеспечить

полное   выполнение  условий трехстороннего договора  с  туристическим

коммерческим  обществом с ограниченной ответственностью  "Виканат"  по

поставке    специального    оборудования,    техники     и    экспорту

электроэнергии  в  целях освоения буроугольного  месторождения  "Кара-

Кече";

-  обеспечить  транспортировку кара-кечинского угля  на  ТЭЦ  гор.

Бишкека  в объеме 100 тыс.тонн в год с дальнейшим наращиванием объемов

поставки.

4. Министерству финансов Кыргызской Республики:

- в  соответствии  с  законами  Кыргызской Республики "Об основных

принципах  бюджетного  права в Кыргызской  Республике"  и  "Об   угле"

изыскать  возможность и выделить акционерному обществу открытого  типа

"Корпорация "Кыргызкомур" финансовые средства и внести в Правительство

Кыргызской  Республики проект Закона Кыргызской Республики о  внесении

изменений  в  Закон  Кыргызской Республики "О республиканском  бюджете

Кыргызской Республики на 2000 год" для рассмотрения на весенней сессии

Жогорку     Кенеша     Кыргызской    Республики,     предусматривающих

дополнительное выделение средств по разделу "капитальные вложения"  на

строительство  разрезов "Кара-Кече",  "Кумбель" и шахты  "Беш-Бурхан",

а также  для  завершения строительства ЛЭП-35 кВ "Дыйкан - Кара-Кече";

-   выделить  акционерному  обществу  открытого  типа  "Корпорация

"Кыргызкомур" в первом полугодии 2000 года финансовые средства в сумме

75,1  тыс.долларов США, предусмотренные Законом Кыргызской  Республики

"О  республиканском  бюджете на 2000 год", для  возврата  депозита  по

Российскому техническому кредиту;

- разработать  механизм  и осуществлять ежегодно прямую предоплату

из   бюджета  республики  угледобывающим  предприятиям  на  добычу   и

поставку угля   бюджетным  учреждениям,  организациям  и  населению  в

пределах   средств,   предусмотренных  республиканским   бюджетом   на

приобретение угля;

-  внести  в  Правительство Кыргызской Республики в  установленном

порядке  предложение  об  освобождении  государственного  акционерного

общества    "Разрез   "Ак-Улак"  от  уплаты  5-процентного  сбора   за

государственную регистрацию и перерегистрацию ввозимых  в   республику

углевозов   марки "МАЗ-64229" с полуприцепами "МААЗ-9506" в количестве

30 (тридцать) единиц.

5.  Мэрии   гор.   Бишкека строго осуществлять ежемесячную  оплату

денежными  средствами  в  размере  2 млн.сомов  акционерному  обществу

открытого   типа  "Корпорация  "Кыргызкомур" на транспортировку  кара-

кечинского угля для ТЭЦ гор. Бишкек.

6. Контроль  за  выполнением настоящего постановления возложить на

Министерство внешней торговли и промышленности Кыргызской Республики.

Премьер-министр Кыргызской Республики             А.Муралиев

Приложение

к постановлению Правительства

Кыргызской Республики

от 20 марта 2000 года N 149

ПРОГНОЗНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

на 2000-2005 годы по угледобывающим

предприятиям АООТ "Корпорация "Кыргызкомур"

Вариант N 1 (без учета государственной поддержки)

(тыс.тонн)

--------------------------------------------------------------------

---

Наименование предприятий   |                  Годы

|--------------------------------------

---

|1999  |2000 |2001 |2002  |2003  |2004

|2005

-----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--

---

АО  "Кызыл-Киякомур"          | 15,0| 15,0| 15,0| 10,0| 10,0|  10,0|

10,0

АО  "Сулюктакомур"            | 35,0| 35,0| 35,0| 25,0| 20,0|  20,0|

15,0

АО  "Алмалыккомур"            |  5,0|  5,0|  5,0|  5,0|  5,0|  10,0|

10,0

ГАО  "Таш-Комур"              | 24,0| 30,0| 30,0| 30,0| 25,0|  20,0|

15,0

ОсОО  "Тегене"                | 15,0| 15,0| 20,0| 15,0| 15,0|  15,0|

10,0

ГАО  "Кок-Жангак"             | 25,0| 30,0| 30,0| 20,0| 20,0|  15,0|

10,0

ГАО  "Жыргалан"               | 30,0| 35,0| 35,0| 35,0| 35,0|  30,0|

30,0

ГАО                                                        "Ак-Улак"

|140,0|150,0|170,0|200,0|220,0|250,0|300,0

Прочие                        | 20,0| 20,0| 20,0| 20,0| 15,0|  10,0|

10,0

Всего                          по                         корпорации

|306,0|335,0|360,0|360,0|365,0|380,0|410,0

--------------------------------------------------------------------

---

Вариант N 2 (с учетом государственной поддержки и задания

Правительства)

(тыс.тонн)

--------------------------------------------------------------------

---

Наименование предприятий  |                   Годы

|---------------------------------------

---

|1999  |2000 |2001 |2002 |2003 |2004  |

2005

----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---

---

АО  "Кызыл-Киякомур"         | 15,0| 15,0| 15,0| 20,0|  25,0|  45,0|

50,0

АО  "Сулюктакомур"           | 35,0| 35,0| 35,0| 35,0|  35,0|  35,0|

35,0

АО  "Алмалыккомур"           |  5,0|  0  |  5,0| 10,0|  15,0|  20,0|

25,0

ГАО  "Таш-Комур"             | 24,0| 30,0| 35,0| 40,0|  45,0|  50,0|

55,0

ОсОО  "Тегене"               | 15,0| 20,0| 25,0| 30,0|  35,0|  40,0|

45,0

ГАО  "Кок-Жангак"            | 25,0| 30,0| 35,0| 40,0|  45,0|  50,0|

55,0

ГАО  "Жыргалан"              | 30,0| 35,0| 40,0| 45,0|  50,0|  55,0|

60,0

ГАО   "Ак-Улак"                |140,0|200,0|300,0|400,0|500,0|600,0|

700,0

Прочие                       |  20,0| 20,0| 20,0| 20,0| 20,0|  20,0|

20,0

Всего                          по                         корпорации

|306,0|385,0|510,0|640,0|770,0|915,0|1045,0

--------------------------------------------------------------------

---

Примечания:

1.  Согласно  второму  варианту наращивание  темпов  добычи   угля

предусматривается   за   счет   выделения   государственных    средств

следующим предприятиям:

- 50 млн.сомов ежегодно разрезу "Кара-Кече";

- 20 млн.сомов ежегодно на строительство шахты "Беш-Бурхан";

- 15 млн.сомов ежегодно на освоение месторождения "Кумбель" вместо

выбывшего разреза "Алмалык";

-  25   млн.сомов  ежегодно  на  оставшиеся  угольные  предприятия

("Жыргалан", "Кок-Жангак", "Тегене", "Сулюкта", "Таш-Комур").

2. Итого для доведения добычи угля в объеме 1,0 млн.  и более тонн

необходима  ежегодная государственная поддержка в сумме 110  млн.сомов

с  2000   года  (ответственные исполнители - Министерство  финансов  и

Министерство внешней торговли и промышленности Кыргызской Республики).

Руководитель Аппарата Премьер-министра

Министр Кыргызской Республики                     Р.Ешмамбетов