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УТРАТИЛО СИЛУ
        в соответствии с постановлением Кабинета Министров КР
                   от 14 января 2022 года N 9

г.Бишкек, Дом Правительства 
от 24 апреля 2000 года N 235

           ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

           Об утверждении Комплексного плана по оздоровлению
         и реструктуризации акционерного общества "Кыргызгаз"
                           на 2000-2001 годы

    В целях финансового оздоровления акционерного общества "Кыргызгаз"
и   подготовки   Консолидированного  кредита   Всемирного   Банка   на
структурные преобразования (CSAC) Правительство Кыргызской  Республики
постановляет:
    1.   Утвердить   прилагаемый  Комплексный  план   оздоровления   и
реструктуризации акционерного общества "Кыргызгаз" на 2000-2001 годы.
    2.  Министерствам,   государственным  комитетам,  административным
ведомствам,    областным  государственным  администрациям   обеспечить
выполнение заданий Комплексного плана в установленные сроки.
    3. Признать утратившим силу постановление Правительства Кыргызской
Республики    от    20   марта   2000  года  N  154  "Об   утверждении
Комплексного   плана  оздоровления  и  реструктуризации   акционерного
общества "Кыргызгаз" на 2000-2001 годы".
    4. Контроль за выполнением настоящего постановления  возложить  на
Вице-премьер-министра  -  Министра внешней торговли  и  промышленности
Кыргызской Республики Омуралиева Э.К.

    Премьер-министр Кыргызской Республики             А.Муралиев


                               Утвержден
                     постановлением Правительства
                         Кыргызской Республики
                     от 21 апреля 2000 года N 235

                           КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
         оздоровления и реструктуризации акционерного общества
                     "Кыргызгаз" на 2000-2001 годы

 -----------------------------------------------------------------------
 N  |    Задачи    |    |        Меры         | Исполнители  |  Сроки
раз-|              |    |                     |              |
дела|              |    |                     |              |
----|--------------|----|---------------------|--------------|---------
1.  |Снижение      |1.1 |Завершить работы по  |АО "Кыргызгаз"|2000 г.
    |потерь        |    |строительству узла   |              |
    |газа          |    |выходного замера на  |              |
    |              |    |границе с Казахстаном|              |
    |              |1.2 |Провести эксперимент |АО "Кыргызгаз"|Установка
    |              |    |с установкой         |Госагентство  |счетчиков
    |              |    |коллективного        |по энергетике |до 1 мая
    |              |    |счетчика в разные    |              |2000
    |              |    |сезоны года для      |              |года.
    |              |    |определения          |              |Ежемесяч-
    |              |    |фактического         |              |ные
    |              |    |потребления газа     |              |отчеты по
    |              |    |абонентами, не       |              |экспери-
    |              |    |обеспеченными        |              |менту с 1
    |              |    |счетчиками.          |              |июня 2000
    |              |    |Эксперимент будет    |              |года. К 1
    |              |    |охватывать не менее  |              |мая 2001
    |              |    |трех участков в      |              |года
    |              |    |разных регионах. При |              |принять
    |              |    |эксперименте         |              |пересмо-
    |              |    |существующие условия |              |тренные
    |              |    |оплаты (по нормам)   |              |нормы
    |              |    |остаются             |              |
    |              |    |неизмененными.       |              |
    |              |    |Представлять         |              |
    |              |    |ежемесячные          |              |
    |              |    |сравнительные отчеты |              |
    |              |    |на основе показаний  |              |
    |              |    |коллективного        |              |
    |              |    |счетчика и оплаты по |              |
    |              |    |нормам. Проект       |              |
    |              |    |эксперимента должен  |              |
    |              |    |быть утвержден       |              |
    |              |    |Госагентством по     |              |
    |              |    |энергетике.          |              |
    |              |    |Эксперимент будет    |              |
    |              |    |проводиться АО       |              |
    |              |    |"Кыргызгаз". Контроль|              |
    |              |    |за проведением       |              |
    |              |    |эксперимента будет   |              |
    |              |    |осуществляться ГАЭ   |              |
    |              |1.3 |Принять новую        |АО "Кыргызгаз"|Принять
    |              |    |политику для         |Госагентство  |политику
    |              |    |установки счетчиков, |по энергетике |до 1
    |              |    |обеспечивающую       |              |апреля
    |              |    |выполнение плана     |              |2000
    |              |    |установки в          |              |года
    |              |    |соответствии с       |              |
    |              |    |условиями,           |              |
    |              |    |определенными пунктом|              |
    |              |    |1.5 настоящего плана |              |
    |              |1.4 |В период с 1 мая по  |АО "Кыргызгаз"|Ежемесяч-
    |              |    |31 декабря 2000 года |              |ные
    |              |    |установить по меньшей|              |отчеты по
    |              |    |мере 34000 новых     |              |количест-
    |              |    |счетчиков. С 1 января|              |ву
    |              |    |по 31 декабря 2001   |              |устано-
    |              |    |года установить по   |              |вленных
    |              |    |меньшей мере 50000   |              |счетчиков
    |              |    |дополнительных       |              |
    |              |    |счетчиков, минимум   |              |
    |              |    |25000 из которых     |              |
    |              |    |должны быть          |              |
    |              |    |установлены до 30    |              |
    |              |    |июня 2001 года       |              |
    |              |1.5 |Разработать план по  |АО "Кыргызгаз"|Согласно
    |              |    |своевременному       |              |графика
    |              |    |обслуживанию         |              |
    |              |    |газопроводов согласно|              |
    |              |    |утвержденных         |              |
    |              |    |графиков, для        |              |
    |              |    |предупреждения       |              |
    |              |    |возможных аварий и   |              |
    |              |    |несчастных случаев   |              |
    |              |1.6 |Разработать и        |АО "Кыргызгаз"|Госагент-
    |              |    |утвердить в          |              |ство по
    |              |    |Госагентстве по      |              |энергети-
    |              |    |энергетике методику  |              |ке III
    |              |    |определения и        |              |кв. 2000
    |              |    |контроля технических,|              |г.
    |              |    |коммерческих потерь  |              |
    |              |    |газа, включая        |              |
    |              |    |применение           |              |
    |              |    |рекомендаций,        |              |
    |              |    |полученных в ходе    |              |
    |              |    |изучения политики    |              |
    |              |    |отключения газа      |              |
    |              |1.7 |Подготовить материалы|АО "Кыргызгаз"|II кв.
    |              |    |и провести анализ    |              |2000 г.
    |              |    |состояния            |              |
    |              |    |газопроводов и       |              |
    |              |    |газо-технических     |              |
    |              |    |сооружений в         |              |
    |              |    |Кыргызской           |              |
    |              |    |Республике,          |              |
    |              |    |определить           |              |
    |              |    |очередность их       |              |
    |              |    |восстановления       |              |
    |              |1.8 |Закончить            |АО "Кыргызгаз"|2000 г.
    |              |    |реконструкцию ГРС-2  |АО            |
    |              |    |г.Бишкек,            |"Кыргызэнерго"|
    |              |    |магистральных        |              |
    |              |    |газопроводов за счет |              |
    |              |    |средств АО           |              |
    |              |    |"Кыргызэнерго"       |              |
    |              |1.9 |Подготовить и        |Госагентство  |I кв.
    |              |    |утвердить проекты    |по энергетике,|2000 г.
    |              |    |типовых договоров на |АО "Кыргызгаз"|
    |              |    |подачу и             |              |
    |              |    |транспортировку      |              |
    |              |    |природного газа      |              |
    |              |    |промышленным и       |              |
    |              |    |бюджетным            |              |
    |              |    |потребителям, а также|              |
    |              |    |населению,           |              |
    |              |    |предусмотрев в нем   |              |
    |              |    |беспрепятственное    |              |
    |              |    |отключение газа за   |              |
    |              |    |допущенные нарушения |              |
    |              |    |условий договора     |              |
2.  |Повышение     |2.1 |Снижение             |АО "Кыргызгаз"|Отчеты по
    |уровня        |    |продолжительности    |Министерство  |абсолют-
    |собираемости  |    |дебиторской          |финансов,     |ному
    |              |    |задолженности(*) в   |Главы         |уровню
    |              |    |соответствии с       |госадминистра-|дебиторс-
    |              |    |нижеследующим        |ций,          |кой
    |              |    |графиком:            |Руководители  |задолжен-
    |              |    |30 июня 2000 года: 90|предприятий   |ности
    |              |    |дней                 |              |будут
    |              |    |30 сентября 2000     |              |подготав-
    |              |    |года: 85 дней        |              |ливаться
    |              |    |31 декабря 2000 года:|              |ежемесяч-
    |              |    |80 дней              |              |но и
    |              |    |31 марта 2001 года:  |              |направ-
    |              |    |75 дней              |              |ляться в
    |              |    |30 июня 2001 года: 70|              |ГАЭ.
    |              |    |дней                 |              |Предос-
    |              |    |30 сентября 2001     |              |тавление
    |              |    |года: 65 дней        |              |отчетнос-
    |              |    |31 декабря 2001 года:|              |ти
    |              |    |60 дней              |              |начинает-
    |              |    |                     |              |ся неза-
    |              |    |                     |              |медли-
    |              |    |                     |              |тельно
    |              |    |                     |              |после
    |              |    |                     |              |принятия
    |              |    |                     |              |данного
    |              |    |                     |              |Комплекс-
    |              |    |                     |              |ного
    |              |    |                     |              |плана
    |              |2.2 |Министерству финансов|Министерство  |Первое
    |              |    |и Госагентству по    |финансов,     |полугодие
    |              |    |энергетике определить|АО "Кыргызгаз"|2000 г.
    |              |    |фактическую сумму    |              |
    |              |    |убытков от реализации|              |
    |              |    |природного газа      |              |
    |              |    |населению за 1999 год|              |
    |              |    |и внести             |              |
    |              |    |соответствующие      |              |
    |              |    |изменения в Закон    |              |
    |              |    |Кыргызской Республики|              |
    |              |    |"О республиканском   |              |
    |              |    |бюджете на 2000 год" |              |
    |              |2.3 |Главам областных     |Главы Чуйской,|I кв.
    |              |    |администраций        |Жалал-        |2000 г.
    |              |    |погасить из местного |-Абадской,    |
    |              |    |бюджета задолженность|Ошской        |
    |              |    |по суммам            |облгосадмини- |
    |              |    |предоставленных льгот|страций,      |
    |              |    |за использованный    |Министерство  |
    |              |    |природный газ,       |финансов      |
    |              |    |согласно актов сверок|              |
    |              |    |в сумме - 3,36       |              |
    |              |    |млн.сом, в том числе |              |
    |              |    |по:                  |              |
    |              |    |Бишкекгаз - 2,42     |              |
    |              |    |млн.сом              |              |
    |              |    |Чуйская обл. - 0,56  |              |
    |              |    |млн.сом              |              |
    |              |    |Джалал-Абадская обл. |              |
    |              |    |- 0,08 млн.сом       |              |
    |              |    |Ошская обл. - 0,3    |              |
    |              |    |млн.сом              |              |
    |              |2.4 |Министерству финансов|Министерство  |2000 г.
    |              |    |Кыргызской Республики|финансов      |
    |              |    |внести на            |              |
    |              |    |рассмотрение Жогорку |              |
    |              |    |Кенеша Кыргызской    |              |
    |              |    |Республики проект    |              |
    |              |    |Закона Кыргызской    |              |
    |              |    |Республики "О        |              |
    |              |    |внесении изменений в |              |
    |              |    |Закон Кыргызской     |              |
    |              |    |Республики "О        |              |
    |              |    |республиканском      |              |
    |              |    |бюджете на 2000 год",|              |
    |              |    |предусмотрев в нем   |              |
    |              |    |средства на          |              |
    |              |    |компенсацию расходов,|              |
    |              |    |связанных с          |              |
    |              |    |предоставлением льгот|              |
    |              |    |за использованный    |              |
    |              |    |природный газ для    |              |
    |              |    |льготной категории   |              |
    |              |    |граждан и            |              |
    |              |    |государственное      |              |
    |              |    |регулирование тарифов|              |
    |              |2.5 |Государственному     |Госагентство  |I кв.
    |              |    |агентству по         |по энергетике |2000 г.
    |              |    |энергетике при       |              |
    |              |    |Правительстве        |              |
    |              |    |Кыргызской Республики|              |
    |              |    |обеспечить выполнение|              |
    |              |    |постановления        |              |
    |              |    |Правительства КР от 7|              |
    |              |    |июля 1999 г. N 380 в |              |
    |              |    |части разработки и   |              |
    |              |    |утверждения лимитов  |              |
    |              |    |потребления          |              |
    |              |    |природного газа      |              |
    |              |    |бюджетными           |              |
    |              |    |организациями,       |              |
    |              |    |финансируемых по     |              |
    |              |    |статье 1.3.3.1       |              |
    |              |    |"Коммунальные услуги"|              |
    |              |    |Министерству финансов|Министерство  |I кв.
    |              |    |выделить средства из |финансов      |2000 г.
    |              |    |бюджета в полном     |              |
    |              |    |объеме с этими       |              |
    |              |    |лимитами             |              |
    |              |2.6 |Увеличить долю сбора |АО "Кыргызгаз"|Каждое
    |              |    |денежных средств в   |Министерство  |полугодие
    |              |    |оплате за газ в      |финансов,     |
    |              |    |соответствии с       |Главы         |
    |              |    |нижеследующим        |госадминистра-|
    |              |    |графиком:            |ций,          |
    |              |    |1 января - 30 июня   |Руководители  |
    |              |    |2000 года: 45%       |предприятий   |
    |              |    |1 июля - 31 декабря  |              |
    |              |    |2000 года: 50%       |              |
    |              |    |1 января - 30 июня   |              |
    |              |    |2001 года: 55%       |              |
    |              |    |1 июля - 31 декабря  |              |
    |              |    |2001 года: 60%       |              |
    |              |2.7 |Разработать по       |АО "Кыргызгаз"|I кв.
    |              |    |согласованию с       |Госагентство  |2000 г.
    |              |    |Госагентством по     |по энергетике |
    |              |    |энергетике положение |              |
    |              |    |о начислении         |              |
    |              |    |заработной платы     |              |
    |              |    |контролеров,         |              |
    |              |    |связанным со         |              |
    |              |    |снижением дебиторской|              |
    |              |    |задолженности        |              |
    |              |2.8 |Ежемесячно           |АО "Кыргызгаз"|Ежемесяч-
    |              |    |подготавливать отчеты|              |но в ГАЭ
    |              |    |о следующем:         |              |и Прави-
    |              |    |Количество           |              |тельство
    |              |    |отключенных          |              |
    |              |    |потребителей;        |              |
    |              |    |Количество вновь     |              |
    |              |    |подключенных         |              |
    |              |    |потребителей;        |              |
    |              |    |Выставление счетов;  |              |
    |              |    |Общий сбор платежей; |              |
    |              |    |Сбор денежных        |              |
    |              |    |средств;             |              |
    |              |    |Соотношение сбора    |              |
    |              |    |денежных средств к   |              |
    |              |    |выставлению счетов:  |              |
    |              |    |сбор денежных средств|              |
    |              |    |выставленные счета   |              |
    |              |    |Соотношение сбора    |              |
    |              |    |денежных средств к   |              |
    |              |    |общему сбору         |              |
    |              |    |платежей:            |              |
    |              |    |сбор денежных средств|              |
    |              |    |общий сбор платежей  |              |
    |              |    |Взаимозачеты;        |              |
    |              |    |Дебиторская          |              |
    |              |    |задолженность;       |              |
    |              |    |Задолженность        |              |
    |              |    |бюджетных            |              |
    |              |    |организаций;         |              |
    |              |    |Количество           |              |
    |              |    |потребителей, вовремя|              |
    |              |    |оплативших свои      |              |
    |              |    |счета;               |              |
    |              |    |Количество           |              |
    |              |    |потребителей с       |              |
    |              |    |задолженностью,      |              |
    |              |    |просроченной на более|              |
    |              |    |чем 3 месяца;        |              |
    |              |    |Количество           |              |
    |              |    |потребителей с       |              |
    |              |    |задолженностью,      |              |
    |              |    |просроченной на более|              |
    |              |    |чем 6 месяцев;       |              |
    |              |    |Государственное      |              |
    |              |    |регулирование;       |              |
    |              |    |Льготы               |              |
    |              |    |Каждый из отчетов    |              |
    |              |    |должен содержать     |              |
    |              |    |общие данные, а      |              |
    |              |    |также быть разделен- |              |
    |              |    |ным на данные по     |              |
    |              |    |населению, промыш-   |              |
    |              |    |ленным предприятиям, |              |
    |              |    |коммунально-бытовым  |              |
    |              |    |объектам и бюджетным |              |
    |              |    |организациям         |              |
3   |Снижение      |3.1 |Подготовить отчет    |АО "Кыргызгаз"|Ежеквар-
    |кредиторской  |    |Всемирному Банку о   |              |тально
    |задолженности |    |кредиторской         |              |
    |              |    |задолженности        |              |
    |              |3.2 |Подготовить проект   |Правительство |I кв.
    |              |    |постановления по     |КР,           |2000 г.
    |              |    |реструктуризации     |Министерство  |
    |              |    |долгов АО "Кыргызгаз"|финансов,     |
    |              |    |                     |АО "Кыргызгаз"|
    |              |3.3 |Подготовить          |Правительство |Подгото-
    |              |    |мероприятия по       |КР,           |вить план
    |              |    |ежемесячной оплате   |АО "Кыргызгаз"|к концу
    |              |    |Узбекистану за       |Министерство  |апреля
    |              |    |поставляемый         |финансов      |2000
    |              |    |природный газ        |              |года.
    |              |    |                     |              |Ежемесяч-
    |              |    |                     |              |ные
    |              |    |                     |              |отчеты по
    |              |    |                     |              |мере
    |              |    |                     |              |прогресса
4.  |Повышение     |4.1 |Внедрить методику    |Госагентство  |1 июля
    |тарифов       |    |пересмотра тарифов,  |по энергетике |2000 года
    |              |    |обеспечивающую полное|              |ввести
    |              |    |покрытие издержек,   |              |новые
    |              |    |связанных с общими   |              |тарифы на
    |              |    |эксплуатационными    |              |базе
    |              |    |расходами (затратами |              |новой
    |              |    |на техническое       |              |методики
    |              |    |обслуживание и       |              |
    |              |    |ремонт), обслуживание|              |
    |              |    |долга, инвестиции в  |              |
    |              |    |измерительные приборы|              |
    |              |    |и прочие минимальные |              |
    |              |    |требуемые капитальные|              |
    |              |    |расходы, основанные  |              |
    |              |    |на изучении тарифов, |              |
    |              |    |а также с учетом     |              |
    |              |    |рекомендаций         |              |
    |              |    |международного       |              |
    |              |    |финансового          |              |
    |              |    |советника,           |              |
    |              |    |привлекаемого МАР.   |              |
    |              |    |Внедрить новые       |              |
    |              |    |тарифы, основанные на|              |
    |              |    |новой методике       |              |
    |              |4.2 |Увеличить тарифы на  |Госагентство  |1 апреля
    |              |    |природный газ для    |по энергетике,|2000 г.
    |              |    |льготной категории   |АО "Кыргызгаз"|
    |              |    |граждан:             |Министерство  |2 июля
    |              |    |а) с 1 апреля 2000   |труда и       |2000 г.
    |              |    |года на 20%;         |социальной    |
    |              |    |б) 1 июля 2000 года  |защиты        |
    |              |    |достигнуть полного   |              |
    |              |    |покрытия издержек    |              |
    |              |    |путем (i) создания   |              |
    |              |    |системы перекрестного|              |
    |              |    |субсидирования между |              |
    |              |    |группами населения   |              |
    |              |    |или (ii) установления|              |
    |              |    |единого тарифа для   |              |
    |              |    |граждан, а           |              |
    |              |    |предоставление льгот |              |
    |              |    |осуществлять адресно |              |
5.  |Сокращение    |5.1 |Внести предложения в |АО "Кыргызгаз"|II кв.
    |перечня       |    |Министерство труда и |Министерство  |2000 г.
    |категорий     |    |социальной защиты и  |труда и       |
    |граждан,      |    |Правительство        |социальной    |
    |подпадающих   |    |Кыргызской Республики|защиты        |
    |под критерии  |    |                     |              |
    |по            |    |                     |              |
    |предоставлению|    |                     |              |
    |льгот         |    |                     |              |
6.  |Провести      |6.1 |Осуществить аудит    |Фонд          |После
    |аудиторскую   |    |финансовой           |госимущества  |установ-
    |проверку      |    |деятельности АО      |и             |ления
    |финансовой    |    |"Кыргызгаз" за 1999  |АО "Кыргызгаз"|источни-
    |деятельности  |    |год согласно         |              |ков
    |АО "Кыргызгаз"|    |международным        |              |финанси-
    |за 1999 год   |    |стандартам           |              |рования
    |согласно      |    |                     |              |
    |международным |    |                     |              |
    |стандартам    |    |                     |              |
    |аудита        |    |                     |              |
7.  |Реструктуриза-|7.1 |Фонд Госимущества    |Фонд          |I кв.
    |ция и         |    |объявит тендер по    |госимущества  |2000 г.
    |приватизация  |    |отбору консультанта  |              |
    |АО "Кыргызгаз"|    |для подготовки       |              |
    |              |    |проекта по           |              |
    |              |    |приватизации АО      |              |
    |              |    |"Кыргызгаз"          |              |
    |              |7.2 |Подготовить проект   |Фонд          |I кв.
    |              |    |Программы            |госимущества  |2000 г.
    |              |    |разгосударствления и |АО "Кыргызгаз"|
    |              |    |приватизации АО      |              |
    |              |    |"Кыргызгаз" с учетом |              |
    |              |    |предложений          |              |
    |              |    |консультантов        |              |
    |              |7.3 |Подготовить          |Фонд          |II кв.
    |              |    |мероприятия по       |госимущества  |2000 г.
    |              |    |выделению из состава |АО "Кыргызгаз"|
    |              |    |АО "Кыргызгаз"       |              |
    |              |    |производственных     |              |
    |              |    |мощностей по         |              |
    |              |    |сжиженному газу      |              |
    |              |7.4 |Создание отдельной   |Фонд          |II-III
    |              |    |компании по          |госимущества  |кв. 2000
    |              |    |сжиженному газу с    |АО "Кыргызгаз"|г.
    |              |    |требованием          |              |
    |              |    |предоставления       |              |
    |              |    |отдельных финансовых |              |
    |              |    |отчетов              |              |
    |              |7.5 |Подготовить перечень |АО "Кыргызгаз"|I кв.
    |              |    |основных средств АО  |              |2000 г.
    |              |    |"Кыргызгаз" по       |              |
    |              |    |состоянию на         |              |
    |              |    |1.01.2000 г.         |              |
    |              |7.6 |Нанять советника по  |Фонд          |III кв.
    |              |    |приватизации         |госимущества  |2000 г.
    |              |7.7 |Создать отдельные    |Фонд          |Второе
    |              |    |акционерные компании |госимущества  |полугодие
    |              |    |для осуществления    |              |2000 г.
    |              |    |распределения и      |              |
    |              |    |поставки газа в      |              |
    |              |    |соответствии с       |              |
    |              |    |определением, данным |              |
    |              |    |в Концепции по       |              |
    |              |    |разгосударствлению и |              |
    |              |    |приватизации системы |              |
    |              |    |газоснабжения        |              |
    |              |7.8 |Объявить о принятии  |Фонд          |I кв.
    |              |    |предложений по       |госимущества  |2001 г.
    |              |    |приватизации         |              |
    |              |    |направлений          |              |
    |              |    |деятельности АО      |              |
    |              |    |"Кыргызгаз",         |              |
    |              |    |связанных с          |              |
    |              |    |распределением и     |              |
    |              |    |поставкой газа       |              |
    |              |    |посредством          |              |
    |              |    |прозрачного и        |              |
    |              |    |конкурентного        |              |
    |              |    |тендерного процесса  |              |
    |              |    |либо для концессии с |              |
    |              |    |инвестиционными      |              |
    |              |    |обязательствами, либо|              |
    |              |    |открытой продажи прав|              |
    |              |    |на осуществление     |              |
    |              |    |вышеупомянутых видов |              |
    |              |    |деятельности         |              |
    |              |7.9 |Продавать            |Фонд          |Второе
    |              |    |подразделения,       |госимущества  |полугодие
    |              |    |связанные с сжиженным|              |2001 г.
    |              |    |газом и прочими не   |              |
    |              |    |основными видами     |              |
    |              |    |деятельности АО      |              |
    |              |    |"Кыргызгаз"          |              |
    |              |    |(например,           |              |
    |              |    |строительство)       |              |
    |              |7.10|Разрешить вопрос с   |Фонд          |Второе
    |              |    |южной системой       |госимущества  |полугодие
    |              |    |газоснабжения        |              |2001 г.
8.  |Мониторинг и  |8.1 |Вся требуемая        |АО "Кыргызгаз"|Ежеквар-
    |отчетность    |    |отчетность, указанная|              |тальные
    |              |    |в колонке СРОКИ      |              |отчеты
    |              |    |данного комплексного |              |(Всемир-
    |              |    |плана, будет         |              |ный Банк)
    |              |    |предоставляться ГАЭ в|              |Ежемесяч-
    |              |    |течение 15 дней после|              |ные
    |              |    |наступления          |              |Отчеты
    |              |    |указанного срока.    |              |(ГАЭ)
    |              |    |Отчеты будут         |              |
    |              |    |ежемесячно           |              |
    |              |    |предоставляться ГАЭ. |              |
    |              |    |ГАЭ, в свою очередь, |              |
    |              |    |будет ежеквартально  |              |
    |              |    |предоставлять эти    |              |
    |              |    |отчеты Всемирному    |              |
    |              |    |Банку                |              |
-----------------------------------------------------------------------
     (*) Продолжительность  деб.  эад-ти  = общая дебиторская задолжен-
ность х количество дней в квартале выставление счетов за квартал
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