ЖОГОРКУ КЕНЕШ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 ноября 2016 года № 1107-VI

О работе Правительства Кыргызской Республики по подготовке отраслей экономики и населения Кыргызской Республики к осенне-зимнему периоду 2016-2017 года

Заслушав и обсудив доклад первого вице-премьер-министра Кыргызской Республики Абулгазиева М.Д. о готовности отраслей экономики и населения Кыргызской Республики к осенне-зимнему периоду 2016-2017 года, Жогорку Кенеш Кыргызской Республики отмечает следующее.

В соответствии с постановлением Правительства Кыргызской Республики от 26 апреля 2016 года № 215 "О подготовке отраслей экономики и населения Кыргызской Республики к осенне-зимнему периоду 2016/2017 года" по состоянию на 12 октября 2016 года обеспечена заготовка бюджетными учреждениями 87,9 тыс. тонн угля (92,8% от текущего плана), населением 400,7 тыс. тонн (112,85% от текущего плана).

За январь-сентябрь 2016 года ГП "Кыргызкомур" добыто 943,6 тыс. тонн угля, в том числе по северному региону - 385,2 тыс. тонн, южному - 558,4 тыс. тонн. В целом по республике добыча угля по сравнению с 2015 годом снизилась на 239,8 тыс. тонн.

На сегодняшний день по республике функционирует 504 топливных баз и пунктов реализации угля.

По состоянию на 12 октября 2016 года ГП "Кыргызжилкоммунсоюз" заготовлено 25,32 тыс. тонн угля (110,04% от текущего плана), топочного мазута - 11,064 тыс. тонн (97,3%), разработан перспективный план на период 2015-2018 годы по переводу подведомственных котельных на альтернативные виды топлива (уголь, природный газ).

По состоянию на 1 октября 2016 года КП "Бишкектеплоэнерго" заготовлено угля 6,093 тыс. тонн, подготовлены к отопительному периоду все 60 котельных.

Поставка природного газа с 1 января по 1 августа 2016 года составила 147,2 млн. куб.м, в том числе: ОсОО "Газпром Кыргызстан" (компанией "GazpromSchweizAG") 144,8 млн. куб.м, ОАО "Кыргызнефтегаз" 2,4 млн. куб.м.

По состоянию на 11 октября 2016 года на ТЭЦ г.Бишкек остаток угля составил 284,6 тыс. тонн (2015 год - 289,3 тыс. тонн), запас топочного мазута 4,982 тыс. тонн (2015 год - 5,2 тыс. тонн.), на ТЭЦ города Ош запас топочного мазута составляет 7,512 тыс. тонн (2015 год - 16,45 тыс. тонн).

По ОАО "Бишкектеплосеть" по состоянию на 1 октября 2016 года ремонтные работы выполнены на сумму 102,06 млн. сомов. Затраты на техобслуживание внутридомовых систем отопления и горячего водоснабжения составили 63,652 млн. сомов (110%). Оплата за реализованную тепловую энергию составила 1274,22 млн. сомов.

Отмечается отставание от графиков поставок угля по учреждениям культуры (60,3%), Министерства внутренних дел Кыргызской Республики (43,4%), Государственной службы исполнения наказаний при Правительстве Кыргызской Республики (21,6%), Государственной пограничной службы Кыргызской Республики (85,1%), учреждениям фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) (57,4%), Агентства начального среднего и профессионального образования при Министерстве образования и науки Кыргызской Республики (НСПО) (24%).

Особо отмечается отставание от текущего плана по заготовке угля для населения по Ошской (56,3%) и Баткенской (77,3%) областям и городу Бишкек (82,4%).

По состоянию на 1 апреля 2016 года объем гидроресурсов Токтогульского водохранилища составил 8,9 млрд. куб.м (2015 год - 6,4 млрд. куб.м), 11 октября 2016 года - 17,582 млрд. куб.м (2015 год - 13,036 млрд. куб.м).

За 9 месяцев 2016 года объем выработки электрической энергии составил 8,65 млрд. кВтч, в том числе на ТЭЦ - 1140,7 млн. кВтч, ГЭС - 7514,7 млн. кВтч (2015 год - 7475,0 млн. кВтч).

ОАО "Чакан ГЭС" за 8 месяцев 2016 года выработано 123,77 млн. кВтч (оперативно), (2015 год - 98,72 млн. кВтч).

В период за апрель-июнь 2016 года осуществлен импорт электроэнергии из Республики Казахстан в объеме 133,163 млн. кВтч (9 тенге/кВтч).

В период с 4 по 28 августа 2016 года в рамках кыргызско-казахстанского межправительственного Совета в целях взаимообмена осуществлен экспорт электрической энергии в Республику Казахстан в объеме 197,5 млн. кВтч.

За январь-сентябрь 2016 года в сети распределительных электроэнергетических компаний (далее - РЭК) поступило 7175,7 млн. кВтч электроэнергии. Оплата за отпущенную электрическую энергию составила 8589,8 млн. сомов (104,1%).

За январь-сентябрь 2016 года количество аварийных отключений составило 5093, потери электроэнергии в сетях РЭК за январь-сентябрь 2016 года составили 880,3 млн. кВтч (12,3%), (2015 год - 1067,8 млн. кВтч (14%). Потери сверх установленного норматива наблюдаются по ОАО "Востокэлектро" (1,1%) и "Северэлектро" (0,5%).

На 1 октября 2016 года дебиторская задолженность потребителей электрической энергии составила 1407,4 млн. сомов, в том числе по населению - 620,7 млн. сомов, бюджетным организациям - 303,1 млн. сомов.

Отмечается неисполнение Правительством Кыргызской Республики постановления от 26 ноября 2015 года № 56-VI в части реструктуризации штрафных санкций и пени бюджетных организаций за потребленную электрическую, тепловую энергию и природный газ, образовавшихся из-за несвоевременного финансирования Министерством финансов Кыргызской Республики и утилизации радиоактивного угля, находящегося на территории ТЭЦ г.Бишкек в объеме 618,6 тонн.

Указывается также на замедление реализации проектов по вводу новых генерирующих мощностей Верхне-Нарынского каскада ГЭС, Камбаратинской ГЭС-2, которые необходимы для покрытия потребности республики в электрической энергии.

Учитывая представленную Правительством Кыргызской Республики информацию о состоянии подготовки отраслей экономики и населения Кыргызской Республики к осенне-зимнему периоду 2016/2017 года, Жогорку Кенеш Кыргызской Республики постановляет:

1. Принять к сведению информацию Правительства Кыргызской Республики.

2. Признать работу Правительства Кыргызской Республики в части обеспечения топливом и финансирования министерств, ведомств по заготовке топлива на осенне-зимний период 2016/2017 года и статье "коммунальные услуги" удовлетворительной.

3. Правительству Кыргызской Республики:

обеспечить устойчивую работу энергосистемы и бесперебойное снабжение потребителей электрической, тепловой энергией и природным газом в осенне-зимний период 2016/2017 года;

обеспечить выполнение министерствами, ведомствами, аппаратами полномочных представителей Правительства Кыргызской Республики в областях и органами местного самоуправления городов Бишкек и Ош графика заготовки топлива, соблюдение установленных лимитов потребления электрической энергии и мощности, своевременную оплату за потребленную электрическую, тепловую энергию и природный газ;

в полном объеме осуществлять выделение финансовых средств, предусмотренных Законом Кыргызской Республики "О республиканском бюджете на 2016 год и прогнозе на 2017-2018 годы" для оплаты коммунальных услуг в соответствии с ежемесячным финансовым планом ресурсов, доходов и бюджетных расходов;

принять меры по своевременному выделению компенсации абонентам за потребленную электроэнергию, проживающим в неблагоприятных природно-климатических условиях высокогорья, на текущий год;

принять срочные меры по своевременному финансированию бюджетных учреждений по статье "коммунальные услуги" в целях недопущения начисления пени энергоснабжающими предприятиями;

ускорить ввод новых генерирующих мощностей.

4. Государственному комитету промышленности, энергетики и недропользования:

обеспечить устойчивую параллельную работу энергосистемы республики в составе объединенной энергетической системы Центральной Азии;

принять необходимые меры по недопущению аварийных отключений потребителей электрической и тепловой энергии;

обеспечить своевременную оплату абонентов за потребленную электрическую, тепловую энергию и природный газ;

постоянно осуществлять целенаправленную работу по энергосбережению и уменьшению потерь электрической энергии в соответствии с планом организационно-технических мероприятий на 2016 год;

безотлагательно принять меры по поставкам угля в Баткенский, Нарынский, Иссык-Кульский и Ошский регионы в соответствии с постановлением Правительства Кыргызской Республики от 26 апреля 2016 года № 215;

постоянно осуществлять работу по переводу электрических котельных ГП "Кыргызжилкоммунсоюз" на альтернативный вид топлива в соответствии с перспективным планом на период 2015-2018 годов;

безотлагательно принять меры по утилизации радиоактивного угля Куланского месторождения Республики Казахстан, находящегося на территории ТЭЦ Бишкек.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Комитет Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию.

Заместитель Торага	Н.Алимбеков