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ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 июля 2010 года ВП № 128
Об утверждении Программы реабилитации головного водозаборного сооружения с отводящим каналом, магистрального канала МК-2 (Ак-Сай - Конорчок) и строительства бассейна суточного регулирования
В целях решения социальных вопросов сельского населения, развития орошаемого земледелия и возобновления строительства ирригационных объектов в Ак-Талинском районе Нарынской области Временное Правительство Кыргызской Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую Программу реабилитации головного водозаборного сооружения с отводящим каналом, магистрального канала МК-2 (Ак-Сай - Конорчок) и строительства бассейна суточного регулирования.
2. Установить, что нормативные правовые акты Кыргызской Республики действуют в части, не противоречащей настоящему постановлению.
3. Министерству финансов Кыргызской Республики совместно с Государственным комитетом Кыргызской Республики по водному хозяйству и мелиорации предусмотреть финансирование на выполнение указанной Программы в пределах средств, предусмотренных Законом Кыргызской Республики "О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2010 год и прогнозе на 2011-2012 годы" на реализацию Программы строительства водохозяйственных объектов и освоения новых орошаемых земель в Кыргызской Республике на 2008-2010 годы, утвержденной постановлением Правительства Кыргызской Республики от 14 декабря 2007 года № 593.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел агропромышленного комплекса и природопользования Аппарата Временного Правительства Кыргызской Республики.

Председатель Временного	Р.Отунбаева

Утверждена постановлением Временного
 Правительства
 Кыргызской Республики
 от 13 июля 2010 года № 128

ПРОГРАММА
  реабилитации головного водозаборного сооружения с отводящим каналом, магистрального канала МК-2 (Ак-Сай - Конорчок) и строительства бассейна суточного регулирования

Проектно-сметная документация данного объекта разработана в 1989 году проектным институтом "Кыргызгипроводхоз" в целях обеспечения поливной водой предгорной зоны системы реки Ак-Сай. Сметная стоимость составила 1,055 млн. рублей.
На объекте планируется:
- реабилитация:
головного водозаборного сооружения с отводящим каналом, длиной 1,15 км;
магистрального канала МК-2 (Ак-Сай - Конорчок), протяженностью 17,2 км, с пропускной способностью 2,0 куб.м/сек.;
- строительство:
дюкера через реку Ак-Сай длиной 0,40 км, для орошения правого берега массива орошения;
бассейна суточного регулирования, емкостью 200,0 тыс. куб.м;
27 ирригационных сооружений на сетях (водовыпуски, мосты, селедуки, акведуки, быстротоки, перепады и т.д.), что позволит экономно использовать поливную воду в дневное время суток.
В 2009 году начато и завершено строительство головного водозаборного сооружения и струенаправляющей дамбы верхнего бьефа на сумму 4 млн.сомов за счет средств государственного бюджета Кыргызской Республики.
Завершение строительства данного объекта позволит ввести 500 га новых орошаемых земель и улучшить водообеспеченность 200 га орошаемых земель. Ориентировочная стоимость объекта около 50 млн.сомов.
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