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УТРАТИЛО СИЛУ
в соответствии с постановлением Правительства КР
от 24 апреля 2012 года № 257

ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 мая 2011 года № 230
О подготовке отраслей экономики и населения Кыргызской Республики к осенне-зимнему
 периоду 2011/2012 года
(В редакции постановлений Правительства КР от 11 августа 2011 года № 460, 18 октября 2011 года № 650,
 26 января 2012 года № 58)
В целях обеспечения потребности отраслей экономики и населения в электроэнергии и топливных ресурсах в осенне-зимний период 2011/2012 года и своевременной подготовки министерств, государственных комитетов, административных ведомств и регионов республики к прохождению предстоящего отопительного периода Правительство Кыргызской Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению отчет министра энергетики Кыргызской Республики о прохождении отопительного периода 2010/2011 года.
2. Образовать республиканский штаб по подготовке отраслей экономики и населения Кыргызской Республики к осенне-зимнему периоду 2011/2012 года в составе согласно  к настоящему постановлению.
3. Утвердить прилагаемые:
- Положение о республиканском штабе по подготовке отраслей экономики и населения Кыргызской Республики к осенне-зимнему периоду 2011/2012 года;
- План мероприятий по подготовке отраслей экономики и населения Кыргызской Республики к осенне-зимнему периоду 2011/2012 года (далее - План).
4. Министерствам, государственным комитетам, административным ведомствам, иным органам исполнительной власти, государственным администрациям областей, мэриям городов Бишкек и Ош, государственным предприятиям «Кыргызжилкоммунсоюз» и «Комур», открытым акционерным обществам «Электрические станции», «Национальная электрическая сеть Кыргызстана», «Кыргызгаз», «Кыргызнефтегаз», «Северэлектро», «Востокэлектро», «Ошэлектро», «Жалалабатэлектро», «Бишкектеплосеть» и коммунальному предприятию «Бишкектеплоэнерго»:
- обеспечить выполнение Плана, а также заданий, предусмотренных приложениями 2 -22 к настоящему постановлению;
- до 1 июля 2011 года провести тендеры по определению поставщиков топлива для бюджетных организаций, заключить с ними договоры и представить их в Министерство финансов Кыргызской Республики и Министерство энергетики Кыргызской Республики, с последующим размещением информации на электронном сайте Министерства энергетики Кыргызской Республики;
- обеспечить до 1 ноября 2011 года переход на использование энергосберегающих ламп, при этом предпочтение отдавать продукции отечественного производства;
- создать до 15 октября 2011 года рабочие комиссии по проверке готовности отопительных котельных и предприятий топливно-энергетического комплекса с участием представителей Государственной инспекции по энергетике и газу при Министерстве энергетики Кыргызской Республики, с составлением актов обследования и проверкой готовности объектов к работе в отопительном периоде;
- ежемесячно представлять информацию об исполнении настоящего постановления в Министерство энергетики Кыргызской Республики по состоянию на 1 число, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным.
5. Тендерным комиссиям министерств и ведомств, открытого акционерного общества «Электрические станции» при проведении тендеров на поставку местного угля для бюджетных организаций и ТЭЦ города Бишкек, в качестве временной меры с целью подготовки к осенне-зимнему периоду 2011/2012 года, допускать к участию в тендерах угольные предприятия Кыргызской Республики, имеющие непогашенную дебиторскую задолженность бюджетных организаций, несмотря на наличие у них задолженности по налогам, перед бюджетом и Социальным фондом Кыргызской Республики за прошедший отопительный период 2010/2011 года.
6. Государственному агентству антимонопольного регулирования при Правительстве Кыргызской Республики до 1 июня 2011 года рассмотреть цены на кыргызский уголь, поставляемый на внутренний рынок республики, согласно расчетам, представленным угледобывающими предприятиями.
7. Государственному предприятию «Комур»:
- обеспечить своевременное и в полном объеме исполнение графиков поставки местного угля для ТЭЦ города Бишкек, топливных баз и пунктов реализации угля для населения республики;
- совместно с угледобывающими предприятиями обеспечить надлежащее качество поставляемого угля и его поставку в сроки, согласно договорам, заключенным с открытым акционерным обществом «Электрические станции» и бюджетными организациями.
8. Рекомендовать открытому акционерному обществу «Электрические станции» и государственному предприятию «Кыргызжилкоммунсоюз»:
- осуществлять оплату за поставленный кыргызский уголь в срок не позднее 30 дней со дня поставки;
- до 1 августа 2011 года принять меры по погашению задолженности перед угледобывающими предприятиями Кыргызской Республики за уголь, поставленный в период 2010/2011 года.
9. Министерству энергетики Кыргызской Республики обеспечить надежную работу энергосистемы и бесперебойное обеспечение потребителей тепло-, электроэнергией и природным газом.
10. Установить персональную ответственность глав местных государственных администраций, органов местного самоуправления, руководителей предприятий топливно-энергетического комплекса за увеличение дебиторской задолженности потребителей за потребленные тепло-, электроэнергию и природный газ, выполнение заданий, предусмотренных приложениями 2 - 22 к настоящему постановлению.
11. Рекомендовать мэриям городов Бишкек и Ош, местным государственным администрациям:
- произвести погашение задолженности бюджетных организаций, финансируемых из местного бюджета, перед энергетическими предприятиями за поставленную в отопительный период 2010/2011 года электрическую, тепловую энергию, природный газ, уголь и мазут;
- осуществлять в полном объеме ежемесячное финансирование бюджетных организаций за потребленную электрическую, тепловую энергию, природный газ, уголь и мазут;
- создать совместно с айыл окмоту в крупных населенных пунктах и отдаленных районах топливные базы и пункты реализации угля для населения.
12. Государственной администрации Чуйской области, мэрии города Бишкек:
- проработать и решить вопрос финансирования строительства электрических сетей и оборудования в новых жилых массивах;
- совместно с открытыми акционерными обществами «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» и «Северэлектро» произвести все необходимые расчеты для обеспечения энергоснабжения всех новостроек близ города Бишкек.
13. Рекомендовать мэрии города Бишкек обеспечить ежемесячное перечисление денежных средств в счет текущих платежей потребителей электрической и тепловой энергии, финансируемых из местного бюджета, на расчетные счета открытого акционерного общества «Электрические станции» до апреля 2012 года, для целевого финансирования ремонтно-восстановительных работ ТЭЦ города Бишкек, в размере 2,5 млн. (два миллиона пятьсот тысяч) сомов и транспортировки кара-кечинского и таш-кумырского угля на ТЭЦ города Бишкек - 3,0 млн. (три миллиона) сомов.
14. Министерству финансов Кыргызской Республики:
- своевременно и в полном объеме осуществлять финансирование бюджетных потребителей в целях погашения задолженности за потребленную электрическую, тепловую энергию, природный газ, уголь и мазут;
- обеспечить своевременное выделение 20-процентной предоплаты после представления бюджетными организациями заключенных и надлежащим образом оформленных договоров на поставку угля и топочного мазута в срок не позднее 30 дней со дня их представления;
- предусмотреть для выделения государственному предприятию «Кыргызжилкоммунсоюз» средства в сумме 333 (триста тридцать три) миллионов сомов на компенсацию затрат, связанных с изменением с 1 апреля 2010 года отпускного тарифа на тепловую энергию для населения в соответствии с постановлением исполнительного совета Государственного департамента по регулированию топливно-энергетического комплекса при Министерстве энергетики Кыргызской Республики;
- возвратить в установленном порядке открытому акционерному обществу «Кыргызгаз» остаток бюджетной субсидии в размере 92 (девяносто два) миллионов сомов, ранее выделенной в соответствии с постановлением Правительства Кыргызской Республики «О ходе подготовки отраслей экономики и населения Кыргызской Республики к осенне-зимнему периоду 2010/2011 года» от 9 сентября 2010 года № 202.
15. Министерству иностранных дел Кыргызской Республики, Государственной таможенной службе при Правительстве Кыргызской Республики и Пограничным войскам Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики при необходимости планового и аварийного ремонта линий электропередачи и объектов магистральных газопроводов республики, проходящих по территории сопредельных государств (Республика Казахстан, Республика Таджикистан и Республика Узбекистан), оказывать содействие при пропуске через государственную границу ремонтно-технического персонала, технологического оборудования и приспособлений.
16. Министерству государственного имущества Кыргызской Республики, Государственной налоговой службе при Правительстве Кыргызской Республики, Государственной таможенной службе при Правительстве Кыргызской Республики, Государственному фонду развития экономики при Министерстве финансов Кыргызской Республики, Фонду государственных материальных резервов при Правительстве Кыргызской Республики, Социальному фонду Кыргызской Республики, Министерству сельского хозяйства Кыргызской Республики на время подготовки к осенне-зимнему периоду и его прохождения не допускать закрытия расчетных счетов открытых акционерных обществ «Электрические станции», «Национальная электрическая сеть Кыргызстана», «Северэлектро», «Востокэлектро», «Ошэлектро», «Жалалабатэлектро», «Бишкектеплосеть», «Кыргызнефтегаз», «Кыргызгаз», коммунального предприятия «Бишкектеплоэнерго», подведомственных предприятий государственных предприятий «Кыргызжилкоммунсоюз» и «Комур».
17. Министерству энергетики Кыргызской Республики осуществлять координацию и мониторинг выполнения Плана и заданий, предусмотренных приложениями 2 - 22 к настоящему постановлению.
18. Признать утратившими силу:
-постановление Правительства Кыргызской Республики «О подготовке отраслей экономики и населения Кыргызской Республики к осенне-зимнему периоду 2009/2010 года и мерах по накоплению необходимого объема воды в Токтогульском водохранилище» от 7 мая 2009 года № 279;
- постановление Правительства Кыргызской Республики «Об отмене ограничений потребления электроэнергии в Кыргызской Республике» от 5 марта 2010 года № 127;
- постановление Правительства Кыргызской Республики «О состоянии и готовности отраслей экономики и населения Кыргызской Республики к прохождению осенне-зимнего периода 2010/2011 года» от 17 декабря 2010 года № 331;
- постановление Правительства Кыргызской Республики «О ходе подготовки отраслей экономики и населения Кыргызской Республики к осенне-зимнему периоду 2010/2011 года» от 9 сентября 2010 года № 202;
- постановление Временного Правительства Кыргызской Республики «О подготовке отраслей экономики и населения Кыргызской Республики к осенне-зимнему периоду 2010/2011 года и мерах по накоплению необходимого объема воды в Токтогульском водохранилище» от 16 июня 2010 года № 88.
19. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
20. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел топливно-энергетического комплекса и минеральных ресурсов Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

Премьер-министр	А. Атамбаев

Утверждено постановлением Правительства
 Кыргызской Республики
 от 16 мая 2011 года № 230


Положение
 о республиканском штабе по подготовке отраслей экономики и населения Кыргызской Республики к осенне-зимнему периоду 2011/2012 года
1. Общие положения

1. Республиканский штаб по подготовке отраслей экономики и населения Кыргызской Республики к осенне-зимнему периоду 2011/2012 года (далее - Штаб) является коллегиальным координационным органом, образованным для выработки единой позиции по вопросам водно-энергетических отношений с соседними странами, осуществления рационального использования водно-энергетических ресурсов, подготовки отраслей экономики и населения Кыргызской Республики к осенне-зимнему периоду 2011/2012 года, а также предотвращения нарушений в электро-, газо- и теплоснабжении.
2. Штаб в своей деятельности руководствуется Конституцией Кыргызской Республики, законами Кыргызской Республики, иными нормативными правовыми актами Кыргызской Республики и настоящим Положением.
3. Руководство деятельностью Штаба осуществляет председатель, а в его отсутствие - заместитель председателя.

2. Задачи и функции Штаба

4. Основными задачами Штаба являются:
- обеспечение качественного и своевременного решения вопросов рационального использования водно-энергетических ресурсов Кыргызской Республики;
- обеспечение своевременной и качественной подготовки отраслей экономики и населения Кыргызской Республики к осенне-зимнему периоду 2011/2012 года.
5. Штаб в соответствии с возложенными на него задачами выполняет следующие функции:
- ежемесячно на своих заседаниях рассматривает ход выполнения Плана мероприятий по подготовке отраслей экономики и населения Кыргызской Республики к осенне-зимнему периоду 2011/2012 года;
- координирует деятельность государственных органов и предприятий топливно-энергетического комплекса по управлению водно-энергетическими ресурсами, своевременной и качественной подготовке к работе в осенне-зимних условиях, обеспечению топливом, предотвращению нарушений в электро-, газо-, теплоснабжении и (или) ликвидации их последствий;
- при необходимости вносит предложения о вводе ограничений в подаче электро- и теплоэнергии на рассмотрение Правительства Кыргызской Республики;
- при необходимости вносит на рассмотрение Правительства Кыргызской Республики предложения об установлении лимита потребления электро-, теплоэнергии и природного газа по регионам и контролирует его исполнение;
- осуществляет мониторинг и прогнозирование водно-энергетической ситуации на каскаде Токтогульских ГЭС;
- принимает меры по недопущению нарушений водно-энергетического баланса;
- контролирует проведение работ по переводу котельных, работающих на электроэнергии, на использование органического топлива и обеспечению необходимым запасом топлива.

3. Права Штаба

6. Штаб имеет право:
- заслушивать информацию руководителей государственных органов, органов местного самоуправления, других организаций и учреждений и давать оценку их работе в рамках целей и задач Штаба;
- запрашивать от министерств, государственных комитетов, административных ведомств, организаций, учреждений необходимые для осуществления своей деятельности материалы и информацию;
- вносить предложения Правительству Кыргызской Республики об освобождении от занимаемой должности руководителей министерств, государственных комитетов, административных ведомств, иных органов исполнительной власти, государственных администраций и органов местного самоуправления, допустивших невыполнение решений Правительства Кыргызской Республики, Штаба и срывы выполнения заданий по подготовке к работе в осенне-зимних условиях;
- информировать Правительство Кыргызской Республики по вопросам водно-энергетической ситуации в республике и состояния подготовки отраслей экономики и населения к осенне-зимнему периоду 2011/2012 года;
- принимать иные организационные и координационные меры по обеспечению энергетической безопасности республики.

4. Организация работы Штаба

7. Состав Штаба утверждается Правительством Кыргызской Республики. Председателем Штаба по должности является первый вице-премьер-министр Кыргызской Республики, который осуществляет руководство деятельностью Штаба. Члены Штаба вправе вносить на обсуждение Штаба обоснованные предложения по реализации целей и задач Штаба.
8. Формой работы Штаба является заседание или селекторное совещание, которые проводятся по решению его председателя, по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. Члены Штаба участвуют в заседаниях или селекторных совещаниях лично. В случае отсутствия члена Штаба на заседании Штаба без уважительной причины к нему в установленном порядке применяются меры дисциплинарного взыскания.
9. Заседание считается состоявшимся при присутствии на нем более половины членов Штаба.
10. По итогам заседания Штаба составляется протокол, подписываемый его председателем.
11. Решения Штаба принимаются путем голосования, простым большинством голосов от общего числа членов Штаба и доводятся до сведения всех лиц, ответственных за их реализацию.
12. Решения, принятые Штабом, при необходимости, могут направляться на рассмотрение Правительства Кыргызской Республики и государственным органам республики.

Утвержден

План мероприятий
 по подготовке отраслей экономики и населения Кыргызской Республики к осенне-зимнему периоду 2011/2012 года

	№
	Наименование мероприятий
	Срок исполнения
	Ответственные

	1.
	Создать в областях, городах Бишкек и Ош постоянно действующие штабы по подготовке к осенне-зимнему периоду с ежемесячным рассмотрением на заседаниях хода подготовки к отопительному сезону, обратив особое внимание:
- на подготовку котельных теплоснабжающих предприятий, ведомственных и промышленных котельных, связанных с теплоснабжением населения;
- на качество подготовки к отопительному периоду социальных объектов;
- на качество подготовки к отопительному периоду жилого фонда;
- на обеспеченность топливом социальных объектов, населения и своевременное выделение средств льготной категории граждан
	До 1 июля 2011 года
	Областные государственные администрации (далее - облгосадминистрации), мэрии городов Бишкек и Ош с участием представителей министерств, ведомств, предприятий топливно-энергетического комплекса (далее - предприятия ТЭК), промышленных котельных (по согласованию)

	2.
	Провести совещание руководителей и экспертов водохозяйственных и водно-энергетических отраслей Республики Казахстан, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан и Туркменистана с целью подписания межправительственного соглашения о рациональном использовании водно-энергетических ресурсов бассейна рек Нарын и Сырдарья
	До 1 сентября 2011 года
	Министерство энергетики Кыргызской Республики,
Государственный комитет Кыргызской Республики по водному хозяйству и мелиорации,
Министерство иностранных дел Кыргызской Республики

	3.
	Проводить мониторинг исполнения топливно-энергетических балансов в разрезе областей и городов Ош и Бишкек
	Ежеквартально
	Министерство энергетики Кыргызской Республики,
облгосадминистрации, мэрии городов Бишкек и Ош (по согласованию), министерства и ведомства

	4.
	Производить корректировку планового потребления электроэнергии в разрезе областей и распределительных электрокомпаний
	По мере необходимости
	Министерство энергетики Кыргызской Республики

	5.
	Осуществлять постоянный контроль по недопущению потребления бюджетными организациями электрической энергии сверх установленного для них лимита
	Постоянно
	Министерства, ведомства, Министерство финансов Кыргызской Республики, Государственная инспекция по энергетике и газу при Министерстве энергетики Кыргызской Республики (далее - ГИЭ)

	6.
	Создать рабочую группу по контролю за ходом подготовки к осенне-зимнему периоду 2011/2012 года
	До 1 июня 2011 года
	Министерство энергетики Кыргызской Республики,
предприятия ТЭК (по согласованию)

	7.
	Обеспечить своевременное представление распределительными электрокомпаниями и крупными промышленными предприятиями суточных графиков потребления электрической энергии и мощности системному оператору ОАО «НЭСК»
	Постоянно
	Министерство энергетики Кыргызской Республики, ОАО «Электрические станции» и ОАО «НЭСК»,
ОАО «Северэлектро»,
ОАО «Востокэлектро»,
ОАО «Ошэлектро»,
ОАО «Жалалабатэлектро» (по согласованию)

	8.
	Вводить ограничения подачи электроэнергии распределительным электрическим компаниям в соответствии с нормативной технической документацией и условиями заключенных контрактов при несвоевременной оплате распределительными электрическими компаниями за потребленную электроэнергию и (или) услуги по ее транспортировке
	Постоянно
	ОАО «Электрические станции» и ОАО «НЭСК»,
ОАО «Северэлектро»,
ОАО «Востокэлектро»,
ОАО «Ошэлектро»,
ОАО «Жалалабатэлектро» (по согласованию)

	9.
	Обеспечить устойчивую параллельную работу энергосистемы республики в составе Объединенной энергетической системы Центральной Азии и взаимодействие с энергосистемами центральноазиатских государств и Координационно-диспетчерским центром «Энергия»
	Постоянно
	Аппарат Правительства Кыргызской Республики, Министерство энергетики Кыргызской Республики, Министерство иностранных дел Кыргызской Республики,
ОАО «НЭСК»,
ОАО «Электрические станции» (по согласованию)

	10.
	Обеспечить выполнение мероприятий по капитальному ремонту, повышению надежности энергоснабжения и созданию аварийного запаса материально-технических ресурсов
	В соответствии с графиком
	Предприятия ТЭК (по согласованию)

	11.
	Обеспечить укомплектование электроприемников, не допускающих перерывов в электроснабжении, автономными источниками электроснабжения в виде дизельных (бензиновых) генераторов или аккумуляторных батарей, с предоставлением соответствующей информации в ГИЭ
	До 1 сентября 2011 года
	Министерства, ведомства, облгосадминистрации и мэрии городов Бишкек и Ош (по согласованию), ГИЭ

	12.
	Определить и утвердить перечень электрических котельных, а также электрических котлов бытовых потребителей, работа которых разрешается в осенне-зимний период 2011-2012 года, с указанием разрешенной мощности электрических котлов, режима их работы и лимита потребления электроэнергии
	До 1 августа 2011 года
	Министерство энергетики Кыргызской Республики,
ОАО «Электрические станции»,
ОАО «НЭСК»,
ОАО «Северэлектро»,
ОАО «Востокэлектро»,
ОАО «Ошэлектро»,
ОАО «Жалалабатэлектро» (по согласованию), ГИЭ

	13.
	Разработать и внести в Правительство Кыргызской Республики проект среднесрочной тарифной политики на электрическую и тепловую энергию на период с 2012 по 2014 годы
	До 31 декабря 2011 года
	Государственный департамент по регулированию ТЭК при Министерстве энергетики Кыргызской Республики, Министерство экономического регулирования Кыргызской Республики

	14.
	Производить отключение и аннулировать технические условия у потребителей, имеющих трехфазный ввод, при нарушении установленного режима потребления электроэнергии и самовольном подключении электрического отопительного оборудования
	Постоянно
	ОАО «Электрические станции»,
ОАО «НЭСК»,
ОАО «Северэлектро»,
ОАО «Востокэлектро»,
ОАО «Ошэлектро»,
ОАО «Жалалабатэлектро» (по согласованию),
ГИЭ

	15.
	Осуществлять постоянный контроль за недопущением самовольного подключения электрических отопительных установок потребителями, имеющими трехфазный ввод
	Постоянно
	ГИЭ,
ОАО «Электрические станции»,
ОАО «НЭСК»,
РЭК (по согласованию)

	16.
	Продолжить работу по переводу электрических источников по выработке тепловой энергии на использование твердого топлива в регионах, разрабатывающих угольные месторождения
	Постоянно
	Министерства, госкомитеты, административные ведомства, облгосадминистрации и мэрии городов Бишкек и Ош (по согласованию),
ГП «Кыргызжилкоммунсоюз», КП «Бишкектеплоэнерго»

	17.
	Подготовить промышленные, отопительные и ведомственные котельные к работе в осенне-зимний период 2011-2012 года
	До 1 октября 2011 года
	Министерства, ведомства, облгосадминистрации, мэрии городов Бишкек и Ош (по согласованию),
ГП «Кыргызжилкоммунсоюз», КП «Бишкектеплоэнерго»

	18.
	В полном объеме и в приоритетном порядке осуществлять оплату за потребленную бюджетными организациями электрическую, тепловую энергию и природный газ
	Постоянно
	Министерства, ведомства, областные, районные государственные администрации, айыл окмоту (по согласованию)

	19.
	Не допускать подачу электрической, тепловой энергии и природного газа потребителям при наличии дебиторской задолженности
	Постоянно
	Предприятия ТЭК (по согласованию)

	20.
	Организовать и обеспечить поставку угля для населения на стационарные топливные базы и пункты реализации и создать дополнительные в населенных пунктах, не охваченных в прошедший отопительный период 2010-2011 года, с предоставлением транспортных услуг по его доставке
	С 1 августа 2011 года по 1 марта 2012 года
	Областные, районные государственные администрации,
айыл окмоту (по согласованию),
ГП «Комур», угледобывающие предприятия (по согласованию)

	21.
	Обеспечить координацию и контроль за поставками кыргызских углей на топливные базы и пункты по реализации твердого топлива населению и бюджетным организациям;
	Постоянно, начиная с 1 августа 2011 года
	Министерства, ведомства, облгосадминистрации, мэрии городов Бишкек и Ош, ГП «Комур» (по согласованию), угледобывающие предприятия (по согласованию)

	
	представлять соответствующую информацию в Министерство энергетики Кыргызской Республики
	еженедельно
	

	22.
	Утвердить оптовые цены на топливо (уголь, мазут) для местных товаропроизводителей, поставляющих продукцию бюджетным организациям за счет средств республиканского и местного бюджета, согласно представленным расчетам
	До 1 июля 2011 года
	Государственное агентство антимонопольного регулирования при Правительстве Кыргызской Республики

	23.
	Обеспечить авиационной техникой для облета и доставки оборудования и специалистов при выявлении и ликвидации аварийных отключений линий электропередачи, находящихся в недоступных для использования другой техники условиях
	По мере необходимости
	Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики,
ОАО «НЭСК» (по согласованию)

	24.
	Обеспечить финансирование аварийно-восстановительных ремонтных работ, проводимых ОАО «НЭСК», «Электрические станции», «Северэлектро», «Востокэлектро», «Ошэлектро», «Жалалабатэлектро» по восстановлению объектов, разрушенных или поврежденных в результате стихийных бедствий (оползни, сели, лавины, разливы горных рек и т.д.), в пределах фактических затрат из фонда предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
	По мере необходимости
	Министерство финансов Кыргызской Республики,
Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики

	25.
	Обеспечить своевременное финансирование бюджетных потребителей для осуществления предварительной оплаты ОАО “Кыргызгаз” за природный газ, поступающий из Республики Узбекистан, согласно условиям контракта
	Ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным
	Министерство финансов Кыргызской Республики,
облгосадминистрации, мэрии городов Бишкек и Ош, министерства, предприятия ТЭК (по согласованию)

	26.
	Проводить постоянную разъяснительную работу среди населения с привлечением средств массовой информации о необходимости проводимых мероприятий по успешному прохождению предстоящего осенне-зимнего периода, рациональному и эффективному использованию топлива и энергии, а также энергосбережению и заготовке топлива
	Постоянно
	Облгосадминистрации, мэрии городов Бишкек и Ош, министерства, предприятия ТЭК (по согласованию)

	27.
	Проводить соответствующие маркетинговые и организационные мероприятия по налаживанию сбыта энергосберегающих ламп бюджетным организациям
	Постоянно
	Министерство экономического регулирования Кыргызской Республики,
ОАО «МС ЭЛЗ», ОАО «БМЗ» (по согласованию)

	28.
	Размещать заявки на изготовление оборудования и продукции на отечественных предприятиях
	Постоянно
	Предприятия ТЭК (по согласованию)



Приложение 1

Состав
республиканского штаба по подготовке отраслей экономики и населения Кыргызской Республики к осенне-зимнему периоду 2011/2012 года

Первый вице-премьер-министр Кыргызской Республики, председатель Штаба;
министр энергетики Кыргызской Республики, заместитель председателя Штаба;
министр финансов Кыргызской Республики, заместитель председателя Штаба.

Члены штаба:

министр здравоохранения Кыргызской Республики;
министр образования и науки Кыргызской Республики;
министр экономического регулирования Кыргызской Республики;
министр природных ресурсов Кыргызской Республики;
заместитель министра обороны Кыргызской Республики;
заместитель министра энергетики Кыргызской Республики;
заместитель министра внутренних дел Кыргызской Республики;
заместитель министра государственного имущества Кыргызской Республики;
заместитель министра социальной защиты населения Кыргызской Республики;
заместитель командующего Пограничными войсками Государственного комитета по национальной безопасности Кыргызской Республики;
директор Государственной инспекции по энергетике и газу при Министерстве энергетики Кыргызской Республики;
глава государственной администрации - губернатор Чуйской области;
глава государственной администрации - губернатор Ошской области;
глава государственной администрации - губернатор Джалал-Абадской области;
глава государственной администрации - губернатор Иссык-Кульской области;
глава государственной администрации - губернатор Нарынской области;
глава государственной администрации - губернатор Таласской области;
глава государственной администрации - губернатор Баткенской области;
вице-мэр города Бишкек (по согласованию);
мэр города Ош (по согласованию);
генеральный директор открытого акционерного общества «Электрические станции» (по согласованию);
генеральный директор открытого акционерного общества «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» (по согласованию);
генеральный директор открытого акционерного общества «Северэлектро» (по согласованию);
генеральный директор открытого акционерного общества «Востокэлектро» (по согласованию);
генеральный директор открытого акционерного общества «Ошэлектро» (по согласованию);
генеральный директор открытого акционерного общества «Жалалабатэлектро» (по согласованию);
генеральный директор открытого акционерного общества «Бишкектеплосеть» (по согласованию);
директор государственного предприятия «Кыргызжилкоммунсоюз»;
директор коммунального предприятия «Бишкектеплоэнерго»;
генеральный директор государственного предприятия «Комур»;
председатель правления открытого акционерного общества «Кыргызнефтегаз» (по согласованию);
генеральный директор открытого акционерного общества «Кыргызгаз» (по согласованию).

Приложение 2

Потребление электрической энергии и создание необходимого запаса топлива по Джалал-Абадской области к осенне-зимнему периоду 2011/2012 года

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Всего
	2011 год
	2012 год
	

	
	
	
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	Январь
	Февраль
	Март
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I.
	Электрическая энергия: (млн.кВт.час)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	План потребления эл. энергии по области всего:
	1 697,983
	102,215
	87,291
	85,166
	88,544
	89,686
	75,731
	111,720
	163,076
	247,073
	256,077
	200,989
	190,415
	

	1.1.1.
	в том числе: План потребления э/энергии по РЭК
	1 411,442
	82,403
	66,628
	63,316
	65,764
	66,764
	57,628
	90,293
	139,950
	212,858
	224,960
	173,717
	167,161
	

	1.1.2.
	План потребления э/энергии по КПП
	33,325
	2,265
	2,117
	1,984
	1,953
	1,845
	2,032
	2,385
	2,850
	3,935
	4,780
	4,485
	2,694
	

	1.1.3.
	Потери ОАО «НЭС Кыргызстана»
	251,268
	17,383
	18,382
	19,684
	20,650
	20,910
	15,899
	18,882
	20,116
	30,109
	26,189
	22,644
	20,420
	

	1.1.4.
	Хознужды ОАО «НЭС Кыргызстана»
	0,213
	0,014
	0,024
	0,042
	0,032
	0,022
	0,022
	0,010
	0,010
	0,011
	0,008
	0,008
	0,010
	

	1.1.5.
	Хознужды ОАО «Электрические станции»
	1,735
	0,150
	0,140
	0,140
	0,145
	0,145
	0,150
	0,150
	0,150
	0,160
	0,140
	0,135
	0,130
	

	1.2.
	Предельная величина мощности по области (МВт)
	
	350
	310
	240
	240
	240
	280
	340
	400
	460
	460
	460
	420
	

	II.
	Подготовка котельных (штук)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	Промышленных, связанных с теплоснабжением населения
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.
	По учреждениям Минздрава КР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.
	По учрежд. Минобразования КР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4.
	- республиканский бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.5.
	- местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.6.
	Теплоснабжающих предприятий ГП «Кыргызжилкоммунсоюз»
	27
	0
	0
	4
	6
	8
	9
	
	
	
	
	
	
	

	2.7.
	КП «Бишкектеплокоммунэнерго»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III.
	Поставка и создание запасов топлива:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.
	Населения:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь, ( тыс. тонн)
	116,000
	
	
	
	5,0
	20,0
	25,0
	30,0
	30,0
	6,0
	
	
	
	

	
	природный газ, (млн.куб.м)
	4,000
	0,3
	0,3
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,35
	0,35
	0,45
	0,5
	0,4
	0,35
	

	
	- сжиженный газ (тонн)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.
	По учреждениям Минздрава КР республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- газ (тыс.куб.м)
	0,200
	
	
	
	
	
	
	
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	
	

	
	- уголь (тыс.т)
	1,988
	
	
	0,26
	0,79
	0,26
	0,26
	0,26
	0,158
	
	
	
	
	

	3.3.
	По учреждениям Минобразования КР:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс.т)
	0,030
	
	
	
	
	
	0,02
	0,01
	
	
	
	
	
	

	3.4.
	По учреждениям образования местный бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс.т)
	2,700
	
	
	
	
	0,9
	0,9
	0,9
	
	
	
	
	
	

	3.5.
	По учреждениям МЧС КР:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс.т)
	0,062
	
	
	
	
	
	
	0,003
	0,007
	0,01386
	0,01337
	0,0132
	0,01134
	

	3.6.
	По учреждениям МВД КР:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс.т)
	0,530
	
	
	
	
	
	
	
	0,106
	0,106
	0,106
	0,106
	0,106
	

	3.7.
	По учреждениям Минобороны республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс.т)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.8.
	Погранслужба КР:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс.т)
	0,572
	
	
	0,07236
	0,15
	0,15
	0,2
	
	
	
	
	
	
	

	
	- мазут (тыс.т)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.9.
	ГСИН при ПКР (Департамент исполнения наказания)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	уголь (тыс.т)
	0,090
	
	
	
	
	
	
	0,09
	
	
	
	
	
	

	3.10.
	Минсоцзащиты республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс.т)
	0,0070
	
	
	
	
	
	
	
	0,0005
	0,0015
	0,0020
	0,0020
	0,0010
	

	3.11.
	Агентство по ПТО республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс.т)
	0,133
	
	
	
	
	
	
	0,02
	0,028
	0,028
	0,027
	0,016
	0,014
	

	3.12.
	Кыргызжилкоммунсоюз республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- мазут (тыс.т)
	3,570
	
	
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,73
	0,74
	
	

	
	- уголь (тыс.т)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- газ (млн.куб.м)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.13.
	Кыргызжилкоммунсоюз местный бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	мазут (тыс.т)
	0,600
	
	
	
	
	
	
	0,3
	0,3
	
	
	
	
	

	
	уголь (тыс.т)
	0,400
	
	
	
	
	
	0,05
	0,1
	0,1
	0,15
	
	
	
	

	
	газ (млн.куб.м)
	0,600
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,3
	0,3
	
	
	



Приложение 3

Потребление электрической энергии и создание необходимого запаса топлива по Ошской области к осенне-зимнему периоду 2011/2012 года

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Всего
	2011 год
	2012 год
	

	
	
	
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	Январь
	Февраль
	Март
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I.
	Электрическая энергия: (млн.кВт.час)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	План потребления эл. энергии по области всего:
	993,978
	56,093
	51,565
	44,795
	46,101
	47,548
	50,674
	65,495
	90,655
	112,817
	161,084
	139,474
	127,677
	

	1.1.1.
	в том числе: План потребления э/энергии по РЭК
	907,601
	50,264
	45,333
	39,083
	39,560
	40,901
	43,957
	58,323
	82,354
	103,456
	152,982
	131,972
	119,416
	

	1.1.2.
	 План потребления э/энергии по КПП
	41,145
	3,540
	4,135
	4,125
	4,098
	4,098
	4,089
	4,385
	3,815
	3,265
	1,075
	1,589
	2,931
	

	1.1.3.
	Потери ОАО «НЭС Кыргызстана»
	44,932
	2,218
	2,037
	1,580
	2,358
	2,514
	2,618
	2,781
	4,480
	6,090
	7,022
	5,908
	5,326
	

	1.1.4.
	Хознужды ОАО «НЭС Кыргызстана»
	0,300
	0,071
	0,060
	0,007
	0,085
	0,035
	0,010
	0,006
	0,006
	0,006
	0,005
	0,005
	0,004
	

	1.2.
	Предельная величина мощности по области (МВт)
	
	160
	125
	100
	100
	100
	110
	200
	200
	210
	210
	210
	190
	

	II.
	Подготовка котельных (штук)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	Промышленных, связанных с теплоснабжением населения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.
	По учреждениям Минздрава КР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.
	По учрежд. Минобразования КР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4.
	- республиканский бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.5.
	- местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.6.
	Теплоснабжающих предприятий ГП «Кыргызжилкоммунсоюз»
	6
	0
	0
	1
	1
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	

	2.7.
	КП «Бишкектеплокоммунэнерго»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III.
	Поставка и создание запасов топлива:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.
	Населения:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь, ( тыс. тонн)
	127,1
	
	
	
	24,0
	24,0
	24,0
	30,9
	24,2
	
	
	
	
	

	
	 природный газ, (млн.куб.м)
	1,04
	0,1
	0,09
	0,07
	0,06
	0,06
	0,07
	0,08
	0,09
	0,1
	0,12
	0,11
	0,09
	

	
	- сжиженный газ (тонн)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.
	По учреждениям Минздрава КР республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 - газ (тыс.куб.м)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 - уголь (тыс.т)
	3,146
	
	
	
	0,026
	0,59
	0,6
	0,6
	0,63
	0,7
	
	
	
	

	3.3.
	По учреждениям Минобразования КР:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 - уголь (тыс.т)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.4.
	По учреждениям образования местный бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 - уголь (тыс.т)
	18,49
	
	
	
	2,5
	2,9
	3,9
	4,9
	4,29
	
	
	
	
	

	3.5.
	По учреждениям МЧС КР:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 - уголь (тыс.т)
	0,12592
	
	
	
	
	
	
	0,0005
	0,01602
	0,02797
	0,02797
	0,02683
	0,02663
	

	3.6.
	 По учреждениям МВД КР:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 - уголь (тыс.т)
	0,595
	
	
	
	
	
	
	
	0,119
	0,119
	0,119
	0,119
	0,119
	

	3.7.
	 По учреждениям Минобороны республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 - уголь (тыс.т)
	0,59179
	
	
	
	
	
	
	
	0,0965
	0,129
	0,1497
	0,12309
	0,0935
	

	3.8.
	Погранслужба КР:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 - уголь (тыс.т)
	1,1616
	
	
	0,2616
	0,3
	0,3
	0,3
	
	
	
	
	
	
	

	
	 - мазут (тыс.т)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.9.
	 ГСИН при ПКР (Департамент исполнения наказания)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	уголь (тыс.т)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.10.
	Минсоцзащиты республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс.т)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.11.
	Агентство по ПТО республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс.т)
	0,348
	
	
	
	
	
	
	0,047
	0,074
	0,077
	0,075
	0,04
	0,035
	

	3.12.
	 Кыргызжилкоммунсоюз республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 - мазут (тыс.т)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс.т)
	0,61
	
	
	0,06
	0,06
	0,06
	0
	0,06
	0,06
	0,06
	0,12
	0,13
	
	

	
	- газ (млн.куб.м)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.13.
	 Кыргызжилкоммунсоюз местный бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 мазут (тыс.т)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 уголь (тыс.т)
	1,48
	
	
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,32
	0,32
	
	

	
	 газ (млн.куб.м)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Приложение 4

Потребление электрической энергии и создание необходимого запаса топлива по городу Ош к осенне-зимнему периоду 2011/2012 года

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Всего
	2011 год
	2012 год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	Январь
	Февраль
	Март

	I.
	Электрическая энергия: (млн.кВт.час)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	План потребления эл. энергии по области всего:
	737,382
	40,420
	36,123
	28,368
	29,004
	30,191
	31,549
	53,531
	64,737
	88,561
	129,977
	109,635
	95,286

	1.1.1.
	в том числе: План потребления э/энергии по РЭК
	649,379
	35,205
	31,172
	23,954
	23,943
	25,207
	26,560
	47,864
	56,785
	77,020
	117,211
	98,588
	85,870

	1.1.2.
	 План потребления э/энергии по КПП
	17,371
	1,474
	1,438
	1,438
	1,498
	1,398
	1,392
	1,286
	1,351
	1,488
	1,540
	1,517
	1,551

	1.1.3.
	Потери ОАО «НЭС Кыргызстана»
	31,961
	1,552
	1,400
	0,968
	1,427
	1,550
	1,589
	2,283
	3,088
	4,534
	5,357
	4,383
	3,830

	1.1.4.
	Хознужды ОАО «НЭС Кыргызстана»
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	1.1.5.
	Нужды ОАО «Электрические станции»
	38,671
	2,189
	2,113
	2,008
	2,136
	2,036
	2,008
	2,098
	3,513
	5,519
	5,869
	5,147
	4,035

	1.2.
	Предельная величина мощности по области (МВт)
	
	100
	80
	70
	80
	80
	80
	100
	130
	140
	140
	140
	130

	II.
	Подготовка котельных (штук)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	Промышленных, связанных с теплоснабжением населения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.
	По учреждениям Минздрава КР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.
	По учрежд. Минобразования КР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4.
	- республиканский бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.5.
	- местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.6.
	Теплоснабжающих предприятий ГП «Кыргызжилкоммунсоюз»
	44
	0
	2
	7
	10
	12
	13
	
	
	
	
	
	

	2.7.
	КП «Бишкектеплокоммунэнерго»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III.
	Поставка и создание запасов топлива:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.
	Населения:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь, ( тыс. тонн)
	16,500
	
	
	1,0
	2,0
	2,0
	2,0
	3,0
	3,5
	3,0
	
	
	

	
	 природный газ, (млн.куб.м)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- сжиженный газ (тонн)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.
	По учреждениям Минздрава КР республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 - газ (тыс.куб.м)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 - уголь (тыс.т)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3.
	По учреждениям Минобразования КР:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 - уголь (тыс.т)
	0,080
	
	
	
	
	0,030
	0,020
	0,010
	0,010
	0,010
	
	
	

	3.4.
	По учреждениям образования местный бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 - уголь (тыс.т)
	0,420
	
	
	
	
	0,14
	0,14
	0,14
	
	
	
	
	

	3.5.
	По учреждениям МЧС КР:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 - уголь (тыс.т)
	0,173
	
	
	
	
	
	
	0,026
	0,029
	0,03
	0,03
	0,03
	0,028

	3.6.
	 По учреждениям МВД КР:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 - уголь (тыс.т)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.7.
	 По учреждениям Минобороны республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 - уголь (тыс.т)
	1,572
	
	
	
	
	
	
	
	0,2593
	0,3701
	0,4244
	0,3373
	0,1807

	3.8.
	Погранслужба КР:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 - уголь (тыс.т)
	0,286
	
	
	0,0861
	0,1
	0,1
	
	
	
	
	
	
	

	
	 - мазут (тыс.т)
	0,600
	
	
	0,2
	0,2
	0,2
	
	
	
	
	
	
	

	3.9.
	 ГСИН при ПКР (Департамент исполнения и наказания)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	уголь (тыс.т)
	0,020
	
	
	
	
	
	
	0,02
	
	
	
	
	

	3.10.
	Минсоцзащиты республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс.т)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.11.
	Агентство по ПТО республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс.т)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.12.
	 Кыргызжилкоммунсоюз республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 - мазут (тыс.т)
	0,430
	
	
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,08
	0,07
	

	
	- уголь (тыс.т)
	0,750
	
	
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,16
	0,17
	

	
	- газ (млн.куб.м)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.13.
	 Кыргызжилкоммунсоюз местный бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 мазут (тыс.т)
	0,380
	
	
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,08
	0,09
	

	
	 уголь (тыс.т)
	3,300
	
	
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,7
	0,71
	

	
	 газ (млн.куб.м)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.11.
	ТЭЦ г.Ош:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 - мазут импортный (тыс.т)
	5,000
	
	
	
	
	1,5
	2
	1,5
	
	
	
	
	

	
	 - мазут кыргызский (тыс.т) (ОАО «Кыргызнефтегаз»)
	10,000
	0,5
	1
	1
	0,5
	1
	1
	0,5
	1
	1
	0,5
	1
	1

	
	 газ (млн.куб.м)
	10,220
	0,02
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	1,50
	3,00
	3,00
	2,50
	0,02



Приложение 5

Потребление электрической энергии и создание необходимого запаса топлива по Баткенской области к осенне-зимнему периоду 2011/2012 года

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Всего
	2011 год
	2012 год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	Январь
	Февраль
	Март

	I.
	Электрическая энергия: (млн.кВт.час)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	План потребления эл. энергии по области всего:
	738,206
	43,980
	44,191
	41,880
	44,554
	44,182
	41,600
	50,139
	60,196
	85,197
	104,689
	89,728
	87,870

	1.1.1.
	в том числе: План потребления э/энергии по РЭК
	560,049
	28,206
	24,295
	22,472
	22,653
	23,205
	24,001
	34,795
	50,530
	75,626
	97,216
	81,844
	75,206

	1.1.2.
	 План потребления э/энергии по КПП
	150,365
	14,500
	18,810
	18,500
	20,550
	19,550
	16,150
	13,684
	6,917
	5,119
	3,030
	4,245
	9,310

	1.1.3.
	Потери ОАО «НЭС Кыргызстана»
	27,792
	1,274
	1,086
	0,908
	1,351
	1,427
	1,449
	1,660
	2,749
	4,452
	4,443
	3,639
	3,354

	1.1.4.
	Хознужды ОАО «НЭС Кыргызстана»
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	1.2.
	Предельная величина мощности по области (МВт)
	
	110
	90
	90
	90
	90
	90
	150
	150
	170
	170
	170
	140

	II.
	Подготовка котельных (штук)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	Промышленных, связанных с теплоснабжением населения
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.
	По учреждениям Минздрава КР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.
	По учрежд. Минобразования КР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4.
	- республиканский бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.5.
	- местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.6.
	Теплоснабжающих предприятий ГП «Кыргызжилкоммунсоюз»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.7.
	КП «Бишкектеплокоммунэнерго»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III.
	Поставка и создание запасов топлива:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.
	Населения:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь, ( тыс. тонн)
	59,163
	
	
	
	1,9
	3,1
	5,3
	9,1
	13,9
	16,3
	9,2
	0,4
	

	
	 природный газ, (млн.куб.м)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,24

	
	- сжиженный газ (тонн)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,9

	3.2.
	По учреждениям Минздрава КР республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 - газ (тыс.куб.м)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,5

	
	 - уголь (тыс.т)
	1,500
	
	
	
	0,2
	0,3
	0,3
	0,3
	0,2
	0,2
	
	
	

	3.3.
	По учреждениям Минобразования КР:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 - уголь (тыс.т)
	0,340
	
	
	
	
	0,1
	0,1
	0,1
	0,02
	0,02
	
	
	

	3.4.
	По учреждениям образования местный бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 - уголь (тыс.т)
	9,537
	
	
	
	
	
	
	3,049
	3,518
	2,77
	0,2
	
	

	3.5.
	По учреждениям МЧС КР:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 - уголь (тыс.т)
	0,130
	
	
	
	
	
	
	
	0,0177
	0,03126
	0,03318
	0,03592
	0,01223

	3.6.
	 По учреждениям МВД КР:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 - уголь (тыс.т)
	0,315
	
	
	
	
	
	
	
	0,063
	0,063
	0,063
	0,063
	0,063

	3.7.
	 По учреждениям Минобороны республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 - уголь (тыс.т)
	0,355
	
	
	
	
	
	
	
	0,0554
	0,0706
	0,0802
	0,0832
	0,0657

	3.8.
	Погранслужба КР:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 - уголь (тыс.т)
	1,153
	
	
	0,2033
	0,3
	0,3
	0,35
	
	
	
	
	
	

	
	 - мазут (тыс.т)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.9.
	 ГСИН при ПКР (Департамент исполнения и наказания)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	уголь (тыс.т)
	0,010
	
	
	
	
	
	
	0,01
	
	
	
	
	

	3.10.
	Минсоцзащиты республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс.т)
	0,300
	
	
	
	
	
	
	
	0,050
	0,080
	0,087
	0,065
	0,018

	3.11.
	Агентство по ПТО республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс.т)
	0,3125
	
	
	
	
	
	
	0,041
	0,065
	0,065
	0,064
	0,04
	0,0375

	3.12.
	 Кыргызжилкоммунсоюз республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 - мазут (тыс.т)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс.т)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- газ (млн.куб.м)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.13.
	 Кыргызжилкоммунсоюз местный бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 мазут (тыс.т)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 уголь (тыс.т)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 газ (млн.куб.м)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Приложение 6

Потребление электрической энергии и создание необходимого запаса топлива по Чуйской области к осенне-зимнему периоду 2011/2012 года

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Всего
	2011 год
	2012 год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	Январь
	Февраль
	Март

	I.
	Электрическая энергия: (млн.кВт.час)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	План потребления эл. энергии по области всего:
	2811,497
	188,362
	151,619
	142,368
	138,503
	140,346
	146,616
	191,548
	277,293
	363,052
	394,281
	330,588
	346,921

	1.1.1.
	в том числе: План потребления э/энергии по РЭК
	2212,901
	144,537
	110,515
	104,710
	99,300
	100,700
	108,500
	142,600
	222,000
	292,600
	326,182
	273,207
	288,050

	1.1.2.
	 План потребления э/энергии по КПП
	253,243
	21,733
	22,301
	20,884
	22,230
	22,000
	21,264
	22,101
	20,543
	19,050
	21,378
	19,198
	20,561

	1.1.3.
	Потери ОАО «НЭС Кыргызстана»
	343,704
	21,962
	18,678
	16,661
	16,861
	17,532
	16,727
	26,762
	34,532
	51,214
	46,594
	38,021
	38,160

	1.1.4.
	Хознужды ОАО «НЭС Кыргызстана»
	1,649
	0,130
	0,125
	0,113
	0,112
	0,114
	0,125
	0,085
	0,218
	0,188
	0,127
	0,162
	0,150

	1.2.
	Предельная величина мощности по области (МВт)
	
	420
	350
	290
	300
	300
	340
	510
	550
	590
	590
	590
	530

	II.
	Подготовка котельных (штук)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	Промышленных, связанных с теплоснабжением населения
	3
	
	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	

	2.2.
	По учреждениям Минздрава КР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.
	По учрежд. Минобразования КР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4.
	- республиканский бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.5.
	- местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.6.
	Теплоснабжающих предприятий ГП «Кыргызжилкоммунсоюз»
	41
	0
	0
	8
	10
	11
	12
	
	
	
	
	
	

	2.7.
	КП «Бишкектеплокоммунэнерго»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III.
	Поставка и создание запасов топлива:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.
	Населения:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь,( тыс. тонн)
	333,600
	6,0
	4,4
	3,0
	4,2
	4,0
	5,0
	6,0
	30,0
	42,0
	124,0
	100,0
	5,0

	
	 Природный газ, (млн.куб.м)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- сжиженный газ (тонн)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.
	По учреждениям Минздрава КР республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 - газ (тыс.куб.м)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 - уголь (тыс.т)
	2
	
	
	
	
	0,25
	0,25
	0,50
	0,40
	0,60
	
	
	

	3.3.
	По учреждениям Минобразования КР:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 - уголь (тыс.т)
	2,270
	
	
	
	
	0,46
	0,46
	0,45
	0,45
	0,45
	
	
	

	3.4.
	По учреждениям образования местный бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 - уголь (тыс.т)
	17,500
	
	
	
	
	4,0
	4
	4
	4
	1,5
	
	
	

	3.5.
	По учреждениям МЧС КР:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 - уголь (тыс.т)
	0,259
	
	
	
	
	
	
	0,017
	0,054
	0,049
	0,049
	0,047
	0,043

	3.6.
	 По учреждениям МВД КР:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 - уголь (тыс.т)
	0,300
	
	
	
	
	
	
	
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060

	3.7.
	 По учреждениям Минобороны республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 - уголь (тыс.т)
	1,6204
	
	
	
	
	
	
	
	0,2592
	0,3565
	0,4051
	0,3565
	0,2431

	3.8.
	Погранслужба КР:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 - уголь (тыс.т)
	0,55927
	
	
	0,12
	0,18927
	0,25
	
	
	
	
	
	
	

	
	 - мазут (тыс.т)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.9.
	 ГСИН при ПКР (Департамент исполнения и наказания)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	уголь (тыс.т)
	2,535
	
	
	
	
	
	1
	1
	0,535
	
	
	
	

	3.10.
	Минсоцзащиты республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс.т)
	1,690
	
	
	
	
	
	
	0,0780
	0,2268
	0,4290
	0,4295
	0,3472
	0,1795

	3.11.
	Агентство по ПТО республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс.т)
	0,050
	
	
	
	
	
	
	0,008
	0,01
	0,01
	0,01
	0,007
	0,005

	3.12.
	 Кыргызжилкоммунсоюз республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 - мазут (тыс.т)
	11,650
	
	
	0,97
	0,97
	0,97
	0,97
	0,97
	0,97
	0,97
	2,43
	2,43
	

	
	- уголь (тыс.т)
	30,970
	
	
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	6,45
	6,46
	

	
	- газ (млн.куб.м)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.13.
	 Кыргызжилкоммунсоюз местный бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 мазут (тыс.т)
	2,710
	
	
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,55
	0,55
	

	
	 уголь (тыс.т)
	9,960
	
	
	0,83
	0,83
	0,83
	0,83
	0,83
	0,83
	0,83
	2,07
	2,08
	

	
	 газ (млн.куб.м)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Приложение 7

Потребление электрической энергии и создание необходимого запаса топлива по Таласской области к осенне-зимнему периоду 2011/2012 года

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Всего
	2011 год
	2012 год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	Январь
	Февраль
	Март

	I.
	Электрическая энергия: (млн.кВт.час)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	План потребления эл. энергии по области всего:
	456,498
	29,068
	21,024
	17,665
	17,016
	17,136
	18,229
	41,040
	51,699
	63,045
	67,542
	57,747
	55,287

	1.1.1.
	в том числе: План потребления э/энергии по РЭК
	424,734
	26,600
	19,000
	16,000
	15,700
	15,700
	16,000
	38,220
	47,775
	57,500
	64,214
	55,025
	53,000

	1.1.2.
	 План потребления э/энергии по КПП
	1,509
	0,105
	0,385
	0,305
	0,000
	0,000
	0,515
	0,199
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	1.1.3.
	Потери ОАО «НЭС Кыргызстана»
	29,058
	2,299
	1,594
	1,318
	1,277
	1,399
	1,688
	2,588
	3,817
	5,351
	3,108
	2,512
	2,107

	1.1.4.
	Хознужды ОАО «НЭС Кыргызстана»
	1,197
	0,064
	0,045
	0,042
	0,039
	0,037
	0,026
	0,033
	0,107
	0,194
	0,220
	0,210
	0,180

	1.2.
	Предельная величина мощности по области (МВт)
	
	70
	55
	40
	35
	40
	50
	80
	90
	110
	110
	110
	100

	II.
	Подготовка котельных (штук)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	Промышленных, связанных с теплоснабжением населения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.
	По учреждениям Минздрава КР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.
	По учрежд. Минобразования КР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4.
	- республиканский бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.5.
	- местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.6.
	Теплоснабжающих предприятий ГП «Кыргызжилкоммунсоюз»
	4
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	

	2.7.
	КП «Бишкектеплокоммунэнерго»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III.
	Поставка и создание запасов топлива:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.
	Населения:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь, ( тыс. тонн)
	41,500
	
	
	2,0
	2,0
	8,0
	8,5
	10,0
	11
	
	
	
	

	
	 природный газ, (млн.куб.м)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- сжиженный газ (тонн)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.
	По учреждениям Минздрава КР республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 - газ (тыс.куб.м)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 - уголь (тыс.т)
	0,470
	
	
	
	0,1
	0,124
	0,092
	0,062
	0,092
	
	
	
	

	3.3.
	По учреждениям Минобразования КР:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 - уголь (тыс.т)
	0,260
	
	
	
	
	0,08
	0,07
	0,04
	0,04
	0,03
	
	
	

	3.4.
	По учреждениям образования местный бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 - уголь (тыс.т)
	2,048
	
	
	
	0,41
	0,47
	0,47
	0,47
	0,228
	
	
	
	

	3.5.
	По учреждениям МЧС КР:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 - уголь (тыс.т)
	0,040
	
	
	
	
	
	
	
	0,00465
	0,00961
	0,01
	0,00868
	0,00745

	3.6.
	 По учреждениям МВД КР:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 - уголь (тыс.т)
	0,150
	
	
	
	
	
	
	
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030

	3.7.
	 По учреждениям Минобороны республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 - уголь (тыс.т)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.8.
	Погранслужба КР:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 - уголь (тыс.т)
	0,370
	
	
	0,1
	0,135
	0,135
	
	
	
	
	
	
	

	
	 - мазут (тыс.т)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.9.
	 ГСИН при ПКР (Департамент исполнения и наказания)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	уголь (тыс.т)
	0,020
	
	
	
	
	
	
	0,02
	
	
	
	
	

	3.10.
	Минсоцзащиты республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс.т)
	0,005
	
	
	
	
	
	
	
	0,001
	0,001
	0,0010
	0,001
	0,001

	3.11.
	Агентство по ПТО республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс.т)
	0,1213
	
	
	
	
	
	
	0,017
	0,024
	0,024
	0,024
	0,0163
	0,0160

	3.12.
	 Кыргызжилкоммунсоюз республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 - мазут (тыс.т)
	1,500
	
	
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,29
	0,3
	

	
	- уголь (тыс.т)
	1,700
	
	
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,36
	0,36
	

	
	- газ (млн.куб.м)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.13.
	 Кыргызжилкоммунсоюз местный бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 мазут (тыс.т)
	0,100
	
	
	
	
	
	
	0,01
	0,01
	0,01
	0,035
	0,035
	

	
	 уголь (тыс.т)
	0,070
	
	
	
	
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	

	
	 газ (млн.куб.м)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Приложение 8

Потребление
электрической энергии и создание необходимого запаса топлива по городу Бишкек к осенне-зимнему периоду 2011/2012 года

№ п/п	2011 год
Апрель	Июль
I	Электрическая энергия: (млн. кВт.час)
1.1	132,719
1.1.1	117,650
1.1.2	11,779
1.1.3	3,20
1.1.4	0,045
1.1.5	0,045
1.2	280
II	Подготовка котельных (штук)
2.1	4
2.2	По учреждениям Минздрава КР
2.3	По учрежд. Минобразования КР
2.4	- республиканский бюджет
2.5	- местный бюджет
2.6	Теплоснабжающих предприятий ГП
2.7	10
III	Поставка и создание запасов топлива:
3.1	Населения:
- уголь, (тыс.тонн)	8,318
- природный газ, (млн. куб.м)	3,20
- сжиженный газ (тонн)	0,17
3.2	По учреждениям Минздрава местный
- газ (тыс. куб.м)
- уголь (тыс.т)	0,135
3.3	По учреждениям Минобразования КР:
- уголь (тыс.т)
3.4	По учреждениям образования местный
- уголь (тыс.т)	0,081
3.5	По учреждениям МЧС КР:
- уголь (тыс.т)
3.6	По учреждениям МВД КР:
- уголь (тыс.т)	0,291
3.7	По учреждениям Минобороны
- уголь (тыс.т)	0,145
3.8	Погранслужба КР:
- уголь (тыс.т)	0,045
- мазут (тыс.т)
3.9	ГСИН при ПКР (Департамент
уголь (тыс.т)	0,235
3.10	Минсоцзащиты республиканский
- уголь (тыс.т)
3.11	Агентство по ПТО республиканский
- уголь (тыс.т)
3.12	Кыргызжилкоммунсоюз
- мазут (тыс.т)
- уголь (тыс.т)
- газ (млн. куб.м)
3.13	Кыргызжилкоммунсоюз местный
мазут (тыс.т)
уголь (тыс.т)
газ (млн. куб.м)
3.14	КП лБишкектеплокоммунэнерго»
мазут (тыс.т)	1,350
уголь (тыс.т)	9,000
газ (млн. куб.м)	0,90
3.15	ТЭЦ г.Бишкек:
- уголь (тыс.т)	50
- мазут (тыс.т)	3
газ (млн. куб.м)	2,6

Продолжение таблицы
2012 год
Август	Март

132,174	311,067
117,670	283,000
12,119	17,337
2,30	10,50
0,040	0,130
0,045	0,100
300	550

4





24	2


13,796	27,36
3,00	6,00
0,2	0,15


0,064	0,01



0,081



0,0582	0,0582

0,0232	0,0217




0,12	0,115













0,3	0,1
2,0	1
0,90	3,10

80	34
2	2
2,6	4,8

Приложение 9

Потребление электрической энергии и создание необходимого запаса топлива по Нарынской области к осенне-зимнему периоду 2011/2012 года

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Всего
	2011 год
	2012 год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	Январь
	Февраль
	Март

	I.
	Электрическая энергия: (млн.кВт.час)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	План потребления эл. энергии по области всего:
	613,579
	41,611
	32,394
	30,837
	29,636
	26,774
	21,446
	48,009
	60,879
	85,984
	94,393
	76,387
	65,229

	1.1.1.
	в том числе: План потребления э/энергии по РЭК
	575,807
	39,253
	30,587
	29,215
	27,841
	25,164
	20,149
	44,974
	56,639
	79,059
	89,117
	72,125
	61,684

	1.1.2.
	 План потребления э/энергии по КПП
	0,732
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,080
	0,080
	0,080
	0,098
	0,092
	0,092

	1.1.3.
	Потери ОАО «НЭС Кыргызстана»
	36,641
	2,293
	1,749
	1,566
	1,746
	1,561
	1,245
	2,917
	4,112
	6,789
	5,127
	4,124
	3,412

	1.1.4.
	Хознужды ОАО «НЭС Кыргызстана»
	0,399
	0,030
	0,023
	0,021
	0,014
	0,014
	0,017
	0,038
	0,048
	0,056
	0,051
	0,046
	0,041

	1.2.
	Предельная величина мощности по области (МВт)
	
	100
	80
	80
	80
	80
	80
	100
	130
	140
	140
	140
	130

	II.
	Подготовка котельных (штук)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	Промышленных, связанных с теплоснабжением населения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.
	По учреждениям Минздрава КР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.
	По учрежд. Минобразования КР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4.
	- республиканский бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.5.
	- местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.6.
	Теплоснабжающих предприятий ГП «Кыргызжилкоммунсоюз»
	21
	0
	0
	2
	3
	7
	9
	
	
	
	
	
	

	2.7.
	КП «Бишкектеплокоммунэнерго»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III.
	Поставка и создание запасов топлива:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.
	Населения:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь, ( тыс. тонн)
	22,000
	
	
	
	0,500
	2,800
	4,500
	6,500
	6,500
	1,200
	
	
	

	
	 природный газ, (млн.куб.м)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- сжиженный газ (тонн)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.
	По учреждениям Минздрава КР республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 - газ (тыс.куб.м)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 - уголь (тыс.т)
	1,250
	
	
	0,2
	0,2
	0,2
	0,3
	0,3
	0,1
	
	
	
	

	3.3.
	По учреждениям культуры КР:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 - уголь (тыс.т)
	0,250
	
	
	
	
	
	0,1
	0,2
	
	
	
	
	

	3.4.
	По учреждениям образования местный бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 - уголь (тыс.т)
	11,500
	
	
	
	0,2
	2,5
	3,5
	2,2
	2,1
	1,0
	
	
	

	3.5.
	По учреждениям МЧС КР:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 - уголь (тыс.т)
	0,025
	
	
	
	
	
	
	0,002
	0,003
	0,005
	0,006
	0,006
	0,003

	3.6.
	 По учреждениям МВД КР:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 - уголь (тыс.т)
	0,483
	
	
	
	
	
	
	
	0,0966
	0,0966
	0,0966
	0,0966
	0,0966

	3.7.
	 По учреждениям Минобороны республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 - уголь (тыс.т)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.8.
	Погранслужба КР:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 - уголь (тыс.т)
	3,599
	
	
	0,599
	0,65
	0,7
	0,8
	0,85
	
	
	
	
	

	
	 - мазут (тыс.т)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.9.
	 ГСИН при ПКР (Департамент исполнения и наказания)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	уголь (тыс.т)
	0,100
	
	
	
	
	
	0,05
	0,05
	
	
	
	
	

	3.10.
	Минсоцзащиты республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс.т)
	0,006
	
	
	
	
	
	
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	3.11.
	Агентство по ПТО республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс.т)
	0,529
	
	
	
	
	
	
	0,0760
	0,1010
	0,1160
	0,1150
	0,0750
	0,0461

	3.12.
	 Кыргызжилкоммунсоюз республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 - мазут (тыс.т)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс.т)
	1,740
	
	
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,34
	0,35
	

	
	- газ (млн.куб.м)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.13.
	 Кыргызжилкоммунсоюз местный бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 мазут (тыс.т)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 уголь (тыс.т)
	1,200
	
	
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,25
	0,25
	

	
	 газ (млн.куб.м)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Приложение 10

Потребление электрической энергии и создание необходимого запаса топлива по Иссык-Кульской области к осенне-зимнему периоду 2011/2012 года

(В редакции постановления Правительства КР от 26 января 2012 года №58)

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Всего
	2011 год
	2012 год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	Январь
	Февраль
	Март

	I.
	Электрическая энергия: (млн.кВт.час)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	План потребления эл. энергии по области всего:
	1292,233
	85,547
	73,556
	67,384
	78,612
	75,418
	69,189
	108,860
	122,256
	154,394
	170,292
	144,712
	142,013

	1.1.1.
	в том числе: План потребления э/энергии по РЭК
	847,405
	53,289
	42,125
	38,140
	46,460
	44,053
	37,582
	71,709
	80,502
	106,239
	122,748
	104,327
	100,231

	1.1.2.
	 План потребления э/энергии по КПП
	41,788
	2,299
	2,163
	2,224
	2,989
	2,991
	3,006
	2,729
	3,723
	4,534
	6,208
	4,805
	4,117

	1.1.3.
	План потребления э/энергии Кумтор ОК
	297,050
	24,700
	25,000
	23,200
	23,500
	23,000
	23,750
	24,750
	25,700
	26,500
	26,750
	23,700
	26,500

	1.1.4.
	Потери ОАО «НЭС Кыргызстана»
	104,998
	5,159
	4,188
	3,770
	5,613
	5,329
	4,811
	9,617
	12,231
	17,011
	14,464
	11,760
	11,045

	1.1.5.
	Хознужды ОАО «НЭС Кыргызстана»
	0,992
	0,100
	0,080
	0,050
	0,050
	0,045
	0,040
	0,055
	0,100
	0,110
	0,122
	0,120
	0,120

	1.2.
	Предельная величина мощности по области (МВт)
	
	190
	170
	140
	150
	170
	170
	200
	240
	270
	270
	270
	230

	II.
	Подготовка котельных (штук)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	Промышленных, связанных с теплоснабжением населения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.
	По учреждениям Минздрава КР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.
	По учрежд. Минобразования КР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4.
	- республиканский бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.6.
	Теплоснабжающих предприятий ГП «Кыргызжилкоммунсоюз»
	32
	0
	0
	5
	7
	9
	11
	
	
	
	
	
	

	2.7.
	КП «Бишкектеплокоммунэнерго»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III.
	Поставка и создание запасов топлива:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.
	Населения:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь,( тыс. тонн)
	73,430
	
	
	2,2
	3,1
	4,7
	10,0
	13,3
	14,5
	13,2
	9,2
	3,0
	0,4

	
	природный газ, (млн.куб.м)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- сжиженный газ (тонн)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.
	По учреждениям Минздрава КР республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- газ (тыс.куб.м)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс..т)
	0,932
	
	
	
	0,05
	0,2
	0,2
	0,2
	0,182
	0,1
	
	
	

	3.3.
	По учреждениям Минобразования КР:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс.т)
	0,080
	
	
	
	
	0,030
	0,020
	0,010
	0,010
	0,010
	
	
	

	3.4.
	По учреждениям образования местный бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс.т)
	5,703
	
	
	
	0,02
	0,8
	1,698
	1,977
	0,95
	0,258
	
	
	

	3.5.
	По учреждениям МЧС КР:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс.т)
	0,0077
	
	
	
	
	
	
	0,0013
	0,0013
	0,0013
	0,0013
	0,0012
	0,0013

	3.6.
	По учреждениям МВД КР:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс.т)
	0,621
	
	
	
	
	
	
	
	0,1242
	0,1242
	0,1242
	0,1242
	0,1242

	3.7.
	По учреждениям Минобороны республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс.т)
	1,4476
	
	
	
	
	
	
	
	0,2505
	0,3112
	0,3329
	0,2852
	0,2678

	3.8.
	Погранслужба КР:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс.т)
	0,504
	
	
	0,104
	0,2
	0,2
	
	
	
	
	
	
	

	
	- мазут (тыс.т)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.9.
	ГСИН при ПКР (Департамент исполнения и наказания)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	уголь (тыс.т)
	0,170
	
	
	
	
	
	0,085
	0,085
	
	
	
	
	

	3.10.
	Минсоцзащиты республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс.т)
	0,006
	
	
	
	
	
	
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	3.11.
	Агентство по ПТО республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс.т)
	0,3025
	
	
	
	
	
	
	0,041
	0,058
	0,063
	0,063
	0,046
	0,0315

	3.12.
	Кыргызжилкоммунсоюз республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- мазут (тыс.т)
	2,100
	
	
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,42
	0,42
	

	
	- уголь (тыс.т)
	33,500
	
	
	2,8
	2,8
	2,8
	2,8
	2,8
	2,8
	2,8
	6,95
	6,95
	

	
	- газ (млн.куб.м)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.13.
	Кыргызжилкоммунсоюз местный бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	мазут (тыс.т)
	0,100
	
	
	
	
	
	
	0,01
	0,01
	0,01
	0,035
	0,035
	

	
	уголь (тыс.т)
	5,900
	
	
	0,49
	0,49
	0,49
	0,49
	0,49
	0,49
	0,49
	1,23
	1,24
	

	
	газ (млн.куб.м)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Приложение 11

Задание
Министерству энергетики Кыргызской Республики, ГП «Комур», ОАО «Кыргызгаз», ОАО «Кыргызнефтегаз», ОАО «Электрические станции» по поставке угля, природного газа и мазута на тепловые электростанции ОАО «Электрические станции»  для подготовки к отопительному сезону 2011/2012 года
 ( уголь, мазут - тыс.т, газ - млн.куб.м)

	ОАО «Электрические станции»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Уголь, всего
	
	640
	15
	5
	25
	45
	50
	80
	81
	211
	92
	92
	96
	280
	36
	34
	34
	104
	

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Импортный
	
	490
	15
	5
	15
	35
	35
	65
	66
	166
	74
	74
	79
	227
	22
	20
	20
	62
	ОАО «ЭС»

	кыргызский
	
	150
	0
	0
	10
	10
	15
	15
	15
	45
	18
	18
	17
	53
	14
	14
	14
	42
	МЭ КР, ГП «Комур»

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	кара-кечинский
	
	110
	0
	0
	6
	6
	11
	11
	11
	33
	14
	14
	13
	41
	10
	10
	10
	30
	МЭ КР, ГП «Комур»

	таш-кумырский
	
	40
	0
	0
	4
	4
	4
	4
	4
	12
	4
	4
	4
	12
	4
	4
	4
	12
	МЭ КР, ГП «Комур»

	Мазут, всего
	
	29
	3
	0,5
	3,7
	7,2
	2,8
	4
	5
	11,8
	4
	3
	3
	10
	0
	0
	0
	0
	

	в т.ч.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- импортный
	
	14
	0
	0
	0
	0
	0
	4
	3
	7
	3
	2
	2
	7
	0
	0
	0
	0
	ОАО «ЭC»

	- кыргызский
	
	15
	3
	0,5
	3,7
	7,2
	2,8
	0
	2
	4,8
	1
	1
	1
	3
	0
	0
	0
	0
	ОАО «КНФГ»

	Газ
	
	80,22
	3,6
	2,8
	2,8
	9,3
	2,6
	2,6
	2,8
	8,1
	3,0
	11,5
	15
	29,5
	16
	12,5
	4,8
	33,3
	ОАО «ЭС», ОАО
«КГ»

	ТЭЦ города Бишкек
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Уголь, всего
	
	640
	15
	5
	25
	45
	50
	80
	81
	211
	92
	92
	96
	280
	36
	34
	34
	104
	ОАО «ЭС»

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	импортный
	
	490
	15
	5
	15
	35
	35
	65
	66
	166
	74
	74
	79
	227
	22
	20
	20
	62
	ОАО «ЭС»

	кыргызский
	
	150
	0
	0
	10
	10
	15
	15
	15
	45
	18
	18
	17
	53
	14
	14
	14
	42
	МЭ КР, ГП «Комур»

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	кара-кечинский
	
	110
	0
	0
	6
	6
	11
	11
	11
	33
	14
	14
	13
	41
	10
	10
	10
	30
	МЭ КР, ГП «Комур»

	таш-кумырский
	
	40
	0
	0
	4
	4
	4
	4
	4
	12
	4
	4
	4
	12
	4
	4
	4
	12
	МЭ КР, ГП «Комур»

	Мазут импортный
	
	10
	0
	0
	0
	0
	0
	4
	3
	7
	3
	0
	0
	3
	0
	0
	0
	0
	ОАО «ЭС»

	Газ
	
	70
	3,6
	2,8
	2,8
	9,2
	2,6
	2,6
	2,8
	8
	3
	10
	12
	25
	13
	10
	4,8
	27,8
	ОАО «ЭС», ОАО «КГ»

	ТЭЦ города Ош
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мазут кыргызский
	
	15
	3
	0,5
	3,7
	7,2
	2,8
	0
	2
	4,8
	1
	1
	1
	3
	0
	0
	0
	0
	ОАО «КНФГ»

	импортный
	
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	2
	4
	0
	0
	0
	0
	ОАО «ЭС»

	Газ
	
	10,22
	0,02
	0,03
	0,03
	0,08
	0,03
	0,03
	0,03
	0,09
	0,03
	1,5
	3
	4,53
	3
	2,5
	0,03
	5,52
	ОАО «ЭС», ОАО «КГ»



Примечание: ОАО «ЭС» - ОАО «Электрические станции», ОАО «КГ» - ОАО «Кыргызгаз», ОАО «КНФГ» - ОАО «Кыргызнефтегаз», МЭ КР - Министерство энергетики Кыргызской Республики.

Приложение 12

Задание
ОАО «Кыргызнефтегаз» и СП «Кыргыз Петролеум Компани» на поставку природного газа и мазута в осенне-зимний период 2011 /2012 года
(мазут - тыс.т, газ - млн.куб.м)

	
	Остаток на 01.04.11 г.
	Необходимо поставить
во II-IV кв. 2011 ги I кв. 2012 г.
Всего
	2011 год
	2012 год

	
	
	
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	Январь
	Февраль
	Март

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Поставка топливных ресурсов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Природного газа, в том числе:
	
	18,48
	1,407
	1,217
	1,174
	1,311
	1,321
	1,592
	1,947
	1,812
	1,801
	1,680
	1,511
	1,707

	Для населения
	
	3,99
	0,220
	0,200
	0,140
	0,135
	0,145
	0,160
	0,220
	0,450
	0,600
	0,700
	0,650
	0,370

	Мазут, всего,
в том числе:
	
	38,5
	0,5
	3,5
	1,0
	0,5
	4,7
	5,2
	5,3
	4
	5
	3,75
	4,05
	1,0

	ТЭЦ гор. Ош, всего:
в том числе:
	
	15
	0,5
	1,0
	1,0
	0,5
	2,5
	3,0
	2,0
	1,0
	1,0
	0,5
	1,0
	1,0

	- мазут кыргызский;
	
	10
	0,5
	1,0
	1,0
	0,5
	1,0
	1,0
	0,5
	1,0
	1,0
	0,5
	1,0
	1,0

	- мазут импортный
	
	5
	
	
	
	
	1,5
	2,0
	1,5
	
	
	
	
	

	«Кыргызжилкоммунсоюз», всего: в том числе:
	
	23,5
	
	2,5
	
	
	2,2
	2,2
	3,3
	3,0
	4,0
	3,25
	3,05
	

	- ОАО «Кыргызнефтегаз»;
	1168,66
	10
	
	1,5
	
	
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	0,5
	0,5
	

	- СП «Кыргыз Петролеум Компани»
	1141,43
	5
	
	1,0
	
	
	0,7
	0,7
	0,8
	0,5
	0,5
	0,5
	0,3
	

	- мазут импортный
	
	8,5
	
	
	
	
	
	
	1,0
	1,0
	2,0
	2,25
	2,25
	



Приложение 13

График
накопления воды и выработки электроэнергии электростанциями ОАО «Электрические станции», передачи электроэнергии по электрическим сетям ОАО «НЭСК» и отпуска электроэнергии в распредэлектрокомпании ОАО «Северэлектро», ОАО «Востокэлектро», ОАО «Ошэлектро», ОАО «Жалалабатэлектро»

(млн. кВтч)
	
	
	
	
	2011 год
	
	
	2011 год
	2012 год

	
	I кв.
	II кв.
	6 мес.
	III кв.
	9 мес.
	IV кв.
	Всего:
	I кв.

	Объем воды в Токтогульском водохранилище
	15,4
	17,5
	
	18,4
	
	16,7
	
	13,8

	(млрд. куб. м)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выработка электроэнергии, всего:
	4 421,5
	2 616,4
	7 037,8
	2 930,1
	9 967,9
	3 708,9
	13676,6
	4 767,8

	ГЭС
	4 041,5
	2 521,4
	6 562,9
	2830,1
	9 393,0
	3373,9
	12766,9
	4387,8

	ТЭЦ
	380,0
	95,0
	475,0
	100,0
	575,0
	335,0
	910,0
	380,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Поступление электроэнергии в сети:
	
	
	
	
	
	
	
	

	ОАО «НЭС Кыргызстана»
	4 261,7
	2 531,1
	6 792,8
	2 843,3
	9 636,1
	3 565,9
	13 202,1
	4 603,1

	в т.ч. экспорт электроэнергии
	200,0
	600,0
	800,0
	1 100,0
	1900,0
	100,0
	2000,0
	0,0

	в т. ч. передача электроэнергии КПП, всего:
	231,4
	247,0
	478,5
	251,5
	730,0
	241,6
	971,6
	239,3

	 передача электроэнергии РЭК, всего:
	3 436,4
	1 473,4
	4 909,8
	1 295,7
	6205,6
	2 844,7
	9050,2
	3 951,1

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Отпуск электроэнергии от ОАО «Электрические станции» в сети РЭК, всего:
	3 502,3
	1 514,6
	5 016,9
	1 334,3
	6 351,3
	2 906,0
	9 257,2
	4 021,9

	в том числе: ОАО «Северэлектро»
	1 633,5
	769,7
	2403,20
	672,9
	3076,1
	1 437,0
	4513,1
	1 945,5

	 ОАО «Востокэлектро»
	578,7
	232,6
	811,30
	201,2
	1012,5
	439,1
	1451,6
	550,2

	 ОАО «Ошэлектро»
	712,3
	300,0
	1012,30
	270,0
	1282,3
	586,8
	1869,0
	960,3

	 ОАО «Жалалабатэлектро»
	577,9
	212,3
	790,20
	190,2
	980,4
	443,1
	1423,5
	565,8



Приложение 14

Задание
ОАО «Электрические станции»

I. По выработке электроэнергии и мощности на ТЭЦ города Бишкек на 2011 год и I квартал 2012 года

	Показатели
	Ед. изм.
	2011 год
	2012 год

	
	
	I кв.
	Апрель
	Май
	Июнь
	II кв.
	Июль
	Август
	Сентябрь
	III кв.
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	IV кв.
	год
	Январь
	Февраль
	Март
	I кв.

	Выработка
	млн.
	361,5
	40
	25
	30
	95
	33
	33
	34
	100
	45
	130
	160
	335
	891,5
	160
	120
	100
	380

	электроэнергии
	кВт.ч
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Среднесуточная
	
	
	56
	34
	42
	
	44
	44
	47
	
	60
	181
	215
	
	
	215
	172
	134
	

	мощность
	МВт
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II. По выработке электроэнергии и мощности на ТЭЦ города Ош на 2011 год и I квартал 2012 года

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Показатели
	Ед. изм.
	2011 год
	2012 год

	
	
	I кв.
	Апрель
	Май
	Июнь
	II кв.
	Июль
	Август
	Сентябрь
	III кв.
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	IV кв.
	год
	Январь
	Февраль
	Март
	I кв.

	Выработка
	млн.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	электроэнергии
	кВт.ч
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Среднесуточная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	мощность
	МВт
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Приложение 15

Задание
ОАО «Электрические станции», ОАО «НЭС Кыргызстана», распределительным энергокомпаниям по подготовке ТЭЦ и ГЭС, электро- и теплосетей к эксплуатации в осенне-зимний период 2011/2012 года

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Ед. изм.
	2011 год
	Ответственные

	
	
	
	Всего
	I квартал
	II квартал
	III квартал
	IV квартал
	

	1.
	ОАО «ЭС» ремонт:
	
	
	
	
	
	
	ОАО «Электрические станции»

	1.1.
	Энергетические котлы
	шт/т пара/ч
	6/1260
	-
	1/220
	1/220
	4/820
	

	1.2.
	Гидроагрегаты
	шт/МВт
	9/970
	-
	4/370
	5/600
	-
	

	1.3.
	Трансформаторы
	шт/МВА
	2/325
	-
	1/200
	1/125
	-
	

	2.
	ОАО «НЭСК» ремонт:
	
	
	
	
	
	
	ОАО «НЭСК»

	2.1.
	ЛЭП 110 кВ и выше
	км
	745,74
	54,45
	314,92
	324,78
	51,59
	

	2.2.
	Трансформаторы 110 кВ и выше
	шт / МВА
	4/84,1
	-
	2/37,8
	2/46,3
	-
	

	3.
	ОАО «Северэлектро»
	
	
	
	
	
	
	ОАО «Северэлектро»

	
	Ремонт:
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.
	ПС 35 кВ
	шт
	25
	0
	9
	15
	1
	

	3.2.
	КТП 10 / 6 / 0,4 кВ
	шт
	1454
	287
	422
	441
	304
	

	3.3.
	ЛЭП 6-10-0,4 кВ
	км
	4033,31
	827,05
	1163,32
	1165,20
	877,74
	

	3.4.
	ВЛ-35 кВ
	км
	243,43
	6,83
	130,48
	86,83
	19,29
	

	3.5.
	Средства на ремонт
	млн. сом.
	276
	57
	74,9
	76,2
	67,9
	

	4.
	ОАО «Востокэлектро»
	
	
	
	
	
	
	ОАО «Востокэлектро»

	
	Ремонт:
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.
	ПС- 35/6/10 кВ
	шт
	41
	5
	16
	17
	3
	

	4.2.
	КТП 10 / 6 / 0,4 кВ
	шт
	899
	144
	282
	290
	183
	

	4.3.
	ЛЭП -6-10-0,4 кВ
	км
	1406
	210
	453
	445
	298
	

	4.4.
	ВЛ-35 кВ
	км
	87,67
	0
	30,30
	57,37
	0
	

	4.5.
	Средства на ремонт
	млн. сом.
	21,74
	3,038
	7,914
	8,538
	2,25
	

	5.
	ОАО «Ошэлектро»
	
	
	
	
	
	
	ОАО «Ошэлектро»

	
	Ремонт:
	
	
	
	
	
	
	

	5.1
	ПС-35 кВ
	шт
	12
	1
	5
	5
	1
	

	5.2.
	КТП 10 / 6 / 0,4 кВ
	шт
	670
	60
	303
	277
	30
	

	5.3.
	ЛЭП -6-10-0,4 кВ
	км
	2002
	141,95
	906,60
	891,75
	61,70
	

	5.4.
	ВЛ-35 кВ
	км
	123,35
	51,92
	51,59
	4,78
	15,06
	

	5.5.
	Средства на ремонт
	млн. сом.
	70,023
	17,687
	17,852
	18,835
	15,651
	

	6.
	ОАО «Жалалабатэлектро»
	
	
	
	
	
	
	ОАО «Жалалабатэлектро»

	
	Ремонт:
	
	
	
	
	
	
	

	6.1.
	Трансформаторы 35 кВ
	шт
	50
	8
	17
	18
	7
	

	6.2.
	КТП 10 / 6 / 0,4 кВ
	шт
	1650
	422
	468
	465
	295
	

	6.3.
	ЛЭП -6-10-0,4 кВ
	км
	2150
	490
	570
	580
	510
	

	6.4.
	ВЛ-35 кВ
	км
	190
	32
	52
	60
	46
	

	6.5.
	Средства на ремонт
	млн. сом.
	52,251
	11,550
	14,120
	14,895
	11,686
	

	7.
	ОАО «Бишкектеплосеть»
	
	
	
	
	
	
	ОАО «Бишкектеплосеть»

	7.1.
	Ремонт распределительных тепловых сетей
	м
	4709
	1031
	1308
	1502
	868
	

	7.2.
	Средства на ремонт
	млн. сом.
	51,2
	9,32
	17,29
	15,98
	8,61
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Примечание: ОАО «Электрические станции» обеспечить подготовку основного оборудования для несения максимальных тепловых и электрических нагрузок в осенне-зимний период 2011/2012 года.

Приложение 16

Задание
ОАО «Северэлектро», ОАО «Востокэлектро», ОАО «Ошэлектро», ОАО «Жалалабатэлектро» по строительству и реконструкции ВЛ 0,4 - 10 кВ, ТП 10/0,4 кВ в 2011 году

№ п/п	Ответственные
Всего	IV кв.
I	ОАО «Север- электро»
1	72
2	11
3	4
4	22196
5	139,1
в том числе:
город Бишкек
6	72
7	11
8	4
9	21467
10	108,6
Чуйская область
11	479
12	25,4
13	Таласская область
14	250
15	5,17
II	ОАО «Восток- электро»
16	20,22
17	6
18	7,2
в том числе:
Иссык-Кульская область
19	9,52
20	3
21	4,41
Нарынская область
22	10,70
23	3
24	2,79
III	ОАО «Ошэлек- тро»
25	11,5
26	0,5
27	11
28	9
29	3000
30	23,0
Ошская область
31	7,5
32	8
33	7
34	1500
35	11,1
Город Ош
36	2
37	0,5
38	2
39	2
40	1000
41	6,9
Баткенская область
42	2
43	1
44	-
44	500
45	5,0
IV	ОАО «Жалалабат- электро»
Джалал-Абадская область
46	2
47	1
48	5
49	1800
50	15,0
Всего по РЭК:	Итого РЭК
51	105,72
52	11,5
53	6
54	16
55	14
56	26996
57	184,30

Приложение 17

Задание
ОАО «Кыргызгаз» по поставке природного и сжиженного газа населению в осенне-зимний период 2011/2012 года

	
	Необходимо поставить во II-IV кв. 2011 года и I кв. 2012 года
ВСЕГО
	График поставки природного газа (млн.куб. м), сжиженного газа (тонны)

	
	
	II квартал 2011 года
	III квартал 2011 года
	В том числе сентябрь
	IV квартал 2011 года
	I квартал 2012 года

	
	
	
	
	
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	Январь
	Февраль
	Март

	1
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Природный газ всего:
в том числе:
	300,0
	52,5
	47,5
	18,0
	20,0
	37,5
	42,5
	36,5
	35,0
	28,5

	- север;
	240,0
	42,0
	38,0
	14,5
	16,0
	30,0
	34,0
	30,0
	27,5
	22,5

	- юг
	60,0
	10,5
	9,5
	3,5
	4,0
	7,5
	8,5
	7,5
	6,5
	6,0

	В том числе для населения, всего:
в том числе:
	66,4
	10,8
	9,0
	3,3
	4,5
	6,0
	9,3
	10,0
	9,0
	7,8

	- север;
	54,8
	9,1
	7,0
	2,7
	3,5
	5,0
	8,0
	8,4
	7,6
	6,2

	- юг
	11,6
	1,7
	2,0
	0,6
	1,0
	1,0
	1,3
	1,6
	1,4
	1,6



Приложение 18

Задание
ОАО «Кыргызгаз» на замену малонадежных газопроводов и предельно изношенного оборудования на 2011 год

	№
п/п
	Наименование области
	Ед. изм.
	План на 2011 год

	
	
	
	Всего
	I кв.
	II кв.
	III кв.
	IV кв.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Южное УМГ
	п.м.
тыс. сом.
	400
3020
	
-
	
-
	
1770
	400
1250

	1.
	Реконструкция ГРСов (Арка, МЭЛЗ Кокташ, ДКС, Сузак-IV)
	п.м.
тыс. сом.
	
520
	
-
	
-
	
520
	
-

	2.
	Замена аварийного участка МГ Ходжаабад-Ош
ПК 52,1 - 52,5 км
	п.м.
тыс. сом.
	400
2500
	
-
	
-
	-
1250
	400
1250

	
	По Бишкекскому УГХ
	п.м.
тыс. сом.
	1058
10172
	
1000
	
3927
	
3345
	1058
1900

	1.
	Замена газопровода среднего давления на участке от ул. Фучика с. Новопавловка
	п.м.
тыс. сом.
	540
5228
	
-
	
2000
	
2000
	540
1228

	2.
	Обводной газопровод ГРС-1 - ГРС-2
	п.м.
тыс. сом.
	518
2072
	
-
	
700
	
700
	518
672

	3.
	Восстановление учебного полигона
	п.м.
тыс. сом.
	-
645
	
-
	
-
	
645
	
-

	4.
	Ремонт помещений - актовый зал, туалеты, кровля душевой, бухгалтерии, охранного помещения, АДС раздевалка-душевая
	п.м.
тыс. сом.
	-
2227
	-
1000
	-
1227
	
-
	
-

	
	По Джалал-Абадскому УГХ
	п.м.
тыс. сом.
	904
1085
	
-
	
-
	904
1085
	-

	1.
	Замена газопровода среднего давления по ул. Садовая
	п.м.
тыс. сом.
	904
1085
	-
	-
	904
1085
	-

	
	По Ошскому УГХ
	п.м.
тыс. сом.
	2000
4890
	
-
	
2000
	
1890
	2000
1000

	1.
	Замена газопровода среднего давления по ул. Кирова
	п.м.
тыс. сом.
	2000
3140
	
-
	
1000
	
1140
	2000
1000

	2.
	Ремонтно-восстановительные работы газопроводов, опор и замена запорной арматуры
	п.м.
тыс. сом.
	
1750
	
-
	
1000
	
750
	
-

	
	По Чуйскому УГХ
	п.м.
тыс. сом.
	
35
	
-
	
-
	
15
	
20

	1.
	Капремонт ШГРП 6 ед. № 2, 8, 15, 23, 17, 19
	пм
тыс. сом.
	
35
	
-
	
-
	
15
	
20

	
	ОАО «Кыргызгаз»
	п.м.
тыс. сом.
	
1600
	
-
	
-
	
800
	
800

	
	Всего по республике:
	п.м.
тыс. сом.
	4362
20792
	-
1000
	-
5927
	904
8905
	3458
4970



Приложение 19

Задание
на заготовку топлива на отопительных котельных КП «Бишкектеплоэнерго» и ГП «Кыргызжилкоммунсоюз» к осенне-зимнему периоду 2011/2012 года

	№
п/п
	Наименование регионов
	Уголь (с нарастающим - тыс. тонн)
	Мазут (с нарастающим - тыс. тонн)

	
	
	Всего
	01.09.11
	01.10.11
	01.11.11
	01.01.12
	01.02.12
	01.03.12
	Всего
	01.09.11
	01.10.11
	01.11.11
	01.01.12
	01.02.12
	01.03.12

	I.
	По котельным КП «БТЭ», всего:
	9,0
	2,0
	4,0
	6,0
	7,0
	8,0
	9,0
	1,35
	0,3
	0,65
	0,95
	1,25
	-
	1,35

	II.
	По котельным КЖКС всего:
	92,07
	23,04
	30,72
	38,4
	53,76
	72,88
	92,07
	23,52
	5,89
	7,87
	9,83
	13,75
	18,61
	23,52

	
	- централизованно;
	69,33
	17,37
	23,16
	28,95
	40,53
	54,91
	69,33
	19,25
	4,86
	6,48
	8,1
	11,34
	15,29
	19,25

	
	- из бюджета области
	22,74
	5,67
	7,56
	9,45
	13,23
	17,97
	22,74
	4,27
	1,03
	1,39
	1,73
	2,41
	3,32
	4,27

	2.1.
	Ошская область, всего:
	2,15
	0,54
	0,72
	0,9
	1,26
	1,7
	2,15
	 -
	
	
	
	
	
	

	
	- централизованно;
	0,67
	0,18
	0,24
	0,3
	0,42
	0,54
	0,67
	 -
	
	
	
	
	
	

	
	- из бюджета области
	1,48
	0,36
	0,48
	0,6
	0,84
	1,16
	1,48
	 -
	
	
	
	
	
	

	2.2.
	гор. Ош, всего:
	4,05
	0,99
	1,32
	1,65
	2,31
	3,17
	4,05
	0,81
	0,21
	0,28
	0,35
	0,49
	0,65
	0,81

	
	- централизованно;
	0,75
	0,18
	0,24
	0,3
	0,42
	0,58
	0,75
	0,43
	0,12
	0,16
	0,2
	0,28
	0,36
	0,43

	
	- из городского бюджета
	3,30
	0,81
	1,08
	1,35
	1,89
	2,59
	3,30
	0,38
	0,09
	0,12
	0,15
	0,21
	0,29
	0,38

	2.3.
	Джалал-Абадская область, всего:
	0,9
	0,24
	0,32
	0,4
	0,56
	0,73
	0,9
	4,55
	1,15
	1,53
	1,91
	2,67
	3,6
	4,55

	
	- централизованно;
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	3,57
	0,9
	1,2
	1,5
	2,1
	2,83
	3,57

	
	- из бюджета области
	 0,9
	 0,24
	0,32
	 0,4
	0,56
	 0,73
	 0,9
	0,98
	0,25
	0,33
	0,41
	0,57
	0,77
	0,98

	2.4.
	Таласская область, всего:
	1,7
	0,42
	0,56
	0,7
	0,98
	1,34
	1,7
	1,6
	0,39
	0,53
	0,66
	0,92
	1,23
	1,6

	
	- централизованно;
	1,7
	0,42
	0,56
	 0,7
	0,98
	1,34
	1,7
	1,5
	0,39
	0,52
	0,65
	0,91
	1,2
	1,5

	
	- из бюджета области
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	0,10
	 -
	0,01
	0,01
	0,01
	0,035
	0,10

	2.5.
	Нарынская область, всего:
	2,94
	0,75
	1,0
	1,25
	1,75
	2,34
	2,94
	-
	
	
	
	
	
	

	
	- централизованно;
	1,74
	0,45
	0,6
	0,75
	1,05
	1,39
	1,74
	 -
	
	
	
	
	
	

	
	- из бюджета области
	1,2
	0,3
	0,4
	0,5
	0,7
	0,95
	1,2
	 -
	
	
	
	
	
	

	2.6.
	Баткенская область, всего:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.7.
	Иссык-Кульская область, всего:
	39,40
	9,87
	13,16
	16,45
	23,03
	31,21
	39,40
	2,2
	0,54
	0,73
	0,91
	1,27
	1,74
	2,2

	
	- централизованно;
	33,5
	8,4
	11,2
	14,0
	19,6
	26,55
	33,5
	2,1
	0,54
	0,72
	0,9
	1,26
	1,68
	2,1

	
	- из бюджета области
	5,9
	1,47
	1,96
	2,45
	3,43
	4,66
	5,9
	0,10
	 -
	0,01
	0,01
	0,01
	0,065
	0,10

	2.8.
	Чуйская область, всего:
	40,93
	10,23
	13,64
	17,05
	23,87
	32,39
	40,93
	14,36
	3,6
	4,8
	6,0
	8,4
	11,38
	14,36

	
	- централизованно;
	30,97
	7,74
	10,32
	12,9
	18,06
	24,51
	30,97
	11,65
	2,91
	3,88
	4,85
	6,79
	9,22
	11,65

	
	- из бюджета области
	9,96
	2,49
	3,32
	4,15
	5,81
	7,88
	9,96
	2,71
	0,69
	0,92
	1,15
	1,61
	2,16
	2,71



Приложение 20

Задание
ГП «Кыргызжилкоммунсоюз» и КП «Бишкектеплоэнерго» на подготовку отопительных котельных к отопительному сезону осенне-зимнего периода 2011/2012 года

	Наименование
	Всего котельных
	В том числе, работающих на:

	
	
	газе
	мазуте, диз. топливе
	угле
	электроэнергии

	КП «Бишкектеплоэнерго»
	60
	24
	3
	21
	12

	Город Бишкек
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	ГП «Кыргызжилкоммунсоюз»
в том числе:
	175
	31
	23
	76
	45

	Таласская область
	4
	
	1
	3
	

	Чуйская область
	41
	13
	15
	10
	3

	Джалал-Абадская область
	27
	16
	3
	4
	4

	Нарынская область
	21
	
	
	5
	16

	Иссык-Кульская область
	32
	
	3
	22
	7

	Баткенская область
	
	
	
	
	

	Ошская область
	6
	
	
	6
	

	город Ош область
	44
	2
	1
	26
	15

	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО по республике:
	235
	55
	26
	97
	57



 Приложение 21

Перечень
местных товаропроизводителей твердого топлива, привлекаемых к обеспечению бюджетных организаций сезонными запасами топлива для прохождения отопительного периода 2011/2012 годов

	№ п/п
	Наименование угледобывающих предприятий

	Нарынская область

	1
	ГП «Кара-Кече»

	2
	ОсОО «Пандж-Шер»

	3
	ЗАО «Шарбон»

	4
	ОсОО «Ак-Жолкомур»

	5
	ОсОО «АГК-Тоо Инвест»

	6
	ОсОО «Жумгалсуукурулуш»

	7
	ОсОО «Бузурманкул-Т»

	8
	ЗАО «Берекет»

	9
	ОсОО «Берекет-Кен»

	10
	ОсОО «Нарк-Тоо»

	11
	ОсОО «Нарын-Комур»

	12
	ОсОО «Варгас»

	13
	ОсОО «Беш-Сары-К»

	14
	ОсОО «Демильге Плюс LTD»

	Иссык-Кульская область

	1
	ОАО «Шахта Жыргалан»

	2
	ОсОО «Жыргалан Дорго комур»

	Баткенская область

	1
	АО «Сулюктакомур»

	2
	АООТ «Сулюкташахтакурулуш»

	3
	АО «Кызыл-Киякомур»

	4
	ОсОО «Нур»

	5
	ОсОО «Т-Ибрагимова»

	6
	ОсОО «Ак-Булак комур»

	7
	ОсОО «Эркин-Кен»

	8
	ОсОО «Лейлек-Кен»

	9
	ОсОО «Шахта им. К.Раимбердиева»

	10
	ОсОО «Шахта им. Р.Жолбаева»

	11
	ОсОО «Узун-Сай»

	12
	ОсОО «Сулюктакен»

	13
	ОсОО «Кутчу»

	14
	ОсОО «Таза-Булак»

	15
	ОсОО «Т. Марипова»

	Джалал-Абадская область

	1
	ОАО «Таш-Комур»

	2
	ОсОО «Тегене»

	3
	ЗАО «Юнайтед Коал Компании»

	4
	ОсОО «Кен-Тоо»

	5
	ОсОО «Зампоросата»

	6
	ОсОО «Ак-Марал»

	7
	ОсОО «Беш-Оро»

	8
	ХРП Шахта «Кок-Жангак комуру»

	Ошская область

	1
	ОсОО «Перити-Коал»

	2
	ОсОО «Шахта Беш-Бурхан»

	3
	ОсОО «Кызыл-Булак»

	4
	АООТ «Кызыл-Киякомур»

	Всего: 43 угледобывающих предприятия (малых и совместных)



Приложение 22

Топливно-энергетический баланс по республике за период с 1 апреля 2011 года по 1 апреля 2012 года

	Показатели
	Ед. измер.
	Республика
	г.Бишкек
	Чуйская область
	Таласская область
	Ыссык-Кулькая область
	Нарынская область
	г. Ош
	Ошская область
	Баткенская область
	Джалал-Абадская область

	1. Производство ТЭР, всего:
	тыс.т. у.т.
	5 294,80
	313,50
	0,00
	0,00
	11,40
	163,11
	0,00
	87,38
	104,11
	4 558,54

	Электроэнергия
	млн. кВтч
	13 768,80
	910,00
	0,00
	0,00
	0,00
	126,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12 568,00

	Уголь
	тыс. тонн
	613,30
	0,00
	0,00
	0,00
	20,00
	210,00
	0,00
	153,30
	140,00
	90,00

	Природный газ
	млн. куб.м.
	20,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	20,00

	Нефть
	тыс. тонн
	80,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	17,00
	63,00

	Мазут
	тыс. тонн
	47,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	47,00

	Импорт энергоресурсов
	тыс.т. у.т.
	1 096,73
	1 247,88
	1 302,37
	186,03
	505,65
	167,95
	300,06
	344,06
	264,13
	97,39

	Электроэнергия
	млн. кВтч
	0,00
	1 613,14
	2 784,43
	456,04
	1 287,65
	487,51
	733,29
	994,10
	738,21
	0,00

	Уголь
	тыс. тонн
	1 203,27
	826,97
	403,35
	46,89
	103,57
	0,00
	23,10
	0,71
	0,00
	33,00

	Природный газ
	млн. куб.м.
	315,52
	160,00
	81,07
	0,00
	0,00
	0,00
	10,22
	1,03
	8,51
	28,44

	Нефть
	тыс. тонн
	15,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	32,00

	Мазут
	тыс. тонн
	18,47
	26,35
	14,36
	1,60
	2,20
	0,00
	16,41
	0,00
	0,00
	0,00

	2. Потребление
	тыс.т. у.т.
	5 352,25
	1 340,59
	1 282,69
	186,03
	517,05
	235,54
	300,06
	431,44
	305,88
	701,47

	Электроэнергия
	млн. кВтч
	11 800,78
	2 523,14
	2 784,43
	456,04
	1 287,65
	613,51
	733,29
	994,10
	738,21
	1 670,41

	Уголь
	тыс. тонн
	1 816,57
	826,97
	403,35
	46,89
	123,57
	42,43
	23,10
	154,01
	73,25
	123,00

	 население
	тыс. тонн
	916,25
	126,95
	333,60
	41,50
	73,43
	22,00
	16,50
	127,10
	59,16
	116,00

	 министерства, ведомства
	тыс. тонн
	900,32
	700,01
	69,75
	5,39
	50,14
	20,43
	6,60
	26,91
	14,08
	7,00

	Природный газ
	млн. куб.м.
	335,52
	160,00
	81,07
	0,00
	0,00
	0,00
	10,22
	1,03
	8,51
	48,44

	Нефть
	тыс. тонн
	95,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	95,00

	Мазут
	тыс. тонн
	65,47
	26,35
	14,36
	1,60
	2,20
	0,00
	16,41
	0,00
	0,00
	4,55

	Экспорт
	тыс.т. у.т.
	677,98
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	18 424,87
	0,00
	0,00
	62,36
	3 812,37

	Электроэнергия
	млн. кВтч
	1 800,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10 897,59

	Уголь
	тыс. тонн
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	167,57
	0,00
	0,00
	66,75
	0,00

	Природный газ
	млн. куб.м.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Нефть
	тыс. тонн
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	17,00
	0,00

	Мазут
	тыс. тонн
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	42,45

	Потери э/э в сетях КЕГОК и БаркиТожик
	млн. кВтч
	168,01
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