УТРАТИЛО СИЛУ
 в соответствии с постановлением Правительства КР
 от 7 июня 2013 года № 316

ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

│

от 18 октября 2012 года № 725

О готовности отраслей экономики и населения Кыргызской Республики
  к осенне-зимнему периоду 2012/2013 года

В целях обеспечения надлежащей подготовки отраслей экономики и населения к осенне-зимнему периоду 2012/2013 года, с учетом ситуации по накоплению воды в Токтогульском водохранилище, Правительство Кыргызской Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию министра энергетики и промышленности Кыргызской Республики о готовности отраслей экономики и населения Кыргызской Республики к отопительному периоду 2012/2013 года и ситуации по накоплению воды в Токтогульском водохранилище.

2. Установить, что руководители Министерства внутренних дел Кыргызской Республики, Государственной пограничной службы Кыргызской Республики и Государственной службы исполнения наказаний при Правительстве Кыргызской Республики несут персональную ответственность за принятие неотложных мер по выполнению утвержденных графиков заготовки угля.

3. Министерству энергетики и промышленности Кыргызской Республики, мэриям городов Бишкек и Ош рассмотреть вопрос об ответственности руководителей государственного предприятия "Кыргызжилкоммунсоюз" при Министерстве энергетики и промышленности Кыргызской Республики, коммунального предприятия "Бишкектеплоэнерго" мэрии города Бишкек и Ошского муниципального предприятия "Теплоснабжение" мэрии города Ош за существенное отставание от графика подготовки к осеннее-зимнему периоду.

4. Министерствам, государственному комитету, административным ведомствам, полномочным представителям Правительства Кыргызской Республики в областях, органам местного самоуправления городов Бишкек и Ош, местным государственным администрациям обеспечить:

- выполнение графика заготовки топлива в полном объеме;

- соблюдение установленных лимитов потребления электроэнергии и мощности в течение осенне-зимнего периода.

5. Министерству энергетики и промышленности Кыргызской Республики обеспечить:

- координацию работы министерств, государственного комитета, административных ведомств, полномочных представителей Правительства Кыргызской Республики в областях, органов местного самоуправления городов Бишкек и Ош, предприятий топливно-энергетического комплекса Кыргызской Республики при прохождении осенне-зимнего периода 2012/2013 года;

- совместно с предприятиями топливно-энергетического комплекса Кыргызской Республики устойчивую работу энергосистемы и бесперебойное снабжение потребителей электрической, тепловой энергией и природным газом в осенне-зимний период 2012/2013 года;

- совместно с открытым акционерным обществом "Электрические станции" дополнительную поставку кыргызского угля в объеме до 100 тыс. тонн на ТЭЦ города Бишкек.

6. Министерству энергетики и промышленности Кыргызской Республики и открытому акционерному обществу "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" принять меры по обеспечению в 2013 году параллельной работы кыргызской энергосистемы в составе Объединенной энергосистемы Центральной Азии.

7. Министерству финансов Кыргызской Республики обеспечить своевременное финансирование бюджетных организаций для погашения задолженности за потребленную электрическую, тепловую энергию и природный газ.

8. Рекомендовать открытым акционерным обществам "Северэлектро", "Востокэлектро", "Ошэлектро" и "Жалалабатэлектро":

- обеспечить снижение потерь электроэнергии до планового уровня по итогам 2012 года;

- проводить постоянную разъяснительную работу с потребителями электрической энергии о недопущении работы электрических установок в часы максимальных нагрузок энергетической системы;

- в срок до 1 ноября 2012 года завершить работы по капитальному и текущему ремонту электрооборудования;

- обеспечить бесперебойное электроснабжение технологических объектов государственного предприятия "Кыргызжилкоммунсоюз" при Министерстве энергетики и промышленности Кыргызской Республики в период ремонта котельного оборудования и прохождения осенне-зимнего периода 2012/2013 года.

9. Государственному предприятию "Кыргызкомур" при Министерстве энергетики и промышленности Кыргызской Республики совместно с угледобывающими предприятиями Кыргызской Республики продолжить поставку местного угля надлежащего качества населению, открытому акционерному обществу "Электрические станции", бюджетным организациям и районным государственным администрациям согласно заключенным договорам.

10. Министерству экономики Кыргызской Республики осуществлять на постоянной основе мониторинг розничных цен на уголь импортного и отечественного производства на внутреннем рынке республики.

11. Государственной инспекции по экологической и технической безопасности при Правительстве Кыргызской Республики совместно с Министерством финансов Кыргызской Республики обеспечить контроль по недопущению потребления бюджетными организациями электрической энергии сверх установленного лимита.

12. Рекомендовать открытому акционерному обществу "Кыргызгаз" принять меры по бесперебойному обеспечению природным газом потребителей республики в осенне-зимний период 2012/2013 года и заключению договора на поставку природного газа на 2013 год.

13. Рекомендовать открытому акционерному обществу "Кыргызнефтегаз" обеспечить поставку открытому акционерному обществу "Электрические станции" мазута на ТЭЦ города Ош в объеме 4,0 тыс. тонн в осенне-зимний период 2012/2013 года.

14. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики "О принятии мер по снижению потребления электроэнергии в часы утреннего и вечернего максимума нагрузок энергосистемы Кыргызской Республики" от 30 декабря 2011 года № 763 следующее дополнение:

- пункт 4.1. дополнить абзацем восьмым следующего содержания:

"совместно с открытым акционерным обществом "Северэлектро" рассмотреть вопрос о выдаче технических условий на электроснабжение (с учетом электроотопления) здания Кыргызского научно-исследовательского института курортологии и восстановительного лечения Министерства здравоохранения Кыргызской Республики, расположенного в селе Таш-Добо Аламудунского района Чуйской области.".

15. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики "О мерах по подготовке отраслей экономики и населения Кыргызской Республики к осенне-зимнему периоду 2012/2013 года" от 24 апреля 2012 года № 257 следующие изменения и дополнения:

- приложения 1, 4-14, 15, 18, 19 изложить в редакции согласно приложениям 1, 2-12, 13, 14, 15 к настоящему постановлению;

- в приложении 16 строку "Объем воды в Токтогульском водохранилище (млрд. куб.м)" изложить в следующей редакции:

"

┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬───────┬──────┬───────┬───────┐

│Объем воды│  13,5│  16,6│  16,6│  17,5│   17,5│  15,2│   15,2│   10,9│

│в Токто-  │      │      │      │      │       │      │       │       │

│гульском  │      │      │      │      │       │      │       │       │

│водохрани-│      │      │      │      │       │      │       │       │

│лище      │      │      │      │      │       │      │       │       │

│(млрд.    │      │      │      │      │       │      │       │       │

│куб.м)    │      │      │      │      │       │      │       │       │

└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────┴──────┴───────┴───────┘

";

- дополнить приложением 25 согласно приложению 16 к настоящему постановлению.

16. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел промышленности, топливно-энергетического комплекса и недропользования Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

17. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Премьер-министр Кыргызской Республики Ж.Сатыбалдиев

Приложение 1

"Приложение 1

СОСТАВ

республиканского штаба по подготовке отраслей

экономики и населения Кыргызской Республики

к осенне-зимнему периоду 2012/2013 года

Премьер-министр Кыргызской Республики, председатель Штаба;

вице-премьер-министр Кыргызской Республики, заместитель председателя Штаба;

министр энергетики и промышленности Кыргызской Республики, заместитель председателя Штаба;

министр финансов Кыргызской Республики, заместитель председателя Штаба.

Члены штаба:

министр здравоохранения Кыргызской Республики;

министр образования и науки Кыргызской Республики;

министр экономики Кыргызской Республики;

министр чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики;

министр транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики;

председатель Государственной службы исполнения наказаний при Правительстве Кыргызской Республики;

заместитель министра обороны Кыргызской Республики;

заместитель министра внутренних дел Кыргызской Республики;

заместитель министра энергетики и промышленности Кыргызской Республики;

заместитель министра социального развития Кыргызской Республики;

заместитель председателя Государственной пограничной службы Кыргызской Республики;

заместитель министра молодежи, труда и занятости Кыргызской Республики;

директор Государственной инспекции по экологической и технической безопасности при Правительстве Кыргызской Республики;

директор Государственного агентства по геологии и минеральным ресурсам при Правительстве Кыргызской Республики;

заместитель директора Фонда по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики;

полномочный представитель Правительства Кыргызской Республики в Чуйской области Кыргызской Республики;

полномочный представитель Правительства Кыргызской Республики в Ошской области Кыргызской Республики;

полномочный представитель Правительства Кыргызской Республики в Джалал-Абадской области Кыргызской Республики;

полномочный представитель Правительства Кыргызской Республики в Иссык-Кульской области Кыргызской Республики;

полномочный представитель Правительства Кыргызской Республики в Нарынской области Кыргызской Республики;

полномочный представитель Правительства Кыргызской Республики в Таласской области Кыргызской Республики;

полномочный представитель Правительства Кыргызской Республики в Баткенской области Кыргызской Республики;

вице-мэр города Бишкек (по согласованию);

мэр города Ош (по согласованию);

генеральный директор открытого акционерного общества "Электрические станции" (по согласованию);

генеральный директор открытого акционерного общества "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" (по согласованию);

генеральный директор открытого акционерного общества "Северэлектро" (по согласованию);

генеральный директор открытого акционерного общества "Востокэлектро" (по согласованию);

генеральный директор открытого акционерного общества "Ошэлектро" (по согласованию);

генеральный директор открытого акционерного общества "Жалалабатэлектро" (по согласованию);

генеральный директор открытого акционерного общества "Бишкектеплосеть" (по согласованию);

директор государственного предприятия "Кыргызжилкоммунсоюз" при Министерстве энергетики и промышленности Кыргызской Республики;

директор коммунального предприятия "Бишкектеплоэнерго" мэрии города Бишкек (по согласованию);

генеральный директор государственного предприятия "Кыргызкомур" при Министерстве энергетики и промышленности Кыргызской Республики;

генеральный директор открытого акционерного общества "Кыргызгаз" (по согласованию);

председатель правления открытого акционерного общества "Кыргызнефтегаз" (по согласованию).".

Первый заместитель	М.Мукамбетов

Приложение 2

"Приложение 4

Потребление электрической энергии и создание

необходимого запаса топлива по Джалал-Абадской области

к осенне-зимнему периоду 2012/2013 года".

См. во вложенном файле.

Приложение 3

"Приложение 5

Потребление электрической энергии и создание

необходимого запаса топлива по Ошской области

к осенне-зимнему периоду 2012/2013 года".

См. во вложенном файле.

Приложение 4

"Приложение 6

Потребление электрической энергии и создание

необходимого запаса топлива по городу Ош

к осенне-зимнему периоду 2012/2013 года".

См. во вложенном файле.

Приложение 5

"Приложение 7

Потребление электрической энергии и создание

необходимого запаса топлива по Баткенской области

к осенне-зимнему периоду 2012/2013 года".

См. во вложенном файле.

Приложение 6

"Приложение 8

Потребление электрической энергии и создание

необходимого запаса топлива по Чуйской области

к осенне-зимнему периоду 2012/2013 года".

См. во вложенном файле.

Приложение 7

"Приложение 9

Потребление электрической энергии и создание

необходимого запаса топлива по Таласской области

к осенне-зимнему периоду 2012/2013 года".

См. во вложенном файле.

Приложение 8

"Приложение 10

Потребление электрической энергии и создание

необходимого запаса топлива по городу Бишкек

к осенне-зимнему периоду 2012/2013 года".

См. во вложенном файле.

Приложение 9

"Приложение 11

Потребление электрической энергии и создание

необходимого запаса топлива по Нарынской области

к осенне-зимнему периоду 2012/2013 года".

См. во вложенном файле.

Приложение 10

"Приложение 12

Потребление электрической энергии и создание

необходимого запаса топлива по Иссык-Кульской области

к осенне-зимнему периоду 2012/2013 года".

См. во вложенном файле.

Приложение 11

"Приложение 13

Потребление электрической энергии и создание

необходимого запаса топлива во Кыргызской Республике

к осенне-зимнему периоду 2012/2013 года".

См. во вложенном файле.

Приложение 12

"Приложение 14

ЗАДАНИЕ

Министерству энергетики и промышленности

Кыргызской Республики, ГП "Комур", ОАО "Кыргызгаз",

ОАО "Кыргызнефтегаз", ОАО "Электрические станции"

по поставке угля, природного газа и мазута

на тепловые электростанции ОАО "Электрические станции"

для подготовки к отопительному сезону 2012/2013 года".

См. во вложенном файле.

Приложение 13

"Приложение 15

ЗАДАНИЕ

ОАО "Кыргызнефтегаз" и ЗАО "Кыргыз Петролеум

Компани" на поставку природного газа и мазута

в осенне-зимний период 2012/2013 года".

См. во вложенном файле.

Приложение 14

"Приложение 18

ЗАДАНИЕ

ОАО "Электрические станции", ОАО "НЭС Кыргызстана",

распределительным энергокомпаниям по подготовке ТЭЦ и ГЭС,

электрических и тепловых сетей к эксплуатации

в осенне-зимний период 2012 года

┌───┬──────────┬───────┬─────────────────────────────────────────────┬──────┐

│ № │ Наимено- │  Ед.  │                  2012 год                   │Ответ-│

│п/п│  вание   │  изм. ├─────────┬────────┬────────┬────────┬────────┤ствен-│

│   │ оборудо- │       │  Всего  │   I    │   II   │  III   │  IV    │ ные  │

│   │  вания   │       │         │квартал │квартал │квартал │квартал │      │

├───┼──────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┤

│1  │ОАО "ЭС"  │       │         │        │        │        │        │ОАО   │

│   │ремонт:   │       │         │        │        │        │        │"Элек-│

├───┼──────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤три-  │

│1.1│Энергети- │шт./т  │4/820    │   -    │1/220   │1/220   │2/380   │ческие│

│   │ческие    │пара/ч │         │        │        │        │        │стан- │

│   │котлы     │       │         │        │        │        │        │ции"  │

├───┼──────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│1.2│Турбины   │шт./МВт│2/130    │   -    │1/65    │1/65    │   -    │      │

├───┼──────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│1.3│Турбогене-│шт./МВт│2/200    │   -    │1/100   │1/100   │   -    │      │

│   │раторы    │       │         │        │        │        │        │      │

├───┼──────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│1.4│Гидроаг-  │шт./МВА│8/995    │   -    │3/650   │2/90    │3/255   │      │

│   │регаты    │       │         │        │        │        │        │      │

├───┼──────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┤

│2  │ОАО "НЭСК"│       │         │        │        │        │        │ОАО   │

│   │ремонт:   │       │         │        │        │        │        │"НЭСК"│

├───┼──────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│2.1│ЛЭП 110 кВ│км     │  913,39 │  44,64 │ 402,88 │ 447,87 │ 18     │      │

│   │и выше    │       │         │        │        │        │        │      │

│   │          │       │         │        │        │        │        │      │

├───┼──────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│2.2│Трансфор- │шт./МВА│6/113,3  │0/0     │3/66    │3/47,3  │0/0     │      │

│   │маторы 110│       │         │        │        │        │        │      │

│   │кВ и выше │       │         │        │        │        │        │      │

├───┼──────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│2.3│Средства  │млн.   │   11,944│   0,248│   5,254│   6,416│   0,026│      │

│   │на ремонт │сом    │         │        │        │        │        │      │

├───┼──────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┤

│3  │ОАО       │       │         │        │        │        │        │ОАО   │

│   │"Север-   │       │         │        │        │        │        │"Се-  │

│   │электро"  │       │         │        │        │        │        │вер-  │

├───┼──────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤элек- │

│   │Ремонт:   │       │         │        │        │        │        │тро"  │

├───┼──────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│3.1│ПС 35 кВ  │шт.    │  23     │   0    │  10    │  12    │  1     │      │

├───┼──────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│3.2│КТП       │шт.    │1408     │ 249    │ 442    │ 440    │277     │      │

│   │10/6/0,4  │       │         │        │        │        │        │      │

│   │кВ        │       │         │        │        │        │        │      │

├───┼──────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│3.3│ЛЭП -     │км     │ 3635,65 │ 683,18 │1094,69 │1143,03 │ 714,75 │      │

│   │6-10-0,4  │       │         │        │        │        │        │      │

│   │кВ        │       │         │        │        │        │        │      │

├───┼──────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│3.4│ВЛ-35 кВ  │км     │  204,32 │  20,04 │  57,55 │ 115,08 │  11,65 │      │

├───┼──────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│3.5│Трансфор- │шт.    │   1     │   0    │   0    │   0    │  1     │      │

│   │маторы 35 │       │         │        │        │        │        │      │

│   │кВ        │       │         │        │        │        │        │      │

├───┼──────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┤

│3.6│Средства  │млн.   │  221,015│  53,69 │  81,480│  44,809│  41,036│      │

│   │на ремонт │сом    │         │        │        │        │        │      │

├───┼──────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┤

│4  │ОАО       │       │         │        │        │        │        │ОАО   │

│   │"Восток-  │       │         │        │        │        │        │"Вос- │

│   │электро"  │       │         │        │        │        │        │ток-  │

├───┼──────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤элек- │

│   │Ремонт:   │       │         │        │        │        │        │тро"  │

├───┼──────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│4.1│ПС -      │шт./МВА│49/196,9 │5/36,8  │19/55,3 │19/58,5 │6/46,3  │      │

│   │35/6/10 кВ│       │         │        │        │        │        │      │

├───┼──────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│4.2│КТП       │шт./МВА│920/126,4│155/20,2│297/43,4│305/44,1│163/18,7│      │

│   │10/6/0,4  │       │         │        │        │        │        │      │

│   │кВ        │       │         │        │        │        │        │      │

├───┼──────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│4.3│ЛЭП -     │км     │ 1712    │ 380    │ 436    │ 491    │ 405    │      │

│   │6-10-0,4  │       │         │        │        │        │        │      │

│   │кВ        │       │         │        │        │        │        │      │

├───┼──────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│4.4│ВЛ-35 кВ  │км     │   64,729│   0    │  45,529│  19,2  │   0    │      │

├───┼──────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│4.5│Средства  │млн.   │   54,96 │  12,26 │  15,53 │  15,41 │  11,76 │      │

│   │на ремонт │сом    │         │        │        │        │        │      │

├───┼──────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┤

│5  │ОАО "Ош-  │       │         │        │        │        │        │ОАО   │

│   │электро"  │       │         │        │        │        │        │"Ош-  │

├───┼──────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤элек- │

│   │Ремонт:   │       │         │        │        │        │        │тро"  │

├───┼──────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│5.1│ПС-35 кВ  │шт.    │   13    │   -    │   4    │   9    │   -    │      │

├───┼──────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│5.2│Трансфор- │шт.    │    -    │   -    │   -    │   -    │   -    │      │

│   │маторы 35 │       │         │        │        │        │        │      │

│   │кВ        │       │         │        │        │        │        │      │

├───┼──────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│5.3│КТП       │шт.    │  799    │  75    │ 322    │ 317    │  85    │      │

│   │10/6/0,4  │       │         │        │        │        │        │      │

│   │кВ        │       │         │        │        │        │        │      │

├───┼──────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│5.4│ЛЭП -     │км     │ 2188,6  │ 230,55 │1121,7  │ 754,35 │  82    │      │

│   │6-10-0,4  │       │         │        │        │        │        │      │

│   │кВ        │       │         │        │        │        │        │      │

├───┼──────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│5.5│ВЛ-35 кВ  │км     │   85,641│   4,371│  27,85 │  53,42 │    -   │      │

├───┼──────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│5.6│Средства  │млн.   │  116,826│  23,799│  35,923│  33,749│  23,355│      │

│   │на ремонт │сом    │         │        │        │        │        │      │

├───┼──────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┤

│6  │ОАО "Жала-│       │         │        │        │        │        │ОАО   │

│   │лабат-    │       │         │        │        │        │        │"Жа-  │

│   │электро"  │       │         │        │        │        │        │лала- │

├───┼──────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤бат-  │

│   │Ремонт:   │       │         │        │        │        │        │элек- │

├───┼──────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤тро"  │

│6.1│ПС 35 кВ  │шт./МВА│   54    │  11    │  16    │  18    │   9    │      │

├───┼──────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│6.2│КТП       │шт./МВА│ 1750    │ 453    │ 479    │ 478    │ 340    │      │

│   │10/6/0,4  │       │         │        │        │        │        │      │

│   │кВ        │       │         │        │        │        │        │      │

├───┼──────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│6.3│ЛЭП -     │км     │ 2300    │ 519    │ 628    │ 620    │ 533    │      │

│   │6-10-0,4  │       │         │        │        │        │        │      │

│   │кВ        │       │         │        │        │        │        │      │

├───┼──────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│6.4│ВЛ-35 кВ  │км     │  147    │  22    │  45    │  45    │  35    │      │

├───┼──────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│6.5│Средства  │млн.   │   54,171│  12,206│  14,64 │  15,52 │  11,805│      │

│   │на ремонт │сом    │         │        │        │        │        │      │

├───┼──────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┤

│7  │ОАО       │       │         │        │        │        │        │ОАО   │

│   │"Бишкек-  │       │         │        │        │        │        │"Биш- │

│   │теплосеть"│       │         │        │        │        │        │кек-  │

├───┼──────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤тепло-│

│7.1│Ремонт    │м      │ 4500    │1200    │1300    │1300    │ 700    │сеть" │

│   │тепловых  │       │         │        │        │        │        │      │

│   │сетей в   │       │         │        │        │        │        │      │

│   │т.ч.:     │       │         │        │        │        │        │      │

├───┼──────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│7.2│- магист- │м      │    0    │   0    │   0    │   0    │   0    │      │

│   │ральных   │       │         │        │        │        │        │      │

├───┼──────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│7.3│- распре- │м      │ 4500    │1200    │1300    │1300    │ 700    │      │

│   │делитель- │       │         │        │        │        │        │      │

│   │ных       │       │         │        │        │        │        │      │

├───┼──────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│7.4│Средства  │млн.   │   83,52 │  10,89 │  31,70 │  26,81 │  14,12 │      │

│   │на ремонт │сом    │         │        │        │        │        │      │

└───┴──────────┴───────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴──────┘

".

Первый заместитель Руководителя	М.Мукамбетов

Приложение 15

"Приложение 19

ЗАДАНИЕ

ОАО "Северэлектро", ОАО "Востокэлектро",

ОАО "Жалалабатэлектро", ОАО "Ошэлектро"

по строительству и реконструкции ВЛ 0,4-10 кВ,

ТП 10/0,4 кВ в 2012 году

┌─────┬────────────┬────┬─────────────────────────────────────────────┬──────┐

│  №  │Наименование│Ед. │                  2012 год                   │Ответ-│

│ п/п │   области  │изм.├─────────┬────────┬────────┬────────┬────────┤ствен-│

│     │            │    │  Всего  │ I кв.  │ II кв. │ III кв.│ IV кв. │ ные  │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┤

│     │ОАО "Север- │    │         │        │        │        │        │ОАО   │

│     │электро"    │    │         │        │        │        │        │"Се-  │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤вер-  │

│1    │ВЛ 10-0,4 кВ│км  │    56   │    4,0 │   18,0 │   17,0 │   17,0 │элект-│

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ро"   │

│2    │КЛ 10-0,4 кВ│км  │    65   │    4,5 │   21,5 │   19,5 │   19,5 │      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│3    │Установка   │шт. │    41   │    8   │   10   │   12   │   11   │      │

│     │дополнитель-│    │         │        │        │        │        │      │

│     │ных         │    │         │        │        │        │        │      │

│     │КТП-6-10/0,4│    │         │        │        │        │        │      │

│     │кВ          │    │         │        │        │        │        │      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│4    │Вынос       │шт. │ 31480   │ 6945   │ 8245   │ 8145   │ 8145   │      │

│     │приборов    │    │         │        │        │        │        │      │

│     │учета       │    │         │        │        │        │        │      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│5    │Капвложения │млн.│   535,96│   38,86│  115,28│  231,92│  149,91│      │

│     │            │сом │         │        │        │        │        │      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│1    │В том числе:│    │         │        │        │        │        │      │

│     │город Бишкек│    │         │        │        │        │        │      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│1.1  │ВЛ 10-0,4 кВ│км  │    33,0 │    0,75│   10,75│   10,75│   10,75│      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│1.2  │КЛ 10-0,4 кВ│км  │    65,0 │    4,5 │   21,5 │   19,5 │   19,5 │      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│1.3  │Установка   │шт. │    22   │    3   │    5   │    7   │    7   │      │

│     │дополнитель-│    │         │        │        │        │        │      │

│     │ных         │    │         │        │        │        │        │      │

│     │КТП-6-10/0,4│    │         │        │        │        │        │      │

│     │кВ          │    │         │        │        │        │        │      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│1.4  │Вынос       │шт. │ 20000   │ 5000   │ 5000   │ 5000   │ 5000   │      │

│     │приборов    │    │         │        │        │        │        │      │

│     │учета       │    │         │        │        │        │        │      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│1.5  │Капвложения │млн.│   291,75│    1,00│   49,00│  158,28│   83,48│      │

│     │            │сом │         │        │        │        │        │      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│2    │Чуйская     │    │         │        │        │        │        │      │

│     │область     │    │         │        │        │        │        │      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│2.1  │ВЛ 10-0,4 кВ│км  │    20,0 │    2,5 │    6,5 │    5,5 │    5,5 │      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│2.2  │Установка   │шт. │    15   │    4   │    4   │    4   │    3   │      │

│     │дополнитель-│    │         │        │        │        │        │      │

│     │ных         │    │         │        │        │        │        │      │

│     │КТП-6-10/0,4│    │         │        │        │        │        │      │

│     │кВ          │    │         │        │        │        │        │      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│2.3  │Вынос       │шт. │ 10080   │ 1770   │ 2770   │ 2770   │ 2770   │      │

│     │приборов    │    │         │        │        │        │        │      │

│     │учета       │    │         │        │        │        │        │      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│2.4  │Капвложения │млн.│   234,74│   36,59│   63,10│   71,58│   63,47│      │

│     │            │сом │         │        │        │        │        │      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│3    │Таласская   │    │         │        │        │        │        │      │

│     │область     │    │         │        │        │        │        │      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│3.1  │ВЛ 10-0,4 кВ│км  │     3,0 │    0,75│    0,75│    0,75│    0,75│      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│3.2  │Установка   │шт. │     4   │    1   │    1   │    1   │    1   │      │

│     │дополнитель-│    │         │        │        │        │        │      │

│     │ных         │    │         │        │        │        │        │      │

│     │КТП-6-10/0,4│    │         │        │        │        │        │      │

│     │кВ          │    │         │        │        │        │        │      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│3.3  │Вынос       │шт. │  1400   │  175   │  475   │  375   │  375   │      │

│     │приборов    │    │         │        │        │        │        │      │

│     │учета       │    │         │        │        │        │        │      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│3.4  │Капвложения │млн.│     9,48│    1,26│    3,18│    2,07│    2,97│      │

│     │            │сом │         │        │        │        │        │      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┤

│     │ОАО "Восток-│    │         │        │        │        │        │ОАО   │

│     │электро"    │    │         │        │        │        │        │"Вос- │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ток-  │

│1    │ВЛ 10-0,4 кВ│км  │     7,30│    1,7 │    0   │    3   │   2,6  │элект-│

│     │строитель-  │    │         │        │        │        │        │ро"   │

│     │ство        │    │         │        │        │        │        │      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│2    │ВЛ-10-0,4 кВ│км  │    25,14│   11,1 │    0   │    7,79│    6,25│      │

│     │реконструк- │    │         │        │        │        │        │      │

│     │ция         │    │         │        │        │        │        │      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│3    │Установка   │шт. │    18   │    8   │    0   │    5   │    5   │      │

│     │дополнитель-│    │         │        │        │        │        │      │

│     │ных         │    │         │        │        │        │        │      │

│     │КТП-6-10/0,4│    │         │        │        │        │        │      │

│     │кВ          │    │         │        │        │        │        │      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│4    │Замена      │шт. │    21   │    7   │    0   │    8   │    6   │      │

│     │трансформа- │    │         │        │        │        │        │      │

│     │торов       │    │         │        │        │        │        │      │

│     │6-10/0,4 кВ │    │         │        │        │        │        │      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│5    │Вынос       │шт. │ 20000   │ 6000   │    0   │ 8500   │ 5500   │      │

│     │приборов    │    │         │        │        │        │        │      │

│     │учета       │    │         │        │        │        │        │      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│6    │Капвложения │млн.│    33,54│   20,62│    0,00│    6,60│    6,31│      │

│     │            │сом │         │        │        │        │        │      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│4    │В том числе:│    │         │        │        │        │        │      │

│     │Иссык-Куль- │    │         │        │        │        │        │      │

│     │ская область│    │         │        │        │        │        │      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│4.1  │ВЛ 10-0,4   │км  │     5,10│    0,6 │    0   │    2,4 │    2,1 │      │

│     │кВ, строи-  │    │         │        │        │        │        │      │

│     │тельство    │    │         │        │        │        │        │      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│4.2  │ВЛ-10-0,4   │км  │    18,69│    8,5 │    0   │    5,19│    5   │      │

│     │кВ, реконст-│    │         │        │        │        │        │      │

│     │рукция      │    │         │        │        │        │        │      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│4.3  │Установка   │шт. │    10,0 │    4   │    0   │    3   │    3   │      │

│     │дополнитель-│    │         │        │        │        │        │      │

│     │ных         │    │         │        │        │        │        │      │

│     │КТП-6-10/0,4│    │         │        │        │        │        │      │

│     │кВ          │    │         │        │        │        │        │      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│4.4  │Замена      │шт. │    14   │    7   │    0   │    4   │    3   │      │

│     │трансформа- │    │         │        │        │        │        │      │

│     │торов       │    │         │        │        │        │        │      │

│     │6-10/0,4 кВ │    │         │        │        │        │        │      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│4.5  │Вынос       │шт. │ 12000   │ 4000   │    0   │ 5000   │ 3000   │      │

│     │приборов    │    │         │        │        │        │        │      │

│     │учета       │    │         │        │        │        │        │      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│4.6  │Капвложения │млн.│    18,45│   11,34│    0   │    3,63│    3,47│      │

│     │            │сом │         │        │        │        │        │      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│5    │Нарынская   │    │         │        │        │        │        │      │

│     │область     │    │         │        │        │        │        │      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│5.1  │ВЛ 10-0,4   │км  │     2,20│    1,1 │    0   │    0,6 │    0,5 │      │

│     │кВ, строи-  │    │         │        │        │        │        │      │

│     │тельство    │    │         │        │        │        │        │      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│5.2  │ВЛ-10-0,4   │км  │     6,45│    2,6 │    0   │    2,6 │    1,25│      │

│     │кВ, реконст-│    │         │        │        │        │        │      │

│     │рукция      │    │         │        │        │        │        │      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│5.3  │Установка   │шт. │     8   │    4   │    0   │    2   │    2   │      │

│     │дополнитель-│    │         │        │        │        │        │      │

│     │ных         │    │         │        │        │        │        │      │

│     │КТП-6-10/0,4│    │         │        │        │        │        │      │

│     │кВ          │    │         │        │        │        │        │      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│5.4  │Замена      │шт. │     7   │    0   │    0   │    4   │    3   │      │

│     │трансформа- │    │         │        │        │        │        │      │

│     │торов       │    │         │        │        │        │        │      │

│     │6-10/0,4 кВ │    │         │        │        │        │        │      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│5.5  │Вынос       │шт. │  8000   │ 2000   │    0   │ 3500   │ 2500   │      │

│     │приборов    │    │         │        │        │        │        │      │

│     │учета       │    │         │        │        │        │        │      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│5.6  │Капвложения │млн.│    15,09│    9,28│    0   │    2,97│    2,84│      │

│     │            │сом │         │        │        │        │        │      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┤

│     │ОАО         │    │         │        │        │        │        │ОАО   │

│     │"Ошэлектро" │    │         │        │        │        │        │"Ош-  │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤элект-│

│1    │ВЛ 10-0,4 кВ│км  │    69,5 │   10,15│   12,99│   18,35│   28,01│ро"   │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│2    │КЛ 10-0,4 кВ│км  │     2   │    0,5 │    0,5 │    0,5 │    0,5 │      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│3    │Установка   │шт. │    51   │   10   │   12   │   12   │   17   │      │

│     │дополнитель-│    │         │        │        │        │        │      │

│     │ных         │    │         │        │        │        │        │      │

│     │КТП-6-10/0,4│    │         │        │        │        │        │      │

│     │кВ          │    │         │        │        │        │        │      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│4    │Замена      │шт. │    30   │    7   │    7   │    7   │    9   │      │

│     │трансформа- │    │         │        │        │        │        │      │

│     │торов       │    │         │        │        │        │        │      │

│     │6-10/0,4 кВ │    │         │        │        │        │        │      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│5    │Установка   │шт. │ 35000   │ 6180   │ 9480   │11550   │ 7790   │      │

│     │приборов    │    │         │        │        │        │        │      │

│     │учета       │    │         │        │        │        │        │      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│6    │Строитель-  │млн.│    24,0 │    4,0 │    6,0 │    6,0 │    8,0 │      │

│     │ство ПС     │сом │         │        │        │        │        │      │

│     │35/10 кВ    │    │         │        │        │        │        │      │

│     │"Достук"    │    │         │        │        │        │        │      │

│     │(4,0 MBA)   │    │         │        │        │        │        │      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│7    │Строитель-  │км  │    14,75│    0,00│    4,80│    0,20│    9,75│      │

│     │ство ВЛ-35  │    │         │        │        │        │        │      │

│     │кВ          │    │         │        │        │        │        │      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│8    │Капвложения │млн.│   140,95│   14,27│   38,98│   36,54│   51,16│      │

│     │            │сом │         │        │        │        │        │      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│6    │В том числе:│    │         │        │        │        │        │      │

│     │город Ош    │    │         │        │        │        │        │      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│6.1  │ВЛ 10-0,4 кВ│км  │    14   │    2,83│    3,67│    3,67│    3,83│      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│6.2  │КЛ 10-0,4 кВ│км  │     2   │    0,5 │    0,5 │    0,5 │    0,5 │      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│6.3  │Установка   │шт. │     8   │    2   │    2   │    2   │    2   │      │

│     │дополнитель-│    │         │        │        │        │        │      │

│     │ных         │    │         │        │        │        │        │      │

│     │КТП-6-10/0,4│    │         │        │        │        │        │      │

│     │кВ          │    │         │        │        │        │        │      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│6.4  │Замена      │шт. │     4   │    1   │    1   │    1   │    1   │      │

│     │трансформа- │    │         │        │        │        │        │      │

│     │торов       │    │         │        │        │        │        │      │

│     │6-10/0,4 кВ │    │         │        │        │        │        │      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│6.5  │Установка   │шт. │ 12000   │ 2500   │ 3200   │ 3600   │ 2700   │      │

│     │приборов    │    │         │        │        │        │        │      │

│     │учета       │    │         │        │        │        │        │      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│6.6  │Строитель-  │млн.│    24,0 │    4,0 │    6,0 │    6,0 │    8,0 │      │

│     │ство ПС     │сом │         │        │        │        │        │      │

│     │35/10 кВ    │    │         │        │        │        │        │      │

│     │"Достук"    │    │         │        │        │        │        │      │

│     │(4,0 MBA)   │    │         │        │        │        │        │      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│6.7  │Строитель-  │км  │     1,75│    0,00│    0,00│    0,20│    1,55│      │

│     │ство ВЛ-35  │    │         │        │        │        │        │      │

│     │кВ (замена  │    │         │        │        │        │        │      │

│     │проводов)   │    │         │        │        │        │        │      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│6.8  │Капвложения │млн.│    55,37│    5,96│   16,27│   14,15│   19   │      │

│     │            │сом │         │        │        │        │        │      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│7    │Ошская      │    │         │        │        │        │        │      │

│     │область     │    │         │        │        │        │        │      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│7.1  │ВЛ 10-0,4 кВ│км  │    31,5 │    3,66│    5,66│    7,34│   14,84│      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│7.2  │Установка   │шт. │    29   │    4   │    7   │    7   │   11   │      │

│     │дополнитель-│    │         │        │        │        │        │      │

│     │ных         │    │         │        │        │        │        │      │

│     │КТП-6-10/0,4│    │         │        │        │        │        │      │

│     │кВ          │    │         │        │        │        │        │      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│7.3  │Замена      │шт. │    16   │    4   │    4   │    4   │    4   │      │

│     │трансформа- │    │         │        │        │        │        │      │

│     │торов       │    │         │        │        │        │        │      │

│     │6-10/0,4 кВ │    │         │        │        │        │        │      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│7.4  │Установка   │шт. │ 14000   │ 2150   │ 3900   │ 4850   │ 3100   │      │

│     │приборов    │    │         │        │        │        │        │      │

│     │учета       │    │         │        │        │        │        │      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│7.5  │Строитель-  │км  │    13,0 │    0,0 │    4,8 │    0,0 │    8,2 │      │

│     │ство ВЛ-35  │    │         │        │        │        │        │      │

│     │кВ          │    │         │        │        │        │        │      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│7.6  │Капвложения │млн.│    46,48│    3,36│    9,17│   14,96│   19,00│      │

│     │            │сом.│         │        │        │        │        │      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│8    │Баткенская  │    │         │        │        │        │        │      │

│     │область     │    │         │        │        │        │        │      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│8.1  │ВЛ 10-0,4 кВ│км  │    24   │    3,66│    3,66│    7,34│    9,34│      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│8.2  │Установка   │шт. │    14   │    4   │    3   │    3   │    4   │      │

│     │дополнитель-│    │         │        │        │        │        │      │

│     │ных         │    │         │        │        │        │        │      │

│     │КТП-6-10/0,4│    │         │        │        │        │        │      │

│     │кВ          │    │         │        │        │        │        │      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│8.3  │Замена      │шт./│    10   │    2   │    2   │    2   │    4   │      │

│     │трансформа- │МВА │         │        │        │        │        │      │

│     │торов       │    │         │        │        │        │        │      │

│     │6-10/0,4 кВ │    │         │        │        │        │        │      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│8.4  │Установка   │шт. │  9000   │ 1530   │ 2380   │ 3100   │ 1990   │      │

│     │приборов    │    │         │        │        │        │        │      │

│     │учета       │    │         │        │        │        │        │      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│8.5  │Капвложения │млн.│    39,10│    4,96│   13,55│    7,43│   13,16│      │

│     │            │сом.│         │        │        │        │        │      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┤

│     │ОАО "Жалала-│    │         │        │        │        │        │ОАО   │

│     │батэлектро" │    │         │        │        │        │        │"Жа-  │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤лала- │

│9    │Джалал-Абад-│    │         │        │        │        │        │бат-  │

│     │ская        │    │         │        │        │        │        │элект-│

│     │область     │    │         │        │        │        │        │ро"   │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│9.1  │ВЛ 10-0,4 кВ│км  │    10   │    2,5 │    2,5 │    2,5 │    2,5 │      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│9.2  │Установка   │шт. │    25   │    5   │    8   │    6   │    6   │      │

│     │дополнитель-│    │         │        │        │        │        │      │

│     │ных         │    │         │        │        │        │        │      │

│     │КТП-6-10/0,4│    │         │        │        │        │        │      │

│     │кВ          │    │         │        │        │        │        │      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│9.3  │Замена      │шт. │    20   │    9   │    1   │    5   │    5   │      │

│     │трансформа- │    │         │        │        │        │        │      │

│     │торов       │    │         │        │        │        │        │      │

│     │6-10/0,4 кВ │    │         │        │        │        │        │      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│9.4  │Вынос       │шт. │    -    │        │        │        │        │      │

│     │приборов    │    │         │        │        │        │        │      │

│     │учета       │    │         │        │        │        │        │      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│9.5  │Капвложения │млн.│    45,72│   12,87│    9,99│   11,43│   11,43│      │

│     │            │сом │         │        │        │        │        │      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┤

│10   │ВСЕГО ПО    │    │         │        │        │        │        │Всего │

│     │РЕСПУБЛИКЕ: │    │         │        │        │        │        │по    │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤рес-  │

│10.1 │ВЛ 10-0,4 кВ│км  │   142,8 │   18,4 │   33,5 │   40,9 │   50,1 │публи-│

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ке    │

│10.2 │КЛ 10-0,4 кВ│км  │    67   │    5,0 │   22,0 │   20,0 │   20,0 │      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│10.3 │Установка   │шт. │   135   │   31   │   30   │   35   │   39   │      │

│     │дополнитель-│    │         │        │        │        │        │      │

│     │ных         │    │         │        │        │        │        │      │

│     │КТП-6-10/0,4│    │         │        │        │        │        │      │

│     │кВ          │    │         │        │        │        │        │      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│10.4 │Замена      │шт. │    50   │   23   │    8   │   20   │   20   │      │

│     │трансформа- │    │         │        │        │        │        │      │

│     │торов       │    │         │        │        │        │        │      │

│     │6-10/0,4 кВ │    │         │        │        │        │        │      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│10.5 │Строитель-  │млн.│    24,0 │    4,0 │    6,0 │    6,0 │    8,0 │      │

│     │ство ПС     │сом │         │        │        │        │        │      │

│     │35/10 кВ    │    │         │        │        │        │        │      │

│     │"Достук"    │    │         │        │        │        │        │      │

│     │(4,0 MBA)   │    │         │        │        │        │        │      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│10.6 │Строитель-  │км  │    14,75│    0,00│    4,80│    0,20│    9,75│      │

│     │ство и      │    │         │        │        │        │        │      │

│     │реконструк- │    │         │        │        │        │        │      │

│     │ция ВЛ-35 кВ│    │         │        │        │        │        │      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│10.7 │Вынос и     │шт. │ 86480   │19125   │17725   │28195   │21435   │      │

│     │установка   │    │         │        │        │        │        │      │

│     │приборов    │    │         │        │        │        │        │      │

│     │учета       │    │         │        │        │        │        │      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│10.8 │Капвложения │млн.│   756,18│   96,05│  154,82│  286,50│  218,81│      │

│     │            │сом │         │        │        │        │        │      │

└─────┴────────────┴────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴──────┘

".

Первый заместитель Руководителя	М.Мукамбетов

Приложение 16

"Приложение 25

ПЕРЕЧЕНЬ

угледобывающих предприятий, закрепленных за областями

и районами республики, и предлагаемая оптово-отпускная

цена местных углей, без учета транспортных расходов,

по доставке на топливные базы и пункты

реализации угля для населения

┌──┬───────────────────┬──────┬─────────────────┬─────────────────────┐

│№ │  Области/районы   │ Коли-│Средняя стоимость│ Угольные предприятия│

│п/│                   │чество│    угля, сом.   │                     │

│п │                   │ баз и├────────┬────────┤                     │

│  │                   │ пунк-│  БПКО  │   БР   │                     │

│  │                   │  тов │ (сорто-│ (рядо- │                     │

│  │                   │реали-│   вой) │  вой)  │                     │

│  │                   │ зации│        │        │                     │

├──┴───────────────────┴──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤

│Иссык-Кульская область   45  │        │        │                     │

├──┬───────────────────┬──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤

│  │В том числе районы:│      │        │        │                     │

├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤

│1 │Тонский            │   8  │  1000  │  1000  │ОсОО "Нарынкомур"    │

├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤

│2 │Джети-Огузский     │  11  │  1000  │   800  │ОсОО "Пандж Шер"     │

├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤

│3 │Аксуйский          │  13  │  1000  │   800  │ОсОО "Пандж Шер"     │

├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤

│4 │Иссык-Кульский     │   5  │  1140  │   900  │ЗАО "Шарбон"         │

├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤

│5 │Тюпский            │   2  │  1140  │   900  │ЗАО "Шарбон"         │

├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤

│6 │Гор. Каракол       │   3  │  1000  │   800  │ОсОО "Пандж Шер"     │

├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤

│7 │Гор. Балыкчы       │   3  │  1150  │   900  │ЗАО "Шарбон"         │

├──┴───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤

│Нарынская область     │  68  │        │        │                     │

├──┬───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤

│  │В том числе районы:│      │        │        │                     │

├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤

│8 │Нарынский          │  15  │  1000  │   800  │ОсОО "Пандж Шер"     │

├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤

│9 │Ак-Талинский       │  13  │   995  │   900  │ОсОО "АГК            │

│  │                   │      │        │        │Тоо-Инвест",         │

│  │                   │      │  1140  │   900  │ЗАО "Шарбон"         │

├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤

│10│Кочкорский         │  12  │  1140  │   900  │ЗАО "Шарбон",        │

│  │                   │      │  1050  │   900  │ОсОО "Ак-Жол Комур"  │

├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤

│11│Джумгальский       │  13  │  1150  │  1050  │ОсОО "Бузурманкул",  │

│  │                   │      │   995  │   900  │ОсОО "АГК Too        │

│  │                   │      │        │        │Инвест",             │

│  │                   │      │  1000  │   800  │ОАО                  │

│  │                   │      │        │        │"Жумгалсуукурулуш"   │

├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤

│12│Ат-Башинский       │  12  │  1000  │   800  │ОсОО "Пандж-Шер"     │

├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤

│13│Гор. Нарын         │   3  │  1000  │   800  │ОсОО "Пандж Шер"     │

├──┴───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤

│Гор. Бишкек           │  69  │        │        │                     │

├──┬───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤

│  │В том числе районы:│      │        │        │                     │

├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤

│14│Ленинский          │  19  │  1000  │   800  │ОсОО "Пандж Шер",    │

│  │                   │      │  1150  │  1050  │ОсОО "Разрез         │

│  │                   │      │        │        │Бузурманкул-Т"       │

├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤

│15│Октябрьский        │  16  │  1140  │   900  │ЗАО "Шарбон",        │

│  │                   │      │   995  │        │ОсОО "АГК-Too Инвест"│

├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤

│16│Первомайский       │  18  │  1160  │   965  │ГП "Кыргызкомур"     │

├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤

│17│Свердловский       │  16  │  1160  │   965  │ГП "Кыргызкомур",    │

│  │                   │      │  1170  │   950  │ЗАО "Берекет"        │

├──┴───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤

│Таласская область     │  15  │        │        │                     │

├──┬───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤

│  │В том числе районы:│      │        │        │                     │

├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤

│18│Кара-Бууринский    │   7  │  1000  │   800  │ОсОО "Пандж Шер"     │

├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤

│19│Манасский          │   2  │        │        │                     │

├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤

│20│Бакай-Атинский     │   2  │  1150  │  1050  │ОсОО "Бузурманкул"   │

├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤

│21│Таласский          │   1  │        │        │                     │

├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤

│22│г.Талас            │   3  │        │        │                     │

├──┴───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤

│Чуйская область       │  31  │        │        │                     │

├──┬───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤

│  │В том числе районы:│      │        │        │                     │

├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤

│23│Кеминский          │   3  │  1140  │   900  │ЗАО "Шарбон"         │

├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤

│24│Чуйский            │   1  │  1140  │   900  │ЗАО "Шарбон",        │

│  │                   │      │   995  │   900  │ОсОО "АГК Too Инвест"│

├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤

│25│Ысык-Атинский      │   2  │  1160  │   965  │ГП "Кыргызкомур",    │

│  │                   │      │   995  │   900  │ОсОО "АГК Too Инвест"│

├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤

│26│Аламудунский       │  13  │  1160  │   965  │ГП "Кыргызкомур",    │

│  │                   │      │   995  │   900  │ОсОО "АГК Too Инвест"│

├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤

│27│Сокулукский        │   4  │  1170  │   950  │ЗАО "Берекет"        │

├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤

│28│Московский         │   1  │  1170  │   950  │ЗАО "Берекет",       │

│  │                   │      │  1150  │  1050  │ОсОО "Бузурманкул"   │

├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤

│29│Жайылский          │   3  │  1170  │   950  │ЗАО "Берекет",       │

│  │                   │      │  1150  │  1050  │ОсОО "Бузурманкул",  │

│  │                   │      │  1000  │   800  │ОсОО "Пандж Шер"     │

├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤

│30│Панфиловский       │   1  │  1170  │   950  │ЗАО "Берекет",       │

│  │                   │      │  1150  │  1050  │ОсОО "Бузурманкул"   │

├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤

│31│Гор. Токмок        │   3  │  1000  │   800  │ОсОО "Пандж Шер"     │

├──┴───────────────────┴──────┴────────┴────────┴─────────────────────┤

│                            Южный регион                             │

├──┬───────────────────┬──────┬─────────────────┬─────────────────────┤

│  │                   │Кол-во│Средняя стоимость│Угольные предприятия │

│  │                   │ баз  │    угля, сом    │                     │

│  │                   │      ├────────┬────────┤                     │

│  │                   │      │ДР (ря- │  ДСШ   │                     │

│  │                   │      │ довой) │(штыбы) │                     │

├──┴───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤

│Джалал-Абадская       │  77  │        │        │                     │

│область               │      │        │        │                     │

├──┬───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤

│  │В том числе районы:│      │        │        │                     │

├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤

│32│Ала-Букинский      │  17  │  2000  │  1000  │ОсОО "Тегене"        │

├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤

│33│Аксыйский          │  10  │  2000  │  1000  │ОсОО "Тегене"        │

├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤

│34│Ноокенский         │   9  │  2000  │  1000  │ОсОО "Тегене"        │

├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤

│35│Сузакский          │  37  │  2000  │  1000  │ОсОО "Ташкомур"      │

├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤

│36│Токтогульский      │  28  │  2000  │        │ЗАО                  │

│  │                   │      │        │        │"Юнайтедголкомпани"  │

├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤

│37│Чаткалский         │   4  │  2000  │  1000  │ОсОО "Тегене"        │

├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤

│38│Тогуз-Торуский     │   5  │  2000  │  1000  │ОсОО "Ташкомур"      │

├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤

│39│Базар-Коргонский   │   5  │  2000  │        │ОсОО "Ташкомур"      │

├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤

│40│г.Джалал-Абад      │  11  │  2000  │  1000  │ОсОО "Тегене"        │

├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤

│41│г.Ташкомур         │   6  │  2000  │  1000  │ОсОО "Тегене"        │

├──┴───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤

│Ошская область        │  53  │  БПКО  │   БР   │                     │

├──┬───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤

│  │В том числе районы:│      │        │        │                     │

├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤

│42│Алайский           │   5  │  2600  │  1800  │ОсОО "Перити-Коал"   │

├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤

│43│Чон-Алайский       │   3  │  2600  │  1800  │ОсОО "Перити-Коал"   │

├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤

│44│Кара-Суйский       │  16  │  2600  │  1800  │ОсОО "Перити-Коал",  │

│  │                   │      │        │        │ОсОО "Алты-Айгыр"    │

├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤

│45│Наукатский         │   6  │  3500  │  2100  │ОсОО "Беш-Бурхан",   │

│  │                   │      │        │        │АО "Кызыл-Киякомур"  │

├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤

│46│Араванский         │  12  │  2600  │  1800  │ОсОО "Перити-Коал"   │

├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤

│47│Узгенский          │   8  │  2100  │  1800  │ОсОО "Жазы",         │

│  │                   │      │        │        │ЧП "Курманбек"       │

├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤

│48│Кара-Кульджинский  │   3  │  2100  │  1800  │ОсОО "Жазы",         │

│  │                   │      │        │        │ОсОО "Кум-Бель"      │

├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤

│49│Гор. Ош            │  12  │  2600  │  1600  │ОсОО "Перити-Коал"   │

├──┴───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤

│Баткенская область    │  60  │        │        │                     │

├──┬───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤

│  │В том числе районы:│      │        │        │                     │

├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤

│50│Лейлекский         │  22  │  2500  │  2000  │ОсОО "Нур",          │

│  │                   │      │        │        │АО "Сулюкта-шахтаку- │

│  │                   │      │        │        │рулуш",              │

│  │                   │      │        │        │ОсОО "Марипов",      │

│  │                   │      │        │        │ОсОО "Ак-Булак"      │

├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤

│51│Баткенский         │  14  │  2500  │  1800  │ОсОО "Эркин-Кен",    │

│  │                   │      │        │        │ОсОО "Ибрагимов"     │

├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤

│52│Кадамжайский       │  18  │  3500  │  2100  │ОсОО "Беш-Бурхан",   │

│  │                   │      │        │        │ОсОО "Эркин-Кен"     │

├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤

│53│Гор. Кызыл-Кия     │   1  │  3100  │  1800  │ОсОО "Беш-Бурхан",   │

│  │                   │      │        │        │АО "Кызыл-Киякомур"  │

├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤

│54│Гор. Сулюкта       │   5  │  2500  │  2000  │АООТ "Сулюктакомур", │

│  │                   │      │        │        │ОсОО                 │

│  │                   │      │        │        │"Сулюкташахтакурулуш"│

└──┴───────────────────┴──────┴────────┴────────┴─────────────────────┘

".

Первый заместитель Руководителя	М.Мукамбетов

".

Первый заместитель Руководителя

Аппарата Правительства Кыргызской Республики М.Мукамбетов

Приложение 15

"Приложение 19

ЗАДАНИЕ

ОАО "Северэлектро", ОАО "Востокэлектро",

ОАО "Жалалабатэлектро", ОАО "Ошэлектро"

по строительству и реконструкции ВЛ 0,4-10 кВ,

ТП 10/0,4 кВ в 2012 году

┌─────┬────────────┬────┬─────────────────────────────────────────────┬──────┐

│  №  │Наименование│Ед. │                  2012 год                   │Ответ-│

│ п/п │   области  │изм.├─────────┬────────┬────────┬────────┬────────┤ствен-│

│     │            │    │  Всего  │ I кв.  │ II кв. │ III кв.│ IV кв. │ ные  │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┤

│     │ОАО "Север- │    │         │        │        │        │        │ОАО   │

│     │электро"    │    │         │        │        │        │        │"Се-  │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤вер-  │

│1    │ВЛ 10-0,4 кВ│км  │    56   │    4,0 │   18,0 │   17,0 │   17,0 │элект-│

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ро"   │

│2    │КЛ 10-0,4 кВ│км  │    65   │    4,5 │   21,5 │   19,5 │   19,5 │      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│3    │Установка   │шт. │    41   │    8   │   10   │   12   │   11   │      │

│     │дополнитель-│    │         │        │        │        │        │      │

│     │ных         │    │         │        │        │        │        │      │

│     │КТП-6-10/0,4│    │         │        │        │        │        │      │

│     │кВ          │    │         │        │        │        │        │      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│4    │Вынос       │шт. │ 31480   │ 6945   │ 8245   │ 8145   │ 8145   │      │

│     │приборов    │    │         │        │        │        │        │      │

│     │учета       │    │         │        │        │        │        │      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│5    │Капвложения │млн.│   535,96│   38,86│  115,28│  231,92│  149,91│      │

│     │            │сом │         │        │        │        │        │      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│1    │В том числе:│    │         │        │        │        │        │      │

│     │город Бишкек│    │         │        │        │        │        │      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│1.1  │ВЛ 10-0,4 кВ│км  │    33,0 │    0,75│   10,75│   10,75│   10,75│      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│1.2  │КЛ 10-0,4 кВ│км  │    65,0 │    4,5 │   21,5 │   19,5 │   19,5 │      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│1.3  │Установка   │шт. │    22   │    3   │    5   │    7   │    7   │      │

│     │дополнитель-│    │         │        │        │        │        │      │

│     │ных         │    │         │        │        │        │        │      │

│     │КТП-6-10/0,4│    │         │        │        │        │        │      │

│     │кВ          │    │         │        │        │        │        │      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│1.4  │Вынос       │шт. │ 20000   │ 5000   │ 5000   │ 5000   │ 5000   │      │

│     │приборов    │    │         │        │        │        │        │      │

│     │учета       │    │         │        │        │        │        │      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│1.5  │Капвложения │млн.│   291,75│    1,00│   49,00│  158,28│   83,48│      │

│     │            │сом │         │        │        │        │        │      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│2    │Чуйская     │    │         │        │        │        │        │      │

│     │область     │    │         │        │        │        │        │      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│2.1  │ВЛ 10-0,4 кВ│км  │    20,0 │    2,5 │    6,5 │    5,5 │    5,5 │      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│2.2  │Установка   │шт. │    15   │    4   │    4   │    4   │    3   │      │

│     │дополнитель-│    │         │        │        │        │        │      │

│     │ных         │    │         │        │        │        │        │      │

│     │КТП-6-10/0,4│    │         │        │        │        │        │      │

│     │кВ          │    │         │        │        │        │        │      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│2.3  │Вынос       │шт. │ 10080   │ 1770   │ 2770   │ 2770   │ 2770   │      │

│     │приборов    │    │         │        │        │        │        │      │

│     │учета       │    │         │        │        │        │        │      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│2.4  │Капвложения │млн.│   234,74│   36,59│   63,10│   71,58│   63,47│      │

│     │            │сом │         │        │        │        │        │      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│3    │Таласская   │    │         │        │        │        │        │      │

│     │область     │    │         │        │        │        │        │      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│3.1  │ВЛ 10-0,4 кВ│км  │     3,0 │    0,75│    0,75│    0,75│    0,75│      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│3.2  │Установка   │шт. │     4   │    1   │    1   │    1   │    1   │      │

│     │дополнитель-│    │         │        │        │        │        │      │

│     │ных         │    │         │        │        │        │        │      │

│     │КТП-6-10/0,4│    │         │        │        │        │        │      │

│     │кВ          │    │         │        │        │        │        │      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│3.3  │Вынос       │шт. │  1400   │  175   │  475   │  375   │  375   │      │

│     │приборов    │    │         │        │        │        │        │      │

│     │учета       │    │         │        │        │        │        │      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│3.4  │Капвложения │млн.│     9,48│    1,26│    3,18│    2,07│    2,97│      │

│     │            │сом │         │        │        │        │        │      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┤

│     │ОАО "Восток-│    │         │        │        │        │        │ОАО   │

│     │электро"    │    │         │        │        │        │        │"Вос- │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ток-  │

│1    │ВЛ 10-0,4 кВ│км  │     7,30│    1,7 │    0   │    3   │   2,6  │элект-│

│     │строитель-  │    │         │        │        │        │        │ро"   │

│     │ство        │    │         │        │        │        │        │      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│2    │ВЛ-10-0,4 кВ│км  │    25,14│   11,1 │    0   │    7,79│    6,25│      │

│     │реконструк- │    │         │        │        │        │        │      │

│     │ция         │    │         │        │        │        │        │      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│3    │Установка   │шт. │    18   │    8   │    0   │    5   │    5   │      │

│     │дополнитель-│    │         │        │        │        │        │      │

│     │ных         │    │         │        │        │        │        │      │

│     │КТП-6-10/0,4│    │         │        │        │        │        │      │

│     │кВ          │    │         │        │        │        │        │      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│4    │Замена      │шт. │    21   │    7   │    0   │    8   │    6   │      │

│     │трансформа- │    │         │        │        │        │        │      │

│     │торов       │    │         │        │        │        │        │      │

│     │6-10/0,4 кВ │    │         │        │        │        │        │      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│5    │Вынос       │шт. │ 20000   │ 6000   │    0   │ 8500   │ 5500   │      │

│     │приборов    │    │         │        │        │        │        │      │

│     │учета       │    │         │        │        │        │        │      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│6    │Капвложения │млн.│    33,54│   20,62│    0,00│    6,60│    6,31│      │

│     │            │сом │         │        │        │        │        │      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│4    │В том числе:│    │         │        │        │        │        │      │

│     │Иссык-Куль- │    │         │        │        │        │        │      │

│     │ская область│    │         │        │        │        │        │      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│4.1  │ВЛ 10-0,4   │км  │     5,10│    0,6 │    0   │    2,4 │    2,1 │      │

│     │кВ, строи-  │    │         │        │        │        │        │      │

│     │тельство    │    │         │        │        │        │        │      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│4.2  │ВЛ-10-0,4   │км  │    18,69│    8,5 │    0   │    5,19│    5   │      │

│     │кВ, реконст-│    │         │        │        │        │        │      │

│     │рукция      │    │         │        │        │        │        │      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│4.3  │Установка   │шт. │    10,0 │    4   │    0   │    3   │    3   │      │

│     │дополнитель-│    │         │        │        │        │        │      │

│     │ных         │    │         │        │        │        │        │      │

│     │КТП-6-10/0,4│    │         │        │        │        │        │      │

│     │кВ          │    │         │        │        │        │        │      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│4.4  │Замена      │шт. │    14   │    7   │    0   │    4   │    3   │      │

│     │трансформа- │    │         │        │        │        │        │      │

│     │торов       │    │         │        │        │        │        │      │

│     │6-10/0,4 кВ │    │         │        │        │        │        │      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│4.5  │Вынос       │шт. │ 12000   │ 4000   │    0   │ 5000   │ 3000   │      │

│     │приборов    │    │         │        │        │        │        │      │

│     │учета       │    │         │        │        │        │        │      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│4.6  │Капвложения │млн.│    18,45│   11,34│    0   │    3,63│    3,47│      │

│     │            │сом │         │        │        │        │        │      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│5    │Нарынская   │    │         │        │        │        │        │      │

│     │область     │    │         │        │        │        │        │      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│5.1  │ВЛ 10-0,4   │км  │     2,20│    1,1 │    0   │    0,6 │    0,5 │      │

│     │кВ, строи-  │    │         │        │        │        │        │      │

│     │тельство    │    │         │        │        │        │        │      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│5.2  │ВЛ-10-0,4   │км  │     6,45│    2,6 │    0   │    2,6 │    1,25│      │

│     │кВ, реконст-│    │         │        │        │        │        │      │

│     │рукция      │    │         │        │        │        │        │      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│5.3  │Установка   │шт. │     8   │    4   │    0   │    2   │    2   │      │

│     │дополнитель-│    │         │        │        │        │        │      │

│     │ных         │    │         │        │        │        │        │      │

│     │КТП-6-10/0,4│    │         │        │        │        │        │      │

│     │кВ          │    │         │        │        │        │        │      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│5.4  │Замена      │шт. │     7   │    0   │    0   │    4   │    3   │      │

│     │трансформа- │    │         │        │        │        │        │      │

│     │торов       │    │         │        │        │        │        │      │

│     │6-10/0,4 кВ │    │         │        │        │        │        │      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│5.5  │Вынос       │шт. │  8000   │ 2000   │    0   │ 3500   │ 2500   │      │

│     │приборов    │    │         │        │        │        │        │      │

│     │учета       │    │         │        │        │        │        │      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│5.6  │Капвложения │млн.│    15,09│    9,28│    0   │    2,97│    2,84│      │

│     │            │сом │         │        │        │        │        │      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┤

│     │ОАО         │    │         │        │        │        │        │ОАО   │

│     │"Ошэлектро" │    │         │        │        │        │        │"Ош-  │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤элект-│

│1    │ВЛ 10-0,4 кВ│км  │    69,5 │   10,15│   12,99│   18,35│   28,01│ро"   │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│2    │КЛ 10-0,4 кВ│км  │     2   │    0,5 │    0,5 │    0,5 │    0,5 │      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│3    │Установка   │шт. │    51   │   10   │   12   │   12   │   17   │      │

│     │дополнитель-│    │         │        │        │        │        │      │

│     │ных         │    │         │        │        │        │        │      │

│     │КТП-6-10/0,4│    │         │        │        │        │        │      │

│     │кВ          │    │         │        │        │        │        │      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│4    │Замена      │шт. │    30   │    7   │    7   │    7   │    9   │      │

│     │трансформа- │    │         │        │        │        │        │      │

│     │торов       │    │         │        │        │        │        │      │

│     │6-10/0,4 кВ │    │         │        │        │        │        │      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│5    │Установка   │шт. │ 35000   │ 6180   │ 9480   │11550   │ 7790   │      │

│     │приборов    │    │         │        │        │        │        │      │

│     │учета       │    │         │        │        │        │        │      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│6    │Строитель-  │млн.│    24,0 │    4,0 │    6,0 │    6,0 │    8,0 │      │

│     │ство ПС     │сом │         │        │        │        │        │      │

│     │35/10 кВ    │    │         │        │        │        │        │      │

│     │"Достук"    │    │         │        │        │        │        │      │

│     │(4,0 MBA)   │    │         │        │        │        │        │      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│7    │Строитель-  │км  │    14,75│    0,00│    4,80│    0,20│    9,75│      │

│     │ство ВЛ-35  │    │         │        │        │        │        │      │

│     │кВ          │    │         │        │        │        │        │      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│8    │Капвложения │млн.│   140,95│   14,27│   38,98│   36,54│   51,16│      │

│     │            │сом │         │        │        │        │        │      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│6    │В том числе:│    │         │        │        │        │        │      │

│     │город Ош    │    │         │        │        │        │        │      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│6.1  │ВЛ 10-0,4 кВ│км  │    14   │    2,83│    3,67│    3,67│    3,83│      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│6.2  │КЛ 10-0,4 кВ│км  │     2   │    0,5 │    0,5 │    0,5 │    0,5 │      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│6.3  │Установка   │шт. │     8   │    2   │    2   │    2   │    2   │      │

│     │дополнитель-│    │         │        │        │        │        │      │

│     │ных         │    │         │        │        │        │        │      │

│     │КТП-6-10/0,4│    │         │        │        │        │        │      │

│     │кВ          │    │         │        │        │        │        │      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│6.4  │Замена      │шт. │     4   │    1   │    1   │    1   │    1   │      │

│     │трансформа- │    │         │        │        │        │        │      │

│     │торов       │    │         │        │        │        │        │      │

│     │6-10/0,4 кВ │    │         │        │        │        │        │      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│6.5  │Установка   │шт. │ 12000   │ 2500   │ 3200   │ 3600   │ 2700   │      │

│     │приборов    │    │         │        │        │        │        │      │

│     │учета       │    │         │        │        │        │        │      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│6.6  │Строитель-  │млн.│    24,0 │    4,0 │    6,0 │    6,0 │    8,0 │      │

│     │ство ПС     │сом │         │        │        │        │        │      │

│     │35/10 кВ    │    │         │        │        │        │        │      │

│     │"Достук"    │    │         │        │        │        │        │      │

│     │(4,0 MBA)   │    │         │        │        │        │        │      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│6.7  │Строитель-  │км  │     1,75│    0,00│    0,00│    0,20│    1,55│      │

│     │ство ВЛ-35  │    │         │        │        │        │        │      │

│     │кВ (замена  │    │         │        │        │        │        │      │

│     │проводов)   │    │         │        │        │        │        │      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│6.8  │Капвложения │млн.│    55,37│    5,96│   16,27│   14,15│   19   │      │

│     │            │сом │         │        │        │        │        │      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│7    │Ошская      │    │         │        │        │        │        │      │

│     │область     │    │         │        │        │        │        │      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│7.1  │ВЛ 10-0,4 кВ│км  │    31,5 │    3,66│    5,66│    7,34│   14,84│      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│7.2  │Установка   │шт. │    29   │    4   │    7   │    7   │   11   │      │

│     │дополнитель-│    │         │        │        │        │        │      │

│     │ных         │    │         │        │        │        │        │      │

│     │КТП-6-10/0,4│    │         │        │        │        │        │      │

│     │кВ          │    │         │        │        │        │        │      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│7.3  │Замена      │шт. │    16   │    4   │    4   │    4   │    4   │      │

│     │трансформа- │    │         │        │        │        │        │      │

│     │торов       │    │         │        │        │        │        │      │

│     │6-10/0,4 кВ │    │         │        │        │        │        │      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│7.4  │Установка   │шт. │ 14000   │ 2150   │ 3900   │ 4850   │ 3100   │      │

│     │приборов    │    │         │        │        │        │        │      │

│     │учета       │    │         │        │        │        │        │      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│7.5  │Строитель-  │км  │    13,0 │    0,0 │    4,8 │    0,0 │    8,2 │      │

│     │ство ВЛ-35  │    │         │        │        │        │        │      │

│     │кВ          │    │         │        │        │        │        │      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│7.6  │Капвложения │млн.│    46,48│    3,36│    9,17│   14,96│   19,00│      │

│     │            │сом.│         │        │        │        │        │      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│8    │Баткенская  │    │         │        │        │        │        │      │

│     │область     │    │         │        │        │        │        │      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│8.1  │ВЛ 10-0,4 кВ│км  │    24   │    3,66│    3,66│    7,34│    9,34│      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│8.2  │Установка   │шт. │    14   │    4   │    3   │    3   │    4   │      │

│     │дополнитель-│    │         │        │        │        │        │      │

│     │ных         │    │         │        │        │        │        │      │

│     │КТП-6-10/0,4│    │         │        │        │        │        │      │

│     │кВ          │    │         │        │        │        │        │      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│8.3  │Замена      │шт./│    10   │    2   │    2   │    2   │    4   │      │

│     │трансформа- │МВА │         │        │        │        │        │      │

│     │торов       │    │         │        │        │        │        │      │

│     │6-10/0,4 кВ │    │         │        │        │        │        │      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│8.4  │Установка   │шт. │  9000   │ 1530   │ 2380   │ 3100   │ 1990   │      │

│     │приборов    │    │         │        │        │        │        │      │

│     │учета       │    │         │        │        │        │        │      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│8.5  │Капвложения │млн.│    39,10│    4,96│   13,55│    7,43│   13,16│      │

│     │            │сом.│         │        │        │        │        │      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┤

│     │ОАО "Жалала-│    │         │        │        │        │        │ОАО   │

│     │батэлектро" │    │         │        │        │        │        │"Жа-  │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤лала- │

│9    │Джалал-Абад-│    │         │        │        │        │        │бат-  │

│     │ская        │    │         │        │        │        │        │элект-│

│     │область     │    │         │        │        │        │        │ро"   │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│9.1  │ВЛ 10-0,4 кВ│км  │    10   │    2,5 │    2,5 │    2,5 │    2,5 │      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│9.2  │Установка   │шт. │    25   │    5   │    8   │    6   │    6   │      │

│     │дополнитель-│    │         │        │        │        │        │      │

│     │ных         │    │         │        │        │        │        │      │

│     │КТП-6-10/0,4│    │         │        │        │        │        │      │

│     │кВ          │    │         │        │        │        │        │      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│9.3  │Замена      │шт. │    20   │    9   │    1   │    5   │    5   │      │

│     │трансформа- │    │         │        │        │        │        │      │

│     │торов       │    │         │        │        │        │        │      │

│     │6-10/0,4 кВ │    │         │        │        │        │        │      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│9.4  │Вынос       │шт. │    -    │        │        │        │        │      │

│     │приборов    │    │         │        │        │        │        │      │

│     │учета       │    │         │        │        │        │        │      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│9.5  │Капвложения │млн.│    45,72│   12,87│    9,99│   11,43│   11,43│      │

│     │            │сом │         │        │        │        │        │      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┤

│10   │ВСЕГО ПО    │    │         │        │        │        │        │Всего │

│     │РЕСПУБЛИКЕ: │    │         │        │        │        │        │по    │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤рес-  │

│10.1 │ВЛ 10-0,4 кВ│км  │   142,8 │   18,4 │   33,5 │   40,9 │   50,1 │публи-│

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ке    │

│10.2 │КЛ 10-0,4 кВ│км  │    67   │    5,0 │   22,0 │   20,0 │   20,0 │      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│10.3 │Установка   │шт. │   135   │   31   │   30   │   35   │   39   │      │

│     │дополнитель-│    │         │        │        │        │        │      │

│     │ных         │    │         │        │        │        │        │      │

│     │КТП-6-10/0,4│    │         │        │        │        │        │      │

│     │кВ          │    │         │        │        │        │        │      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│10.4 │Замена      │шт. │    50   │   23   │    8   │   20   │   20   │      │

│     │трансформа- │    │         │        │        │        │        │      │

│     │торов       │    │         │        │        │        │        │      │

│     │6-10/0,4 кВ │    │         │        │        │        │        │      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│10.5 │Строитель-  │млн.│    24,0 │    4,0 │    6,0 │    6,0 │    8,0 │      │

│     │ство ПС     │сом │         │        │        │        │        │      │

│     │35/10 кВ    │    │         │        │        │        │        │      │

│     │"Достук"    │    │         │        │        │        │        │      │

│     │(4,0 MBA)   │    │         │        │        │        │        │      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│10.6 │Строитель-  │км  │    14,75│    0,00│    4,80│    0,20│    9,75│      │

│     │ство и      │    │         │        │        │        │        │      │

│     │реконструк- │    │         │        │        │        │        │      │

│     │ция ВЛ-35 кВ│    │         │        │        │        │        │      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│10.7 │Вынос и     │шт. │ 86480   │19125   │17725   │28195   │21435   │      │

│     │установка   │    │         │        │        │        │        │      │

│     │приборов    │    │         │        │        │        │        │      │

│     │учета       │    │         │        │        │        │        │      │

├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │

│10.8 │Капвложения │млн.│   756,18│   96,05│  154,82│  286,50│  218,81│      │

│     │            │сом │         │        │        │        │        │      │

└─────┴────────────┴────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴──────┘

".

Первый заместитель Руководителя

Аппарата Правительства Кыргызской Республики М.Мукамбетов

Приложение 16

"Приложение 25

ПЕРЕЧЕНЬ

угледобывающих предприятий, закрепленных за областями

и районами республики, и предлагаемая оптово-отпускная

цена местных углей, без учета транспортных расходов,

по доставке на топливные базы и пункты

реализации угля для населения

┌──┬───────────────────┬──────┬─────────────────┬─────────────────────┐

│№ │  Области/районы   │ Коли-│Средняя стоимость│ Угольные предприятия│

│п/│                   │чество│    угля, сом.   │                     │

│п │                   │ баз и├────────┬────────┤                     │

│  │                   │ пунк-│  БПКО  │   БР   │                     │

│  │                   │  тов │ (сорто-│ (рядо- │                     │

│  │                   │реали-│   вой) │  вой)  │                     │

│  │                   │ зации│        │        │                     │

├──┴───────────────────┴──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤

│Иссык-Кульская область   45  │        │        │                     │

├──┬───────────────────┬──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤

│  │В том числе районы:│      │        │        │                     │

├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤

│1 │Тонский            │   8  │  1000  │  1000  │ОсОО "Нарынкомур"    │

├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤

│2 │Джети-Огузский     │  11  │  1000  │   800  │ОсОО "Пандж Шер"     │

├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤

│3 │Аксуйский          │  13  │  1000  │   800  │ОсОО "Пандж Шер"     │

├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤

│4 │Иссык-Кульский     │   5  │  1140  │   900  │ЗАО "Шарбон"         │

├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤

│5 │Тюпский            │   2  │  1140  │   900  │ЗАО "Шарбон"         │

├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤

│6 │Гор. Каракол       │   3  │  1000  │   800  │ОсОО "Пандж Шер"     │

├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤

│7 │Гор. Балыкчы       │   3  │  1150  │   900  │ЗАО "Шарбон"         │

├──┴───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤

│Нарынская область     │  68  │        │        │                     │

├──┬───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤

│  │В том числе районы:│      │        │        │                     │

├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤

│8 │Нарынский          │  15  │  1000  │   800  │ОсОО "Пандж Шер"     │

├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤

│9 │Ак-Талинский       │  13  │   995  │   900  │ОсОО "АГК            │

│  │                   │      │        │        │Тоо-Инвест",         │

│  │                   │      │  1140  │   900  │ЗАО "Шарбон"         │

├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤

│10│Кочкорский         │  12  │  1140  │   900  │ЗАО "Шарбон",        │

│  │                   │      │  1050  │   900  │ОсОО "Ак-Жол Комур"  │

├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤

│11│Джумгальский       │  13  │  1150  │  1050  │ОсОО "Бузурманкул",  │

│  │                   │      │   995  │   900  │ОсОО "АГК Too        │

│  │                   │      │        │        │Инвест",             │

│  │                   │      │  1000  │   800  │ОАО                  │

│  │                   │      │        │        │"Жумгалсуукурулуш"   │

├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤

│12│Ат-Башинский       │  12  │  1000  │   800  │ОсОО "Пандж-Шер"     │

├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤

│13│Гор. Нарын         │   3  │  1000  │   800  │ОсОО "Пандж Шер"     │

├──┴───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤

│Гор. Бишкек           │  69  │        │        │                     │

├──┬───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤

│  │В том числе районы:│      │        │        │                     │

├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤

│14│Ленинский          │  19  │  1000  │   800  │ОсОО "Пандж Шер",    │

│  │                   │      │  1150  │  1050  │ОсОО "Разрез         │

│  │                   │      │        │        │Бузурманкул-Т"       │

├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤

│15│Октябрьский        │  16  │  1140  │   900  │ЗАО "Шарбон",        │

│  │                   │      │   995  │        │ОсОО "АГК-Too Инвест"│

├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤

│16│Первомайский       │  18  │  1160  │   965  │ГП "Кыргызкомур"     │

├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤

│17│Свердловский       │  16  │  1160  │   965  │ГП "Кыргызкомур",    │

│  │                   │      │  1170  │   950  │ЗАО "Берекет"        │

├──┴───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤

│Таласская область     │  15  │        │        │                     │

├──┬───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤

│  │В том числе районы:│      │        │        │                     │

├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤

│18│Кара-Бууринский    │   7  │  1000  │   800  │ОсОО "Пандж Шер"     │

├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤

│19│Манасский          │   2  │        │        │                     │

├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤

│20│Бакай-Атинский     │   2  │  1150  │  1050  │ОсОО "Бузурманкул"   │

├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤

│21│Таласский          │   1  │        │        │                     │

├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤

│22│г.Талас            │   3  │        │        │                     │

├──┴───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤

│Чуйская область       │  31  │        │        │                     │

├──┬───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤

│  │В том числе районы:│      │        │        │                     │

├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤

│23│Кеминский          │   3  │  1140  │   900  │ЗАО "Шарбон"         │

├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤

│24│Чуйский            │   1  │  1140  │   900  │ЗАО "Шарбон",        │

│  │                   │      │   995  │   900  │ОсОО "АГК Too Инвест"│

├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤

│25│Ысык-Атинский      │   2  │  1160  │   965  │ГП "Кыргызкомур",    │

│  │                   │      │   995  │   900  │ОсОО "АГК Too Инвест"│

├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤

│26│Аламудунский       │  13  │  1160  │   965  │ГП "Кыргызкомур",    │

│  │                   │      │   995  │   900  │ОсОО "АГК Too Инвест"│

├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤

│27│Сокулукский        │   4  │  1170  │   950  │ЗАО "Берекет"        │

├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤

│28│Московский         │   1  │  1170  │   950  │ЗАО "Берекет",       │

│  │                   │      │  1150  │  1050  │ОсОО "Бузурманкул"   │

├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤

│29│Жайылский          │   3  │  1170  │   950  │ЗАО "Берекет",       │

│  │                   │      │  1150  │  1050  │ОсОО "Бузурманкул",  │

│  │                   │      │  1000  │   800  │ОсОО "Пандж Шер"     │

├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤

│30│Панфиловский       │   1  │  1170  │   950  │ЗАО "Берекет",       │

│  │                   │      │  1150  │  1050  │ОсОО "Бузурманкул"   │

├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤

│31│Гор. Токмок        │   3  │  1000  │   800  │ОсОО "Пандж Шер"     │

├──┴───────────────────┴──────┴────────┴────────┴─────────────────────┤

│                            Южный регион                             │

├──┬───────────────────┬──────┬─────────────────┬─────────────────────┤

│  │                   │Кол-во│Средняя стоимость│Угольные предприятия │

│  │                   │ баз  │    угля, сом    │                     │

│  │                   │      ├────────┬────────┤                     │

│  │                   │      │ДР (ря- │  ДСШ   │                     │

│  │                   │      │ довой) │(штыбы) │                     │

├──┴───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤

│Джалал-Абадская       │  77  │        │        │                     │

│область               │      │        │        │                     │

├──┬───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤

│  │В том числе районы:│      │        │        │                     │

├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤

│32│Ала-Букинский      │  17  │  2000  │  1000  │ОсОО "Тегене"        │

├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤

│33│Аксыйский          │  10  │  2000  │  1000  │ОсОО "Тегене"        │

├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤

│34│Ноокенский         │   9  │  2000  │  1000  │ОсОО "Тегене"        │

├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤

│35│Сузакский          │  37  │  2000  │  1000  │ОсОО "Ташкомур"      │

├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤

│36│Токтогульский      │  28  │  2000  │        │ЗАО                  │

│  │                   │      │        │        │"Юнайтедголкомпани"  │

├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤

│37│Чаткалский         │   4  │  2000  │  1000  │ОсОО "Тегене"        │

├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤

│38│Тогуз-Торуский     │   5  │  2000  │  1000  │ОсОО "Ташкомур"      │

├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤

│39│Базар-Коргонский   │   5  │  2000  │        │ОсОО "Ташкомур"      │

├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤

│40│г.Джалал-Абад      │  11  │  2000  │  1000  │ОсОО "Тегене"        │

├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤

│41│г.Ташкомур         │   6  │  2000  │  1000  │ОсОО "Тегене"        │

├──┴───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤

│Ошская область        │  53  │  БПКО  │   БР   │                     │

├──┬───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤

│  │В том числе районы:│      │        │        │                     │

├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤

│42│Алайский           │   5  │  2600  │  1800  │ОсОО "Перити-Коал"   │

├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤

│43│Чон-Алайский       │   3  │  2600  │  1800  │ОсОО "Перити-Коал"   │

├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤

│44│Кара-Суйский       │  16  │  2600  │  1800  │ОсОО "Перити-Коал",  │

│  │                   │      │        │        │ОсОО "Алты-Айгыр"    │

├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤

│45│Наукатский         │   6  │  3500  │  2100  │ОсОО "Беш-Бурхан",   │

│  │                   │      │        │        │АО "Кызыл-Киякомур"  │

├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤

│46│Араванский         │  12  │  2600  │  1800  │ОсОО "Перити-Коал"   │

├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤

│47│Узгенский          │   8  │  2100  │  1800  │ОсОО "Жазы",         │

│  │                   │      │        │        │ЧП "Курманбек"       │

├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤

│48│Кара-Кульджинский  │   3  │  2100  │  1800  │ОсОО "Жазы",         │

│  │                   │      │        │        │ОсОО "Кум-Бель"      │

├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤

│49│Гор. Ош            │  12  │  2600  │  1600  │ОсОО "Перити-Коал"   │

├──┴───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤

│Баткенская область    │  60  │        │        │                     │

├──┬───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤

│  │В том числе районы:│      │        │        │                     │

├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤

│50│Лейлекский         │  22  │  2500  │  2000  │ОсОО "Нур",          │

│  │                   │      │        │        │АО "Сулюкта-шахтаку- │

│  │                   │      │        │        │рулуш",              │

│  │                   │      │        │        │ОсОО "Марипов",      │

│  │                   │      │        │        │ОсОО "Ак-Булак"      │

├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤

│51│Баткенский         │  14  │  2500  │  1800  │ОсОО "Эркин-Кен",    │

│  │                   │      │        │        │ОсОО "Ибрагимов"     │

├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤

│52│Кадамжайский       │  18  │  3500  │  2100  │ОсОО "Беш-Бурхан",   │

│  │                   │      │        │        │ОсОО "Эркин-Кен"     │

├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤

│53│Гор. Кызыл-Кия     │   1  │  3100  │  1800  │ОсОО "Беш-Бурхан",   │

│  │                   │      │        │        │АО "Кызыл-Киякомур"  │

├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤

│54│Гор. Сулюкта       │   5  │  2500  │  2000  │АООТ "Сулюктакомур", │

│  │                   │      │        │        │ОсОО                 │

│  │                   │      │        │        │"Сулюкташахтакурулуш"│

└──┴───────────────────┴──────┴────────┴────────┴─────────────────────┘

Первый заместитель Руководителя	М.Мукамбетов