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Утвержден
 постановлением Правительства
 Кыргызской Республики
 от 2 ноября 2011 года № 692

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 по реализации Программы перехода на цифровое телерадиовещание в Кыргызской Республике

(В редакции постановлений Правительства КР от 17 июля 2013 года № 415, 19 января 2015 года № 12, 10 мая 2017 года № 265)
	N
	Мероприятия
	Сроки реализации
	Источники финансирования
	Меры реализации
	Ожидаемые результаты
	Ответственные исполнители

	1 этап. Создание платформы и развитие контента для внедрения цифрового вещания

	1
	Разработка плана частотных присвоений
	2013-2015 годы
	В пределах средств, предусмотренных ГКИТС
	Разработка плана частотных присвоений в соответствии с планом "Женева-06"
	Согласованный план частотных присвоений для цифрового вещания
	ГКИТС

	2
	Проведение инвентаризации законодательства Кыргызской Республики для внедрения цифрового наземного эфирного вещания
	В течение всего периода перехода на цифровое вещание
	Не требуется
	Проведение инвентаризации нормативных правовых актов Кыргызской Республики
	При необходимости разработка новых проектов нормативных правовых актов Кыргызской Республики или внесение соответствующих изменений и дополнений
	ГКИТС, МКИТ и ГКИТС

	3
	Контроль за обеспечением населения Кыргызской Республики качественными сет-топ-боксами (STB)
	В течение всего периода перехода на цифровое вещание
	Не требуется
	Организация сертификации STB на соответствие минимальным техническим требованиям
	Обеспечение населения Кыргызской Республики качественными STB
	ГКИТС, ГИЭТБ, ЦСМ при МЭ

	4
	Разработка нормативных правовых актов Кыргызской Республики, стимулирующих развитие контент - провайдеров
	В течение всего периода перехода на цифровое вещание
	Не требуется
	При необходимости разработка и внесение в установленном порядке на рассмотрение Правительства Кыргызской Республики нормативных правовых актов, способствующих увеличению контента телевизионных программ
	Создание условий для развития контента телевизионных программ
	МКИТ, ОТРК (по согласованию), ЭлТР (по согласованию)

	5
	Размещение государственного заказа на производство национального аудиовизуального продукта на государственном и официальном языках
	В течение всего периода перехода на цифровое вещание
	В пределах средств, предусмотренных МКИТ, ОТРК, ЭлТР, МТРК "МИР", ОРТРК "Ынтымак", областными и частными телерадиокомпаниями, а также за счет инвестиций, грантовых и спонсорских средств
	Создание отечественного аудиовизуального продукта на государственном и официальном языках
	Развитие отечественного контента
	МКИТ, ОТРК, ЭлТР, МТРК "МИР", ОРТРК "Ынтымак"

	6
	Создание детского, культурно-познавательного,  музыкального, спортивного, научно-образовательного телеканалов на государственном и официальном языках
	В течение всего периода перехода на цифровое вещание
	В пределах средств, предусмотренных МКИТ, ОТРК и ЭлТР, областными и частными телерадиокомпаниями, а также за счет инвестиций, грантовых и спонсорских средств
	Создание отечественного контента на государственном и официальном языках
	Увеличение объема отечественного контента на государственном и официальном языках
	МКИТ, ОТРК, ЭлТР

	2 этап. Проведение конкурсов

	7
	Конкурс на получение радиочастот для цифрового вещания
	II полугодие 2017 года
	За счет средств участников
	Проведение конкурса на получение радиочастот для цифрового вещания
	Определение претендентов на получение радиочастот для цифрового вещания
	ГКИТС, ГКИТС

	8
	Определение социального пакета телевизионных программ
	В течение всего периода перехода на цифровое вещание
	Не требуется
	Определение и утверждение перечня телевизионных программ, составляющих социальный пакет
	Перечень телевизионных программ, составляющих социальный пакет
	МКИТ

	3 этап. Развитие сети цифрового вещания

	9
	Обеспечение охвата территории Кыргызской Республики цифровым вещанием, путем создания цифровой телерадиовещательной сети Кыргызской Республики
	2013-2015 года
	В пределах средств, предусмотренных ОАО "Кыргызтелеком"
	Обеспечение развития и модернизации сети цифрового вещания
	Охват территории Кыргызской Республики цифровым эфирным вещанием
	ГКИТС, ГКИТС, ОАО "Кыргызтелеком"

	9-1
	Определение механизмов параллельного вещания (аналогового и цифрового), а также сроков отключения аналогового вещания
	В течение периода перехода на цифровое вещание
	Предусмотреть средства из республиканского бюджета для оплаты услуг трансляции на период параллельного вещания
	Определение и утверждение бюджета финансирования
	Известны сроки и источники финансирования параллельного вещания
	МКИТ, МФ, ОАО "Кыргызтелеком" (по согласованию)

	9-2
	Проведение технического переоснащения телерадиокомпаний, финансируемых из средств республиканского бюджета, а также телевизионных и радиоорганизаций, не финансируемых из республиканского бюджета, но участником (учредителем) которых выступает государство (государственные органы)
	В течение всего периода перехода на цифровое вещание
	Требуется 370 млн. сомов
	Разработка и реализация плана технических мероприятий по техническому переоснащению
	Обеспечение цифрового телерадиовещания
	МКИТ, МФ, ТРК (по согласованию)

	10
	(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от 19 января 2015 года № 12)

	11
	(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от 19 января 2015 года № 12)

	4 этап. Завершение перехода на цифровое вещание

	12
	Анализ текущей ситуации и выработка мер по завершению внедрения цифрового вещания
	2017 год
	Не требуется
	Осуществить оценку текущего состояния и выработать меры по своевременному завершению внедрения цифрового вещания
	Переход на цифровое вещание завершен
	ГКИТС, МКИТ, ГКИТС, ОАО "Кыргызтелеком"

	13
	Проработка вопроса по поддержке социально уязвимых слоев населения Кыргызской Республики
	В течение всего периода перехода на цифровое вещание
	В пределах средств, выделяемых на реализацию Программы по переходу на цифровое телерадиовещание в Кыргызской Республике из республиканского бюджета, Инвестиции, гранты и другие привлеченные средства
	Определение механизмов и мер поддержки уязвимых слоев населения в доступе к цифровому вещанию
	Обеспечение информационной безопасности страны
	МКИТ, ГКИТС,
ГКИТС, МТСР

	14
	Завершение перехода с аналогового вещания на цифровое вещание
	декабрь 2017 года
	В пределах средств, предусмотренных ГКИТС и субъектами предпринимательства в области связи
	Прекращение действия частотных присвоений в аналоговом вещании
	Аналоговые передатчики отключены
	ГКИТС, субъекты предпринимательства в области связи



Примечание.
Список сокращений и аббревиатур:
МТРК "МИР" - Межгосударственная телерадиокомпания "МИР";
ОРТРК "Ынтымак" - Общественная региональная телерадиокомпания" "Ынтымак";
ОТРК - Общественная телерадиовещательная корпорация Кыргызской Республики;
"ЭлТР" - государственная телерадиовещательная компания Кыргызской Республики "ЭлТР";
ТРК - телерадиокомпании;
МКИТ - Министерство культуры, информации и туризма Кыргызской Республики;
МФ - Министерство финансов Кыргызской Республики;
МТСР - Министерство труда и социального развития Кыргызской Республики;
ГИЭТБ - Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при Правительстве Кыргызской Республики;
ЦСМ при МЭ - Центр стандартизации и метрологии при Министерстве экономики Кыргызской Республики;
ГКИТС.
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