ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 июля 2013 года № 415

О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики "О переходе на цифровое телерадиовещание в Кыргызской Республике" от 2 ноября 2011 года № 692

В соответствии со статьей 10 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики", законами Кыргызской Республики "О телевидении и радиовещании", "Об электрической и почтовой связи", в целях оптимизации процессов перехода на цифровое телерадиовещание в Кыргызской Республике Правительство Кыргызской Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики "О переходе на цифровое телерадиовещание в Кыргызской Республике" от 2 ноября 2011 года № 692 следующие изменения:

- в абзаце третьем пункта 3 слова и цифры "до 2013 года" заменить словами и цифрами "до 31 июля 2014 года";

- в Программе перехода на цифровое телерадиовещание в Кыргызской Республике, утвержденной вышеуказанным постановлением:

по всему тексту цифры и аббревиатуру "470-862 МГц" заменить цифрами и аббревиатурой "470-790 МГц";

в абзаце втором подпункта 5 главы 4 текста на официальном языке слова "телевизионных каналов" и "телевизионных канала" заменить словами "телевизионный канал";

в абзаце двенадцатом подпункта 11 главы 7 слова и цифры "до 2013 года" заменить словами и цифрами "до 31 июля 2014 года";

- в Порядке использования частотных выделений (мультиплексов), утвержденном вышеуказанным постановлением:

в графе "Общее количество доступных частот" цифры "14", "23", "24", "30", "49", "52", "51", "27" заменить соответственно цифрами "13", "22", "20", "26", "44", "45", "44", "25";

- План мероприятий по реализации Программы перехода на цифровое телерадиовещание в Кыргызской Республике, утвержденный вышеуказанным постановлением, изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Премьер-министр	Ж.Сатыбалдиев

Приложение
 к постановлению Правительства
 Кыргызской Республики
 от 17 июля 2013 года № 415

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 по реализации Программы перехода на цифровое телерадиовещание в Кыргызской Республике

┌──┬─────────────┬─────────┬──────────┬─────────────┬─────────────┬─────────┐

│№ │ Мероприятия │  Сроки  │Источники │    Меры     │   Ожидаемые │ Ответст-│

│  │             │ реализа-│финансиро-│ реализации  │  результаты │  венные │

│  │             │   ции   │  вания   │             │             │ исполни-│

│  │             │         │          │             │             │   тели  │

├──┴─────────────┴─────────┴──────────┴─────────────┴─────────────┴─────────┤

│    1 этап. Создание платформы и развитие контента для внедрения           │

│            цифрового вещания                                              │

├──┬─────────────┬─────────┬──────────┬─────────────┬─────────────┬─────────┤

│1 │Разработка   │2013-2015│В пределах│Разработка   │Согласованный│ГАС      │

│  │плана        │годы     │средств,  │плана        │план         │         │

│  │частотных    │         │предусмот-│частотных    │частотных    │         │

│  │присвоений   │         │ренных ГАС│присвоений в │присвоений   │         │

│  │             │         │          │соответствии │для цифрового│         │

│  │             │         │          │с планом     │вещания      │         │

│  │             │         │          │"Женева-06"  │             │         │

├──┼─────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤

│2 │Проведение   │В течение│Не        │Проведение   │При          │МТК, МКИТ│

│  │инвентариза- │всего    │требуется │инвентариза- │необходимости│и ГАС    │

│  │ции          │периода  │          │ции          │разработка   │         │

│  │законодатель-│перехода │          │нормативных  │новых        │         │

│  │ства         │на       │          │правовых     │проектов     │         │

│  │Кыргызской   │цифровое │          │актов        │нормативных  │         │

│  │Республики   │вещание  │          │Кыргызской   │правовых     │         │

│  │для внедрения│         │          │Республики   │актов        │         │

│  │цифрового    │         │          │             │Кыргызской   │         │

│  │наземного    │         │          │             │Республики   │         │

│  │эфирного     │         │          │             │или внесение │         │

│  │вещания      │         │          │             │соответствую-│         │

│  │             │         │          │             │щих изменений│         │

│  │             │         │          │             │и дополнений │         │

├──┼─────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤

│3 │Контроль за  │2013-2015│Не        │Организация  │Обеспечение  │ГАС      │

│  │обеспечением │годы     │требуется │сертификации │населения    │         │

│  │населения    │         │          │STB на       │Кыргызской   │         │

│  │Кыргызской   │         │          │соответствие │Республики   │         │

│  │Республики   │         │          │минимальным  │качественными│         │

│  │качественными│         │          │техническим  │STB          │         │

│  │сет-топ-бок- │         │          │требованиям  │             │         │

│  │сами (STB)   │         │          │             │             │         │

├──┼─────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤

│4 │Разработка   │2013-2015│Не        │При          │Создание     │МКИТ,    │

│  │нормативных  │годы     │требуется │необходимости│условий для  │ОТРК (по │

│  │правовых     │         │          │разработка и │развития     │согласо- │

│  │актов        │         │          │внесение в   │контента     │ванию),  │

│  │Кыргызской   │         │          │установленном│телевизионных│ЭлТР (по │

│  │Республики,  │         │          │порядке на   │программ     │согласо- │

│  │стимулирующих│         │          │рассмотрение │             │ванию)   │

│  │развитие     │         │          │Правительства│             │         │

│  │контент -    │         │          │Кыргызской   │             │         │

│  │провайдеров  │         │          │Республики   │             │         │

│  │             │         │          │нормативных  │             │         │

│  │             │         │          │правовых     │             │         │

│  │             │         │          │актов,       │             │         │

│  │             │         │          │способствую- │             │         │

│  │             │         │          │щих          │             │         │

│  │             │         │          │увеличению   │             │         │

│  │             │         │          │контента     │             │         │

│  │             │         │          │телевизионных│             │         │

│  │             │         │          │программ     │             │         │

├──┼─────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤

│5 │Размещение   │Декабрь  │В пределах│Создание     │Развитие     │МКИТ,    │

│  │государствен-│2013 года│средств,  │государствен-│контента     │ОТРК (по │

│  │ного заказа  │         │предусмот-│ных программ │             │согласо- │

│  │по созданию  │         │ренных    │на кыргызском│             │ванию),  │

│  │контента на  │         │МКИТ, ОТРК│языке        │             │ЭлТР (по │

│  │кыргызском   │         │и ЭлТР,   │             │             │согласо- │

│  │языке        │         │областными│             │             │ванию)   │

│  │             │         │и частными│             │             │         │

│  │             │         │телерадио-│             │             │         │

│  │             │         │компания- │             │             │         │

│  │             │         │ми,       │             │             │         │

│  │             │         │а также   │             │             │         │

│  │             │         │за счет   │             │             │         │

│  │             │         │инвести-  │             │             │         │

│  │             │         │ций,      │             │             │         │

│  │             │         │грантовых │             │             │         │

│  │             │         │и спонсор-│             │             │         │

│  │             │         │ских      │             │             │         │

│  │             │         │средств   │             │             │         │

├──┼─────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤

│6 │Создание     │С января │В пределах│Создание     │Увеличение   │МКИТ,    │

│  │круглосуточ- │2014 года│средств,  │контента на  │объема       │ОТРК (по │

│  │ного         │         │предусмот-│кыргызском   │контента на  │согласо- │

│  │мультиплика- │         │ренных    │языке        │кыргызском   │ванию),  │

│  │ционного,    │         │МКИТ,     │             │языке        │ЭлТР (по │

│  │фильмового,  │         │ОТРК      │             │             │согласо- │

│  │музыкального │         │и ЭлТР,   │             │             │ванию)   │

│  │каналов на   │         │областными│             │             │         │

│  │кыргызском   │         │и частными│             │             │         │

│  │языке        │         │телерадио-│             │             │         │

│  │             │         │компания- │             │             │         │

│  │             │         │ми,       │             │             │         │

│  │             │         │а также   │             │             │         │

│  │             │         │за счет   │             │             │         │

│  │             │         │инвести-  │             │             │         │

│  │             │         │ций,      │             │             │         │

│  │             │         │грантовых │             │             │         │

│  │             │         │и спонсор-│             │             │         │

│  │             │         │ских      │             │             │         │

│  │             │         │средств   │             │             │         │

├──┴─────────────┴─────────┴──────────┴─────────────┴─────────────┴─────────┤

│    2 этап. Проведение конкурсов                                           │

├──┬─────────────┬─────────┬──────────┬─────────────┬─────────────┬─────────┤

│7 │Конкурс на   │III      │За счет   │Проведение   │Определение  │МТК, ГАС │

│  │получение    │квартал  │средств   │конкурса на  │претендентов │         │

│  │радиочастот  │2013 года│участников│получение    │на получение │         │

│  │для цифрового│         │          │радиочастот  │радиочастот  │         │

│  │вещания      │         │          │для цифрового│для цифрового│         │

│  │             │         │          │вещания      │вещания      │         │

├──┼─────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤

│8 │Определение  │III      │Не        │Определение и│Перечень     │МКИТ     │

│  │социального  │квартал  │требуется │утверждение  │телевизионных│         │

│  │пакета       │2013 года│          │перечня      │программ,    │         │

│  │телевизионных│         │          │телевизионных│составляющих │         │

│  │программ     │         │          │программ,    │социальный   │         │

│  │             │         │          │составляющих │пакет        │         │

│  │             │         │          │социальный   │             │         │

│  │             │         │          │пакет        │             │         │

├──┴─────────────┴─────────┴──────────┴─────────────┴─────────────┴─────────┤

│    3 этап. Развитие сети цифрового вещания                                │

├──┬─────────────┬─────────┬──────────┬─────────────┬─────────────┬─────────┤

│9 │Обеспечение  │2013-2015│В пределах│Обеспечение  │Охват        │МТК, ГАС,│

│  │охвата       │года     │средств,  │развития и   │территории   │ОАО      │

│  │территории   │         │предусмот-│модернизации │Кыргызской   │"Кыргыз- │

│  │Кыргызской   │         │ренных ОАО│сети         │Республики   │телеком" │

│  │Республики   │         │"Кыргызте-│цифрового    │цифровым     │         │

│  │цифровым     │         │леком"    │вещания      │эфирным      │         │

│  │вещанием,    │         │          │             │вещанием     │         │

│  │путем        │         │          │             │             │         │

│  │создания     │         │          │             │             │         │

│  │цифровой     │         │          │             │             │         │

│  │телерадиове- │         │          │             │             │         │

│  │щательной    │         │          │             │             │         │

│  │сети         │         │          │             │             │         │

│  │Кыргызской   │         │          │             │             │         │

│  │Республики   │         │          │             │             │         │

├──┼─────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤

│10│Создание     │2013-2015│В пределах│Разработка и │Снижение     │МТК, ГАС,│

│  │благоприятных│годы     │бюджета   │внесение в   │риска ввоза  │ГНС, ГТС │

│  │условий для  │         │ГАС, ГНС  │установленном│абонентских  │         │

│  │производства │         │          │порядке на   │терминалов,  │         │

│  │и стимулиро- │         │          │рассмотрение │не соответст-│         │

│  │вания ввоза в│         │          │Правительства│вующих       │         │

│  │Кыргызскую   │         │          │Кыргызской   │минимальным  │         │

│  │Республику   │         │          │Республики   │требованиям, │         │

│  │цифровых     │         │          │необходимых  │предоставле- │         │

│  │телевизионных│         │          │нормативных  │ние налоговых│         │

│  │приставок и  │         │          │правовых     │льгот для    │         │

│  │телевизоров  │         │          │актов,       │производства │         │

│  │цифрового    │         │          │регулирующих │абонентских  │         │

│  │вещания      │         │          │производство │терминалов на│         │

│  │             │         │          │и ввоз       │территории   │         │

│  │             │         │          │абонентских  │Кыргызской   │         │

│  │             │         │          │терминалов и │Республики,  │         │

│  │             │         │          │телевизоров  │сокращение   │         │

│  │             │         │          │цифрового    │срока        │         │

│  │             │         │          │вещания      │перехода на  │         │

│  │             │         │          │             │цифровое     │         │

│  │             │         │          │             │вещание и    │         │

│  │             │         │          │             │т.д.         │         │

├──┼─────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤

│11│Изучение     │IV       │Не        │Организации  │Разграничение│МТК, ГАС │

│  │возможности  │квартал  │требуется │доступа к    │между        │         │

│  │внедрения    │2013 года│          │платным теле-│социальным   │         │

│  │системы      │         │          │и радиопрог- │пакетом      │         │

│  │условного    │         │          │раммам       │программ и   │         │

│  │доступа в    │         │          │             │системой     │         │

│  │цифровых     │         │          │             │условного    │         │

│  │телерадиове- │         │          │             │доступа      │         │

│  │щательных    │         │          │             │             │         │

│  │сетях        │         │          │             │             │         │

│  │Кыргызской   │         │          │             │             │         │

│  │Республики   │         │          │             │             │         │

├──┴─────────────┴─────────┴──────────┴─────────────┴─────────────┴─────────┤

│    4 этап. Завершение перехода на цифровое вещание                        │

├──┬─────────────┬─────────┬──────────┬─────────────┬─────────────┬─────────┤

│12│Анализ       │2015 год │Не        │Осуществить  │Переход на   │МТК,     │

│  │текущей      │         │требуется │оценку       │цифровое     │МКИТ,    │

│  │ситуации и   │         │          │текущего     │вещание      │ГАС,     │

│  │выработка мер│         │          │состояния и  │завершен     │ОАО      │

│  │по завершению│         │          │выработать   │             │"Кыргыз- │

│  │внедрения    │         │          │меры по      │             │телеком" │

│  │цифрового    │         │          │своевременно-│             │         │

│  │вещания      │         │          │му завершению│             │         │

│  │             │         │          │внедрения    │             │         │

│  │             │         │          │цифрового    │             │         │

│  │             │         │          │вещания      │             │         │

├──┼─────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤

│13│Проработка   │2013-2015│Инвести-  │Определение  │Обеспечение  │МКИТ,    │

│  │вопроса по   │годы     │ции,      │механизмов и │информацион- │МТК, ГАС │

│  │поддержке    │         │гранты    │мер поддержки│ной          │         │

│  │социально    │         │и другие  │уязвимых     │безопасности │         │

│  │уязвимых     │         │привле-   │слоев        │страны       │         │

│  │слоев        │         │ченные    │населения в  │             │         │

│  │населения    │         │средства  │доступе к    │             │         │

│  │Кыргызской   │         │          │цифровому    │             │         │

│  │Республики   │         │          │вещанию      │             │         │

├──┼─────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤

│14│Завершение   │Май      │В пределах│Прекращение  │Аналоговые   │ГАС,     │

│  │перехода с   │2015 года│средств,  │действия     │передатчики  │субъекты │

│  │аналогового  │         │предусмот-│частотных    │отключены    │предпри- │

│  │вещания на   │         │ренных    │присвоений в │             │ниматель-│

│  │цифровое     │         │ГАС и     │аналоговом   │             │ства     │

│  │вещание      │         │субъектами│вещании      │             │в области│

│  │             │         │предприни-│             │             │связи    │

│  │             │         │мательства│             │             │         │

│  │             │         │в области │             │             │         │

│  │             │         │связи     │             │             │         │

└──┴─────────────┴─────────┴──────────┴─────────────┴─────────────┴─────────┘

Примечание:

Список сокращений:

МТК - Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики;

ГТС - Государственная таможенная служба при Правительстве Кыргызской Республики;

ГАС - Государственное агентство связи при Правительстве Кыргызской Республики;

ГНС - Государственная налоговая служба при Правительстве Кыргызской Республики;

МКИТ - Министерство культуры, информации и туризма Кыргызской Республики;

ОТРК - Общественная телерадиовещательная корпорация Кыргызской Республики;

ЭлТР - Телерадиовещательная компания Кыргызской Республики "Общественное телевидение - ЭлТР";

ОАО "Кыргызтелеком" - открытое акционерное общество "Кыргызтелеком";

STB - Set-top-Box - цифровая телевизионная приставка.