	[image: ]


УТРАТИЛО СИЛУ
в соответствии с постановлением
Кабинета Министров Кыргызской Республики
от 13 декабря 2023 года № 675

Утвержден
 постановлением Правительства
 Кыргызской Республики
 от 18 сентября 2013 года № 516

ПЕРЕЧЕНЬ
 мероприятий по реализации первого этапа Государственной программы по обеспечению безопасности и социально-экономическому развитию отдельных приграничных территорий Кыргызской Республики, имеющих особый статус

┌──┬────────────────────┬──────┬─────────┬──────────────┬─────────────┐
│№ │     Содержание     │ Сроки│ Ориенти-│   Источники  │Ответственные│
│  │     мероприятий    │испол-│ровочная │финансирования│ исполнители │
│  │                    │ нения│стоимость│              │             │
│  │                    │      │  (тыс.  │              │             │
│  │                    │      │  сом.)  │              │             │
├──┼────────────────────┼──────┼─────────┼──────────────┼─────────────┤
│1 │Очистка селевого    │2013  │     59,0│Республиканс- │МЧС          │
│  │русла. Баткенская   │год   │         │кий бюджет (в │             │
│  │область, Баткенский │      │         │пределах      │             │
│  │район, Кыш-Туутский │      │         │средств,      │             │
│  │айылный аймак село  │      │         │выделенных    │             │
│  │Сай, участок        │      │         │МЧС)          │             │
│  │Мазарсай            │      │         │              │             │
├──┼────────────────────┼──────┼─────────┼──────────────┼─────────────┤
│2 │Очистка селевого    │2013  │     44,0│Республиканс- │МЧС          │
│  │русла. Баткенская   │год   │         │кий бюджет (в │             │
│  │область, Баткенский │      │         │пределах      │             │
│  │район, Суу-Башинский│      │         │средств,      │             │
│  │айылный аймак, село │      │         │выделенных    │             │
│  │Божой               │      │         │МЧС)          │             │
├──┼────────────────────┼──────┼─────────┼──────────────┼─────────────┤
│3 │Берегоукрепительные │2013  │    150,0│Республиканс- │МЧС          │
│  │работы на реке Сох. │год   │         │кий бюджет (в │             │
│  │Баткенская область, │      │         │пределах      │             │
│  │Баткенский район,   │      │         │средств,      │             │
│  │Торт-Кульский       │      │         │выделенных    │             │
│  │айылный аймак, село │      │         │МЧС)          │             │
│  │Ак-Оток             │      │         │              │             │
├──┼────────────────────┼──────┼─────────┼──────────────┼─────────────┤
│4 │Очистка селевого    │2013  │     20,0│Республиканс- │МЧС          │
│  │русла. Баткенская   │год   │         │кий бюджет (в │             │
│  │область, Баткенский │      │         │пределах      │             │
│  │район, Ак-Сайский   │      │         │средств,      │             │
│  │айылный аймак, село │      │         │выделенных    │             │
│  │Уч-Добо, участок    │      │         │МЧС)          │             │
│  │Керме-Тоо           │      │         │              │             │
├──┼────────────────────┼──────┼─────────┼──────────────┼─────────────┤
│5 │Механическая очистка│2013  │     44,0│Республиканс- │МЧС          │
│  │селевого русла.     │год   │         │кий бюджет (в │             │
│  │Баткенская область, │      │         │пределах      │             │
│  │Кадамжайский район, │      │         │средств,      │             │
│  │Алгинский айылный   │      │         │выделенных    │             │
│  │аймак, село         │      │         │МЧС)          │             │
│  │Чукур-Кыштак        │      │         │              │             │
├──┼────────────────────┼──────┼─────────┼──────────────┼─────────────┤
│6 │Реконструкция       │2013- │ 148158,1│Собственные   │МТК, ОАО     │
│  │аэропорта "Баткен". │2014  │         │средства или  │"МАМ" (по    │
│  │Баткенская область, │годы  │         │инвестиции    │согласованию)│
│  │Баткенский район    │      │         │(при наличии  │             │
│  │                    │      │         │финансовых    │             │
│  │                    │      │         │средств)      │             │
├──┼────────────────────┼──────┼─────────┼──────────────┼─────────────┤
│7 │Реконструкция       │2014  │ 147255,7│Собственные   │МТК, ОАО     │
│  │аэропорта "Исфана". │год   │         │средства (при │"МАМ" (по    │
│  │Баткенская область, │      │         │наличии       │согласованию)│
│  │Лейлекский район    │      │         │финансовых    │             │
│  │                    │      │         │средств)      │             │
├──┼────────────────────┼──────┼─────────┼──────────────┼─────────────┤
│8 │Освоение земель     │до    │ 340000,0│Средства      │МСХМ,        │
│  │Бургандинского      │2015  │         │турецкого     │Департамент  │
│  │массива. Баткенская │год   │         │кредита:      │водных       │
│  │область,            │      │         │в 2013 году - │ресурсов и   │
│  │Кадамжайский район, │      │         │100 млн.      │мелиорации   │
│  │Ак-Турпакский       │      │         │сомов;        │             │
│  │айылный аймак (ввод │      │         │в 2014 году - │             │
│  │около 3500 га новых │      │         │120 млн. сомов│             │
│  │орошаемых земель)   │      │         │              │             │
├──┼────────────────────┼──────┼─────────┼──────────────┼─────────────┤
│9 │Строительство канала│до    │ 280000,0│Республиканс- │Минфин, МСХМ,│
│  │Каракыштак-Боз.     │2015  │         │кий бюджет:   │Департамент  │
│  │Баткенская область, │года  │         │в 2013 году - │водных       │
│  │Кадамжайский район, │      │         │40 млн. сомов;│ресурсов и   │
│  │(ввод 578 га новых  │      │         │в 2014 году - │мелиорации   │
│  │орошаемых земель,   │      │         │в пределах    │             │
│  │повышение           │      │         │предусмотрен- │             │
│  │водообеспеченности  │      │         │ных в бюджете │             │
│  │700 га орошаемых    │      │         │средств на    │             │
│  │земель)             │      │         │2014 год      │             │
├──┼────────────────────┼──────┼─────────┼──────────────┼─────────────┤
│10│Строительство школы │2013  │  32000,0│Средства      │ГААСЖКХ,     │
│  │"Манас" со          │год   │         │турецкого     │Минфин, МОН  │
│  │спортзалом.         │      │         │кредита       │             │
│  │Баткенская область, │      │         │              │             │
│  │Лейлекский район,   │      │         │              │             │
│  │Сумбулинский айылный│      │         │              │             │
│  │аймак, село Андарак │      │         │              │             │
├──┼────────────────────┼──────┼─────────┼──────────────┼─────────────┤
│11│Строительство школы.│2014- │  37909,0│Республиканс- │ГААСЖКХ,     │
│  │Баткенская область, │2015  │         │кий бюджет    │Минфин, МОН  │
│  │Лейлекский район,   │годы  │         │              │             │
│  │Кулундинский айылный│      │         │              │             │
│  │аймак, участок      │      │         │              │             │
│  │Максат              │      │         │              │             │
├──┼────────────────────┼──────┼─────────┼──────────────┼─────────────┤
│12│Строительство       │2013  │   1175,0│Средства ПРООН│Кара-Бакский │
│  │фельдшерско-акушер- │год   │         │              │айыл окмоту  │
│  │ского пункта.       │      │         │              │Баткенского  │
│  │Баткенская область, │      │         │              │района       │
│  │Баткенский район,   │      │         │              │             │
│  │Кара-Бакский айылный│      │         │              │             │
│  │аймак, село Достук  │      │         │              │             │
├──┼────────────────────┼──────┼─────────┼──────────────┼─────────────┤
│13│Пристройка к зданию │2013- │    500,0│Средства      │Центр        │
│  │Группы семейных     │2014  │         │Центра        │общеврачебной│
│  │врачей № 22.        │годы  │         │общеврачебной │практики села│
│  │Баткенская область, │      │         │практики села │Кулунду      │
│  │Лейлекский район,   │      │         │Кулунду       │Лейлекского  │
│  │Жаны-Жерский айылный│      │         │              │района       │
│  │аймак, село Арка-2  │      │         │              │             │
├──┼────────────────────┼──────┼─────────┼──────────────┼─────────────┤
│14│Ремонт отопительной │2013- │    100,0│Средства      │Центр        │
│  │системы Группы      │2014  │         │Центра        │общеврачебной│
│  │семейных врачей №   │годы  │         │общеврачебной │практики села│
│  │25. Баткенская      │      │         │практики села │Кулунду      │
│  │область, Лейлекский │      │         │Кулунду       │Лейлекского  │
│  │район, Кулундинский │      │         │              │района       │
│  │айылный аймак, село │      │         │              │             │
│  │им.Раззакова        │      │         │              │             │
├──┼────────────────────┼──────┼─────────┼──────────────┼─────────────┤
│15│Строительство склада│2013- │    100,0│Средства      │Центр        │
│  │(подсобное помещение│2014  │         │Центра        │общеврачебной│
│  │для хранения угля). │годы  │         │общеврачебной │практики села│
│  │Баткенская область, │      │         │практики села │Кулунду      │
│  │Лейлекский район,   │      │         │Кулунду       │Лейлекского  │
│  │Кулундинский айылный│      │         │              │района       │
│  │аймак, село Максат  │      │         │              │             │
├──┼────────────────────┼──────┼─────────┼──────────────┼─────────────┤
│16│Капитальный ремонт  │2013  │    100,0│Местный бюджет│Ак-Турпакский│
│  │фельдшерско-акушер- │год   │         │              │айыл окмоту  │
│  │ского пункта.       │      │         │              │Кадамжайского│
│  │Баткенская область, │      │         │              │района       │
│  │Кадамжайский район, │      │         │              │             │
│  │Ак-Турпакский       │      │         │              │             │
│  │айылный аймак, село │      │         │              │             │
│  │Ак-Турпак           │      │         │              │             │
├──┼────────────────────┼──────┼─────────┼──────────────┼─────────────┤
│17│Текущий ремонт      │2013  │     20,0│Местный бюджет│Алгинский    │
│  │фельдшерско-акушер- │год   │         │              │айыл окмоту  │
│  │ского пункта.       │      │         │              │Кадамжайского│
│  │Баткенская область, │      │         │              │района       │
│  │Кадамжайский район, │      │         │              │             │
│  │Алгинский айылный   │      │         │              │             │
│  │аймак, село         │      │         │              │             │
│  │Чукур-Кыштак        │      │         │              │             │
├──┼────────────────────┼──────┼─────────┼──────────────┼─────────────┤
│18│Выставление         │2013  │ 166800,0│Бюджетные и   │Минфин,      │
│  │дополнительных 4    │год   │         │внебюджетные  │ГААСЖКХ,     │
│  │пограничных застав и│      │         │средства,     │ГПС, МГА,    │
│  │1 пограничного поста│      │         │кооперирование│органы МСУ   │
│  │на государственной  │      │         │и внешние     │             │
│  │границе Кыргызской  │      │         │источники     │             │
│  │Республики (с       │      │         │              │             │
│  │проведением         │      │         │              │             │
│  │комплекса           │      │         │              │             │
│  │мероприятий по      │      │         │              │             │
│  │отводу земельных    │      │         │              │             │
│  │участков,           │      │         │              │             │
│  │проектированию,     │      │         │              │             │
│  │капитальному        │      │         │              │             │
│  │строительству и     │      │         │              │             │
│  │созданию            │      │         │              │             │
│  │инфраструктуры).    │      │         │              │             │
│  │Завершение          │      │         │              │             │
│  │строительства       │      │         │              │             │
│  │пограничной заставы │      │         │              │             │
│  │"Чарбак". Баткенская│      │         │              │             │
│  │область, Баткенский │      │         │              │             │
│  │район, Лейлекский   │      │         │              │             │
│  │район               │      │         │              │             │
├──┼────────────────────┼──────┼─────────┼──────────────┼─────────────┤
│19│Строительство школы │2013- │  26865,3│Республиканс- │ГААСЖКХ,     │
│  │№ 22 имени Жумабаева│2014  │         │кий бюджет    │Минфин       │
│  │Джалал-Абадская     │годы  │         │              │             │
│  │область,            │      │         │              │             │
│  │Ала-Букинский район,│      │         │              │             │
│  │село Кок-Таш        │      │         │              │             │
├──┼────────────────────┼──────┼─────────┼──────────────┼─────────────┤
│20│Очистка             │2013  │    211,0│Республиканс- │МЧС          │
│  │селеотводного       │год   │         │кий бюджет (в │             │
│  │канала.             │      │         │пределах      │             │
│  │Джалал-Абадская     │      │         │средств,      │             │
│  │область, Ак-Сыйский │      │         │выделенных    │             │
│  │район, мэрия города │      │         │МЧС)          │             │
│  │Кербен, село Жетиген│      │         │              │             │
└──┴────────────────────┴──────┴─────────┴──────────────┴─────────────┘
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