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(Утратил силу в соответствии с постановлением Кабинета Министров КР от 14 января 2022 года №9)

ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 сентября 2009 года № 579

Об утверждении Плана мероприятий, направленных
на развитие строительной отрасли Кыргызской Республики
на 2009-2010 годы

В целях обеспечения эффективного развития строительного комплекса Кыргызской Республики Правительство Кыргызской Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий, направленных на развитие строительной отрасли Кыргызской Республики на 2009-2010 годы.
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Кыргызской Республики от 28 августа 2008 года № 483 "Об утверждении плана первоочередных действий по выработке основных направлений государственной политики в области строительного комплекса Кыргызской Республики на 2008-2010 годы".
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на соответствующие отделы Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

Премьер-министр Кыргызской Республики	И.Чудинов

Утвержден

ПЛАН
мероприятий, направленных на развитие строительной
отрасли Кыргызской Республики на 2009-2010 годы

┌──┬─────────────────────┬──────────┬───────────────┬─────────────────┐
│№ │     Мероприятия     │   Сроки  │ Ответственные │    Ожидаемый    │
│  │                     │реализации│ за исполнение │    результат    │
├──┼─────────────────────┼──────────┼───────────────┼─────────────────┤
│1 │Разработка           │2009-2010 │Госстрой,      │Градостроительные│
│  │соответствующих      │годы      │Минфин, ОГА,   │документации     │
│  │градостроительных    │          │мэрии городов  │населенных       │
│  │документаций         │          │Бишкек и Ош (по│пунктов          │
│  │населенных пунктов   │          │согласованию)  │республики,      │
│  │Кыргызской Республики│          │               │согласованные и  │
│  │за счет средств,     │          │               │утвержденные в   │
│  │предусмотренных      │          │               │установленном    │
│  │республиканским и    │          │               │порядке          │
│  │местным бюджетами    │          │               │                 │
├──┼─────────────────────┼──────────┼───────────────┼─────────────────┤
│2 │Разработка и внесение│До 31     │Госстрой,      │Принятие         │
│  │в Правительство      │декабря   │Госрегистр     │постановления ПКР│
│  │Кыргызской Республики│2009 года │               │                 │
│  │Типовых правил       │          │               │                 │
│  │застройки и          │          │               │                 │
│  │землепользования     │          │               │                 │
│  │населенных пунктов   │          │               │                 │
├──┼─────────────────────┼──────────┼───────────────┼─────────────────┤
│3 │Разработка схем      │До 30 июня│ОГА, Госстрой, │Утверждение в    │
│  │развития и           │2010 года │Минпромэнерго, │установленном    │
│  │проектирование       │          │Минфин         │порядке схем     │
│  │магистральных        │          │               │развития и       │
│  │инженерных сетей и   │          │               │проектирование   │
│  │источников           │          │               │магистральных    │
│  │теплоснабжения,      │          │               │инженерных сетей │
│  │согласно генеральным │          │               │и источников     │
│  │планам               │          │               │теплоснабжения   │
├──┼─────────────────────┼──────────┼───────────────┼─────────────────┤
│4 │Разработка и внесение│До 30 июня│Мэрии городов  │Принятие         │
│  │в Правительство      │2010 года │Бишкек и Ош и  │постановления ПКР│
│  │Кыргызской Республики│          │ОГА (по        │                 │
│  │нормативного         │          │согласованию), │                 │
│  │правового акта,      │          │НАМС (по       │                 │
│  │определяющего        │          │согласованию), │                 │
│  │источники            │          │Минпромэнерго, │                 │
│  │софинансирования     │          │Минфин, МЭРиТ  │                 │
│  │строительства        │          │               │                 │
│  │инженерной           │          │               │                 │
│  │инфраструктуры       │          │               │                 │
├──┼─────────────────────┼──────────┼───────────────┼─────────────────┤
│5 │Подготовка конкретных│До 30 июня│Минпромэнерго, │Принятие         │
│  │мер поэтапному       │2010 года │Минфин,        │постановления ПКР│
│  │финансированию       │          │Госстрой       │                 │
│  │разработок схем и    │          │               │                 │
│  │проектирования       │          │               │                 │
│  │магистральных        │          │               │                 │
│  │инженерных сетей и   │          │               │                 │
│  │источников           │          │               │                 │
│  │теплоснабжения       │          │               │                 │
├──┼─────────────────────┼──────────┼───────────────┼─────────────────┤
│6 │Разработка комплекса │До 30 июня│Минпромэнерго, │Принятие         │
│  │мер по               │2010 года │Госстрой, Союз │постановления ПКР│
│  │энергосберегающей    │          │строителей (по │                 │
│  │политике для         │          │согласованию), │                 │
│  │строительных         │          │МЭРиТ          │                 │
│  │организаций при      │          │               │                 │
│  │возведении           │          │               │                 │
│  │строительных         │          │               │                 │
│  │комплексов, включая  │          │               │                 │
│  │индивидуальное       │          │               │                 │
│  │строительство жилых  │          │               │                 │
│  │зданий и сооружений: │          │               │                 │
│  │а) предусмотреть     │          │               │                 │
│  │обязательную         │          │               │                 │
│  │установку приборов   │          │               │                 │
│  │для потребления      │          │               │                 │
│  │холодной и горячей   │          │               │                 │
│  │воды, общедомовые    │          │               │                 │
│  │тепловые счетчики,   │          │               │                 │
│  │газовые счетчики;    │          │               │                 │
│  │б) использовать      │          │               │                 │
│  │возобновляемые       │          │               │                 │
│  │источники энергии    │          │               │                 │
│  │(ВИЭ) при            │          │               │                 │
│  │строительстве        │          │               │                 │
│  │многоквартирных домов│          │               │                 │
│  │и индивидуальные     │          │               │                 │
│  │системы отопления и  │          │               │                 │
│  │теплоснабжения       │          │               │                 │
├──┼─────────────────────┼──────────┼───────────────┼─────────────────┤
│7 │Определение          │Ежегодно  │Госкоммиграция,│Итоговые заявки  │
│  │потребностей         │до        │Госстрой,      │на подготовку    │
│  │организаций и        │1 декабря │Госпрофтех, ТПП│кадров в разрезе │
│  │предприятий в        │          │(по            │профессий        │
│  │специалистах и       │          │согласованию)  │                 │
│  │рабочих кадрах       │          │               │                 │
│  │строительного профиля│          │               │                 │
├──┼─────────────────────┼──────────┼───────────────┼─────────────────┤
│8 │Внесение изменений   │До 31 мая │МОиН,          │Соответствующие  │
│  │в образовательные    │2010 года │Госпрофтех,    │акты             │
│  │программы начального,│          │Госкоммиграция,│государственных  │
│  │среднего и высшего   │          │Госстрой, ТПП  │органов          │
│  │образования с учетом │          │(по            │                 │
│  │реальных требований  │          │согласованию)  │                 │
│  │рынка труда          │          │               │                 │
├──┼─────────────────────┼──────────┼───────────────┼─────────────────┤
│9 │Совершенствование    │Ежегодно  │Госпрофтех,    │Принятие         │
│  │механизмов           │до        │МОиН, Минфин,  │постановления ПКР│
│  │финансирования       │30 января │Госстрой, МЭРиТ│                 │
│  │образовательных      │          │               │                 │
│  │организаций          │          │               │                 │
│  │строительного профиля│          │               │                 │
│  │для качественной     │          │               │                 │
│  │подготовки и         │          │               │                 │
│  │переподготовки       │          │               │                 │
│  │специалистов и       │          │               │                 │
│  │рабочих кадров (на   │          │               │                 │
│  │ежегодной основе)    │          │               │                 │
├──┼─────────────────────┼──────────┼───────────────┼─────────────────┤
│10│Развитие и           │2009-2010 │МОиН,          │Соответствующие  │
│  │переоснащение        │гг.       │Госпрофтех,    │акты             │
│  │существующей мате-   │          │Минфин,        │государственных  │
│  │риально-технической  │          │Госстрой       │органов          │
│  │базы учебных         │          │               │                 │
│  │заведений            │          │               │                 │
│  │строительного профиля│          │               │                 │
├──┼─────────────────────┼──────────┼───────────────┼─────────────────┤
│11│Разработка и         │2009-2010 │МЭРиТ,         │Договора,        │
│  │внедрение механизмов │гг.       │Госстрой, МОиН,│соглашения       │
│  │подготовки и         │          │Госпрофтех, ТПП│                 │
│  │переподготовки       │          │(по            │                 │
│  │специалистов и       │          │согласованию)  │                 │
│  │рабочих кадров       │          │               │                 │
│  │без отрыва от        │          │               │                 │
│  │производства         │          │               │                 │
└──┴─────────────────────┴──────────┴───────────────┴─────────────────┘
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