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ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 августа 2008 года № 483
Об утверждении плана первоочередных действий по выработке основных
 направлений государственной политики в области строительного комплекса
 Кыргызской Республики на 2008-2010 годы
В целях разработки мероприятий, направленных на эффективное развитие государственной политики в области строительного комплекса Кыргызской Республики, Правительство Кыргызской Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый план первоочередных действий по выработке основных направлений государственной политики в области строительного комплекса Кыргызской Республики на 2008-2010 годы (далее - План действий).
2. Межведомственной рабочей группе, созданной распоряжением Правительства Кыргызской Республики от 29 апреля 2008 года № 176-р:
- по результатам первоочередных действий разработать план дальнейшего развития строительного комплекса Кыргызской Республики;
- в 10-дневный срок создать рабочие группы с участием представителей государственных органов, независимых экспертов и бизнес-сообщества для выполнения мероприятий, предусмотренных в Плане действий.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел строительства, транспорта и коммуникаций и отдел экономики, торговли, туризма и предпринимательства Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

Премьер-министр	И.Чудинов

Утвержден

ПЛАН
 первоочередных действий по выработке основных направлений государственной политики в области
 строительного комплекса Кыргызской Республики на 2008-2010 годы

┌───┬───────────────────┬────────┬──────────────┬──────────────┬──────┐
│ № │    Мероприятия    │ Сроки  │Ответственные │   Ожидаемый  │Приме-│
│   │                   │реализа-│ за исполнение│   результат  │чание │
│   │                   │   ции  │              │              │      │
├───┼───────────────────┴────────┴──────────────┴──────────────┴──────┤
│1  │Развитие градостроительства и расширение производства            │
│   │строительных отечественных материалов                            │
├───┼───────────────────┬────────┬──────────────┬──────────────┬──────┤
│1.1│Внесение в         │15      │Госстрой,     │Проект        │      │
│   │Правительство КР   │ноября  │МФ КР, НАМС   │постановления │      │
│   │графика разработки │2008    │(по           │ПКР "Об       │      │
│   │генеральных планов │года    │согласованию) │утверждении   │      │
│   │для всех населенных│        │              │графика       │      │
│   │пунктов с          │        │              │разработки    │      │
│   │определением       │        │              │генеральных   │      │
│   │объемов            │        │              │планов"       │      │
│   │финансирования     │        │              │              │      │
├───┼───────────────────┼────────┼──────────────┼──────────────┼──────┤
│1.2│Внесение в         │20      │МФ КР,        │Проект        │      │
│   │Правительство КР   │февраля │Госстрой,     │постановления │      │
│   │механизмов         │2009    │НАМС (по      │ПКР "Об       │      │
│   │финансирования     │года    │согласованию) │утверждении   │      │
│   │разработки         │        │              │механизмов    │      │
│   │генеральных планов │        │              │финансирования│      │
│   │населенных пунктов │        │              │разработки    │      │
│   │                   │        │              │генеральных   │      │
│   │                   │        │              │планов        │      │
│   │                   │        │              │населенных    │      │
│   │                   │        │              │пунктов"      │      │
├───┼───────────────────┼────────┼──────────────┼──────────────┼──────┤
│1.3│Внесение в         │15      │Госрегистр,   │Проект        │      │
│   │Правительство КР   │декабря │Госстрой,     │постановления │      │
│   │положения о        │2008    │НАМС (по      │ПКР "Об       │      │
│   │введении           │года    │согласованию) │утверждении   │      │
│   │градостроительного │        │              │Положения     │      │
│   │кадастра в городах │        │              │о введении    │      │
│   │областного значения│        │              │градострои-   │      │
│   │                   │        │              │тельного      │      │
│   │                   │        │              │кадастра"     │      │
├───┼───────────────────┼────────┼──────────────┼──────────────┼──────┤
│1.4│Внесение в         │15      │Госстрой,     │Проект        │      │
│   │Правительство      │октября │Госрегистр,   │нормативного  │      │
│   │Кыргызской         │2008    │НАМС (по      │правового     │      │
│   │Республики         │года    │согласованию) │акта          │      │
│   │нормативного       │        │              │              │      │
│   │правового акта,    │        │              │              │      │
│   │регулирующего      │        │              │              │      │
│   │вопросы сноса      │        │              │              │      │
│   │ветхих, аварийных  │        │              │              │      │
│   │зданий и           │        │              │              │      │
│   │сооружений, а также│        │              │              │      │
│   │других объектов,   │        │              │              │      │
│   │предусматривающего:│        │              │              │      │
│   │- критерии сноса;  │        │              │              │      │
│   │- типовое положение│        │              │              │      │
│   │  о сносе          │        │              │              │      │
├───┼───────────────────┼────────┼──────────────┼──────────────┼──────┤
│1.5│Внесение в         │До 1    │Госстрой,     │Проект        │      │
│   │Правительство КР   │июля    │Госрегистр,   │постановления │      │
│   │типовых правил     │2009    │НПО, НАМС (по │"Об           │      │
│   │застройки и        │года    │согласованию),│утверждении   │      │
│   │землепользования   │        │МЭРиТ         │типовых правил│      │
│   │населенных пунктов │        │              │застройки и   │      │
│   │Республики на      │        │              │землепользо-  │      │
│   │основе правового   │        │              │вания         │      │
│   │зонирования        │        │              │населенных    │      │
│   │                   │        │              │пунктов"      │      │
├───┼───────────────────┼────────┼──────────────┼──────────────┼──────┤
│1.6│Рассмотрение       │30      │МЭРиТ, Минфин,│Проект        │      │
│   │вопроса о          │апреля  │ГНИ, ГТИ,     │постановления │      │
│   │разработке         │2009    │Минпромэнерго,│ПКР           │      │
│   │прогрессивной шкалы│года    │Союз          │              │      │
│   │преференций и льгот│        │строителей (по│              │      │
│   │для инвесторов,    │        │согласованию) │              │      │
│   │вкладывающих       │        │              │              │      │
│   │финансовые средства│        │              │              │      │
│   │в развитие         │        │              │              │      │
│   │производства       │        │              │              │      │
│   │отечественных      │        │              │              │      │
│   │стройматериалов    │        │              │              │      │
├───┼───────────────────┴────────┴──────────────┴──────────────┴──────┤
│2  │Оптимизация порядка предоставления земельных участков и          │
│   │регистрации прав собственности на объекты недвижимости           │
├───┼───────────────────┬────────┬──────────────┬──────────────┬──────┤
│2.1│Внесение в         │До 15   │НАМС (по      │Типовое       │      │
│   │Правительство КР   │ноября  │согласованию),│положение в   │      │
│   │положения об       │2008    │Госрегистр,   │новой редакции│      │
│   │оптимизации и      │года    │Госстрой      │              │      │
│   │совершенствовании  │        │              │              │      │
│   │процедур           │        │              │              │      │
│   │предоставления     │        │              │              │      │
│   │прав собственности │        │              │              │      │
│   │и аренды на        │        │              │              │      │
│   │земельные участки  │        │              │              │      │
│   │населенных пунктов │        │              │              │      │
├───┼───────────────────┼────────┼──────────────┼──────────────┼──────┤
│2.2│Внесение изменений │До 15   │Госрегистр,   │Внесение      │      │
│   │в Практическое     │ноября  │МЭРиТ,        │изменений в   │      │
│   │руководство        │2008    │Госстрой      │практическое  │      │
│   │Государственной    │года    │              │руководство по│      │
│   │регистрации прав на│        │              │Государствен- │      │
│   │недвижимость в     │        │              │ной           │      │
│   │целях              │        │              │регистрации   │      │
│   │совершенствования  │        │              │прав на       │      │
│   │порядка регистрации│        │              │недвижимость  │      │
│   │прав собственности │        │              │              │      │
│   │по объектам,       │        │              │              │      │
│   │законченных        │        │              │              │      │
│   │строительством и   │        │              │              │      │
│   │совершенствование  │        │              │              │      │
│   │процедур           │        │              │              │      │
│   │подтверждения прав │        │              │              │      │
│   │на объекты         │        │              │              │      │
│   │недвижимости       │        │              │              │      │
├───┼───────────────────┼────────┼──────────────┼──────────────┼──────┤
│2.3│Разработка и       │До 15   │МЭРиТ,        │Проект        │      │
│   │внесение дополнений│декабря │НАМС (по      │постановления │      │
│   │в Положение "О     │2008    │согласованию),│ПКР "О        │      │
│   │предоставлении     │года    │Госгеолого-   │внесении      │      │
│   │земельных участков │        │агентство     │дополнений в  │      │
│   │под                │        │              │Положение "О  │      │
│   │недропользование", │        │              │предоставлении│      │
│   │утвержденное       │        │              │земельных     │      │
│   │постановлением     │        │              │участков под  │      │
│   │Правительства      │        │              │недропользова-│      │
│   │Кыргызской         │        │              │ние"          │      │
│   │Республики от 12   │        │              │              │      │
│   │апреля 2006 года   │        │              │              │      │
│   │№ 261, с целью     │        │              │              │      │
│   │уточнения функций  │        │              │              │      │
│   │государственных    │        │              │              │      │
│   │органов управления │        │              │              │      │
│   │и органов местного │        │              │              │      │
│   │самоуправления     │        │              │              │      │
├───┼───────────────────┼────────┼──────────────┼──────────────┼──────┤
│2.4│Внесение в         │20      │Госрегистр,   │Внесение      │      │
│   │Правительство КР   │апреля  │Госстрой,     │изменений в   │      │
│   │единого порядка    │2009    │НАМС (по      │Земельный     │      │
│   │выкупа земель,     │года    │согласованию) │кодекс КР     │      │
│   │находящихся в      │        │              │              │      │
│   │частной            │        │              │              │      │
│   │собственности, для │        │              │              │      │
│   │государственных и  │        │              │              │      │
│   │общественных нужд  │        │              │              │      │
├───┼───────────────────┼────────┼──────────────┼──────────────┼──────┤
│2.5│Разработка и       │До 1    │Госстрой,     │Проект        │      │
│   │внесение изменений │ноября  │Госрегистр,   │постановления │      │
│   │и дополнений в     │2008    │НАМС (по      │ПКР о внесении│      │
│   │Положение о порядке│года    │согласованию) │изменений и   │      │
│   │определения границ │        │              │дополнений    │      │
│   │земельного участка │        │              │в указанные   │      │
│   │при многоквартирном│        │              │постановления │      │
│   │доме, утвержденное │        │              │ПКР           │      │
│   │постановлением     │        │              │              │      │
│   │Правительства КР   │        │              │              │      │
│   │от 11 сентября 2003│        │              │              │      │
│   │года № 575, и      │        │              │              │      │
│   │постановлений      │        │              │              │      │
│   │Правительства КР   │        │              │              │      │
│   │от 2 июля 2004 года│        │              │              │      │
│   │№ 495 и от 22      │        │              │              │      │
│   │сентября 2005 года │        │              │              │      │
│   │№ 448, в части     │        │              │              │      │
│   │определения        │        │              │              │      │
│   │нормативных        │        │              │              │      │
│   │размеров площадей  │        │              │              │      │
│   │земельных участков │        │              │              │      │
│   │временно для       │        │              │              │      │
│   │реконструкции и    │        │              │              │      │
│   │сопредельного      │        │              │              │      │
│   │строительства      │        │              │              │      │
├───┼───────────────────┼────────┼──────────────┼──────────────┼──────┤
│2.6│Внесение в         │До 15   │МЭРТ,         │Проект        │      │
│   │Правительство КР   │декабря │Госрегистр,   │постановления │      │
│   │проекта            │2008    │Госантимоно-  │ПКР           │      │
│   │постановления о    │года    │полии         │              │      │
│   │пересмотре и       │        │              │              │      │
│   │оптимизации единых │        │              │              │      │
│   │тарифов на         │        │              │              │      │
│   │регистрацию        │        │              │              │      │
│   │объектов           │        │              │              │      │
│   │собственности      │        │              │              │      │
│   │исходя из реальной │        │              │              │      │
│   │себестоимости услуг│        │              │              │      │
│   │Госрегистра и      │        │              │              │      │
│   │механизмов         │        │              │              │      │
│   │финансирования     │        │              │              │      │
│   │органов Госрегистра│        │              │              │      │
├───┼───────────────────┴────────┴──────────────┴──────────────┴──────┤
│3  │Развитие инженерных сетей и инфраструктуры городов и населенных  │
│   │пунктов                                                          │
├───┼───────────────────┬────────┬──────────────┬──────────────┬──────┤
│3.1│Внесение в         │20 марта│Минпромэнерго,│Схемы развития│      │
│   │Правительство КР   │2009    │НАМС (по      │и             │      │
│   │схем развития и    │года    │согласованию),│проектирования│      │
│   │проектирование     │        │Госстрой,     │магистральных │      │
│   │магистральных      │        │компании      │инженерных    │      │
│   │инженерных сетей и │        │топлив-       │сетей и       │      │
│   │источников         │        │но-энергети-  │источников    │      │
│   │теплоснабжения,    │        │ческого       │теплоснабжения│      │
│   │согласно           │        │комплекса     │              │      │
│   │генеральных планов │        │              │              │      │
│   │и внесение на      │        │              │              │      │
│   │рассмотрение       │        │              │              │      │
├───┼───────────────────┼────────┼──────────────┼──────────────┼──────┤
│3.2│Разработка         │15 июля │Минфин, МЭРиТ,│Проект        │      │
│   │нормативного       │2009    │Минпромэнерго,│постановления │      │
│   │правового акта     │года    │НАМС (по      │ПКР           │      │
│   │определяющего      │        │согласованию) │              │      │
│   │источники          │        │              │              │      │
│   │софинансирования   │        │              │              │      │
│   │строительства      │        │              │              │      │
│   │инженерной         │        │              │              │      │
│   │инфраструктуры     │        │              │              │      │
├───┼───────────────────┼────────┼──────────────┼──────────────┼──────┤
│3.3│Подготовка         │15      │НАМС (по      │Проект        │      │
│   │конкретных мер     │октября │согласованию),│постановления │      │
│   │поэтапному         │2009    │Минфин,       │ПКР           │      │
│   │финансированию     │года    │Минпромэнерго │              │      │
│   │разработок схем и  │        │              │              │      │
│   │проектирования     │        │              │              │      │
│   │магистральных      │        │              │              │      │
│   │инженерных сетей и │        │              │              │      │
│   │источников         │        │              │              │      │
│   │теплоснабжения     │        │              │              │      │
├───┼───────────────────┼────────┼──────────────┼──────────────┼──────┤
│3.4│Разработка проекта │До 15   │МЭРиТ,        │Проект Закона │При   │
│   │Закона КР "О       │июня    │Минфин,       │Кыргызской    │воз-  │
│   │государствен-      │2009    │Минпромэнерго,│Республики    │можном│
│   │но-частном         │года    │Минтранс      │              │учас- │
│   │партнерстве"       │        │              │              │тии   │
│   │                   │        │              │              │АБР,  │
│   │                   │        │              │              │U№ECE,│
│   │                   │        │              │              │Все-  │
│   │                   │        │              │              │мирно-│
│   │                   │        │              │              │го    │
│   │                   │        │              │              │банка │
├───┼───────────────────┼────────┼──────────────┼──────────────┼──────┤
│3.5│Разработка         │15      │Минпромэнерго,│Проект        │      │
│   │комплекса мер по   │декабря │компании      │постановления │      │
│   │энергосберегающей  │2008    │топливно-энер-│ПКР           │      │
│   │политике для       │года    │гетического   │              │      │
│   │строительных       │        │комплекса,    │              │      │
│   │организаций при    │        │мэрия города  │              │      │
│   │возведении         │        │Бишкек,       │              │      │
│   │строительных       │        │Госстрой,     │              │      │
│   │комплексов,        │        │Союз          │              │      │
│   │включая            │        │строителей (по│              │      │
│   │строительство      │        │согласованию),│              │      │
│   │индивидуальное     │        │МЭРиТ         │              │      │
│   │жилых зданий и     │        │              │              │      │
│   │сооружений:        │        │              │              │      │
│   │а) предусмотреть   │        │              │              │      │
│   │обязательную       │        │              │              │      │
│   │установку приборов │        │              │              │      │
│   │холодной и горячей │        │              │              │      │
│   │воды, общедомовые  │        │              │              │      │
│   │тепловые счетчики, │        │              │              │      │
│   │газовые счетчики;  │        │              │              │      │
│   │б) использование   │        │              │              │      │
│   │возобновляемых     │        │              │              │      │
│   │источников энергии │        │              │              │      │
│   │(ВИЭ) при          │        │              │              │      │
│   │строительстве      │        │              │              │      │
│   │многквартирных     │        │              │              │      │
│   │домов и            │        │              │              │      │
│   │индивидуальные     │        │              │              │      │
│   │системы отопления  │        │              │              │      │
│   │и теплоснабжения   │        │              │              │      │
├───┼───────────────────┴────────┴──────────────┴──────────────┴──────┤
│4  │Подготовка и переподготовка кадров                               │
├───┼───────────────────┬────────┬──────────────┬──────────────┬──────┤
│4.1│Определение        │До 1    │ГКМЗ,         │Итоговые      │      │
│   │потребностей       │декабря │Госстрой,     │заявки на     │      │
│   │организаций и      │2008    │ГАПТО, ТПП (по│подготовку    │      │
│   │предприятий в      │года    │согласованию),│кадров в      │      │
│   │специалистах и     │(еже-   │Союз          │разрезе       │      │
│   │рабочих кадрах     │годно)  │строителей (по│профессий     │      │
│   │строительного      │        │согласованию) │              │      │
│   │профиля            │        │              │              │      │
├───┼───────────────────┼────────┼──────────────┼──────────────┼──────┤
│4.2│Внесение изменений │До 15   │Минобразова-  │Приказы,      │      │
│   │в образовательные  │декабря │ния, ГАПТО,   │программы     │      │
│   │программы          │2008    │ТПП (по       │МОиН, ГАПТО   │      │
│   │начального,        │года    │согласованию),│              │      │
│   │среднего и высшего │        │Союз          │              │      │
│   │образования с      │        │строителей (по│              │      │
│   │учетом реальных    │        │согласованию) │              │      │
│   │требований рынка   │        │              │              │      │
│   │труда              │        │              │              │      │
├───┼───────────────────┼────────┼──────────────┼──────────────┼──────┤
│4.3│Совершенствование  │20 марта│Минфин,       │Проект        │      │
│   │механизмов         │2009    │МЭРиТ, МОиН,  │постановления │      │
│   │финансирования     │года    │ГАПТО         │ПКР           │      │
│   │образовательных    │        │              │              │      │
│   │организаций        │        │              │              │      │
│   │строительного      │        │              │              │      │
│   │профиля для        │        │              │              │      │
│   │качественной       │        │              │              │      │
│   │подготовки и       │        │              │              │      │
│   │переподготовки     │        │              │              │      │
│   │специалистов и     │        │              │              │      │
│   │рабочих кадров (на │        │              │              │      │
│   │ежегодной основе)  │        │              │              │      │
├───┼───────────────────┼────────┼──────────────┼──────────────┼──────┤
│4.4│Разработка и       │Ежегодно│МФ КР, ГНИ,   │Проект        │      │
│   │внедрение          │        │ТПП (по       │решения ПКР   │      │
│   │механизмов         │        │согласованию),│              │      │
│   │стимулирования     │        │Союз          │              │      │
│   │участия            │        │строителей (по│              │      │
│   │государственных и  │        │согласованию) │              │      │
│   │негосударственных  │        │              │              │      │
│   │организаций,       │        │              │              │      │
│   │предприятий в      │        │              │              │      │
│   │подготовке         │        │              │              │      │
│   │специалистов и     │        │              │              │      │
│   │рабочих кадров     │        │              │              │      │
├───┼───────────────────┼────────┼──────────────┼──────────────┼──────┤
│4.5│Развитие и         │2008-   │Инвестиционный│Решение       │При   │
│   │переоснащение      │2010    │Фонд, Минфин, │Инвестицион-  │воз-  │
│   │существующей       │годы    │ГАПТО         │ного Фонда,   │можном│
│   │материально-техни- │        │              │постановление │учас- │
│   │ческой базы учебных│        │              │Правительства │тии   │
│   │заведений          │        │              │КР            │АБР   │
│   │строительного      │        │              │              │      │
│   │профиля            │        │              │              │      │
├───┼───────────────────┼────────┼──────────────┼──────────────┼──────┤
│4.6│Разработка и       │Ежегодно│МЭРиТ,        │Договоры,     │      │
│   │внедрение          │        │Госстрой,     │соглашения    │      │
│   │механизмов         │        │МОиН, ГАПТО,  │              │      │
│   │подготовки и       │        │ТПП (по       │              │      │
│   │переподготовки     │        │согласованию),│              │      │
│   │специалистов и     │        │Союз          │              │      │
│   │рабочих кадров без │        │строителей (по│              │      │
│   │отрыва от          │        │согласованию) │              │      │
│   │производства       │        │              │              │      │
└───┴───────────────────┴────────┴──────────────┴──────────────┴──────┘
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