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УТРАТИЛО СИЛУ
 в соответствии с постановлением Кабинета Министров КР от 25 марта 2022 года № 166

ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 апреля 2015 года № 236
О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении Государственной программы "Сейсмическая безопасность в Кыргызской Республике на 2012-2015 годы" от 29 августа 2011 года № 523
В целях снижения экономического ущерба и повышения безопасности населения страны, осуществления превентивных антисейсмических мероприятий, направленных на обеспечение сейсмической безопасности, в соответствии с Национальной стратегией устойчивого развития Кыргызской Республики на период 2013-2017 годы, утвержденной Указом Президента Кыргызской Республики от 21 января 2013 года № 11, статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики" Правительство Кыргызской Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении Государственной программы "Сейсмическая безопасность в Кыргызской Республике на 2012-2015 годы" от 29 августа 2011 года № 523 следующие изменения:
- в названии, абзаце втором пункта 1 и пункте 2 цифры "2015" заменить цифрами "2019";
- абзац третий пункта 1 изложить в следующей редакции:
"- План мероприятий на 2015-2019 годы по реализации Государственной программы.";
- в пункте 2 слова "архитектуры и строительства" заменить словами "архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства";
- пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Министерству экономики Кыргызской Республики, Министерству чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики, Министерству иностранных дел Кыргызской Республики совместно с Государственным агентством архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики в 2015-2019 годах провести необходимую работу по привлечению средств международных донорских организаций для реализации Государственной программы.";
- пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел регионального развития, транспорта, строительства и коммуникаций Аппарата Правительства Кыргызской Республики.";
в Государственной программе "Сейсмическая безопасность в Кыргызской Республике на 2012-2015 годы", утвержденной вышеуказанным постановлением:
- в оглавлении цифры "14" заменить цифрами "13";
- в главе 1, пунктах 5.2, 8.1 слова "архитектуры и строительства" заменить словами "архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства";
- в главе 7:
в абзаце первом цифры "2013" заменить цифрами "2015";
в абзаце втором цифры "2014" заменить цифрами "2016";
в абзаце четвертом цифры "2015" заменить цифрами "2019";
- в главе 14 цифры "14" и "2015" заменить соответственно цифрами "13" и "2019";
План мероприятий по реализации Государственной программы "Сейсмическая безопасность в Кыргызской Республике на 2012-2015 годы", утвержденный вышеуказанным постановлением, изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.

Премьер-министр	Дж.К.Оторбаев

Приложение
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 на 2015-2019 годы по реализации Государственной программы "Сейсмическая безопасность в Кыргызской Республике на 2012-2019 годы"
	№
 п.п.
	Наименование работы
	Исполнители
	Сроки исполнения
	Объем финансирования (тысяч сом.)
	Источник финансирования
	Конечный результат

	
	
	
	Начало
	Окончание
	Общая
	в том числе по годам:
	
	

	
	
	
	
	
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Оценка уровня сейсмостойкости жилой застройки в гг. Бишкек и Ош, в зонах с сейсмичностью в 9 и более баллов и создание электронной базы данных
	ЦАИИЗ, КРСУ, ИС НАН, КГУСТА (по согласованию), ГИССиИП, ГПИГиА
	2015
	2016
	5000
	2500
	2500
	-
	-
	-
	Республиканский бюджет
	Информационный банк данных по зданиям жилой застройки с данными по их техническому состоянию и с оценкой уровня сейсмостойкости

	2
	Оценка уровня сейсмостойкости жилой застройки в населенных пунктах Кыргызской Республики, расположенных в зонах возможных очагов землетрясения и создание электронной базы данных.
Прогноз возможного ущерба от землетрясений
	ЦАИИЗ, КРСУ, ИС НАН, КГУСТА (по согласованию), ГИССиИП, ГПИГиА
	2015
	2017
	15000
	5000
	5000
	5000
	-
	-
	
	Информационный банк данных по зданиям жилой застройки в зонах возможных очагов землетрясения с данными по их техническому состоянию и с оценкой уровня сейсмостойкости

	3
	Разработка карт микросейсморайонирования территорий крупных населенных пунктов (областные и районные центры) Кыргызской Республики
	ГПИГиА, ИС НАН, ЦАИИЗ (по согласованию)
	2015
	2017
	6000
	2000
	2000
	2000
	-
	-
	
	Карты микросейсморайонирования для крупных населенных пунктов (областные и районные центры)

	4
	Оценка сейсмического риска крупных населенных пунктов (областные и районные центры) и разработка мер по управлению рисками с целью минимизации возможных ущербов
	ГИССиИП, МЧС, ИС НАН (по согласованию)
	2015
	2016
	5000
	2500
	2500
	-
	-
	-
	
	Комплекс мероприятий по снижению рисков и их управлению. Минимизация социально-экономического ущерба

	5
	Корректура нормативно-технической документации в области сейсмостойкого строительства
	ГИССиИП, КРСУ, ИС НАН (по согласованию)
	2015
	2017
	1200
	400
	400
	400
	-
	-
	Республиканский бюджет
	Современные нормативные документы в области сейсмостойкого строительства, отвечающие международным требованиям

	6
	Разработка новых конструкций мобильных быстровозводимых модульных сборно-разборных зданий различного назначения из легких конструкций для труднодоступных и сейсмоопасных регионов Кыргызской Республики
	КГТУ, КРСУ, АО ПИ "КГС" (по согласованию), ГИССиИП
	2017
	2018
	3000
	-
	-
	1500
	1500
	-
	
	Опытные образцы элементов стен и покрытий, а также узлов сопряжений.
Рекомендации по проектированию, изготовлению, транспортировке и монтажу сборно-разборных зданий

	7
	Разработка каталога повреждений зданий после землетрясений и технических решений по их усилению
	АО ПИ "КГС" (по согласованию), ГИССиИП, ГПИГиА
	2016
	2017
	2000
	-
	1000
	1000
	-
	-
	
	Каталог повреждений зданий и технические решения по их усилению

	8
	Разработка каталога технических решений по усилению узлов и конструкций жилых зданий массовой застройки
	АО ПИ "КГС" (по согласованию), ГИССиИП, ГПИГиА
	2017
	2018
	2000
	-
	-
	1000
	1000
	-
	
	Каталог конструктивных и технических решений по усилению, ремонту и реконструкции зданий

	9
	Оценка уровня сейсмостойкости зданий и сооружений государственных промышленных объектов особого назначения (по спискам Правительства Кыргызской Республики)
	КРСУ, ИС НАН (по согласованию), ГИССиИП
	2017
	2019
	9000
	-
	-
	3000
	3000
	3000
	Республиканский бюджет
	Информационный банк данных по зданиям жилой застройки в зонах возможных очагов землетрясения, с данными по их техническому состоянию и с оценкой сейсмостойкости.
Рекомендации по повышению уровня сейсмостойкости объектов особого назначения, снижение ущерба

	10
	Разработка учебников и учебных пособий по дисциплине "Основы сейсмостойкого строительства", "Защита населения на сейсмически активных территориях", "Основы проектирования сейсмостойких зданий и сооружений" по согласованию с Министерством образования и науки Кыргызской Республики
	КГУСТА, КГТУ, КРСУ, АО ПИ "КГС" (по согласованию), ГИССиИП
	2018
	2019
	800
	-
	-
	-
	400
	400
	
	Учебники, учебные и справочные пособия, методические пособия для вузов и Центров подготовки и переподготовки кадров

	11
	Модернизация испытательных лабораторий в подведомственных организациях Госстроя
	Госстрой
	2016
	2017
	2000
	-
	1000
	1000
	-
	-
	Республиканский бюджет
	Модернизация строительных лабораторий

	12
	Итого:
	-
	2015
	2019
	51000
	12400
	14400
	14900
	5900
	3400
	
	-


Итого по Государственной программе на 2015-2019 годы 51000000,0 сомов,
в том числе по годам:
на 2015 год: 12400000,0 сомов
на 2016 год: 14400000,0 сомов
на 2017 год: 14900000,0 сомов
на 2018 год: 5900000,0 сомов
на 2019 год: 3400000,0 сомов.
Примечание:
1. В графе исполнители приняты следующие сокращения:
Госстрой - Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики
МЧС - Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики
ГИССиИП - Государственный институт сейсмостойкого строительства и инженерного проектирования при Государственном агентстве архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики
ГПИГиА - Государственный проектный институт градостроительства и архитектуры при Государственном агентстве архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики
ИС НАН - Институт сейсмологии Национальной академии наук Кыргызской Республики
АО ПИ "КГС" - Акционерное общество Проектный институт "Кыргызгипрострой"
КГУСТА - Кыргызский государственный университет строительства, транспорта и архитектуры имени Н.Исанова
КРСУ - Кыргызско-Российский Славянский университет имени Б.Ельцина
КГТУ - Кыргызский государственный технический университет имени И.Раззакова
ЦАИИЗ - Центрально-Азиатский институт прикладных исследований Земли
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