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УТРАТИЛО СИЛУ
 в соответствии с постановлением Правительства КР от 26 апреля 2016 года № 215

ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 мая 2015 года № 319
О подготовке отраслей экономики и населения Кыргызской Республики к осенне-зимнему периоду 2015/2016 года
(В редакции постановления правительства КР от 3 августа 2015 года № 552, 12 октября 2015 года № 704, 14 марта 2016 года № 124)
В целях обеспечения отраслей экономики и населения электрической, тепловой энергией и топливными ресурсами, своевременной подготовки министерств, государственного комитета, административных ведомств и регионов республики к прохождению осенне-зимнего периода 2015/2016 года, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики" Правительство Кыргызской Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План мероприятий по подготовке отраслей экономики и населения Кыргызской Республики к осенне-зимнему периоду 2015/2016 года (далее - План) согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Министерствам, административным ведомствам, государственным предприятиям "Кыргызкомур" и "Кыргызжилкоммунсоюз" при Министерстве энергетики и промышленности Кыргызской Республики, аппаратам полномочных представителей Правительства Кыргызской Республики в областях, местным государственным администрациям и по согласованию: органам местного самоуправления, коммунальному предприятию "Бишкектеплоэнерго" мэрии города Бишкек, открытым акционерным обществам "Электрические станции", "Национальная электрическая сеть Кыргызстана", "Северэлектро", "Ошэлектро", "Востокэлектро", "Жалалабатэлектро", "Кыргызнефтегаз", "Бишкектеплосеть", обществу с ограниченной ответственностью "Газпром Кыргызстан" и муниципальному предприятию "Теплоснабжение" города Ош:
- обеспечить выполнение Плана, лимитов потребления электрической энергии и мощности, графиков и заданий согласно приложениям 1-21 к настоящему постановлению;
- в срок до 15 августа 2015 года провести конкурсы с целью определения поставщиков топлива для бюджетных организаций, заключить с ними договоры. Конкурсным комиссиям министерств и административных ведомств, государственному предприятию "Кыргызжилкоммунсоюз" при Министерстве энергетики и промышленности Кыргызской Республики, по согласованию: открытому акционерному обществу "Электрические станции", коммунальному предприятию "Бишкектеплоэнерго" при мэрии города Бишкек, муниципальному предприятию "Теплоснабжение" города Ош при проведении конкурсов на поставку местного угля для бюджетных организаций и ТЭЦ города Бишкек, в качестве временной меры на период подготовки к осенне-зимнему периоду 2015/2016 года, допускать к участию в конкурсах угольные предприятия Кыргызской Республики, несмотря на наличие у них задолженности перед бюджетом и Социальным фондом Кыргызской Республики.
- в срок до 10 августа 2015 года создать рабочие комиссии по проверке готовности отопительных котельных и предприятий топливно-энергетического комплекса к работе в предстоящий осенне-зимний период с участием представителей Государственной инспекции по экологической и технической безопасности при Правительстве Кыргызской Республики;
- ежемесячно представлять информацию об исполнении настоящего постановления в Министерство энергетики и промышленности Кыргызской Республики по состоянию на 1 число, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, включая информацию о проведении тендеров на поставку угля, о выполнении плановых заданий по заготовке топлива, создании топливных баз и пунктов реализации угля, с указанием цен на уголь.
(В редакции постановления правительства КР от 3 августа 2015 года № 552)
3. Министерствам, административным ведомствам, государственному предприятию "Кыргызжилкоммунсоюз" при Министерстве энергетики и промышленности Кыргызской Республики, аппаратам полномочных представителей Правительства Кыргызской Республики в областях, местным государственным администрациям и по согласованию: органам местного самоуправления, коммунальному предприятию "Бишкектеплоэнерго" мэрии города Бишкек и муниципальному предприятию "Теплоснабжение" города Ош в срок до 1 июля 2015 года разработать планы мероприятий поэтапного перевода отопительных котельных, использующих электроэнергию для выработки тепловой энергии, на твердое топливо в пределах средств, предусмотренных в соответствующих бюджетах на 2015-2017 годы, и представить в Министерство энергетики и промышленности Кыргызской Республики и Министерство финансов Кыргызской Республики.
(В редакции постановления правительства КР от 3 августа 2015 года № 552)
4. Государственному агентству антимонопольного регулирования при Правительстве Кыргызской Республики:
- в срок до 1 сентября 2015 года утвердить цены на уголь угледобывающих предприятий Кыргызской Республики, включенных в перечень предприятий-монополистов, для поставки угля на внутренний рынок республики и населению согласно расчетам, представленным угледобывающими предприятиями;
- в срок до 1 октября 2015 года определить цены на перевозку угля автотранспортными средствами по маршруту разрез "Кара-Кече" - железнодорожная станция Балыкчы и рекомендовать их для использования.
(В редакции постановления правительства КР от 3 августа 2015 года № 552)
5. Министерству финансов Кыргызской Республики:
- осуществлять ежемесячное выделение средств, финансируемым из республиканского бюджета, на оплату за электрическую, тепловую энергию и природный газ в объеме, предусмотренном Законом Кыргызской Республики "О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2015 год и прогнозе на 2016-2017 годы";
- обеспечить своевременное поквартальное выделение компенсационных средств жителям высокогорных районов за 2015 год в пределах средств, предусмотренных Законом Кыргызской Республики "О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2015 год и прогнозе на 2016-2017 годы";
- обеспечить своевременное выделение 20-процентной предоплаты на приобретение топлива, после представления, финансируемыми из республиканского бюджета, заключенных и надлежащим образом оформленных договоров на поставку угля и топочного мазута, в срок не позднее 30 дней со дня их представления, и обеспечить полное и своевременное финансирование расходов за поставленную продукцию;
- предусмотреть выделение дополнительных средств государственному предприятию "Кыргызжилкоммунсоюз" при Министерстве энергетики и промышленности Кыргызской Республики в размере 500,0 млн. сомов на погашение задолженности перед поставщиками топлива и субсидирование тепловой энергии;
- совместно с Министерством энергетики и промышленности Кыргызской Республики в срок до 1 июля 2015 года проработать и внести в Аппарат Правительства Кыргызской Республики предложения по решению следующих вопросов:
выделение бюджетной ссуды открытому акционерному обществу "Электрические станции" в размере до 5,4 млрд. сомов на заготовку топливных ресурсов для тепловых станций;
выделение бюджетной ссуды открытому акционерному обществу "Электрические станции" в размере до 3,1 млрд. сомов для осуществления импорта электрической энергии в целях обеспечения необходимого объема воды в Токтогульском водохранилище;
реструктуризация задолженности открытого акционерного общества "Электрические станции" по ранее полученным бюджетным ссудам и кредитам;
финансирование мероприятий по реализации Плана поэтапного перевода отопительных котельных, использующих электроэнергию для выработки тепловой энергии, на твердое топливо;
начисление и погашение ранее начисленной пени бюджетным организациям, финансируемым из республиканского бюджета, за несвоевременную оплату за потребленные электрическую, тепловую энергию и природный газ.
(В редакции постановления правительства КР от 3 августа 2015 года № 552)
6. Министерствам, административным ведомствам, аппаратам полномочных представителей Правительства Кыргызской Республики в областях, местным государственным администрациям, по согласованию: мэриям городов Бишкек и Ош:
- в срок до 1 сентября 2015 года погасить задолженность бюджетных потребителей перед предприятиями топливно-энергетического комплекса за электрическую, тепловую энергию, природный газ, уголь и топочный мазут;
- обеспечить в полном объеме своевременную оплату за потребленные электрическую, тепловую энергию, природный газ, уголь и топочный мазут;
- оказывать содействие энергетическим компаниям в своевременной вырубке поросли деревьев в охранных зонах воздушных и кабельных линий электропередачи;
- довести до каждой организации, финансируемой из республиканского и местного бюджетов, лимиты потребления электрической энергии и мощности с возложением персональной ответственности на полномочных представителей Правительства Кыргызской Республики в областях, глав местных государственных администраций, глав айыл окмоту, руководителей открытых акционерных обществ "Северэлектро", "Ошэлектро", "Востокэлектро", "Жалалабатэлектро" и "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" за выполнение установленных величин потребления электрической энергии и мощности.
7. Государственной инспекции по экологической и технической безопасности при Правительстве Кыргызской Республики совместно с Министерством финансов Кыргызской Республики на постоянной основе осуществлять контроль за соблюдением лимитов потребления электрической энергии бюджетными потребителями, утвержденных постановлением Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении лимита потребления электрической, тепловой энергии, природного газа, воды и отвода стоков для бюджетных организаций Кыргызской Республики на 2015 год" от 2 марта 2015 года № 87, на основании ежемесячной информации электроснабжающих организаций.
8. Государственной таможенной службе при Правительстве Кыргызской Республики и Государственной пограничной службе Кыргызской Республики, при необходимости проведения планового или аварийного ремонта линии электропередачи и объектов магистральных газопроводов республики, проходящих по территории сопредельных государств (Республика Казахстан, Республика Таджикистан и Республика Узбекистан), оказывать содействие в пропуске через государственную границу ремонтно-технического персонала, технологического оборудования и приспособлений.
9. Государственной таможенной службе при Правительстве Кыргызской Республики, Государственной налоговой службе при Правительстве Кыргызской Республики, Министерству финансов Кыргызской Республики обеспечить открытому акционерному обществу "Электрические станции" своевременное возмещение суммы превышения по налогу на добавленную стоимость при погашении налога на добавленную стоимость на импорт электрической энергии.
10. Фонду по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики, Государственной налоговой службе при Правительстве Кыргызской Республики, Социальному фонду Кыргызской Республики, Государственной таможенной службе при Правительстве Кыргызской Республики и Фонду государственных материальных резервов при Правительстве Кыргызской Республики на время подготовки и прохождения осенне-зимнего периода не принимать мер по закрытию расчетных счетов открытых акционерных обществ "Электрические станции", "Национальная электрическая сеть Кыргызстана", "Северэлектро", "Востокэлектро", "Ошэлектро", "Жалалабатэлектро", "Чакан ГЭС", "Бишкектеплосеть", "Кыргызнефтегаз", общества с ограниченной ответственностью "Газпром Кыргызстан", коммунального предприятия "Бишкектеплоэнерго" мэрии города Бишкек, муниципального предприятия "Теплоснабжение" мэрии города Ош, государственных предприятий "Кыргызжилкоммунсоюз" и "Кыргызкомур" при Министерстве энергетики и промышленности Кыргызской Республики и угледобывающих предприятий, задействованных в заготовке топлива.
11. Министерству энергетики и промышленности Кыргызской Республики:
- осуществлять координацию и мониторинг выполнения Плана, лимитов потребления электрической энергии и мощности, графиков и заданий согласно приложениям 1-21 к настоящему постановлению;
- принять меры по обеспечению выполнения открытыми акционерными обществами "Электрические станции", "Национальная электрическая сеть Кыргызстана", "Кыргызнефтегаз", "Северэлектро", "Востокэлектро", "Ошэлектро", "Жалалабатэлектро" и "Бишкектеплосеть", обществом с ограниченной ответственностью "Газпром Кыргызстан", государственными предприятиями "Кыргызкомур" и "Кыргызжилкоммунсоюз" при Министерстве энергетики и промышленности Кыргызской Республики Плана, лимитов потребления электрической энергии и мощности, графиков и заданий согласно приложениям 1-21 к настоящему постановлению;
- совместно с мэриями городов Бишкек и Ош, открытыми акционерными обществами "Электрические станции", "Национальная электрическая сеть Кыргызстана", "Северэлектро", "Востокэлектро", "Ошэлектро" и "Жалалабатэлектро" принять меры по обеспечению надежного электроснабжения всех потребителей республики;
- совместно с Фондом по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики и государственным предприятием "Бишкекский штамповочный завод" до 30 октября 2015 года ввести в работу подстанцию ПС 110 кВ "Завод имени Ленина" и перераспределить нагрузки открытого акционерного общества "Северэлектро" на данную подстанцию.
12. Государственному агентству по регулированию топливно-энергетического комплекса при Правительстве Кыргызской Республики в целях своевременной разработки планов и проведения тендеров на поставку продукции и выполнения работ обеспечить своевременное установление тарифов на поставку и передачу электроэнергии и утверждение затрат энергетическим предприятиям для осуществления производственной деятельности.
13. Государственному предприятию "Кыргызкомур" при Министерстве энергетики и промышленности Кыргызской Республики:
- обеспечить в полном объеме своевременное исполнение утвержденных настоящим постановлением графиков поставки местного угля для топливных баз и пунктов реализации угля для населения республики;
- совместно с угледобывающими предприятиями обеспечить поставку угля надлежащего качества в сроки в соответствии с договорами, заключенными с открытым акционерным обществом "Электрические станции", государственным предприятием "Кыргызжилкоммунсоюз" при Министерстве энергетики и промышленности Кыргызской Республики, коммунальным предприятием "Бишкектеплоэнерго" мэрии города Бишкек и бюджетными организациями.
14. Рекомендовать открытому акционерному обществу "Электрические станции":
- обеспечить режим использования водных ресурсов Токтогульского водохранилища в течение 2015 года и 1-го квартала 2016 года на основе ежемесячных водно-энергетических расчетов с учетом гидрологических прогнозов и ожидаемого объема электропотребления;
- совместно с открытым акционерным обществом "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" обеспечить импорт электроэнергии в соответствии с объемами, определенными договорами;
- предусмотреть в осенне-зимний период 2015/2016 года увеличение активной мощности ТЭЦ города Бишкек до 360 МВт и реактивной мощности - до 420 МВАр;
- обеспечить ежемесячную оплату за поставленные уголь и топочный мазут согласно заключенным договорам;
- в срок до 1 августа 2015 года погасить задолженность перед угледобывающими предприятиями Кыргызской Республики за уголь, поставленный в осенне-зимний период 2014/2015 года;
- рассмотреть возможность обеспечения поставок 50 тыс. тонн угля с Таш-Кумырского месторождения на ТЭЦ города Бишкек в соответствии с законодательством Кыргызской Республики о государственных закупках.
(В редакции постановления Правительства КР от 14 марта 2016 года № 124)
15. Государственному предприятию "Кыргызжилкоммунсоюз" при Министерстве энергетики и промышленности Кыргызской Республики:
- обеспечить ежемесячную оплату за поставленные уголь и топочный мазут согласно заключенным договорам;
- в срок до 1 августа 2015 года принять меры по погашению задолженности перед угледобывающими предприятиями Кыргызской Республики за уголь, поставленный в осенне-зимний период 2015/2016 года.
16. Рекомендовать открытым акционерным обществам "Национальная электрическая сеть Кыргызстана", "Северэлектро", "Востокэлектро", "Ошэлектро", "Жалалабатэлектро", "Бишкектеплосеть" и обществу с ограниченной ответственностью "Газпром Кыргызстан":
- отключать в установленном порядке потребителей, имеющих дебиторскую задолженность за электрическую, тепловую энергию и природный газ, и бюджетные организации, допускающие перерасход установленного лимита потребления тепловой и электрической энергии, за исключением объектов здравоохранения, Государственной пограничной службы Кыргызской Республики и учреждений и объектов Государственной службы исполнения наказаний при Правительстве Кыргызской Республики;
- не допускать превышения лимитов потребления электрической энергии и мощности согласно приложениям 2-11 к настоящему постановлению;
- не отключать от электроснабжения технологические объекты муниципального предприятия "Теплоснабжение" мэрии города Ош, государственного предприятия "Кыргызжилкоммунсоюз" при Министерстве энергетики и промышленности Кыргызской Республики и коммунального предприятия "Бишкектеплоэнерго" мэрии города Бишкек в период ремонта котельного оборудования и прохождения осенне-зимнего периода 2015/2016 года с соблюдением взаимных гарантийных и иных обязательств.
17. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью "Газпром Кыргызстан":
- заключить с поставщиками соответствующие контракты на поставку природного газа и обеспечить бесперебойную поставку природного газа для потребителей Кыргызской Республики в осенне-зимний период 2015/2016 года;
- обеспечить выполнение Генеральной схемы газоснабжения и газификации Кыргызской Республики до 2030 года и Инвестиционной программы на 2015-2017 годы;
- ускорить работу по газификации многоквартирных жилых домов высотой более 10 этажей.
18. Рекомендовать открытым акционерным обществам "Северэлектро", "Востокэлектро", "Ошэлектро" и "Жалалабатэлектро" совместно с местными государственными администрациями разработать графики местной разгрузки для их применения в случаях перебора лимита потребления электроэнергии и мощности, перегруза основного оборудования, дефицита мощности и электроэнергии и представить их открытому акционерному обществу "Национальная электрическая сеть Кыргызстана".
19. Министерствам, административным ведомствам, аппаратам полномочных представителей Правительства Кыргызской Республики в областях, местным государственным администрациям и органам местного самоуправления (по согласованию) оказывать максимальное содействие обществу с ограниченной ответственностью "Газпром Кыргызстан" в реализации Генеральной схемы газоснабжения и газификации Кыргызской Республики до 2030 года и Инвестиционной программы на 2015-2017 годы.
20. Государственному агентству архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики в срок до 1 июля 2015 года внести предложения в Министерство энергетики и промышленности Кыргызской Республики по совершенствованию нормативно-технической базы, регламентирующей газовую отрасль республики.
21. Рекомендовать мэрии города Бишкек обеспечить до 1 апреля 2016 года ежемесячное перечисление денежных средств в счет текущих платежей потребителей электрической и тепловой энергии, финансируемых из местного бюджета, на расчетные счета открытого акционерного общества "Электрические станции" для целевого финансирования ремонтно-восстановительных работ на ТЭЦ города Бишкек и оплаты за поставленный кыргызский уголь на ТЭЦ города Бишкек.
22. Признать утратившими силу:
- абзац третий пункта 2, пункты 3-16 постановления Правительства Кыргызской Республики "О подготовке отраслей экономики и населения Кыргызской Республики к осенне-зимнему периоду 2014/2015 года" от 8 мая 2014 года № 250;
- постановление Правительства Кыргызской Республики "О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Кыргызской Республики "О подготовке отраслей экономики и населения Кыргызской Республики к осенне-зимнему периоду 2014/2015 года" от 8 мая 2014 года № 250" от 4 сентября 2014 года № 525;
- пункты 1 и 4 постановления Правительства Кыргызской Республики "О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики "О подготовке отраслей экономики и населения Кыргызской Республики к осенне-зимнему периоду 2014/2015 года" от 8 мая 2014 года № 250" от 14 ноября 2014 года № 649.
23. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.
24. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел топливно-энергетического комплекса, промышленности и недропользования Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

Премьер-министр	Т.А. Сариев

Приложение 1
ПЛАН
 мероприятий по подготовке отраслей экономики и населения Кыргызской Республики к осенне-зимнему периоду 2015/2016 года
	№
	Наименование мероприятий
	Срок исполнения
	Ответственные

	1
	Создать в областях, городах Бишкек и Ош постоянно действующие штабы по подготовке к осенне-зимнему периоду для ежемесячного рассмотрения хода подготовки к отопительному сезону, в первую очередь, вопросов:
- о подготовке котельных теплоснабжающих предприятий, ведомственных и промышленных котельных, связанных с теплоснабжением населения;
- о качестве подготовки социальных объектов к отопительному периоду;
- о качестве подготовки жилого фонда к отопительному периоду;
- об обеспеченности топливом социальных объектов, населения и своевременном выделении средств льготной категории граждан
	До 1 июня 2015 года
	Министерства, административные ведомства, аппараты полномочных представителей Правительства Кыргызской Республики в областях (далее - аппараты полномочных представителей ПКР), по согласованию: мэрии городов Бишкек и Ош, предприятия топливно-энергетического комплекса (далее - предприятия ТЭК)

	2
	Инициировать проведение совещания руководителей и экспертов водохозяйственных и энергетических отраслей Кыргызской Республики, Республики Казахстан, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан по взаимоотношениям в водно-энергетической сфере
	До 1 июня 2015 года
	Минэнергопром, Департамент водного хозяйства и мелиорации при МСХМ, по согласованию: ОАО "Электрические станции", ОАО "НЭС Кыргызстана"

	3
	Выполнять расчеты водно-энергетических режимов использования воды Токтогульского водохранилища на период 2015 года и I квартал 2016 года на основе прогноза и ожидаемого объема электропотребления
	Ежемесячно
	ОАО "Электрические станции" (по согласованию)

	4
	Производить корректировку планового потребления электроэнергии в разрезе областей и распределительных электрокомпаний (при уточнении прогнозных данных уровня воды в Токтогульском водохранилище по фактическому притоку воды на 1 июля 2015 года)
	По мере необходимости
	Минэнергопром, ОАО "НЭС Кыргызстана" (по согласованию)

	5
	Не допускать превышения установленного лимита потребления электрической и тепловой энергии
	Постоянно
	Министерства, административные ведомства, аппараты полномочных представителей ПКР, местные государственные администрации, по согласованию: мэрии городов Бишкек и Ош

	6
	Обеспечить ежесуточное представление ОАО "НЭС Кыргызстана" почасовых суточных графиков потребления электрической энергии и мощности на основании заданий согласно приложениям 2-11 к настоящему постановлению и заключенных контрактов, а также выполнение команд Центральной диспетчерской службы ОАО "НЭС Кыргызстана", соблюдение диспетчерской дисциплины по выполнению суточных графиков нагрузок
	Постоянно
	ОАО "Северэлектро", ОАО "Востокэлектро", ОАО "Ошэлектро", ОАО "Жалалабатэлектро" (по согласованию)

	7
	Обеспечить устойчивую параллельную работу энергосистемы республики в составе Объединенной энергетической системы Центральной Азии и взаимодействие с энергосистемами Центрально-Азиатских государств и Координационно-диспетчерским центром "Энергия"
	Постоянно
	Минэнергопром, ОАО "НЭС Кыргызстана" (по согласованию)

	8
	Заключить контракты на передачу электрической энергии с распределительными электрокомпаниями, крупными промышленными предприятиями и другими лицензиатами, установив разрешенную к потреблению мощность по каждому присоединению, подключенному к подстанциям ОАО "НЭС Кыргызстана"
	До 30 октября 2015 года
	ОАО "НЭС Кыргызстана", ОАО "Северэлектро", ОАО "Востокэлектро", ОАО "Ошэлектро", ОАО "Жалалабатэлектро" крупные промышленные предприятия, оптовые покупатели-перепродавцы (по согласованию)

	9
	Разработать и внести на рассмотрение в Министерство энергетики и промышленности Кыргызской Республики Порядок планирования лицензиатами объемов суточного потребления электрической энергии и мощности
	В установленный срок
	ОАО "НЭС Кыргызстана" (по согласованию)

	10
	Заключить договоры с АО "KEGOC" на передачу электроэнергии с юга на север Кыргызской Республики по маршруту Кыргызстан - Казахстан - Кыргызстан через сети АО "KEGOC" на осенне-зимний период 2015/2016 года
	До 30 октября 2015 года
	ОАО "НЭС Кыргызстана" (по согласованию)

	11
	Подготовить к работе в осенне-зимний период генерирующее оборудование на электростанциях и несение установленных мощностей ТЭЦ города Бишкек согласно приложениям 15 и 16 к настоящему постановлению
	Согласно графику ремонтов
	ОАО "Электрические станции" (по согласованию)

	12
	Совместно с ОАО "Бишкектеплосеть" согласовать температурный график работы теплосети и обеспечивать его безусловное выполнение
	До 1 октября 2015 года
	ОАО "Электрические станции" (по согласованию)

	13
	Обеспечить представление ОАО "НЭС Кыргызстана" часовых суточных графиков потребления электрической энергии и мощности на основании заданий согласно приложениям 2-11 к настоящему постановлению и заключенных контрактов;
- не допускать превышения разрешенной суточными графиками величины передаваемой ОАО "НЭС Кыргызстана" электрической энергии и мощности;
	Постоянно
	ОАО "Северэлектро", ОАО "Востокэлектро", ОАО "Ошэлектро", ОАО "Жалалабатэлектро", лицензиаты на передачу и поставку электрической энергии (по согласованию)

	
	- разработать, согласовать, утвердить, довести до потребителей и соблюдать графики ограничения местной разгрузки;
- отключать от подстанции линии электропередачи, на которых допускается превышение потребления электрической энергии и мощности, в объемах, задаваемых ОАО "НЭС Кыргызстана", для предотвращения возникновения аварийной ситуации в энергосистеме или для разгрузки перегружаемых линий и трансформаторов
	По мере необходимости
	

	14
	Обеспечить выполнение работ по капитальному ремонту, повышению надежности энергоснабжения и созданию аварийного запаса материально-технических ресурсов
	В соответствии с графиком
	Предприятия ТЭК (по согласованию)

	15
	На основе базы данных соответствующих служб энергокомпаний определить и утвердить перечень электрических промышленных котельных, электрических котлов бытовых потребителей, работа которых разрешается в отопительный период 2015/2016 года, с указанием разрешенной мощности электрических котлов, режима их работы и лимита потребления электроэнергии
	До 1 сентября 2015 года
	Минэнергопром, по согласованию: ОАО "Электрические станции", ОАО "НЭС Кыргызстана", ОАО "Северэлектро", ОАО "Востокэлектро", ОАО "Ошэлектро", ОАО "Жалалабатэлектро"

	16
	Разработать графики работы электрокотлов, используемых для отопления и горячего водоснабжения, кроме электрокотельных, снабжающих теплом многоквартирные жилые дома, с обязательным их отключением в часы максимальных нагрузок энергосистемы, довести до структурных подразделений и обеспечить контроль за их соблюдением
	До 15 сентября 2015 года
	Министерства, административные ведомства, местные государственные администрации, Госпогранслужба, по согласованию: органы местного самоуправления, ОАО "Северэлектро", ОАО "Востокэлектро", ОАО "Ошэлектро", ОАО "Жалалабатэлектро"

	17
	Производить отключение и аннулировать технические условия у потребителей, имеющих трехфазный ввод, при нарушении установленного режима потребления электроэнергии и самовольном подключении электрического отопительного оборудования
	Постоянно
	ОАО "Северэлектро", ОАО "Востокэлектро", ОАО "Ошэлектро", ОАО "Жалалабатэлектро" (по согласованию)

	18
	Продолжить работу в регионах по поэтапному переводу источников теплоснабжения, использующих электроэнергию и природный газ для выработки тепловой энергии, на твердое топливо,
	Постоянно
	Министерства, административные ведомства, Госпогранслужба, ГП "Кыргызжилкоммунсоюз", местные государственные администрации, по согласованию: мэрии городов Бишкек и Ош, КП "Бишкектеплоэнерго"

	
	разработать программу и график поэтапного перевода вышеуказанных источников теплоснабжения с указанием размера денежных средств с представлением информации в Минэнергопром и Минфин
	До 1 августа 2015 года
	

	19
	Подготовить промышленные, отопительные и ведомственные котельные к работе в осенне-зимний период 2015/2016 года
	До 1 октября 2015 года
	Министерства, административные ведомства, Госпогранслужба, ГП "Кыргызжилкоммунсоюз", местные государственные администрации, по согласованию: мэрии городов Бишкек и Ош, КП "Бишкектеплоэнерго"

	20
	Обеспечить распределение электрической энергии и мощности организациям в пределах величины выделенного лимита потребления электроэнергии и мощности, установленных приложениями 2-11 к настоящему постановлению
	Постоянно
	Министерства, административные ведомства, аппараты полномочных представителей ПКР, по согласованию: предприятия ТЭК, ОАО "Северэлектро", ОАО "Ошэлектро", ОАО "Востокэлектро", ОАО "Жалалабатэлектро", мэрии городов Бишкек и Ош

	21
	Осуществлять в полном объеме и в приоритетном порядке оплату за потребленную бюджетными организациями электрическую, тепловую энергию и природный газ
	Постоянно
	Министерства, административные ведомства, местные государственные администрации

	22
	Не допускать подачу электрической, тепловой энергии и природного газа потребителям при наличии дебиторской задолженности
	Постоянно
	Предприятия ТЭК (по согласованию)

	23
	Организовать и обеспечить поставку угля для населения на стационарные топливные базы и пункты реализации согласно заключенным договорам и создать дополнительные топливные базы в населенных пунктах, не охваченных в осенне-зимний период 2014/2015 года
	С 1 августа 2015 года по 1 марта 2016 года
	Местные государственные администрации, ГП "Кыргызкомур", по согласованию: органы местного самоуправления, угледобывающие предприятия

	24
	Обеспечить координацию и контроль за поставками кыргызских углей на топливные базы и пункты по реализации твердого топлива населению и бюджетным организациям.
Представлять соответствующую информацию в Минэнергопром
	Постоянно, начиная с 1 августа 2015 года - еженедельно
	Министерства, административные ведомства, аппараты полномочных представителей ПКР, ГП "Кыргызкомур", по согласованию: мэрии городов Бишкек и Ош и угледобывающие предприятия

	25
	Обеспечить авиационной техникой для облета и доставки оборудования и специалистов при выявлении и ликвидации аварийных отключений линий электропередачи, находящихся в условиях, недоступных для использования другой техники
	По мере необходимости
	МЧС, по согласованию: ОАО "НЭС Кыргызстана", ОАО "Северэлектро", ОАО "Ошэлектро", ОАО "Востокэлектро", ОАО "Жалалабатэлектро"

	26
	Обеспечить своевременное финансирование бюджетных потребителей, финансируемых из республиканского бюджета, для осуществления ОсОО "Газпром Кыргызстан" предварительной оплаты за природный газ согласно условиям контракта
	Ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом
	Минфин, аппараты полномочных представителей ПКР, министерства и административные ведомства, по согласованию: мэрии городов Бишкек и Ош, предприятия ТЭК

	27
	При разбронировании из государственного материального резерва угля, находящегося на хранении на складе ТЭЦ города Бишкек, передавать разбронированный уголь ОАО "Электрические станции" в порядке заимствования, согласно статье 18 Закона Кыргызской Республики "О государственном материальном резерве"
	По мере необходимости
	ФГМР

	28
	Проводить разъяснительную работу среди населения через средства массовой информации о необходимости рационального и эффективного использования топлива и энергии, энергосбережения и заготовки топлива, о проводимых мероприятиях по успешному прохождению предстоящего отопительного периода
	Постоянно
	Министерства, аппараты полномочных представителей ПКР, по согласованию: мэрии городов Бишкек и Ош, предприятия ТЭК



Приложение 2
ЛИМИТЫ
 потребления электрической энергии и мощности и создание необходимого запаса топлива по Джалал-Абадской области к осенне-зимнему периоду 2015/2016 года
	№
 п/п
	Наименование мероприятий
	Всего
	2015 год
	2016 год

	
	
	
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	Январь
	Февраль
	Март

	I
	Электрическая энергия: (млн. кВт.час)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	план потребления эл. энергии по области, всего:
	2123,034
	127,648
	111,321
	105,599
	126,748
	120,829
	107,467
	143,264
	235,913
	316,569
	291,615
	253,326
	182,735

	1.1.1
	в том числе: план потребления эл. энергии по РЭК
	1717,432
	101,667
	87,169
	81,667
	92,367
	88,038
	82,001
	113,077
	199,254
	268,651
	242,171
	211,917
	149,453

	1.1.2
	план потребления электрической энергии по КПП
	91,771
	6,862
	6,749
	6,649
	6,730
	6,752
	6,538
	7,311
	8,586
	9,436
	9,391
	8,530
	8,237

	1.1.3
	потери ОАО "НЭС Кыргызстана"
	254,302
	14,647
	12,868
	12,749
	23,084
	21,462
	14,484
	17,986
	22,842
	32,683
	34,193
	27,532
	19,772

	1.1.4
	хознужды ОАО "НЭС Кыргызстана"
	0,219
	0,008
	0,013
	0,037
	0,021
	0,029
	0,021
	0,012
	0,012
	0,012
	0,018
	0,019
	0,017

	1.1.5
	нужды ОАО "Электрические станции"
	59,310
	4,464
	4,522
	4,497
	4,546
	4,548
	4,423
	4,878
	5,219
	5,787
	5,842
	5,328
	5,256

	1.2
	предельная величина мощности по области (МВт)
	
	235
	205
	200
	218
	208
	203
	253
	391
	459
	465
	459
	328

	1 2.1
	предельная величина мощности по РЭК (МВт)
	
	202
	175
	169
	185
	177
	170
	217
	346
	401
	406
	406
	287

	1.2.2
	предельная величина мощности по КПП (МВт)
	
	14
	13
	13
	13
	13
	13
	12
	13
	14
	14
	15
	14

	1.2.3
	потери ОАО "НЭС Кыргызстана" (МВт)
	
	20
	17
	18
	20
	18
	20
	24
	32
	44
	45
	38
	27

	II
	Подготовка котельных: (шт.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	план подготовки котельных по области, всего:
	978
	
	15
	172
	251
	247
	190
	103
	
	
	
	
	

	2.1.1
	промышленных, связанных с теплоснабжением населения
	5
	
	
	1
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	
	

	2.1.2
	по учреждениям Минздрава
	301
	
	15
	69
	88
	82
	47
	
	
	
	
	
	

	2.1.3
	по учреждениям МОН:
	646
	
	
	102
	156
	155
	131
	102
	
	
	
	
	

	
	- республиканский бюджет
	417
	
	
	59
	100
	100
	90
	68
	
	
	
	
	

	
	- местный бюджет
	229
	
	
	43
	56
	55
	41
	34
	
	
	
	
	

	2.1.4
	по объектам ГП "Кыргызжилкоммунсоюз"
	26
	
	
	
	6
	9
	11
	
	
	
	
	
	

	III
	Поставка и создание запасов топлива:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	для населения:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс.т)
	178,700
	
	
	
	2,500
	36,000
	47,800
	50,600
	29,900
	11,900
	
	
	

	3.2
	по учреждениям Минздрава, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс.т)
	0,325
	
	
	
	
	0,052
	0,062
	0,081
	0,079
	0,052
	
	
	

	3.3
	по учреждениям ФОМС, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс.т)
	2,1535
	
	
	0,361
	0,470
	0,653
	0,515
	0,0770
	0,0780
	
	
	
	

	3.4
	по учреждениям МОН, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс.т)
	10,000
	
	
	
	
	2,000
	3,000
	4,000
	1,000
	
	
	
	

	3.5
	по учреждениям образования, местный бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс.т)
	1,600
	
	
	
	
	0,400
	0,400
	0,600
	0,200
	
	
	
	

	3.6
	по учреждениям МЧС, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс.т)
	0,283
	
	
	
	
	
	
	
	0,0283
	0,0850
	0,0850
	0,0567
	0,0283

	3.7
	по учреждениям МВД, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс.т)
	0,548
	
	
	
	0,109
	0,109
	0,109
	0,109
	0,050
	0,032
	0,030
	
	

	3.8
	по частям ГПС, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс.т)
	0,520
	
	
	
	0,173
	0,173
	0,173
	
	
	
	
	
	

	3.9
	по учреждениям Минобороны, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс.т)
	1,459
	
	
	
	
	
	
	
	0,233
	0,321
	0,365
	0,321
	0,219

	3.10
	по учреждениям ГСИН, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс.т)
	0,103
	
	
	
	
	
	
	0,103
	
	
	
	
	

	3.11
	по учреждениям Минсоцразвития, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс.т)
	0,0435
	
	
	
	
	
	
	0,0020
	0,0075
	0,0090
	0,0105
	0,0095
	0,0050

	3.12
	по учреждениям Агентства ПТО при МТММ, республиканский бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс.т)
	0,193
	
	
	
	
	
	0,193
	
	
	
	
	
	

	3.13
	по объектам ГП "Кыргызжилкоммунсоюз", республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- мазут (тыс.т)
	3,318
	
	
	
	0,387
	0,387
	0,387
	0,387
	0,387
	0,387
	0,498
	0,498
	

	
	- уголь (тыс.т)
	0,164
	
	
	
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,025
	0,025
	

	3.14
	по объектам ГП "Кыргызжилкоммунсоюз", местный бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- мазут (тыс.т)
	0,850
	
	
	
	0,099
	0,099
	0,099
	0,099
	0,099
	0,099
	0,128
	0,128
	

	
	- уголь (тыс.т)
	0,772
	
	
	
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,116
	0,116
	



Приложение 3
ЛИМИТЫ
 потребления электрической энергии и мощности и создание необходимого запаса топлива по Ошской области к осенне-зимнему периоду 2015/2016 года
	№
 п/п
	Наименование мероприятий
	Всего
	2015 год
	2016 год

	
	
	
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	Январь
	Февраль
	Март

	I
	Электрическая энергия: (млн. кВт.час)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	план потребления эл. энергии по области, всего:
	1092,435
	79,622
	55,823
	52,563
	53,939
	53,390
	51,590
	73,676
	115,899
	139,881
	158,802
	135,098
	122,152

	1.1.1
	в том числе: план потребления эл. энергии по РЭК
	1016,584
	73,826
	50,762
	47,482
	48,717
	48,400
	46,506
	66,725
	107,837
	130,759
	151,253
	128,701
	115,616

	1.1.2
	план потребления электрической энергии по КПП
	37,042
	3,326
	3,496
	3,496
	3,406
	3,406
	3,448
	4,090
	3,545
	3,475
	1,480
	1,332
	2,542

	1.1.3
	потери ОАО "НЭС Кыргызстана"
	38,737
	2,467
	1,563
	1,548
	1,810
	1,575
	1,634
	2,858
	4,515
	5,644
	6,066
	5,063
	3,993

	1.1.4
	хознужды ОАО "НЭС Кыргызстана"
	0,072
	0,003
	0,002
	0,037
	0,006
	0,009
	0,002
	0,003
	0,002
	0,003
	0,003
	0,002
	0,002

	1.2
	предельная величина мощности по области (МВт)
	
	156
	111
	107
	106
	106
	105
	139
	200
	211
	211
	215
	204

	1.2.1
	предельная величина мощности по РЭК (МВт)
	
	146
	102
	98
	98
	97
	96
	128
	187
	195
	200
	205
	194

	1.2.2
	предельная величина мощности по КПП (МВт)
	
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	2
	2
	4

	1.2.3
	потери ОАО "НЭС Кыргызстана" (МВт)
	
	3
	2
	2
	2
	2
	2
	4
	6
	8
	8
	7
	6

	II
	Подготовка котельных: (шт.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	план подготовки котельных по области, всего:
	411
	
	
	
	54
	158
	147
	52
	
	
	
	
	

	2.1.1
	промышленных, связанных с теплоснабжением населения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.2
	по учреждениям Минздрава
	181
	
	
	
	45
	110
	26
	
	
	
	
	
	

	2.1.3
	по учреждениям МОН:
	223
	
	
	
	7
	46
	118
	52
	
	
	
	
	

	
	- республиканский бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- местный бюджет
	223
	
	
	
	7
	45
	118
	52
	
	
	
	
	

	2.1.4
	по объектам ГП "Кыргызжилкоммунсоюз"
	7
	
	
	
	2
	2
	3
	
	
	
	
	
	

	III
	Поставка и создание запасов топлива:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	для населения:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс.т)
	132,518
	
	
	
	12,518
	24,000
	24,000
	24,000
	24,000
	24,000
	
	
	

	3.2
	по учреждениям Минздрава, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс.т)
	0,206
	
	
	
	
	0,033
	0,039
	0,051
	0,050
	0,033
	
	
	

	3.3
	по учреждениям ФОМС, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс.т)
	4,480
	
	
	
	
	0,668
	2,303
	1,509
	
	
	
	
	

	3.4
	по учреждениям МОН, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс.т)
	0,636
	
	
	
	
	
	0,100
	0,100
	0,200
	0,236
	
	
	

	3.5
	по учреждениям образования, местный бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс.т)
	21,471
	
	
	
	
	5,000
	5,000
	5,000
	6,471
	
	
	
	

	3.6
	по учреждениям культуры, местный бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс.т)
	0,314
	
	
	
	
	0,100
	0,100
	0,114
	
	
	
	
	

	3.7
	по учреждениям МЧС, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс.т)
	0,227
	
	
	
	
	
	
	
	0,0227
	0,0681
	0,0681
	0,0454
	0,0227

	3.8
	по учреждениям МВД, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс.т)
	0,470
	
	
	
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094
	0,040
	0,027
	0,027
	
	

	3.9
	по учреждениям Минобороны, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс.т)
	0,948
	
	
	
	
	
	
	
	0,152
	0,209
	0,237
	0,209
	0,142

	3.10
	по частям ГПС, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс.т)
	0,806
	
	
	
	0,268
	0,269
	0,269
	
	
	
	
	
	

	3.11
	по учреждениям ГСИН, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс.т)
	0,010
	
	
	
	
	
	
	0,010
	
	
	
	
	

	3.12
	по учреждениям Агентства ПТО при МТММ, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс.т)
	0,689
	
	
	
	
	
	0,689
	
	
	
	
	
	

	3.13
	по учреждениям Минсоцразвития, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс.т)
	0,0382
	0,0006
	
	
	
	
	0,0010
	0,0019
	0,0045
	0,0083
	0,0083
	0,0082
	0,0053

	3.14
	по объектам ГП "Кыргызжилкоммунсоюз", республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс.т)
	1,500
	
	
	
	0,175
	0,175
	0,175
	0,175
	0,175
	0,175
	0,225
	0,225
	

	3.15
	по объектам ГП "Кыргызжилкоммунсоюз", местный бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс.т)
	1,550
	
	
	
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,233
	0,233
	



Приложение 4
ЛИМИТЫ
 потребления электрической энергии и мощности и создание необходимого запаса топлива по городу Ош к осенне-зимнему периоду 2015/2016 года
	№
 п/п
	Наименование мероприятий
	Всего
	2015 год
	2016 год

	
	
	
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	Январь
	Февраль
	Март

	I
	Электрическая энергия: (млн. кВт.час)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	план потребления эл. энергии по городу, всего:
	904,215
	64,521
	45,442
	42,695
	43,627
	43,080
	41,449
	59,262
	97,146
	117,488
	133,113
	113,896
	102,486

	1.1.1
	в том числе: план потребления эл. энергии по РЭК
	818,227
	59,421
	40,857
	38,217
	39,211
	38,957
	37,432
	53,706
	86,796
	105,244
	121,740
	103,588
	93,058

	1.1.2
	план потребления электрической энергии по КПП
	31,310
	2,686
	2,805
	2,754
	2,478
	2,378
	2,231
	2,720
	2,947
	3,103
	2,435
	2,404
	2,369

	1.1.3
	потери ОАО "НЭС Кыргызстана"
	31,245
	1,986
	1,258
	1,244
	1,448
	1,257
	1,297
	2,277
	3,638
	4,556
	4,932
	4,127
	3,225

	1.1.4
	хознужды ОАО "НЭС Кыргызстана"
	0,016
	0,001
	0,001
	0,001
	0,004
	0,003
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	1.1.4
	нужды ОАО "Электрические станции"
	23,433
	0,428
	0,522
	0,480
	0,490
	0,488
	0,489
	0,559
	3,765
	4,585
	4,016
	3,777
	3,834

	1.2
	предельная величина мощности по городу (МВт)
	
	126
	89
	87
	85
	85
	84
	111
	162
	168
	173
	176
	165

	1.2.1
	предельная величина мощности по РЭК (МВт)
	
	118
	82
	79
	79
	78
	78
	103
	151
	157
	162
	165
	156

	1.2.2
	предельная величина мощности по КПП (МВт)
	
	5
	5
	5
	5
	5
	4
	5
	6
	5
	4
	4
	4

	1.2.3
	потери ОАО "НЭС Кыргызстана" (МВт)
	
	3
	2
	2
	2
	2
	2
	3
	5
	6
	7
	6
	5

	II
	Подготовка котельных: (шт.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	план подготовки котельных по городу, всего:
	61
	
	5
	5
	10
	15
	15
	11
	
	
	
	
	

	2.1.1
	промышленных, связанных с теплоснабжением населения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.2
	по учреждениям Минздрава
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.3
	по учреждениям МОН:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- республиканский бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.4
	по объектам ГП "Кыргызжилкоммунсоюз"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.5
	По объектам Ошского МП "Теплоснабжение" мэрии города Ош
	61
	
	5
	5
	10
	15
	15
	11
	
	
	
	
	

	Ill
	Поставка и создание запасов топлива:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	для населения:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс.т)
	16,500
	
	
	
	
	1,100
	1,000
	4,200
	6,400
	3,500
	0,300
	
	

	3.2
	по учреждениям МОН, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс.т)
	0,080
	
	
	
	
	0,010
	0,010
	0,010
	0,020
	0,030
	
	
	

	3.3
	по учреждениям образования, местный бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс.т)
	0,280
	
	
	
	
	0,080
	0,100
	0,100
	
	
	
	
	

	3.4
	по учреждениям МЧС, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс.т)
	0,030
	
	
	
	
	
	
	
	0,0030
	0,0090
	0,0090
	0,0060
	0,0030

	3.5
	по учреждениям Минобороны, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс.т)
	1,330
	
	
	
	
	
	
	
	0,213
	0,293
	0,333
	0,293
	0,200

	3.6
	по учреждениям МВД, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс.т)
	0,140
	
	
	
	
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,014
	0,014
	
	

	3.7
	по частям ГПС, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс.т)
	0,025
	
	
	
	
	0,012
	0,013
	
	
	
	
	
	

	
	- мазут (тыс.т)
	0,600
	
	
	
	
	0,200
	0,200
	0,200
	
	
	
	
	

	3.8
	по ТЭЦ города Ош:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- мазут (тыс.т)
	12,000
	
	1,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	1,000
	
	
	
	

	3.9
	по объектам Ошского МП "Теплоснабжение" мэрии города Ош
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- мазут (тыс.т)
	1,000
	
	
	
	0,300
	0,300
	0,300
	0,100
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс.т)
	9,000
	
	
	
	
	0,500
	1,500
	2,500
	2,500
	1,500
	0,500
	
	



Приложение 5
ЛИМИТЫ
 потребления электрической энергии и мощности и создание необходимого запаса топлива по Баткенской области к осенне-зимнему периоду 2015/2016 года
	№
 п/п
	Наименование мероприятий
	Всего
	2015 год
	2016 год

	
	
	
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	Январь
	Февраль
	Март

	I
	Электрическая энергия: (млн. кВт.час)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	план потребления эл. энергии по области, всего:
	838,568
	57,989
	52,621
	47,997
	51,657
	48,576
	49,796
	59,174
	85,035
	98,838
	113,068
	93,407
	80,411

	1.1.1
	в том числе: план потребления эл. энергии по РЭК
	644,662
	46,816
	32,191
	30,110
	30,893
	30,693
	29,492
	42,314
	68,384
	82,920
	95,916
	81,615
	73,318

	1.1.2
	план потребления электрической энергии по КПП
	164,432
	9,376
	18,956
	16,473
	19,030
	16,449
	18,727
	14,564
	13,338
	11,930
	12,833
	8,291
	4,465

	1.1.3
	потери ОАО "НЭС Кыргызстана"
	29,474
	1,797
	1,474
	1,414
	1,734
	1,434
	1,577
	2,296
	3,313
	3,988
	4,319
	3,501
	2,628

	1.1.4
	хознужды ОАО "НЭС Кыргызстана"
	0,038
	0,002
	0,002
	0,002
	0,007
	0,008
	0,003
	0,002
	0,002
	0,002
	0,003
	0,002
	0,002

	1.2
	предельная величина мощности по области (МВт)
	
	113
	103
	97
	101
	95
	100
	112
	140
	147
	152
	150
	136

	1.2.1
	предельная величина мощности по РЭК (МВт)
	
	93
	65
	62
	62
	62
	61
	81
	112
	124
	129
	130
	123

	1.2.2
	предельная величина мощности по КПП (МВт)
	
	19
	36
	33
	37
	32
	37
	28
	23
	18
	17
	15
	9

	1.2.3
	потери ОАО "НЭС Кыргызстана" (МВт)
	
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	3
	5
	5
	6
	5
	4

	II
	Подготовка котельных: (шт.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	план подготовки котельных по области, всего:
	115
	
	
	12
	44
	44
	15
	
	
	
	
	
	

	2.1.1
	промышленных, связанных с теплоснабжением населения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.2
	по учреждениям Минздрава
	24
	
	
	2
	7
	10
	5
	
	
	
	
	
	

	2.1.3
	по учреждениям МОН:
	91
	
	
	10
	37
	34
	10
	
	
	
	
	
	

	
	- республиканский бюджет
	3
	
	
	
	1
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	- местный бюджет
	88
	
	
	10
	36
	32
	10
	
	
	
	
	
	

	III
	Поставка и создание запасов топлива:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	для населения:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс.т)
	65,678
	
	0,350
	0,900
	4,400
	4,000
	7,550
	20,100
	15,900
	7,575
	3,200
	1,400
	0,303

	3.2
	по учреждениям Минздрава, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс.т)
	0,073
	
	
	
	
	0,012
	0,014
	0,018
	0,018
	0,012
	
	
	

	3.3
	по учреждениям ФОМС, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс.т)
	1,638
	
	
	
	0,546
	0,546
	0,546
	
	
	
	
	
	

	3.4
	по учреждениям МОН, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс.т)
	0,432
	
	
	
	
	0,099
	0,100
	0,100
	0,100
	0,033
	
	
	

	3.5
	по учреждениям образования, местный бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс.т)
	11,018
	
	
	
	
	0,500
	2,570
	3,520
	2,770
	1,578
	0,080
	
	

	3.6
	по учреждениям МЧС, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс.т)
	0,171
	
	
	
	
	
	
	
	0,0171
	0,0513
	0,0513
	0,0342
	0,0171

	3.7
	по учреждениям МВД, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс.т)
	0,310
	
	
	
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,030
	0,016
	0,016
	
	

	3.8
	по учреждениям ГСИН, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс.т)
	0,008
	
	
	
	
	
	
	0,008
	
	
	
	
	

	3.9
	по учреждениям Минобороны, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс.т)
	0,449
	
	
	
	
	
	
	
	0,072
	0,099
	0,112
	0,099
	0,067

	3.10
	по частям ГПС, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс.т)
	1,369
	
	
	
	0,456
	0,456
	0,456
	
	
	
	
	
	

	3.11
	по учреждениям Минсоцразвития, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс.т)
	0,3364
	0,0020
	0,0020
	0,0020
	0,0020
	0,0025
	0,0063
	0,0271
	0,0475
	0,0725
	0,0725
	0,0725
	0,0275

	3.12
	по учреждениям Агентства ПТО при МТММ, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс.т)
	0,615
	
	
	
	
	
	0,615
	
	
	
	
	
	



Приложение 6
ЛИМИТЫ
 потребления электрической энергии и мощности и создание необходимого запаса топлива по Чуйской области к осенне-зимнему периоду 2015/2016 года
	№
 п/п
	Наименование мероприятий
	Всего
	2015 год
	2016 год

	
	
	
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	Январь
	Февраль
	Март

	I
	Электрическая энергия: (млн. кВт.час)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	план потребления эл. энергии по области, всего:
	3378,590
	297,154
	186,484
	175,734
	178,866
	177,656
	179,293
	304,105
	338,098
	411,897
	419,412
	376,044
	333,847

	1.1.1
	в том числе: план потребления эл. энергии по РЭК
	2437,320
	222,841
	126,278
	116,810
	117,250
	118,000
	120,315
	218,217
	240,595
	304,545
	322,534
	284,855
	245,080

	1.1.2
	план потребления электрической энергии по КПП
	529,840
	44,336
	43,365
	43,266
	41,568
	41,902
	41,057
	51,569
	51,581
	49,973
	38,884
	38,206
	44,133

	1.1.3
	потери ОАО "НЭС Кыргызстана"
	410,096
	29,838
	16,766
	15,536
	19,928
	17,629
	17,831
	34,213
	45,823
	57,258
	57,863
	52,867
	44,544

	1.1.4
	хознужды ОАО "НЭС Кыргызстана"
	1,334
	0,139
	0,075
	0,122
	0,120
	0,125
	0,090
	0,106
	0,099
	0,121
	0,131
	0,116
	0,090

	1.2
	предельная величина мощности по области (МВт)
	
	560
	338
	329
	318
	323
	332
	483
	551
	582
	582
	582
	551

	1.2.1
	предельная величина мощности по РЭК (МВт)
	
	442
	242
	232
	225
	227
	239
	367
	418
	450
	445
	451
	412

	1.2.2
	предельная величина мощности по КПП (МВт)
	
	77
	73
	75
	70
	70
	71
	73
	80
	67
	68
	65
	85

	1.2.3
	потери ОАО "НЭС Кыргызстана" (МВт)
	
	41
	23
	22
	23
	26
	22
	43
	54
	65
	70
	67
	54

	II
	Подготовка котельных: (шт.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	план подготовки котельных по области, всего:
	200
	
	
	2
	60
	69
	69
	
	
	
	
	
	

	2.1.1
	промышленных, связанных с теплоснабжением населения
	2
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	

	2.1.2
	по учреждениям Минздрава
	11
	
	
	2
	3
	4
	2
	
	
	
	
	
	

	2.1.3
	по учреждениям МОН:
	146
	
	
	
	45
	52
	49
	
	
	
	
	
	

	
	- республиканский бюджет
	5
	
	
	
	
	2
	3
	
	
	
	
	
	

	
	- местный бюджет
	141
	
	
	
	45
	50
	46
	
	
	
	
	
	

	2.1.4
	по объектам ГП "Кыргызжилкоммунсоюз"
	41
	
	
	
	12
	13
	16
	
	
	
	
	
	

	III
	Поставка и создание запасов топлива:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	для населения:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс.т)
	318,970
	6,000
	4,400
	3,000
	4,200
	5,000
	68,100
	6,000
	17,300
	30,000
	90,000
	80,000
	4,970

	3.2
	по учреждениям Минздрава, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс.т)
	0,359
	
	
	
	
	0,058
	0,068
	0,089
	0,087
	0,057
	
	
	

	3.3
	по учреждениям ФОМС, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс.т)
	2,151
	
	
	
	0,663
	0,930
	0,559
	
	
	
	
	
	

	3.4
	по учреждениям МОН, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс.т)
	2,848
	
	
	
	
	0,460
	0,460
	0,450
	0,650
	0,828
	
	
	

	3.5
	по учреждениям образования, местный бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс.т)
	16,500
	
	
	
	
	4,000
	4,000
	4,000
	4,000
	4,500
	
	
	

	3.6
	по учреждениям культуры, местный бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс.т)
	0,105
	
	
	
	
	
	0,035
	0,035
	0,035
	
	
	
	

	3.7
	по учреждениям МЧС, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс.т)
	0,3650
	
	
	
	
	
	
	
	0,0365
	0,1095
	0,1095
	0,0730
	0,0365

	3.8
	по учреждениям МВД, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс.т)
	0,300
	
	
	
	
	0,075
	0,075
	0,075
	0,035
	0,020
	0,020
	
	

	3.9
	по учреждениям Минобороны, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс.т)
	1,754
	
	
	
	
	
	
	
	0,281
	0,386
	0,439
	0,386
	0,263

	3.10
	по частям ГПС, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс.т)
	0,555
	
	
	
	0,185
	0,185
	0,185
	
	
	
	
	
	

	3.11
	по учреждениям Агентства ПТО при МТММ, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс.т)
	0,100
	
	
	
	
	
	0,100
	
	
	
	
	
	

	3.12
	по учреждениям ГСИН, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс.т)
	3,220
	
	
	
	
	0,820
	1,500
	0,900
	
	
	
	
	

	3.13
	по учреждениям Минсоцразвития, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс.т)
	1,4532
	0,0007
	0,0005
	0,0005
	0,0005
	0,0005
	0,0005
	0,0107
	0,2783
	0,3158
	0,3317
	0,3095
	0,2041

	3.14
	по объектам ГП "Кыргызжилкоммунсоюз", республиканский бюджет.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- мазут (тыс.т)
	12,360
	
	
	
	1,442
	1,442
	1,442
	1,442
	1,442
	1,442
	1,854
	1,854
	

	
	- уголь (тыс.т)
	29,922
	
	
	
	3,491
	3,491
	3,491
	3,491
	3,491
	3,491
	4,488
	4,488
	

	3.15
	по объектам ГП "Кыргызжилкоммунсоюз", местный бюджет.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- мазут (тыс.т)
	1,956
	
	
	
	0,228
	0,228
	0,228
	0,228
	0,228
	0,228
	0,293
	0,293
	

	
	- уголь (тыс.т)
	9,754
	
	
	
	1,138
	1,138
	1,138
	1,138
	1,138
	1,138
	1,463
	1,463
	



Приложение 7
ЛИМИТЫ
 потребления электрической энергии и мощности и создание необходимого запаса топлива по Таласской области к осенне-зимнему периоду 2015/2016 года
	№
 п/п
	Наименование мероприятий
	Всего
	2015 год
	2016 год

	
	
	
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	Январь
	Февраль
	Март

	I
	Электрическая энергия: (млн. кВт.час)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	план потребления эл. энергии по области, всего:
	465,035
	39,374
	20,358
	18,469
	18,450
	18,499
	20,124
	35,956
	48,171
	64,724
	66,293
	64,917
	49,702

	1.1.1
	в том числе: план потребления эл. энергии по РЭК
	437,791
	36,800
	18,500
	16,800
	16,800
	16,800
	18,300
	33,800
	45,800
	61,400
	63,273
	62,000
	47,518

	1.1.2
	план потребления электрической энергии по КПП
	2,224
	0,002
	0,502
	0,502
	0,302
	0,302
	0,352
	0,252
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002

	1.1.3
	потери ОАО "НЭС Кыргызстана"
	23,850
	2,544
	1,332
	1,146
	1,324
	1,372
	1,448
	1,869
	2,224
	3,113
	2,785
	2,706
	1,989

	1.1.4
	хознужды ОАО "НЭС Кыргызстана"
	1,170
	0,028
	0,024
	0,021
	0,024
	0,025
	0,024
	0,035
	0,145
	0,209
	0,233
	0,209
	0,193

	1.2
	предельная величина мощности по области (МВт)
	
	77
	39
	36
	35
	35
	39
	68
	83
	99
	99
	100
	94

	1.2.1
	предельная величина мощности по РЭК (МВт)
	
	73
	36
	33
	32
	32
	36
	65
	80
	95
	95
	95
	91

	1.2.2
	предельная величина мощности по КПП (МВт)
	
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.3
	потери ОАО "НЭС Кыргызстана" (МВт)
	
	4
	2
	2
	2
	2
	2
	3
	3
	4
	4
	5
	3

	II
	Подготовка котельных: (шт.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	план подготовки котельных по области, всего:
	198
	
	
	15
	58
	81
	44
	
	
	
	
	
	

	2.1.1
	промышленных, связанных с теплоснабжением населения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.2
	По учреждениям Минздрава
	194
	
	
	15
	57
	80
	42
	
	
	
	
	
	

	2.1.3
	По учреждениям МОН
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- республиканский бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.4
	по объектам ГП "Кыргызжилкоммунсоюз"
	4
	
	
	
	1
	1
	2
	
	
	
	
	
	

	III
	Поставка и создание запасов топлива:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	для населения:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс.т)
	45,503
	
	
	
	
	
	
	2,700
	6,500
	9,800
	12,830
	10,250
	3,423

	3.2
	по учреждениям Минздрава, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс.т)
	0,139
	
	
	
	
	0,022
	0,026
	0,034
	0,034
	0,022
	
	
	

	3.3
	по учреждениям ФОМС, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс.т)
	1,466
	
	
	
	0,276
	0,474
	0,439
	0,277
	
	
	
	
	

	3.4
	по учреждениям МОН, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс.т)
	1,690
	
	
	
	
	
	
	0,338
	0,338
	0338
	0,338
	0,338
	

	3.5
	по учреждениям образования, местный бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс.т)
	3,048
	
	
	
	
	
	
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	

	3.6
	по учреждениям МЧС, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс.т)
	0,088
	
	
	
	
	
	
	
	0,0088
	0,0264
	0,0264
	0,0176
	0,0088

	3.7
	по учреждениям МВД, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс.т)
	0,200
	
	
	
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,020
	0,010
	0,010
	
	

	3.8
	по частям ГПС, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс.т)
	0,360
	
	
	
	0,120
	0,120
	0,120
	
	
	
	
	
	

	3.9
	по учреждениям Минобороны, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс.т)
	0,145
	
	
	
	
	
	
	
	0,023
	0,032
	0,036
	0,032
	0,022

	3.10
	по учреждениям ГСИН, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс.т)
	0,022
	
	
	
	
	
	0,022
	
	
	
	
	
	

	3.11
	по учреждениям Минсоцразвития, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс.т)
	0,0360
	0,0020
	0,0020
	0,0020
	0,0020
	0,0020
	0,0020
	0,0020
	0,0038
	0,0045
	0,0055
	0,0053
	0,0029

	3.12
	по учреждениям Агентства ПТО при МТММ, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс.т)
	0,120
	
	
	
	
	
	0,120
	
	
	
	
	
	

	3.13
	по объектам ГП "Кыргызжилкоммунсоюз", республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- мазут (тыс.т)
	1,500
	
	
	
	0,175
	0,175
	0,175
	0,175
	0,175
	0,175
	0,225
	0,225
	

	
	- уголь (тыс.т)
	1,700
	
	
	
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,250
	0,250
	



Приложение 8
ЛИМИТЫ
 потребления электрической энергии и мощности и создание необходимого запаса топлива по городу Бишкек к осенне-зимнему периоду 2015/2016 года
	№
 п/п
	Наименование мероприятий
	Всего
	2015 год
	2016 год

	
	
	
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	Январь
	Февраль
	Март

	I
	Электрическая энергия: (млн. кВт.час)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	план потребления эл. энергии по городу, всего:
	3313,616
	273,186
	181,451
	180,735
	182,491
	184,428
	184,946
	272,773
	329,355
	405,450
	434,847
	371,367
	312,587

	1.1.1
	в том числе: план потребления эл. энергии по РЭК
	2596,868
	220,500
	144,800
	143,900
	144,000
	145,200
	143,600
	214,800
	254,700
	314,200
	345,634
	288,132
	237,402

	1.1.2
	план потребления электрической энергии по КПП
	371,635
	26,684
	24,055
	23,322
	22,945
	23,708
	25,331
	31,626
	36,801
	42,836
	41,114
	38,985
	34,228

	1.1.3
	потери ОАО "НЭС Кыргызстана"
	73,061
	3,255
	2,303
	1,930
	3,441
	3,615
	3,844
	5,361
	8,736
	13,416
	10,800
	9,860
	6,500

	1.1.4
	хознужды ОАО "НЭС Кыргызстана"
	1,469
	0,058
	0,035
	0,031
	0,035
	0,030
	0,035
	0,050
	0,220
	0,250
	0,300
	0,255
	0,170

	1.1.5
	нужды ОАО "Электрические станции"
	270,583
	22,689
	10,258
	11,552
	12,070
	11,875
	12,136
	20,936
	28,898
	34,748
	36,999
	34,135
	34,287

	1.2
	предельная величина мощности по городу (МВт)
	
	515
	340
	335
	326
	329
	340
	480
	581
	738
	750
	750
	539

	1.2.1
	предельная величина мощности по РЭК (МВт)
	
	457
	290
	286
	276
	279
	285
	412
	505
	648
	658
	659
	456

	1.2.2
	предельная величина мощности по КПП (МВт)
	
	53
	46
	46
	44
	46
	50
	61
	64
	72
	69
	70
	66

	1.2.3
	потери ОАО "НЭС Кыргызстана" (МВт)
	
	5
	3
	3
	5
	5
	5
	7
	12
	18
	23
	21
	17

	II
	Подготовка котельных: (шт.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	план подготовки котельных по городу, всего:
	59
	
	14
	17
	11
	14
	1
	2
	
	
	
	
	

	2.1.1
	промышленных, связанных с теплоснабжением населения
	2
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	

	2.1.2
	по учреждениям Минздрава
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.3
	по учреждениям МОН
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- республиканский бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.4
	по объектам КП "Бишкектеплоэнерго"
	57
	
	14
	17
	11
	14
	1
	
	
	
	
	
	

	III
	Поставка и создание запасов топлива:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	для населения:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс.т)
	172,700
	
	
	
	12,000
	19,300
	26,500
	33,000
	41,200
	40,700
	
	
	

	3.2.1
	по учреждениям здравоохранения, местный бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс.т)
	0,167
	
	
	
	
	
	
	0,167
	
	
	
	
	

	3.4
	по учреждениям образования, местный бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс.т)
	0,071
	
	
	
	
	
	
	0,071
	
	
	
	
	

	3.5
	по учреждениям МЧС, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс.т)
	0,137
	
	
	
	
	
	
	
	0,0137
	0,0411
	0,0411
	0,0274
	0,0137

	3.6
	по учреждениям МВД, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс.т)
	0,359
	
	
	
	
	0,092
	0,092
	0,092
	0,041
	0,021
	0,021
	
	

	3.7
	по учреждениям Минобороны, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс.т)
	2,139
	
	
	
	
	
	
	
	0,342
	0,471
	0,535
	0,471
	0,321

	3.8
	по частям ГПС, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс.т)
	0,048
	
	
	
	
	0,024
	0,024
	
	
	
	
	
	

	3.9
	по учреждениям ГСИН, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс.т)
	0,271
	
	
	
	
	0,271
	
	
	
	
	
	
	

	3.10
	по объектам КП "Бишкектеплоэнерго", местный бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс.т)
	15,400
	
	
	
	
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	1,400

	3.11
	на ТЭЦ города Бишкек:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- мазут (тыс.т)
	4,000
	
	
	1,500
	1,000
	1.000
	0,500
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс.т)
	1444,000
	
	30,000
	103,000
	152,000
	152,000
	135,000
	150,000
	150,000
	147,000
	145,000
	145,000
	135,000



Приложение 9
ЛИМИТЫ
 потребления электрической энергии и мощности и создание необходимого запаса топлива по Нарынской области к осенне-зимнему периоду 2015/2016 года
	№
 п/п
	Наименование мероприятий
	Всего
	2015 год
	2016 год

	
	
	
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	Январь
	Февраль
	Март

	I
	Электрическая энергия: (млн. кВт.час)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	план потребления эл. энергии по области, всего:
	705,220
	47,690
	41,091
	36,168
	36,479
	33,499
	25,394
	40,096
	74,744
	92,913
	101,598
	92,418
	83,129

	1.1.1
	в том числе: план потребления эл. энергии по РЭК
	627,100
	42,200
	36,000
	31,300
	31,100
	28,300
	20,600
	34,200
	67,800
	84,600
	92,500
	83,500
	75,000

	1.1.2
	план потребления электрической энергии по КПП
	44,574
	3,145
	3,285
	3,285
	3,555
	3,555
	3,505
	3,984
	4,024
	4,124
	4,204
	4,054
	3,854

	1.1.3
	потери ОАО "НЭС Кыргызстана"
	31,649
	2,194
	1,674
	1,457
	1,693
	1,510
	1,153
	1,770
	2,739
	3,975
	4,686
	4,681
	4,116

	1.1.4
	хознужды ОАО "НЭС Кыргызстана"
	0,298
	0,024
	0,015
	0,015
	0,014
	0,017
	0,015
	0,025
	0,033
	0,042
	0,035
	0,033
	0,030

	1.1.5
	нужды ОАО "Электрические станции"
	1,599
	0,127
	0,117
	0,111
	0,117
	0,117
	0,121
	0,117
	0,148
	0,172
	0,173
	0,150
	0,129

	1.2
	предельная величина мощности по области (МВт)
	
	93
	77
	71
	69
	63
	50
	75
	147
	140
	140
	140
	125

	1.2.1
	предельная величина мощности по РЭК (МВт)
	
	84
	69
	62
	60
	54
	41
	66
	135
	127
	126
	124
	112

	1.2.2
	предельная величина мощности по КПП (МВт)
	
	6
	6
	7
	7
	7
	7
	8
	8
	8
	6
	7
	6

	1.2.3
	потери ОАО "НЭС Кыргызстана" (МВт)
	
	3
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	4
	5
	8
	8
	7

	II
	Подготовка котельных: (шт.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	план подготовки котельных по области, всего:
	359
	
	
	48
	109
	126
	76
	
	
	
	
	
	

	2.1.1
	промышленных, связанных с теплоснабжением населения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.2
	по учреждениям Минздрава
	170
	
	
	14
	49
	70
	37
	
	
	
	
	
	

	2.1.3
	по учреждениям МОН:
	165
	
	
	34
	55
	47
	29
	
	
	
	
	
	

	
	- республиканский бюджет
	4
	
	
	1
	1
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	- местный бюджет
	161
	
	
	33
	54
	45
	29
	
	
	
	
	
	

	2.1.4
	по объектам ГП "Кыргызжилкоммунсоюз"
	24
	
	
	
	5
	9
	10
	
	
	
	
	
	

	III
	Поставка и создание запасов топлива:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	для населения:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс.т)
	22,750
	
	
	
	
	2,000
	6,000
	6,000
	6,000
	2,750
	
	
	

	3.2
	по учреждениям Минздрава, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс.т)
	0,123
	
	
	
	
	0,020
	0,023
	0,031
	0,030
	0,020
	
	
	

	3.3
	по учреждениям ФОМС, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс.т)
	1,241
	
	
	
	0,145
	0,400
	0,594
	0,102
	
	
	
	
	

	3.4
	по учреждениям МОН, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс.т)
	0,147
	
	
	
	
	0,009
	0,009
	0,050
	0,050
	0,029
	
	
	

	3.5
	по учреждениям образования, местный бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс.т)
	13,302
	
	
	
	0,200
	2,591
	3,791
	2,750
	2,450
	1,520
	
	
	

	3.6
	по учреждениям культуры, местный бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс.т)
	0,528
	
	
	
	
	0,170
	0,188
	0,170
	
	
	
	
	

	3.7
	по учреждениям МЧС, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс.т)
	0,164
	
	
	
	
	
	
	
	0,0164
	0,0492
	0,0492
	0,0328
	0,0164

	3.8
	по учреждениям МВД, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс.т)
	0,500
	
	
	
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,050
	0,025
	0,025
	
	

	3.9
	по частям ГПС, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс.т)
	3,307
	
	
	
	0,661
	0,661
	0,661
	0,661
	0,661
	
	
	
	

	3.10
	по учреждениям Минобороны, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс.т)
	0,156
	
	
	
	
	
	
	
	0,025
	0,034
	0,039
	0,034
	0,023

	3.11
	по учреждениям ГСИН, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс.т)
	0,100
	
	
	
	
	
	0,100
	
	
	
	
	
	

	3.12
	по учреждениям Агентства ПТО при МТММ, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс.т)
	0,528
	
	
	
	
	
	0,528
	
	
	
	
	
	

	3.13
	по учреждениям Минсоцразвития, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс.т)
	0,0690
	
	
	
	
	
	
	0,0014
	0,0124
	0,0150
	0,0151
	0,0141
	0,0110

	3.14
	по объектам ГП "Кыргызжилкоммунсоюз", местный бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс.т)
	1,071
	
	
	
	0,125
	0,125
	0,125
	0,125
	0,125
	0,125
	0,161
	0,161
	

	3.15
	по объектам ГП "Кыргызжилкоммунсоюз", местный бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс.т)
	1,540
	
	
	
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,231
	0,231
	



Приложение 10
ЛИМИТЫ
 потребления электрической энергии и мощности и создание необходимого запаса топлива по Иссык-Кульской области к осенне-зимнему периоду 2015/2016 года
	№
 п/п
	Наименование мероприятий
	Всего
	2015 год
	2016 год

	
	
	
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	Январь
	Февраль
	Март

	I
	Электрическая энергия: (млн. кВт.час)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	план потребления эл. энергии по области, всего:
	1495,952
	109,050
	82,605
	78,431
	86,922
	85,508
	76,344
	95,204
	155,381
	181,827
	199,964
	177,573
	167,142

	1.1.1
	в том числе: план потребления эл. энергии по РЭК
	1053,800
	76,800
	50,200
	48,100
	52,700
	53,900
	45,300
	60,800
	116,200
	137,200
	149,900
	138,500
	124,200

	1.1.2
	план потребления электрической энергии по КПП
	36,868
	1,822
	1,769
	1,938
	2,991
	2,977
	1,717
	2,512
	3,792
	5,073
	4,543
	3,983
	3,751

	1.1.2.1
	план потребления э/энергии Кумтор ОК
	287,900
	23,000
	24,400
	24,000
	26,000
	23,700
	25,300
	25,200
	24,400
	25,500
	25,200
	16,700
	24,500

	1.1.3
	потери ОАО "НЭС Кыргызстана"
	116,414
	7,364
	6,202
	4,368
	5,209
	4,909
	3,981
	6,630
	10,875
	13,896
	20,161
	18,245
	14,573

	1.1.4
	хознужды ОАО "НЭС Кыргызстана"
	0,970
	0,064
	0,034
	0,025
	0,022
	0,022
	0,046
	0,062
	0,114
	0,158
	0,160
	0,145
	0,118

	1.2
	предельная величина мощности по области (МВт)
	
	204
	145
	144
	153
	152
	137
	168
	260
	270
	270
	270
	256

	1.2.1
	предельная величина мощности по РЭК (МВт)
	
	152
	96
	95
	101
	103
	90
	117
	202
	203
	199
	204
	196

	1.2.2
	предельная величина мощности по КПП (МВт)
	
	4
	3
	4
	6
	6
	3
	5
	7
	10
	6
	7
	6

	1.2.2.1
	предельная величина мощности по Кумтору (МВт)
	
	38
	38
	39
	39
	35
	38
	38
	36
	38
	38
	34
	37

	1.2.4
	потери ОАО "НЭС Кыргызстана" (МВт)
	
	10
	8
	6
	7
	7
	6
	9
	15
	19
	27
	24
	17

	II
	Подготовка котельных: (шт.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	план подготовки котельных по области, всего:
	737
	
	
	55
	213
	302
	167
	
	
	
	
	
	

	2.1.1
	промышленных, связанных с теплоснабжением населения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.2
	по учреждениям Минздрава
	706
	
	
	55
	205
	291
	155
	
	
	
	
	
	

	2.1.3
	по учреждениям МОН:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- республиканский бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.4
	по объектам ГП "Кыргызжилкоммунсоюз"
	31
	
	
	
	8
	11
	12
	
	
	
	
	
	

	III
	Поставка и создание запасов топлива:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	для населения:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс.т)
	84,060
	
	
	0,550
	2,525
	7,255
	9,875
	14,002
	16,526
	15,933
	10,490
	6,504
	0,400

	3.2
	по учреждениям Минздрава, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс.т)
	0,167
	
	
	
	
	0,027
	0,032
	0,041
	0,041
	0,027
	
	
	

	3.3
	по учреждениям ФОМС, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс.т)
	0,851
	
	
	0,112
	0,183
	0,217
	0,203
	0,137
	
	
	
	
	

	3.4
	по учреждениям МОН, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс.т)
	0,075
	
	
	
	
	0,025
	0,020
	0,010
	0,010
	0,010
	
	
	

	3.5
	по учреждениям образования, местный бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс.т)
	5,522
	
	
	
	
	0,260
	1,646
	2,173
	0,982
	0,452
	0,010
	
	

	3.6
	по учреждениям МЧС, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс.т)
	0,149
	
	
	
	
	
	
	
	0,0149
	0,0448
	0,0448
	0,0299
	0,0149

	3.7
	по учреждениям МВД, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс.т)
	0,700
	
	
	
	
	0,175
	0,175
	0,175
	0,075
	0,050
	0,050
	
	

	3.8
	по учреждениям Минобороны, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс.т)
	0,888
	
	
	
	
	
	
	
	0,142
	0,195
	0,222
	0,195
	0,133

	3.9
	по частям ГПС, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс.т)
	0,323
	
	
	
	0,108
	0,108
	0,108
	
	
	
	
	
	

	3.10
	по учреждениям ГСИН, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс.т)
	0,181
	
	
	
	
	
	0,150
	0,031
	
	
	
	
	

	3.11
	по учреждениям Минсоцразвития, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс.т)
	0,019
	0,0004
	
	
	
	
	
	0,0018
	0,0024
	0,0041
	0,0043
	0,0044
	0,0016

	3.12
	по учреждениям Агентства ПТО при МТММ, республиканский бюджет.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс.т)
	0,210
	
	
	
	
	
	0,210
	
	
	
	
	
	

	3.13
	по объектам ГП "Кыргызжилкоммунсоюз", республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- мазут (тыс.т)
	2,460
	
	
	
	0,287
	0,287
	0,287
	0,287
	0,287
	0,287
	0,369
	0,369
	

	
	- уголь (тыс.т)
	22300
	
	
	
	2,602
	2,602
	2,602
	2,602
	2,602
	2,602
	3,345
	3,345
	

	3.14
	по объектам ГП "Кыргызжилкоммунсоюз", местный бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- мазут (тыс.т)
	0,070
	
	
	
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,011
	0,011
	

	
	- уголь (тыс.т)
	5,200
	
	
	
	0,723
	0,723
	0,723
	0,723
	0,723
	0,723
	0,930
	0,930
	



Приложение 11
ЛИМИТЫ
 потребления электрической энергии и мощности и создание необходимого запаса топлива по Кыргызской Республике к осенне-зимнему периоду 2015/2016 года
	№
 п/п
	Наименование мероприятий
	Всего
	2015 год
	2016 год

	
	
	
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	Январь
	Февраль
	Март

	I
	Электрическая энергия: (млн. кВт.час)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	план потребления эл. энергии по республике, всего:
	14316,719
	1096,239
	777,199
	738,393
	779,189
	765,476
	736,408
	1083,513
	1479,744
	1829,589
	1918,726
	1678,049
	1434,194

	1.1.1
	в том числе: план потребления эл. энергии по РЭК
	11349,784
	880,871
	586,757
	554,386
	573,038
	568,288
	543,546
	837,639
	1187,366
	1489,519
	1584,921
	1382,808
	1160,645

	1.1.2
	план потребления электрической энергии по КПП
	1309,696
	98,239
	104,982
	101,685
	103,005
	101,429
	102,906
	118,628
	124,616
	129,952
	114,886
	105,787
	103,581

	1.1.2.1
	план потребления э/энергии Кумтор ОК
	287,900
	23,000
	24,400
	24,000
	26,000
	23,700
	25,300
	25,200
	24,400
	25,500
	25,200
	16,700
	24,500

	1.1.3
	потери ОАО "НЭС Кыргызстана"
	1008,829
	66,094
	45,440
	41,391
	59,670
	54,763
	47,249
	75,260
	104,705
	138,529
	145,806
	128,582
	101,340

	1.1.4
	хознужды ОАО "НЭС Кыргызстана"
	5,585
	0,327
	0,201
	0,291
	0,253
	0,268
	0,238
	0,296
	0,627
	0,797
	0,883
	0,782
	0,622

	1.1.5
	нужды ОАО "Электрические станции"
	354,925
	27,708
	15,419
	16,640
	17,223
	17,028
	17,169
	26,490
	38,030
	45,292
	47,030
	43,390
	43,506

	1.2
	предельная величина мощности по республике с учетом транзитных потерь ОАО "НЭС Кыргызстана" (МВт)
	
	2097
	1460
	1420
	1427
	1411
	1402
	1908
	2556
	2872
	2900
	2900
	2438

	1.2.1
	предельная величина мощности по РЭК (МВт)
	
	1767
	1157
	1118
	1118
	1109
	1096
	1556
	2134
	2401
	2420
	2441
	2028

	1.2.2
	предельная величина мощности по КПП (МВт)
	
	184
	191
	191
	188
	185
	194
	198
	207
	201
	186
	186
	193

	1.2.2.1
	предельная величина мощности по Кумтору (МВт)
	
	38
	38
	39
	39
	35
	38
	38
	36
	38
	38
	34
	37

	1.2.3
	потери ОАО "НЭС Кыргызстана" (МВт)
	
	91
	61
	59
	65
	66
	63
	98
	136
	174
	198
	181
	140

	1.2.4
	транзитные потери ОАО "НЭС Кыргызстана", МВт
	
	17
	13
	13
	16
	16
	11
	18
	42
	58
	58
	58
	40

	II
	Подготовка котельных: (шт.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	подготовка котельных по республике, всего:
	3118
	
	34
	326
	810
	1056
	714
	168
	
	
	
	
	

	2.1.1
	промышленных, связанных с теплоснабжением населения
	9
	
	
	1
	1
	1
	3
	3
	
	
	
	
	

	2.1.2
	по учреждениям Минздрава
	1587
	
	15
	157
	454
	647
	314
	
	
	
	
	
	

	2.1.3
	по учреждениям МОН:
	1271
	
	
	146
	300
	334
	337
	154
	
	
	
	
	

	
	- республиканский бюджет
	429
	
	
	60
	102
	106
	93
	68
	
	
	
	
	

	
	- местный бюджет
	841
	
	
	86
	198
	227
	244
	86
	
	
	
	
	

	2.1.4
	по объектам ГП "Кыргызжилкоммунсоюз"
	133
	
	
	
	34
	45
	54
	
	
	
	
	
	

	2.1.5
	по объектам КП "Бишкектеплоэнерго"
	57
	
	14
	17
	11
	14
	1
	
	
	
	
	
	

	2.1.6
	по объектам Ошского МП "Теплоснабжение" мэрии города Ош
	61
	
	5
	5
	10
	15
	15
	11
	
	
	
	
	

	III
	Поставка и создание запасов топлива:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	для населения:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс.т)
	1037,379
	6,000
	4,750
	4,450
	38,143
	98,655
	190,825
	160,602
	163,726
	146,158
	116,820
	98,154
	9,096

	3.2
	по учреждениям Минздрава, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс.т)
	1,392
	
	
	
	
	0,223
	0,264
	0,345
	0,338
	0,221
	
	
	

	3.2.1
	по учреждениям ФОМС, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс.т)
	13,981
	
	
	0,473
	2,283
	3,887
	5,158
	2,102
	0,078
	
	
	
	

	3.3
	по учреждениям МОН, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс.т)
	15,908
	
	
	
	
	2,603
	3,699
	5,058
	2,368
	1,504
	0,338
	0,338
	

	3.4
	по учреждениям образования, местный бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс.т)
	73,940
	
	
	
	0,200
	12,831
	17,507
	18,249
	16,908
	8,085
	0,125
	0,035
	

	3.5
	по учреждениям культуры, местный бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс.т)
	0,947
	
	
	
	
	0,270
	0,323
	0,319
	0,035
	
	
	
	

	3.6
	по учреждениям МЧС, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс.т)
	1,6150
	
	
	
	
	
	
	
	0,1615
	0,4844
	0,4844
	0,3229
	0,1615

	3.7
	по учреждениям МВД, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс.т)
	3,527
	
	
	
	0,405
	0,775
	0,775
	0,775
	0,369
	0,215
	0,213
	
	

	3.8
	по учреждениям Минобороны, республиканский бюджет.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс.т)
	9,268
	
	
	
	
	
	
	
	1,483
	2,039
	2,317
	2,039
	1,390

	3.9
	по частям ГПС, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс.т)
	7,313
	
	
	
	1,972
	2,009
	2,010
	0,661
	0,661
	
	
	
	

	
	- мазут (тыс.т)
	0,600
	
	
	
	
	0,200
	0,200
	0,200
	
	
	
	
	

	3.10
	по учреждениям ГСИН, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс.т)
	3,915
	
	
	
	
	1,091
	1,772
	1,052
	
	
	
	
	

	3.11
	по учреждениям Минсоцразвития, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс.т)
	1,9953
	0,0057
	0,0045
	0,0045
	0,0045
	0,0050
	0,0098
	0,0468
	0,3564
	0,4292
	0,4479
	0,4236
	0,2574

	3.12
	по учреждениям Агентства ПТО при МТММ, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс.т)
	2,455
	
	
	
	
	
	2,455
	
	
	
	
	
	

	3.13
	по объектам ГП "Кыргызжилкоммунсоюз", республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- мазут (тыс.т)
	19,638
	
	
	
	2,291
	2,291
	2,291
	2,291
	2,291
	2,291
	2,946
	2,946
	

	
	- уголь (тыс.т)
	56,658
	
	
	
	6,612
	6,612
	6,612
	6,612
	6,612
	6,612
	8,494
	8,494
	

	3.14
	по объектам ГП "Кыргызжилкоммунсоюз", местный бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- мазут (тыс.т)
	2,874
	
	
	
	0,335
	0,335
	0,335
	0,335
	0,335
	0,335
	0,432
	0,432
	

	
	- уголь (тыс.т)
	19,816
	
	
	
	2,312
	2,312
	2,312
	2,312
	2,312
	2,312
	2,973
	2,973
	

	3.15
	по объектам КП "Бишкектеплоэнерго", местный бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс.т)
	15,4
	
	
	
	
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	1,4

	3.16
	на ТЭЦ города Бишкек:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- мазут (тыс.т)
	4,000
	
	
	1,500
	1,000
	1,000
	0,500
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс.т)
	1444,000
	
	30,000
	103,000
	152,000
	152,000
	135,000
	150,000
	150,000
	147,000
	145,000
	145,000
	135,000

	3.17
	на ТЭЦ города Ош:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- мазут (тыс.т.)
	12,000
	
	1,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	1,000
	
	
	
	

	3.18
	по объектам Ошского МП "Теплоснабжение" мэрии города Ош
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- мазут (тыс.т)
	1,000
	
	
	
	0,300
	0,300
	0,300
	0,100
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс.т)
	9,000
	
	
	
	
	0,500
	1,500
	2,500
	2,500
	1,500
	0,500
	
	



Приложение 12
ЗАДАНИЕ
 Министерству энергетики и промышленности Кыргызской Республики, ГП "Кыргызкомур", ОсОО "Газпром Кыргызстан", ОАО "Кыргызнефтегаз", ОАО "Электрические станции" на поставку угля, природного газа и мазута на тепловые электростанции ОАО "Электрические станции" для подготовки к осенне-зимнему сезону 2015/2016 года
(уголь, мазут - тыс.т, газ - млн. м3)
	
	Остаток на 01.04.2015 г.
	Необходимо поставить в I-IV кв. 2015 г. и в I кв. 2016 г.
	График поставки
	Ответственные

	
	
	
	2015 год
	2016 год
	

	
	
	
	апрель
	май
	июнь
	II кв.
	июль
	август
	сентябрь
	III кв.
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	IV кв.
	январь
	февраль
	март
	I кв.
	

	ОАО "Электрические станции"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Уголь, всего
	
	1444,0
	0
	30
	103
	133
	152
	152
	135
	439
	150
	150
	147
	447
	145
	145
	135
	425
	

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	импортный, в том числе:
	
	944,0
	0
	0
	73
	73
	117
	117
	95
	329
	95
	95
	92
	282
	90
	90
	80
	260
	ОАО "ЭС"

	марки Д, ДГ, Г
	
	900,0
	0
	0
	73
	73
	95
	95
	95
	285
	95
	95
	92
	282
	90
	90
	80
	260
	

	каменный
	
	44,0
	0
	0
	0
	0
	22
	22
	0
	44
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	ОАО "ЭС"

	кыргызский
	
	500,0
	0
	30
	30
	60
	35
	35
	40
	110
	55
	55
	55
	165
	55
	55
	55
	165
	ГП "Кыргызкомур", угледобывающие предприятия

	Мазут, всего
	
	16,0
	0,0
	1,0
	3,5
	4,5
	3,0
	3,0
	2,5
	8,5
	2,0
	1,0
	0,0
	3
	0,0
	0,0
	0,0
	0
	

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	мазут кыргызский (марки М-100)
	
	12,0
	0,0
	1,0
	2,0
	3,0
	2,0
	2,0
	2,0
	6,0
	2,0
	1,0
	0,0
	3,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	импортный (марки М-100, ТКМ-16)
	
	4,0
	0
	0
	1,5
	1,5
	1
	1
	0,5
	2,5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	ОАО "ЭС"

	Газ
	
	70,6
	8,78
	0,05
	0,04
	8,866
	0,04
	0,05
	0,06
	0,154
	4,90
	11,13
	11,65
	27,68
	11,00
	11,45
	11,40
	33,85
	ОАО "ЭС", ОсОО "ГК"

	ТЭЦ г.Бишкек
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Уголь, всего
	
	1444,0
	0
	30
	103
	133
	152
	152
	135
	439
	150
	150
	147
	447
	145
	145
	135
	425
	

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	импортный
	
	944,0
	0
	0
	73
	73
	117
	117
	95
	329
	95
	95
	92
	282
	90
	90
	80
	260
	ОАО "ЭС"

	марки Д, ДГ, Г
	
	900,0
	0
	0
	73
	73
	95
	95
	95
	285
	95
	95
	92
	282
	90
	90
	80
	260
	

	каменный
	
	44,0
	0
	0
	0
	0
	22
	22
	0
	44
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	ОАО "ЭС"

	кыргызский
	
	500,0
	0
	30
	30
	60
	35
	35
	40
	110
	55
	55
	55
	165
	55
	55
	55
	165
	ГП "Кыргызкомур", угледобывающие предприятия

	Мазут, всего
	
	4,0
	0
	0
	1,5
	1,5
	1
	1
	0,5
	2,5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	импортный (марки М-100, ТКМ-16)
	
	4,0
	0
	0
	1,5
	1,5
	1
	1
	0,5
	2,5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	ОАО "ЭС"

	Газ
	
	57,8
	8,78
	0,00
	0,00
	8,78
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4,84
	8,78
	9,00
	22,62
	9,00
	8,35
	9,00
	26,35
	ОАО "ЭС", ОсОО "ГК"

	ТЭЦ Ош
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	мазут кыргызский (марки М-100)
	
	12,0
	0,0
	1,0
	2,0
	3,0
	2,0
	2,0
	2,0
	6,0
	2,0
	1,0
	0,0
	3,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	ОАО "КНГ"

	Газ
	
	12,8
	0
	0,051
	0,035
	0,086
	0,043
	0,051
	0,060
	0,154
	0,060
	2,350
	2,650
	5,060
	2,000
	3,100
	2,400
	7,500
	ОАО "ЭС", ОсОО "ГК"



Примечание: МЭП - Министерство энергетики и промышленности Кыргызской Республики, ОАО "ЭС" - открытое акционерное общество "Электрические станции", ОсОО "ГК" - общество с ограниченной ответственностью "Газпром Кыргызстан", ОАО "КНГ" - открытое акционерное общество "Кыргызнефтегаз", ГП "Кыргызкомур" - государственное предприятие "Кыргызкомур" при Министерстве энергетики и промышленности Кыргызской Республики.

Приложение 13
Приложение 13
ЗАДАНИЕ
 ОАО "Кыргызнефтегаз" на поставку природного газа и мазута в осенне-зимний период 2015/2016 года
(В редакции постановления Правительства КР от 12 октября 2015 года № 704)
(мазут - тыс.т, газ - млн. м3)
	Наименование
	Необходимо поставить во II-IV кв. 2015 г. и I кв. 2016 г.
Всего
	

	
	
	2015 год
	2016 год

	
	
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	Январь
	Февраль
	Март

	Поставка топливных ресурсов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	природный газ, всего:
в том числе:
	23,13
	1,9
	1,4
	1,4
	1,5
	1,6
	1,8
	2,23
	2,3
	2,5
	2,3
	2,1
	2,1

	- для населения
	7,12
	0,3
	0,25
	0,22
	0,2
	0,25
	0,25
	0,35
	0,8
	1,2
	1,5
	1,0
	0,8

	мазут, всего:
в том числе:
	36,113
	0
	1,0
	2,0
	4,926
	5,126
	5,126
	4,926
	3,626
	2,626
	3,377
	3,377
	

	- для ТЭЦ гор. Ош, всего:
	12,0
	0
	1,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	1,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- от ОАО "Кыргызнефтегаз"
	12,0
	0,0
	1,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	1,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	- мазут импортный
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	- для Ошского МП "Теплоснабжение"
	1,0
	
	
	
	0,3
	0,3
	0,3
	0,1
	
	
	
	
	

	- для частей Государственной пограничной службы
	0,6
	
	
	
	
	0,2
	0,2
	0,2
	
	
	
	
	

	- для ГП "Кыргызжилкоммунсоюз", всего:
	22,513
	
	
	
	2,626
	2,626
	2,626
	2,626
	2,626
	2,626
	3,377
	3377
	

	в том числе:
- ОАО "Кыргызнефтегаз";
	15,000
	
	
	
	1,050
	1,250
	1,250
	2,250
	2,250
	2,250
	2,350
	2,350
	

	- мазут импортный
	7,513
	
	
	
	1,576
	1,376
	1,376
	0,377
	0377
	0,377
	1,027
	1,027
	



Приложение 14
ГРАФИК
 накопления воды и выработки электроэнергии электростанциями ОАО "Электрические станции", передачи электроэнергии по электрическим сетям ОАО "НЭСК" и отпуска электроэнергии в распредэлектрокомпании ОАО "Северэлектро", ОАО "Востокэлектро", ОАО "Ошэлектро", ОАО "Жалалабатэлектро"
(млн. кВтч)
	
	2015 год
	2015 год
 Всего:
	2016 год
 I кв.

	
	I кв.
	II кв.
	6 мес.
	III кв.
	9 мес.
	IV кв.
	
	

	Объем воды в Токтогульском водохранилище, при среднемноголетней приточности воды (млрд. м3)
	6,41
	9,82
	9,82
	12,42
	12,42
	10,38
	10,38
	7,14

	Уровень воды в верхнем бьефе Токтогульского водохранилища (м)
	842,50
	860,45
	860,45
	872,30
	872,30
	863,05
	863,05
	847,07

	Выработка электроэнергии, всего:
	4328,8
	2257,8
	6586,6
	2362,1
	8948,7
	3986,4
	12935,1
	4651,1

	ГЭС
	3561,3
	1866,9
	5428,2
	2163,4
	7591,6
	3347,8
	10939,3
	3873,5

	ТЭЦ
	767,5
	391,0
	1158,4
	198,7
	1357,1
	638,6
	1995,7
	777,6

	Поступление электроэнергии в сети ОАО "НЭС Кыргызстана"
	4505,5
	2557,4
	7062,9
	2628,2
	9691,1
	4270,7
	13961,8
	4906,8

	в том числе: импорт электроэнергии
	362,1
	407,0
	769,12
	365,0
	1134,1
	450,0
	1584,1
	450,0

	экспорт электроэнергии
	0,03
	0,15
	0,18
	400,18
	400,36
	0,08
	400,44
	0,05

	передача электроэнергии КПП
	306,6
	363,7
	670,3
	371,0
	1041,3
	434,5
	1475,8
	377,5

	передача электроэнергии РЭК
	3892,0
	1978,2
	5870,2
	1641,0
	7511,2
	3455,7
	10966,9
	4063,3

	Отпуск электроэнергии от ОАО "Электрические станции" в сети РЭК, всего:
	3953,5
	2022,0
	5975,5
	1684,9
	7660,4
	3514,5
	11174,9
	4128,4

	в том числе: ОАО "Северэлектро"
	1974,0
	1047,2
	3021,2
	840,3
	3861,5
	1688,1
	5549,5
	1896,4

	ОАО "Востокэлектро"
	586,9
	284,6
	871,5
	231,9
	1103,4
	500,8
	1604,2
	663,6

	ОАО "Ошэлектро"
	836,2
	419,7
	1255,9
	350,3
	1606,2
	744,7
	2350,9
	964,8

	ОАО "Жалалабатэлектро"
	556,4
	270,5
	826,9
	262,4
	1089,3
	581,0
	1670,3
	603,5



Приложение 15
ЗАДАНИЕ
 ОАО "Электрические станции" на выработку электроэнергии и мощности на ТЭЦ города Бишкек на 2015 год и I квартал 2016 года
	Показатели
	Ед. изм.
	2015 год
	2016 год

	
	
	I кв.
	Апрель
	Май
	Июнь
	II кв.
	Июль
	Август
	Сентябрь
	III кв.
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	IV кв.
	2015 год
	Январь
	Февраль
	Март
	I кв.

	Выработка электроэнергии
	млн. кВтч
	767,5
	259,2
	67,0
	64,8
	391,0
	67,0
	67,0
	64,8
	198,8
	154,8
	216,0
	267,8
	638,6
	1995,85
	267,8
	241,9
	267,8
	777,5

	Среднесуточная мощность
	МВт
	
	360
	90
	90
	
	90
	90
	90
	
	208
	300
	360
	
	
	360
	360
	360
	


на выработку электроэнергии и мощности на ТЭЦ города Ош на 2014 год и I квартал 2015 года
	Показатели
	Ед. изм.
	2015 год
	2016 год

	
	
	I кв.
	Апрель
	Май
	Июнь
	II кв.
	Июль
	Август
	Сентябрь
	III кв.
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	IV кв.
	год
	Январь
	Февраль
	Март
	I кв.

	Выработка электроэнергии
	млн. кВтч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Среднесуточная мощность
	МВт
	
	0
	0
	0
	
	0
	0
	0
	
	0
	0
	0
	
	
	0
	0
	0
	



Приложение 16
ЗАДАНИЕ
 ОАО "Электрические станции", ОАО "НЭС Кыргызстана", распределительным электрокомпаниям и ОАО "Бишкектеплосеть" по подготовке ТЭЦ и ГЭС, электро- и тепловых сетей к эксплуатации в осенне-зимний период 2015/2016 года
	№п/п
	Наименование оборудования
	Ед. изм.
	2015 год
	Ответственные

	
	
	
	Всего
	I квартал
	II квартал
	III квартал
	IV квартал
	

	1
	ОАО "Электрические станции", ремонт:
	
	
	
	
	
	
	ОАО "Электрические станции"

	1.1
	Энергетические котлы
	шт./т
пара/ч
	5/940
	-
	2/440
	2/280
	1/220
	

	1.2
	Турбины
	шт./МВт
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.3
	Турбогенераторы
	шт./МВт
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.4
	Гидроагрегаты
	шт./МВт
	6/1195
	-
	4/695
	2/500
	-
	

	2
	ОАО "НЭС Кыргызстана", ремонт:
	
	
	
	
	
	
	ОАО "НЭС Кыргызстана"

	2.1
	ЛЭП 110 кВ и выше
	км
	610,29
	7,1
	333,74
	211,27
	58,18
	

	2.2
	Трансформаторы 110 кВ и выше
	шт./МВА
	2/135
	-
	-
	2/292
	-
	

	2.3
	Средства на ремонт
	млн. сом
	3,616
	0,0547
	1,633
	1,673
	0,256
	

	3
	ОАО "Северэлектро", ремонт:
	
	
	
	
	
	
	ОАО "Северэлектро"

	3.1
	ПС 35 кВ
	шт.
	43
	2
	17
	22
	2
	

	3.2
	КТП 10/6/0,4 кВ
	шт.
	1530
	216
	518
	516
	280
	

	3.3
	ЛЭП 6-10-0,4 кВ
	км
	2440
	338,66
	864,18
	869,39
	367,72
	

	3.4
	ВЛ-35 кВ
	км
	225,7
	2,3
	48,26
	136,54
	38,57
	

	3.5
	Средства на ремонт
	млн. сом
	210,23
	36,76
	60,91
	63,32
	49,24
	

	4
	ОАО "Востокэлектро", ремонт:
	
	
	
	
	
	
	ОАО "Востокэлектро"

	4.1
	ПС-35/6/10 кВ
	шт./МВА
	24
	2
	12
	9
	1
	

	4.2
	КТП 10/6/0,4 кВ
	шт./МВА
	767
	140
	237
	239
	151
	

	4.3
	ЛЭП 6-10-0,4 кВ
	км
	1261,1
	220,0
	398,5
	397,6
	245,0
	

	4.4
	ВЛ-35 кВ
	км
	76,2
	0,0
	45,8
	30,3
	0,0
	

	4.5
	Средства на ремонт
	млн. сом
	37,0
	4,7
	11,4
	12,8
	8,0
	

	5
	ОАО "Ошэлектро", ремонт:
	
	
	
	
	
	
	ОАО "Ошэлектро"

	5.1
	ПС-35 кВ
	шт.
	16,0
	3
	6
	7
	0
	

	5.2
	КТП 10/6/0,4 кВ
	шт.
	861,0
	89
	363
	324
	85
	

	5.3
	ЛЭП 6-10-0,4 кВ
	км
	2650,6
	229,01
	1238,14
	1053,38
	130,02
	

	5.4
	ВЛ-35 кВ
	км
	79,8
	2,495
	12,19
	39
	26,16
	

	5.5
	Средства на ремонт
	млн. сом
	131,2
	38,231
	31,618
	27,951
	33,388
	

	6
	ОАО "Жалалабатэлектро", ремонт:
	
	
	
	
	
	
	ОАО "Жалалабатэлектро"

	6.1
	ПС 35 кВ
	шт./МВА
	54
	9
	16
	18
	11
	

	6.2
	КТП 10/6/0,4 кВ
	шт./МВА
	1651
	442
	438
	420
	351
	

	6.3
	ЛЭП 6-10-0,4 кВ
	км
	4147,7
	953,4
	1146,7
	1168,1
	879,6
	

	6.4
	ВЛ-35 кВ
	км
	214,1
	43,7
	60,7
	64,7
	45,0
	

	6.5
	Средства на ремонт
	млн. сом
	105,7
	24,1
	29,0
	29,7
	22,9
	

	7
	ОАО "Бишкектеплосеть"
	
	
	
	
	
	
	ОАО "Бишкектеплосеть"

	7.1
	Ремонт тепловых сетей в т.ч.:
	м
	5600
	1200
	2000
	1500
	900
	

	7.1.1
	- магистральных
	м
	150
	0
	0
	150
	0
	

	7.1.2
	- распределительных
	м
	5450
	1200
	2000
	1350
	900
	

	7.2
	Средства на ремонт
	млн. сом
	95,44
	12,5
	35,61
	32,63
	14,7
	



Приложение 17
ЗАДАНИЕ
 ОАО "Северэлектро", ОАО "Востокэлектро", ОАО "Жалалабатэлектро", ОАО "Ошэлектро" по строительству и реконструкции ВЛ 0,4-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ в 2015 году
(В редакции постановления Правительства КР от 12 октября 2015 года № 704)
	№
 п/п
	Наименование области
	Ед. изм.
	2015 год
	Ответственные

	
	
	
	Всего
	I кв.
	II кв.
	III кв.
	IV кв.
	

	
	ОАО "Северэлектро"
	
	
	
	
	
	
	ОАО "Северэлектро"

	1
	ВЛ 10-0,4 кВ
	км
	81,32
	9,94
	28,89
	21,48
	21,01
	

	2
	ВЛ 0,4 кВ СИП
	км
	100,00
	25
	25
	25
	25
	

	3
	КЛ 10-0,4 кВ
	км
	43,00
	10,05
	11,4
	11,45
	10,1
	

	4
	Установка доп. КТП 6-10/0,4 кВ
	шт.
	57
	12
	18
	15
	12
	

	5
	Вынос приборов учета
	шт.
	57400
	11223
	13786
	13696
	18695
	

	6
	Капитальные вложения
	млн. сом.
	608,21
	95,12
	131,20
	184,38
	197,51
	

	
	в том числе:
	
	

	1
	город Бишкек
	
	

	1.1
	ВЛ 10-0,4 кВ
	км
	1,00
	0,00
	0,30
	0,30
	0,40
	

	1.2
	ВЛ 0,4 кВ СИП
	км
	100,00
	25,00
	25,00
	25,00
	25,00
	

	1.3
	КЛ 10-0,4 кВ
	км
	42,00
	10,05
	10,95
	10,95
	10,05
	

	1.4
	Установка доп. КТП 6-10/0,4 кВ
	шт.
	16
	5
	5
	3
	3
	

	1.5
	Вынос приборов учета
	шт.
	45000
	8866
	8866
	11134
	16134
	

	1.6
	Капитальные вложения
	млн. сом.
	321,10
	53,65
	54,45
	100,00
	113,00
	

	2
	Чуйская область
	
	

	2.1
	ВЛ 10-0,4 кВ
	км
	60,92
	5,64
	23,49
	15,98
	15,81
	

	2.2
	КЛ 10-0,4 кВ
	км
	1,00
	0,00
	0,45
	0,50
	0,05
	

	2.3
	Установка доп. КТП 6-10/0,4 кВ
	шт.
	25
	4
	8
	8
	5
	

	2.4
	Вынос приборов учета
	шт.
	7400
	1107
	3670
	1312
	1311
	

	2.5
	Капитальные вложения
	млн. сом.
	246,51
	33,11
	65,80
	73,59
	74,00
	

	3
	Таласская область
	
	

	3.1
	ВЛ 10-0,4 кВ
	км
	19,40
	4,30
	5,10
	5,20
	4,80
	

	3.2
	Установка доп. КТП 6-10/0,4 кВ
	шт.
	16
	3
	5
	4
	4
	

	3.3
	Вынос приборов учета
	шт.
	5000
	1250
	1250
	1250
	1250
	

	3.4
	Капитальные вложения
	млн. сом.
	40,60
	8,36
	10,95
	10,79
	10,51
	

	
	ОАО "Востокэлектро"
	
	
	
	
	
	
	ОАО "Востокэлектро"

	1
	ВЛ 10-0,4 кВ строительство
	км
	26,05
	2,2
	6,25
	10,1
	7,5
	

	2
	ВЛ 10-0,4 кВ реконструкция
	км
	22
	3,84
	4,65
	7,85
	5,66
	

	3
	Установка доп. КТП 6-10/0,4 кВ
	шт.
	13
	4
	4
	4
	1
	

	4
	Замена трансформаторов 6-10/0,4 кВ
	шт.
	16
	2
	5
	6
	3
	

	5
	Вынос приборов учета
	шт.
	15000
	1000
	3600
	5800
	4600
	

	6
	Капитальные вложения
	млн. сом.
	85,12
	11,79
	22,35
	30,7
	20,276
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Иссык-Кульская область
	
	

	4.1
	ВЛ 10-0,4 кВ строительство
	км
	13,70
	1,25
	4,4
	5
	3,05
	

	4.2
	ВЛ 10-0,4 кВ реконструкция
	км
	13,80
	2,94
	2,3
	5,4
	3,16
	

	4.3
	Установка доп. КТП 6-10/0,4 кВ
	шт.
	7
	3
	2
	2
	0
	

	4.4
	Замена трансформаторов 6-10/0,4 кВ
	шт.
	9
	1
	3
	3
	2
	

	4.5
	Вынос приборов учета
	шт.
	9000
	500
	2100
	3400
	3000
	

	4.6
	Капитальные вложения
	млн. сом.
	54,33
	5,7
	13,4
	19,1
	16,13
	

	5
	Нарынская область
	
	

	5.1
	ВЛ 10-0,4 кВ строительство
	км
	12,35
	0,95
	1,85
	5,1
	4,45
	

	5.2
	ВЛ-10-0,4 кВ реконструкция
	км
	8,20
	0,9
	2,35
	2,45
	2,5
	

	5.3
	Установка доп. КТП 6-10/0,4 кВ
	шт.
	6
	1
	2
	2
	1
	

	5.4
	Замена трансформаторов 6-10/0,4 кВ
	шт.
	7
	1
	2
	3
	1
	

	5.5
	Вынос приборов учета
	шт.
	6000
	500
	1500
	2400
	1600
	

	5.6
	Капитальные вложения
	млн. сом.
	30,79
	6,09
	8,95
	11,6
	4,146
	

	
	ОАО "Ошэлектро"
	
	ОАО "Ошэлектро"

	1
	Строительство ВЛ-10-0,4 кВ
	км
	35,94
	6,58
	8,23
	10,21
	10,92
	

	2
	Реконструкция ВЛ-10-0,4 кВ
	км
	28,49
	6,02
	6,95
	7,22
	8,30
	

	3
	Строительство КЛ-10-0,4 кВ
	км
	5,01
	0,80
	0,96
	1,35
	1,90
	

	4
	Реконструкция КЛ-6-10-0,4 кВ
	км
	7,96
	1,34
	1,94
	2,19
	2,49
	

	5
	Установка доп. КТП 6-10/0,4 кВ
	шт.
	65
	13
	16
	16
	20
	

	6
	Замена силовых трансформаторов на действующих ТП
	шт.
	55
	11
	12
	15
	17
	

	7
	Вынос приборов учета
	шт.
	12000
	2667
	2857
	3048
	3428
	

	8
	Замена опор на ВЛ-35 кВ "Пахтачи - Тоо-Моюн"
	км
	9,57
	0
	3,19
	3,19
	3,19
	

	9
	Реконструкция ПС "Ош 2" (замена КРУН-10 кВ)
	шт.
	15
	0
	0
	8
	7
	

	10
	Реконструкция ЗРУ-6 кВ на ПС "Ош 4"
	шт.
	15
	0
	0
	8
	7
	

	11
	Замена ПСН-35 кВ на ПС "Терек-Суу"
	шт.
	1
	0
	0
	1
	0
	

	12
	Капитальные вложения
	млн. сом.
	158,9
	22,9
	41,95
	46,1
	47,84
	

	
	в том числе:
	
	

	6
	город Ош
	
	

	6.1
	Строительство ВЛ-10-0,4 кВ
	км
	7,09
	1,36
	1,65
	1,96
	2,11
	

	6.2
	Реконструкция ВЛ-10-0,4 кВ
	км
	5,51
	1,2
	1,47
	1,32
	1,53
	

	6.3
	Строительство КЛ-10-0,4 кВ
	км
	5,01
	0,80
	0,96
	1,35
	1,90
	

	6.4
	Реконструкция КЛ-6-10-0,4 кВ
	км
	7,96
	1,34
	1,94
	2,19
	2,49
	

	6.5
	Реконструкция ПС"Ош 2" (замена КРУН-10 кВ)
	шт.
	15
	0
	0
	8
	7
	

	6.6
	Реконструкция ЗРУ-6 кВ на ПС "Ош 4"
	шт.
	15
	0
	0
	8
	7
	

	6.7
	Вынос приборов учета
	шт.
	4000
	762
	952
	1143
	1143
	

	6.8
	Установка доп. КТП 6-10/0,4 кВ
	шт.
	10
	2
	3
	3
	2
	

	6.9
	Замена силовых трансформаторов на действующих ТП
	шт.
	20
	4
	4
	6
	6
	

	6.10
	Капитальные вложения
	млн. сом.
	70,98
	6,07
	21,28
	22,84
	20,79
	

	7
	Ошская область
	
	

	7.1
	Строительство ВЛ-10-0,4 кВ
	км
	19,06
	3,6
	4,28
	5,73
	5,45
	

	7.2
	Реконструкция BЛ-10-0,4 кВ
	км
	13,49
	3,15
	3,24
	3,5
	3,6
	

	7.3
	Установка доп. КТП 6-10/0,4 кВ
	шт.
	35
	7
	8
	8
	12
	

	7.4
	Замена силовых трансформаторов на действующих ТП
	шт.
	20
	4
	4
	5
	7
	

	7.5
	Замена опор на ВЛ-35 кВ "Пахтачи - Тоо-Моюн"
	км
	9,57
	0
	3,19
	3,19
	3,19
	

	7.6
	Замена ПСН-35 кВ на ПС "Терек-Суу"
	шт.
	1
	0
	0
	1
	0
	

	7.7
	Вынос приборов учета
	шт.
	5000
	1143
	1143
	1143
	1571
	

	7.8
	Капитальные вложения
	млн. сом.
	47,6
	9,02
	11
	12,86
	14,72
	

	8
	Баткенская область
	
	

	8.1
	Строительство ВЛ-10-0,4 кВ
	км
	9,79
	1,61
	2,29
	2,53
	3,35
	

	8.2
	Реконструкция ВЛ-10-0,4 кВ
	км
	9,49
	1,67
	2,25
	2,4
	3,17
	

	8.3
	Установка доп. КТП 6-10/0,4 кВ
	шт.
	20
	4
	5
	5
	6
	

	8.4
	Замена силовых трансформаторов на действующих ТП
	шт.
	15
	3
	4
	4
	4
	

	8.5
	Вынос приборов учета
	шт.
	3000
	762
	762
	762
	714
	

	8.6
	Капитальные вложения
	млн. сом.
	40,21
	7,81
	9,68
	10,4
	12,32
	

	
	ОАО "Жалалабатэлектро"
	
	
	
	
	
	
	ОАО "Жалалабатэлектро"

	9
	Джалал-Абадская область
	
	

	9.1
	Реконструкция ВЛ-10 кВ
	км
	10,00
	0,00
	3,00
	3,50
	3,50
	

	9.2
	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ
	км
	15,00
	0,00
	5,00
	5,00
	5,00
	

	9.3
	Строительство ВЛ-10 кВ
	км
	5,00
	0,00
	1,50
	1,50
	2,00
	

	9.4
	Строительство ВЛ-0,4 кВ
	км
	5,00
	0,00
	1,50
	1,50
	2,00
	

	9.5
	Замена трансформаторов
	шт.
	15
	5
	1
	3
	6
	

	9.6
	Установка доп. КТП 6-10/0,4 кВ
	шт.
	10
	5
	0
	2
	3
	

	9.7
	Установка приборов учета
	шт.
	8000
	2000
	1000
	2000
	3000
	

	9.8
	Строительство ВЛ-35 кВ "Шекафтар-Ажек"
	км
	5,00
	0,00
	0,00
	2,50
	2,50
	

	9.9
	Строительство административного корпуса Аксыйского РЭС
	м2
	25
	0
	0
	12
	13
	

	9.10
	Строительство механического цеха при базе ПВТ
	м2
	114
	0
	0
	50
	64
	

	9.11
	Установка GSM счетчиков на ПС-35/6-10 кВ
	шт.
	300
	0
	0
	135
	165
	

	9.12
	Внедрение АСКУЭ
	шт.
	2010
	370
	400
	1000
	240
	

	9.13
	Капитальные вложения
	млн. сом.
	70,71
	9,43
	8,36
	28,94
	23,98
	




Приложение 18
ЗАДАНИЕ
 ОсОО "Газпром Кыргызстан" по поставке природного газа населению в осенне-зимний период 2015/2016 года
	
	Необходимо поставить во II-IV кв. 2015 г. и I кв. 2016 г.
	График поставки (природный газ, млн. м3)

	
	
	II квартал 2015 года
	III квартал 2015 года
	в т.ч. сентябрь
	IV квартал 2015 года
	I квартал 2016 года

	
	
	
	
	
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	Январь
	Февраль
	Март

	
	план
	план
	план
	план
	план
	план
	и дан
	план
	план
	план

	Природный газ, в том числе:
	272,3
	39,7
	39,7
	13,8
	12,8
	23,2
	46,7
	46,9
	37,0
	26,3

	на севере
	236,8
	34,8
	35,2
	12,2
	10,2
	20,2
	41,7
	40,2
	31,9
	22,6

	на юге
	35,5
	4,9
	4,5
	1,6
	2,6
	3,0
	5,0
	6,7
	5,1
	3,7

	для населения:
	64,9
	10,0
	9,1
	3,2
	3,3
	7,1
	9,6
	10,6
	9,7
	5,5

	на севере
	52,0
	7,2
	6,5
	2,4
	2,4
	6,0
	8,0
	9,3
	8,3
	4,3

	на юге
	12,9
	2,8
	2,6
	0,8
	0,9
	1,1
	1,6
	1,3
	1,4
	1,2



Приложение 19
ЗАДАНИЕ
 ОсОО "Газпром Кыргызстан" по поставке природного газа ГП "Кыргызжилкоммунсоюз" в осенне-зимний период 2015/2016 года, в том числе для населения
	
	План поставки во II-IV кв. 2015 года и I кв. 2016 года
	График поставки (природный газ, млн. м3)
	

	
	
	II квартал 2015 года
	III квартал 2015 года
	В том числе сентябрь
	IV квартал 2015 года
	I квартал 2016 года
	

	
	
	
	
	
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	Январь
	Февраль
	Март
	

	
	Всего
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	план
	план
	план
	план
	план
	план
	план
	план
	план
	план
	

	Природный газ всего:
в том числе:
	33,2
	0,0
	0,0
	0,0
	1,0
	2,3
	8,3
	8,3
	8,3
	5,0
	

	- на севере,
	26,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,5
	1,7
	6,8
	6,6
	6,3
	4,1
	

	- на юге
	7,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,5
	0,6
	1,5
	1,7
	2,0
	0,9
	

	в том числе для населения, всего:
в том числе:
	28,5
	0,0
	0,0
	0,0
	1,5
	4,8
	5,5
	6,3
	6,1
	4,3
	

	- на севере,
	23,7
	0,0
	0,0
	0,0
	1,2
	3,8
	4,5
	5,3
	5,1
	3,8
	

	- на юге
	4,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,3
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	0,5
	



Приложение 20
ЗАДАНИЕ
 ОсОО "Газпром Кыргызстан" по производственно-техническим мероприятиям по подготовке к осенне-зимнему периоду 2015/2016 года
	№п/п
	План мероприятий, наименование вида работ
	Ед. изм.
	Общий объем работ
	2015 год

	
	
	
	
	I кв.
	II кв.
	III кв.
	IV кв.

	1
	Бишкекгаз
	
	
	
	
	
	

	
	Замена аварийных и малонадежных участков газопроводов
	п.м.
тыс. сом.
	4100,0
37291,0
	
	2050,0
18645,5
	2050,0
18645,5
	

	
	Текущий ремонт ГРП, ШГРП
	ед.
тыс. сом.
	346
по факту
	
	120
	120
	106

	
	Поверка бытовых счетчиков газа согласно плану-графику
	ед.
тыс. сом.
	4000
784,0
	
	1650
323,4
	1650
323,4
	700
137,2

	2
	Чуйгаз
	
	
	
	
	
	

	
	Текущий ремонт ГРП, ШГРП
	ед.
тыс. сом.
	127
по факту
	
	46
	46
	35

	
	Поверка бытовых счетчиков газа согласно плану-графику
	ед.
тыс. сом.
	2326
455,9
	518
101,5
	606
118,7
	684
134,1
	518
101,5

	
	Замена газопровода
	п.м.
тыс. сом.
	1500
2866,7
	
	750
1433,35
	750
1433,35
	

	3
	Ошгаз
	
	
	
	
	
	

	
	Замена аварийных и малонадежных участков газопроводов
	п.м.
тыс. сом.
	1250,0
4900,0
	
	625
2450
	625
2450
	

	
	Текущий ремонт ГРП, ШГРП
	ед.
тыс. сом.
	585
по факту
	
	210
	210
	165

	
	Восстановление объектов газификации
	п.м.
тыс. сом.
	2000,0
1045,9
	
	1000
522,95
	1000
522,95
	

	4
	Жалалабатгаз
	
	
	
	
	
	

	
	Текущий ремонт ГРП, ШГРП
	ед.
тыс. сом.
	132
по факту
	-
	47
	47
	38

	
	Поверка бытовых счетчиков газа согласно плану-графику
	ед.
тыс. сом.
	2500
490,0
	550
107,8
	720
141,1
	730
143,0
	500
98,0

	5
	Баткенгаз
	
	
	
	
	
	

	
	Текущий ремонт ГРП, ШГРП
	ед.
тыс. сом.
	83
по факту
	-
	30
	30
	23

	
	Поверка бытовых счетчиков газа согласно плану-графику
	ед.
тыс. сом.
	700
137,2
	-
-
	300
58,8
	300
58,8
	100
19,6

	6
	Югтрансгаз
	
	
	
	
	
	

	
	Замена аварийных и малонадежных участков газопроводов
	п.м.
тыс. сом.
	1500,0
7950,0
	
	
	
	1500,0
7950,0

	
	Текущий ремонт ГРС, ГРП
	ед.
тыс. сом.
	12
по факту
	-
	5
	5
	2

	7
	Севертрансгаз
	
	
	
	
	
	

	
	Замена участка магистрального газопровода
	п.м.
тыс. сом.
	5600,0
	
	
	2800
	2800

	
	Текущий ремонт ГРС, ГРП
	ед.
тыс. сом.
	15
по факту
	
	
	
	

	8
	Итого по ОсОО "Газпром Кыргызстан",
в том числе:
	тыс. сом.
	120280,7
	209,3
	24428,9
	55646,1
	39996,4

	
	Замена аварийных и малонадежных участков газопроводов
	п.м.
тыс. сом.
	15950
116453,6
	
	4425
23051,8
	7225
54251,8
	4300
39150,0

	
	Техническое обслуживание, текущий ремонт, настройка оборудования ГРС (АГРС)
	ед.
тыс. сом.
	27
по факту
	-
	11
	11
	5

	
	Текущий ремонт ГРП, ШГРП
	ед.
тыс. сом.
	1273
по факту
	-
	453
	453
	367

	
	Поверка бытовых счетчиков газа согласно плану-графику
	ед.
тыс. сом.
	19526
3827,1
	1068
209,3
	7026
1377,1
	7114
1394,3
	4318
846,4



Примечание: ГРП - газорегуляторный пункт;
ШГРП - шкафной газорегуляторный пункт;
ГРС - газорегуляторная станция;
АГРС - автоматическая газорегуляторная станция.

Приложение 21
ЗАДАНИЕ
 ГП "Кыргызжилкоммунсоюз" и КП "Бишкектеплоэнерго" и Ошскому МП "Теплоснабжение" по подготовке отопительных котельных к осенне-зимнему периоду 2015/2016 года
	Наименование области
	Всего котельных
	В том числе работающих на:

	
	
	газе
	мазуте, солярке
	угле
	электроэнергии

	КП "Бишкектеплоэнерго" мэрии города Бишкек
	57
	24
	-
	21
	12

	ГП "Кыргызжилкоммунсоюз"
в том числе:
	133
	29
	22
	50
	32

	Таласская область
	4
	
	1
	3
	

	Чуйская область
	41
	13
	15
	10
	3

	Джалал-Абадская область
	26
	16
	3
	4
	3

	Нарынская область
	24
	-
	-
	5
	19

	Иссык-Кульская область
	31
	-
	3
	21
	7

	Ошская область
	7
	-
	-
	7
	-

	Ошское МП "Теплоснабжение" мэрии города Ош
	61
	1 котельная в резерве
	1 котельная в резерве
	43
	18

	Всего по республике:
	251
	54
	23
	114
	62
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