УТРАТИЛО СИЛУ
 в соответствии с постановлением Кабинета Министров КР от 13 июля 2021 года № 75

ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 5 августа 2015 года № 560

Об утверждении Программы Правительства Кыргызской Республики "Доступное жилье 2015-2020"

(В редакции постановлений Правительства КР от 21 сентября 2016 года № 501,24 августа 2017 года № 537)

В целях обеспечения доступным жильем граждан Кыргызской Республики, повышения платежеспособного спроса на жилье, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики" Правительство Кыргызской Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:

- Программу Правительства Кыргызской Республики "Доступное жилье 2015-2020" согласно приложению 1;

- План мероприятий по реализации Программы "Доступное жилье 2015-2020" согласно приложению 2.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

Первый вице-премьер-министр,	Т.Д. Сарпашев

Приложение 2

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 по реализации Программы Правительства Кыргызской Республики "Доступное жилье 2015-2020"

(В редакции постановления Правительства КР от 21 сентября 2016 года № 501, 24 августа 2017 года № 537)

| № п/п | Задачи | Меры/Действия | Срок реализации | Ответственные исполнители | Источники финансирования | Ожидаемые результаты (продукт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Формирование финансовых механизмов для увеличения доступности жилья |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение функционирования ГИК для реализации Программы | Привлечение ресурсов для долгосрочного ипотечного кредитования в ГИК | 2016-2020 годы | ГИК, МЭ, МФ, АПИ | В рамках определенных источников республиканского бюджета, средства инвесторов, международных организаций, коммерческих банков (по согласованию) | Рост кредитного портфеля по ипотечным кредитам |
|  |  | Разработка механизмов ипотечного кредитования | В течение 2016 года | МЭ, ГИК, НБ (по согласованию), коммерческие банки (по согласованию) | В рамках бюджета государственных органов и ГИК | Утверждение механизмов ипотечного кредитования |
|  |  | Внедрение механизмов ипотечного кредитования через банки-партнеры ГИК | 2016-2020 годы | ГИК, банки-партнеры ГИК (по согласованию) | Средства ГИК | Выдача ипотечных кредитов |
|  |  | Усовершенствование механизмов ипотечного кредитования посредством изучения международного опыта по ипотечному кредитованию | 2016-2020 годы | МЭ, ГИК, KfW (по согласованию), ВБ по согласованию), международные доноры (по согласованию) | Средства ГИК и международных доноров | Развитие механизмов финансирования |
| 2. Создание жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Создание жилищного фонда доступного жилья | Формирование и поддержка базы данных о ценах и сделках на рынке жилья | 2016-2020 годы | ГИК, ГРС, банки-партнеры ГИК (по согласованию) | Средства ГИК и международных доноров | Управленческая информация для ГИК |
|  |  | Строительство доступного жилья, пилотные проекты в регионах | 2017-2020 годы | ГИК, ГААСЖКХ, банки-партнеры ГИК (по согласованию), строительные компании (по согласованию) | Привлеченные средства | Ввод нового жилья с дальнейшей передачей населению |
|  |  | Выкуп готового жилья на первичном рынке | 2017-2020 годы | ГИК | Средства ГИК и международных доноров | Приобретение готового жилья на рынке с дальнейшей передачей населению |
| 3 | Разработка и реализация механизмов Программы | Разработка и реализация механизма кредитования индивидуального строительства жилья | 2016-2020 годы | МЭ, ГИК | Привлеченные средства | Выдача ипотечных кредитов на индивидуальное строительство жилья |
|  |  | Разработка и реализация механизма контрактных жилищных сбережений | 2017-2020 годы | МЭ, ГИК, НБ (по согласованию) | Привлеченные средства | Создание небанковского финансово-кредитного учреждения и обеспечение его функционирования |
|  |  | Разработка и реализация механизма арендного жилья с последующим выкупом | 2017-2020 годы | МЭ, ГИК, НБ (по согласованию), ОМСУ (по согласованию) | Привлеченные средства | Обеспечение граждан арендным жильем с возможностью последующего выкупа |
|  |  | Разработка и реализация механизма кредитования на капитальный ремонт жилья | 2017-2020 годы | МЭ, ГИК, НБ (по согласованию) | Привлеченные средства | Краткосрочный кредитный продукт, направленный на проведение ремонта жилья граждан |
|  |  | Разработка и реализация механизма расширения имеющегося жилья | 2017-2020 годы | МЭ, ГИК | Привлеченные средства | Обеспечение жильем граждан, нуждающихся в расширении площади жилья |
|  |  | Разработка и реализация системы таргетирования и скоринга | 2017-2018 годы | МЭ, ГИК | Привлеченные средства | Обеспечение целевого и адресного подхода при ипотечном кредитовании |
| 4 | Выделение земельных участков под строительство доступного жилья при содействии органов местного самоуправления | Поиск земельных участков с подведенными коммуникациями под строительство многоквартирного жилья | 2016-2020 годы | ГИК, ПП ПКР в областях, ОМСУ (по согласованию) | Привлеченные средства | Земельные участки под строительство многоквартирных жилых помещений |
| 3. Государственная поддержка в улучшении жилищных условий граждан |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Разработка направлений государственной поддержки граждан в улучшении жилищных условий | Разработка и запуск направления "Доступная ипотека" | 2016-2020 годы | МЭ, ГИК, МФ | В рамках бюджетов государственных органов и ГИК | Разработка и запуск направлений "Доступная ипотека" и "Льготная ипотека" |
|  |  | Разработка и запуск направления "Льготная ипотека" | 2016-2020 годы | МЭ, МТСР, ГИК, МФ, МОН, МЗ, МКИТ | В рамках бюджетов государственных органов и ГИК |  |

Список сокращений

МЭ - Министерство экономики Кыргызской Республики

МФ - Министерство финансов Кыргызской Республики

МТСР - Министерство труда и социального развития Кыргызской Республики

МОН - Министерство образования и науки Кыргызской Республики

МЗ - Министерство здравоохранения Кыргызской Республики

МКИТ - Министерство культуры, информации и туризма Кыргызской Республики

ПП ПКР в областях - полномочные представители Правительства Кыргызской Республики в областях

НБ - Национальный банк Кыргызской Республики

ГИК - открытое акционерное общество "Государственная ипотечная компания"

ГРС - Государственная регистрационная служба при Правительстве Кыргызской Республики

АПИ - Агентство по продвижению инвестиций при Министерстве экономики Кыргызской Республики

ГААСЖКХ - Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального строительства при Правительстве Кыргызской Республики

ОМСУ - органы местного самоуправления

ВБ - Всемирный банк

KfW - Kreditanstalt für Wiederaufbau - Немецкий государственный банк