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Приложение 1

Утверждена
 постановлением Правительства Кыргызской Республики
 от 14 июля 2015 года № 493
ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
 о параллельном проектировании и строительстве объектов на территории Кыргызской Республики
1. Общие положения
1. Настоящее Временное положение (далее - Положение) разработано в целях эффективного привлечения и использования инвестиций в строительную отрасль, ускоренного создания новых производственных мощностей и обновления действующих, увеличения объемов жилищного и социального строительства, поддержки инвестиционных намерений отечественных и иностранных предпринимателей, и определяет порядок параллельного проектирования и строительства объектов различного назначения.
2. Термины и определения, используемые в настоящем Положении:
- объект строительства - здание, сооружение, инженерные сети и (или) их взаимосвязанный комплекс, для строительства которых разрабатывается проектная документация;
- строительно-монтажные работы - работы, выполняемые на строительной площадке при возведении, реконструкции зданий и сооружений, монтаже всех видов оборудования;
- этап работ по строительству объекта - совокупность технологически связанных между собой видов строительных работ по возведению части здания или сооружения, отдельно взятого объекта в составе комплекса, пускового комплекса, определенная проектной документацией, выполнением которых обеспечивается завершение стройки в целом;
- пусковой комплекс - совокупность объектов (или их части) основного, вспомогательного и подсобного назначения, которые обеспечивают выпуск продукции или оказание услуг, предусмотренных проектной документацией;
- очередь строительства - часть стройки, определенная проектной документацией, состоящая из одного или нескольких объектов, пусковых комплексов.
3. Разрешение на параллельное проектирование и строительство объекта выдается уполномоченным государственным органом по архитектуре и строительству по заявлению заказчика-застройщика.
2. Разработка проектной документации
4. Разработка проектной документации осуществляется в соответствии с законодательством Кыргызской Республики и с соблюдением требований нормативных технических актов в области архитектурно-строительной деятельности.
5. Для выдачи разрешения на параллельное проектирование и строительство объекта заказчиком, по согласованию с проектной организацией, в проектной документации выделяются этапы работ в составе отдельно взятого объекта, очереди строительства, пусковые комплексы в составе стройки.
6. При выделении этапов работ проектная документация должна предусматривать:
- соблюдение технологической последовательности производства требуемого перечня и объема строительно-монтажных работ, составляющих данный этап строительства;
- по объектам линейного и водохозяйственного строительства (дороги, линии электропередачи, связи, трубопроводы, каналы и т.д.) выделение этапов строительства должно осуществляться с учетом специфики и сезонности.
7. Разработка проектной документации для первого этапа работ ведется при наличии согласования дальнейшего проектирования с территориальным органом архитектуры и строительства, с установлением соответствия эскизного проекта архитектурно-планировочным условиям градостроительного регламента.
Для следующих этапов работ проектная документация разрабатывается при наличии положительного заключения экспертизы предыдущего этапа работ.
3. Экспертиза проектной документации
8. Экспертиза проектной документации на этап работ, выделенный с последующим проведением экспертизы проекта в целом, осуществляется на предмет соответствия требованиям нормативных правовых актов и нормативных технических документов, в сроки и в порядке, установленными Правительством Кыргызской Республики.
9. Проведение специальных видов экспертизы осуществляется в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики.
4. Производство строительно-монтажных работ
10. Строительно-монтажные работы выполняются при наличии согласованной проектной документации и положительного заключения экспертизы как на весь объект в целом или отдельно взятый объект, так и на выделенный проектной документацией этап работ, очередь строительства, пусковой комплекс.
11. Очередность и сроки завершения этапов работ должны обеспечивать ввод в эксплуатацию объекта строительства в целом в соответствии с нормативными сроками продолжительности проектирования и строительства.
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