УТРАТИЛО СИЛУ
 в соответствии с постановлением Правительства КР от 10 мая 2017 года № 262

ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 апреля 2016 года № 215

(В редакции постановления Правительства КР от 5 октября 2016 года № 531, 6 января 2017 года № 10)

О подготовке отраслей экономики и населения Кыргызской Республики к осенне-зимнему периоду 2016/2017 года

В целях обеспечения отраслей экономики и населения электрической, тепловой энергией и топливными ресурсами, своевременной подготовки министерств, государственных комитетов, административных ведомств и регионов республики к прохождению осенне-зимнего периода 2016/2017 года, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики" Правительство Кыргызской Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по подготовке отраслей экономики и населения Кыргызской Республики к осенне-зимнему периоду 2016/2017 года (далее - План мероприятий) согласно приложению.

2. Министерствам, государственным комитетам, административным ведомствам, государственным предприятиям "Кыргызкомур" и "Кыргызжилкоммунсоюз" при Государственном комитете промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики, аппаратам полномочных представителей Правительства Кыргызской Республики в областях, местным государственным администрациям и по согласованию: органам местного самоуправления, коммунальному предприятию "Бишкектеплоэнерго" мэрии города Бишкек, открытым акционерным обществам "Национальная энергетическая холдинговая компания", "Электрические станции", "Национальная электрическая сеть Кыргызстана", "Северэлектро", "Ошэлектро", "Востокэлектро", "Жалалабатэлектро", "Кыргызнефтегаз", "Бишкектеплосеть", обществу с ограниченной ответственностью "Газпром Кыргызстан" и Ошскому муниципальному предприятию "Теплоснабжение":

- обеспечить выполнение Плана мероприятий, лимитов потребления электрической энергии и мощности, графиков и заданий согласно приложениям 1-21;

- в срок до 1 июля 2016 года принять меры по проведению конкурсов на закупку топлива для бюджетных организаций, заключить с ними договоры;

- в срок до 1 июля 2016 года создать рабочие комиссии по проверке готовности отопительных котельных и предприятий топливно-энергетического комплекса к работе в предстоящий осенне-зимний период с участием представителей Государственной инспекции по экологической и технической безопасности при Правительстве Кыргызской Республики;

- принимать на постоянной основе меры по реализации политики энергосбережения и энергоэффективности для снижения затрат при потреблении топливно-энергетических ресурсов на производственно-технологические нужды;

- ежемесячно представлять информацию об исполнении настоящего постановления в Государственном комитете промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики по состоянию на 1 число, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, включая информацию о проведении тендеров на поставку угля, о выполнении плановых заданий по заготовке топлива, создании топливных баз и пунктов реализации угля, с указанием цен на уголь.

3. Государственному агентству антимонопольного регулирования при Правительстве Кыргызской Республики:

- в срок до 1 июня 2016 года установить цены на уголь угледобывающий предприятий Кыргызской Республики, включенных в перечень предприятий-монополистов, для поставки угля на внутренний рынок республики и населению согласно расчетам, представленным угледобывающими предприятиями;

- в срок до 1 июня 2016 года определить цены на перевозку угля автотранспортными средствами по маршруту разрез "Кара-Кече" - железнодорожная станция Балыкчы и город Таш-Кумыр - ТЭЦ города Бишкек и рекомендовать их для использования;

- (абзац 4 утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от 6 января 2017 года № 10)

(В редакции постановления Правительства КР от 6 января 2017 года № 10)

4. Министерству финансов Кыргызской Республики:

- осуществлять ежемесячное выделение средств бюджетным организациям на оплату за потребленные электрическую, тепловую энергию и природный газ в объеме, предусмотренном Законом Кыргызской Республики "О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2016 год и прогнозе на 2017-2018 годы";

- обеспечить своевременное поквартальное выделение компенсационных средств жителям высокогорных районов за 2016 год в пределах средств, предусмотренных Законом Кыргызской Республики "О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2016 год и прогнозе на 2017-2018 годы";

- обеспечить своевременное выделение 20-процентной предоплаты на приобретение топлива после представления бюджетными организациями, финансируемыми из республиканского бюджета, заключенных и надлежащим образом оформленных договоров на поставку угля и топочного мазута, в срок не позднее 30 дней со дня их представления, и обеспечить полное своевременное финансирование расходов за поставленную продукцию;

- изыскать источники финансирования для выделения дополнительных средств государственному предприятию "Кыргызжилкоммунсоюз" при Государственном комитете промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики в размере 400,0 (четыреста) млн. сомов на погашение задолженности перед поставщиками топлива и субсидирование тепловой энергии.

5. Министерствам, государственным комитетам, административным ведомствам, аппаратам полномочных представителей Правительства Кыргызской Республики в областях, местным государственным администрациям, мэриям городов Бишкек и Ош (по согласованию):

- в срок до 1 сентября 2016 года погасить задолженность бюджетных потребителей перед предприятиями топливно-энергетического комплекса за потребленные электрическую, тепловую энергию, природный газ, уголь и топочный мазут;

- обеспечить в полном объеме своевременную оплату за потребленные электрическую, тепловую энергию, природный газ, уголь и топочный мазут;

- оказывать содействие энергетическим компаниям в своевременной вырубке поросли деревьев в охранных зонах воздушных и кабельных линий электропередачи;

- довести до каждой организации, финансируемой из республиканского и местного бюджетов, лимиты потребления электрической энергии и мощности.

6. Возложить персональную ответственность за выполнение установленных лимитов потребления электрической энергии и мощности на полномочных представителей Правительства Кыргызской Республики в областях, глав местных государственных администраций, глав айыл окмоту, руководителей открытых акционерных обществ "Национальная энергетическая холдинговая компания", "Северэлектро", "Ошэлектро", "Востокэлектро", "Жалалабатэлектро" и "Национальная электрическая сеть Кыргызстана".

7. Государственной пограничной службе Кыргызской Республики и Государственной таможенной службе при Правительстве Кыргызской Республики, при необходимости проведения планового или аварийного ремонта линии электропередачи и объектов магистральных газопроводов республики, проходящих по территории сопредельных государств (Республика Казахстан, Республика Таджикистан и Республика Узбекистан), оказывать содействие в пропуске через Государственную границу Кыргызской Республики ремонтно-технического персонала, технологического оборудования и приспособлений.

8. Государственной налоговой службе при Правительстве Кыргызской Республики, Государственной таможенной службе при Правительстве Кыргызской Республики, Министерству финансов Кыргызской Республики обеспечить своевременное возмещение суммы превышения по налогу на добавленную стоимость открытому акционерному обществу "Электрические станции" при погашении налога на добавленную стоимость на импорт электрической энергии.

9. Фонду по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики, Государственной налоговой службе при Правительстве Кыргызской Республики, Социальному фонду Кыргызской Республики, Государственной таможенной службе при Правительстве Кыргызской Республики, Государственному фонду развития экономики при Министерстве финансов Кыргызской Республики и Фонду государственных материальных резервов при Правительстве Кыргызской Республики на время подготовки и прохождения осенне-зимнего периода не принимать мер по закрытию расчетных счетов открытых акционерных обществ "Электрические станции", "Национальная электрическая сеть Кыргызстана", "Северэлектро", "Востокэлектро", "Ошэлектро", "Жалалабатэлектро", "Чакан ГЭС", "Бишкектеплосеть", "Кыргызнефтегаз", общества с ограниченной ответственностью "Газпром Кыргызстан", коммунального предприятия "Бишкектеплоэнерго" мэрии города Бишкек, Ошского муниципального предприятия "Теплоснабжение", государственных предприятий "Кыргызжилкоммунсоюз" и "Кыргызкомур" при Министерстве экономики Кыргызской Республики и угледобывающих предприятий, задействованных в заготовке топлива.

(В редакции постановления Правительства КР от 5 октября 2016 года № 531)

10. Государственному комитету промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики совместно с открытым акционерным обществом "Национальная энергетическая холдинговая компания":

- осуществлять координацию и мониторинг выполнения Плана мероприятий, лимитов потребления электрической энергии и мощности, графиков и заданий согласно приложениям 1-21;

- (абзац 3 утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от 6 января 2017 года № 10)

(В редакции постановления Правительства КР от 6 января 2017 года № 10)

11. Рекомендовать открытому акционерному обществу "Национальная энергетическая холдинговая компания":

- совместно с открытыми акционерными обществами "Электрические станции", "Национальная электрическая сеть Кыргызстана", "Северэлектро", "Востокэлектро", "Ошэлектро" и "Жалалабатэлектро" принять меры по обеспечению надежного электроснабжения потребителей республики;

- совместно с открытыми акционерными обществами "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" и "Электрические станции" обеспечить импорт электроэнергии в соответствии с объемами, определенными договорами;

- совместно с открытыми акционерными обществами "Национальная электрическая сеть Кыргызстана", "Северэлектро", "Востокэлектро", "Ошэлектро" и "Жалалабатэлектро" обеспечить по итогам 2016 года снижение уровня потерь электрической энергии в электрических сетях открытого акционерного общества "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" - до 5,0%, открытого акционерного общества "Северэлектро" - до 12,5%, открытого акционерного общества "Востокэлектро" - до 13,5%, открытого акционерного общества "Ошэлектро" - до 12,5%, открытого акционерного общества "Жалалабатэлектро" - до 12,5%.

12. Рекомендовать открытому акционерному обществу "Электрические станции":

- обеспечить режим использования водных ресурсов Токтогульского водохранилища в течение 2016 года и 1-го квартала 2017 года на основе ежемесячных водно-энергетических расчетов с учетом гидрологических прогнозов и ожидаемого объема электропотребления;

- заключить договор с угледобывающими предприятиями, не входящими в реестр предприятий-монополистов республики, на поставку угля с кавакского буроугольного бассейна по наименьшей цене, утвержденной Государственным агентством антимонопольного регулирования при Правительстве Кыргызской Республики для поставщиков-монополистов, в соответствии с требованиями Закона Кыргызской Республики "О государственных закупках";

- в срок до 1 августа 2016 года погасить задолженность перед угледобывающими предприятиями Кыргызской Республики за уголь, поставленный в осенне-зимний период 2015/2016 года;

- совместно с открытым акционерным обществом "Национальная энергетическая холдинговая компания" и Государственному комитету промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики:

в срок до 1 октября 2016 года перевести электрическую котельную города Кызыл-Кия на альтернативный вид топлива и в установленном порядке передать в собственность мэрии города Кызыл-Кия Баткенской области;

в срок до 1, октября 2016 в установленном порядке передать котельные, расположенные в городе Кара-Куль Джалал-Абадской области, в собственность мэрии города Кара-Куль.

13. Государственному предприятию "Кыргызжилкоммунсоюз" при Государственному комитету промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики:

- в срок до 1 августа 2016 года принять меры по погашению задолженности перед угледобывающими предприятиями Кыргызской Республики за уголь, поставленный в период 2015/2016 года;

- рассмотреть возможность увеличения объемов закупки топочного мазута у открытого акционерного общества "Кыргызнефтегаз" до 30,0 (тридцать) тысяч тонн по среднерыночной цене, сложившейся на момент покупки, в соответствии с требованиями Закона Кыргызской Республики "О государственных закупках".

14. Государственному предприятию "Кыргызкомур" при Государственному комитету промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики в срок до 1 июля 2016 года создать лабораторию по анализу качества угля угольного бассейна Кара-Кече, поставляемого для ТЭЦ города Бишкек.

15. Рекомендовать открытым акционерным обществам "Национальная электрическая сеть Кыргызстана", "Северэлектро", "Востокэлектро", "Ошэлектро", "Жалалабатэлектро", "Бишкектеплосеть" и обществу с ограниченной ответственностью "Газпром Кыргызстан":

- отключать в установленном порядке потребителей, имеющих дебиторскую задолженность за электрическую, тепловую энергию и природный газ, и бюджетные организации, допускающие перерасход установленных лимитов потребления тепловой и электрической энергии, за исключением объектов здравоохранения, объектов Государственной пограничной службы Кыргызской Республики, учреждений и объектов Государственной службы исполнения наказаний при Правительстве Кыргызской Республики;

- совместно с аппаратами полномочных представителей Правительства Кыргызской Республики в областях не допускать превышения лимитов потребления электрической энергии и мощности, указанных в приложениях 2-11;

- не отключать от электроснабжения технологические объекты Ошского муниципального предприятия "Теплоснабжение", государственного предприятия "Кыргызжилкоммунсоюз" при Государственному комитету промышленности, энергетики и недропользования  Кыргызской Республики и коммунального предприятия "Бишкектеплоэнерго" мэрии города Бишкек в период ремонта котельного оборудования и прохождения осенне-зимнего периода 2016/2017 года, с соблюдением взаимных гарантийных и иных обязательств.

16. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью "Газпром Кыргызстан":

- заключить с поставщиками контракты на поставку природного газа и обеспечить бесперебойную поставку природного газа для потребителей Кыргызской Республики в осенне-зимний период 2016/2017 года;

- обеспечить выполнение Генеральной схемы газоснабжения и газификации Кыргызской Республики до 2030 года и Инвестиционной программы на 2015-2017 годы.

17. Министерствам, государственным комитетам, административным ведомствам, аппаратам полномочных представителей Правительства Кыргызской Республики в областях, местным государственным администрациям и органам местного самоуправления (по согласованию) оказывать максимальное содействие обществу с ограниченной ответственностью "Газпром Кыргызстан" в реализации Генеральной схемы газоснабжения и газификации Кыргызской Республики до 2030 года и Инвестиционной программы на 2015-2017 годы.

18. Рекомендовать открытым акционерным обществам "Северэлектро", "Востокэлектро", "Ошэлектро" и "Жалалабатэлектро" совместно с местными государственными администрациями разработать графики разгрузки электрических сетей для их применения в случаях превышения лимитов потребления электроэнергии и мощности, перегруза основного оборудования, дефицита мощности и электроэнергии и представить их открытому акционерному обществу "Национальная электрическая сеть Кыргызстана".

19. Рекомендовать мэрии города Бишкек до 1 апреля 2017 года обеспечить ежемесячное перечисление денежных средств в счет текущих платежей потребителей электрической и тепловой энергии, финансируемых из местного бюджета, на расчетные счета открытого акционерного общества "Электрические станции" для целевого финансирования ремонтно-восстановительных работ на ТЭЦ города Бишкек и оплаты за поставленный кыргызский уголь на ТЭЦ города Бишкек.

19-1. В соответствии с частью 2 статьи 27 Закона Кыргызской Республики "О государственных закупках" конкурсным комиссиям министерств и административных ведомств, государственному предприятию "Кыргызжилкоммунсоюз" при Государственном комитете промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики, открытому акционерному обществу "Электрические станции" (по согласованию) временно, на период подготовки и прохождения осенне-зимнего периода 2016/2017 года, исключить для открытого акционерного общества "Кыргызнефтегаз" требование о предоставлении информации о задолженности по уплате налогов и страховых взносов в Кыргызской Республике при участии в конкурсах на поставку топочного мазута.

(В редакции постановления Правительства КР от 6 января 2017 года № 10)

20. Признать утратившими силу:

- постановление Правительства Кыргызской Республики "О подготовке отраслей экономики и населения Кыргызской Республики к осенне-зимнему периоду 2015/2016 года" от 25 мая 2015 года № 319;

- постановление Правительства Кыргызской Республики "О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Кыргызской Республики "О подготовке отраслей экономики и населения Кыргызской Республики к осенне-зимнему периоду 2015/2016 года" от 25 мая 2015 года № 319" от 3 августа 2015 года № 552;

- постановление Правительства Кыргызской Республики "О внесении дополнения в постановление Правительства Кыргызской Республики "О подготовке отраслей экономики и населения Кыргызской Республики к осенне-зимнему периоду 2015/2016 года" от 25 мая 2015 года № 319" от 14 марта 2016 года № 124;

- пункты 1-4 и 7 постановления Правительства Кыргызской Республики "О ходе подготовки отраслей экономики и населения Кыргызской Республики к осенне-зимнему периоду 2015/2016 года" от 12 октября 2015 года № 704.

21. Настоящее постановление вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования.

22. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел топливно-энергетического комплекса, промышленности и недропользования Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

Премьер-министр 	С. Жээнбеков

Приложение 1

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 по подготовке отраслей экономики и населения Кыргызской Республики к осенне-зимнему периоду 2016/2017 года

| № | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создать в областях, городах Бишкек и Ош постоянно действующие штабы по подготовке к осенне-зимнему периоду для ежемесячного рассмотрения хода подготовки к отопительному сезону, в первую очередь, вопросов: - о подготовке котельных теплоснабжающих предприятий, ведомственных и промышленных котельных, связанных с теплоснабжением населения; - о качестве подготовки социальных объектов к отопительному периоду; - о качестве подготовки жилого фонда к отопительному периоду; - об обеспеченности топливом социальных объектов, населения и своевременном выделении средств льготной категории граждан | До 1 июля 2016 года | Министерства, государственные комитеты, административные ведомства, аппараты Полномочных представителей Правительства Кыргызской Республики в областях (далее - аппараты полномочных представителей ПКР), по согласованию: мэрии городов Бишкек и Ош, предприятия топливно-энергетического комплекса (далее - предприятия ТЭК) |  |
| 2 | Выполнять расчеты водно-энергетических режимов использования воды Токтогульского водохранилища на период 2016 года и I-квартал 2017 года на основе прогноза и ожидаемого объема электропотребления | Ежемесячно | По согласованию: ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания", ОАО "Электрические станции" |  |
| 3 | Производить корректировку планового потребления электроэнергии в разрезе областей и распределительных электрокомпаний (при уточнении прогнозных данных уровня воды в Токтогульском водохранилище по фактическому притоку воды на 1 июля 2016 года) | По мере необходимости | МЭ, по согласованию: ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания", ОАО "НЭС Кыргызстана" |  |
| 4 | Не допускать превышения установленных лимитов потребления электрической и тепловой энергии | Постоянно | Министерства, государственные комитеты, административные ведомства, аппараты полномочных представителей ПКР, местные государственные администрации, мэрии городов Бишкек и Ош (по согласованию) |  |
| 5 | Обеспечить устойчивую параллельную работу энергосистемы республики в составе Объединенной энергетической системы Центральной Азии и взаимодействие с энергосистемами Центрально-Азиатских государств и Координационно-диспетчерским центром "Энергия" | Постоянно | По согласованию: ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания", ОАО "НЭС Кыргызстана" |  |
| 6 | Заключить контракты на передачу электрической энергии с распределительными электрокомпаниями, крупными промышленными предприятиями и другими лицензиатами, установив разрешенную к потреблению мощность по каждому присоединению, подключенному к подстанциям ОАО "НЭС Кыргызстана" | До 30 октября 2016 года | По согласованию: ОАО "НЭС Кыргызстана", ОАО "Северэлектро", ОАО "Востокэлектро", ОАО "Ошэлектро", ОАО "Жалалабатэлектро", крупные промышленные предприятия, оптовые покупатели-перепродавцы |  |
| 7 | Разработать и внести на рассмотрение в Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики Порядок планирования лицензиатами объемов суточного потребления электрической энергии и мощности | В установленный срок | ОАО "НЭС Кыргызстана" (по согласованию) |  |
| 8 | Подготовить к работе в осенне-зимний период генерирующее оборудование на электростанциях и несение установленных мощностей ТЭЦ города Бишкек согласно приложениям 15 и 16 к настоящему постановлению | Согласно графику ремонтов | По согласованию: ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания", ОАО "Электрические станции" |  |
| 9 | Разработать и согласовать температурный график работы теплосети и обеспечивать его безусловное выполнение | До 1 октября 2016 года | По согласованию: ОАО "Бишкектеплосеть", ОАО "Электрические станции" |  |
| 10 | Обеспечить представление ОАО "НЭС Кыргызстана" часовых суточных графиков потребления электрической энергии и мощности на основании заданий согласно приложениям 2-11 к настоящему постановлению и заключенных контрактов; - не допускать превышения разрешенной суточными графиками величины передаваемой ОАО "НЭС Кыргызстана" электрической энергии и мощности; - разработать, согласовать, утвердить, довести до потребителей и соблюдать графики ограничения местной разгрузки; | Постоянно | По согласованию: ОАО "Северэлектро", ОАО "Востокэлектро", ОАО "Ошэлектро", ОАО "Жалалабатэлектро", лицензиаты на передачу и поставку электрической энергии |  |
|  | - отключать от подстанции линии электропередачи, на которых допускается превышение потребления электрической энергии и мощности, в объемах, задаваемых ОАО "НЭС Кыргызстана", для предотвращения возникновения аварийной ситуации в энергосистеме или для разгрузки перегружаемых линий и трансформаторов | По мере необходимости |  |  |
| 11 | Обеспечить выполнение работ по капитальному ремонту, повышению надежности энергоснабжения и созданию аварийного запаса материально-технических ресурсов | В соответствии с графиком | Предприятия ТЭК (по согласованию) |  |
| 12 | Производить отключение и аннулирование технических условий у потребителей, имеющих трехфазный ввод, при нарушении установленного режима потребления электроэнергии и самовольном подключении электрического отопительного оборудования | Постоянно | По согласованию: ОАО "Северэлектро", ОАО "Востокэлектро", ОАО "Ошэлектро", ОАО "Жалалабатэлектро" |  |
| 13 | Обеспечить распределение электрической энергии и мощности организациям в пределах величины выделенного лимита потребления электроэнергии и мощности, установленных приложениями 2-11 к настоящему постановлению | Постоянно | Министерства, государственные комитеты, административные ведомства, аппараты полномочных представителей ПКР, по согласованию: предприятия ТЭК, ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания", ОАО "Северэлектро", ОАО "Ошэлектро", ОАО "Востокэлектро", ОАО "Жалалабатэлектро", мэрии городов Бишкек и Ош |  |
| 14 | Осуществлять в полном объеме и в приоритетном порядке оплату за потребленную бюджетными организациями электрическую, тепловую энергию и природный газ | Постоянно | Министерства, государственные комитеты, административные ведомства, местные государственные администрации |  |
| 15 | Не допускать подачу электрической, тепловой энергии и природного газа потребителям при наличии дебиторской задолженности | Постоянно | Предприятия ТЭК (по согласованию) |  |
| 16 | Организовать и обеспечить поставку угля для населения на стационарные топливные базы и пункты реализации согласно заключенным договорам и создать дополнительные топливные базы в населенных пунктах, не охваченных в осенне-зимний период 2015/2016 года | С 1 августа 2016 года по 1 марта 2017 года | Местные государственные администрации, ГП "Кыргызкомур", по согласованию: органы местного самоуправления, угледобывающие предприятия |  |
| 17 | Обеспечить авиационной техникой для облета и доставки оборудования и специалистов при выявлении и ликвидации аварийных отключений линий электропередачи, находящихся в условиях, недоступных для использования другой техники | По мере необходимости | МЧС, по согласованию: ОАО "НЭС Кыргызстана", ОАО "Северэлектро", ОАО "Ошэлектро", ОАО "Востокэлектро", ОАО "Жалалабатэлектро" |  |
| 18 | Проводить разъяснительную работу среди населения через средства массовой информации о сложившейся ситуации с накоплением воды в Токтогульском водохранилище, о необходимости своевременного погашения долга за потребленные электрическую, тепловую энергию и природный газ, экономном использовании электрической энергии, рационального и эффективного использования топлива и энергии, энергосбережения и заготовки топлива, о проводимых мероприятиях по успешному прохождению предстоящего отопительного периода | Постоянно | Министерства, государственные комитеты, административные ведомства, аппараты полномочных представителей ПКР; по согласованию: мэрии городов Бишкек и Ош, предприятия ТЭК, ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания" |  |

Приложение 2

ЛИМИТЫ
 потребления электрической энергии и мощности и создание необходимого запаса топлива по Джалал-Абадской области к осенне-зимнему периоду 2016/2017 года

| № | Наименование мероприятий | Всего | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март |
| I | Электрическая энергия: (млн. кВт.час) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | план потребления эл. энергии по области, всего: | 1875,643 | 119,882 | 96,662 | 98,875 | 115,475 | 104,952 | 97,233 | 129,777 | 198,889 | 255,160 | 251,657 | 216,970 | 190,111 |
| 1.1.1 | в том числе: план потребления эл. энергии по РЭК | 1501,938 | 96,419 | 77,857 | 77,856 | 85,085 | 80,517 | 73,500 | 101,525 | 160,809 | 208,671 | 204,469 | 177,304 | 157,926 |
| 1.1.2 | план потребления электрической энергии по КПП | 72,0ЗЗ | 4,704 | 4,631 | 4,621 | 4,611 | 4,571 | 4,584 | 7,089 | 7,619 | 9,124 | 7,401 | 6,799 | 6,279 |
| 1.1.3 | потери ОАО "НЭС Кыргызстана" | 242,965 | 14,274 | 9,656 | 11,942 | 21,228 | 15,485 | 14,556 | 16,415 | 25,352 | 31,542 | 34,053 | 27,627 | 20,835 |
| 1.1.4 | хознужды ОАО "НЭС Кыргызстана" | 0,252 | 0,0110 | 0,0230 | 0,0230 | 0,0330 | 0,0220 | 0,0120 | 0,0130 | 0,0220 | 0,0230 | 0,0240 | 0,0230 | 0,0230 |
| 1.1.5 | нужды ОАО "Электрические станции" | 58,455 | 4,474 | 4,495 | 4,433 | 4,518 | 4,357 | 4,581 | 4,735 | 5,087 | 5,800 | 5,710 | 5,217 | 5,048 |
| 1.2 | предельная величина мощности по области (МВт) |  | 229 | 178 | 187 | 208 | 191 | 183 | 204 | 326 | 430 | 441 | 433 | 288 |
| 1.2.1 | предельная величина мощности по РЭК (МВт) |  | 200 | 156 | 161 | 171 | 162 | 153 | 171 | 279 | 374 | 383 | 379 | 250 |
| 1.2.2 | предельная величина мощности по КПП (МВт) |  | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 12 | 13 | 11 |
| 1.2.3 | потери ОАО "НЭС Кыргызстана" (МВт) |  | 20 | 13 | 17 | 29 | 21 | 20 | 22 | 35 | 42 | 46 | 41 | 28 |
| II | Подготовка котельных: (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | план подготовки котельных по области, всего: | 978 |  | 15 | 172 | 251 | 247 | 190 | 103 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | промышленных, связанных с теплоснабжением населения | 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | по учреждениям Минздрава | 301 |  | 15 | 69 | 88 | 82 | 47 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | по учреждениям МОН: | 646 |  |  | 102 | 156 | 155 | 131 | 102 |  |  |  |  |  |
|  | - республиканский бюджет | 417 |  |  | 59 | 100 | 100 | 90 | 68 |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет | 229 |  |  | 43 | 56 | 55 | 41 | 34 |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | по объектам ГП "Кыргызжилкоммунсоюз" | 26 |  |  |  | 6 | 9 | 11 |  |  |  |  |  |  |
| III | Поставка и создание запасов топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | для населения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 178,700 |  |  |  | 2,500 | 36,000 | 47,800 | 50,600 | 29,900 | 11,900 |  |  |  |
| 3.2 | по учреждениям Минздрава, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 0,284 |  |  |  |  | 0,046 | 0,054 | 0,070 | 0,069 | 0,045 |  |  |  |
| 3.3 | по учреждениям ФОМС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 2,283 |  |  |  | 0,417 | 0,526 | 0,644 | 0,5420 | 0,0770 | 0,0780 |  |  |  |
| 3.4 | по учреждениям МОН, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 10,000 |  |  |  |  | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 1,000 |  |  |  |  |
| 3.5 | по учреждениям образования, местный бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 1,600 |  |  |  |  | 0,400 | 0,400 | 0,600 | 0,200 |  |  |  |  |
| 3.6 | по учреждениям МЧС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 0,330 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0377 | 0,0955 | 0,0957 | 0,0711 | 0,0300 |
| 3.7 | по учреждениям МВД, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 0,568 |  |  |  |  | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,060 | 0,042 | 0,030 |  |
| 3.8 | по частям ГПС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 0,520 |  |  |  | 0,150 | 0,185 | 0,185 |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 | по учреждениям Минобороны, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 1,459 |  |  |  |  |  |  |  | 0,234 | 0,321 | 0,365 | 0,321 | 0,219 |
| 3.10 | по учреждениям ГСИН, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 0,103 |  |  |  |  |  |  | 0,103 |  |  |  |  |  |
| 3.11 | по учреждениям Минсоцразвития, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 0,083 | 0,0030 | 0,0020 | 0,0010 |  |  |  | 0,0015 | 0,0150 | 0,0220 | 0,0215 | 0,0145 | 0,0025 |
| 3.12 | по учреждениям Агентства ПТО при МТММ, республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 0,193 |  |  |  |  |  | 0,193 |  |  |  |  |  |  |
| 3.13 | по объектам ГП "Кыргызжилкоммунсоюз", республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - мазут (тыс.т) | 5,500 |  |  |  | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,96 | 0,96 |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 0,100 |  |  |  | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |  |
| 3.14 | по объектам ГП "Кыргызжилкоммунсоюз", местный бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - мазут (тыс.т) | 1,850 |  |  |  | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,32 | 0,32 |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 2,700 |  |  |  | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,47 | 0,47 |  |

Приложение 3

ЛИМИТЫ
 потребления электрической энергии и мощности и создание необходимого запаса топлива по Ошской области к осенне-зимнему периоду 2016/2017 года

| № | Наименование мероприятий | Всего | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март |
| I | Электрическая энергия: (млн. кВт.час) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | план потребления эл. энергии по области, всего: | 1109,051 | 80,091 | 63,839 | 56,521 | 60,783 | 59,518 | 58,931 | 79,331 | 112,721 | 138,156 | 149,182 | 139,289 | 110,690 |
| 1.1.1 | в том числе: план потребления эл. энергии по РЭК | 102З,453 | 73,088 | 57,469 | 50,306 | 54,225 | 53,243 | 52,619 | 70,622 | 104,496 | 128,667 | 141,627 | 132,844 | 104,247 |
| 1.1.2 | план потребления электрической энергии по КПП | 47,971 | 4,576 | 4,596 | 4,591 | 4,596 | 4,571 | 4,603 | 5,900 | 4,160 | 4,308 | 1,773 | 1,645 | 2,652 |
| 1.1.3 | потери ОАО "НЭС Кыргызстана" | 37,578 | 2,424 | 1,772 | 1,610 | 1,955 | 1,696 | 1,706 | 2,806 | 4,064 | 5,178 | 5,779 | 4,798 | 3,790 |
| 1.1.4 | хознужды ОАО "НЭС Кыргызстана" | 0,049 | 0,0027 | 0,0019 | 0,0133 | 0,0067 | 0,0084 | 0,0035 | 0,0028 | 0,0015 | 0,0025 | 0,0033 | 0,0016 | 0,0012 |
| 1.2 | предельная величина мощности по области (МВт) |  | 164 | 126 | 116 | 120 | 118 | 124 | 148 | 194 | 206 | 208 | 210 | 185 |
| 1.2.1 | предельная величина мощности по РЭК (МВт) |  | 152 | 115 | 104 | 109 | 107 | 112 | 136 | 181 | 192 | 194 | 198 | 175 |
| 1.2.2 | предельная величина мощности по КПП (МВт) |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 |
| 1.2.3 | потери ОАО "НЭС Кыргызстана" (МВт) |  | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 41 | 6 | 7 | 8 | 7 | 5 |
| II | Подготовка котельных: (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | план подготовки котельных по области, всего: | 411 |  |  |  | 54 | 158 | 147 | 52 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | промышленных, связанных с теплоснабжением населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | по учреждениям Минздрава | 181 |  |  |  | 45 | 110 | 26 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | по учреждениям МОН: | 223 |  |  |  | 7 | 46 | 118 | 52 |  |  |  |  |  |
|  | - республиканский бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет | 222 |  |  |  | 7 | 45 | 118 | 52 |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | по объектам ГП "Кыргызжилкоммунсоюз" | 7 |  |  |  | 2 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| III | Поставка и создание запасов топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | для населения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 135,530 |  |  |  | 15,530 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 |  |  |  |
| 3.2 | по учреждениям Минздрава, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 0,301 |  |  |  |  | 0,048 | 0,057 | 0,075 | 0,073 | 0,048 |  |  |  |
| 3.3 | по учреждениям ФОМС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 4,723 |  |  |  |  | 2,360 | 2,363 |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | по учреждениям МОН, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 0,636 |  |  |  |  |  | 0,100 | 0,100 | 0,200 | 0,236 |  |  |  |
| 3.5 | по учреждениям образования, местный бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 23,303 |  |  |  |  | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 8,303 |  |  |  |  |
| 3.6 | по учреждениям культуры, местный бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 0,314 |  |  |  |  | 0,100 | 0,100 | 0,114 |  |  |  |  |  |
| 3.7 | по учреждениям МЧС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 0,241 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0245 | 0,0815 | 0,0815 | 0,0365 | 0,0170 |
| 3.8 | по учреждениям МВД, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 0,500 |  |  |  |  | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,050 | 0,037 | 0,037 |  |
| 3.9 | по учреждениям ГК по делам обороны, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 0,948 |  |  |  |  |  |  |  | 0,152 | 0,209 | 0,237 | 0,209 | 0,142 |
| 3.10 | по частям ГПС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 0,968 |  |  |  | 0,268 | 0,350 | 0,350 |  |  |  |  |  |  |
| 3.11 | по учреждениям ГСИН, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 0,010 |  |  |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  |  |  |
| 3.12 | по учреждениям Агентства НСПО при МОН, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 0,689 |  |  |  |  |  | 0,689 |  |  |  |  |  |  |
| 3.13 | по учреждениям Минтруда и соцразвития, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 0,048 |  |  |  |  |  | 0,0010 | 0,0020 | 0,0062 | 0,0124 | 0,0124 | 0,0098 | 0,0042 |
| 3.14 | по объектам ГП "Кыргызжилкоммунсоюз", республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 0,400 |  |  |  | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,07 | 0,07 |  |
| 3.15 | по объектам ГП "Кыргызжилкоммунсоюз", местный бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 1,000 |  |  |  | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,18 | 0,18 |  |

Приложение 4

ЛИМИТЫ
 потребления электрической энергии и мощности и создание необходимого запаса топлива по г.Ош к осенне-зимнему периоду 2016/2017 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Всего | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март |
| I | Электрическая энергия: (млн. кВт.час) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | план потребления эл. энергии по городу, всего: | 1008,677 | 64,244 | 46,327 | 41,355 | 42,675 | 41,710 | 45,717 | 69,159 | 120,781 | 144,155 | 144,170 | 139,931 | 108,454 |
| 1.1.1 | в том числе: план потребления эл. энергии по РЭК | 926,795 | 59,645 | 42,574 | 37,727 | 39,468 | 38,587 | 42,231 | 63,838 | 110,471 | 131,956 | 132,334 | 128,992 | 98,972 |
| 1.1.2 | план потребления электрической энергии по КПП | 25,272 | 2,207 | 2,033 | 2,025 | 1,430 | 1,537 | 1,767 | 2,385 | 2,550 | 2,858 | 2,305 | 2,060 | 2,115 |
| 1.1.3 | потери ОАО "НЭС Кыргызстана" | 33,808 | 1,930 | 1,274 | 1,166 | 1,359 | 1,177 | 1,312 | 2,428 | 4,227 | 5,250 | 5,426 | 4,675 | 3,584 |
| 1.1.4 | хознужды ОАО "НЭС Кыргызстана" | 0,016 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0004 | 0,0032 | 0,0028 | 0,0030 | 0,0010 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0008 |
| 1.1.4 | нужды ОАО "Электрические станции" | 22,786 | 0,461 | 0,445 | 0,437 | 0,415 | 0,406 | 0,404 | 0,507 | 3,532 | 4,090 | 4,104 | 4,203 | 3,782 |
| 1.2 | предельная величина мощности по городу (МВт) |  | 131 | 91 | 84 | 84 | 91 | 95 | 130 | 191 | 199 | 199 | 203 | 199 |
| 1.2.1 | предельная величина мощности по РЭК (МВт) |  | 124 | 85 | 78 | 79 | 86 | 90 | 123 | 181 | 187 | 187 | 192 | 190 |
| 1.2.2 | предельная величина мощности по КПП (МВт) |  | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 1.2.3 | потери ОАО "НЭС Кыргызстана" (МВт) |  | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 |
| II | Подготовка котельных: (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | план подготовки котельных по городу, всего: | 74 |  | 5 | 10 | 15 | 15 | 20 | 9 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | промышленных, связанных с теплоснабжением населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | по учреждениям Минздрава |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | по учреждениям МОН: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | по объектам ГП "Кыргызжилкоммунсоюз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 | По объектам Ошского МП "Теплоснабжение" | 74 |  | 5 | 10 | 15 | 15 | 20 | 9 |  |  |  |  |  |
| Ill | Поставка и создание запасов топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | для населения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 20,300 |  |  |  |  |  | 3,075 | 3,520 | 3,935 | 3,810 | 3,370 | 2,590 |  |
| 3.2 | по учреждениям МОН, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 0,080 |  |  |  |  | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,020 | 0,030 |  |  |  |
| 3.3 | по учреждениям образования, местный бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 0,280 |  |  |  |  |  |  | 0,080 | 0,100 | 0,100 |  |  |  |
| 3.4 | по учреждениям МЧС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 0,030 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0038 | 0,0088 | 0,0089 | 0,0057 | 0,0028 |
| 3.5 | по учреждениям ГК по делам обороны, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 1,330 |  |  |  |  |  |  |  | 0,213 | 0,293 | 0,333 | 0,293 | 0,200 |
| 3.6 | по учреждениям МВД, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 0,157 |  |  |  |  |  | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,024 | 0,021 |  |
| 3.7 | по учреждениям Агентства НСПО при МОН, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 0,615 |  |  |  |  |  | 0,615 |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 | по частям ГПС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 0,025 |  |  |  |  |  | 0,025 |  |  |  |  |  |  |
|  | - мазут (тыс.т) | 0,400 |  |  |  |  | 0,200 | 0,200 |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 | по ТЭЦ города Ош: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - мазут (тыс.т) | 7,000 |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 | 1,300 | 2,350 | 2,350 |  |
| 3.10 | по объектам Ошского МП "Теплоснабжение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - мазут (тыс.т) | 1,000 |  |  |  |  | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,100 |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 11,000 |  |  |  |  | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 2,500 | 2,000 | 0,500 |  |  |

Приложение 5

ЛИМИТЫ
 потребления электрической энергии и мощности и создание необходимого запаса топлива по Баткенской области к осенне-зимнему периоду 2016/2017 года

| № | Наименование мероприятий | Всего | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март |
| I | Электрическая энергия: (млн. кВт.час) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | план потребления эл. энергии по области, всего: | 853,806 | 63,233 | 55,276 | 49,751 | 52,352 | 50,467 | 50,435 | 61,226 | 88,324 | 102,627 | 109,186 | 96,610 | 74,554 |
| 1.1.1 | в том числе: план потребления эл. энергии по РЭК | 660,951 | 44,327 | 34,780 | 31,414 | 32,074 | 31,093 | 29,917 | 44,574 | 74,343 | 89,979 | 95,062 | 86,439 | 66,949 |
| 1.1.2 | план потребления электрической энергии по КПП | 164,107 | 16,990 | 18,765 | 16,918 | 18,587 | 17,930 | 19,055 | 14,484 | 10,795 | 8,800 | 9,891 | 6,841 | 5,051 |
| 1.1.3 | потери ОАО "НЭС Кыргызстана" | 28,748 | 1,914 | 1,529 | 1,418 | 1,684 | 1,438 | 1,460 | 2,166 | 3,184 | 3,847 | 4,230 | 3,328 | 2,553 |
| 1.1.4 | хознужды ОАО "НЭС Кыргызстана" | 0,034 | 0,0023 | 0,0021 | 0,0013 | 0,0069 | 0,0058 | 0,0035 | 0,0020 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0029 | 0,0019 | 0,0016 |
| 1.2 | предельная величина мощности по области (МВт) |  | 129 | 109 | 102 | 102 | 100 | 100 | 116 | 145 | 147 | 152 | 153 | 142 |
| 1.2.1 | предельная величина мощности по РЭК (МВт) |  | 92 | 70 | 65 | 64 | 62 | 67 | 86 | 121 | 127 | 128 | 129 | 129 |
| 1.2.2 | предельная величина мощности по КПП (МВт) |  | 35 | 38 | 35 | 36 | 36 | 40 | 28 | 19 | 15 | 19 | 19 | 10 |
| 1.2.3 | потери ОАО "НЭС Кыргызстана" (МВт) |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 |
| II | Подготовка котельных: (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | план подготовки котельных по области, всего: | 111 |  |  | 12 | 34 | 36 | 29 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | промышленных, связанных с теплоснабжением населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | по учреждениям Минздрава | 24 |  |  | 2 | 7 | 10 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | по учреждениям МОН: | 87 |  |  | 10 | 27 | 26 | 24 |  |  |  |  |  |  |
|  | - республиканский бюджет | 3 |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет | 84 |  |  | 10 | 26 | 24 | 24 |  |  |  |  |  |  |
| III | Поставка и создание запасов топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | для населения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 78,551 |  | 0,300 | 1,276 | 1,875 | 6,500 | 16,700 | 18,100 | 20,100 | 13,700 |  |  |  |
| 3.2 | по учреждениям Минздрава, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 0,098 |  |  |  |  | 0,016 | 0,019 | 0,024 | 0,024 | 0,016 |  |  |  |
| 3.3 | по учреждениям ФОМС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 1,722 |  |  |  | 0,500 | 0,500 | 0,722 |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | по учреждениям МОН, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 0,432 |  |  |  |  | 0,099 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,033 |  |  |  |
| 3.5 | по учреждениям образования, местный бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 12,138 |  |  |  |  | 1,350 | 2,600 | 3,550 | 2,812 | 1,826 |  |  |  |
| 3.6 | по учреждениям МЧС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 0,189 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0221 | 0,0562 | 0,0572 | 0,0332 | 0,0203 |
| 3.7 | по учреждениям МВД, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 0,315 |  |  |  |  | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,030 | 0,016 | 0,021 |  |
| 3.8 | по учреждениям ГСИН, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 0,008 |  |  |  |  |  |  | 0,008 |  |  |  |  |  |
| 3.9 | по учреждениям ГК по делам обороны, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 0,449 |  |  |  |  |  |  |  | 0,072 | 0,099 | 0,112 | 0,099 | 0,067 |
| 3.10 | по частям ГПС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 1,361 |  |  |  | 0,361 | 0,500 | 0,500 |  |  |  |  |  |  |
| 3.11 | по учреждениям Минтруда и соцразвития, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 0,340 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0237 | 0,0487 | 0,0737 | 0,0734 | 0,0734 | 0,0284 |
| 3.12 | по учреждениям Агентства НСПО при МОН, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 0,100 |  |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  |  |  |  |

Приложение 6

ЛИМИТЫ
 потребления электрической энергии и мощности и создание необходимого запаса топлива по Чуйской области к осенне-зимнему периоду 2016/2017 года

| № | Наименование мероприятий | Всего | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март |
| I | Электрическая энергия: (млн. кВт.час) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | план потребления эл. энергии по области, всего: | 3665,010 | 274,048 | 200,772 | 188,024 | 191,394 | 187,811 | 188,943 | 312,383 | 397,545 | 461,305 | 456,105 | 404,931 | 401,749 |
| 1.1.1 | в том числе: план потребления эл. энергии по РЭК | 2705,182 | 198,457 | 135,422 | 124,428 | 125,921 | 124,882 | 126,723 | 232,530 | 301,868 | 356,550 | 354,700 | 311,400 | 312,301 |
| 1.1.2 | план потребления электрической энергии по КПП | 561,303 | 46,628 | 46,766 | 47,228 | 46,491 | 45,236 | 44,717 | 49,094 | 49,271 | 48,918 | 44,324 | 43,606 | 49,024 |
| 1.1.3 | потери ОАО "НЭС Кыргызстана" | 397,323 | 28,873 | 18,566 | 16,246 | 18,912 | 17,618 | 17,316 | 30,705 | 46,302 | 55,702 | 56,951 | 49,805 | 40,327 |
| 1.1.4 | хознужды ОАО "НЭС Кыргызстана" | 1,202 | 0,090 | 0,018 | 1,122 | 0,070 | 0,075 | 0,187 | 0,054 | 0,104 | 0,135 | 0,130 | 0,120 | 0,097 |
| 1.2 | предельная величина мощности по области (МВт) |  | 548 | 375 | 362 | 356 | 350 | 375 | 565 | 606 | 614 | 614 | 615 | 609 |
| 1.2.1 | предельная величина мощности по РЭК (МВт) |  | 411 | 272 | 258 | 253 | 251 | 263 | 446 | 466 | 466 | 463 | 465 | 477 |
| 1.2.2 | предельная величина мощности по КПП (МВт) |  | 97 | 79 | 82 | 78 | 76 | 89 | 78 | 76 | 73 | 74 | 76 | 78 |
| 1.2.3 | потери ОАО "НЭС Кыргызстана" (МВт) |  | 40 | 25 | 23 | 25 | 24 | 24 | 41 | 64 | 75 | 77 | 74 | 54 |
| II | Подготовка котельных: (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | план подготовки котельных по области, всего: | 335 |  |  | 2 | 55 | 69 | 123 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | промышленных, связанных с теплоснабжением населения | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | по учреждениям Минздрава | 11 |  |  | 2 | 3 | 4 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | по учреждениям МОН: | 281 |  |  |  | 40 | 52 | 103 | 86 |  |  |  |  |  |
|  | - республиканский бюджет | 5 |  |  |  |  | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет | 276 |  |  |  | 40 | 50 | 100 | 86 |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | по объектам ГП "Кыргызжилкоммунсоюз" | 41 |  |  |  | 12 | 13 | 16 |  |  |  |  |  |  |
| III | Поставка и создание запасов топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | для населения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 318,970 | 6,000 | 4,400 | 3,000 | 4,200 | 5,000 | 68,100 | 6,000 | 17,300 | 30,000 | 90,000 | 80,000 | 4,970 |
| 3.2 | по учреждениям Минздрава, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 0,204 |  |  |  |  | 0,033 | 0,039 | 0,051 | 0,050 | 0,032 |  |  |  |
| 3.3 | по учреждениям ФОМС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 2,345 |  |  |  | 0,678 | 0,977 | 0,690 |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | по учреждениям МОН, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 2,848 |  |  |  |  | 0,460 | 0,460 | 0,450 | 0,650 | 0,828 |  |  |  |
| 3.5 | по учреждениям образования, местный бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 16,500 |  |  |  |  | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0,500 |  |  |  |
| 3.6 | по учреждениям культуры, местный бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 0,105 |  |  |  |  |  | 0,035 | 0,035 | 0,035 |  |  |  |  |
| 3.7 | по учреждениям МЧС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 0,216 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0206 | 0,0648 | 0,0648 | 0,0503 | 0,0155 |
| 3.8 | по учреждениям МВД, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 0,370 |  |  |  |  |  | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,055 | 0,040 | 0,050 |  |
| 3.9 | по учреждениям ГК по делам обороны, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 1,764 |  |  |  |  |  |  |  | 0,282 | 0,388 | 0,441 | 0,388 | 0,265 |
| 3.10 | по частям ГПС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 0,505 |  |  |  | 0,105 | 0,200 | 0,200 |  |  |  |  |  |  |
| 3.11 | по учреждениям Агентства НСПО при МОН, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 0,120 |  |  |  |  |  | 0,120 |  |  |  |  |  |  |
| 3.12 | по учреждениям ГСИН, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 3,220 |  |  |  |  | 0,820 | 1,500 | 0,900 |  |  |  |  |  |
| 3.13 | по учреждениям Минтруда и соцразвития, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 1,579 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0180 | 0,2725 | 0,3680 | 0,3675 | 0,2945 | 0,2555 |
| 3.14 | по объектам ГП "Кыргызжилкоммунсоюз", республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - мазут (тыс.т) | 20,600 |  |  |  | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 3,6 | 3,6 |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 30,100 |  |  |  | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 5,3 | 5,3 |  |
| 3.15 | по объектам ГП "Кыргызжилкоммунсоюз", местный бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - мазут (тыс.т) | 2,874 |  |  |  | 0,3 | 0,3 | 03 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 10,150 |  |  |  | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,8 | 1,8 |  |

Приложение 7

ЛИМИТЫ
 потребления электрической энергии и мощности и создание необходимого запаса топлива по Таласской области к осенне-зимнему периоду 2016/2017 года

| № | Наименование мероприятий | Всего | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март |
| I | Электрическая энергия: (млн. кВт.час) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | план потребления эл. энергии по области, всего: | 500,186 | 37,341 | 20,551 | 18,858 | 18,403 | 18,638 | 20,649 | 35,536 | 59,656 | 74,845 | 72,623 | 63,211 | 59,875 |
| 1.1.1 | в том числе: план потребления эл. энергии по РЭК | 472,459 | 34,704 | 18,666 | 17,180 | 16,786 | 17,083 | 18,697 | 33,284 | 56,937 | 71,522 | 69,600 | 60,300 | 57,700 |
| 1.1.2 | план потребления электрической энергии по КПП | 2,532 | 0,065 | 0,529 | 0,513 | 0,273 | 0,162 | 0,482 | 0,498 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 1.1.3 | потери ОАО "НЭС Кыргызстана" | 24,052 | 2,545 | 1,332 | 1,145 | 1,325 | 1,372 | 1,448 | 1,721 | 2,574 | 3,115 | 2,791 | 2,702 | 1,982 |
| 1.1.4 | хознужды ОАО "НЭС Кыргызстана" | 1,143 | 0,027 | 0,024 | 0,020 | 0,019 | 0,021 | 0,022 | 0,033 | 0,143 | 0,206 | 0,230 | 0,207 | 0,191 |
| 1.2 | предельная величина мощности по области (МВт) |  | 76 | 40 | 38 | 36 | 37 | 42 | 67 | 95 | 100 | 100 | 100 | 90 |
| 1.2.1 | предельная величина мощности по РЭК (МВт) |  | 72 | 37 | 36 | 34 | 34 | 39 | 64 | 91 | 95 | 95 | 95 | 86 |
| 1.2.2 | предельная величина мощности по КПП (МВт) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2.3 | потери ОАО "НЭС Кыргызстана" (МВт) |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| II | Подготовка котельных: (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | план подготовки котельных по области, всего: | 198 |  |  | 15 | 58 | 81 | 44 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | промышленных, связанных с теплоснабжением населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | По учреждениям Минздрава | 194 |  |  | 15 | 57 | 80 | 42 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | По учреждениям МОН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | по объектам ГП "Кыргызжилкоммунсоюз" | 4 |  |  |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | * |  |
| III | Поставка и создание запасов топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | для населения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 45,503 |  |  |  |  |  |  | 2,700 | 6,500 | 9,800 | 12,830 | 10,250 | 3,423 |
| 3.2 | по учреждениям Минздрава, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 0,137 |  |  |  |  | 0,022 | 0,026 | 0,034 | 0,033 | 0,022 |  |  |  |
| 3.3 | по учреждениям ФОМС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 1,087 |  |  |  | 0,198 | 0,243 | 0,231 | 0,415 |  |  |  |  |  |
| 3.4 | по учреждениям МОН, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 1,690 |  |  |  |  |  |  | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 |  |
| 3.5 | по учреждениям образования, местный бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 1,849 |  |  |  |  |  | 0,400 | 0,400 | 0,500 | 0,549 |  |  |  |
| 3.6 | по учреждениям МЧС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 0,129 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0129 | 0,0387 | 0,0387 | 0,0268 | 0,0119 |
| 3.7 | по учреждениям МВД, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 0,220 |  |  |  |  | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,025 | 0,015 | 0,020 |  |
| 3.8 | по частям ГПС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 0,200 |  |  |  | 0,100 | 0,100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 | по учреждениям ГК по делам обороны, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 0,145 |  |  |  |  |  |  |  | 0,023 | 0,032 | 0,036 | 0,032 | 0,022 |
| 3.10 | по учреждениям ГСИН, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 0,022 |  |  |  |  |  | 0,022 |  |  |  |  |  |  |
| 3.11 | по учреждениям Минтруда и соцразвития, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 0,044 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0007 | 0,0022 | 0,0031 | 0,0056 | 0,0066 | 0,0067 | 0,0067 | 0,0036 |
| 3.12 | по учреждениям Агентства НСПО при МОН, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 0,210 |  |  |  |  |  | 0,210 |  |  |  |  |  |  |
| 3.13 | по объектам ГП "Кыргызжилкоммунсоюз", республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - мазут (тыс.т) | 1,650 |  |  |  | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,29 | 0,29 |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 1,700 |  |  |  | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,30 | 0,30 |  |

Приложение 8

ЛИМИТЫ
 потребления электрической энергии и мощности и создание необходимого запаса топлива по г.Бишкек к осенне-зимнему периоду 2016/2017 года

| № | Наименование мероприятий | Всего | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март |
| I | Электрическая энергия: (млн. кВт.час) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | план потребления эл. энергии по городу, всего: | 3487,463 | 230,985 | 186,449 | 181,886 | 192,508 | 188,048 | 188,413 | 270,823 | 365,514 | 439,597 | 466,550 | 397,572 | 379,118 |
| 1.1.1 | в том числе: план потребления эл. энергии по РЭК | 2765,932 | 186,561 | 144,800 | 142,031 | 149,120 | 144,290 | 143,979 | 214,186 | 288,485 | 347,480 | 380,300 | 318,700 | 306,000 |
| 1.1.2 | план потребления электрической энергии по КПП | 361,296 | 25,731 | 22,773 | 22,336 | 23,124 | 23,312 | 23,811 | 31,748 | 39,385 | 43,584 | 37,572 | 35,207 | 32,813 |
| 1.1.3 | потери ОАО "НЭС Кыргызстана" | 74,761 | 3,555 | 2,503 | 2,030 | 3,441 | 3,615 | 3,844 | 5,361 | 8,736 | 13,416 | 11,900 | 9,860 | 6,500 |
| 1.1.4 | хознужды ОАО "НЭС Кыргызстана" | 0,736 | 0,040 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,035 | 0,050 | 0,070 | 0,250 | 0,070 | 0,051 | 0,050 |
| 1.1.5 | нужды ОАО "Электрические станции" | 284,738 | 15,098 | 16,343 | 15,459 | 16,793 | 16,901 | 16,744 | 19,478 | 28,838 | 34,867 | 36,708 | 33,754 | 33,755 |
| 1.2 | предельная величина мощности по городу (МВт) |  | 445 | 338 | 342 | 348 | 339 | 353 | 498 | 581 | 742 | 750 | 750 | 586 |
| 1.2.1 | предельная величина мощности по РЭК (МВт) |  | 387 | 290 | 294 | 299 | 289 | 298 | 430 | 501 | 651 | 662 | 670 | 514 |
| 1.2.2 | предельная величина мощности по КПП (МВт) |  | 53 | 44 | 44 | 44 | 45 | 49 | 61 | 68 | 73 | 72 | 65 | 63 |
| 1.2.3 | потери ОАО "НЭС Кыргызстана" (МВт) |  | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 12 | 18 | 16 | 15 | 9 |
| II | Подготовка котельных: (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | план подготовки котельных по городу, всего: | 62 |  | 10 | 15 | 16 | 16 | 3 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | промышленных, связанных с теплоснабжением населения | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | по учреждениям Минздрава |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | по учреждениям МОН: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | по объектам КП "Бишкектеплоэнерго" | 60 |  | 10 | 15 | 16 | 16 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| III | Поставка и создание запасов топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | для населения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 174,200 |  |  |  | 12,500 | 18,100 | 25,900 | 34,900 | 42,400 | 40,400 |  |  |  |
| 3.2.1 | по учреждениям здравоохранения, местный бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 0,175 |  |  |  |  |  |  | 0,175 |  |  |  |  |  |
| 3.4 | по учреждениям образования, местный бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 0,071 |  |  |  |  |  |  | 0,071 |  |  |  |  |  |
| 3.5 | по учреждениям ФОМС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 27,055 |  |  |  |  |  |  | 0,004 | 5,411 | 5,415 | 5,419 | 5,408 | 5,399 |
| 3.6 | по учреждениям МЧС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 0,305 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0317 | 0,0906 | 0,0906 | 0,0609 | 0,0312 |
| 3.7 | по учреждениям МВД, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 0,397 |  |  |  |  |  | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,051 | 0,031 | 0,039 |  |
| 3.8 | по учреждениям ГК по делам обороны, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 2,139 |  |  |  |  |  |  |  | 0,342 | 0,471 | 0,535 | 0,471 | 0,321 |
| 3.9 | по частям ГПС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 0,048 |  |  |  |  | 0,048 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10 | по учреждениям ГСИН, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 0,271 |  |  |  |  | 0,271 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.11 | по объектам КП "Бишкектеплоэнерго", местный бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 12,400 |  |  |  |  | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 0,400 |
| 3.12 | на ТЭЦ города Бишкек: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 1150,000 |  |  |  | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 100,000 | 150,000 | 160,000 | 160,000 | 170,000 | 170,000 |

Приложение 9

ЛИМИТЫ
 потребления электрической энергии и мощности и создание необходимого запаса топлива по Нарынской области к осенне-зимнему периоду 2016/2017 года

| № | Наименование мероприятий | Всего | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март |
| I | Электрическая энергия: (млн. кВт.час) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | план потребления эл. энергии по области, всего: | 692,511 | 44,133 | 40,770 | 35,970 | 34,908 | 32,486 | 26,940 | 43,084 | 68,056 | 92,152 | 101,348 | 88,874 | 83,790 |
| 1.1.1 | в том числе: план потребления эл. энергии по РЭК | 617,200 | 39,000 | 35,900 | 31,300 | 30,000 | 28,000 | 22,600 | 37,500 | 61,100 | 83,900 | 92,000 | 80,200 | 75,700 |
| 1.1.2 | план потребления электрической энергии по КПП | 42,886 | 3,023 | 3,003 | 3,093 | 3,403 | 3,073 | 3,153 | 3,963 | 4,093 | 4,263 | 4,173 | 3,823 | 3,823 |
| 1.1.3 | потери ОАО "НЭС Кыргызстана" | 30,803 | 1,993 | 1,765 | 1,483 | 1,404 | 1,312 | 1,084 | 1,500 | 2,710 | 3,774 | 4,981 | 4,681 | 4,116 |
| 1.1.4 | хознужды ОАО "НЭС Кыргызстана" | 0,258 | 0,018 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,025 | 0,033 | 0,042 | 0,035 | 0,030 | 0,025 |
| 1.1.5 | нужды ОАО "Электрические станции" | 1,364 | 0,099 | 0,092 | 0,084 | 0,091 | 0,091 | 0,093 | 0,096 | 0,120 | 0,173 | 0,159 | 0,140 | 0,126 |
| 1.2 | предельная величина мощности по области (МВт) |  | 90 | 80 | 73 | 69 | 64 | 56 | 82 | 118 | 140 | 140 | 140 | 125 |
| 1.2.1 | предельная величина мощности по РЭК (МВт) |  | 81 | 72 | 65 | 60 | 56 | 47 | 72 | 106 | 126 | 126 | 127 | 113 |
| 1.2.2 | предельная величина мощности по КПП (МВт) |  | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 |
| 1.2.3 | потери ОАО "НЭС Кыргызстана" (МВт) |  | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 |
| II | Подготовка котельных: (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | план подготовки котельных по области, всего: | 359 |  |  | 48 | 109 | 126 | 76 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | промышленных, связанных с теплоснабжением населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | по учреждениям Минздрава | 170 |  |  | 14 | 49 | 70 | 37 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | по учреждениям МОН: | 165 |  |  | 34 | 55 | 47 | 29 |  |  |  |  |  |  |
|  | - республиканский бюджет | 4 |  |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет | 161 |  |  | 33 | 54 | 45 | 29 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | по объектам ГП "Кыргызжилкоммунсоюз" | 24 |  |  |  | 5 | 9 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| III | Поставка и создание запасов топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | для населения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 22,750 |  |  |  |  | 2,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 2,750 |  |  |  |
| 3.2 | по учреждениям Минздрава, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 0,123 |  |  |  |  | 0,020 | 0,023 | 0,031 | 0,030 | 0,020 |  |  |  |
| 3.3 | по учреждениям ФОМС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 1,095 |  |  |  | 0,100 | 0,400 | 0,595 |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | по учреждениям МОН, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 0,147 |  |  |  |  | 0,009 | 0,009 | 0,050 | 0,050 | 0,029 |  |  |  |
| 3.5 | по учреждениям образования, местный бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 13,302 |  |  |  | 0,200 | 2,591 | 3,791 | 2,750 | 2,450 | 1,520 |  |  |  |
| 3.6 | по учреждениям культуры, местный бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 0,528 |  |  |  |  | 0,170 | 0,188 | 0,170 |  |  |  |  |  |
| 3.7 | по учреждениям МЧС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 0,133 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0133 | 0,0399 | 0,0399 | 0,0266 | 0,0133 |
| 3.8 | по учреждениям МВД, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 0,560 |  |  |  |  | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,050 | 0,055 | 0,055 |  |
| 3.9 | по частям ГПС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 0,690 |  |  | 0,190 | 0,250 | 0,250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10 | по учреждениям ГК по делам обороны, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 0,156 |  |  |  |  |  |  |  | 0,025 | 0,034 | 0,039 | 0,034 | 0,023 |
| 3.11 | по учреждениям ГСИН, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 0,100 |  |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  |  |  |  |
| 3.12 | по учреждениям Минтруда и соцразвития, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 0,090 | 0,003 |  |  |  |  | 0,005 | 0,0105 | 0,0160 | 0,0185 | 0,0185 | 0,0125 | 0,0070 |
| 3.13 | по объектам ГП "Кыргызжилкоммунсоюз", местный бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 0,860 |  |  |  | 0,09 | 0,09, | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,15 | 0,15 |  |
| 3.14 | по объектам ГП "Кыргызжилкоммунсоюз", местный бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 3,000 |  |  |  | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,53 | 0,53 |  |

Приложение 10

ЛИМИТЫ
 потребления электрической энергии и мощности и создание необходимого запаса топлива по Иссык-Кульской области к осенне-зимнему периоду 2016/2017 года

| № | Наименование мероприятий | Всего | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март |
| I | Электрическая энергия: (млн. кВт.час) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | план потребления эл. энергии по области, всего: | 1484,587 | 102,736 | 82,280 | 77,956 | 85,140 | 87,012 | 80,714 | 105,852 | 152,255 | 181,659 | 187,546 | 171,603 | 169,834 |
| 1.1.1 | в том числе: план потребления эл. энергии по РЭК | 1030,025 | 71,300 | 50,700 | 46,500 | 52,100 | 53,000 | 49,300 | 71,500 | 111,300 | 135,500 | 138,900 | 124,525 | 125,400 |
| 1.1.2 | план потребления электрической энергии по КПП | 35,007 | 1,720 | 1,580 | 1,776 | 2,773 | 2,822 | 1,786 | 2,353 | 3,632 | 4,552 | 4,518 | 3,964 | 3,531 |
| 1.1.2.1 | план потребления э/энергии Кумтор ОК | 304,600 | 23,500 | 25,400 | 25,400 | 25,600 | 26,500 | 25,200 | 25,600 | 25,800 | 26,900 | 23,800 | 24,700 | 26,200 |
| 1.1.3 | потери ОАО "НЭС Кыргызстана" | 113,985 | 6,172 | 4,566 | 4,255 | 4,645 | 4,668 | 4,382 | 6,337 | 11,405 | 14,547 | 20,165 | 18,263 | 14,580 |
| 1.1.4 | хознужды ОАО "НЭС Кыргызстана" | 0,970 | 0,044 | 0,034 | 0,025 | 0,022 | 0,022 | 0,046 | 0,062 | 0,118 | 0,160 | 0,163 | 0,151 | 0,123 |
| 1.1.5 | нужды ОАО "Электрические станции" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | предельная величина мощности по области (МВт) |  | 198 | 150 | 145 | 155 | 158 | 150 | 189 | 254 | 267 | 270 | 270 | 257 |
| 1.2.1 | предельная величина мощности по РЭК (МВт) |  | 148 | 102 | 96 | 105 | 106 | 102 | 137 | 193 | 200 | 199 | 196 | 194 |
| 1.2.2 | предельная величина мощности по КПП (МВт) |  | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 |
| 1.2.2.1 | предельная величина мощности по Кумтору (МВт) |  | 38 | 39 | 39 | 38 | 40 | 38 | 38 | 39 | 40 | 38 | 41 | 39 |
| 1.2.4 | потери ОАО "НЭС Кыргызстана" (МВт) |  | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 16 | 20 | 27 | 26 | 20 |
| II | Подготовка котельных: (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | план подготовки котельных по области, всего: | 737 |  |  | 55 | 213 | 302 | 167 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | промышленных, связанных с теплоснабжением населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | по учреждениям Минздрава | 706 |  |  | 55 | 205 | 291 | 155 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | по учреждениям МОН: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | по объектам ГП "Кыргызжилкоммунсоюз" | 31 |  |  |  | 8 | 11 | 12 |  |  |  |  |  |  |
| III | Поставка и создание запасов топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | для населения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 83,760 |  |  | 0,550 | 2,525 | 4,255 | 12,925 | 14,202 | 16,576 | 14,693 | 11,810 | 6,024 | 0,200 |
| 3.2 | по учреждениям Минздрава, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 0,153 |  |  |  |  | 0,025 | 0,029 | 0,038 | 0,037 | 0,024 |  |  |  |
| 3.3 | по учреждениям ФОМС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 0,812 |  |  | 0,084 | 0,118 | 0,268 | 0,194 | 0,118 | 0,031 |  |  |  |  |
| 3.4 | по учреждениям МОН, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 0,075 |  |  |  |  | 0,025 | 0,020 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |  |  |  |
| 3.5 | по учреждениям образования, местный бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 5,525 |  |  |  |  | 0,064 | 1,674 | 2,153 | 1,214 | 0,422 |  |  |  |
| 3.6 | по учреждениям МЧС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 0,163 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0163 | 0,0489 | 0,0489 | 0,0326 | 0,0163 |
| 3.7 | по учреждениям МВД, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 0,700 |  |  |  |  |  | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,075 | 0,050 | 0,050 |  |
| 3.8 | по учреждениям ГК по делам обороны, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 1,007 |  |  |  |  |  |  |  | 0,161 | 0,222 | 0,252 | 0,222 | 0,151 |
| 3.9 | по частям ГПС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 0,304 |  |  | 0,052 | 0,100 | 0,152 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10 | по учреждениям ГСИН, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 0,181 |  |  |  |  |  | 0,150 | 0,031 |  |  |  |  |  |
| 3.11 | по учреждениям Минтруда и соцразвития, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 0,023 |  |  |  |  |  |  | 0,0035 | 0,0050 | 0,0065 | 0,0065 | 0,0010 |  |
| 3.12 | по учреждениям Агентства НСПО при МОН, республиканский бюджет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 2,455 |  |  |  |  |  | 2,455 |  |  |  |  |  |  |
| 3.13 | по объектам ГП "Кыргызжилкоммунсоюз", республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - мазут (тыс.т) | 2,500 |  |  |  | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,44 | 0,44 |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 16,100 |  |  |  | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 2,82 | 2,82 |  |
| 3.14 | по объектам ГП "Кыргызжилкоммунсоюз", местный бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - мазут (тыс.т) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 4,400 |  |  |  | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,77 | 0,77 |  |

Приложение 11

ЛИМИТЫ
 потребления электрической энергии и мощности и создание необходимого запаса топлива по Кыргызской Республике к осенне-зимнему периоду 2016/2017 года

| № | Наименование мероприятий | Всего | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март |
| I | Электрическая энергия: (млн. кВт.час) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | план потребления эл. энергии по республике, всего: | 14676,968 | 1016,693 | 792,726 | 749,196 | 793,638 | 770,641 | 757,975 | 1107,171 | 1563,741 | 1889,656 | 1938,367 | 1718,990 | 1578,175 |
| 1.1.1 | в том числе: план потребления эл. энергии по РЭК | 11703,935 | 803,501 | 598,168 | 558,742 | 584,779 | 570,695 | 559,566 | 869,559 | 1269,809 | 1554,225 | 1608,992 | 1420,704 | 1305,195 |
| 1.1.2 | план потребления электрической энергии по КПП | 1312,407 | 105,644 | 104,676 | 103,101 | 105,288 | 103,114 | 103,958 | 117,514 | 121,507 | 126,409 | 111,959 | 103,947 | 105,290 |
| 1.1.2.1 | план потребления э/энергии Кумтор ОК | 304,600 | 23.500 | 25,400 | 25,400 | 25,600 | 26,500 | 25.200 | 25,600 | 25,800 | 26,900 | 23,800 | 24,700 | 26,200 |
| 1.1.3 | потери ОАО "НЭС Кыргызстана" | 984,023 | 63,680 | 42,963 | 41,295 | 55,953 | 48,380 | 47,107 | 69,439 | 108,554 | 136,371 | 146,276 | 125,739 | 98,266 |
| 1.1.4 | хознужды ОАО "НЭС Кыргызстана" | 4,660 | 0.,236 | 0,144 | 0,245 | 0,201 | 0,197 | 0,322 | 0,243 | 0,494 | 0,821 | 0,659 | 0,586 | 0,513 |
| 1.1.5 | нужды ОАО "Электрические станции" | 367,343 | 20,132 | 21,375 | 20,413 | 21,817 | 21,755 | 21,822 | 24,816 | 37,577 | 44,930 | 46,681 | 43,314 | 42,711 |
| 1.2 | предельная величина мощности по республике с учетом транзитных потерь ОАО "НЭС Кыргызстана" (МВт) |  | 2012 | 1488 | 1449 | 1479 | 1448 | 1487 | 1999 | 2511 | 2845 | 2875 | 2875 | 2481 |
| 1.2.1 | предельная величина мощности по РЭК (МВт) |  | 1666 | 1200 | 1158 | 1173 | 1154 | 1171 | 1664 | 2119 | 2419 | 2437 | 2450 | 2128 |
| 1.2.2 | предельная величина мощности по КПП (МВт) |  | 220 | 191 | 194 | 192 | 190 | 213 | 204 | 202 | 203 | 204 | 198 | 182 |
| 1.2.2.1 | предельная величина мощности по Кумтору (МВт) |  | 38 | 39 | 39 | 38 | 40 | 38 | 38 | 39 | 40 | 38 | 41 | 39 |
| 1.2.3 | потери ОАО "НЭС Кыргызстана" (МВт) |  | 88 | 58 | 57 | 75 | 65 | 65 | 93 | 151 | 183 | 197 | 186 | 132 |
| 1.2.4 | транзитные потери ОАО "НЭС Кыргызстана", МВт |  | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 15 | 25 | 25 | 25 | 15 |
| II | Подготовка котельных: (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | подготовка котельных по республике, всего: | 3262 |  | 30 | 329 | 805 | 1050 | 799 | 166 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | промышленных, связанных с теплоснабжением населения | 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | по учреждениям Минздрава | 1587 |  | 15 | 157 | 454 | 647 | 314 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | по учреждениям МОН: | 1402 |  |  | 146 | 285 | 326 | 405 | 240 |  |  |  |  |  |
|  | - республиканский бюджет | 429 |  |  | 60 | 102 | 106 | 93 | 68 |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет | 972 |  |  | 86 | 183 | 219 | 312 | 172 |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | по объектам ГП "Кыргызжилкоммунсоюз" | 133 |  |  |  | 34 | 45 | 54 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 | по объектам КП "Бишкектеплоэнерго" | 57 |  | 14 | 17 | 11 | 14 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6 | по объектам Ошского МП "Теплоснабжение" | 74 |  | 5 | 10 | 15 | 15. | 20 | 9 |  |  |  |  |  |
| III | Поставка и создание запасов топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | для населения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 1058,264 | 6,000 | 4,700 | 4,826 | 39,130 | 95,855 | 204,500 | 160,022 | 166,711 | 151,053 | 118,010 | 98,864 | 8,593 |
| 3.2 | по учреждениям Минздрава, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 1,300 |  |  |  |  | 0,208 | 0,247 | 0,322 | 0,316 | 0,207 |  |  |  |
| 3.2.1 | по учреждениям ФОМС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 41,121 |  |  | 0,084 | 2,010 | 5,273 | 5,438 | 1,078 | 5,519 | 5,493 | 5,419 | 5,408 | 5,399 |
| 3.3 | по учреждениям МОН, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 15,908 |  |  |  |  | 2,603 | 3,699 | 5,058 | 2,368 | 1,504 | 0,338 | 0,338 |  |
| 3.4 | по учреждениям образования, местный бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 73,940 |  |  |  | 0,200 | 12,831 | 17,507 | 18,249 | 16,908 | 8,085 | 0,125 | 0,035 |  |
| 3.5 | по учреждениям культуры, местный бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 0,947 |  |  |  |  | 0,270 | 0,323 | 0,319 | 0,035 |  |  |  |  |
| 3.6 | по учреждениям МЧС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 1,736 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1829 | 0,5249 | 0,5262 | 0,3437 | 0,1583 |
| 3.7 | по учреждениям МВД, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 3,787 |  |  |  |  | 0,405 | 0,775 | 0,775 | 0,775 | 0,424 | 0,310 | 0,323 |  |
| 3.8 | по учреждениям ГК по делам обороны, республиканский бюджет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 9,397 |  |  |  |  |  |  |  | 1,503 | 2,068 | 2,349 | 2,068 | 1,409 |
| 3.9 | по частям ГПС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 4,622 |  |  | 0,242 | 1,335 | 1,785 | 1,260 |  |  |  |  |  |  |
|  | - мазут (тыс.т) | 0,400 |  |  |  |  | 0,200 | 0,200 |  |  |  |  |  |  |
| 3.10 | по учреждениям ГСИН, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 3,915 |  |  |  |  | 1,091 | 1,772 | 1,052 |  |  |  |  |  |
| 3.11 | по учреждениям Минтруда и соцразвития, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 2,206 | 0,0111 | 0,0076 | 0,0066 | 0,0056 | 0,0046 | 0,0116 | 0,0623 | 0,3690 | 0,5077 | 0,5065 | 0,4124 | 0,3012 |
| 3.12 | по учреждениям Агентства НСПО при МОН, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 4,382 |  |  |  |  |  | 4,382 |  |  |  |  |  |  |
| 3.13 | по объектам ГП "Кыргызжилкоммунсоюз", республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - мазут (тыс.т) | 30,250 |  |  |  | 3,277 | 3,277 | 3,277 | 3,277 | 3,277 | 3,277 | 5,294 | 5,294 |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 49,260 |  |  |  | 5,337 | 5,337 | 5,337 | 5,337 | 5,337 | 5,337 | 8,621 | 8,621 |  |
| 3.14 | по объектам ГП "Кыргызжилкоммунсоюз", местный бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - мазут (тыс.т) | 4,724 |  |  |  | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,827 | 0,827 |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 21,250 |  |  |  | 2,302 | 2,302 | 2,302 | 2,302 | 2.302 | 2,302 | 3,719 | 3,719 |  |
| 3.15 | по объектам КП "Бишкектеплоэнерго", местный бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 15,400 |  |  |  |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,4 |
| 3.16 | на ТЭЦ города Бишкек: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - мазут (тыс.т) | 1150,000 |  |  |  | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 100,000 | 150,000 | 160,000 | 160,000 | 170,000 | 170.000 |
| 3.17 | на ТЭЦ города Ош: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - мазут (тыс.т.) | 7,000 |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 | 1,300 | 2,350 | 2,350 | 0,000 |
| 3.18 | по объектам Ошского МП "Теплоснабжение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - мазут (тыс.т) | 1,000 |  |  |  |  | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,100 |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс.т) | 11,000 |  |  |  |  | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 2,500 | 2,000 | 0,500 |  |  |

Приложение 12

ЗАДАНИЕ
 Государственному комитету промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики, ГП "Кыргызкомур", ОсОО "Газпром Кыргызстан", ОАО "Кыргызнефтегаз", ОАО "Электрические станции" на поставку угля, природного газа и мазута на тепловые электростанции ОАО "Электрические станции" для подготовки к осенне-зимнему сезону 2016/2017 года

(В редакции постановления Правительства КР от 5 октября 2016 года № 531)

(уголь, мазут - тыс.т, газ - млн. м3)

|  | Остаток на 01.04.2016 г. | Необходимо поставить во II-IV кв. 2016 г. и в I кв. 2017 г. | График поставки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 год |  |  |  |  |
|  |  |  | апрель | май | июнь | II кв. | июль | август | сентябрь | III кв. | октябрь | ноябрь | декабрь | IV кв. | январь | февраль | март | I кв. |  |
| ОАО "Электрические станции" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, всего | 398,0 | 950,0 | 0,0 | 0,0 | 64,5 | 64,5 | 0,0 | 20,0 | 110,5 | 130,5 | 135,0 | 130,0 | 125,0 | 390,0 | 125,0 | 120,0 | 120,0 | 365,0 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| импортный, в том числе (марки Д, ДГ, Г) | 162,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 60,0 | 80,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 210,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 210,0 | ОАО "ЭС" |
| кыргызский, в том числе: | 236,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 64,5 | 64,5 | 0,0 | 0,0 | 50,5 | 50,5 | 65,0 | 60,0 | 55,0 | 180,0 | 55,0 | 50,0 | 50,0 | 155,0 | ГКПЭН КР, ГП "Кыргызкомур" |
| с Кавакского буроугольного бассейна |  | 400,0 | 0 | 0 | 64,5 | 64,5 | 0 | 0 | 45,5 | 45,5 | 50 | 50 | 50 | 150 | 50 | 45 | 45 | 140 | ГКПЭН КР, ГП "Кыргызкомур" |
| с месторождения Таш-Кумыр |  | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 15 | 10 | 5 | 30 | 5 | 5 | 5 | 15 | ГКПЭН КР, ГП "Кыргызкомур" |
| Мазут, всего |  | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1,0 | 1,3 | 2,3 | 3,4 | 3,4 | 1,0 | 7,7 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мазут кыргызский (марки М-100) |  | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,3 | 2,3 | 3,4 | 3,4 | 1,0 | 7,7 | ОАО "ЭС" |
| Газ |  | 64,0 | 2,4 | 3,1 | 5,3 | 10,8 | 3,5 | 2,6 | 2,5 | 8,6 | 2,6 | 6,5 | 10,2 | 19,3 | 10,7 | 9,8 | 4,8 | 25,2 | ОАО "ЭС", ОсОО "ГК" |
| ТЭЦ г.Бишкек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, всего |  | 950,0 | 0,0 | 0,0 | 64,5 | 64,5 | 0,0 | 20,0 | 110,5 | 130,5 | 135,0 | 130,0 | 125,0 | 390,0 | 125,0 | 120,0 | 120,0 | 365,0 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| импортный, в том числе (марки Д, ДГ, Г) |  | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 60,0 | 80,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 210,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 210,0 | ОАО "ЭС" |
| кыргызский, в том числе: |  | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 64,5 | 64,5 | 0,0 | 0,0 | 50,5 | 50,5 | 65,0 | 60,0 | 55,0 | 180,0 | 55,0 | 50,0 | 50,0 | 155,0 | ГКПЭН КР, ГП "Кыргызкомур" |
| с Кавакского буроугольного бассейна |  | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 64,5 | 64,5 | 0,0 | 0,0 | 45,5 | 45,5 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 | 50,0 | 45,0 | 45,0 | 140,0 | ГКПЭН КР, ГП "Кыргызкомур" |
| с месторождения Таш-Кумыр |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 15 | 10 | 5 | 30 | 5 | 5 | 5 | 15 | ГКПЭН КР, ГП "Кыргызкомур" |
| Газ |  | 58,16 | 2,42 | 3,08 | 5,30 | 10,80 | 3,50 | 2,60 | 2,52 | 8,62 | 2,60 | 5,54 | 9,15 | 17,30 | 9,15 | 8,49 | 3,79 | 21,44 | ОАО "ЭС", ОсОО "ГК" |
| ТЭЦ Ош |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мазут кыргызский (марки М-100) |  | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,3 | 2,3 | 3,4 | 3,4 | 1,0 | 7,7 | ОАО "КНГ" |
| Газ |  | 5,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,50 | 1,30 | 1,00 | 3,80 | ОАО "ЭС", ОсОО "ГК" |

Примечание.

ГКПЭН КР - Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики.

ОАО "ЭС" - открытое акционерное общество "Электрические станции".

ОсОО "ГК" - общество с ограниченной ответственностью "Газпром Кыргызстан".

ОАО "КНГ" - открытое акционерное общество "Кыргызнефтегаз".

ГП "Кыргызкомур" - государственное предприятие "Кыргызкомур" при Государственном комитете промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики.

Приложение 13

ЗАДАНИЕ
 ОАО "Кыргызнефтегаз" на поставку природного газа и мазута в осенне-зимний период 2016/2017 года

(мазут - тыс.т, газ - млн.м3)

| Наименование | Необходимо поставить во II-IV кв. 2016 г. и I кв. 2017 г. Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 год |  |  |
|  |  | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март |
| Поставка топливных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| природный газ, всего: в том числе: | 23,13 | 1,9 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,23 | 2,3 | 2,5 | 2,3 | 2,1 | 2,1 |
| - для населения | 7,12 | 0,3 | 0,25 | 0,22 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,35 | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 1,0 | 0,8 |
| мазут, всего: в том числе: | 23,4 |  |  |  | 1,63 | 2,13 | 2,13 | 1,93 | 2,73 | 2,93 | 4,97 | 4,95 |  |
| - для ТЭЦ гор. Ош | 7,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 | 1,3 | 2,35 | 2,35 |  |
| - для Ошского МП "Теплоснабжение" | 1,0 |  |  |  |  | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,1 |  |  |  |  |
| - для частей Государственной пограничной службы | 0,4 |  |  |  |  | 0,2 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
| - для ГП "Кыргызжилкоммунсоюз" | 15,00 |  |  |  | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 2,62 | 2,60 |  |

Приложение 14

ГРАФИК
 накопления воды и выработки электроэнергии электростанциями ОАО "Электрические станции", передачи электроэнергии по электрическим сетям ОАО "НЭСК" и отпуска электроэнергии распредэлектрокомпаниям ОАО "Северэлектро", ОАО "Востокэлектро", ОАО "Ошэлектро", ОАО "Жалалабатэлектро"

(В редакции постановления Правительства КР от 6 января 2017 года № 10)

(млн. кВтч)

|  |  | 2016 год |  |  |  |  |  | 2016 год Всего: | 2017 год I кв. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I кв. | II кв. | 6 мес. | III кв. | 9 мес. | IV кв. |  |  |
| Объем воды в Токтогульском водохранилище, при приточности воды за август и сентябрь 115% нормы (млрд. куб.м) |  | 8,94 | 13,80 | 13,80 | 17,28 | 17,28 | 15,27 | 15,27 | 11,51 |
| Уровень воды в верхнем бьефе Токтогульского водохранилища (м) |  | 856,23 | 878,38 | 878,38 | 892,13 | 892,13 | 884,40 | 884,40 | 868,41 |
| Выработка электроэнергии, всего: |  | 4162,9 | 2312,2 | 6475,2 | 2314,1 | 8789,3 | 4570,5 | 13359,8 | 5243,0 |
| в том числе: | ГЭС | 3477,7 | 2024,8 | 5502,5 | 2151,5 | 7654,0 | 4127,7 | 11781,7 | 4643,3 |
|  | ТЭЦ | 685,2 | 287,5 | 972,7 | 162,6 | 1135,3 | 442,8 | 1578,1 | 599,8 |
| Поступление электроэнергии в сети ОАО "НЭС Кыргызстана" |  | 3997,3 | 2462,3 | 6459,6 | 2422,1 | 8881,8 | 4419,7 | 13301,4 | 5056,3 |
| в т.ч. импорт электроэнергии |  | 0,0 | 250,0 | 250,00 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 |
| взаимообмен электроэнергией |  |  |  |  | 200,0 | 200,0 |  | 200,0 |  |
| экспорт электроэнергии |  | 0,02 | 0,21 | 0,23 | 0,25 | 0,47 | 0,07 | 0,54 | 0,05 |
| передача электроэнергии КПП, всего: |  | 314,1 | 376,4 | 690,5 | 380,2 | 1070,7 | 429,9 | 1500,6 | 382,6 |
| передача электроэнергии РЭК, всего: |  | 3433,3 | 1922,7 | 5356,0 | 1674,3 | 7030,4 | 3634,4 | 10664,7 | 4267,4 |
| Отпуск электроэнергии от ОАО "Электрические станции" в сети РЭК, всего: |  | 3490,90 | 1959,79 | 5450,69 | 1714,12 | 7164,81 | 3693,19 | 10858,00 | 4334,84 |
| в том числе: ОАО "Северэлектро" |  | 1732,43 | 1002,25 | 2734,68 | 867,48 | 3602,16 | 1902,84 | 5505,00 | 2171,00 |
| ОАО "Востокэлектро" |  | 542,61 | 274,70 | 817,31 | 235,00 | 1052,31 | 500,80 | 1553,11 | 636,73 |
| ОАО "Ошэлектро" |  | 737,56 | 430,71 | 1168,26 | 372,54 | 1540,80 | 818,55 | 2359,35 | 987,41 |
| ОАО "Жалалабатэлектро" |  | 478,31 | 252,13 | 730,44 | 239,10 | 969,55 | 471,01 | 1440,55 | 539,70 |

Приложение 15

ЗАДАНИЕ
 ОАО "Электрические станции" на выработку электроэнергии и мощности на ТЭЦ города Бишкек на 2016 год и I квартал 2017 года

(В редакции постановления Правительства КР от 5 октября 2016 года № 531)

| Показатели | Ед. изм. | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I кв. | Апрель | Май | Июнь | II кв. | Июль | Август | Сентябрь | III кв. | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | IV кв. | 2016-жыл | Январь | Февраль | Март | I кв. |
| Выработка электроэнергии | млн. кВтч | 685,21 | 126,92 | 66,96 | 93,60 | 287,48 | 96,72 | 33,48 | 32,40 | 162,60 | 44,64 | 130,32 | 267,84 | 442,80 | 1578,09 | 267,84 | 241,92 | 90,02 | 599,78 |
| Среднесуточная мощность | МВт |  | 176 | 90 | 130 |  | 130 | 45 | 45 |  | 60 | 181 | 360 |  |  | 360 | 360 | 121 |  |

на выработку электроэнергии и мощности на ТЭЦ города Ош на 2016 год и I квартал 2017 года

| Показатели | Ед. изм. | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I кв. | Апрель | Май | Июнь | II кв. | Июль | Август | Сентябрь | III кв. | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | IV кв. | 2016-жыл | Январь | Февраль | Март | I кв. |
| Выработка электроэнергии | млн. кВтч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Среднесуточная мощность | МВт |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |

Приложение 16

ЗАДАНИЕ
 ОАО "Электрические станции", ОАО "НЭС Кыргызстана", распределительным электрокомпаниям и ОАО "Бишкектеплосеть" по подготовке ТЭЦ и ГЭС, электро- и тепловых сетей к эксплуатации в осенне-зимний период 2016/2017 года

| № | Наименование оборудования | Ед. изм. | 2016 год |  |  |  |  | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |  |
| 1 | ОАО "Электрические станции", ремонт: |  |  |  |  |  |  | ОАО "Электрические станции" |
| 1.1 | Энергетические котлы | шт/т пара/с | 5/940 | - | - | 5/940 | - |  |
| 1.2 | Турбины | шт/МВт | 2/125 | - | - | 2/125 | - |  |
| 1.3 | Турбогенераторы | шт/МВт | 8/995 | - | 4/730 | 4/265 | - |  |
| 1.4 | Гидроагрегаты | шт/МВт | 2/450 | - | 1/250 | 1/200 | - |  |
| 2 | ОАО "НЭС Кыргызстана", ремонт: |  |  |  |  |  |  | ОАО "НЭС Кыргызстана" |
| 2.1 | ЛЭП 110 кВ и выше | км | 500,11 | 25,6 | 162,76 | 284,07 | 27,68 |  |
| 2.2 | Ремонт фазы реактора | шт/МВА | 1/60,0 | - | 1/60,0 | - | - |  |
| 2.3 | Средства на ремонт | млн. сом | 8,271 | 0,153 | 6,033 | 1,856 | 0,228 |  |
| 3 | ОАО "Северэлектро", ремонт: |  |  |  |  |  |  | ОАО "Северэлектро" |
| 3.1 | ПС 35 кВ | шт | 41 | 2 | 16 | 19 | 4 |  |
| 3.2 | КТП 10/6/0,4 кВ | шт | 1453 | 187 | 502 | 509 | 255 |  |
| 3.3 | ЛЭП 6-10-0,4 кВ | км | 2216,40 | 274,08 | 850,94 | 783,84 | 307,54 |  |
| 3.4 | BЛ-35 кВ | км | 270,42 | 3,67 | 102,93 | 155,84 | 7,98 |  |
| 3.5 | Средства на ремонт | млн. сом | 130,59 | 17,44 | 44,96 | 46,75 | 21,44 |  |
| 4 | ОАО "Востокэлектро", ремонт: |  |  |  |  |  |  | ОАО "Востокэлектро" |
| 4.1 | ПС-35/6/10 кВ | шт/МВА | 23 | 5 | 7 | 8 | 3 |  |
| 4.2 | КТП 10/6/0,4 кВ | шт/МВА | 739 | 127 | 237 | 239 | 136 |  |
| 4.3 | ЛЭП 6-10-0,4 кВ | км | 1064,45 | 159,10 | 351,30 | 346,55 | 207,50 |  |
| 4.4 | ВЛ-35 кВ | км | 106,85 | 0,00 | 19,43 | 87,42 | 0,00 |  |
| 4.5 | Средства на ремонт: | млн. сом | 45,44 | 5,66 | 14,84 | 15,43 | 9,52 |  |
| 5 | ОАО "Ошэлектро", ремонт: |  |  |  |  |  |  | ОАО "Ошэлектро" |
| 5.1 | ПС-35 кВ | шт | 15 | 2 | 6 | 7 | 0 |  |
| 5.2 | КТП 10/6/0,4 кВ | шт | 883 | 99 | 374 | 344 | 66 |  |
| 5.3 | ЛЭП 6-10-0,4 кВ | км | 2331,07 | 269,61 | 1015,83 | 968.14 | 77,49 |  |
| 5.4 | ВЛ-35 кВ | км | 86,08 | 0,00 | 28,23 | 51,45 | 6,40 |  |
| 5.5 | Средства на ремонт: | млн. сом | 111,12 | 28,29 | 29,44 | 26,22 | 27,18 |  |
| 6 | ОАО "Жалалабатэлектро", ремонт: |  |  |  |  |  |  | ОАО "Жалалабатэлектро" |
| 6.1 | ПС 35 кВ | шт/МВА | 47 | 10 | 12 | 15 | 10 |  |
| 6.2 | КТП 10/6/0,4 кВ | шт/МВА | 1563 | 408 | 413 | 407 | 335 |  |
| 6.3 | ЛЭП 6-10-0,4 кВ | км | 3738,27 | 838,10 | 1035,58 | 1053,00 | 811,59 |  |
| 6.4 | ВЛ-35 кВ | км | 170,14 | 39,92 | 44,04 | 45,81 | 40,37 |  |
| 6.5 | Средства на ремонт. | млн. сом | 88,90 | 22,42 | 24,74 | 23,62 | 18,12 |  |
| 7 | ОАО "Бишкектеплосеть" |  |  |  |  |  |  | ОАО "Бишкектеплосеть" |
| 7.1 | Ремонт тепловых сетей в т.ч.: | м | 5600 | 1200 | 1800 | 1500 | 1100 |  |
| 7.1.1 | - магистральных | м | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 |  |
| 7.1.2 | - распределительных | м | 5450 | 1200 | 1800 | 1350 | 1100 |  |
| 7.2 | Средства на ремонт | млн. сом | 98,73 | 12,43 | 33,81 | 36,85 | 15,64 |  |

Приложение 17

ЗАДАНИЕ
 ОАО "Северэлектро", ОАО "Востокэлектро", ОАО "Жалалабатэлектро", ОАО "Ошэлектро" по строительству и реконструкции ВЛ 0,4-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ в 2016 году

(В редакции постановления Правительства КР от 5 октября 2016 года № 531)

| № п/п | Наименование области | Ед. изм. | 2016 год |  |  |  |  | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |  |
|  | ОАО "Северэлектро" |  |  |  |  |  |  | ОАО "Северэлектро" |
| 1 | ВЛ 10-0,4 кВ | км | 74,70 | 4,53 | 11,77 | 31,62 | 26,78 |  |
| 2 | ВЛ 0,4 кВ СИП | км | 120,00 | 10,00 | 28,76 | 35,24 | 46,00 |  |
| 3 | КЛ 10-0,4 кВ | км | 30,88 | 2,43 | 7,94 | 10,98 | 9,53 |  |
| 4 | Установка дополнительных КТП 6-10/0,4 кВ | шт. | 33 | 1 | 7 | 14 | 11 |  |
| 5 | Вынос приборов учета | шт. | 55882 | 0 | 0 | 15015 | 40867 |  |
| 6 | Капитальные вложения | млн. сом. | 923,90 | 13,30 | 68,00 | 323,80 | 518,80 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | город Бишкек |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ВЛ 10-0,4 кВ | км | 2,00 | 0,00 | 0,62 | 0,75 | 0,63 |  |
| 1.2 | ВЛ 0,4 кВ СИП реконструкция | км | 100,00 | 10,00 | 20,00 | 30,00 | 40,00 |  |
| 1.3 | КЛ 10-0,4 кВ | км | 29,00 | 2,43 | 7,34 | 10,30 | 8,93 |  |
| 1.4 | Установка дополнительных КТП 6-10/0,4 кВ | шт. | 9 | 0 | 1 | 4 | 4 |  |
| 1.5 | Вынос приборов учета | шт. | 5882 | 0 | 0 | 0 | 5882 |  |
| 1.6 | Капитальные вложения | млн. сом. | 300,70 | 9,00 | 34,20 | 91,00 | 166,50 |  |
| 2 | Чуйская область |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ВЛ 10-0,4 кВ | км | 59,50 | 2,79 | 8,21 | 25,60 | 22,90 |  |
| 2.2 | ВЛ 0,4 кВ СИП реконструкция | км | 20,00 | 0,00 | 8,76 | 5,24 | 6,00 |  |
| 2.3 | КЛ 10-0,4 кВ | км | 1,88 | 0,00 | 0,60 | 0,68 | 0,60 |  |
| 2.4 | Установка дополнительных КТП 6-10/0,4 кВ | шт. | 19 | 1 | 5 | 8 | 5 |  |
| 2.5 | Вынос приборов учета | шт. | 43943 | 0 | 0 | 15015 | 28928 |  |
| 2.6 | Капитальные вложения | млн. сом. | 569,10 | 3,40 | 31,90 | 229,60 | 304,20 |  |
| 3 | Таласская область |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | ВЛ 10-0,4 кВ | км | 13,20 | 1,74 | 2,94 | 5,27 | 3,25 |  |
| 3.2 | Установка дополнительных КТП 6-10/0,4 кВ | шт. | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 |  |
| 3.3 | Вынос приборов учета | шт. | 6057 | 0 | 0 | 0 | 6057 |  |
| 3.4 | Капитальные вложения | млн. сом. | 54,10 | 0,90 | 1,90 | 3,20 | 48,10 |  |
|  | ОАО "Востокэлектро" |  |  |  |  |  |  | ОАО "Востокэлектро" |
| 1 | ВЛ 10-0,4 кВ строительство | км | 36,10 | 2,70 | 8,35 | 12,80 | 12,25 |  |
| 2 | ВЛ 10-0,4 кВ реконструкция | км | 32,50 | 2,90 | 7,10 | 10,90 | 11,60 |  |
| 3 | Установка дополнительных КТП 6-10/0,4 кВ | шт. | 25 | 4 | 7 | 8 | 6 |  |
| 4 | Замена трансформаторов 6-10/0,4 кВ | шт. | 15 | 4 | 5 | 5 | 3 |  |
| 5 | Вынос приборов учета | шт. | 15000 | 1000 | 3600 | 5800 | 4600 |  |
| 6 | Капитальные вложения | млн. сом. | 86,19 | 8,35 | 16,30 | 28,85 | 32,69 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Иссык-Кульская область |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | ВЛ 10-0,4 кВ строительство | км | 13,90 | 0,70 | 3,85 | 5,00 | 4,35 |  |
| 4.2 | ВЛ 10-0,4 кВ реконструкция | км | 18,10 | 1,30 | 4,50 | 6,40 | 5,90 |  |
| 4.3 | Установка дополнительных КТП 6-10/0,4 кВ | шт. | 12 | 2 | 4 | 3 | 3 |  |
| 4.4 | Замена трансформаторов 6-10/0,4 кВ | шт. | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 |  |
| 4.5 | Вынос приборов учета | шт. | 9000 | 500 | 2100 | 3400 | 3000 |  |
| 4.6 | Капитальные вложения | млн. сом. | 55,22 | 5,35 | 8,80 | 19,95 | 21,12 |  |
| 5 | Нарынская область |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | ВЛ 10-0,4 кВ строительство | км | 22,20 | 2,00 | 4,50 | 7,80 | 7,90 |  |
| 5.2 | ВЛ-10-0,4 кВ реконструкция | км | 14,40 | 1,60 | 2,60 | 4,50 | 5,70 |  |
| 5.3 | Установка дополнительных КТП 6-10/0,4 кВ | шт. | 13 | 2 | 3 | 5 | 3 |  |
| 5.4 | Замена трансформаторов 6-10/0,4 кВ | шт. | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 |  |
| 5.5 | Вынос приборов учета | шт. | 6000 | 500 | 1500 | 2400 | 1600 |  |
| 5.6 | Капитальные вложения | млн. сом. | 30,97 | 3,00 | 7,50 | 8,90 | 11,57 |  |
|  | ОАО "Ошэлектро" |  |  |  |  |  |  | ОАО "Ошэлектро" |
| 1 | ВЛ-0,4-10 кВ | км | 40,00 | 6,00 | 9,50 | 11,50 | 13,00 |  |
| 2 | КЛ-0,4-10 кВ | км | 7,20 | 0,70 | 1,20 | 2,90 | 2,40 |  |
| 3 | Установка дополнительных КТП 6-10/0,4 кВ | шт. | 40 | 10 | 15 | 9 | 6 |  |
| 4 | Замена трансформаторов 6-10/0,4 кВ | шт. | 35 | 6 | 9 | 10 | 10 |  |
| 5 | Вынос приборов учета | шт. | 19000 | 3580 | 5232 | 5846 | 4342 |  |
| 6 | Замена МВ-10 кВ на ВВ-10 кВ на ПС-35/10/6 кВ | шт. | 20 | 0 | 0 | 8 | 12 |  |
| 7 | ПС-35 кВ замена трансформатора | шт. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |  |
| 8 | ПС-35 кВ установка МВ-35 кВ | шт. | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 |  |
| 9 | Капитальные вложения | млн. сом. | 141,50 | 22,90 | 35,80 | 44,00 | 38,80 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | город Ош |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | ВЛ-0,4-10 кВ | км | 11,00 | 3,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 |  |
| 6.2 | КЛ-0,4-10 кВ | км | 7,20 | 0,70 | 1,20 | 2,90 | 2,40 |  |
| 6.3 | Установка дополнительных КТП 6-10/0,4 кВ | шт. | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 |  |
| 6.4 | Замена трансформаторов 6-10/0,4 кВ | шт. | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 |  |
| 6.5 | Вынос приборов учета | шт. | 4500 | 840 | 1230 | 1370 | 1060 |  |
| 6.6 | Замена MB-10 кВ на ВВ-10 кВ на ПС-35/10/6 кВ | шт. | 20 | 0 | 0 | 8 | 12 |  |
| 6.7 | Капитальные вложения | млн. сом. | 38,20 | 8,50 | 8,00 | 12,00 | 9,70 |  |
| 7 | Ошская область |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | ВЛ-0,4-10 кВ | км | 19,00 | 1,50 | 4,50 | 6,00 | 7,00 |  |
| 7.2 | Установка дополнительных КТП 6-10/0,4 кВ | шт. | 20 | 4 | 6 | 6 | 4 |  |
| 7.3 | Замена трансформаторов 6-10/0,4 кВ | шт. | 15 | 2 | 3 | 4 | 6 |  |
| 7.4 | Вынос приборов учета | шт. | 9650 | 1850 | 2661 | 2963 | 2176 |  |
| 7.5 | ПС-35 кВ замена трансформатора | шт. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |
| 7.6 | ПС-35 кВ установка МВ-35 кВ | шт. | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 |  |
| 7.7 | Капитальные вложения | млн. сом. | 66,30 | 8,10 | 22,50 | 18,50 | 17,20 |  |
| 8 | Баткенская область |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | ВЛ-10-0,4 кВ | км | 10,00 | 1,50 | 3,00 | 2,50 | 3,00 |  |
| 8.2 | Установка дополнительных КТП 6-10/0,4 кВ | шт. | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 |  |
| 8.3 | Замена силовых трансформаторов | шт. | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 |  |
| 8.4 | Вынос приборов учета | шт. | 4850 | 890 | 1341 | 1513 | 1106 |  |
| 8.5 | ПС-35 кВ замена трансформатора | шт. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |  |
| 8.6 | ПС-35 кВ установка МВ-35 кВ | шт. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |
| 8.7 | Капитальные вложения | млн. сом. | 37,00 | 6,30 | 5,30 | 13,50 | 11,90 |  |
| 9 | Джалал-Абадская область |  |  |  |  |  |  | ОАО" Жалалабатэлектро" |
| 9.1 | Строительство ВЛ-10/0,4 кВ | км | 10,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 |  |
| 9.2 | Реконструкция BЛ-10/0,4 кВ | км | 40,00 | 8,90 | 12,80 | 10,10 | 8,20 |  |
| 9.3 | Установка дополнительных КТП 6-10/0,4 кВ | шт. | 20 | 7 | 4 | 4 | 5 |  |
| 9.4 | Замена трансформаторов | шт. | 19 | 9 | 8 | 0 | 2 |  |
| 9.5 | Установка приборов учета | шт. | 17712 | 0 | 3350 | 6700 | 7662 |  |
| 9.6 | Реконструкция ВЛ-35 кВ | км | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |  |
| 9.7 | Внедрение АСКУЭ | шт. | 2389 | 0 | 295 | 1494 | 600 |  |
| 9.8 | Установка GSM счетчиков на ПС-35/6-10 кВ | шт. | 150 | 0 | 0 | 70 | 80 |  |
| 9.9 | Строительство механического цеха ПВТ | м2 | 114 | 0 | 0 | 50 | 64 |  |
| 9.10 | Капитальные вложения | млн. сом. | 109,40 | 9,10 | 21,20 | 41,70 | 37,40 |  |

Приложение 18

ЗАДАНИЕ
 ОсОО "Газпром Кыргызстан" по поставке природного газа населению в осенне-зимний период 2016/2017 года

|  | Необходимо поставить во II-IV кв. 2016 г. и I кв. 2017 г. | График поставки (природный газ, млн. м3) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | II квартал 2016 года | III квартал 2016 года | в т.ч. сентябрь | IV квартал 2016 года |  |  | I квартал 2017 года |  |  |
|  |  |  |  |  | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март |
|  | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план |
| Природный газ, в том числе: | 376,1 | 34,4 | 37,2 | 12,7 | 19,2 | 44,9 | 65,1 | 75,7 | 55,8 | 43,8 |
| на севере | 336,6 | 29,6 | 32,5 | 11,2 | 17,6 | 40,5 | 58,8 | 68,9 | 49,2 | 39,5 |
| на юге | 39,5 | 4,8 | 4,8 | 1,6 | 1,6 | 4,4 | 6,3 | 6,8 | 6,6 | 4,3 |
| для населения: | 72,3 | 11,0 | 8,4 | 2,8 | 5,7 | 8,4 | 10,4 | 10,7 | 9,4 | 8,5 |
| на севере | 57,5 | 7,7 | 5,4 | 1,8 | 4,6 | 7,3 | 8,9 | 9,0 | 7,8 | 6,9 |
| на юге | 14,8 | 3,3 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,5 | 1,7 | 1,6 | 1,6 |

Приложение 19

ЗАДАНИЕ
 ОсОО "Газпром Кыргызстан" по поставке природного газа ГП "Кыргызжилкоммунсоюз" в осенне-зимний период 2016/2017 года, в том числе для населения

|  | План поставки во II-IV кв. 2016 года и I кв. 2017 года Всего | График поставки (природный газ, млн. м3) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | II квартал 2016 года | III квартал 2016 года | В том числе сентябрь | IV квартал 2016 года |  |  | I квартал 2017 года |  |  |
|  |  |  |  |  | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март |
|  | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план |
| Природный газ всего: | 26,5 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 4,6 | 5,6 | 5,8 | 5,5 | 4,0 |

Приложение 20

ЗАДАНИЕ
 ОсОО "Газпром Кыргызстан" по производственно-техническим мероприятиям по подготовке к осенне-зимнему периоду 2016/2017 года

| № п/п | План мероприятий, наименование вида работ | Ед. изм. | Общий объем работ | 2016 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1 | Бишкекгаз |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена аварийных и малонадежных участков газопроводов | п. м тыс. сом | 2560 13324,8 |  | 1600 | 960 |  |
|  | Текущий ремонт ГРП, ШГРП | ед. тыс. сом | 354 Затраты по факту | 80 | 92 | 92 | 90 |
|  | Капитальный ремонт зданий ГРП | ед. тыс. сом | 87 57514,0 |  |  | 87 57514 |  |
|  | Поверка бытовых счетчиков газа согласно плану-графику | ед. тыс. сом | 10000 0,196 |  |  |  |  |
| 2 | Чуйгаз |  |  |  |  |  |  |
|  | Текущий ремонт ГРП, ШГРП | ед. тыс. сом | 127 Затраты по факту |  | 46 | 46 | 35 |
|  | Капитальный ремонт зданий ГРП | ед. тыс. сом | 16 13171,0 |  | 16 13171,0 |  |  |
|  | Поверка бытовых счетчиков газа согласно плану-графику | ед. тыс. сом | 3000 0,196 |  |  |  |  |
| 3 | Ошгаз |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена аварийных и малонадежных участков газопроводов | п. м тыс. сом | 18181 Хоз. способом |  | 3000 | 7590,5 | 7590,5 |
|  | Текущий ремонт ГРП, ШГРП | ед. тыс. сом | 637 Затраты по факту |  | 213 | 212 | 212 |
|  | Капитальный ремонт зданий ГРП | ед. тыс. сом | 7 3762,7 |  | 7 3762,7 |  |  |
|  | Поверка бытовых счетчиков газа согласно плану-графику | ед. тыс. сом | 8000 0,196 |  |  |  |  |
| 4 | Жалалабатгаз |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена аварийных и малонадежных участков газопроводов | п. м тыс. сом | 7641 Хоз. способом |  | 1000 | 3320,5 | 3320,5 |
|  | Текущий ремонт ГРП, ШГРП | ед. тыс. сом | 132 Затраты по факту |  | 47 | 47 | 38 |
|  | Капитальный ремонт зданий ГРП | ед. тыс. сом | 6 3098,5 |  | 6 3098,5 |  |  |
|  | Поверка бытовых счетчиков газа согласно плану-графику | ед. тыс. сом | 2000 0,196 |  |  |  |  |
| 5 | Баткенгаз |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена аварийных и малонадежных участков газопроводов | п. м тыс. сом | 155 Хоз. способом |  |  | 155 |  |
|  | Текущий ремонт ГРП, ШГРП | ед. тыс. сом | 83 Затраты по факту |  | 30 | 30 | 23 |
|  | Поверка бытовых счетчиков газа согласно плану-графику | ед. тыс. сом | 1500 0,196 |  |  |  |  |
| 6 | Югтрансгаз |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена аварийных и малонадежных участков газопроводов | п. м тыс. сом |  |  |  |  |  |
|  | Текущий ремонт ГРС | ед. тыс. сом | 9 Затраты по факту |  |  |  |  |
| 7 | Севертрансгаз |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена участка магистрального газопровода | п. м тыс. сом |  |  |  |  |  |
|  | Текущий ремонт ГРС | ед. тыс. сом | 16 Затраты по факту |  |  |  |  |
| 8 | Итого по ОсОО "Газпром Кыргызстан", в том числе: | тыс. сом | 89871 |  |  |  |  |
|  | Замена аварийных и малонадежных участков газопроводов | п. м тыс. сом | 28537 13324,8 |  | 5600 7201 | 12026 6123,8 | 10911 |
|  | Капитальный ремонт зданий ГРП | ед. тыс. сом | 116 76546,2 |  | 20032,2 | 57514 |  |
|  | Текущий ремонт ГРП, ШГРП | ед. тыс. сом | 1333 Затраты по факту | 80 | 428 | 427 | 398 |
|  | Поверка бытовых счетчиков газа согласно плану-графику | ед. тыс. сом | 24500 0,98 |  |  |  |  |
|  | Текущий ремонт ГРС | ед. тыс. сом | 25 Затраты по факту |  |  |  |  |

Примечание:

ГРП - газорегуляторный пункт;

ШГРП - шкафной газорегуляторный пункт;

ГРС - газорегуляторная станция;

АГРС - автоматическая газорегуляторная станция.

Приложение 21

ЗАДАНИЕ
 ГП "Кыргызжилкоммунсоюз" и КП "Бишкектеплоэнерго" и Ошскому МП "Теплоснабжение" по подготовке отопительных котельных к осенне-зимнему периоду 2016/2017 года

| Наименование области | Всего котельных | В том числе работающих на: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | газе | мазуте, солярке | угле | электро- энергии |
| КП "Бишкектеплоэнерго" мэрии города Бишкек | 65 | 27 | - | 26 | 12 |
| ГП "Кыргызжилкоммунсоюз" в том числе: | 133 | 19 | 27 | 55 | 32 |
| Таласская область | 4 |  | 1 | 3 |  |
| Чуйская область | 41 | 13 | 15 | 10 | 3 |
| Джалал-Абадская область | 26 | 6 | 8 | 9 | 3 |
| Нарынская область | 24 | - | - | 5 | 19 |
| Иссык-Кульская область | 31 | - | 3 | 21 | 7 |
| Ошская область | 7 | - | - | 7 | - |
| Ошское МП "Теплоснабжение" | 74 | - | - | 58 | 16 |
| Всего по республике: | 272 | 46 | 27 | 139 | 60 |