УТРАТИЛО СИЛУ
 в соответствии с постановлением Правительства КР от 22 мая 2018 года № 249

ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 мая 2017 года № 262

О подготовке отраслей экономики и населения Кыргызской Республики к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года

(В редакции постановления Правительства КР от 18 июля 2017 года № 434, 10 октября 2017 года № 657)

В целях обеспечения отраслей экономики и населения электрической, тепловой энергией и топливными ресурсами, своевременной подготовки министерств, государственных комитетов, административных ведомств и регионов республики к прохождению осенне-зимнего периода 2017/2018 года, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики" Правительство Кыргызской Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по подготовке отраслей экономики и населения Кыргызской Республики к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года (далее - План мероприятий) согласно приложению 1.

2. Министерствам, государственным комитетам, административным ведомствам, государственным предприятиям "Кыргызкомур" и "Кыргызтеплоэнерго" при Государственном комитете промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики, аппаратам полномочных представителей Правительства Кыргызской Республики в областях, местным государственным администрациям и по согласованию: органам местного самоуправления, коммунальному предприятию "Бишкектеплоэнерго" мэрии города Бишкек, открытым акционерным обществам (далее - ОАО) "Национальная энергетическая холдинговая компания", "Электрические станции", "Национальная электрическая сеть Кыргызстана", "Северэлектро", "Ошэлектро", "Востокэлектро", "Жалалабатэлектро", "Кыргызнефтегаз", "Бишкектеплосеть", обществу с ограниченной ответственностью (далее - ОсОО) "Газпром Кыргызстан" и Ошскому муниципальному предприятию "Теплоснабжение":

- обеспечить выполнение Плана мероприятий, лимитов потребления электрической энергии и мощности, графиков и заданий согласно приложениям 1-21;

- в срок до 1 июля 2017 года принять меры по проведению конкурсов на закупку топлива для бюджетных организаций, заключить с ними договоры;

- в срок до 1 июля 2017 года создать рабочие комиссии по проверке готовности отопительных котельных и предприятий топливно-энергетического комплекса к работе в предстоящий осенне-зимний период с участием представителей Государственной инспекции по экологической и технической безопасности при Правительстве Кыргызской Республики;

- принимать на постоянной основе меры по реализации политики энергосбережения и повышения энергоэффективности для снижения затрат при потреблении топливно-энергетических ресурсов на производственно-технологические нужды;

- ежемесячно представлять информацию об исполнении настоящего постановления в Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики по состоянию на 1 число, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, включая информацию о проведении конкурсов на поставку угля, выполнении плановых заданий по заготовке топлива, создании топливных баз и пунктов реализации угля, с указанием цен на уголь.

3. В соответствии с частью 2 статьи 27 Закона Кыргызской Республики "О государственных закупках" конкурсным комиссиям министерств, государственных комитетов и административных ведомств, государственному предприятию "Кыргызтеплоэнерго" при Государственном комитете промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики, ОАО "Электрические станции" (по согласованию) временно, на период подготовки и прохождения осенне-зимнего периода 2017/2018 года, исключить для ОАО "Кыргызнефтегаз" и государственного предприятия "Кыргызкомур" при Государственном комитете промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики требование о представлении информации о задолженности по уплате налогов и страховых взносов в Кыргызской Республике при участии в конкурсах на поставку топочного мазута и угля, добываемого на территории Кыргызской Республики.

(В редакции постановления Правительства КР от 18 июля 2017 года № 434)

4. Государственному агентству антимонопольного регулирования при Правительстве Кыргызской Республики:

- в срок до 1 июня 2017 года установить цены на уголь угледобывающим компаниям Кыргызской Республики, осуществляющим поставку угля на предприятия топливно-энергетического комплекса Кыргызской Республики, согласно перечню, представленному государственным предприятием "Кыргызкомур" при Государственном комитете промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики;

- в срок до 1 июня 2017 года определить цены на перевозку угля автотранспортными средствами по маршруту разрез "Кара-Кече" - железнодорожная станция Балыкчы и город Таш-Кумыр - ТЭЦ города Бишкек и рекомендовать их для использования.

5. Полномочным представителям Правительства Кыргызской Республики в областях, местным государственным администрациям и мэриям городов Бишкек и Ош (по согласованию) отслеживать цены на уголь на топливных базах и пунктах реализации, осуществляющих поставку угля для населения. В случае повышения цен на уголь на 20 и более процентов в течение месяца вносить в Министерство экономики Кыргызской Республики предложения о сдерживании роста цен.

6. Министерству экономики Кыргызской Республики по результатам мониторинга, анализов предложений, внесенных полномочными представителями Правительства Кыргызской Республики в областях, местными государственными администрациями и мэриями городов Бишкек и Ош, вносить предложения в Правительство Кыргызской Республики о введении государственного регулирования цен на уголь в случае роста цен на 20 и более процентов в течение месяца.

7. Министерству финансов Кыргызской Республики обеспечить своевременное поквартальное выделение компенсационных средств для лиц, проживающих в условиях высокогорья и отдаленных труднодоступных зонах республики, в 2017 году в пределах средств, предусмотренных Законом Кыргызской Республики "О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2017 год и прогнозе на 2018-2019 годы".

8. Рекомендовать органам местного самоуправления городов Кызыл-Кия Баткенской области, Таш-Кумыр и Кара-Куль Джалал-Абадской области в срок до 1 октября 2017 года в установленном порядке принять на баланс котельные и объекты коммунально-бытового хозяйства указанных городов, находящиеся на балансе ОАО "Электрические станции".

9. Министерствам, государственным комитетам, административным ведомствам, аппаратам полномочных представителей Правительства Кыргызской Республики в областях, местным государственным администрациям, мэриям городов Бишкек и Ош (по согласованию):

- обеспечить в полном объеме своевременную оплату за потребленные электрическую и тепловую энергию, природный газ, уголь и топочный мазут;

- оказывать содействие энергетическим компаниям в своевременной вырубке поросли деревьев в охранных зонах воздушных и кабельных линий электропередачи.

10. Возложить персональную ответственность:

- за выполнение установленных лимитов потребления электрической энергии и мощности - на полномочных представителей Правительства Кыргызской Республики в областях, глав местных государственных администраций, глав айыл окмоту, руководителей ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания", "Северэлектро", "Ошэлектро", "Востокэлектро", "Жалалабатэлектро" и "Национальная электрическая сеть Кыргызстана";

- за возникновение просрочки платежей за электрическую и тепловую энергию и природный газ - на руководителей бюджетных организаций.

11. Государственной пограничной службе Кыргызской Республики и Государственной таможенной службе при Правительстве Кыргызской Республики, при необходимости проведения планового или аварийного ремонта линии электропередачи и объектов магистральных газопроводов республики, проходящих по территории сопредельных государств (Республика Казахстан, Республика Таджикистан и Республика Узбекистан), оказывать содействие в пропуске через Государственную границу Кыргызской Республики ремонтно-технического персонала, технологического оборудования и приспособлений.

12. Фонду по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики, Государственной налоговой службе при Правительстве Кыргызской Республики, Государственной таможенной службе при Правительстве Кыргызской Республики, Социальному фонду Кыргызской Республики и Фонду государственных материальных резервов при Правительстве Кыргызской Республики на время подготовки и прохождения осенне-зимнего периода не принимать решений о закрытии расчетных счетов ОАО "Электрические станции", "Национальная электрическая сеть Кыргызстана", "Северэлектро", "Востокэлектро", "Ошэлектро", "Жалалабатэлектро", "Чакан ГЭС", "Бишкектеплосеть", "Кыргызнефтегаз", ОсОО "Газпром Кыргызстан", коммунального предприятия "Бишкектеплоэнерго" мэрии города Бишкек, Ошского муниципального предприятия "Теплоснабжение", государственных предприятий "Кыргызтеплоэнерго" и "Кыргызкомур" при Государственном комитете промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики и угледобывающих предприятий, задействованных в заготовке топлива.

13. В целях утилизации угля с повышенным радиационным фоном с Куланского месторождения Республики Казахстан, находящегося на территории ТЭЦ города Бишкек:

- Министерству чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики организовать транспортировку угля с повышенным радиационным фоном с территории ТЭЦ города Бишкек и в срок до 1 июля 2017 года провести мероприятия по захоронению данного угля на участке, выделенном ОАО "Кара-Балтинский горнорудный комбинат" (по согласованию);

- Государственному агентству охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики совместно с Министерством чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики в срок до 1 июня 2017 года решить вопросы:

выдачи лицензии Государственному учреждению "Северный Центр по реагированию на чрезвычайные ситуации Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики", необходимой для осуществления перевозки угля с повышенным радиационным фоном;

финансирования мероприятий по осуществлению загрузки, перевозки, захоронения данного угля, хранящегося на ТЭЦ города Бишкек;

дезактивации территории и автомобильной техники, привлеченной для захоронения угля с повышенным радиационным фоном, на участке, выделенном ОАО "Кара-Балтинский горнорудный комбинат";

- рекомендовать ОАО "Кара-Балтинский горнорудный комбинат" в срок до 20 мая 2017 года выделить земельный участок для захоронения угля с повышенным радиационным фоном и принять его на хранение;

- Министерству внутренних дел Кыргызской Республики по запросу Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики обеспечить сопровождение автомашин (колонну) с углем с повышенным радиационным от ТЭЦ города Бишкек до ОАО "Кара-Балтинский горнорудный комбинат";

- полномочному представителю Правительства Кыргызской Республики в Чуйской области, Государственному агентству охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики, по согласованию: ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания" и ОАО "Кара-Балтинский горнорудный комбинат" оказать содействие Министерству чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики в организации и проведении мероприятий по захоронению угля с повышенным радиационным фоном.

14. Государственному предприятию "Кыргызтеплоэнерго" при Государственном комитете промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики:

- в срок до 1 августа 2017 года принять меры по погашению задолженности перед угледобывающими предприятиями Кыргызской Республики за уголь, поставленный в отопительный сезон 2016/2017 года;

- обеспечить выполнение плановых технико-экономических показателей, установленных предприятию на 2017 год.

15. Рекомендовать ОАО "Бишкектеплосеть", коммунальному предприятию "Бишкектеплоэнерго" мэрии города Бишкек, Ошскому муниципальному предприятию "Теплоснабжение" обеспечить выполнение плановых технико-экономических показателей, установленных на 2017 год.

16. Рекомендовать ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания":

- совместно с ОАО "Электрические станции", "Национальная электрическая сеть Кыргызстана", "Северэлектро", "Востокэлектро", "Ошэлектро" и "Жалалабатэлектро" принять меры по обеспечению надежного электроснабжения потребителей республики;

- совместно с ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана", "Северэлектро", "Востокэлектро", "Ошэлектро" и "Жалалабатэлектро" обеспечить в 2017 году снижение уровня потерь электрической энергии в электрических сетях ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" - до 5,9%, ОАО "Северэлектро" - до 12,4%, ОАО "Востокэлектро" - до 13,0%, ОАО "Ошэлектро" - до 12,4%, ОАО "Жалалабатэлектро" - до 12,4% и снижение дебиторской задолженности на 30%, без учета задолженности бюджетных потребителей и выплаты компенсаций за четвертый квартал 2017 года лицам, проживающим в условиях высокогорья и отдаленных труднодоступных зонах республики.

17. Рекомендовать ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана", "Северэлектро", "Востокэлектро", "Ошэлектро", "Жалалабатэлектро", "Бишкектеплосеть" и ОсОО "Газпром Кыргызстан":

- отключать в установленном порядке потребителей, имеющих дебиторскую задолженность за электрическую и тепловую энергию и природный газ, и бюджетные организации, допускающие перерасход установленных лимитов потребления электрической энергии, за исключением объектов здравоохранения, Государственной пограничной службы Кыргызской Республики, учреждений и объектов Государственной службы исполнения наказаний при Правительстве Кыргызской Республики, соединений, частей и учреждений Государственного комитета по делам обороны Кыргызской Республики и Генерального штаба Вооруженных Сил Кыргызской Республики;

- совместно с аппаратами полномочных представителей Правительства Кыргызской Республики в областях не допускать превышения лимитов потребления электрической энергии и мощности, указанных в приложениях 2-11;

- не отключать от электроснабжения технологические объекты Ошского муниципального предприятия "Теплоснабжение", государственного предприятия "Кыргызтеплоэнерго" при Государственном комитете промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики и коммунального предприятия "Бишкектеплоэнерго" мэрии города Бишкек в период ремонта котельного оборудования и прохождения осенне-зимнего периода 2017/2018 года, с соблюдением взаимных гарантийных и иных обязательств.

18. Рекомендовать ОсОО "Газпром Кыргызстан":

- заключить с поставщиками контракты на поставку природного газа и обеспечить бесперебойную поставку природного газа для потребителей Кыргызской Республики в осенне-зимний период 2017/2018 года;

- обеспечить выполнение Генеральной схемы газоснабжения и газификации Кыргызской Республики до 2030 года и Инвестиционной программы на 2015-2017 годы.

19. Министерствам, государственным комитетам, административным ведомствам, аппаратам полномочных представителей Правительства Кыргызской Республики в областях, местным государственным администрациям и органам местного самоуправления (по согласованию) оказывать содействие ОсОО "Газпром Кыргызстан" в реализации Генеральной схемы газоснабжения и газификации Кыргызской Республики до 2030 года и Инвестиционной программы на 2015-2017 годы.

20. Рекомендовать ОАО "Северэлектро", "Востокэлектро", "Ошэлектро" и "Жалалабатэлектро" совместно с местными государственными администрациями разработать графики разгрузки электрических сетей для их применения в случаях превышения лимитов потребления электроэнергии и мощности, перегруза основного оборудования, дефицита мощности и электроэнергии, и представить их ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана".

21. Рекомендовать мэрии города Бишкек до 1 апреля 2018 года обеспечить ежемесячное перечисление денежных средств в счет текущих платежей потребителей электрической и тепловой энергии, финансируемых из местного бюджета, на расчетные счета ОАО "Электрические станции" для целевого финансирования ремонтно-восстановительных работ на ТЭЦ города Бишкек и оплаты за поставленный кыргызский уголь на ТЭЦ города Бишкек.

22. Признать утратившими силу:

- постановление Правительства Кыргызской Республики "О подготовке отраслей экономики и населения Кыргызской Республики к осенне-зимнему периоду 2016/2017 года" от 26 апреля 2016 года № 215;

- пункты 1, 2, 3, и 5 постановления Правительства Кыргызской Республики "О ходе подготовке отраслей экономики и населения Кыргызской Республики к осенне-зимнему периоду 2016/2017 года" от 5 октября 2016 года № 531;

- пункт 2 постановления Правительства Кыргызской Республики "О внесении дополнений и изменений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики" от 6 января 2017 года № 10.

23. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

24. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел промышленности, топливно-энергетического комплекса и недропользования Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

Премьер-министр	С.Жээнбеков

Приложение 1

ПЛАН
 мероприятий по подготовке отраслей экономики и населения Кыргызской Республики к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года

| № | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создать в областях, городах Бишкек и Ош постоянно действующие штабы по подготовке к осенне-зимнему периоду для ежемесячного рассмотрения хода подготовки к отопительному сезону, в первую очередь вопросов: - о подготовке котельных теплоснабжающих предприятий, ведомственных и промышленных котельных, связанных с теплоснабжением населения; - о качестве подготовки социальных объектов к отопительному периоду; - о качестве подготовки жилого фонда к отопительному периоду; - об обеспеченности топливом социальных объектов, населения и своевременном выделении средств льготной категории граждан | До 1 июля 2017 года | Министерства, государственные комитеты, административные ведомства, аппараты полномочных представителей Правительства Кыргызской Республики в областях (далее - аппараты полномочных представителей ПКР), по согласованию: мэрии городов Бишкек и Ош, предприятия топливно-энергетического комплекса (далее - предприятия ТЭК) |
| 2 | Выполнять расчеты водно-энергетических режимов использования воды Токтогульского водохранилища на период 2017 года и I квартал 2018 года на основе прогноза и ожидаемого объема электропотребления | Ежемесячно | ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания", ОАО "Электрические станции" (по согласованию) |
| 3 | Производить корректировку планового потребления электроэнергии в разрезе областей и распределительных электрокомпаний (при уточнении прогнозных данных уровня воды в Токтогульском водохранилище по фактическому притоку воды на 1 июля 2017 года) | По мере необходимости | ГКПЭН, (по согласованию): ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания", ОАО "НЭС Кыргызстана" |
| 4 | Обеспечить устойчивую параллельную работу энергосистемы республики в составе Объединенной энергетической системы Центральной Азии и взаимодействие с энергосистемами Центрально-Азиатских государств и Координационно-диспетчерским центром "Энергия" | Постоянно | ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания", ОАО "НЭС Кыргызстана" (по согласованию) |
| 5 | Заключить контракты на передачу электрической энергии с распределительными электрокомпаниями, крупными промышленными предприятиями и другими лицензиатами, с установлением разрешенной к потреблению мощности по каждому присоединению, подключенному к подстанциям ОАО "НЭС Кыргызстана" | До 30 октября 2017 года | ОАО "НЭС Кыргызстана", ОАО "Северэлектро", ОАО "Востокэлектро", ОАО "Ошэлектро", ОАО "Жалалабатэлектро", крупные промышленные предприятия, оптовые покупатели-перепродавцы (по согласованию) |
| 6 | Разработать и внести на рассмотрение в Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики Порядок планирования лицензиатами объемов суточного потребления электрической энергии и мощности | В установленный срок | ОАО "НЭС Кыргызстана" (по согласованию) |
| 7 | Подготовить к работе в осенне-зимний период генерирующее оборудование на электростанциях и несение установленных мощностей ТЭЦ города Бишкек согласно приложениям 15 и 16 к настоящему постановлению | Согласно графику ремонтов | ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания", ОАО "Электрические станции" (по согласованию) |
| 8 | Разработать и согласовать температурный график работы теплосети и обеспечивать его безусловное выполнение | До 1 октября 2017 года | ОАО "Бишкектеплосеть", ОАО "Электрические станции" (по согласованию) |
| 9 | Обеспечить представление ОАО "НЭС Кыргызстана" часовых суточных графиков потребления электрической энергии и мощности на основании заданий согласно приложениям 2-11 к настоящему постановлению и заключенным контрактам; - не допускать превышения разрешенной суточными графиками величины передаваемой ОАО "НЭС Кыргызстана" электрической энергии и мощности; - разработать, согласовать, утвердить, довести до потребителей и соблюдать графики ограничения местной разгрузки; | Постоянно | ОАО "Северэлектро", ОАО "Востокэлектро", ОАО "Ошэлектро", ОАО "Жалалабатэлектро", лицензиаты на передачу и поставку электрической энергии (по согласованию) |
|  | - отключать от подстанции линии электропередачи, на которых допускается превышение потребления электрической энергии и мощности, в объемах, задаваемых ОАО "НЭС Кыргызстана", в целях предотвращения возникновения аварийной ситуации в энергосистеме или для разгрузки перегружаемых линий и трансформаторов | По мере необходимости |  |
| 10 | Обеспечить выполнение работ по капитальному ремонту, повышению надежности энергоснабжения и созданию аварийного запаса материально-технических ресурсов | В соответствии с графиком | Предприятия ТЭК (по согласованию) |
| 11 | Производить отключение и аннулирование технических условий у потребителей, имеющих трехфазный ввод, при нарушении установленного режима потребления электроэнергии и самовольном подключении электрического отопительного оборудования | Постоянно | ОАО "Северэлектро", ОАО "Востокэлектро", ОАО "Ошэлектро", ОАО "Жалалабатэлектро" (по согласованию) |
| 12 | Обеспечить распределение электрической энергии и мощности организациям в пределах величины выделенного лимита потребления электроэнергии и мощности, установленных приложениями 2-11 к настоящему постановлению | Постоянно | Министерства, государственные комитеты, административные ведомства, аппараты полномочных представителей ПКР, по согласованию: предприятия ТЭК, ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания", ОАО "Северэлектро", ОАО "Ошэлектро", ОАО "Востокэлектро", ОАО "Жалалабатэлектро", мэрии городов Бишкек и Ош |
| 13 | Осуществлять в полном объеме и в приоритетном порядке оплату за потребленную бюджетными организациями электрическую и тепловую энергию и природный газ | Постоянно | Министерства, государственные комитеты, административные ведомства, местные государственные администрации |
| 14 | Не допускать подачу электрической и тепловой энергии и природного газа потребителям при наличии дебиторской задолженности | Постоянно | Предприятия ТЭК (по согласованию) |
| 15 | Организовать и обеспечить поставку угля для населения на стационарные топливные базы и пункты реализации согласно заключенным договорам и создать дополнительные топливные базы в населенных пунктах, не охваченных в осенне-зимний период 2016/2017 года | С 1 августа 2017 года по 1 марта2018 года | Местные государственные администрации, ГП "Кыргызкомур", по согласованию: органы местного самоуправления, угледобывающие предприятия |
| 16 | Обеспечить авиационной техникой для облета и доставки оборудования и специалистов при выявлении и ликвидации аварийных отключений линий электропередачи, находящихся в условиях, недоступных для использования другой техники | По мере необходимости | МЧС, по согласованию: ОАО "НЭС Кыргызстана", ОАО "Северэлектро", ОАО "Ошэлектро", ОАО "Востокэлектро", ОАО "Жалалабатэлектро" |
| 17 | Проводить разъяснительную работу среди населения через средства массовой информации о сложившейся ситуации с накоплением воды в Токтогульском водохранилище, о необходимости своевременного погашения задолженности за потребленные электрическую, тепловую энергию и природный газ, экономном использовании электрической энергии, рационального и эффективного использования топлива и энергии, энергосбережения и заготовки топлива, о проводимых мероприятиях по успешному прохождению предстоящего отопительного периода | Постоянно | Министерства, государственные комитеты, административные ведомства, аппараты полномочных представителей ПКР; по согласованию: мэрии городов Бишкек и Ош, предприятия ТЭК, ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания" |

Приложение 2

ЛИМИТЫ
 потребления электрической энергии и мощности и создание необходимого запаса топлива в Джалал-Абадской области к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года

(В редакции постановления Правительства КР от 10 октября 2017 года № 657)

| № п/п | Наименование мероприятий | Всего | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март |
| I | Электрическая энергия: (млн. кВт. час) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | план потребления эл. энергии по области, всего: | 1976,773 | 132,871 | 106,037 | 106,581 | 120,746 | 114,475 | 107,416 | 144,473 | 202,794 | 242,251 | 256,603 | 227,843 | 214,684 |
| 1.1.1 | в том числе: план потребления эл. энергии по РЭК | 1589,930 | 103,678 | 84,356 | 81,387 | 89,448 | 84,500 | 77,470 | 113,112 | 168,960 | 202,772 | 214,708 | 191,981 | 177,558 |
| 1.1.2 | план потребления электрической энергии по КПП | 59,188 | 4,266 | 3,909 | 3,875 | 3,927 | 4,743 | 4,646 | 5,262 | 6,298 | 6,599 | 5,620 | 4,926 | 5,117 |
|  | План потребления э/энергии Кумтор ОК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | потери ОАО "НЭС Кыргызстана" | 273,703 | 20,334 | 14,295 | 17,747 | 24,452 | 21,057 | 21,053 | 21,665 | 22,233 | 26,827 | 30,852 | 25,923 | 27,265 |
| 1.1.4 | хознужды ОАО "НЭС Кыргызстана" | 0,196 | 0,0091 | 0,0097 | 0,0040 | 0,0207 | 0,0110 | 0,0210 | 0,0070 | 0,0200 | 0,0240 | 0,0260 | 0,0240 | 0,0190 |
| 1.1.5 | нужды ОАО "Электрические станции" | 53,757 | 4,584 | 3,468 | 3,568 | 2,898 | 4,164 | 4,226 | 4,427 | 5,283 | 6,029 | 5,397 | 4,989 | 4,725 |
| 1.2 | предельная величина мощности по области (МВт) |  | 252 | 196 | 201 | 220 | 207 | 212 | 256 | 334 | 434 | 433 | 432 | 345 |
| 1.2.1 | предельная величина мощности по РЭК (МВт) |  | 215 | 169 | 169 | 179 | 170 | 174 | 217 | 293 | 386 | 382 | 383 | 298 |
| 1.2.2 | предельная величина мощности по КПП (МВт) |  | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 9 | 10 | 10 |
|  | Предельная величина мощности по Кумтору (МВт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | потери ОАО "НЭС Кыргызстана" (МВт) |  | 28 | 19 | 25 | 33 | 28 | 29 | 29 | 31 | 36 | 41 | 39 | 37 |
| II | Подготовка котельных: (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | план подготовки котельных по области, всего: | 978 |  | 15 | 172 | 251 | 246 | 191 | 103 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | промышленных, связанных с теплоснабжением населения | 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | по учреждениям Минздрава | 301 |  | 15 | 69 | 88 | 82 | 47 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | по учреждениям МОН: | 646 |  |  | 102 | 156 | 155 | 131 | 102 |  |  |  |  |  |
|  | - республиканский бюджет | 417 |  |  | 59 | 100 | 100 | 90 | 68 |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет | 229 |  |  | 43 | 56 | 55 | 41 | 34 |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | по объектам ГП "Кыргызтеплоэнерго" | 26 |  |  |  | 6 | 8 | 12 |  |  |  |  |  |  |
| III | Поставка и создание запасов топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | для населения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 178,700 |  |  |  | 2,500 | 36,000 | 47,800 | 50,600 | 29,900 | 11,900 |  |  |  |
| 3.2 | по учреждениям Минздрава, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,284 |  |  |  |  | 0,046 | 0,054 | 0,070 | 0,069 | 0,045 |  |  |  |
| 3.3 | по учреждениям ФОМС, республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 2,283 |  |  |  | 0,417 | 0,525 | 0,644 | 0,542 | 0,077 | 0,078 |  |  |  |
| 3.4 | по учреждениям МОН, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 10,000 |  |  |  |  | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 1,000 |  |  |  |  |
| 3.5 | по учреждениям образования, местный бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 1,600 |  |  |  |  | 0,400 | 0,400 | 0,600 | 0,200 |  |  |  |  |
| 3.6 | по учреждениям МЧС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,330 |  |  |  |  |  |  |  | 0,038 | 0,096 | 0,096 | 0,070 | 0,030 |
| 3.7 | по учреждениям МВД, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,738 |  |  |  |  | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,094 | 0,042 | 0,030 |  |
| 3.8 | по частям ГПС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,668 |  |  |  | 0,168 | 0,250 | 0,250 |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 | по учреждениям ГК по делам обороны, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 1,719 |  |  |  |  |  |  |  | 0,275 | 0,378 | 0,430 | 0,378 | 0,258 |
| 3.10 | по учреждениям ГСИН, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,120 |  |  |  |  |  | 0,020 | 0,100 |  |  |  |  |  |
| 3.11 | по учреждениям Минтруда и соцразвития, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,071 |  |  |  |  |  |  |  | 0,016 | 0,017 | 0,017 | 0,016 | 0,005 |
| 3.12 | по учреждениям Агентства НСПО при МОН, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,273 |  |  |  |  |  | 0,273 |  |  |  |  |  |  |
| 3.13 | по объектам ГП "Кыргызтеплоэнерго", республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - мазут (тыс. т) | 2,701 |  |  |  | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,350 | 0,371 |  |
| 3.14 | по объектам ГП "Кыргызтеплоэнерго", местный бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - мазут (тыс. т) | 1,174 |  |  |  | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,250 | 0,204 |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 2,941 |  |  |  | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,440 | 0,401 |  |

Приложение 3

ЛИМИТЫ
 потребления электрической энергии и мощности и создание необходимого запаса топлива по Ошской области к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года

| №п/п | Наименование мероприятий | Всего | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март |
| I | Электрическая энергия: (млн. кВт.час) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | план потребления эл. энергии по области, всего: | 1008,410 | 72,781 | 58,839 | 56,009 | 57,749 | 58,405 | 57,526 | 83,687 | 107,663 | 121,388 | 148,937 | 101,576 | 83,851 |
| 1.1.1 | в том числе: план потребления эл. энергии по РЭК | 940,632 | 67,425 | 53,749 | 50,361 | 52,079 | 52,726 | 52,598 | 77,722 | 100,346 | 114,729 | 142,620 | 97,247 | 79,030 |
| 1.1.2 | план потребления электрической энергии по КПП | 32,006 | 3,096 | 3,353 | 3,688 | 3,796 | 3,669 | 3,335 | 3,418 | 3,544 | 1,601 | 0,368 | 0,382 | 1,756 |
|  | План потребления э/энергии Кумтор ОК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | потери ОАО "НЭС Кыргызстана" | 35,746 | 2,257 | 1,735 | 1,957 | 1,871 | 2,008 | 1,591 | 2,545 | 3,771 | 5,055 | 5,946 | 3,945 | 3,063 |
| 1.1.4 | хознужды ОАО "НЭС Кыргызстана" | 0,027 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0023 | 0,0024 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0025 | 0,0028 | 0,0020 | 0,0020 |
|  | нужды ОАО "Электрические станции" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | предельная величина мощности по области (МВт) |  | 163 | 120 | 118 | 118 | 119 | 122 | 158 | 185 | 202 | 203 | 202 | 186 |
| 1.2.1 | предельная величина мощности по РЭК (МВт) |  | 153 | 111 | 108 | 108 | 109 | 112 | 149 | 174 | 193 | 192 | 193 | 179 |
| 1.2.2 | предельная величина мощности по КПП (МВт) |  | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | Предельная величина мощности по Кумтору (МВт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | потери ОАО "НЭС Кыргызстана" (МВт) |  | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 6 | 4 |
| II | Подготовка котельных: (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | план подготовки котельных по области, всего: | 409 |  |  |  | 54 | 157 | 146 | 52 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | промышленных, связанных с теплоснабжением населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | по учреждениям Минздрава | 181 |  |  |  | 45 | 110 | 26 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | по учреждениям МОН: | 222 |  |  |  | 7 | 45 | 118 | 52 |  |  |  |  |  |
|  | - республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет | 222 |  |  |  | 7 | 45 | 118 | 52 |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | по объектам ГП "Кыргызтеплоэнерго" | 6 |  |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| III | Поставка и создание запасов топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | для населения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 135,530 |  |  |  | 15,530 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 |  |  |  |
| 3.2 | по учреждениям Минздрава, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,301 |  |  |  |  | 0,048 | 0,057 | 0,075 | 0,073 | 0,048 |  |  |  |
| 3.3 | по учреждениям ФОМС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 4,723 |  |  |  |  | 2,360 | 2,363 |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | по учреждениям МОН, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,636 |  |  |  |  |  | 0,100 | 0,100 | 0,200 | 0,236 |  |  |  |
| 3.5 | по учреждениям образования, местный бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 23,303 |  |  |  |  | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 8,303 |  |  |  |  |
| 3.6 | по учреждениям культуры, местный бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,314 |  |  |  |  | 0,100 | 0,100 | 0,114 |  |  |  |  |  |
| 3.7 | по учреждениям МЧС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,241 |  |  |  |  |  |  |  | 0,025 | 0,082 | 0,082 | 0,037 | 0,015 |
| 3.8 | по учреждениям МВД, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,580 |  |  |  |  | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,066 | 0,037 | 0,037 |  |
| 3.9 | по учреждениям ГК по делам обороны, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 1,002 |  |  |  |  |  |  |  | 0,160 | 0,220 | 0,251 | 0,220 | 0,150 |
| 3.10 | по частям ГПС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,915 |  |  |  | 0,215 | 0,350 | 0,350 |  |  |  |  |  |  |
| 3.11 | по учреждениям ГСИН, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,010 |  |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  |  |  |  |
| 3.12 | по учреждениям Агентства НСПО при МОН, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,840 |  |  |  |  |  | 0,840 |  |  |  |  |  |  |
| 3.13 | по учреждениям Минтруда и соцразвития, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,063 |  |  |  |  |  |  |  | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,013 | 0,008 |
| 3.14 | по объектам ГП "Кыргызтеплоэнерго", республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,500 |  |  |  |  |  | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |  |  |
| 3.15 | по объектам ГП "Кыргызтеплоэнерго", местный бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 1,000 |  |  |  |  |  | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |  |  |

Приложение 4

ЛИМИТЫ
 потребления электрической энергии и мощности и создание необходимого запаса топлива по городу Ош к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года

| №п/п | Наименование мероприятий | Всего | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март |
| I | Электрическая энергия: (млн. кВт.час) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | план потребления эл. энергии по городу, всего: | 832,443 | 56,003 | 43,757 | 40,807 | 40,345 | 40,555 | 40,619 | 69,102 | 106,384 | 124,244 | 94,825 | 104,024 | 71,778 |
| 1.1.1 | в том числе: план потребления эл. энергии по РЭК | 761,515 | 52,206 | 40,237 | 37,186 | 36,741 | 36,741 | 37,259 | 64,457 | 97,444 | 113,384 | 85,897 | 94,981 | 64,982 |
| 1.1.2 | план потребления электрической энергии по КПП | 20,953 | 1,634 | 1,833 | 1,813 | 1,881 | 2,012 | 1,827 | 2,024 | 1,957 | 2,039 | 1,367 | 1,251 | 1,315 |
|  | План потребления э/энергии Кумтор ОК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | потери ОАО "НЭС Кыргызстана" | 28,940 | 1,723 | 1,278 | 1,412 | 1,293 | 1,380 | 1,112 | 2,085 | 3,608 | 5,016 | 3,629 | 3,889 | 2,514 |
| 1.1.4 | хознужды ОАО "НЭС Кыргызстана" | 0,007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0005 | 0,0005 |
| 1.1.5 | нужды ОАО "Электрические станции" | 21,028 | 0,439 | 0,408 | 0,395 | 0,429 | 0,422 | 0,421 | 0,535 | 3,374 | 3,804 | 3,931 | 3,903 | 2,967 |
| 1.2 | предельная величина мощности по городу (МВт) |  | 127 | 89 | 85 | 81 | 91 | 90 | 130 | 178 | 206 | 194 | 197 | 186 |
| 1.2.1 | предельная величина мощности по РЭК (МВт) |  | 122 | 83 | 79 | 76 | 85 | 85 | 124 | 169 | 195 | 187 | 188 | 180 |
| 1.2.2 | предельная величина мощности по КПП (МВт) |  | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | Предельная величина мощности по Кумтору (МВт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | потери ОАО "НЭС Кыргызстана" (МВт) |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 5 | 6 | 3 |
| II | Подготовка котельных: (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | план подготовки котельных по городу, всего: | 77 |  | 7 | 11 | 15 | 15 | 20 | 9 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | промышленных, связанных с теплоснабжением населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | по учреждениям Минздрава |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | по учреждениям МОН: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 | По объектам Ошского МП "Теплоснабжение" мэрии города Ош | 77 |  | 7 | 11 | 15 | 15 | 20 | 9 |  |  |  |  |  |
| III | Поставка и создание запасов топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | для населения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 21,300 |  |  |  |  |  | 3,195 | 3,695 | 4,150 | 4,125 | 3,405 | 2,730 |  |
| 3.2 | по учреждениям МОН, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,260 |  |  |  |  |  | 0,060 | 0,120 | 0,080 |  |  |  |  |
| 3.3 | по учреждениям образования, местный бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | по учреждениям МЧС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,030 |  |  |  |  |  |  |  | 0,004 | 0,009 | 0,009 | 0,006 | 0,002 |
| 3.5 | по учреждениям ГК по делам обороны, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 1,350 |  |  |  |  |  |  |  | 0,216 | 0,297 | 0,338 | 0,297 | 0,203 |
| 3.6 | по учреждениям МВД, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,135 |  |  |  |  |  | 0,028 | 0,028 | 0,017 | 0,017 | 0,024 | 0,021 |  |
| 3.7 | по частям ГПС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,025 |  |  |  |  |  | 0,025 |  |  |  |  |  |  |
|  | - мазут (тыс. т) | 0,575 |  |  |  |  |  | 0,575 |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 | по ТЭЦ города Ош: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - мазут (тыс. т) | 14,441 |  |  |  |  |  |  |  | 2,900 | 3,760 | 3,183 | 2,583 | 2,015 |
| 3.9 | по объектам Ошского МП "Теплоснабжение" мэрии города Ош |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 11,000 |  |  |  |  | 2,000 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 1,000 | 0,500 |  |  |

Приложение 5

ЛИМИТЫ
 потребления электрической энергии и мощности и создание необходимого запаса топлива по Баткенской области к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Всего | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март |
| I | Электрическая энергия: (млн. кВт.час) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | план потребления эл. энергии по области, всего: | 739,597 | 54,348 | 44,322 | 47,199 | 48,126 | 48,849 | 45,327 | 61,924 | 79,562 | 84,808 | 90,485 | 75,528 | 59,118 |
| 1.1.1 | в том числе: план потребления эл. энергии по РЭК | 592,642 | 41,987 | 30,744 | 30,868 | 31,542 | 31,483 | 29,126 | 49,618 | 70,400 | 80,059 | 84,926 | 64,499 | 47,390 |
| 1.1.2 | план потребления электрической энергии по КПП | 120,893 | 10,674 | 12,269 | 14,680 | 15,023 | 15,685 | 14,946 | 10,421 | 6,374 | 1,215 | 1,945 | 8,094 | 9,567 |
|  | План потребления э/энергии Кумтор ОК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | потери ОАО "НЭС Кыргызстана" | 26,042 | 1,686 | 1,307 | 1,649 | 1,559 | 1,679 | 1,253 | 1,883 | 2,787 | 3,532 | 3,613 | 2,934 | 2,159 |
| 1.1.4 | хознужды ОАО "НЭС Кыргызстана" | 0,020 | 0,0019 | 0,0021 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0018 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 |
| 1.1.5 | нужды ОАО "Электрические станции" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | предельная величина мощности по области (МВт) |  | 132 | 105 | 117 | 97 | 99 | 100 | 118 | 137 | 147 | 143 | 142 | 112 |
| 1.2.1 | предельная величина мощности по РЭК (МВт) |  | 95 | 64 | 66 | 65 | 65 | 67 | 95 | 122 | 140 | 134 | 120 | 91 |
| 1.2.2 | предельная величина мощности по КПП (МВт) |  | 22 | 25 | 30 | 30 | 31 | 31 | 20 | 11 | 2 | 4 | 18 | 18 |
|  | Предельная величина мощности по Кумтору (МВт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | потери ОАО "НЭС Кыргызстана" (МВт) |  | 15 | 16 | 20 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| II | Подготовка котельных: (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | план подготовки котельных по области, всего: | 282 |  |  | 39 | 60 | 146 | 37 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | промышленных, связанных с теплоснабжением населения | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | по учреждениям Минздрава | 135 |  |  | 39 | 40 | 38 | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | по учреждениям МОН: | 146 |  |  |  | 20 | 108 | 18 |  |  |  |  |  |  |
|  | - республиканский бюджет | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет | 145 |  |  |  | 20 | 108 | 17 |  |  |  |  |  |  |
| III | Поставка и создание запасов топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | для населения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 80,280 |  |  | 0,450 | 0,780 | 6,000 | 21,800 | 25,500 | 14,790 | 10,960 |  |  |  |
| 3.2 | по учреждениям Минздрава, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,099 |  |  |  |  |  | 0,039 | 0,030 | 0,030 |  |  |  |  |
| 3.3 | по учреждениям ФОМС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 1,755 |  |  |  |  |  | 0,140 | 0,910 | 0,631 | 0,074 |  |  |  |
| 3.4 | по учреждениям МОН, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,310 |  |  |  |  |  |  | 0,100 | 0,110 | 0,100 |  |  |  |
| 3.5 | по учреждениям образования, местный бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 12,000 |  |  |  |  | 0,100 | 1,247 | 5,278 | 3,317 | 2,058 |  |  |  |
| 3.6 | по учреждениям МЧС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,189 |  |  |  |  |  |  | 0,029 | 0,080 | 0,080 |  |  |  |
| 3.7 | по учреждениям МВД, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,455 |  |  |  |  | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,058 | 0,016 | 0,021 |  |
| 3.8 | по учреждениям ГСИН, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,010 |  |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 | по учреждениям ГК по делам обороны, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,599 |  |  |  |  |  |  |  | 0,096 | 0,132 | 0,150 | 0,132 | 0,090 |
| 3.10 | по частям ГПС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 1,476 |  |  |  | 0,376 | 0,550 | 0,550 |  |  |  |  |  |  |
| 3.11 | по учреждениям Минтруда и соцразвития, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,456 |  |  |  |  |  |  | 0,076 | 0,087 | 0,096 | 0,091 | 0,077 | 0,030 |
| 3.12 | по учреждениям Агентства НСПО при МОН, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,768 |  |  |  |  |  | 0,768 |  |  |  |  |  |  |

Приложение 6

ЛИМИТЫ
 потребления электрической энергии и мощности и создание необходимого запаса топлива по Чуйской области к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Всего | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март |
| I | Электрическая энергия: (млн. кВт.час) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | план потребления эл. энергии по области, всего: | 3172,943 | 233,904 | 192,458 | 180,686 | 181,840 | 183,343 | 177,175 | 293,556 | 357,227 | 392,466 | 384,825 | 338,647 | 256,816 |
| 1.1.1 | в том числе: план потребления эл. энергии по РЭК | 2432,279 | 178,542 | 136,743 | 123,815 | 124,215 | 125,247 | 122,578 | 222,220 | 282,379 | 314,725 | 318,455 | 276,973 | 206,387 |
| 1.1.2 | план потребления электрической энергии по КПП | 413,341 | 31,076 | 37,013 | 38,224 | 35,501 | 36,541 | 35,079 | 40,836 | 37,773 | 35,370 | 28,662 | 27,979 | 29,287 |
|  | План потребления э/энергии Кумтор ОК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | потери ОАО "НЭС Кыргызстана" | 326,004 | 24,152 | 18,585 | 18,567 | 22,096 | 21,472 | 19,484 | 30,438 | 36,938 | 42,201 | 37,531 | 33,543 | 20,997 |
| 1.1.4 | хознужды ОАО "НЭС Кыргызстана" | 1,319 | 0,134 | 0,117 | 0,080 | 0,028 | 0,083 | 0,034 | 0,062 | 0,137 | 0,170 | 0,177 | 0,152 | 0,145 |
|  | нужды ОАО "Электрические станции" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | предельная величина мощности по области (МВт) |  | 499 | 379 | 366 | 346 | 349 | 369 | 532 | 600 | 661 | 667 | 660 | 577 |
| 1.2.1 | предельная величина мощности по РЭК (МВт) |  | 402 | 283 | 265 | 257 | 259 | 267 | 427 | 490 | 536 | 553 | 558 | 499 |
| 1.2.2 | предельная величина мощности по КПП (МВт) |  | 64 | 71 | 76 | 60 | 61 | 75 | 65 | 58 | 69 | 63 | 52 | 49 |
|  | Предельная величина мощности по Кумтору (МВт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | потери ОАО "НЭС Кыргызстана" (МВт) |  | 34 | 25 | 26 | 30 | 29 | 27 | 41 | 51 | 57 | 50 | 50 | 28 |
| II | Подготовка котельных: (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | план подготовки котельных по области, всего: | 335 |  |  | 2 | 55 | 69 | 123 | 86 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | промышленных, связанных с теплоснабжением населения | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | по учреждениям Минздрава | 11 |  |  | 2 | 3 | 4 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | по учреждениям МОН: | 281 |  |  |  | 40 | 52 | 103 |  |  |  |  |  |  |
|  | - республиканский бюджет | 5 |  |  |  |  | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет | 276 |  |  |  | 40 | 50 | 100 | 86 |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | по объектам ГП "Кыргызтеплоэнерго" | 41 |  |  |  | 12 | 13 | 16 |  |  |  |  |  |  |
| III | Поставка и создание запасов топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | для населения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 318,970 | 6,000 | 4,400 | 3,000 | 4,200 | 5,000 | 68,100 | 6,000 | 17,300 | 30,000 | 90,000 | 80,000 | 4,970 |
| 3.2 | по учреждениям Минздрава, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 1,580 |  |  |  |  | 0,250 | 0,250 | 0,550 | 0,250 | 0,280 |  |  |  |
| 3.3 | по учреждениям ФОМС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 2,345 |  |  |  | 0,678 | 0,977 | 0,690 |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | по учреждениям МОН, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 2,848 |  |  |  |  | 0,460 | 0,460 | 0,450 | 0,650 | 0,828 |  |  |  |
| 3.5 | по учреждениям образования, местный бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 16,500 |  |  |  |  | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0,500 |  |  |  |
| 3.6 | по учреждениям культуры, местный бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,105 |  |  |  |  |  | 0,035 | 0,035 | 0,035 |  |  |  |  |
| 3.7 | по учреждениям МЧС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,216 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0206 | 0,0648 | 0,0648 | 0,0503 | 0,0155 |
| 3.8 | по учреждениям МВД, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,310 |  |  |  |  |  | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,040 | 0,040 | 0,050 |  |
| 3.9 | по учреждениям ГК по делам обороны, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 1,784 |  |  |  |  |  |  |  | 0,285 | 0,392 | 0,446 | 0,392 | 0,268 |
| 3.10 | по частям ГПС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,455 |  |  |  | 0,055 | 0,200 | 0,200 |  |  |  |  |  |  |
| 3.11 | по учреждениям Агентства НСПО при МОН, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,129 |  |  |  |  |  | 0,129 |  |  |  |  |  |  |
| 3.12 | по учреждениям ГСИН, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 2,890 |  |  |  |  | 0,500 | 0,910 | 1,000 | 0,480 |  |  |  |  |
| 3.13 | по учреждениям Минтруда и соцразвития. республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 1,595 |  |  |  |  |  | 0,104 | 0,238 | 0,303 | 0,450 | 0,280 | 0,201 | 0,019 |
| 3.14 | по объектам ГП "Кыргызтеплоэнерго", республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - мазут (тыс. т) | 13,854 |  |  |  | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,700 | 2,054 | 2,100 |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 30,118 |  |  |  | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 4,618 | 4,500 |  |
| 3.15 | по объектам ГП "Кыргызтеплоэнерго", местный бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - мазут (тыс. т) | 1,428 |  |  |  | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,200 | 0,208 |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 10,150 |  |  |  | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,500 | 1,450 |  |

Приложение 7

ЛИМИТЫ
 потребления электрической энергии и мощности и создание необходимого запаса топлива по Таласской области к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Всего | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март |
| I | Электрическая энергия: (млн. кВт.час) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | план потребления эл. энергии по области, всего: | 414,135 | 28,281 | 20,784 | 17,508 | 18,325 | 18,338 | 19,014 | 37,253 | 49,265 | 58,291 | 58,761 | 52,385 | 35,930 |
| 1.1.1 | в том числе: план потребления эл. энергии по РЭК | 391,284 | 26,662 | 19,384 | 16,486 | 16,935 | 16,950 | 17,494 | 35,365 | 46,599 | 55,015 | 56,509 | 49,636 | 34,249 |
| 1.1.2 | план потребления электрической энергии по КПП | 2,162 | 0,381 | 0,328 | 0,005 | 0,365 | 0,366 | 0,475 | 0,231 | 0,002 | 0,003 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  | План потребления э/энергии Кумтор ОК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | потери ОАО "НЭС Кыргызстана" | 19,872 | 1,218 | 1,058 | 1,007 | 1,015 | 1,012 | 1,035 | 1,634 | 2,564 | 3,093 | 2,080 | 2,587 | 1,569 |
| 1.1.4 | хознужды ОАО "НЭС Кыргызстана" | 0,817 | 0,020 | 0,014 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,023 | 0,100 | 0,180 | 0,170 | 0,160 | 0,110 |
|  | нужды ОАО "Электрические станции" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | предельная величина мощности по области (МВт) |  | 69 | 43 | 38 | 37 | 37 | 41 | 71 | 85 | 98 | 99 | 100 | 82 |
| 1.2.1 | предельная величина мощности по РЭК (МВт) |  | 67 | 40 | 35 | 35 | 35 | 38 | 68 | 81 | 92 | 95 | 95 | 79 |
| 1.2.2 | предельная величина мощности по КПП (МВт) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Предельная величина мощности по Кумтору (МВт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | потери ОАО "НЭС Кыргызстана" (МВт) |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 |
| II | Подготовка котельных: (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | план подготовки котельных по области, всего: | 198 |  |  |  | 15 | 57 | 81 | 44 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | промышленных, связанных с теплоснабжением населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | По учреждениям Минздрава | 194 |  |  |  | 15 | 57 | 80 | 42 |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | По учреждениям МОН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | по объектам ГП "Кыргызтеплоэнерго" | 4 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| III | Поставка и создание запасов топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | для населения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 49,015 |  |  |  |  |  |  | 3,700 | 7,500 | 11,312 | 12,830 | 10,250 | 3,423 |
| 3.2 | по учреждениям Минздрава, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,138 |  |  |  |  | 0,020 | 0,030 | 0,038 | 0,030 | 0,020 |  |  |  |
| 3.3 | по учреждениям ФОМС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | - уголь (тыс. т) | 1,086 |  |  |  |  | 0,200 | 0,200 | 0,246 | 0,240 | 0,200 |  |  |  |
| 3.4 | по учреждениям МОН, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 1,690 |  |  |  |  |  |  | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 |  |
| 3.5 | по учреждениям образования, местный бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 2,239 |  |  |  |  |  | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,439 | 0,900 |  |  |
| 3.6 | по учреждениям МЧС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,129 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0129 | 0,0387 | 0,0387 | 0,0268 | 0,0119 |
| 3.7 | по учреждениям МВД, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,195 |  |  |  |  | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,020 | 0,015 | 0,020 |  |
| 3.8 | по частям ГПС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,350 |  |  |  | 0,050 | 0,150 | 0,150 |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 | по учреждениям ГК по делам обороны, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,145 |  |  |  |  |  |  |  | 0,023 | 0,032 | 0,036 | 0,032 | 0,022 |
| 3.10 | по учреждениям ГСИН, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,010 |  |  |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  |  |  |
| 3.11 | по учреждениям Минтруда и соцразвития, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,054 |  |  |  |  |  |  | 0,016 | 0,007 | 0,008 | 0,009 | 0,008 | 0,005 |
| 3.12 | по учреждениям Агентства НСПО при МОН, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,161 |  |  |  |  |  | 0,161 |  |  |  |  |  |  |
| 3.13 | по объектам ГП "Кыргызтеплоэнерго", республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - мазут (тыс. т) | 1,500 |  |  |  | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,180 | 0,180 | 0,250 | 0,250 |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 1,700 |  |  |  | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,250 | 0,250 |  |

Приложение 8

ЛИМИТЫ
 потребления электрической энергии и мощности и создание необходимого запаса топлива по городу Бишкек к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года

| №п/п | Наименование мероприятий | Всего | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март |
| I | Электрическая энергия: (млн. кВт.час) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | план потребления эл. энергии по городу, всего: | 3142,112 | 214,360 | 176,874 | 169,582 | 171,615 | 171,770 | 165,217 | 282,666 | 371,511 | 412,375 | 392,596 | 347,378 | 266,168 |
| 1.1.1 | в том числе: план потребления эл. энергии по РЭК | 2511,356 | 177,096 | 145,393 | 137,054 | 138,148 | 137,785 | 132,166 | 234,617 | 294,692 | 323,253 | 309,796 | 273,668 | 207,688 |
| 1.1.2 | план потребления электрической энергии по КПП | 348,626 | 23,736 | 20,802 | 21,576 | 21,901 | 22,538 | 21,636 | 31,395 | 41,087 | 46,100 | 37,586 | 34,354 | 25,915 |
|  | План потребления э/энергии Кумтор ОК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | потери ОАО "НЭС Кыргызстана" | 69,810 | 3,500 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 2,900 | 3,100 | 6,800 | 9,000 | 10,000 | 10,729 | 8,579 | 6,202 |
| 1.1.4 | хознужды ОАО "НЭС Кыргызстана" | 0,735 | 0,050 | 0,040 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,035 | 0,050 | 0,070 | 0,250 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| 1.1.5 | нужды ОАО "Электрические станции" | 211,585 | 9,978 | 7,639 | 7,922 | 8,536 | 8,517 | 8,280 | 9,804 | 26,662 | 32,772 | 34,435 | 30,727 | 26,313 |
| 1.2 | предельная величина мощности по городу (МВт) |  | 462 | 346 | 342 | 332 | 332 | 343 | 540 | 630 | 712 | 711 | 720 | 627 |
| 1.2.1 | предельная величина мощности по РЭК (МВт) |  | 408 | 301 | 293 | 286 | 285 | 292 | 471 | 546 | 621 | 620 | 634 | 569 |
| 1.2.2 | предельная величина мощности по КПП (МВт) |  | 49 | 42 | 45 | 42 | 43 | 46 | 60 | 71 | 77 | 77 | 73 | 50 |
|  | Предельная величина мощности по Кумтору (МВт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | потери ОАО "НЭС Кыргызстана" (МВт) |  | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 13 | 13 | 14 | 13 | 8 |
| II | Подготовка котельных: (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | план подготовки котельных по городу, всего: | 63 |  | 14 | 15 | 16 | 15 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | промышленных, связанных с теплоснабжением населения | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | по учреждениям Минздрава |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | по учреждениям МОН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | по объектам КП "Бишкектеплоэнерго" | 61 |  | 14 | 15 | 16 | 15 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| III | Поставка и создание запасов топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | для населения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 174,100 |  |  |  | 12,500 | 18,100 | 24,800 | 34,900 | 45,400 | 38,400 |  |  |  |
| 3.2.1 | по учреждениям здравоохранения, местный бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,137 |  |  |  |  |  |  | 0,137 |  |  |  |  |  |
| 3.4 | по учреждениям образования, местный бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,071 |  |  |  |  |  |  | 0,071 |  |  |  |  |  |
| 3.5 | по учреждениям МЧС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,305 |  |  |  |  |  |  |  | 0,032 | 0,091 | 0,091 | 0,061 | 0,030 |
| 3.6 | по учреждениям МВД, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,386 |  |  |  |  |  | 0,092 | 0,092 | 0,081 | 0,051 | 0,031 | 0,039 |  |
| 3.7 | по учреждениям ГК по делам обороны, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 2,325 |  |  |  |  |  |  |  | 0,372 | 0,512 | 0,581 | 0,512 | 0,349 |
| 3.8 | по частям ГПС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,048 |  |  |  |  |  | 0,048 |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 | по учреждениям ГСИН, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,271 |  |  |  |  | 0,060 | 0,128 | 0,083 |  |  |  |  |  |
| 3.10 | по объектам КП "Бишкектеплоэнерго", местный бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 15,400 |  |  |  |  | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,400 |
| 3.11 | на ТЭЦ города Бишкек: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 1000,000 |  |  |  | 95,000 | 105,000 | 105,000 | 106,000 | 106,000 | 106,000 | 125,000 | 126,000 | 126,000 |
|  | - мазут (тыс. т) | 5,000 |  |  |  |  |  |  | 5,000 |  |  |  |  |  |

Приложение 9

ЛИМИТЫ
 потребления электрической энергии и мощности и создание необходимого запаса топлива по Нарынской области к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Всего | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март |
| I | Электрическая энергия: (млн. кВт.час) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | план потребления эл. энергии по области, всего: | 604,299 | 40,073 | 39,355 | 29,454 | 29,199 | 27,818 | 22,369 | 47,560 | 63,004 | 81,400 | 98,319 | 73,238 | 52,510 |
| 1.1.1 | в том числе: план потребления эл. энергии по РЭК | 572,415 | 38,041 | 37,769 | 28,229 | 28,032 | 26,643 | 21,270 | 45,887 | 60,358 | 77,505 | 89,966 | 69,109 | 49,606 |
| 1.1.2 | план потребления электрической энергии по КПП | 5,154 | 0,132 | 0,174 | 0,121 | 0,126 | 0,166 | 0,166 | 0,092 | 0,012 | 0,002 | 3,910 | 0,107 | 0,146 |
|  | План потребления э/энергии Кумтор ОК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | потери ОАО "НЭС Кыргызстана" | 25,152 | 1,808 | 1,310 | 1,006 | 0,944 | 0,912 | 0,834 | 1,460 | 2,484 | 3,681 | 4,253 | 3,847 | 2,613 |
| 1.1.4 | хознужды ОАО "НЭС Кыргызстана" | 0,218 | 0,010 | 0,006 | 0,006 | 0,004 | 0,004 | 0,005 | 0,025 | 0,030 | 0,039 | 0,035 | 0,030 | 0,024 |
| 1.1.5 | нужды ОАО "Электрические станции" | 1,360 | 0,082 | 0,096 | 0,092 | 0,093 | 0,093 | 0,094 | 0,096 | 0,120 | 0,173 | 0,155 | 0,145 | 0,121 |
| 1.2 | предельная величина мощности по области (МВт) |  | 95 | 81 | 63 | 60 | 58 | 63 | 91 | 111 | 136 | 136 | 135 | 119 |
| 1.2.1 | предельная величина мощности по РЭК (МВт) |  | 91 | 78 | 60 | 58 | 55 | 60 | 88 | 107 | 130 | 123 | 129 | 115 |
| 1.2.2 | предельная величина мощности по КПП (МВт) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 |
|  | Предельная величина мощности по Кумтору (МВт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | потери ОАО "НЭС Кыргызстана" (МВт) |  | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 |
| II | Подготовка котельных: (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | план подготовки котельных по области, всего: | 408 |  |  | 40 | 85 | 119 | 120 | 44 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | промышленных, связанных с теплоснабжением населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | по учреждениям Минздрава | 159 |  |  |  | 30 | 50 | 60 | 19 |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | по учреждениям МОН: | 225 |  |  | 40 | 50 | 60 | 50 | 25 |  |  |  |  |  |
|  | - республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | по объектам СП "Кыргызтеплоэнерго" | 24 |  |  |  | 5 | 9 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| III | Поставка и создание запасов топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | для населения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 32,800 |  |  |  | 1,000 | 2,000 | 5,000 | 8,000 | 10,000 | 6,000 | 0,800 |  |  |
| 3.2 | по учреждениям Минздрава, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,123 |  |  |  |  | 0,020 | 0,023 | 0,030 | 0,030 | 0,020 |  |  |  |
| 3.3 | по учреждениям ФОМС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 1,337 |  |  |  |  | 0,300 | 0,500 | 0,300 | 0,237 |  |  |  |  |
| 3.4 | по учреждениям МОН, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,147 |  |  |  |  | 0;009 | 0,009 | 0,050 | 0,050 | 0,029 |  |  |  |
| 3.5 | по учреждениям образования, местный бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 14,917 |  |  |  |  | 1,000 | 5,000 | 8,000 | 0,917 |  |  |  |  |
| 3.6 | по учреждениям культуры, местный бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,448 |  |  |  |  |  | 0,200 | 0,248 |  |  |  |  |  |
| 3.7 | по учреждениям МЧС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,133 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0133 | 0,0399 | 0,0399 | 0,0266 | 0,0133 |
| 3.8 | по учреждениям МВД, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,514 |  |  |  |  | 0,100 | 0,100 | 0,077 | 0,077 | 0,050 | 0,055 | 0,055 |  |
| 3.9 | по частям ГПС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь (тыс. т) | 0,735 |  |  |  | 0,235 | 0,250 | 0,250 |  |  |  |  |  |  |
| 3.10 | по учреждениям ГК по делам обороны, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,156 |  |  |  |  |  |  |  | 0,025 | 0,034 | 0,039 | 0,034 | 0,023 |
| 3.11 | по учреждениям ГСИН, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,100 |  |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  |  |  |  |
| 3.12 | по учреждениям Агентства НСПО при МОН, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,584 |  |  |  |  |  | 0,584 |  |  |  |  |  |  |
| 3.13 | по учреждениям Минтруда и соцразвития, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,093 |  |  |  |  |  |  |  | 0,018 | 0,020 | 0,022 | 0,019 | 0,014 |
| 3.14 | по объектам ГП "Кыргызтеплоэнерго", республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 1,388 |  |  |  | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,200 | 0,228 |  |
| 3.15 | по объектам ГП "Кыргызтеплоэнерго", местный бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 3,191 |  |  |  | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,300 | 0,450 | 0,441 |  |

Приложение 10

ЛИМИТЫ
 потребления электрической энергии и мощности и создание необходимого запаса топлива по Иссык-Кульской области к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Всего | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март |
| I | Электрическая энергия: (млн. кВт.час) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | план потребления эл. энергии по области, всего: | 1424,878 | 95,970 | 84,433 | 76,802 | 84,781 | 87,780 | 77,697 | 117,362 | 153,339 | 176,043 | 182,923 | 159,184 | 128,564 |
| 1.1.1 | в том числе: план потребления эл. энергии по РЭК | 996,107 | 65,852 | 53,537 | 46,040 | 52,573 | 54,299 | 46,287 | 83,800 | 113,217 | 130,373 | 140,687 | 118,559 | 90,883 |
| 1.1.2 | план потребления электрической энергии по КПП | 31,190 | 1,420 | 1,342 | 1,629 | 2,822 | 3,129 | 1,679 | 1,930 | 3,134 | 3,799 | 4,051 | 3,671 | 2,584 |
| 1.1.2.1 | план потребления э/энергии Кумтор ОК | 304,600 | 23,500 | 25,400 | 25,400 | 25,600 | 26,500 | 25,200 | 25,600 | 25,800 | 26,900 | 23,800 | 24,700 | 26,200 |
| 1.1.3 | потери ОАО "НЭС Кыргызстана" | 92,004 | 5,135 | 4,120 | 3,701 | 3,764 | 3,830 | 4,504 | 5,970 | 11,070 | 14,811 | 14,222 | 12,103 | 8,774 |
| 1.1.4 | хознужды ОАО "НЭС Кыргызстана" | 0,977 | 0,063 | 0,034 | 0,032 | 0,022 | 0,022 | 0,027 | 0,062 | 0,118 | 0,160 | 0,163 | 0,151 | 0,123 |
| 1.1.5 | нужды ОАО "Электрические станции" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | предельная величина мощности по области (МВт) |  | 204 | 158 | 146 | 158 | 163 | 161 | 211 | 256 | 273 | 267 | 266 | 230 |
| 1.2.1 | предельная величина мощности по РЭК (МВт) |  | 156 | 111 | 98 | 109 | 112 | 114 | 161 | 197 | 206 | 201 | 200 | 175 |
| 1.2.2 | предельная величина мощности по КПП (МВт) |  | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 4 |
| 1.2.2.1 | предельная величина мощности по Кумтору (МВт) |  | 38 | 39 | 39 | 38 | 40 | 38 | 38 | 39 | 40 | 40 | 41 | 39 |
| 1.2.4 | потери ОАО "НЭС Кыргызстана" (МВт) |  | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 15 | 20 | 19 | 17 | 12 |
| II | Подготовка котельных: (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | план подготовки котельных по области, всего: | 737 |  |  | 55 | 213 | 302 | 167 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | промышленных, связанных с теплоснабжением населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | по учреждениям Минздрава | 706 |  |  | 55 | 205 | 291 | 155 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | по учреждениям МОН: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | по объектам ГП "Кыргызтеплоэнерго" | 31 |  |  |  | 8 | 11 | 12 |  |  |  |  |  |  |
| III | Поставка и создание запасов топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | для населения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 83,760 |  |  |  | 1,100 | 2,555 | 12,300 | 16,928 | 18,183 | 18,768 | 9,145 | 4,131 | 0,650 |
| 3.2 | по учреждениям Минздрава, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,159 |  |  |  |  |  |  | 0,065 | 0,069 | 0,025 |  |  |  |
| 3.3 | по учреждениям ФОМС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,801 |  |  |  |  | 0,130 | 0,274 | 0,300 | 0,080 | 0,018 |  |  |  |
| 3.4 | по учреждениям МОН, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,071 |  |  |  |  | 0,021 | 0,020 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |  |  |  |
| 3.5 | по учреждениям образования, местный бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 5,653 |  |  |  |  | 0,064 | 1,674 | 2,153 | 1,342 | 0,420 |  |  |  |
| 3.6 | по учреждениям МЧС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,163 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0163 | 0,0489 | 0,0489 | 0,0326 | 0,0163 |
| 3.7 | по учреждениям МВД, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,650 |  |  |  |  |  | 0,175 | 0,150 | 0,150 | 0,075 | 0,050 | 0,050 |  |
| 3.8 | по учреждениям ГК по делам обороны, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 1,007 |  |  |  |  |  |  |  | 0,161 | 0,222 | 0,252 | 0,222 | 0,151 |
| 3.9 | по частям ГПС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,324 |  |  |  | 0,072 | 0,100 | 0,152 |  |  |  |  |  |  |
| 3.10 | по учреждениям ГСИН, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,180 |  |  |  |  | 0,080 | 0,100 |  |  |  |  |  |  |
| 3.11 | по учреждениям Минтруда и соцразвития, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,045 |  |  |  |  |  |  | 0,006 | 0,007 | 0,012 | 0,010 | 0,007 | 0,004 |
| 3.12 | по учреждениям Агентства НСПО при МОН, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,245 |  |  |  |  |  | 0,245 |  |  |  |  |  |  |
| 3.13 | по объектам ГП "Кыргызтеплоэнерго", республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - мазут (тыс. т) | 2,887 |  |  |  | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,500 | 0,587 |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 19,600 |  |  |  | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,900 | 2,900 |  |
| 3.14 | по объектам ГП "Кыргызтеплоэнерго", местный бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 4,200 |  |  |  | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,460 | 0,610 | 0,630 |  |

Приложение 11

ЛИМИТЫ
 потребления электрической энергии и мощности и создание необходимого запаса топлива в Кыргызской Республике к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года

(В редакции постановления Правительства КР от 10 октября 2017 года № 657)

| № п/п | Наименование мероприятий | Всего | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март |
| I | Электрическая энергия: (млн. кВт. час) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | план потребления эл. энергии по республике, всего: | 14272,632 | 1028,260 | 775,492 | 745,110 | 794,646 | 793,330 | 753,599 | 1176,298 | 1536,283 | 1750,223 | 1774,587 | 1596,778 | 1548,027 |
| 1.1.1 | в том числе: план потребления эл. энергии по РЭК | 11561,636 | 840,344 | 610,068 | 572,921 | 602,403 | 593,670 | 553,906 | 952,828 | 1267,536 | 1449,375 | 1491,788 | 1333,164 | 1293,632 |
| 1.1.2 | план потребления электрической энергии по КПП | 1167,064 | 87,078 | 82,382 | 91,185 | 96,421 | 101,590 | 102,960 | 104,073 | 108,798 | 112,515 | 90,925 | 89,047 | 100,091 |
| 1.1.2.1 | план потребления э/энергии Кумтор ОК | 298,722 | 22,253 | 23,361 | 22,808 | 25,600 | 26,500 | 25,200 | 25,600 | 25,800 | 26,900 | 23,800 | 24,700 | 26,200 |
| 1.1.3 | потери ОАО "НЭС Кыргызстана" | 940,019 | 58,154 | 46,099 | 45,010 | 56,329 | 58,260 | 58,409 | 78,681 | 98,255 | 118,062 | 122,154 | 108,350 | 92,256 |
| 1.1.4 | хозяйственные нужды ОАО "НЭС Кыргызстана" | 3,677 | 0,208 | 0,116 | 0,063 | 0,100 | 0,114 | 0,103 | 0,254 | 0,455 | 0,593 | 0,626 | 0,571 | 0,475 |
| 1.1.5 | хозяйственные нужды ОАО "Электрические станции" | 301,514 | 20,224 | 13,465 | 13,123 | 13,793 | 13,196 | 13,021 | 14,862 | 35,439 | 42,778 | 45,294 | 40,946 | 35,373 |
| 1.2 | предельная величина мощности по республике с учетом транзитных потерь ОАО "НЭС Кыргызстана" (МВт) |  | 2161 | 1528 | 1504 | 1537 | 1533 | 1542 | 2207 | 2608 | 2923 | 2900 | 2900 | 2487 |
| 1.2.1 | предельная величина мощности по РЭК (МВт) |  | 1840 | 1241 | 1188 | 1219 | 1202 | 1200 | 1850 | 2218 | 2501 | 2514 | 2506 | 2135 |
| 1.2.2 | предельная величина мощности по КПП (МВт) |  | 178 | 163 | 187 | 193 | 204 | 213 | 201 | 200 | 204 | 162 | 173 | 174 |
| 1.2.2.1 | предельная величина мощности по Кумтору (МВт) |  | 36 | 36 | 35 | 38 | 40 | 38 | 38 | 39 | 40 | 40 | 41 | 39 |
| 1.2.3 | потери ОАО "НЭС Кыргызстана" (МВт) |  | 94 | 77 | 84 | 76 | 78 | 81 | 106 | 136 | 159 | 164 | 161 | 124 |
| 1.2.4 | транзитные потери ОАО "НЭС Кыргызстана", МВт |  | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 |
| II | Подготовка котельных: (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | план подготовки котельных по республике, всего: | 3264 |  | 36 | 294 | 718 | 1067 | 834 | 315 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | промышленных, связанных с теплоснабжением населения | 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | по учреждениям Минздрава | 1687 |  | 15 | 165 | 426 | 632 | 388 | 61 |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | по учреждениям МОН: | 1295 |  |  | 102 | 223 | 360 | 370 | 240 |  |  |  |  |  |
|  | - республиканский бюджет | 423 |  |  | 59 | 100 | 102 | 94 | 68 |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет | 872 |  |  | 43 | 123 | 258 | 276 | 172 |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | по объектам ГП "Кыргызтеплоэнерго" | 134 |  |  |  | 37 | 44 | 51 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 | по объектам КП "Бишкектеплоэнерго" | 61 |  | 14 | 15 | 16 | 15 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6 | по объектам Ошского МП "Теплоснабжение" | 77 |  | 7 | 11 | 15 | 15 | 20 | 9 |  |  |  |  |  |
| III | Поставка и создание запасов топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | для населения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 1074,455 | 6,000 | 4,400 | 3,450 | 37,610 | 93,655 | 206,995 | 173,323 | 171,223 | 155,465 | 116,180 | 97,111 | 9,043 |
| 3.2 | по учреждениям Минздрава, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 2,821 |  |  |  |  | 0,384 | 0,453 | 0,995 | 0,551 | 0,438 |  |  |  |
| 3.2.1 | по учреждениям ФОМС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 14,330 |  |  |  | 1,095 | 4,492 | 4,811 | 2,298 | 1,265 | 0,370 |  |  |  |
| 3.3 | по учреждениям МОН, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 15,702 |  |  |  |  | 2,490 | 3,589 | 5,048 | 2,358 | 1,541 | 0,338 | 0,338 |  |
| 3.4 | то учреждениям образования, местный бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 76,383 |  |  |  |  | 10,564 | 17,621 | 25,402 | 18,379 | 3,417 | 0,900 |  |  |
| 3.5 | по учреждениям культуры, местный бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,867 |  |  |  |  | 0,100 | 0,335 | 0,397 | 0,035 |  |  |  |  |
| 3.6 | по учреждениям МЧС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 1,736 |  |  |  |  |  |  | 0,0290 | 0,2421 | 0,5503 | 0,4703 | 0,3098 | 0,1340 |
| 3.7 | по учреждениям МВД, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 3,963 |  |  |  |  | 0,478 | 0,833 | 0,785 | 0,763 | 0,471 | 0,310 | 0,323 |  |
| 3.8 | по учреждениям ГК по делам обороны, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 10,087 |  |  |  |  |  |  |  | 1,614 | 2,219 | 2,521 | 2,219 | 1,513 |
| 3.9 | по частям ГПС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 4,996 |  |  |  | 1,171 | 1,850 | 1,975 |  |  |  |  |  |  |
|  | - мазут (тыс. т) | 0,575 |  |  |  |  |  | 0,575 |  |  |  |  |  |  |
| 3.10 | по учреждениям ГСИН, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 3,591 |  |  |  |  | 0,640 | 1,278 | 1,193 | 0,480 |  |  |  |  |
| 3.11 | по учреждениям Минтруда и соцразвития, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 2,378 |  |  |  |  |  | 0,104 | 0,336 | 0,452 | 0,617 | 0,443 | 0,340 | 0,085 |
| 3.12 | по учреждениям Агентства НСПО при МОН, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 3,000 |  |  |  |  |  | 3,000 |  |  |  |  |  |  |
| 3.13 | по объектам ГП "Кыргызтеплоэнерго", республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - мазут (тыс. т) | 20,942 |  |  |  | 2,390 | 2,390 | 2,390 | 2,390 | 2,410 | 2,510 | 3,154 | 3,308 |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 53,306 |  |  |  | 6,160 | 6,160 | 6,260 | 6,260 | 6,260 | 6,260 | 8,068 | 7,878 |  |
| 3.14 | по объектам ГП "Кыргызтеплоэнерго", местный бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - мазут (тыс. т) | 2,602 |  |  |  | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,450 | 0,412 |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 21,482 |  |  |  | 2,450 | 2,450 | 2,650 | 2,650 | 2,650 | 2,510 | 3,200 | 2,922 |  |
| 3.15 | по объектам КП "Бишкектеплоэнерго", местный бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 15,400 |  |  |  |  | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,400 |
| 3.16 | на ТЭЦ города Бишкек: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - мазут (тыс. т) | 1000,000 |  |  |  | 95,000 | 105,000 | 105,000 | 106,000 | 106,000 | 106,000 | 125,000 | 126,000 | 126,000 |
|  | - уголь (тыс. т) | 5,000 |  |  |  |  |  |  | 5,000 |  |  |  |  |  |
| 3.17 | на ТЭЦ города Ош: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - мазут (тыс. т) | 14,441 |  |  |  |  |  |  |  | 2,900 | 3,760 | 3,183 | 2,583 | 2,015 |
| 3.18 | по объектам Ошского МП "Теплоснабжение" | 11,000 |  |  |  |  | 2,000 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 1,000 | 0,500 |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 12

ЗАДАНИЕ
 Государственному комитету промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики, ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания", ГП "Кыргызкомур", ОсОО "Газпром Кыргызстана", ОАО "Кыргызнефтегаз" по поставке угля, природного газа и мазута на тепловые электростанции ОАО "Электрические станции" для подготовки к осенне-зимнему сезону 2017/2018 года

(уголь, мазут - тыс. т, газ - млн. куб.м)

|  | Остаток на 01.04.17 г. | Необходимо поставить во 2-4 кв. 2017 г. и в 1 кв. 2018 г. | График поставки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 год |  |  |  |  |
|  |  |  | Апрель | Май | Июнь | II кв. | Июль | Август | Сентябрь | Ill кв. | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | IV кв. | Январь | Февраль | Март | I кв. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ОАО "Электрические станции" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, всего | 237,0 | 1000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 105 | 105 | 305 | 106 | 106 | 106 | 318 | 125 | 126 | 126 | 377 |  |
| в чем числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| импортным |  | 450,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 50 | 50 | 140 | 50 | 40 | 40 | 130 | 60 | 60 | 60 | 180 | ОАО "НЭХК", ОАО "ЭС" |
| марки Д, ДГ, Г | 58,0 | 450,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 50 | 50 | 140 | 50 | 40 | 40 | 130 | 60 | 60 | 60 | 180 |  |
| кыргызский | 179,0 | 550,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 55 | 165 | 56 | 66 | 66 | 188 | 65 | 66 | 66 | 197 | ГКПЭН КР, ГП "Кыргызкомур", угледобывающие предприятия |
| марки БР, БЗ | 176,0 | 500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 150 | 50 | 60 | 60 | 170 | 60 | 60 | 60 | 180 |  |
| марки ДСШ | 3,0 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 15 | 6 | 6 | 6 | 18 | 5 | 6 | 6 | 17 |  |
| Мазут, всего | 9,0 | 19,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 5,0 | 2,9 | 3,8 | 11,636 | 3,2 | 2,6 | 2,0 | 7,781 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мазут (марки М-100, ТКМ-16) | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ОАО "НЭХК", ОАО "ЭС" |
| Мазут кыргызский (марки М-100) | 4 | 14,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,9 | 3,8 | 6,6 | 3,183 | 2,583 | 2,015 | 7,781 | ОАО "НЭХК", ОАО "КНГ" |
| Газ |  | 30,8 | 2,53 | 2,61 | 2,61 | 7,758 | 2,62 | 2,63 | 2,54 | 7,798 | 2,60 | 1,00 | 2,72 | 6,32 | 3,06 | 2,79 | 3,06 | 8,91 | ОАО "НЭХК", ОсОО "ГК" |
| ТЭЦ г.Бишкек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, всего |  | 1000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 105 | 105 | 305 | 106 | 106 | 106 | 318 | 125 | 126 | 126 | 377 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| импортный марки Д, ДГ, Г | 58,0 | 450,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 50 | 50 | 140 | 50 | 40 | 40 | 130 | 60 | 60 | 60 | 180 | ОАО "НЭХК", ОАО "ЭС" |
| кыргызский | 179,0 | 550,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 55 | 165 | 56 | 66 | 66 | 188 | 65 | 66 | 66 | 197 | ГКПЭН КР, ГП "Кыргызкомур", угледобывающие предприятия |
| марки БР, БЗ | 176,0 | 500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 150 | 50 | 60 | 60 | 170 | 60 | 60 | 60 | 180 |  |
| марки ДСШ | 3,0 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 15 | 6 | 6 | 6 | 18 | 5 | 6 | 6 | 17 |  |
| Мазут (марки М-100, ТКМ-16) | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОАО "НЭХК", ОАО "ЭС" |
| Газ |  | 22,452 | 2,52 | 2,604 | 2,604 | 7,728 | 2,604 | 2,604 | 2,520 | 7,728 | 2,604 | 0,000 | 1,116 | 3,720 | 1,116 | 1,044 | 1,116 | 3,276 | ОАО "НЭХК", ОсОО "ГК" |
| ТЭЦ Ош |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мазут кыргызский (марки М-100) | 4,0 | 14,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,9 | 3,76 | 6,6 | 3,183 | 2,583 | 2,015 | 7,781 | ОАО "НЭХК", ОАО "КНГ" |
| Газ |  | 8,330 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,07 | 0,00 | 1,00 | 1,60 | 2,60 | 1,94 | 1,750 | 1,940 | 5,63 | ОАО "НЭХК", ОсОО "ГК" |

Примечание: ГКПЭН КР - Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования Республики;

ОАО "НЭХК" - открытое акционерное общество "Национальная энергетическая холдинговая компания";

ОАО "ЭС" - открытое акционерное общество "Электрические станции";

ОсОО "ГК" - общество с ограниченной ответственностью "Газпром Кыргызстан";

ОАО "КНГ" - открытое акционерное общество "Кыргызнефтегаз";

ГП "Кыргызкомур" - государственное предприятие "Кыргызкомур" при государственном комитете промышленности, энергетики и недропользования КР.

Приложение 13

ЗАДАНИЕ
 ОАО "Кыргызнефтегаз" на поставку природного газа и мазута для подготовки к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года

(В редакции постановления Правительства КР от 10 октября 2017 года № 657)

(мазут - тыс. т, газ - млн. куб.м)

| Наименование | Необходимо поставить во II-IV кв. 2017 г. и I кв. 2018 г. Всего | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март |
| Поставка топливных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| природный газ, всего: в том числе: | 24,9 | 2,1 | 1,6 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,8 | 2,1 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 2,6 | 2,9 |
| - для населения | 9,47 | 0,55 | 0,4 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,37 | 0,5 | 1 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,3 |
| мазут, всего: в том числе: | 34,441 |  |  |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 7,0 | 4,9 | 5,76 | 5,183 | 3,583 | 2,015 |
| - для ТЭЦ гор. Бишкек | 5,0 |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |
| - для ТЭЦ гор. Ош | 14,441 |  |  |  |  |  |  | - | 2,9 | 3,76 | 3,183 | 2,583 | 2,015 |
| - для ГП "Кыргызтеплоэнерго" | 15,0 |  |  |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 |  |

Приложение 14

ГРАФИК
 накопления воды и выработки электроэнергии электростанциями ОАО "Электрические станции", передачи электроэнергии по электрическим сетям ОАО "НЭХК" и отпуска электроэнергии в распредэлектрокомпании ОАО "Северэлектро", ОАО "Востокэлектро", ОАО "Ошэлектро", ОАО "Жалалабатэлектро"

(В редакции постановления Правительства КР от 10 октября 2017 года № 657)

(млн. кВтч)

|  | 2017 год |  |  |  |  |  | 2017 год Всего: | 2018 год I кв. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I кв. | II кв. | 6 мес. | III кв. | 9 мес. | IV кв. |  |  |
| Объем воды на Токтогульском водохранилище, при среднемноголетней приточности (млрд. куб.м.) | 12,78 | 18,48 | 18,48 | 19,50 | 19,50 | 17,28 | 17,28 | 13,88 |
| Уровень воды в верхнем бьефе Токтогульского водохранилища (м) | 874,03 | 896,53 | 896,53 | 900,14 | 900,14 | 892,12 | 892,12 | 878,72 |
| Выработка электроэнергии, всего: | 4839,6 | 2696,1 | 7535,8 | 3278,3 | 10814,1 | 4578,6 | 15392,7 | 4920,4 |
| ГЭС | 4348,7 | 2597,9 | 6946,6 | 3182,1 | 10128,8 | 4101,0 | 14229,8 | 4318,5 |
| ТЭЦ | 490,9 | 98,2 | 589,1 | 96,2 | 685,3 | 477,6 | 1162,9 | 601,9 |
| Поступление электроэнергии в сети ОАО "НЭС Кыргызстана" | 4672,0 | 2620,7 | 7292,7 | 3196,4 | 10489,1 | 4429,9 | 14919,0 | 4737,6 |
| в т.ч. импорт электроэнергии | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| экспорт электроэнергии | 0,02 | 159,44 | 159,46 | 930,02 | 1089,48 | 110,94 | 1200,42 | 0,04 |
| передача электроэнергии КПП, всего: | 338,0 | 316,4 | 654,4 | 365,8 | 1020,3 | 391,5 | 1411,7 | 341,2 |
| передача электроэнергии РЭК, всего: | 4042,4 | 1986,5 | 6028,9 | 1712,8 | 7741,7 | 3613,5 | 11355,2 | 4054,5 |
| Отпуск электроэнергии от ОАО "Электрические станции" в сети РЭК, всего: | 4106,4 | 2023,3 | 6129,7 | 1749,4 | 7879,1 | 3669,2 | 11548,3 | 4118,4 |
| в том числе: ОАО "Северэлектро" | 2024,8 | 1009,9 | 3034,7 | 866,1 | 3900,7 | 1836,0 | 5736,7 | 2024,8 |
| ОАО "Востокэлектро" | 612,2 | 301,7 | 913,9 | 248,5 | 1162,4 | 533,1 | 1695,5 | 623,5 |
| ОАО "Ошэлектро" | 885,1 | 442,3 | 1327,4 | 383,5 | 1710,9 | 815,2 | 2526,1 | 885,9 |
| ОАО "Жалалабатэлектро" | 584,2 | 269,4 | 853,7 | 251,4 | 1105,1 | 484,8 | 1589,9 | 584,2 |

Приложение 15

ЗАДАНИЕ
 ОАО "Электрические станции"
 по выработке электроэнергии и мощности на ТЭЦ города Бишкек
 на 2017 год и I квартал 2018 года

| Показатели | Ед. изм. | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I кв. | Апрель | Май | Июнь | II кв. | Июль | Август | Сентябрь | III кв. | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | IV кв. | 2017 год | Январь | Февраль | Март | I кв. |
| Выработка электроэнергии | млн. кВт.ч | 491,575 | 43,200 | 33,480 | 32,400 | 109,080 | 33,480 | 33,480 | 32,400 | 99,360 | 44,640 | 180,000 | 238,080 | 462,720 | 1162,735 | 238,080 | 215,040 | 148,800 | 601,920 |
| Среднесуточная мощность | МВт |  | 60 | 45 | 45 |  | 45 | 45 | 45 |  | 60 | 250 | 320 |  |  | 320 | 320 | 200 |  |

по выработке электроэнергии и мощности
 на ТЭЦ города Ош на 2017 год и I квартал 2018 года

| Показатели | Ед. изм. | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I кв. | Апрель | Май | Июнь | II кв. | Июль | Август | Сентябрь | III кв. | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | IV кв. | 2017 год | Январь | Февраль | Март | I кв. |
| Выработка электроэнергии | млн. кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднесуточная мощность | МВт |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |

Приложение 16

ЗАДАНИЕ
 ОАО "Электрические станции", ОАО "НЭС Кыргызстана", распределительным электрокомпаниям и ОАО "Бишкектеплосеть" по подготовке ТЭЦ и ГЭС, электро- и тепловых сетей к эксплуатации в осенне-зимний период 2017/2018 года

(В редакции постановления Правительства КР от 18 июля 2017 года № 434)

| № п/п | Наименование оборудования | Ед. изм. | 2017 год |  |  |  |  | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |  |
| 1 | ОАО "Электрические станции", ремонт: |  |  |  |  |  |  | ОАО "Электрические станции" |
| 1.1 | Энергетические котлы | шт./т пара/ч | 3/660 | - | - | 2/440 | 1/220 |  |
| 1.2 | Турбогенераторы | шт./МВт | - | - | - | - | - |  |
| 1.3 | Гидроагрегаты | шт./МВт | 7/865 | - | 3/210 | 4/655 | - |  |
| 1.4 | Трансформаторы | шт./МВт | 2/263 | - | 1/63 | 1/200 | - |  |
| 2 | ОАО "НЭС Кыргызстана", ремонт: |  |  |  |  |  |  | ОАО "НЭС Кыргызстана" |
| 2.1 | ЛЭП 110 кВ и выше | км | 210,64 | 12,0 | 83,04 | 115,6 | - |  |
| 2.2 | Трансформаторы 110 кВ и выше | шт./МВА | 2/25 | - | 2/25 | - | - |  |
| 2.3 | Средства на ремонт | млн. сом. | 3,141 | 0,218 | 1,738 | 1,185 | - |  |
| 3 | ОАО "Северэлектро", ремонт: |  |  |  |  |  |  | ОАО "Северэлектро" |
| 3.1 | ПС 35 кВ | шт. | 42 | 1 | 18 | 18 | 5 |  |
| 3.2 | КТП 10/6/0,4 кВ | шт. | 1390 | 192 | 515 | 506 | 177 |  |
| 3.3 | ЛЭП 6-10-0,4 кВ | км | 2140,14 | 229,55 | 817,73 | 815,79 | 277,07 |  |
| 3.4 | ВЛ-35 кВ | км | 209,51 | 10,77 | 133,79 | 45,64 | 19,31 |  |
| 3.5 | Средства на ремонт | млн. сом. | 132,99 | 16,48 | 48,66 | 47,34 | 20,51 |  |
| 4 | ОАО "Востокэлектро", ремонт: |  |  |  |  |  |  | ОАО "Востокэлектро" |
| 4.1 | ПС-35/6/10 кВ | шт. | 31 | 2 | 10 | 16 | 3 |  |
| 4.2 | КТП 10/6/0,4 кВ | шт. | 660 | 106 | 197 | 215 | 142 |  |
| 4.3 | ЛЭП 6-10-0,4 кВ | км | 1126,45 | 196,30 | 352,90 | 341,95 | 235,30 |  |
| 4.4 | ВЛ-35 кВ | км | 147,65 | 0,00 | 0,00 | 147,65 | 0,00 |  |
| 4.5 | Средства на ремонт | млн. сом. | 48,35 | 7,08 | 13,51 | 17,09 | 10,67 |  |
| 5 | ОАО "Ошэлектро", ремонт: |  |  |  |  |  |  | ОАО "Ошэлектро" |
| 5.1 | ПС-35 кВ | шт. | 12 | 2 | 6 | 4 | 0 |  |
| 5.2 | КТП 10/6/0,4 кВ | шт. | 829 | 78 | 343 | 327 | 81 |  |
| 5.3 | ЛЭП 6-10-0,4 кВ | км | 2256,56 | 241,00 | 1108,20 | 806,50 | 100,86 |  |
| 5.4 | ВЛ-35 кВ | км | 74,13 | 20,77 | 24,75 | 28,61 | 0,00 |  |
| 5.5 | Средства на ремонт | млн. сом. | 86,04 | 23,05 | 24,10 | 19,84 | 19,05 |  |
| 6 | ОАО "Жалалабатэлектро", ремонт: |  |  |  |  |  |  | ОАО "Жалалабатэлектро" |
| 6.1 | ПС 35 кВ | шт. | 69 | 13 | 22 | 21 | 13 |  |
| 6.2 | КТП 10/6/0,4 кВ | шт. | 1586 | 372 | 429 | 438 | 347 |  |
| 6.3 | ЛЭП 6-10-0,4 кВ | км | 3830,45 | 869,64 | 1052,84 | 1074,62 | 833,35 |  |
| 6.4 | ВЛ-35 кВ | км | 459,50 | 99,87 | 126,72 | 129,86 | 103,05 |  |
| 6.5 | Средства на ремонт | млн. сом. | 105,67 | 23,20 | 29,35 | 29,69 | 23,44 |  |
| 7 | ОАО "Бишкектеплосеть" |  |  |  |  |  |  | ОАО "Бишкектеплосеть" |
| 7.1 | Ремонт тепловых сетей, в т.ч.: | м | 5800 | 1200 | 1700 | 1800 | 1100 |  |
| 7.1.1 | - магистральных | м | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 |  |
| 7.1.2 | - распределительных | м | 5600 | 1200 | 1700 | 1600 | 1100 |  |
| 7.1.3 | - замена вышедшей из строя запорной арматуры | шт. | 350 | 20 | 175 | 120 | 35 |  |
| 7.1.4 | - ремонт тепловой изоляции | м2 | 2200 | 30 | 440 | 1600 | 130 |  |
| 7.2 | Средства на ремонт | млн. сом. | 93,38 | 14,61 | 29,57 | 32,8 | 16,4 |  |

Приложение 17

ЗАДАНИЕ
 ОАО "Северэлектро", ОАО "Востокэлектро", ОАО "Жалалабатэлектро", ОАО "Ошэлектро" по строительству и реконструкции ВЛ 0,4-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ в 2017 году

(В редакции постановления Правительства КР от 10 октября 2017 года № 657)

| № п/п | Наименование области | Ед. изм. | 2017 год |  |  |  |  | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |  |
|  | ОАО "Северэлектро" |  |  |  |  |  |  | ОАО "Северэлектро" |
| 1 | Реконструкция ВЛ 10-0,4 кВ | км | 94,5 | 0,1 | 11,4 | 58,8 | 24,2 |  |
| 2 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ на СИП | км | 370,0 | 0,0 | 20,1 | 69,2 | 280,7 |  |
| 3 | Реконструкция КЛ 10-0,4 кВ | км | 26,4 | 2,4 | 7,9 | 8,3 | 7,8 |  |
| 4 | Установка доп. КТП 6-10/0,4 кВ | шт. | 41 | 3 | 10 | 16 | 12 |  |
| 5 | Замена трансформаторов 6-10/0,4 кВ | шт. | 34 | 3 | 10 | 12 | 9 |  |
| 6 | Вынос приборов учета | шт. | 18500 | 1907 | 2944 | 7170 | 6479 |  |
| 7 | Капитальные вложения | млн. сом. | 970,0 | 24,3 | 128,2 | 334,1 | 483,5 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | город Бишкек |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реконструкция ВЛ 10-0,4 кВ | км | 2,2 | 0,0 | 0,6 | 0,8 | 0,8 |  |
| 1.2 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ на СИП | км | 170,0 | 0,0 | 20,1 | 69,2 | 80,7 |  |
| 1.3 | Реконструкция КЛ 10-0,4 кВ | км | 24,10 | 2,40 | 7,10 | 7,30 | 7,30 |  |
| 1.4 | Установка доп. КТП 6-10/0,4 кВ | шт. | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |  |
| 1.5 | Замена трансформаторов 6-10/0,4 кВ | шт. | 10 | 1 | 4 | 2 | 3 |  |
| 1.6 | Вынос приборов учета | шт. | 4000 | 500 | 500 | 1500 | 1500 |  |
| 1.7 | Капитальные вложения | млн. сом. | 502,6 | 4,6 | 48,2 | 203,8 | 246,0 |  |
| 2 | Чуйская область |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Реконструкция ВЛ 10-0,4 кВ | км | 42,2 | 0,1 | 6,4 | 24,6 | 11,1 |  |
| 2.2 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ на СИП | км | 170,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 170,0 |  |
| 2.3 | Реконструкция КЛ 10-0,4 кВ | км | 2,3 | 0,0 | 0,8 | 1,0 | 0,5 |  |
| 2.4 | Установка доп. КТП 6-10/0,4 кВ | шт. | 2,3 | 3 | 7 | 9 | 4 |  |
| 2.5 | Замена трансформаторов 6-10/0,4 кВ | шт. | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 |  |
| 2.6 | Вынос приборов учета | шт. | 10000 | 1118 | 1722 | 3904 | 3256 |  |
| 2.7 | Капитальные вложения | млн. сом. | 419,4 | 18,3 | 74,5 | 110,6 | 216,0 |  |
| 3 | Таласская область |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Реконструкция BЛ110-0,4 кВ | км | 50,1 | 0,0 | 4,4 | 33,4 | 12,3 |  |
| 3.2 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ на СИП | км | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 |  |
| 3.3 | Установка доп. КТП 6-10/0,4 кВ | шт. | 14 | 0 | 2 | 6 | 6 |  |
| 3.4 | Замена трансформаторов 6-10/0,4 кВ | шт. | 18 | 2 | 4 | 7 | 5 |  |
| 3.5 | Вынос приборов учета | шт. | 4500 | 289 | 722 | 1766 | 1723 |  |
| 3.6 | Капитальные вложения | млн. сом. | 48,0 | 1,4 | 5,5 | 19,7 | 21,5 |  |
|  | ОАО "Востокэлектро" |  |  |  |  |  |  | ОАО "Востокэлектро" |
| 1 | Строительство ВЛ 10-0,4 кВ | км | 72,3 | 3,7 | 25,2 | 26,0 | 17,4 |  |
| 2 | Реконструкция ВЛ 35-10-0,4 кВ | км | 93,3 | 1,0 | 34,7 | 42,7 | 14,9 |  |
| 3 | Установка доп. КТП 6-10/0,4 кВ | шт. | 54 | 3 | 18 | 18 | 15 |  |
| 4 | Замена трансформаторов 6-10/0,4 кВ | шт. | 11 | 1 | 2 | 5 | 3 |  |
| 5 | Замена трансформаторов на ПС-35 кВ | шт. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |  |
| 6 | Замена MB-10 кВ на ВВ-10 кВ на ПС-35 кВ | шт. | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |  |
| 7 | Капитальные вложения | млн. сом. | 155,8 | 33,9 | 49,7 | 41,7 | 30,5 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Иссык-Кульская область |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Строительство ВЛ 10-0,4 кВ | км | 49,3 | 0,8 | 15,4 | 19,6 | 13,5 |  |
| 4.2 | Реконструкция ВЛ 35-10-0,4 кВ | км | 67,5 | 0,0 | 18,9 | 37,3 | 11,3 |  |
| 4.3 | Установка доп. КТП 6-10/0,4 кВ | шт. | 41 | 1 | 12 | 15 | 13 |  |
| 4.4 | Замена трансформаторов 6-10/0,4 кВ | шт. | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 |  |
| 4.5 | Замена трансформаторов на ПС-35 кВ | шт. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |  |
| 4.6 | Замена МВ-10 кВ на ВВ-10 кВ на ПС-35 кВ | шт. | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |  |
| 4.7 | Капитальные вложения | млн. сом. | 125,6 | 28,8 | 36,0 | 35,1 | 25,8 |  |
| 5 | Нарынская область |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Строительство ВЛ 10-0,4 кВ | км | 23,0 | 2,9 | 9,8 | 6,4 | 3,9 |  |
| 5.2 | Реконструкция ВЛ 35-10-0,4 кВ | км | 25,8 | 1 | 15,8 | 5,4 | 3,6 |  |
| 5.3 | Установка доп. КТП 6-10/0,4 кВ | шт. | 13 | 2 | 6 | 3 | 2 |  |
| 5.4 | Замена трансформаторов 6-10/0,4 кВ | шт. | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 |  |
| 5.5 | Замена МВ-10 кВ на ВВ-10 кВ на ПС-35 кВ | шт. | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |
| 5.6 | Капитальные вложения | млн. сом. | 30,1 | 5,1 | 13,7 | 6,6 | 4,7 |  |
|  | ОАО "Ошэлектро" |  |  |  |  |  |  | ОАО "Ошэлектро" |
| 1 | ВЛ-0,4-10 кВ реконструкция и строительства | км | 45 | 8,6 | 10,4 | 12,6 | 13,4 |  |
| 2 | КЛ-0,4-10 кВ реконструкция и строительства | км | 6,5 | 0 | 1,5 | 2,5 | 2,5 |  |
| 3 | Установка доп. КТП 6-10/0,4 кВ | шт. | 80 | 12 | 12 | 18 | 38 |  |
| 4 | Замена трансформаторов 6-10/0,4 кВ | шт. | 40 | 5 | 7 | 10 | 18 |  |
| 5 | Вынос приборов учета | шт. | 23450 | 2650 | 4000 | 9021 | 7779 |  |
| 6 | Замена приборов учета на АСКУЭ | шт. | 1570 | 0 | 570 | 473 | 527 |  |
| 7 | Замена трансформаторов на ПС-35 кВ | шт. | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 |  |
| 8 | Замена MB-10 кВ на ВВ-10 кВ на ПС-35 кВ | шт. | 20 | 0 | 0 | 10 | 10 |  |
| 9 | Замена ОДКЭ-35 кВ на МВ-10 кВ на ПС-35 кВ | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 10 | Строительство ВЛ-6-10 кВ для установки ЦАТР | км | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,9 |  |
| 11 | Капитальные вложения | млн. сом. | 268,5 | 31,6 | 38,0 | 95,9 | 103,0 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | город Ош |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | ВЛ-0,4-10 кВ реконструкция и строительства | км | 16,5 | 3,5 | 4 | 5 | 4 |  |
| 6.2 | КЛ-0,4-10 кВ реконструкция и строительства | км | 6,5 | 0 | 1,5 | 2,5 | 2,5 |  |
| 6.3 | Установка доп. КТП 6-10/0,4 кВ | шт. | 19 | 4 | 4 | 5 | 6 |  |
| 6.4 | Замена трансформаторов 6-10/0,4 кВ | шт. | 11 | 2 | 3 | 3 | 3 |  |
| 6.5 | Вынос приборов учета | шт. | 6740 | 690 | 1020 | 2680 | 2350 |  |
| 6.6 | Замена приборов учета на АСКУЭ | шт. | 460 | 0 | 290 | 85 | 85 |  |
| 6.7 | Замена трансформаторов на ПС-35 кВ | шт. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |
| 6.8 | Замена МВ-10 кВ на ВВ-10 кВ на ПС-35 кВ | шт. | 20 | 0 | 0 | 10 | 10 |  |
| 6.9 | Капитальные вложения | млн. сом. | 110,7 | 8,4 | 16,1 | 46,9 | 39,3 |  |
| 7 | Ошская область |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | ВЛ-0,4-10 кВ реконструкция и строительства | км | 16,7 | 2,7 | 3,2 | 4,4 | 6,4 |  |
| 7.2 | Установка доп. КТП 6-10/0,4 кВ | шт. | 38 | 4 | 4 | 9 | 21 |  |
| 7.3 | Замена трансформаторов 6-10/0,4 кВ | шт. | 18 | 2 | 2 | 5 | 9 |  |
| 7.4 | Вынос приборов учета | шт. | 10910 | 1190 | 1780 | 4228 | 3712 |  |
| 7.5 | Замена приборов учета на АСКУЭ | шт. | 830 | 0 | 200 | 300 | 330 |  |
| 7.6 | Замена трансформаторов на ПС-35 кВ | шт. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |
| 7.7 | Замена ОДКЭ-35 кВ на МВ-10 кВ на ПС-35 кВ | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 7.8 | Строительство ВЛ-6-10 кВ для установки ЦАТР | км | 1,02 | 0 | 0 | 0 | 1,02 |  |
| 7.9 | Капитальные вложения | млн. сом. | 106,0 | 17,3 | 11,9 | 33,5 | 43,3 |  |
| 8 | Баткенская область |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | ВЛ-10-0,4 кВ реконструкция | км | 11,8 | 2,4 | 3,2 | 3,2 | 3 |  |
| 8.2 | Установка доп. КТП 6-10/0,4 кВ | шт. | 23 | 4 | 4 | 4 | 11 |  |
| 8.3 | Замена трансформаторов6-10/0,4 кВ | шт. | 11 | 1 | 2 | 2 | 6 |  |
| 8.4 | Вынос приборов учета | шт. | 5800 | 770 | 1200 | 2113 | 1717 |  |
| 8.5 | Замена приборов учета на АСКУЭ | шт. | 280 | 0 | 80 | 88 | 112 |  |
| 8.6 | Замена трансформаторов на ПС-35 кВ | шт. | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |
| 8.7 | Строительство BЛ-6-10 кВ для установки ЦАТР | км | 2,9 | 0 | 0 | 0 | 2,9 |  |
| 8.8 | Капитальные вложения | млн. сом. | 51,7 | 5,9 | 9,9 | 15,4 | 20,5 |  |
|  | ОАО "Жалалабатэлектро" |  |  |  |  |  |  | ОАО "Жалалабатэлектро" |
| 9 | Джалал-Абадская область |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Строительство ВЛ-10-0,4 кВ | км | 30 | 0 | 6 | 10 | 14 |  |
| 9.2 | Реконструкция ВЛ-10-0,4 кВ | км | 50 | 0 | 9 | 18 | 23 |  |
| 9.3 | Установка доп. КТП 6-10/0,4 кВ | шт. | 31 | 2 | 2 | 6 | 21 |  |
| 9.4 | Замена трансформаторов 6-10/0,4 кВ | шт. | 44 | 4 | 8 | 10 | 22 |  |
| 9.5 | Вынос приборов учета | шт. | 18000 | 2000 | 4000 | 6000 | 6000 |  |
| 9.6 | Реконструкция ВЛ-35 кВ | км | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 |  |
| 9.7 | Строительство ВЛ-35 кВ | км | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 |  |
| 9.8 | Замена трансформатора на ПС-35 кВ | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 9.9 | Капитальные вложения | млн. сом. | 122,1 | 6,0 | 17,5 | 38,4 | 60,2 |  |

Приложение 18

ЗАДАНИЕ
 ОсОО "Газпром Кыргызстан" по поставке природного газа населению для подготовки к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года

| Наименование | Необходимо поставить во II-IV кв. 2017 г. и I кв. 2018 г. | График поставки (природный газ, млн. м3) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | II квартал 2017 года | III квартал 2017 года | IV квартал 2017 года |  |  | I квартал 2018 года |  |  |
|  |  |  |  | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март |
|  | план | план | план | план | план | план | план | план | план |
| Природный газ, в т.ч.: | 332,8 | 47,1 | 44,1 | 21,1 | 38 | 48,5 | 54,3 | 47,8 | 31,9 |
| Север | 290,9 | 42,4 | 39,8 | 19,6 | 32,9 | 42,2 | 46,7 | 40,8 | 26,5 |
| Юг | 41,9 | 4,7 | 4,2 | 1,6 | 5,1 | 6,3 | 7,6 | 7,0 | 5,4 |
| для населения: | 75,0 | 10,3 | 7,7 | 5,4 | 9,2 | 11,8 | 12,2 | 11,4 | 7,2 |
| Север | 62,1 | 7,3 | 5,2 | 4,4 | 8,0 | 10,6 | 10,7 | 10,0 | 5,9 |
| Юг | 12,9 | 3,0 | 2,6 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,2 |

Приложение 19

ЗАДАНИЕ
 ОсОО "Газпром Кыргызстан" по поставке природного газа ГП "Кыргызтеплоэнерго" для подготовки к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года

|  | Необходимо поставить во II-IV кв. 2017 года и I кв. 2018 года ВСЕГО | График поставки (природный газ, млн. м3) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | II квартал 2017 года | III квартал 2018 года | IV квартал 2017 года |  |  | I квартал 2018 года |  |  |
|  |  |  |  | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март |
| 1 | план | план | план | план | план | план | план | план | план |
| Природный газ всего: | 30 | 0 | 0 | 1,5 | 5,3 | 6,2 | 6,6 | 6,0 | 4,6 |

Приложение 20

ЗАДАНИЕ
 ОсОО "Газпром Кыргызстан" по производственно-техническим мероприятиям для подготовки к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года

| № | План мероприятий, наименование работ | Ед. изм. | Общий объем работ | 2017 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I | II | III | IV |
| 1 | Бишкекгаз |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена аварийных и малонадежных участков газопроводов | п.м. тыс. сом. | 16630 135080 |  | 8062 57891,5 | 6701 57891,5 | 1867 19297 |
|  | Текущий ремонт ГРП, ШГРП | ед. | 362 | 87 | 97 | 87 | 91 |
|  | Поверка бытовых счетчиков газа согласно плану-графику | ед. тыс. сом. | 8000 1568 | 1225 240,1 | 2775 543,9 | 2775 543,9 | 1225 240,1 |
| 2 | Чуйгаз |  |  |  |  |  |  |
|  | Текущий ремонт ГРП, ШГРП | ед. | 127 |  | 51 | 76 |  |
|  | Поверка бытовых счетчиков газа согласно плану-графику | ед. тыс. сом. | 3000 588 | 661 129,56 | 85,7 167,97 | 821 160,91 | 661 129,56 |
| 3 | Ошгаз |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена аварийных и малонадежных участков газопроводов | п.м. тыс. сом. | 18740 60856 |  | 8510 60856 | 6890 | 3340 |
|  | Текущий ремонт ГРП, ШГРП | ед. | 630 |  | 273 | 274 | 83 |
|  | Поверка бытовых счетчиков газа согласно плану-графику | ед. тыс. сом. | 8000 1568 | 1200 235,2 | 2437 477,65 | 2439 478,04 | 1924 377,1 |
| 4 | Жалалабатгаз |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена аварийных и малонадежных участков газопроводов | п.м. | 7660 |  | 4160 | 2934 | 566 |
|  | Текущий ремонт ГРП, ШГРП | ед. | 123 |  | 44 | 79 |  |
|  | Поверка бытовых счетчиков газа согласно плану-графику | ед. тыс. сом. | 2800 548,8 | 700 137,2 | 725 142,1 | 725 142,1 | 650 127,4 |
| 5 | Баткенгаз |  |  |  |  |  |  |
|  | Текущий ремонт ГРП, ШГРП | ед. | 71 | 6 | 28 | 30 | 7 |
|  | Поверка бытовых счетчиков газа согласно плану-графику | ед. тыс. сом. | 1800 352,8 | 450 88,2 | 480 94,08 | 470 92,12 | 400 78,4 |
| 6 | Югтрангаз |  |  |  |  |  |  |
|  | Техническое обслуживание, текущий ремонт, настройка оборудования ГРС (АГРС) | ед. | 9 |  |  |  |  |
| 7 | Севертрансгаз |  |  |  |  |  |  |
|  | Техническое обслуживание, текущий ремонт, настройка оборудования ГРС (АГРС) | ед. | 16 |  |  |  |  |
| 8 | Итого по распределительным сетям ОсОО "Газпром Кыргызстан", в том числе | тыс. сом. | 200561,6 | 830,25 | 120173 | 59308,6 | 20249,7 |
|  | Замена аварийных и малонадежных участков газопроводов | п.м. | 43030 |  | 20732 | 16525 | 5773 |
|  |  | тыс. сом. | 195936 |  | 118748 | 57891,5 | 19297 |
|  | Техническое обслуживание, текущий ремонт, настройка оборудования ГРС (АГРС) | ед. | 25 |  |  |  |  |
|  | Текущий ремонт ГРП, ШГРП | ед. | 1313 | 93 | 493 | 546 | 181 |
|  | Поверка бытовых счетчиков газа согласно плану-графику | ед. | 23600 | 4236 | 7274 | 7230 | 4860 |
|  |  | тыс. сом. | 4625,6 | 830,25 | 1425,7 | 1417,08 | 952,56 |

Примечание: ГРП - газорегуляторный пункт;

ШГРП - шкафной газорегуляторный пункт;

ГРС - газорегуляторная станция;

АГРС - автоматическая газорегуляторная станция.

Приложение 21

ЗАДАНИЕ
 ГП "Кыргызтеплоэнерго" и КП "Бишкектеплоэнерго" и Ошскому МП "Теплоснабжение" для подготовки отопительных котельных к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года

| Наименование области | Всего котельных | В том числе работающих на: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | газе | мазуте | угле | электроэнергии |
| КП "Бишкектеплоэнерго" мэрии города Бишкек | 61 | 25 |  | 24 | 12 |
| ГП "Кыргызтеплоэнерго" в том числе: | 132 | 19 | 27 | 54 | 32 |
| Таласская область | 4 |  | 1 | 3 |  |
| Чуйская область | 41 | 13 | 15 | 10 | 3 |
| Джалал-Абадская область | 26 | 6 | 8 | 9 | 3 |
| Нарынская область | 24 |  |  | 5 | 19 |
| Иссык-Кульская область | 31 |  | 3 | 21 | 7 |
| Ошская область | 6 |  |  | 6 |  |
| Ошское МП "Теплоснабжение" | 77 |  |  | 60 | 17 |
| Всего по республике: | 270 | 44 | 27 | 138 | 61 |