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УТРАТИЛО СИЛУ
 в соответствии с постановлением Правительства КР от 22 мая 2018 года № 249

ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 мая 2017 года № 262
О подготовке отраслей экономики и населения Кыргызской Республики к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года
(В редакции постановления Правительства КР от 18 июля 2017 года № 434, 10 октября 2017 года № 657)
В целях обеспечения отраслей экономики и населения электрической, тепловой энергией и топливными ресурсами, своевременной подготовки министерств, государственных комитетов, административных ведомств и регионов республики к прохождению осенне-зимнего периода 2017/2018 года, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики" Правительство Кыргызской Республики
                                                                                                                               ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План мероприятий по подготовке отраслей экономики и населения Кыргызской Республики к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года (далее - План мероприятий) согласно приложению 1.
2. Министерствам, государственным комитетам, административным ведомствам, государственным предприятиям "Кыргызкомур" и "Кыргызтеплоэнерго" при Государственном комитете промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики, аппаратам полномочных представителей Правительства Кыргызской Республики в областях, местным государственным администрациям и по согласованию: органам местного самоуправления, коммунальному предприятию "Бишкектеплоэнерго" мэрии города Бишкек, открытым акционерным обществам (далее - ОАО) "Национальная энергетическая холдинговая компания", "Электрические станции", "Национальная электрическая сеть Кыргызстана", "Северэлектро", "Ошэлектро", "Востокэлектро", "Жалалабатэлектро", "Кыргызнефтегаз", "Бишкектеплосеть", обществу с ограниченной ответственностью (далее - ОсОО) "Газпром Кыргызстан" и Ошскому муниципальному предприятию "Теплоснабжение":
- обеспечить выполнение Плана мероприятий, лимитов потребления электрической энергии и мощности, графиков и заданий согласно приложениям 1-21;
- в срок до 1 июля 2017 года принять меры по проведению конкурсов на закупку топлива для бюджетных организаций, заключить с ними договоры;
- в срок до 1 июля 2017 года создать рабочие комиссии по проверке готовности отопительных котельных и предприятий топливно-энергетического комплекса к работе в предстоящий осенне-зимний период с участием представителей Государственной инспекции по экологической и технической безопасности при Правительстве Кыргызской Республики;
- принимать на постоянной основе меры по реализации политики энергосбережения и повышения энергоэффективности для снижения затрат при потреблении топливно-энергетических ресурсов на производственно-технологические нужды;
- ежемесячно представлять информацию об исполнении настоящего постановления в Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики по состоянию на 1 число, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, включая информацию о проведении конкурсов на поставку угля, выполнении плановых заданий по заготовке топлива, создании топливных баз и пунктов реализации угля, с указанием цен на уголь.
3. В соответствии с частью 2 статьи 27 Закона Кыргызской Республики "О государственных закупках" конкурсным комиссиям министерств, государственных комитетов и административных ведомств, государственному предприятию "Кыргызтеплоэнерго" при Государственном комитете промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики, ОАО "Электрические станции" (по согласованию) временно, на период подготовки и прохождения осенне-зимнего периода 2017/2018 года, исключить для ОАО "Кыргызнефтегаз" и государственного предприятия "Кыргызкомур" при Государственном комитете промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики требование о представлении информации о задолженности по уплате налогов и страховых взносов в Кыргызской Республике при участии в конкурсах на поставку топочного мазута и угля, добываемого на территории Кыргызской Республики.
(В редакции постановления Правительства КР от 18 июля 2017 года № 434)
4. Государственному агентству антимонопольного регулирования при Правительстве Кыргызской Республики:
- в срок до 1 июня 2017 года установить цены на уголь угледобывающим компаниям Кыргызской Республики, осуществляющим поставку угля на предприятия топливно-энергетического комплекса Кыргызской Республики, согласно перечню, представленному государственным предприятием "Кыргызкомур" при Государственном комитете промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики;
- в срок до 1 июня 2017 года определить цены на перевозку угля автотранспортными средствами по маршруту разрез "Кара-Кече" - железнодорожная станция Балыкчы и город Таш-Кумыр - ТЭЦ города Бишкек и рекомендовать их для использования.
5. Полномочным представителям Правительства Кыргызской Республики в областях, местным государственным администрациям и мэриям городов Бишкек и Ош (по согласованию) отслеживать цены на уголь на топливных базах и пунктах реализации, осуществляющих поставку угля для населения. В случае повышения цен на уголь на 20 и более процентов в течение месяца вносить в Министерство экономики Кыргызской Республики предложения о сдерживании роста цен.
6. Министерству экономики Кыргызской Республики по результатам мониторинга, анализов предложений, внесенных полномочными представителями Правительства Кыргызской Республики в областях, местными государственными администрациями и мэриями городов Бишкек и Ош, вносить предложения в Правительство Кыргызской Республики о введении государственного регулирования цен на уголь в случае роста цен на 20 и более процентов в течение месяца.
7. Министерству финансов Кыргызской Республики обеспечить своевременное поквартальное выделение компенсационных средств для лиц, проживающих в условиях высокогорья и отдаленных труднодоступных зонах республики, в 2017 году в пределах средств, предусмотренных Законом Кыргызской Республики "О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2017 год и прогнозе на 2018-2019 годы".
8. Рекомендовать органам местного самоуправления городов Кызыл-Кия Баткенской области, Таш-Кумыр и Кара-Куль Джалал-Абадской области в срок до 1 октября 2017 года в установленном порядке принять на баланс котельные и объекты коммунально-бытового хозяйства указанных городов, находящиеся на балансе ОАО "Электрические станции".
9. Министерствам, государственным комитетам, административным ведомствам, аппаратам полномочных представителей Правительства Кыргызской Республики в областях, местным государственным администрациям, мэриям городов Бишкек и Ош (по согласованию):
- обеспечить в полном объеме своевременную оплату за потребленные электрическую и тепловую энергию, природный газ, уголь и топочный мазут;
- оказывать содействие энергетическим компаниям в своевременной вырубке поросли деревьев в охранных зонах воздушных и кабельных линий электропередачи.
10. Возложить персональную ответственность:
- за выполнение установленных лимитов потребления электрической энергии и мощности - на полномочных представителей Правительства Кыргызской Республики в областях, глав местных государственных администраций, глав айыл окмоту, руководителей ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания", "Северэлектро", "Ошэлектро", "Востокэлектро", "Жалалабатэлектро" и "Национальная электрическая сеть Кыргызстана";
- за возникновение просрочки платежей за электрическую и тепловую энергию и природный газ - на руководителей бюджетных организаций.
11. Государственной пограничной службе Кыргызской Республики и Государственной таможенной службе при Правительстве Кыргызской Республики, при необходимости проведения планового или аварийного ремонта линии электропередачи и объектов магистральных газопроводов республики, проходящих по территории сопредельных государств (Республика Казахстан, Республика Таджикистан и Республика Узбекистан), оказывать содействие в пропуске через Государственную границу Кыргызской Республики ремонтно-технического персонала, технологического оборудования и приспособлений.
12. Фонду по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики, Государственной налоговой службе при Правительстве Кыргызской Республики, Государственной таможенной службе при Правительстве Кыргызской Республики, Социальному фонду Кыргызской Республики и Фонду государственных материальных резервов при Правительстве Кыргызской Республики на время подготовки и прохождения осенне-зимнего периода не принимать решений о закрытии расчетных счетов ОАО "Электрические станции", "Национальная электрическая сеть Кыргызстана", "Северэлектро", "Востокэлектро", "Ошэлектро", "Жалалабатэлектро", "Чакан ГЭС", "Бишкектеплосеть", "Кыргызнефтегаз", ОсОО "Газпром Кыргызстан", коммунального предприятия "Бишкектеплоэнерго" мэрии города Бишкек, Ошского муниципального предприятия "Теплоснабжение", государственных предприятий "Кыргызтеплоэнерго" и "Кыргызкомур" при Государственном комитете промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики и угледобывающих предприятий, задействованных в заготовке топлива.
13. В целях утилизации угля с повышенным радиационным фоном с Куланского месторождения Республики Казахстан, находящегося на территории ТЭЦ города Бишкек:
- Министерству чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики организовать транспортировку угля с повышенным радиационным фоном с территории ТЭЦ города Бишкек и в срок до 1 июля 2017 года провести мероприятия по захоронению данного угля на участке, выделенном ОАО "Кара-Балтинский горнорудный комбинат" (по согласованию);
- Государственному агентству охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики совместно с Министерством чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики в срок до 1 июня 2017 года решить вопросы:
выдачи лицензии Государственному учреждению "Северный Центр по реагированию на чрезвычайные ситуации Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики", необходимой для осуществления перевозки угля с повышенным радиационным фоном;
финансирования мероприятий по осуществлению загрузки, перевозки, захоронения данного угля, хранящегося на ТЭЦ города Бишкек;
дезактивации территории и автомобильной техники, привлеченной для захоронения угля с повышенным радиационным фоном, на участке, выделенном ОАО "Кара-Балтинский горнорудный комбинат";
- рекомендовать ОАО "Кара-Балтинский горнорудный комбинат" в срок до 20 мая 2017 года выделить земельный участок для захоронения угля с повышенным радиационным фоном и принять его на хранение;
- Министерству внутренних дел Кыргызской Республики по запросу Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики обеспечить сопровождение автомашин (колонну) с углем с повышенным радиационным от ТЭЦ города Бишкек до ОАО "Кара-Балтинский горнорудный комбинат";
- полномочному представителю Правительства Кыргызской Республики в Чуйской области, Государственному агентству охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики, по согласованию: ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания" и ОАО "Кара-Балтинский горнорудный комбинат" оказать содействие Министерству чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики в организации и проведении мероприятий по захоронению угля с повышенным радиационным фоном.
14. Государственному предприятию "Кыргызтеплоэнерго" при Государственном комитете промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики:
- в срок до 1 августа 2017 года принять меры по погашению задолженности перед угледобывающими предприятиями Кыргызской Республики за уголь, поставленный в отопительный сезон 2016/2017 года;
- обеспечить выполнение плановых технико-экономических показателей, установленных предприятию на 2017 год.
15. Рекомендовать ОАО "Бишкектеплосеть", коммунальному предприятию "Бишкектеплоэнерго" мэрии города Бишкек, Ошскому муниципальному предприятию "Теплоснабжение" обеспечить выполнение плановых технико-экономических показателей, установленных на 2017 год.
16. Рекомендовать ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания":
- совместно с ОАО "Электрические станции", "Национальная электрическая сеть Кыргызстана", "Северэлектро", "Востокэлектро", "Ошэлектро" и "Жалалабатэлектро" принять меры по обеспечению надежного электроснабжения потребителей республики;
- совместно с ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана", "Северэлектро", "Востокэлектро", "Ошэлектро" и "Жалалабатэлектро" обеспечить в 2017 году снижение уровня потерь электрической энергии в электрических сетях ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" - до 5,9%, ОАО "Северэлектро" - до 12,4%, ОАО "Востокэлектро" - до 13,0%, ОАО "Ошэлектро" - до 12,4%, ОАО "Жалалабатэлектро" - до 12,4% и снижение дебиторской задолженности на 30%, без учета задолженности бюджетных потребителей и выплаты компенсаций за четвертый квартал 2017 года лицам, проживающим в условиях высокогорья и отдаленных труднодоступных зонах республики.
17. Рекомендовать ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана", "Северэлектро", "Востокэлектро", "Ошэлектро", "Жалалабатэлектро", "Бишкектеплосеть" и ОсОО "Газпром Кыргызстан":
- отключать в установленном порядке потребителей, имеющих дебиторскую задолженность за электрическую и тепловую энергию и природный газ, и бюджетные организации, допускающие перерасход установленных лимитов потребления электрической энергии, за исключением объектов здравоохранения, Государственной пограничной службы Кыргызской Республики, учреждений и объектов Государственной службы исполнения наказаний при Правительстве Кыргызской Республики, соединений, частей и учреждений Государственного комитета по делам обороны Кыргызской Республики и Генерального штаба Вооруженных Сил Кыргызской Республики;
- совместно с аппаратами полномочных представителей Правительства Кыргызской Республики в областях не допускать превышения лимитов потребления электрической энергии и мощности, указанных в приложениях 2-11;
- не отключать от электроснабжения технологические объекты Ошского муниципального предприятия "Теплоснабжение", государственного предприятия "Кыргызтеплоэнерго" при Государственном комитете промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики и коммунального предприятия "Бишкектеплоэнерго" мэрии города Бишкек в период ремонта котельного оборудования и прохождения осенне-зимнего периода 2017/2018 года, с соблюдением взаимных гарантийных и иных обязательств.
18. Рекомендовать ОсОО "Газпром Кыргызстан":
- заключить с поставщиками контракты на поставку природного газа и обеспечить бесперебойную поставку природного газа для потребителей Кыргызской Республики в осенне-зимний период 2017/2018 года;
- обеспечить выполнение Генеральной схемы газоснабжения и газификации Кыргызской Республики до 2030 года и Инвестиционной программы на 2015-2017 годы.
19. Министерствам, государственным комитетам, административным ведомствам, аппаратам полномочных представителей Правительства Кыргызской Республики в областях, местным государственным администрациям и органам местного самоуправления (по согласованию) оказывать содействие ОсОО "Газпром Кыргызстан" в реализации Генеральной схемы газоснабжения и газификации Кыргызской Республики до 2030 года и Инвестиционной программы на 2015-2017 годы.
20. Рекомендовать ОАО "Северэлектро", "Востокэлектро", "Ошэлектро" и "Жалалабатэлектро" совместно с местными государственными администрациями разработать графики разгрузки электрических сетей для их применения в случаях превышения лимитов потребления электроэнергии и мощности, перегруза основного оборудования, дефицита мощности и электроэнергии, и представить их ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана".
21. Рекомендовать мэрии города Бишкек до 1 апреля 2018 года обеспечить ежемесячное перечисление денежных средств в счет текущих платежей потребителей электрической и тепловой энергии, финансируемых из местного бюджета, на расчетные счета ОАО "Электрические станции" для целевого финансирования ремонтно-восстановительных работ на ТЭЦ города Бишкек и оплаты за поставленный кыргызский уголь на ТЭЦ города Бишкек.
22. Признать утратившими силу:
- постановление Правительства Кыргызской Республики "О подготовке отраслей экономики и населения Кыргызской Республики к осенне-зимнему периоду 2016/2017 года" от 26 апреля 2016 года № 215;
- пункты 1, 2, 3, и 5 постановления Правительства Кыргызской Республики "О ходе подготовке отраслей экономики и населения Кыргызской Республики к осенне-зимнему периоду 2016/2017 года" от 5 октября 2016 года № 531;
- пункт 2 постановления Правительства Кыргызской Республики "О внесении дополнений и изменений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики" от 6 января 2017 года № 10.
23. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.
24. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел промышленности, топливно-энергетического комплекса и недропользования Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

Премьер-министр	С.Жээнбеков


Приложение 1
ПЛАН
 мероприятий по подготовке отраслей экономики и населения Кыргызской Республики к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года
	№
	Наименование мероприятий
	Срок исполнения
	Ответственные

	1
	Создать в областях, городах Бишкек и Ош постоянно действующие штабы по подготовке к осенне-зимнему периоду для ежемесячного рассмотрения хода подготовки к отопительному сезону, в первую очередь вопросов:
- о подготовке котельных теплоснабжающих предприятий, ведомственных и промышленных котельных, связанных с теплоснабжением населения;
- о качестве подготовки социальных объектов к отопительному периоду;
- о качестве подготовки жилого фонда к отопительному периоду;
- об обеспеченности топливом социальных объектов, населения и своевременном выделении средств льготной категории граждан
	До 1 июля 2017 года
	Министерства, государственные комитеты, административные ведомства, аппараты полномочных представителей Правительства Кыргызской Республики в областях (далее - аппараты полномочных представителей ПКР), по согласованию: мэрии городов Бишкек и Ош, предприятия топливно-энергетического комплекса (далее - предприятия ТЭК)

	2
	Выполнять расчеты водно-энергетических режимов использования воды Токтогульского водохранилища на период 2017 года и I квартал 2018 года на основе прогноза и ожидаемого объема электропотребления
	Ежемесячно
	ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания", ОАО "Электрические станции" (по согласованию)

	3
	Производить корректировку планового потребления электроэнергии в разрезе областей и распределительных электрокомпаний (при уточнении прогнозных данных уровня воды в Токтогульском водохранилище по фактическому притоку воды на 1 июля 2017 года)
	По мере необходимости
	ГКПЭН, (по согласованию): ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания", ОАО "НЭС Кыргызстана"

	4
	Обеспечить устойчивую параллельную работу энергосистемы республики в составе Объединенной энергетической системы Центральной Азии и взаимодействие с энергосистемами Центрально-Азиатских государств и Координационно-диспетчерским центром "Энергия"
	Постоянно
	ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания", ОАО "НЭС Кыргызстана" (по согласованию)

	5
	Заключить контракты на передачу электрической энергии с распределительными электрокомпаниями, крупными промышленными предприятиями и другими лицензиатами, с установлением разрешенной к потреблению мощности по каждому присоединению, подключенному к подстанциям ОАО "НЭС Кыргызстана"
	До 30 октября 2017 года
	ОАО "НЭС Кыргызстана", ОАО "Северэлектро", ОАО "Востокэлектро", ОАО "Ошэлектро", ОАО "Жалалабатэлектро", крупные промышленные предприятия, оптовые покупатели-перепродавцы (по согласованию)

	6
	Разработать и внести на рассмотрение в Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики Порядок планирования лицензиатами объемов суточного потребления электрической энергии и мощности
	В установленный срок
	ОАО "НЭС Кыргызстана" (по согласованию)

	7
	Подготовить к работе в осенне-зимний период генерирующее оборудование на электростанциях и несение установленных мощностей ТЭЦ города Бишкек согласно приложениям 15 и 16 к настоящему постановлению
	Согласно графику ремонтов
	ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания", ОАО "Электрические станции" (по согласованию)

	8
	Разработать и согласовать температурный график работы теплосети и обеспечивать его безусловное выполнение
	До 1 октября 2017 года
	ОАО "Бишкектеплосеть", ОАО "Электрические станции" (по согласованию)

	9
	Обеспечить представление ОАО "НЭС Кыргызстана" часовых суточных графиков потребления электрической энергии и мощности на основании заданий согласно приложениям 2-11 к настоящему постановлению и заключенным контрактам;
- не допускать превышения разрешенной суточными графиками величины передаваемой ОАО "НЭС Кыргызстана" электрической энергии и мощности;
- разработать, согласовать, утвердить, довести до потребителей и соблюдать графики ограничения местной разгрузки;
	Постоянно
	ОАО "Северэлектро", ОАО "Востокэлектро", ОАО "Ошэлектро", ОАО "Жалалабатэлектро", лицензиаты на передачу и поставку электрической энергии (по согласованию)

	
	- отключать от подстанции линии электропередачи, на которых допускается превышение потребления электрической энергии и мощности, в объемах, задаваемых ОАО "НЭС Кыргызстана", в целях предотвращения возникновения аварийной ситуации в энергосистеме или для разгрузки перегружаемых линий и трансформаторов
	По мере необходимости
	

	10
	Обеспечить выполнение работ по капитальному ремонту, повышению надежности энергоснабжения и созданию аварийного запаса материально-технических ресурсов
	В соответствии с графиком
	Предприятия ТЭК (по согласованию)

	11
	Производить отключение и аннулирование технических условий у потребителей, имеющих трехфазный ввод, при нарушении установленного режима потребления электроэнергии и самовольном подключении электрического отопительного оборудования
	Постоянно
	ОАО "Северэлектро", ОАО "Востокэлектро", ОАО "Ошэлектро", ОАО "Жалалабатэлектро" (по согласованию)

	12
	Обеспечить распределение электрической энергии и мощности организациям в пределах величины выделенного лимита потребления электроэнергии и мощности, установленных приложениями 2-11 к настоящему постановлению
	Постоянно
	Министерства, государственные комитеты, административные ведомства, аппараты полномочных представителей ПКР, по согласованию: предприятия ТЭК, ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания", ОАО "Северэлектро", ОАО "Ошэлектро", ОАО "Востокэлектро", ОАО "Жалалабатэлектро", мэрии городов Бишкек и Ош

	13
	Осуществлять в полном объеме и в приоритетном порядке оплату за потребленную бюджетными организациями электрическую и тепловую энергию и природный газ
	Постоянно
	Министерства, государственные комитеты, административные ведомства, местные государственные администрации

	14
	Не допускать подачу электрической и тепловой энергии и природного газа потребителям при наличии дебиторской задолженности
	Постоянно
	Предприятия ТЭК (по согласованию)

	15
	Организовать и обеспечить поставку угля для населения на стационарные топливные базы и пункты реализации согласно заключенным договорам и создать дополнительные топливные базы в населенных пунктах, не охваченных в осенне-зимний период 2016/2017 года
	С 1 августа 2017 года по 1 марта2018 года
	Местные государственные администрации, ГП "Кыргызкомур", по согласованию: органы местного самоуправления, угледобывающие предприятия

	16
	Обеспечить авиационной техникой для облета и доставки оборудования и специалистов при выявлении и ликвидации аварийных отключений линий электропередачи, находящихся в условиях, недоступных для использования другой техники
	По мере необходимости
	МЧС, по согласованию: ОАО "НЭС Кыргызстана", ОАО "Северэлектро", ОАО "Ошэлектро", ОАО "Востокэлектро", ОАО "Жалалабатэлектро"

	17
	Проводить разъяснительную работу среди населения через средства массовой информации о сложившейся ситуации с накоплением воды в Токтогульском водохранилище, о необходимости своевременного погашения задолженности за потребленные электрическую, тепловую энергию и природный газ, экономном использовании электрической энергии, рационального и эффективного использования топлива и энергии, энергосбережения и заготовки топлива, о проводимых мероприятиях по успешному прохождению предстоящего отопительного периода
	Постоянно
	Министерства, государственные комитеты, административные ведомства, аппараты полномочных представителей ПКР; по согласованию: мэрии городов Бишкек и Ош, предприятия ТЭК, ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания"



Приложение 2
ЛИМИТЫ
 потребления электрической энергии и мощности и создание необходимого запаса топлива в Джалал-Абадской области к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года
(В редакции постановления Правительства КР от 10 октября 2017 года № 657)
	№
 п/п
	Наименование мероприятий
	Всего
	2017 год
	2018 год

	
	
	
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	Январь
	Февраль
	Март

	I
	Электрическая энергия: (млн. кВт. час)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	план потребления эл. энергии по области, всего:
	1976,773
	132,871
	106,037
	106,581
	120,746
	114,475
	107,416
	144,473
	202,794
	242,251
	256,603
	227,843
	214,684

	1.1.1
	в том числе: план потребления эл. энергии по РЭК
	1589,930
	103,678
	84,356
	81,387
	89,448
	84,500
	77,470
	113,112
	168,960
	202,772
	214,708
	191,981
	177,558

	1.1.2
	план потребления электрической энергии по КПП
	59,188
	4,266
	3,909
	3,875
	3,927
	4,743
	4,646
	5,262
	6,298
	6,599
	5,620
	4,926
	5,117

	
	План потребления э/энергии Кумтор ОК
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3
	потери ОАО "НЭС Кыргызстана"
	273,703
	20,334
	14,295
	17,747
	24,452
	21,057
	21,053
	21,665
	22,233
	26,827
	30,852
	25,923
	27,265

	1.1.4
	хознужды ОАО "НЭС Кыргызстана"
	0,196
	0,0091
	0,0097
	0,0040
	0,0207
	0,0110
	0,0210
	0,0070
	0,0200
	0,0240
	0,0260
	0,0240
	0,0190

	1.1.5
	нужды ОАО "Электрические станции"
	53,757
	4,584
	3,468
	3,568
	2,898
	4,164
	4,226
	4,427
	5,283
	6,029
	5,397
	4,989
	4,725

	1.2
	предельная величина мощности по области (МВт)
	
	252
	196
	201
	220
	207
	212
	256
	334
	434
	433
	432
	345

	1.2.1
	предельная величина мощности по РЭК (МВт)
	
	215
	169
	169
	179
	170
	174
	217
	293
	386
	382
	383
	298

	1.2.2
	предельная величина мощности по КПП (МВт)
	
	9
	8
	8
	8
	10
	10
	10
	10
	11
	9
	10
	10

	
	Предельная величина мощности по Кумтору (МВт)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.3
	потери ОАО "НЭС Кыргызстана" (МВт)
	
	28
	19
	25
	33
	28
	29
	29
	31
	36
	41
	39
	37

	II
	Подготовка котельных: (шт.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	план подготовки котельных по области, всего:
	978
	
	15
	172
	251
	246
	191
	103
	
	
	
	
	

	2.1.1
	промышленных, связанных с теплоснабжением населения
	5
	
	
	1
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	
	

	2.1.2
	по учреждениям Минздрава
	301
	
	15
	69
	88
	82
	47
	
	
	
	
	
	

	2.1.3
	по учреждениям МОН:
	646
	
	
	102
	156
	155
	131
	102
	
	
	
	
	

	
	- республиканский бюджет
	417
	
	
	59
	100
	100
	90
	68
	
	
	
	
	

	
	- местный бюджет
	229
	
	
	43
	56
	55
	41
	34
	
	
	
	
	

	2.1.4
	по объектам ГП "Кыргызтеплоэнерго"
	26
	
	
	
	6
	8
	12
	
	
	
	
	
	

	III
	Поставка и создание запасов топлива:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	для населения:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	178,700
	
	
	
	2,500
	36,000
	47,800
	50,600
	29,900
	11,900
	
	
	

	3.2
	по учреждениям Минздрава, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,284
	
	
	
	
	0,046
	0,054
	0,070
	0,069
	0,045
	
	
	

	3.3
	по учреждениям ФОМС, республиканский бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	2,283
	
	
	
	0,417
	0,525
	0,644
	0,542
	0,077
	0,078
	
	
	

	3.4
	по учреждениям МОН, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	10,000
	
	
	
	
	2,000
	3,000
	4,000
	1,000
	
	
	
	

	3.5
	по учреждениям образования, местный бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	1,600
	
	
	
	
	0,400
	0,400
	0,600
	0,200
	
	
	
	

	3.6
	по учреждениям МЧС, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,330
	
	
	
	
	
	
	
	0,038
	0,096
	0,096
	0,070
	0,030

	3.7
	по учреждениям МВД, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,738
	
	
	
	
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143
	0,094
	0,042
	0,030
	

	3.8
	по частям ГПС, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,668
	
	
	
	0,168
	0,250
	0,250
	
	
	
	
	
	

	3.9
	по учреждениям ГК по делам обороны, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	1,719
	
	
	
	
	
	
	
	0,275
	0,378
	0,430
	0,378
	0,258

	3.10
	по учреждениям ГСИН, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,120
	
	
	
	
	
	0,020
	0,100
	
	
	
	
	

	3.11
	по учреждениям Минтруда и соцразвития, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,071
	
	
	
	
	
	
	
	0,016
	0,017
	0,017
	0,016
	0,005

	3.12
	по учреждениям Агентства НСПО при МОН, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,273
	
	
	
	
	
	0,273
	
	
	
	
	
	

	3.13
	по объектам ГП "Кыргызтеплоэнерго", республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- мазут (тыс. т)
	2,701
	
	
	
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,350
	0,371
	

	3.14
	по объектам ГП "Кыргызтеплоэнерго", местный бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- мазут (тыс. т)
	1,174
	
	
	
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,250
	0,204
	

	
	- уголь (тыс. т)
	2,941
	
	
	
	0,350
	0,350
	0,350
	0,350
	0,350
	0,350
	0,440
	0,401
	



Приложение 3
ЛИМИТЫ
 потребления электрической энергии и мощности и создание необходимого запаса топлива по Ошской области к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года
	№п/п
	Наименование мероприятий
	Всего
	2017 год
	2018 год

	
	
	
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	Январь
	Февраль
	Март

	I
	Электрическая энергия: (млн. кВт.час)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	план потребления эл. энергии по области, всего:
	1008,410
	72,781
	58,839
	56,009
	57,749
	58,405
	57,526
	83,687
	107,663
	121,388
	148,937
	101,576
	83,851

	1.1.1
	в том числе: план потребления эл. энергии по РЭК
	940,632
	67,425
	53,749
	50,361
	52,079
	52,726
	52,598
	77,722
	100,346
	114,729
	142,620
	97,247
	79,030

	1.1.2
	план потребления электрической энергии по КПП
	32,006
	3,096
	3,353
	3,688
	3,796
	3,669
	3,335
	3,418
	3,544
	1,601
	0,368
	0,382
	1,756

	
	План потребления э/энергии Кумтор ОК
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3
	потери ОАО "НЭС Кыргызстана"
	35,746
	2,257
	1,735
	1,957
	1,871
	2,008
	1,591
	2,545
	3,771
	5,055
	5,946
	3,945
	3,063

	1.1.4
	хознужды ОАО "НЭС Кыргызстана"
	0,027
	0,0024
	0,0024
	0,0023
	0,0024
	0,0020
	0,0020
	0,0020
	0,0020
	0,0025
	0,0028
	0,0020
	0,0020

	
	нужды ОАО "Электрические станции"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	предельная величина мощности по области (МВт)
	
	163
	120
	118
	118
	119
	122
	158
	185
	202
	203
	202
	186

	1.2.1
	предельная величина мощности по РЭК (МВт)
	
	153
	111
	108
	108
	109
	112
	149
	174
	193
	192
	193
	179

	1.2.2
	предельная величина мощности по КПП (МВт)
	
	6
	7
	8
	8
	7
	7
	5
	6
	3
	3
	3
	3

	
	Предельная величина мощности по Кумтору (МВт)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.3
	потери ОАО "НЭС Кыргызстана" (МВт)
	
	3
	2
	3
	3
	3
	2
	3
	5
	7
	8
	6
	4

	II
	Подготовка котельных: (шт.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	план подготовки котельных по области, всего:
	409
	
	
	
	54
	157
	146
	52
	
	
	
	
	

	2.1.1
	промышленных, связанных с теплоснабжением населения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.2
	по учреждениям Минздрава
	181
	
	
	
	45
	110
	26
	
	
	
	
	
	

	2.1.3
	по учреждениям МОН:
	222
	
	
	
	7
	45
	118
	52
	
	
	
	
	

	
	- республиканский бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- местный бюджет
	222
	
	
	
	7
	45
	118
	52
	
	
	
	
	

	2.1.4
	по объектам ГП "Кыргызтеплоэнерго"
	6
	
	
	
	2
	2
	2
	
	
	
	
	
	

	III
	Поставка и создание запасов топлива:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	для населения:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	135,530
	
	
	
	15,530
	24,000
	24,000
	24,000
	24,000
	24,000
	
	
	

	3.2
	по учреждениям Минздрава, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,301
	
	
	
	
	0,048
	0,057
	0,075
	0,073
	0,048
	
	
	

	3.3
	по учреждениям ФОМС, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	4,723
	
	
	
	
	2,360
	2,363
	
	
	
	
	
	

	3.4
	по учреждениям МОН, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,636
	
	
	
	
	
	0,100
	0,100
	0,200
	0,236
	
	
	

	3.5
	по учреждениям образования, местный бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	23,303
	
	
	
	
	5,000
	5,000
	5,000
	8,303
	
	
	
	

	3.6
	по учреждениям культуры, местный бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,314
	
	
	
	
	0,100
	0,100
	0,114
	
	
	
	
	

	3.7
	по учреждениям МЧС, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,241
	
	
	
	
	
	
	
	0,025
	0,082
	0,082
	0,037
	0,015

	3.8
	по учреждениям МВД, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,580
	
	
	
	
	0,110
	0,110
	0,110
	0,110
	0,066
	0,037
	0,037
	

	3.9
	по учреждениям ГК по делам обороны, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	1,002
	
	
	
	
	
	
	
	0,160
	0,220
	0,251
	0,220
	0,150

	3.10
	по частям ГПС, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,915
	
	
	
	0,215
	0,350
	0,350
	
	
	
	
	
	

	3.11
	по учреждениям ГСИН, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,010
	
	
	
	
	
	0,010
	
	
	
	
	
	

	3.12
	по учреждениям Агентства НСПО при МОН, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,840
	
	
	
	
	
	0,840
	
	
	
	
	
	

	3.13
	по учреждениям Минтруда и соцразвития, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,063
	
	
	
	
	
	
	
	0,014
	0,014
	0,014
	0,013
	0,008

	3.14
	по объектам ГП "Кыргызтеплоэнерго", республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,500
	
	
	
	
	
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	
	

	3.15
	по объектам ГП "Кыргызтеплоэнерго", местный бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	1,000
	
	
	
	
	
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	
	



Приложение 4
ЛИМИТЫ
 потребления электрической энергии и мощности и создание необходимого запаса топлива по городу Ош к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года
	№п/п
	Наименование мероприятий
	Всего
	2017 год
	2018 год

	
	
	
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	Январь
	Февраль
	Март

	I
	Электрическая энергия: (млн. кВт.час)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	план потребления эл. энергии по городу, всего:
	832,443
	56,003
	43,757
	40,807
	40,345
	40,555
	40,619
	69,102
	106,384
	124,244
	94,825
	104,024
	71,778

	1.1.1
	в том числе: план потребления эл. энергии по РЭК
	761,515
	52,206
	40,237
	37,186
	36,741
	36,741
	37,259
	64,457
	97,444
	113,384
	85,897
	94,981
	64,982

	1.1.2
	план потребления электрической энергии по КПП
	20,953
	1,634
	1,833
	1,813
	1,881
	2,012
	1,827
	2,024
	1,957
	2,039
	1,367
	1,251
	1,315

	
	План потребления э/энергии Кумтор ОК
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3
	потери ОАО "НЭС Кыргызстана"
	28,940
	1,723
	1,278
	1,412
	1,293
	1,380
	1,112
	2,085
	3,608
	5,016
	3,629
	3,889
	2,514

	1.1.4
	хознужды ОАО "НЭС Кыргызстана"
	0,007
	0,0007
	0,0007
	0,0007
	0,0007
	0,0005
	0,0005
	0,0005
	0,0005
	0,0007
	0,0007
	0,0005
	0,0005

	1.1.5
	нужды ОАО "Электрические станции"
	21,028
	0,439
	0,408
	0,395
	0,429
	0,422
	0,421
	0,535
	3,374
	3,804
	3,931
	3,903
	2,967

	1.2
	предельная величина мощности по городу (МВт)
	
	127
	89
	85
	81
	91
	90
	130
	178
	206
	194
	197
	186

	1.2.1
	предельная величина мощности по РЭК (МВт)
	
	122
	83
	79
	76
	85
	85
	124
	169
	195
	187
	188
	180

	1.2.2
	предельная величина мощности по КПП (МВт)
	
	3
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	3
	3
	3
	3

	
	Предельная величина мощности по Кумтору (МВт)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.3
	потери ОАО "НЭС Кыргызстана" (МВт)
	
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	3
	5
	7
	5
	6
	3

	II
	Подготовка котельных: (шт.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	план подготовки котельных по городу, всего:
	77
	
	7
	11
	15
	15
	20
	9
	
	
	
	
	

	2.1.1
	промышленных, связанных с теплоснабжением населения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.2
	по учреждениям Минздрава
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.3
	по учреждениям МОН:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- республиканский бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.5
	По объектам Ошского МП "Теплоснабжение" мэрии города Ош
	77
	
	7
	11
	15
	15
	20
	9
	
	
	
	
	

	III
	Поставка и создание запасов топлива:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	для населения:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	21,300
	
	
	
	
	
	3,195
	3,695
	4,150
	4,125
	3,405
	2,730
	

	3.2
	по учреждениям МОН, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,260
	
	
	
	
	
	0,060
	0,120
	0,080
	
	
	
	

	3.3
	по учреждениям образования, местный бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.4
	по учреждениям МЧС, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,030
	
	
	
	
	
	
	
	0,004
	0,009
	0,009
	0,006
	0,002

	3.5
	по учреждениям ГК по делам обороны, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	1,350
	
	
	
	
	
	
	
	0,216
	0,297
	0,338
	0,297
	0,203

	3.6
	по учреждениям МВД, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,135
	
	
	
	
	
	0,028
	0,028
	0,017
	0,017
	0,024
	0,021
	

	3.7
	по частям ГПС, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,025
	
	
	
	
	
	0,025
	
	
	
	
	
	

	
	- мазут (тыс. т)
	0,575
	
	
	
	
	
	0,575
	
	
	
	
	
	

	3.8
	по ТЭЦ города Ош:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- мазут (тыс. т)
	14,441
	
	
	
	
	
	
	
	2,900
	3,760
	3,183
	2,583
	2,015

	3.9
	по объектам Ошского МП "Теплоснабжение" мэрии города Ош
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	11,000
	
	
	
	
	2,000
	2,000
	2,500
	3,000
	1,000
	0,500
	
	



Приложение 5
ЛИМИТЫ
 потребления электрической энергии и мощности и создание необходимого запаса топлива по Баткенской области к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года
	№
 п/п
	Наименование мероприятий
	Всего
	2017 год
	2018 год

	
	
	
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	Январь
	Февраль
	Март

	I
	Электрическая энергия: (млн. кВт.час)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	план потребления эл. энергии по области, всего:
	739,597
	54,348
	44,322
	47,199
	48,126
	48,849
	45,327
	61,924
	79,562
	84,808
	90,485
	75,528
	59,118

	1.1.1
	в том числе: план потребления эл. энергии по РЭК
	592,642
	41,987
	30,744
	30,868
	31,542
	31,483
	29,126
	49,618
	70,400
	80,059
	84,926
	64,499
	47,390

	1.1.2
	план потребления электрической энергии по КПП
	120,893
	10,674
	12,269
	14,680
	15,023
	15,685
	14,946
	10,421
	6,374
	1,215
	1,945
	8,094
	9,567

	
	План потребления э/энергии Кумтор ОК
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3
	потери ОАО "НЭС Кыргызстана"
	26,042
	1,686
	1,307
	1,649
	1,559
	1,679
	1,253
	1,883
	2,787
	3,532
	3,613
	2,934
	2,159

	1.1.4
	хознужды ОАО "НЭС Кыргызстана"
	0,020
	0,0019
	0,0021
	0,0019
	0,0019
	0,0015
	0,0015
	0,0015
	0,0015
	0,0018
	0,0015
	0,0015
	0,0015

	1.1.5
	нужды ОАО "Электрические станции"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	предельная величина мощности по области (МВт)
	
	132
	105
	117
	97
	99
	100
	118
	137
	147
	143
	142
	112

	1.2.1
	предельная величина мощности по РЭК (МВт)
	
	95
	64
	66
	65
	65
	67
	95
	122
	140
	134
	120
	91

	1.2.2
	предельная величина мощности по КПП (МВт)
	
	22
	25
	30
	30
	31
	31
	20
	11
	2
	4
	18
	18

	
	Предельная величина мощности по Кумтору (МВт)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.3
	потери ОАО "НЭС Кыргызстана" (МВт)
	
	15
	16
	20
	2
	2
	2
	3
	4
	5
	4
	4
	3

	II
	Подготовка котельных: (шт.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	план подготовки котельных по области, всего:
	282
	
	
	39
	60
	146
	37
	
	
	
	
	
	

	2.1.1
	промышленных, связанных с теплоснабжением населения
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	2.1.2
	по учреждениям Минздрава
	135
	
	
	39
	40
	38
	18
	
	
	
	
	
	

	2.1.3
	по учреждениям МОН:
	146
	
	
	
	20
	108
	18
	
	
	
	
	
	

	
	- республиканский бюджет
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	
	- местный бюджет
	145
	
	
	
	20
	108
	17
	
	
	
	
	
	

	III
	Поставка и создание запасов топлива:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	для населения:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	80,280
	
	
	0,450
	0,780
	6,000
	21,800
	25,500
	14,790
	10,960
	
	
	

	3.2
	по учреждениям Минздрава, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,099
	
	
	
	
	
	0,039
	0,030
	0,030
	
	
	
	

	3.3
	по учреждениям ФОМС, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	1,755
	
	
	
	
	
	0,140
	0,910
	0,631
	0,074
	
	
	

	3.4
	по учреждениям МОН, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,310
	
	
	
	
	
	
	0,100
	0,110
	0,100
	
	
	

	3.5
	по учреждениям образования, местный бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	12,000
	
	
	
	
	0,100
	1,247
	5,278
	3,317
	2,058
	
	
	

	3.6
	по учреждениям МЧС, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,189
	
	
	
	
	
	
	0,029
	0,080
	0,080
	
	
	

	3.7
	по учреждениям МВД, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,455
	
	
	
	
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,058
	0,016
	0,021
	

	3.8
	по учреждениям ГСИН, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,010
	
	
	
	
	
	0,010
	
	
	
	
	
	

	3.9
	по учреждениям ГК по делам обороны, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,599
	
	
	
	
	
	
	
	0,096
	0,132
	0,150
	0,132
	0,090

	3.10
	по частям ГПС, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	1,476
	
	
	
	0,376
	0,550
	0,550
	
	
	
	
	
	

	3.11
	по учреждениям Минтруда и соцразвития, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,456
	
	
	
	
	
	
	0,076
	0,087
	0,096
	0,091
	0,077
	0,030

	3.12
	по учреждениям Агентства НСПО при МОН, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,768
	
	
	
	
	
	0,768
	
	
	
	
	
	



Приложение 6
ЛИМИТЫ
 потребления электрической энергии и мощности и создание необходимого запаса топлива по Чуйской области к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Всего
	2017 год
	2018 год

	
	
	
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	Январь
	Февраль
	Март

	I
	Электрическая энергия: (млн. кВт.час)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	план потребления эл. энергии по области, всего:
	3172,943
	233,904
	192,458
	180,686
	181,840
	183,343
	177,175
	293,556
	357,227
	392,466
	384,825
	338,647
	256,816

	1.1.1
	в том числе: план потребления эл. энергии по РЭК
	2432,279
	178,542
	136,743
	123,815
	124,215
	125,247
	122,578
	222,220
	282,379
	314,725
	318,455
	276,973
	206,387

	1.1.2
	план потребления электрической энергии по КПП
	413,341
	31,076
	37,013
	38,224
	35,501
	36,541
	35,079
	40,836
	37,773
	35,370
	28,662
	27,979
	29,287

	
	План потребления э/энергии Кумтор ОК
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3
	потери ОАО "НЭС Кыргызстана"
	326,004
	24,152
	18,585
	18,567
	22,096
	21,472
	19,484
	30,438
	36,938
	42,201
	37,531
	33,543
	20,997

	1.1.4
	хознужды ОАО "НЭС Кыргызстана"
	1,319
	0,134
	0,117
	0,080
	0,028
	0,083
	0,034
	0,062
	0,137
	0,170
	0,177
	0,152
	0,145

	
	нужды ОАО "Электрические станции"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	предельная величина мощности по области (МВт)
	
	499
	379
	366
	346
	349
	369
	532
	600
	661
	667
	660
	577

	1.2.1
	предельная величина мощности по РЭК (МВт)
	
	402
	283
	265
	257
	259
	267
	427
	490
	536
	553
	558
	499

	1.2.2
	предельная величина мощности по КПП (МВт)
	
	64
	71
	76
	60
	61
	75
	65
	58
	69
	63
	52
	49

	
	Предельная величина мощности по Кумтору (МВт)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.3
	потери ОАО "НЭС Кыргызстана" (МВт)
	
	34
	25
	26
	30
	29
	27
	41
	51
	57
	50
	50
	28

	II
	Подготовка котельных: (шт.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	план подготовки котельных по области, всего:
	335
	
	
	2
	55
	69
	123
	86
	
	
	
	
	

	2.1.1
	промышленных, связанных с теплоснабжением населения
	2
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	

	2.1.2
	по учреждениям Минздрава
	11
	
	
	2
	3
	4
	2
	
	
	
	
	
	

	2.1.3
	по учреждениям МОН:
	281
	
	
	
	40
	52
	103
	
	
	
	
	
	

	
	- республиканский бюджет
	5
	
	
	
	
	2
	3
	
	
	
	
	
	

	
	- местный бюджет
	276
	
	
	
	40
	50
	100
	86
	
	
	
	
	

	2.1.4
	по объектам ГП "Кыргызтеплоэнерго"
	41
	
	
	
	12
	13
	16
	
	
	
	
	
	

	III
	Поставка и создание запасов топлива:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	для населения:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	318,970
	6,000
	4,400
	3,000
	4,200
	5,000
	68,100
	6,000
	17,300
	30,000
	90,000
	80,000
	4,970

	3.2
	по учреждениям Минздрава, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	1,580
	
	
	
	
	0,250
	0,250
	0,550
	0,250
	0,280
	
	
	

	3.3
	по учреждениям ФОМС, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	2,345
	
	
	
	0,678
	0,977
	0,690
	
	
	
	
	
	

	3.4
	по учреждениям МОН, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	2,848
	
	
	
	
	0,460
	0,460
	0,450
	0,650
	0,828
	
	
	

	3.5
	по учреждениям образования, местный бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	16,500
	
	
	
	
	4,000
	4,000
	4,000
	4,000
	0,500
	
	
	

	3.6
	по учреждениям культуры, местный бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,105
	
	
	
	
	
	0,035
	0,035
	0,035
	
	
	
	

	3.7
	по учреждениям МЧС, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,216
	
	
	
	
	
	
	
	0,0206
	0,0648
	0,0648
	0,0503
	0,0155

	3.8
	по учреждениям МВД, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,310
	
	
	
	
	
	0,060
	0,060
	0,060
	0,040
	0,040
	0,050
	

	3.9
	по учреждениям ГК по делам обороны, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	1,784
	
	
	
	
	
	
	
	0,285
	0,392
	0,446
	0,392
	0,268

	3.10
	по частям ГПС, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,455
	
	
	
	0,055
	0,200
	0,200
	
	
	
	
	
	

	3.11
	по учреждениям Агентства НСПО при МОН, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,129
	
	
	
	
	
	0,129
	
	
	
	
	
	

	3.12
	по учреждениям ГСИН, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	2,890
	
	
	
	
	0,500
	0,910
	1,000
	0,480
	
	
	
	

	3.13
	по учреждениям Минтруда и соцразвития. республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	1,595
	
	
	
	
	
	0,104
	0,238
	0,303
	0,450
	0,280
	0,201
	0,019

	3.14
	по объектам ГП "Кыргызтеплоэнерго", республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- мазут (тыс. т)
	13,854
	
	
	
	1,600
	1,600
	1,600
	1,600
	1,600
	1,700
	2,054
	2,100
	

	
	- уголь (тыс. т)
	30,118
	
	
	
	3,500
	3,500
	3,500
	3,500
	3,500
	3,500
	4,618
	4,500
	

	3.15
	по объектам ГП "Кыргызтеплоэнерго", местный бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- мазут (тыс. т)
	1,428
	
	
	
	0,170
	0,170
	0,170
	0,170
	0,170
	0,170
	0,200
	0,208
	

	
	- уголь (тыс. т)
	10,150
	
	
	
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200
	1,500
	1,450
	



Приложение 7
ЛИМИТЫ
 потребления электрической энергии и мощности и создание необходимого запаса топлива по Таласской области к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года
	№
 п/п
	Наименование мероприятий
	Всего
	2017 год
	2018 год

	
	
	
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	Январь
	Февраль
	Март

	I
	Электрическая энергия: (млн. кВт.час)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	план потребления эл. энергии по области, всего:
	414,135
	28,281
	20,784
	17,508
	18,325
	18,338
	19,014
	37,253
	49,265
	58,291
	58,761
	52,385
	35,930

	1.1.1
	в том числе: план потребления эл. энергии по РЭК
	391,284
	26,662
	19,384
	16,486
	16,935
	16,950
	17,494
	35,365
	46,599
	55,015
	56,509
	49,636
	34,249

	1.1.2
	план потребления электрической энергии по КПП
	2,162
	0,381
	0,328
	0,005
	0,365
	0,366
	0,475
	0,231
	0,002
	0,003
	0,002
	0,002
	0,002

	
	План потребления э/энергии Кумтор ОК
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3
	потери ОАО "НЭС Кыргызстана"
	19,872
	1,218
	1,058
	1,007
	1,015
	1,012
	1,035
	1,634
	2,564
	3,093
	2,080
	2,587
	1,569

	1.1.4
	хознужды ОАО "НЭС Кыргызстана"
	0,817
	0,020
	0,014
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,023
	0,100
	0,180
	0,170
	0,160
	0,110

	
	нужды ОАО "Электрические станции"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	предельная величина мощности по области (МВт)
	
	69
	43
	38
	37
	37
	41
	71
	85
	98
	99
	100
	82

	1.2.1
	предельная величина мощности по РЭК (МВт)
	
	67
	40
	35
	35
	35
	38
	68
	81
	92
	95
	95
	79

	1.2.2
	предельная величина мощности по КПП (МВт)
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	Предельная величина мощности по Кумтору (МВт)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.3
	потери ОАО "НЭС Кыргызстана" (МВт)
	
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	4
	4
	3
	4
	2

	II
	Подготовка котельных: (шт.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	план подготовки котельных по области, всего:
	198
	
	
	
	15
	57
	81
	44
	
	
	
	
	

	2.1.1
	промышленных, связанных с теплоснабжением населения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.2
	По учреждениям Минздрава
	194
	
	
	
	15
	57
	80
	42
	
	
	
	
	

	2.1.3
	По учреждениям МОН
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- республиканский бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.4
	по объектам ГП "Кыргызтеплоэнерго"
	4
	
	
	
	
	1
	1
	2
	
	
	
	
	

	III
	Поставка и создание запасов топлива:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	для населения:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	49,015
	
	
	
	
	
	
	3,700
	7,500
	11,312
	12,830
	10,250
	3,423

	3.2
	по учреждениям Минздрава, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,138
	
	
	
	
	0,020
	0,030
	0,038
	0,030
	0,020
	
	
	

	3.3
	по учреждениям ФОМС, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	
	- уголь (тыс. т)
	1,086
	
	
	
	
	0,200
	0,200
	0,246
	0,240
	0,200
	
	
	

	3.4
	по учреждениям МОН, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	1,690
	
	
	
	
	
	
	0,338
	0,338
	0,338
	0,338
	0,338
	

	3.5
	по учреждениям образования, местный бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	2,239
	
	
	
	
	
	0,300
	0,300
	0,300
	0,439
	0,900
	
	

	3.6
	по учреждениям МЧС, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,129
	
	
	
	
	
	
	
	0,0129
	0,0387
	0,0387
	0,0268
	0,0119

	3.7
	по учреждениям МВД, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,195
	
	
	
	
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,020
	0,015
	0,020
	

	3.8
	по частям ГПС, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,350
	
	
	
	0,050
	0,150
	0,150
	
	
	
	
	
	

	3.9
	по учреждениям ГК по делам обороны, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,145
	
	
	
	
	
	
	
	0,023
	0,032
	0,036
	0,032
	0,022

	3.10
	по учреждениям ГСИН, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,010
	
	
	
	
	
	
	0,010
	
	
	
	
	

	3.11
	по учреждениям Минтруда и соцразвития, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,054
	
	
	
	
	
	
	0,016
	0,007
	0,008
	0,009
	0,008
	0,005

	3.12
	по учреждениям Агентства НСПО при МОН, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,161
	
	
	
	
	
	0,161
	
	
	
	
	
	

	3.13
	по объектам ГП "Кыргызтеплоэнерго", республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- мазут (тыс. т)
	1,500
	
	
	
	0,160
	0,160
	0,160
	0,160
	0,180
	0,180
	0,250
	0,250
	

	
	- уголь (тыс. т)
	1,700
	
	
	
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,250
	0,250
	



Приложение 8
ЛИМИТЫ
 потребления электрической энергии и мощности и создание необходимого запаса топлива по городу Бишкек к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года
	№п/п
	Наименование мероприятий
	Всего
	2017 год
	2018 год

	
	
	
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	Январь
	Февраль
	Март

	I
	Электрическая энергия: (млн. кВт.час)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	план потребления эл. энергии по городу, всего:
	3142,112
	214,360
	176,874
	169,582
	171,615
	171,770
	165,217
	282,666
	371,511
	412,375
	392,596
	347,378
	266,168

	1.1.1
	в том числе: план потребления эл. энергии по РЭК
	2511,356
	177,096
	145,393
	137,054
	138,148
	137,785
	132,166
	234,617
	294,692
	323,253
	309,796
	273,668
	207,688

	1.1.2
	план потребления электрической энергии по КПП
	348,626
	23,736
	20,802
	21,576
	21,901
	22,538
	21,636
	31,395
	41,087
	46,100
	37,586
	34,354
	25,915

	
	План потребления э/энергии Кумтор ОК
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3
	потери ОАО "НЭС Кыргызстана"
	69,810
	3,500
	3,000
	3,000
	3,000
	2,900
	3,100
	6,800
	9,000
	10,000
	10,729
	8,579
	6,202

	1.1.4
	хознужды ОАО "НЭС Кыргызстана"
	0,735
	0,050
	0,040
	0,030
	0,030
	0,030
	0,035
	0,050
	0,070
	0,250
	0,050
	0,050
	0,050

	1.1.5
	нужды ОАО "Электрические станции"
	211,585
	9,978
	7,639
	7,922
	8,536
	8,517
	8,280
	9,804
	26,662
	32,772
	34,435
	30,727
	26,313

	1.2
	предельная величина мощности по городу (МВт)
	
	462
	346
	342
	332
	332
	343
	540
	630
	712
	711
	720
	627

	1.2.1
	предельная величина мощности по РЭК (МВт)
	
	408
	301
	293
	286
	285
	292
	471
	546
	621
	620
	634
	569

	1.2.2
	предельная величина мощности по КПП (МВт)
	
	49
	42
	45
	42
	43
	46
	60
	71
	77
	77
	73
	50

	
	Предельная величина мощности по Кумтору (МВт)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.3
	потери ОАО "НЭС Кыргызстана" (МВт)
	
	5
	4
	4
	4
	4
	4
	9
	13
	13
	14
	13
	8

	II
	Подготовка котельных: (шт.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	план подготовки котельных по городу, всего:
	63
	
	14
	15
	16
	15
	1
	2
	
	
	
	
	

	2.1.1
	промышленных, связанных с теплоснабжением населения
	2
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	

	2.1.2
	по учреждениям Минздрава
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.3
	по учреждениям МОН
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- республиканский бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.4
	по объектам КП "Бишкектеплоэнерго"
	61
	
	14
	15
	16
	15
	1
	
	
	
	
	
	

	III
	Поставка и создание запасов топлива:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	для населения:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	174,100
	
	
	
	12,500
	18,100
	24,800
	34,900
	45,400
	38,400
	
	
	

	3.2.1
	по учреждениям здравоохранения, местный бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,137
	
	
	
	
	
	
	0,137
	
	
	
	
	

	3.4
	по учреждениям образования, местный бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,071
	
	
	
	
	
	
	0,071
	
	
	
	
	

	3.5
	по учреждениям МЧС, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,305
	
	
	
	
	
	
	
	0,032
	0,091
	0,091
	0,061
	0,030

	3.6
	по учреждениям МВД, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,386
	
	
	
	
	
	0,092
	0,092
	0,081
	0,051
	0,031
	0,039
	

	3.7
	по учреждениям ГК по делам обороны, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	2,325
	
	
	
	
	
	
	
	0,372
	0,512
	0,581
	0,512
	0,349

	3.8
	по частям ГПС, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,048
	
	
	
	
	
	0,048
	
	
	
	
	
	

	3.9
	по учреждениям ГСИН, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,271
	
	
	
	
	0,060
	0,128
	0,083
	
	
	
	
	

	3.10
	по объектам КП "Бишкектеплоэнерго", местный бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	15,400
	
	
	
	
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	1,400

	3.11
	на ТЭЦ города Бишкек:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	1000,000
	
	
	
	95,000
	105,000
	105,000
	106,000
	106,000
	106,000
	125,000
	126,000
	126,000

	
	- мазут (тыс. т)
	5,000
	
	
	
	
	
	
	5,000
	
	
	
	
	



Приложение 9
ЛИМИТЫ
 потребления электрической энергии и мощности и создание необходимого запаса топлива по Нарынской области к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года
	№
 п/п
	Наименование мероприятий
	Всего
	2017 год
	2018 год

	
	
	
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	Январь
	Февраль
	Март

	I
	Электрическая энергия: (млн. кВт.час)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	план потребления эл. энергии по области, всего:
	604,299
	40,073
	39,355
	29,454
	29,199
	27,818
	22,369
	47,560
	63,004
	81,400
	98,319
	73,238
	52,510

	1.1.1
	в том числе: план потребления эл. энергии по РЭК
	572,415
	38,041
	37,769
	28,229
	28,032
	26,643
	21,270
	45,887
	60,358
	77,505
	89,966
	69,109
	49,606

	1.1.2
	план потребления электрической энергии по КПП
	5,154
	0,132
	0,174
	0,121
	0,126
	0,166
	0,166
	0,092
	0,012
	0,002
	3,910
	0,107
	0,146

	
	План потребления э/энергии Кумтор ОК
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3
	потери ОАО "НЭС Кыргызстана"
	25,152
	1,808
	1,310
	1,006
	0,944
	0,912
	0,834
	1,460
	2,484
	3,681
	4,253
	3,847
	2,613

	1.1.4
	хознужды ОАО "НЭС Кыргызстана"
	0,218
	0,010
	0,006
	0,006
	0,004
	0,004
	0,005
	0,025
	0,030
	0,039
	0,035
	0,030
	0,024

	1.1.5
	нужды ОАО "Электрические станции"
	1,360
	0,082
	0,096
	0,092
	0,093
	0,093
	0,094
	0,096
	0,120
	0,173
	0,155
	0,145
	0,121

	1.2
	предельная величина мощности по области (МВт)
	
	95
	81
	63
	60
	58
	63
	91
	111
	136
	136
	135
	119

	1.2.1
	предельная величина мощности по РЭК (МВт)
	
	91
	78
	60
	58
	55
	60
	88
	107
	130
	123
	129
	115

	1.2.2
	предельная величина мощности по КПП (МВт)
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	8
	1
	1

	
	Предельная величина мощности по Кумтору (МВт)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.3
	потери ОАО "НЭС Кыргызстана" (МВт)
	
	3
	2
	1
	1
	1
	1
	2
	3
	5
	6
	6
	4

	II
	Подготовка котельных: (шт.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	план подготовки котельных по области, всего:
	408
	
	
	40
	85
	119
	120
	44
	
	
	
	
	

	2.1.1
	промышленных, связанных с теплоснабжением населения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.2
	по учреждениям Минздрава
	159
	
	
	
	30
	50
	60
	19
	
	
	
	
	

	2.1.3
	по учреждениям МОН:
	225
	
	
	40
	50
	60
	50
	25
	
	
	
	
	

	
	- республиканский бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.4
	по объектам СП "Кыргызтеплоэнерго"
	24
	
	
	
	5
	9
	10
	
	
	
	
	
	

	III
	Поставка и создание запасов топлива:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	для населения:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	32,800
	
	
	
	1,000
	2,000
	5,000
	8,000
	10,000
	6,000
	0,800
	
	

	3.2
	по учреждениям Минздрава, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,123
	
	
	
	
	0,020
	0,023
	0,030
	0,030
	0,020
	
	
	

	3.3
	по учреждениям ФОМС, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	1,337
	
	
	
	
	0,300
	0,500
	0,300
	0,237
	
	
	
	

	3.4
	по учреждениям МОН, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,147
	
	
	
	
	0;009
	0,009
	0,050
	0,050
	0,029
	
	
	

	3.5
	по учреждениям образования, местный бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	14,917
	
	
	
	
	1,000
	5,000
	8,000
	0,917
	
	
	
	

	3.6
	по учреждениям культуры, местный бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,448
	
	
	
	
	
	0,200
	0,248
	
	
	
	
	

	3.7
	по учреждениям МЧС, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,133
	
	
	
	
	
	
	
	0,0133
	0,0399
	0,0399
	0,0266
	0,0133

	3.8
	по учреждениям МВД, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,514
	
	
	
	
	0,100
	0,100
	0,077
	0,077
	0,050
	0,055
	0,055
	

	3.9
	по частям ГПС, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 уголь (тыс. т)
	0,735
	
	
	
	0,235
	0,250
	0,250
	
	
	
	
	
	

	3.10
	по учреждениям ГК по делам обороны, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,156
	
	
	
	
	
	
	
	0,025
	0,034
	0,039
	0,034
	0,023

	3.11
	по учреждениям ГСИН, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,100
	
	
	
	
	
	0,100
	
	
	
	
	
	

	3.12
	по учреждениям Агентства НСПО при МОН, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,584
	
	
	
	
	
	0,584
	
	
	
	
	
	

	3.13
	по учреждениям Минтруда и соцразвития, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,093
	
	
	
	
	
	
	
	0,018
	0,020
	0,022
	0,019
	0,014

	3.14
	по объектам ГП "Кыргызтеплоэнерго", республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	1,388
	
	
	
	0,160
	0,160
	0,160
	0,160
	0,160
	0,160
	0,200
	0,228
	

	3.15
	по объектам ГП "Кыргызтеплоэнерго", местный бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	3,191
	
	
	
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,300
	0,450
	0,441
	



Приложение 10
ЛИМИТЫ
 потребления электрической энергии и мощности и создание необходимого запаса топлива по Иссык-Кульской области к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года
	№
 п/п
	Наименование мероприятий
	Всего
	2017 год
	2018 год

	
	
	
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	Январь
	Февраль
	Март

	I
	Электрическая энергия: (млн. кВт.час)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	план потребления эл. энергии по области, всего:
	1424,878
	95,970
	84,433
	76,802
	84,781
	87,780
	77,697
	117,362
	153,339
	176,043
	182,923
	159,184
	128,564

	1.1.1
	в том числе: план потребления эл. энергии по РЭК
	996,107
	65,852
	53,537
	46,040
	52,573
	54,299
	46,287
	83,800
	113,217
	130,373
	140,687
	118,559
	90,883

	1.1.2
	план потребления электрической энергии по КПП
	31,190
	1,420
	1,342
	1,629
	2,822
	3,129
	1,679
	1,930
	3,134
	3,799
	4,051
	3,671
	2,584

	1.1.2.1
	план потребления э/энергии Кумтор ОК
	304,600
	23,500
	25,400
	25,400
	25,600
	26,500
	25,200
	25,600
	25,800
	26,900
	23,800
	24,700
	26,200

	1.1.3
	потери ОАО "НЭС Кыргызстана"
	92,004
	5,135
	4,120
	3,701
	3,764
	3,830
	4,504
	5,970
	11,070
	14,811
	14,222
	12,103
	8,774

	1.1.4
	хознужды ОАО "НЭС Кыргызстана"
	0,977
	0,063
	0,034
	0,032
	0,022
	0,022
	0,027
	0,062
	0,118
	0,160
	0,163
	0,151
	0,123

	1.1.5
	нужды ОАО "Электрические станции"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	предельная величина мощности по области (МВт)
	
	204
	158
	146
	158
	163
	161
	211
	256
	273
	267
	266
	230

	1.2.1
	предельная величина мощности по РЭК (МВт)
	
	156
	111
	98
	109
	112
	114
	161
	197
	206
	201
	200
	175

	1.2.2
	предельная величина мощности по КПП (МВт)
	
	3
	3
	3
	6
	6
	3
	4
	5
	6
	7
	7
	4

	1.2.2.1
	предельная величина мощности по Кумтору (МВт)
	
	38
	39
	39
	38
	40
	38
	38
	39
	40
	40
	41
	39

	1.2.4
	потери ОАО "НЭС Кыргызстана" (МВт)
	
	7
	6
	5
	5
	5
	6
	8
	15
	20
	19
	17
	12

	II
	Подготовка котельных: (шт.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	план подготовки котельных по области, всего:
	737
	
	
	55
	213
	302
	167
	
	
	
	
	
	

	2.1.1
	промышленных, связанных с теплоснабжением населения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.2
	по учреждениям Минздрава
	706
	
	
	55
	205
	291
	155
	
	
	
	
	
	

	2.1.3
	по учреждениям МОН:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- республиканский бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.4
	по объектам ГП "Кыргызтеплоэнерго"
	31
	
	
	
	8
	11
	12
	
	
	
	
	
	

	III
	Поставка и создание запасов топлива:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	для населения:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	83,760
	
	
	
	1,100
	2,555
	12,300
	16,928
	18,183
	18,768
	9,145
	4,131
	0,650

	3.2
	по учреждениям Минздрава, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,159
	
	
	
	
	
	
	0,065
	0,069
	0,025
	
	
	

	3.3
	по учреждениям ФОМС, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,801
	
	
	
	
	0,130
	0,274
	0,300
	0,080
	0,018
	
	
	

	3.4
	по учреждениям МОН, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,071
	
	
	
	
	0,021
	0,020
	0,010
	0,010
	0,010
	
	
	

	3.5
	по учреждениям образования, местный бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	5,653
	
	
	
	
	0,064
	1,674
	2,153
	1,342
	0,420
	
	
	

	3.6
	по учреждениям МЧС, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,163
	
	
	
	
	
	
	
	0,0163
	0,0489
	0,0489
	0,0326
	0,0163

	3.7
	по учреждениям МВД, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,650
	
	
	
	
	
	0,175
	0,150
	0,150
	0,075
	0,050
	0,050
	

	3.8
	по учреждениям ГК по делам обороны, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	1,007
	
	
	
	
	
	
	
	0,161
	0,222
	0,252
	0,222
	0,151

	3.9
	по частям ГПС, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,324
	
	
	
	0,072
	0,100
	0,152
	
	
	
	
	
	

	3.10
	по учреждениям ГСИН, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,180
	
	
	
	
	0,080
	0,100
	
	
	
	
	
	

	3.11
	по учреждениям Минтруда и соцразвития, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,045
	
	
	
	
	
	
	0,006
	0,007
	0,012
	0,010
	0,007
	0,004

	3.12
	по учреждениям Агентства НСПО при МОН, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,245
	
	
	
	
	
	0,245
	
	
	
	
	
	

	3.13
	по объектам ГП "Кыргызтеплоэнерго", республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- мазут (тыс. т)
	2,887
	
	
	
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,500
	0,587
	

	
	- уголь (тыс. т)
	19,600
	
	
	
	2,300
	2,300
	2,300
	2,300
	2,300
	2,300
	2,900
	2,900
	

	3.14
	по объектам ГП "Кыргызтеплоэнерго", местный бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	4,200
	
	
	
	0,500
	0,500
	0,500
	0,500
	0,500
	0,460
	0,610
	0,630
	



Приложение 11
 ЛИМИТЫ
 потребления электрической энергии и мощности и создание необходимого запаса топлива в Кыргызской Республике к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года
(В редакции постановления Правительства КР от 10 октября 2017 года № 657)
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Всего
	2017 год
	2018 год

	
	
	
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	Январь
	Февраль
	Март

	I
	Электрическая энергия: (млн. кВт. час)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	план потребления эл. энергии по республике, всего:
	14272,632
	1028,260
	775,492
	745,110
	794,646
	793,330
	753,599
	1176,298
	1536,283
	1750,223
	1774,587
	1596,778
	1548,027

	1.1.1
	в том числе: план потребления эл. энергии по РЭК
	11561,636
	840,344
	610,068
	572,921
	602,403
	593,670
	553,906
	952,828
	1267,536
	1449,375
	1491,788
	1333,164
	1293,632

	1.1.2
	план потребления электрической энергии по КПП
	1167,064
	87,078
	82,382
	91,185
	96,421
	101,590
	102,960
	104,073
	108,798
	112,515
	90,925
	89,047
	100,091

	1.1.2.1
	план потребления э/энергии Кумтор ОК
	298,722
	22,253
	23,361
	22,808
	25,600
	26,500
	25,200
	25,600
	25,800
	26,900
	23,800
	24,700
	26,200

	1.1.3
	потери ОАО "НЭС Кыргызстана"
	940,019
	58,154
	46,099
	45,010
	56,329
	58,260
	58,409
	78,681
	98,255
	118,062
	122,154
	108,350
	92,256

	1.1.4
	хозяйственные нужды ОАО "НЭС Кыргызстана"
	3,677
	0,208
	0,116
	0,063
	0,100
	0,114
	0,103
	0,254
	0,455
	0,593
	0,626
	0,571
	0,475

	1.1.5
	хозяйственные нужды ОАО "Электрические станции"
	301,514
	20,224
	13,465
	13,123
	13,793
	13,196
	13,021
	14,862
	35,439
	42,778
	45,294
	40,946
	35,373

	1.2
	предельная величина мощности по республике с учетом транзитных потерь ОАО "НЭС Кыргызстана" (МВт)
	
	2161
	1528
	1504
	1537
	1533
	1542
	2207
	2608
	2923
	2900
	2900
	2487

	1.2.1
	предельная величина мощности по РЭК (МВт)
	
	1840
	1241
	1188
	1219
	1202
	1200
	1850
	2218
	2501
	2514
	2506
	2135

	1.2.2
	предельная величина мощности по КПП (МВт)
	
	178
	163
	187
	193
	204
	213
	201
	200
	204
	162
	173
	174

	1.2.2.1
	предельная величина мощности по Кумтору (МВт)
	
	36
	36
	35
	38
	40
	38
	38
	39
	40
	40
	41
	39

	1.2.3
	потери ОАО "НЭС Кыргызстана" (МВт)
	
	94
	77
	84
	76
	78
	81
	106
	136
	159
	164
	161
	124

	1.2.4
	транзитные потери ОАО "НЭС Кыргызстана", МВт
	
	12
	10
	10
	10
	10
	10
	12
	15
	20
	20
	20
	15

	II
	Подготовка котельных: (шт.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	план подготовки котельных по республике, всего:
	3264
	
	36
	294
	718
	1067
	834
	315
	
	
	
	
	

	2.1.1
	промышленных, связанных с теплоснабжением населения
	10
	
	
	1
	1
	1
	4
	3
	
	
	
	
	

	2.1.2
	по учреждениям Минздрава
	1687
	
	15
	165
	426
	632
	388
	61
	
	
	
	
	

	2.1.3
	по учреждениям МОН:
	1295
	
	
	102
	223
	360
	370
	240
	
	
	
	
	

	
	- республиканский бюджет
	423
	
	
	59
	100
	102
	94
	68
	
	
	
	
	

	
	- местный бюджет
	872
	
	
	43
	123
	258
	276
	172
	
	
	
	
	

	2.1.4
	по объектам ГП "Кыргызтеплоэнерго"
	134
	
	
	
	37
	44
	51
	2
	
	
	
	
	

	2.1.5
	по объектам КП "Бишкектеплоэнерго"
	61
	
	14
	15
	16
	15
	1
	
	
	
	
	
	

	2.1.6
	по объектам Ошского МП "Теплоснабжение"
	77
	
	7
	11
	15
	15
	20
	9
	
	
	
	
	

	III
	Поставка и создание запасов топлива:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	для населения:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	1074,455
	6,000
	4,400
	3,450
	37,610
	93,655
	206,995
	173,323
	171,223
	155,465
	116,180
	97,111
	9,043

	3.2
	по учреждениям Минздрава, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	2,821
	
	
	
	
	0,384
	0,453
	0,995
	0,551
	0,438
	
	
	

	3.2.1
	по учреждениям ФОМС, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	14,330
	
	
	
	1,095
	4,492
	4,811
	2,298
	1,265
	0,370
	
	
	

	3.3
	по учреждениям МОН, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	15,702
	
	
	
	
	2,490
	3,589
	5,048
	2,358
	1,541
	0,338
	0,338
	

	3.4
	то учреждениям образования, местный бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	76,383
	
	
	
	
	10,564
	17,621
	25,402
	18,379
	3,417
	0,900
	
	

	3.5
	по учреждениям культуры, местный бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,867
	
	
	
	
	0,100
	0,335
	0,397
	0,035
	
	
	
	

	3.6
	по учреждениям МЧС, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	1,736
	
	
	
	
	
	
	0,0290
	0,2421
	0,5503
	0,4703
	0,3098
	0,1340

	3.7
	по учреждениям МВД, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	3,963
	
	
	
	
	0,478
	0,833
	0,785
	0,763
	0,471
	0,310
	0,323
	

	3.8
	по учреждениям ГК по делам обороны, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	10,087
	
	
	
	
	
	
	
	1,614
	2,219
	2,521
	2,219
	1,513

	3.9
	по частям ГПС, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	4,996
	
	
	
	1,171
	1,850
	1,975
	
	
	
	
	
	

	
	- мазут (тыс. т)
	0,575
	
	
	
	
	
	0,575
	
	
	
	
	
	

	3.10
	по учреждениям ГСИН, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	3,591
	
	
	
	
	0,640
	1,278
	1,193
	0,480
	
	
	
	

	3.11
	по учреждениям Минтруда и соцразвития, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	2,378
	
	
	
	
	
	0,104
	0,336
	0,452
	0,617
	0,443
	0,340
	0,085

	3.12
	по учреждениям Агентства НСПО при МОН, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	3,000
	
	
	
	
	
	3,000
	
	
	
	
	
	

	3.13
	по объектам ГП "Кыргызтеплоэнерго", республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- мазут (тыс. т)
	20,942
	
	
	
	2,390
	2,390
	2,390
	2,390
	2,410
	2,510
	3,154
	3,308
	

	
	- уголь (тыс. т)
	53,306
	
	
	
	6,160
	6,160
	6,260
	6,260
	6,260
	6,260
	8,068
	7,878
	

	3.14
	по объектам ГП "Кыргызтеплоэнерго", местный бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- мазут (тыс. т)
	2,602
	
	
	
	0,290
	0,290
	0,290
	0,290
	0,290
	0,290
	0,450
	0,412
	

	
	- уголь (тыс. т)
	21,482
	
	
	
	2,450
	2,450
	2,650
	2,650
	2,650
	2,510
	3,200
	2,922
	

	3.15
	по объектам КП "Бишкектеплоэнерго", местный бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	15,400
	
	
	
	
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	1,400

	3.16
	на ТЭЦ города Бишкек:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- мазут (тыс. т)
	1000,000
	
	
	
	95,000
	105,000
	105,000
	106,000
	106,000
	106,000
	125,000
	126,000
	126,000

	
	- уголь (тыс. т)
	5,000
	
	
	
	
	
	
	5,000
	
	
	
	
	

	3.17
	на ТЭЦ города Ош:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- мазут (тыс. т)
	14,441
	
	
	
	
	
	
	
	2,900
	3,760
	3,183
	2,583
	2,015

	3.18
	по объектам Ошского МП "Теплоснабжение"
	11,000
	
	
	
	
	2,000
	2,000
	2,500
	3,000
	1,000
	0,500
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Приложение 12
ЗАДАНИЕ
 Государственному комитету промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики, ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания", ГП "Кыргызкомур", ОсОО "Газпром Кыргызстана", ОАО "Кыргызнефтегаз" по поставке угля, природного газа и мазута на тепловые электростанции ОАО "Электрические станции" для подготовки к осенне-зимнему сезону 2017/2018 года
(уголь, мазут - тыс. т, газ - млн. куб.м)
	
	Остаток на 01.04.17 г.
	Необходимо поставить во 2-4 кв. 2017 г. и в 1 кв. 2018 г.
	График поставки
	Ответственные

	
	
	
	2017 год
	2018 год
	

	
	
	
	Апрель
	Май
	Июнь
	II кв.
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Ill кв.
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	IV кв.
	Январь
	Февраль
	Март
	I кв.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	ОАО "Электрические станции"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Уголь, всего
	237,0
	1000,0
	0
	0
	0
	0
	95
	105
	105
	305
	106
	106
	106
	318
	125
	126
	126
	377
	

	в чем числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	импортным
	
	450,0
	0
	0
	0
	0
	40
	50
	50
	140
	50
	40
	40
	130
	60
	60
	60
	180
	ОАО "НЭХК", ОАО "ЭС"

	марки Д, ДГ, Г
	58,0
	450,0
	0
	0
	0
	0
	40
	50
	50
	140
	50
	40
	40
	130
	60
	60
	60
	180
	

	кыргызский
	179,0
	550,0
	0
	0
	0
	0
	55
	55
	55
	165
	56
	66
	66
	188
	65
	66
	66
	197
	ГКПЭН КР, ГП "Кыргызкомур", угледобывающие предприятия

	марки БР, БЗ
	176,0
	500,0
	0
	0
	0
	0
	50
	50
	50
	150
	50
	60
	60
	170
	60
	60
	60
	180
	

	марки ДСШ
	3,0
	50,0
	0
	0
	0
	0
	5
	5
	5
	15
	6
	6
	6
	18
	5
	6
	6
	17
	

	Мазут, всего
	9,0
	19,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0
	0,0
	0,0
	0,0
	0
	5,0
	2,9
	3,8
	11,636
	3,2
	2,6
	2,0
	7,781
	

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мазут (марки М-100, ТКМ-16)
	5,0
	5,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5,0
	0,0
	0,0
	5,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	ОАО "НЭХК", ОАО "ЭС"

	Мазут кыргызский (марки М-100)
	4
	14,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2,9
	3,8
	6,6
	3,183
	2,583
	2,015
	7,781
	ОАО "НЭХК", ОАО "КНГ"

	Газ
	
	30,8
	2,53
	2,61
	2,61
	7,758
	2,62
	2,63
	2,54
	7,798
	2,60
	1,00
	2,72
	6,32
	3,06
	2,79
	3,06
	8,91
	ОАО "НЭХК", ОсОО "ГК"

	ТЭЦ г.Бишкек
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Уголь, всего
	
	1000,0
	0
	0
	0
	0
	95
	105
	105
	305
	106
	106
	106
	318
	125
	126
	126
	377
	

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	импортный марки Д, ДГ, Г
	58,0
	450,0
	0
	0
	0
	0
	40
	50
	50
	140
	50
	40
	40
	130
	60
	60
	60
	180
	ОАО "НЭХК", ОАО "ЭС"

	кыргызский
	179,0
	550,0
	0
	0
	0
	0
	55
	55
	55
	165
	56
	66
	66
	188
	65
	66
	66
	197
	ГКПЭН КР, ГП "Кыргызкомур", угледобывающие предприятия

	марки БР, БЗ
	176,0
	500,0
	0
	0
	0
	0
	50
	50
	50
	150
	50
	60
	60
	170
	60
	60
	60
	180
	

	марки ДСШ
	3,0
	50,0
	0
	0
	0
	0
	5
	5
	5
	15
	6
	6
	6
	18
	5
	6
	6
	17
	

	Мазут (марки М-100, ТКМ-16)
	5,0
	5,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5
	0
	0
	5
	0
	0
	0
	0
	ОАО "НЭХК", ОАО "ЭС"

	Газ
	
	22,452
	2,52
	2,604
	2,604
	7,728
	2,604
	2,604
	2,520
	7,728
	2,604
	0,000
	1,116
	3,720
	1,116
	1,044
	1,116
	3,276
	ОАО "НЭХК", ОсОО "ГК"

	ТЭЦ Ош
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мазут кыргызский (марки М-100)
	4,0
	14,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2,9
	3,76
	6,6
	3,183
	2,583
	2,015
	7,781
	ОАО "НЭХК", ОАО "КНГ"

	Газ
	
	8,330
	0,01
	0,01
	0,01
	0,03
	0,02
	0,03
	0,02
	0,07
	0,00
	1,00
	1,60
	2,60
	1,94
	1,750
	1,940
	5,63
	ОАО "НЭХК", ОсОО "ГК"


Примечание: ГКПЭН КР - Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования Республики;
ОАО "НЭХК" - открытое акционерное общество "Национальная энергетическая холдинговая компания";
ОАО "ЭС" - открытое акционерное общество "Электрические станции";
ОсОО "ГК" - общество с ограниченной ответственностью "Газпром Кыргызстан";
ОАО "КНГ" - открытое акционерное общество "Кыргызнефтегаз";
ГП "Кыргызкомур" - государственное предприятие "Кыргызкомур" при государственном комитете промышленности, энергетики и недропользования КР.

Приложение 13
ЗАДАНИЕ
 ОАО "Кыргызнефтегаз" на поставку природного газа и мазута для подготовки к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года
 (В редакции постановления Правительства КР от 10 октября 2017 года № 657)
(мазут - тыс. т, газ - млн. куб.м)
	Наименование
	Необходимо поставить во II-IV кв. 2017 г. и I кв. 2018 г.
Всего
	2017 год
	2018 год

	
	
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	Январь
	Февраль
	Март

	Поставка топливных ресурсов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	природный газ, всего:
в том числе:
	24,9
	2,1
	1,6
	1,2
	1,3
	1,3
	1,8
	2,1
	2,5
	2,7
	2,8
	2,6
	2,9

	- для населения
	9,47
	0,55
	0,4
	0,35
	0,35
	0,35
	0,37
	0,5
	1
	1,4
	1,5
	1,4
	1,3

	мазут, всего:
в том числе:
	34,441
	
	
	
	2,0
	2,0
	2,0
	7,0
	4,9
	5,76
	5,183
	3,583
	2,015

	- для ТЭЦ гор. Бишкек
	5,0
	
	
	
	
	
	
	5,0
	
	
	
	
	

	- для ТЭЦ гор. Ош
	14,441
	
	
	
	
	
	
	-
	2,9
	3,76
	3,183
	2,583
	2,015

	- для ГП "Кыргызтеплоэнерго"
	15,0
	
	
	
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	1,0
	



Приложение 14
ГРАФИК
 накопления воды и выработки электроэнергии электростанциями ОАО "Электрические станции", передачи электроэнергии по электрическим сетям ОАО "НЭХК" и отпуска электроэнергии в распредэлектрокомпании ОАО "Северэлектро", ОАО "Востокэлектро", ОАО "Ошэлектро", ОАО "Жалалабатэлектро"
(В редакции постановления Правительства КР от 10 октября 2017 года № 657)
(млн. кВтч)
	
	2017 год
	2017 год
 Всего:
	2018 год
 I кв.

	
	I кв.
	II кв.
	6 мес.
	III кв.
	9 мес.
	IV кв.
	
	

	Объем воды на Токтогульском водохранилище, при среднемноголетней приточности (млрд. куб.м.)
	12,78
	18,48
	18,48
	19,50
	19,50
	17,28
	17,28
	13,88

	Уровень воды в верхнем бьефе Токтогульского водохранилища (м)
	874,03
	896,53
	896,53
	900,14
	900,14
	892,12
	892,12
	878,72

	Выработка электроэнергии, всего:
	4839,6
	2696,1
	7535,8
	3278,3
	10814,1
	4578,6
	15392,7
	4920,4

	ГЭС
	4348,7
	2597,9
	6946,6
	3182,1
	10128,8
	4101,0
	14229,8
	4318,5

	ТЭЦ
	490,9
	98,2
	589,1
	96,2
	685,3
	477,6
	1162,9
	601,9

	Поступление электроэнергии в сети ОАО "НЭС Кыргызстана"
	4672,0
	2620,7
	7292,7
	3196,4
	10489,1
	4429,9
	14919,0
	4737,6

	в т.ч. импорт электроэнергии
	0,0
	0,0
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	экспорт электроэнергии
	0,02
	159,44
	159,46
	930,02
	1089,48
	110,94
	1200,42
	0,04

	передача электроэнергии КПП, всего:
	338,0
	316,4
	654,4
	365,8
	1020,3
	391,5
	1411,7
	341,2

	передача электроэнергии РЭК, всего:
	4042,4
	1986,5
	6028,9
	1712,8
	7741,7
	3613,5
	11355,2
	4054,5

	Отпуск электроэнергии от ОАО "Электрические станции" в сети РЭК, всего:
	4106,4
	2023,3
	6129,7
	1749,4
	7879,1
	3669,2
	11548,3
	4118,4

	в том числе: ОАО "Северэлектро"
	2024,8
	1009,9
	3034,7
	866,1
	3900,7
	1836,0
	5736,7
	2024,8

	ОАО "Востокэлектро"
	612,2
	301,7
	913,9
	248,5
	1162,4
	533,1
	1695,5
	623,5

	ОАО "Ошэлектро"
	885,1
	442,3
	1327,4
	383,5
	1710,9
	815,2
	2526,1
	885,9

	ОАО "Жалалабатэлектро"
	584,2
	269,4
	853,7
	251,4
	1105,1
	484,8
	1589,9
	584,2



Приложение 15
ЗАДАНИЕ
 ОАО "Электрические станции"
 по выработке электроэнергии и мощности на ТЭЦ города Бишкек
 на 2017 год и I квартал 2018 года
	Показатели
	Ед. изм.
	2017 год
	2018 год

	
	
	I кв.
	Апрель
	Май
	Июнь
	II кв.
	Июль
	Август
	Сентябрь
	III кв.
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	IV кв.
	2017 год
	Январь
	Февраль
	Март
	I кв.

	Выработка электроэнергии
	млн. кВт.ч
	491,575
	43,200
	33,480
	32,400
	109,080
	33,480
	33,480
	32,400
	99,360
	44,640
	180,000
	238,080
	462,720
	1162,735
	238,080
	215,040
	148,800
	601,920

	Среднесуточная мощность
	МВт
	
	60
	45
	45
	
	45
	45
	45
	
	60
	250
	320
	
	
	320
	320
	200
	


по выработке электроэнергии и мощности
 на ТЭЦ города Ош на 2017 год и I квартал 2018 года
	Показатели
	Ед. изм.
	2017 год
	2018 год

	
	
	I кв.
	Апрель
	Май
	Июнь
	II кв.
	Июль
	Август
	Сентябрь
	III кв.
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	IV кв.
	2017 год
	Январь
	Февраль
	Март
	I кв.

	Выработка электроэнергии
	млн. кВт.ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Среднесуточная мощность
	МВт
	
	0
	0
	0
	
	0
	0
	0
	
	0
	0
	0
	
	
	0
	0
	0
	



Приложение 16
ЗАДАНИЕ
 ОАО "Электрические станции", ОАО "НЭС Кыргызстана", распределительным электрокомпаниям и ОАО "Бишкектеплосеть" по подготовке ТЭЦ и ГЭС, электро- и тепловых сетей к эксплуатации в осенне-зимний период 2017/2018 года
(В редакции постановления Правительства КР от 18 июля 2017 года № 434)
	№
 п/п
	Наименование оборудования
	Ед. изм.
	2017 год
	Ответственные

	
	
	
	Всего
	I квартал
	II квартал
	III квартал
	IV квартал
	

	1
	ОАО "Электрические станции", ремонт:
	
	
	
	
	
	
	ОАО "Электрические станции"

	1.1
	Энергетические котлы
	шт./т
пара/ч
	3/660
	-
	-
	2/440
	1/220
	

	1.2
	Турбогенераторы
	шт./МВт
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.3
	Гидроагрегаты
	шт./МВт
	7/865
	-
	3/210
	4/655
	-
	

	1.4
	Трансформаторы
	шт./МВт
	2/263
	-
	1/63
	1/200
	-
	

	2
	ОАО "НЭС Кыргызстана", ремонт:
	
	
	
	
	
	
	ОАО "НЭС Кыргызстана"

	2.1
	ЛЭП 110 кВ и выше
	км
	210,64
	12,0
	83,04
	115,6
	-
	

	2.2
	Трансформаторы 110 кВ и выше
	шт./МВА
	2/25
	-
	2/25
	-
	-
	

	2.3
	Средства на ремонт
	млн. сом.
	3,141
	0,218
	1,738
	1,185
	-
	

	3
	ОАО "Северэлектро", ремонт:
	
	
	
	
	
	
	ОАО "Северэлектро"

	3.1
	ПС 35 кВ
	шт.
	42
	1
	18
	18
	5
	

	3.2
	КТП 10/6/0,4 кВ
	шт.
	1390
	192
	515
	506
	177
	

	3.3
	ЛЭП 6-10-0,4 кВ
	км
	2140,14
	229,55
	817,73
	815,79
	277,07
	

	3.4
	ВЛ-35 кВ
	км
	209,51
	10,77
	133,79
	45,64
	19,31
	

	3.5
	Средства на ремонт
	млн. сом.
	132,99
	16,48
	48,66
	47,34
	20,51
	

	4
	ОАО "Востокэлектро", ремонт:
	
	
	
	
	
	
	ОАО "Востокэлектро"

	4.1
	ПС-35/6/10 кВ
	шт.
	31
	2
	10
	16
	3
	

	4.2
	КТП 10/6/0,4 кВ
	шт.
	660
	106
	197
	215
	142
	

	4.3
	ЛЭП 6-10-0,4 кВ
	км
	1126,45
	196,30
	352,90
	341,95
	235,30
	

	4.4
	ВЛ-35 кВ
	км
	147,65
	0,00
	0,00
	147,65
	0,00
	

	4.5
	Средства на ремонт
	млн. сом.
	48,35
	7,08
	13,51
	17,09
	10,67
	

	5
	ОАО "Ошэлектро", ремонт:
	
	
	
	
	
	
	ОАО "Ошэлектро"

	5.1
	ПС-35 кВ
	шт.
	12
	2
	6
	4
	0
	

	5.2
	КТП 10/6/0,4 кВ
	шт.
	829
	78
	343
	327
	81
	

	5.3
	ЛЭП 6-10-0,4 кВ
	км
	2256,56
	241,00
	1108,20
	806,50
	100,86
	

	5.4
	ВЛ-35 кВ
	км
	74,13
	20,77
	24,75
	28,61
	0,00
	

	5.5
	Средства на ремонт
	млн. сом.
	86,04
	23,05
	24,10
	19,84
	19,05
	

	6
	ОАО "Жалалабатэлектро", ремонт:
	
	
	
	
	
	
	ОАО "Жалалабатэлектро"

	6.1
	ПС 35 кВ
	шт.
	69
	13
	22
	21
	13
	

	6.2
	КТП 10/6/0,4 кВ
	шт.
	1586
	372
	429
	438
	347
	

	6.3
	ЛЭП 6-10-0,4 кВ
	км
	3830,45
	869,64
	1052,84
	1074,62
	833,35
	

	6.4
	ВЛ-35 кВ
	км
	459,50
	99,87
	126,72
	129,86
	103,05
	

	6.5
	Средства на ремонт
	млн. сом.
	105,67
	23,20
	29,35
	29,69
	23,44
	

	7
	ОАО "Бишкектеплосеть"
	
	
	
	
	
	
	ОАО "Бишкектеплосеть"

	7.1
	Ремонт тепловых сетей, в т.ч.:
	м
	5800
	1200
	1700
	1800
	1100
	

	7.1.1
	- магистральных
	м
	200
	0
	0
	200
	0
	

	7.1.2
	- распределительных
	м
	5600
	1200
	1700
	1600
	1100
	

	7.1.3
	- замена вышедшей из строя запорной арматуры
	шт.
	350
	20
	175
	120
	35
	

	7.1.4
	- ремонт тепловой изоляции
	м2
	2200
	30
	440
	1600
	130
	

	7.2
	Средства на ремонт
	млн. сом.
	93,38
	14,61
	29,57
	32,8
	16,4
	




Приложение 17
ЗАДАНИЕ
 ОАО "Северэлектро", ОАО "Востокэлектро", ОАО "Жалалабатэлектро", ОАО "Ошэлектро" по строительству и реконструкции ВЛ 0,4-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ в 2017 году
(В редакции постановления Правительства КР от 10 октября 2017 года № 657)
	№ п/п
	Наименование области
	Ед. изм.
	2017 год
	Ответственные

	
	
	
	Всего
	I кв.
	II кв.
	III кв.
	IV кв.
	

	
	ОАО "Северэлектро"
	
	ОАО "Северэлектро"

	1
	Реконструкция ВЛ 10-0,4 кВ
	км
	94,5
	0,1
	11,4
	58,8
	24,2
	

	2
	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ на СИП
	км
	370,0
	0,0
	20,1
	69,2
	280,7
	

	3
	Реконструкция КЛ 10-0,4 кВ
	км
	26,4
	2,4
	7,9
	8,3
	7,8
	

	4
	Установка доп. КТП 6-10/0,4 кВ
	шт.
	41
	3
	10
	16
	12
	

	5
	Замена трансформаторов 6-10/0,4 кВ
	шт.
	34
	3
	10
	12
	9
	

	6
	Вынос приборов учета
	шт.
	18500
	1907
	2944
	7170
	6479
	

	7
	Капитальные вложения
	млн. сом.
	970,0
	24,3
	128,2
	334,1
	483,5
	

	
	в том числе:
	
	

	1
	город Бишкек
	
	

	1.1
	Реконструкция ВЛ 10-0,4 кВ
	км
	2,2
	0,0
	0,6
	0,8
	0,8
	

	1.2
	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ на СИП
	км
	170,0
	0,0
	20,1
	69,2
	80,7
	

	1.3
	Реконструкция КЛ 10-0,4 кВ
	км
	24,10
	2,40
	7,10
	7,30
	7,30
	

	1.4
	Установка доп. КТП 6-10/0,4 кВ
	шт.
	4
	0
	1
	1
	2
	

	1.5
	Замена трансформаторов 6-10/0,4 кВ
	шт.
	10
	1
	4
	2
	3
	

	1.6
	Вынос приборов учета
	шт.
	4000
	500
	500
	1500
	1500
	

	1.7
	Капитальные вложения
	млн. сом.
	502,6
	4,6
	48,2
	203,8
	246,0
	

	2
	Чуйская область
	
	

	2.1
	Реконструкция ВЛ 10-0,4 кВ
	км
	42,2
	0,1
	6,4
	24,6
	11,1
	

	2.2
	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ на СИП
	км
	170,0
	0,0
	0,0
	0,0
	170,0
	

	2.3
	Реконструкция КЛ 10-0,4 кВ
	км
	2,3
	0,0
	0,8
	1,0
	0,5
	

	2.4
	Установка доп. КТП 6-10/0,4 кВ
	шт.
	2,3
	3
	7
	9
	4
	

	2.5
	Замена трансформаторов 6-10/0,4 кВ
	шт.
	6
	0
	2
	3
	1
	

	2.6
	Вынос приборов учета
	шт.
	10000
	1118
	1722
	3904
	3256
	

	2.7
	Капитальные вложения
	млн. сом.
	419,4
	18,3
	74,5
	110,6
	216,0
	

	3
	Таласская область
	
	

	3.1
	Реконструкция BЛ110-0,4 кВ
	км
	50,1
	0,0
	4,4
	33,4
	12,3
	

	3.2
	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ на СИП
	км
	30,0
	0,0
	0,0
	0,0
	30,0
	

	3.3
	Установка доп. КТП 6-10/0,4 кВ
	шт.
	14
	0
	2
	6
	6
	

	3.4
	Замена трансформаторов 6-10/0,4 кВ
	шт.
	18
	2
	4
	7
	5
	

	3.5
	Вынос приборов учета
	шт.
	4500
	289
	722
	1766
	1723
	

	3.6
	Капитальные вложения
	млн. сом.
	48,0
	1,4
	5,5
	19,7
	21,5
	

	
	ОАО "Востокэлектро"
	
	ОАО "Востокэлектро"

	1
	Строительство ВЛ 10-0,4 кВ
	км
	72,3
	3,7
	25,2
	26,0
	17,4
	

	2
	Реконструкция ВЛ 35-10-0,4 кВ
	км
	93,3
	1,0
	34,7
	42,7
	14,9
	

	3
	Установка доп. КТП 6-10/0,4 кВ
	шт.
	54
	3
	18
	18
	15
	

	4
	Замена трансформаторов 6-10/0,4 кВ
	шт.
	11
	1
	2
	5
	3
	

	5
	Замена трансформаторов на ПС-35 кВ
	шт.
	2
	0
	0
	2
	0
	

	6
	Замена MB-10 кВ на ВВ-10 кВ на ПС-35 кВ
	шт.
	11
	0
	0
	0
	11
	

	7
	Капитальные вложения
	млн. сом.
	155,8
	33,9
	49,7
	41,7
	30,5
	

	
	в том числе:
	
	

	4
	Иссык-Кульская область
	
	

	4.1
	Строительство ВЛ 10-0,4 кВ
	км
	49,3
	0,8
	15,4
	19,6
	13,5
	

	4.2
	Реконструкция ВЛ 35-10-0,4 кВ
	км
	67,5
	0,0
	18,9
	37,3
	11,3
	

	4.3
	Установка доп. КТП 6-10/0,4 кВ
	шт.
	41
	1
	12
	15
	13
	

	4.4
	Замена трансформаторов 6-10/0,4 кВ
	шт.
	5
	0
	0
	2
	3
	

	4.5
	Замена трансформаторов на ПС-35 кВ
	шт.
	2
	0
	0
	2
	0
	

	4.6
	Замена МВ-10 кВ на ВВ-10 кВ на ПС-35 кВ
	шт.
	8
	0
	0
	0
	8
	

	4.7
	Капитальные вложения
	млн. сом.
	125,6
	28,8
	36,0
	35,1
	25,8
	

	5
	Нарынская область
	
	

	5.1
	Строительство ВЛ 10-0,4 кВ
	км
	23,0
	2,9
	9,8
	6,4
	3,9
	

	5.2
	Реконструкция ВЛ 35-10-0,4 кВ
	км
	25,8
	1
	15,8
	5,4
	3,6
	

	5.3
	Установка доп. КТП 6-10/0,4 кВ
	шт.
	13
	2
	6
	3
	2
	

	5.4
	Замена трансформаторов 6-10/0,4 кВ
	шт.
	6
	1
	2
	3
	0
	

	5.5
	Замена МВ-10 кВ на ВВ-10 кВ на ПС-35 кВ
	шт.
	3
	0
	0
	0
	3
	

	5.6
	Капитальные вложения
	млн. сом.
	30,1
	5,1
	13,7
	6,6
	4,7
	

	
	ОАО "Ошэлектро"
	
	ОАО "Ошэлектро"

	1
	ВЛ-0,4-10 кВ реконструкция и строительства
	км
	 45
	8,6
	10,4
	12,6
	13,4
	

	2
	КЛ-0,4-10 кВ реконструкция и строительства
	км
	6,5
	0
	1,5
	2,5
	2,5
	

	3
	Установка доп. КТП 6-10/0,4 кВ
	шт.
	80
	12
	12
	18
	38
	

	4
	Замена трансформаторов 6-10/0,4 кВ
	шт.
	40
	5
	7
	10
	18
	

	5
	Вынос приборов учета
	шт.
	23450
	2650
	4000
	9021
	7779
	

	6
	Замена приборов учета на АСКУЭ
	шт.
	1570
	0
	570
	473
	527
	

	7
	Замена трансформаторов на ПС-35 кВ
	шт.
	5
	0
	3
	2
	0
	

	8
	Замена MB-10 кВ на ВВ-10 кВ на ПС-35 кВ
	шт.
	20
	0
	0
	10
	10
	

	9
	Замена ОДКЭ-35 кВ на МВ-10 кВ на ПС-35 кВ
	шт.
	1
	0
	0
	0
	1
	

	10
	Строительство ВЛ-6-10 кВ для установки ЦАТР
	км
	3,9
	0,0
	0,0
	0,0
	3,9
	

	11
	Капитальные вложения
	млн. сом.
	268,5
	31,6
	38,0
	95,9
	103,0
	

	
	в том числе:
	
	

	6
	город Ош
	
	

	6.1
	ВЛ-0,4-10 кВ реконструкция и строительства
	км
	16,5
	3,5
	4
	5
	4
	

	6.2
	КЛ-0,4-10 кВ реконструкция и строительства
	км
	6,5
	0
	1,5
	2,5
	2,5
	

	6.3
	Установка доп. КТП 6-10/0,4 кВ
	шт.
	19
	4
	4
	5
	6
	

	6.4
	Замена трансформаторов 6-10/0,4 кВ
	шт.
	11
	2
	3
	3
	3
	

	6.5
	Вынос приборов учета
	шт.
	6740
	690
	1020
	2680
	2350
	

	6.6
	Замена приборов учета на АСКУЭ
	шт.
	460
	0
	290
	85
	85
	

	6.7
	Замена трансформаторов на ПС-35 кВ
	шт.
	1
	0
	0
	1
	0
	

	6.8
	Замена МВ-10 кВ на ВВ-10 кВ на ПС-35 кВ
	шт.
	20
	0
	0
	10
	10
	

	6.9
	Капитальные вложения
	млн. сом.
	110,7
	8,4
	16,1
	46,9
	39,3
	

	7
	Ошская область
	
	

	7.1
	ВЛ-0,4-10 кВ реконструкция и строительства
	км
	16,7
	2,7
	3,2
	4,4
	6,4
	

	7.2
	Установка доп. КТП 6-10/0,4 кВ
	шт.
	38
	4
	4
	9
	21
	

	7.3
	Замена трансформаторов 6-10/0,4 кВ
	шт.
	18
	2
	2
	5
	9
	

	7.4
	Вынос приборов учета
	шт.
	10910
	1190
	1780
	4228
	3712
	

	7.5
	Замена приборов учета на АСКУЭ
	шт.
	830
	0
	200
	300
	330
	

	7.6
	Замена трансформаторов на ПС-35 кВ
	шт.
	1
	0
	0
	1
	0
	

	7.7
	Замена ОДКЭ-35 кВ на МВ-10 кВ на ПС-35 кВ
	шт.
	1
	0
	0
	0
	1
	

	7.8
	Строительство ВЛ-6-10 кВ для установки ЦАТР
	км
	1,02
	0
	0
	0
	1,02
	

	7.9
	Капитальные вложения
	млн. сом.
	106,0
	17,3
	11,9
	33,5
	43,3
	

	8
	Баткенская область
	
	

	8.1
	ВЛ-10-0,4 кВ реконструкция
	км
	11,8
	2,4
	3,2
	3,2
	3
	

	8.2
	Установка доп. КТП 6-10/0,4 кВ
	шт.
	23
	4
	4
	4
	11
	

	8.3
	Замена трансформаторов6-10/0,4 кВ
	шт.
	11
	1
	2
	2
	6
	

	8.4
	Вынос приборов учета
	шт.
	5800
	770
	1200
	2113
	1717
	

	8.5
	Замена приборов учета на АСКУЭ
	шт.
	280
	0
	80
	88
	112
	

	8.6
	Замена трансформаторов на ПС-35 кВ
	шт.
	3
	0
	3
	0
	0
	

	8.7
	Строительство BЛ-6-10 кВ для установки ЦАТР
	км
	2,9
	0
	0
	0
	2,9
	

	8.8
	Капитальные вложения
	млн. сом.
	51,7
	5,9
	9,9
	15,4
	20,5
	

	
	ОАО "Жалалабатэлектро"
	
	ОАО "Жалалабатэлектро"

	9
	Джалал-Абадская область
	
	

	9.1
	Строительство ВЛ-10-0,4 кВ
	км
	30
	0
	6
	10
	14
	

	9.2
	Реконструкция ВЛ-10-0,4 кВ
	км
	50
	0
	9
	18
	23
	

	9.3
	Установка доп. КТП 6-10/0,4 кВ
	шт.
	31
	2
	2
	6
	21
	

	9.4
	Замена трансформаторов 6-10/0,4 кВ
	шт.
	44
	4
	8
	10
	22
	

	9.5
	Вынос приборов учета
	шт.
	18000
	2000
	4000
	6000
	6000
	

	9.6
	Реконструкция ВЛ-35 кВ
	км
	5
	0
	0
	2
	3
	

	9.7
	Строительство ВЛ-35 кВ
	км
	5
	0
	0
	2
	3
	

	9.8
	Замена трансформатора на ПС-35 кВ
	шт.
	1
	0
	0
	0
	1
	

	9.9
	Капитальные вложения
	млн. сом.
	122,1
	6,0
	17,5
	38,4
	60,2
	




Приложение 18
ЗАДАНИЕ
 ОсОО "Газпром Кыргызстан" по поставке природного газа населению для подготовки к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года
	Наименование
	Необходимо поставить во II-IV кв. 2017 г. и I кв. 2018 г.
	График поставки (природный газ, млн. м3)

	
	
	II квартал 2017 года
	III квартал 2017 года
	IV квартал 2017 года
	I квартал 2018 года

	
	
	
	
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	Январь
	Февраль
	Март

	
	план
	план
	план
	план
	план
	план
	план
	план
	план

	Природный газ, в т.ч.:
	332,8
	47,1
	44,1
	21,1
	38
	48,5
	54,3
	47,8
	31,9

	Север
	290,9
	42,4
	39,8
	19,6
	32,9
	42,2
	46,7
	40,8
	26,5

	Юг
	41,9
	4,7
	4,2
	1,6
	5,1
	6,3
	7,6
	7,0
	5,4

	для населения:
	75,0
	10,3
	7,7
	5,4
	9,2
	11,8
	12,2
	11,4
	7,2

	Север
	62,1
	7,3
	5,2
	4,4
	8,0
	10,6
	10,7
	10,0
	5,9

	Юг
	12,9
	3,0
	2,6
	1,0
	1,1
	1,2
	1,4
	1,4
	1,2



Приложение 19
ЗАДАНИЕ
 ОсОО "Газпром Кыргызстан" по поставке природного газа ГП "Кыргызтеплоэнерго" для подготовки к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года
	
	Необходимо поставить во II-IV кв. 2017 года и I кв. 2018 года
ВСЕГО
	График поставки (природный газ, млн. м3)

	
	
	II квартал 2017 года
	III квартал 2018 года
	IV квартал 2017 года
	I квартал 2018 года

	
	
	
	
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	Январь
	Февраль
	Март

	1
	план
	план
	план
	план
	план
	план
	план
	план
	план

	Природный газ всего:
	30
	0
	0
	1,5
	5,3
	6,2
	6,6
	6,0
	4,6



Приложение 20
ЗАДАНИЕ
 ОсОО "Газпром Кыргызстан" по производственно-техническим мероприятиям для подготовки к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года
	№
	План мероприятий, наименование работ
	Ед. изм.
	Общий объем работ
	2017 год

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	1
	Бишкекгаз
	
	
	
	
	
	

	
	Замена аварийных и малонадежных участков газопроводов
	п.м.
тыс. сом.
	16630
135080
	
	8062
57891,5
	6701
57891,5
	1867
19297

	
	Текущий ремонт ГРП, ШГРП
	ед.
	362
	87
	97
	87
	91

	
	Поверка бытовых счетчиков газа согласно плану-графику
	ед.
тыс. сом.
	8000
1568
	1225
240,1
	2775
543,9
	2775
543,9
	1225
240,1

	2
	Чуйгаз
	
	
	
	
	
	

	
	Текущий ремонт ГРП, ШГРП
	ед.
	127
	
	51
	76
	

	
	Поверка бытовых счетчиков газа согласно плану-графику
	ед.
тыс. сом.
	3000
588
	661
129,56
	85,7
167,97
	821
160,91
	661
129,56

	3
	Ошгаз
	
	
	
	
	
	

	
	Замена аварийных и малонадежных участков газопроводов
	п.м.
тыс. сом.
	18740
60856
	
	8510 60856
	6890
	3340

	
	Текущий ремонт ГРП, ШГРП
	ед.
	630
	
	273
	274
	83

	
	Поверка бытовых счетчиков газа согласно плану-графику
	ед.
тыс. сом.
	8000
1568
	1200
235,2
	2437
477,65
	2439
478,04
	1924
377,1

	4
	Жалалабатгаз
	
	
	
	
	
	

	
	Замена аварийных и малонадежных участков газопроводов
	п.м.
	7660
	
	4160
	2934
	566

	
	Текущий ремонт ГРП, ШГРП
	ед.
	123
	
	44
	79
	

	
	Поверка бытовых счетчиков газа согласно плану-графику
	ед.
тыс. сом.
	2800
548,8
	700
137,2
	725
142,1
	725
142,1
	650
127,4

	5
	Баткенгаз
	
	
	
	
	
	

	
	Текущий ремонт ГРП, ШГРП
	ед.
	71
	6
	28
	30
	7

	
	Поверка бытовых счетчиков газа согласно плану-графику
	ед.
тыс. сом.
	1800
352,8
	450
88,2
	480
94,08
	470
92,12
	400
78,4

	6
	Югтрангаз
	
	
	
	
	
	

	
	Техническое обслуживание, текущий ремонт, настройка оборудования ГРС (АГРС)
	ед.
	9
	
	
	
	

	7
	Севертрансгаз
	
	
	
	
	
	

	
	Техническое обслуживание, текущий ремонт, настройка оборудования ГРС (АГРС)
	ед.
	16
	
	
	
	

	8
	Итого по распределительным сетям ОсОО "Газпром Кыргызстан", в том числе
	тыс. сом.
	200561,6
	830,25
	120173
	59308,6
	20249,7

	
	Замена аварийных и малонадежных участков газопроводов
	п.м.
	43030
	
	20732
	16525
	5773

	
	
	тыс. сом.
	195936
	
	118748
	57891,5
	19297

	
	Техническое обслуживание, текущий ремонт, настройка оборудования ГРС (АГРС)
	ед.
	25
	
	
	
	

	
	Текущий ремонт ГРП, ШГРП
	ед.
	1313
	93
	493
	546
	181

	
	Поверка бытовых счетчиков газа согласно плану-графику
	ед.
	23600
	4236
	7274
	7230
	4860

	
	
	тыс. сом.
	4625,6
	830,25
	1425,7
	1417,08
	952,56


Примечание: ГРП - газорегуляторный пункт;
ШГРП - шкафной газорегуляторный пункт;
ГРС - газорегуляторная станция;
АГРС - автоматическая газорегуляторная станция.

Приложение 21
ЗАДАНИЕ
 ГП "Кыргызтеплоэнерго" и КП "Бишкектеплоэнерго" и Ошскому МП "Теплоснабжение" для подготовки отопительных котельных к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года
	Наименование области
	Всего котельных
	В том числе работающих на:

	
	
	газе
	мазуте
	угле
	электроэнергии

	КП "Бишкектеплоэнерго" мэрии города Бишкек
	61
	25
	
	24
	12

	ГП "Кыргызтеплоэнерго" в том числе:
	132
	19
	27
	54
	32

	Таласская область
	4
	
	1
	3
	

	Чуйская область
	41
	13
	15
	10
	3

	Джалал-Абадская область
	26
	6
	8
	9
	3

	Нарынская область
	24
	
	
	5
	19

	Иссык-Кульская область
	31
	
	3
	21
	7

	Ошская область
	6
	
	
	6
	

	Ошское МП "Теплоснабжение"
	77
	
	
	60
	17

	Всего по республике:
	270
	44
	27
	138
	61
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